Приложение

к постановлению администрации

города Томска

06.04.2010 № 295

###### ГОРОДСКАЯ ДОЛГОСРОЧНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

«Строительство сетей водоснабжения в пос. Степановка     города Томска на 2009 – 2010 гг.»

г. Томск - 2010 г.

ПАСПОРТ ГОРОДСКОЙ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

Городская долгосрочная целевая программа «Строительство сетей водоснабжения в          пос. Степановка города Томска на 2009 – 2010 гг.».

(название целевой программы)

Департамент капитального строительства администрации города  Томска.

(Заказчик целевой программы)

| Дата принятия правового акта о разработке целевой программы, дата ее утверждения (наименование и номер соответствующих нормативных документов) | Распоряжение администрации города Томска от 30.09.2009 г. № р 1147 «О разработке городской долгосрочной целевой программы «Строительство сетей водоснабжения в пос. Степановка города Томска на 2009 – 2010 гг.» |
| --- | --- |
| Разработчики целевой программы | Департамент городского хозяйства администрации города Томска Департамент капитального строительства администрации города Томска. |
| Цели и задачи целевой программы | - Строительство сетей водоснабжения пос. Степановка города Томска. - Снижение социальной напряжённости, обеспечение населения качественным и необходимого объёма водоснабжением. - Соблюдение санитарных и противопожарных норм. - Создание условий благополучного проживания населения (повышение комфортности проживания). - Развитие водопроводной сети муниципального образования «Город Томск». |
| Сроки выполнения целевой программы (подпрограмм) | 2009 - 2010 гг. |
| Перечень подпрограмм и основных мероприятий | Программой предусмотрены мероприятия, в том числе: 2009 год: - инженерно-геологические работы (изыскания) для прокладки наружных сетей водопровода; - строительство участка водопроводной линии по ул. Пржевальского и пер. Пржевальского 2010 год: - подготовка исходно-разрешительной документации, в том числе экспертиза проектной документации; - строительство водопроводной линии по ул. Б. Хмельницкого, ул. Пржевальского, пер. Пржевальского, ул. Степановская, ул. Осипова, ул. Тояновская, ул. Степная, ул. 1-я Степная, ул. 2-я Степная, ул. 3-я Степная и восстановление благоустройства после проведения работ по строительству водопроводных линий. |
| Объёмы и источники финансирования целевой программы (с разбивкой по годам) | Объём финансирования, всего на реализацию программы – 43 500 000,00 руб., в том числе: на 2009 год – 3 000 000,00 руб. на 2010 год – 40 500 000,00 руб. Источник финансирования - бюджет муниципального образования «Город Томск». |
| Ожидаемые конечные результаты выполнения целевой программы | Снижение социальной напряжённости, обеспечение населения качественным и необходимого объёма водоснабжением, соблюдение санитарных и противопожарных норм, создание условий благополучного проживания населения (повышение комфортности проживания), развитие водопроводной сети МО «Город Томск». |
| Система организации контроля за исполнением целевой программы | Администрация города Томска, департамент капитального строительства администрации города Томска |

# Анализ текущей ситуации

Городская долгосрочная целевая программа «Строительство сетей водоснабжения в пос. Степановка города Томска на 2009 – 2010 гг.» (далее  - Программа) разработана в соответствии с постановлением администрации города Томска от 01.07.2009 № 562 «Об утверждении порядка разработки и реализации городских долгосрочных целевых программ на территории муниципального образования «Город Томск».

Водоснабжение жителей, проживающих в пос. Степановка по ул. Б.Хмельницкого,     ул. Пржевальского, пер. Пржевальского, ул. Степановская, ул. Осипова, ул. Тояновская,     ул. Степаная, ул. 1-я Степная, ул. 2-я Степная, ул. 3-я Степная осуществляется от одиночно стоящих скважин, а также водой поднятой из колодцев. Основные трудности с водоснабжением рассматриваемых улиц начали возникать с конца 90-х годов прошлого века. Водопроводные скважины, водонапорные башни и сети водоснабжения были построены сельскохозяйственным предприятием для обеспечения водоснабжением сотрудников работающих на предприятии и проживающих в пос. Степановка. С ликвидацией предприятия на протяжении нескольких лет не проводилось необходимое обслуживание инженерных коммуникаций. Для содержания водопроводных сетей и водопроводных скважин жители самостоятельно производили сбор средств на устранение повреждений, проведение текущего ремонта и оплату электрической энергии, необходимой для работы насосного оборудования. По состоянию на сегодняшний день оборудование и водопроводные сети полностью изношены, их восстановление не целесообразно. Вода, поднятая из существующих скважин, не отвечает требованиям СанПиН.

Программа направлена на снижение социальной напряжённости, обеспечение населения посёлка водоснабжением соответствующего качества и необходимого объёма, соблюдение санитарных и противопожарных норм, создание условий благополучного проживания населения (повышение комфортности проживания), развитие водопроводной сети муниципального образования «Город Томск», путём строительства водопроводных сетей по             ул. Б. Хмельницкого, ул. Пржевальского, пер. Пржевальского, ул. Степановская, ул. Осипова, ул. Тояновская, ул. Степная, ул. 1-я Степная, ул. 2-я Степная, ул. 3-я Степная с расстановкой пожарных гидрантов и водоразборных колонок.

- Основные задачи Программы

Основной задачей Программы является проведение ряда мероприятий, позволяющих снизить социальную напряженность, обеспечить население пос. Степановка водоснабжением соответствующего качества и необходимого объёма, соблюдать санитарные и противопожарные нормы, создать условия благополучного проживания населения (повысить комфортность проживания), при одновременном развитии водопроводной сети муниципального образования «Город Томск» и обеспечении бесперебойного и безаварийного водоснабжения посёлка за счёт использования полиэтиленовых труб имеющих значительно больший срок эксплуатации по сравнению со стальной трубой.

# Цели и ожидаемые результаты Программы

Целью Программы является строительство сетей водоснабжения пос. Степановка.

Мероприятиями Программы предусмотрено:

1) строительство водопроводных линий с последующим проведением благоустроительных работ.

  - Строительство водопроводной линии по ул. Б. Хмельницкого от ул. Тояновской до  ул. 3-й Степной;

  - Строительство водопроводной линии по ул. Пржевальского и пер. Пржевальскому;

  - Строительство водопроводной линии по ул. Степановской, ул. Осипова и                   ул. Тояновской;

  - Строительство водопроводной линии по ул. Степной;

  - Строительство водопроводной линии по ул. 1-й Степной;

  - Строительство водопроводной линии по ул. 2-й Степной;

  - Строительство водопроводной линии по ул. 3-й Степной;

  - Строительство водопроводной линии по ул. Степной (левая сторона);

2) подготовка исходно-разрешительной документации, в том числе экспертиза проектной документации, инженерно-геологические работы (изыскания) для прокладки наружных сетей водопровода. Основным показателем реализации поставленных программой задач является обеспечение 175 домов водопроводными линиями общей протяженностью 4,98 км, что позволит обеспечить водоснабжением населения в соответствии с утвержденными нормативными требованиями.

Показатели и индикаторы реализации поставленных Программой задач:

Таблица № 1

| № п/п | Наименование мероприятий | Индикатор | Ед. изм. | Прогноз |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2009 г. | 2010 г. |
| 1 этап |  |  |  |  |  |
| 1 | Строительство водопроводных линий с последующим проведением благоустроительных работ | Увеличение общей протяженности водопроводных сетей | % | 0,08 |  |
| 2 этап |  |  |  |  |  |
| 2 | Строительство водопроводных линий с последующим проведением благоустроительных работ | Увеличение общей протяженности водопроводных сетей | % |  | 0,59 |

Результатом реализации Программы станет:

- снижение социальной напряжённости;

- обеспечение населения качественным и необходимым объёмом водоснабжения;

- соблюдение санитарных и противопожарных норм;

- создание условий благополучного проживания населения (повышение комфортности проживания);

- развитие водопроводной сети муниципального образования «Город Томск»;

- обеспечение бесперебойного и безаварийного водоснабжения посёлка за счёт использования полиэтиленовых труб.

4. Этапы Программы и сроки их реализации

Таблица № 2

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок реализации |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 этап |  |  |
| 1 | Инженерно-геологические работы (изыскания) для прокладки наружных сетей | 2009 год |
| 2 | Строительство водопроводных линий с последующим проведением благоустроительных работ, в т.ч.: - по ул. Пржевальского и пер. Пржевальского | 2009 год |
| 2 этап |  |  |
| 3 | Подготовка исходно-разрешительной документации, в том числе экспертиза проектной документации | 2010 год |

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок реализации |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 4 | Строительство водопроводных линий с последующим проведением благоустроительных работ, в т.ч.: - по ул. Пржевальского и пер. Пржевальского; - по ул. Б. Хмельницкого от ул. Тояновской до ул. 3-й Степной;- - по ул. Степановской, ул. Осипова и ул. Тояновской; - по ул. Степной; - по ул. 1-й Степной; - по ул. 2-й Степной; - по ул. 3-й Степной; - по ул. Степной (левая сторона) |  |

# 5. Перечень основных мероприятий Программы

«Строительство сетей водоснабжения в пос. Степановка города Томска на 2009 – 2010 гг.»

(название целевой программы)

Департамент капитального строительства администрации города Томска.

(заказчик целевой программы)

Таблица № 3

| № п/п | Наименование мероприятий | Приоритетность | Сроки исполнения | Стоимость, тыс. руб. | Источники финансирования |  |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Местный бюджет | Бюджеты других уровней |  | Внебюджет-ные источники |  |
|  |  |  |  |  |  | Федераль-ный | Областной |  |  |
| 1 этап |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Инженерно-геологические работы (изыскания) для прокладки наружных сетей водопровода |  | 2009 | 250,00 | 250,00 |  |  |  |  |
| 2 | Строительство водопроводных линий с последующим проведением благоустроительных работ, в т.ч.: - по ул. Пржевальского и пер. Пржевальского |  | 2009 | 2 750,00 | 2 750,00 |  |  |  | L = 601,5 м |
|  | Итого 1 этап: |  |  | 3 000,00 | 3 000,00 |  |  |  |  |
| 2 этап |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Подготовка исходно-разрешительной документации, в том числе экспертиза проектной документации |  | 2010 | 500,00 | 500,00 |  |  |  |  |
| 4 | Строительство водопроводных линий с последующим проведением благоустроительных работ, в т.ч.: - по ул. Пржевальского и пер. Пржевальского; |  | 2010 | 40 000,00 | 40 000,00 |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятий | Приоритетность | Сроки исполнения | Стоимость, тыс. руб. | Источники финансирования |  |  |  | Примечание |
|  |  |  |  |  | Местный бюджет | Бюджеты других уровней |  | Внебюджет-ные источники |  |
|  |  |  |  |  |  | Федераль-ный | Областной |  |  |
|  | - по ул. Б. Хмельницкого от ул. Тояновской до ул. 3-й Степной;- - по ул. Степановской, ул. Осипова и ул. Тояновской; - по ул. Степной; - по ул. 1-й Степной; - по ул. 2-й Степной; - по ул. 3-й Степной; - по ул. Степной (левая сторона) |  |  |  |  |  |  |  | L = 4378,5 м |
|  | Итого 2 этап: |  |  | 40 500,00 | 40 500,00 |  |  |  |  |
|  | Всего: |  |  | 43 500,00 | 43 500,00 |  |  |  |  |

6. Бюджетная заявка на финансирование из бюджета муниципального образования «Город Томск» Программы

«Строительство сетей водоснабжения в пос. Степановка города Томска на 2009 – 2010 гг.»

(название целевой программы)

Департамент капитального строительства администрации города Томска.

(заказчик целевой программы)

Таблица № 4

| № п/п | Мероприятия программы | Объём ассигнований из бюджета муниципального образования «Город Томск» (тыс. руб.) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2009 год | 2010 год |
| 1 | Инженерно-геологические работы (изыскания) для прокладки наружных сетей водопровода | 250,00 |  |
| 2 | Строительство водопроводных линий с последующим проведением благоустроительных работ, в т.ч.: - по ул. Пржевальского и пер. Пржевальского | 2 750,00 |  |
| 3 | Подготовка исходно-разрешительной документации, в том числе экспертиза проектной документации |  | 500,00 |
| 4 | Строительство водопроводных линий с последующим проведением благоустроительных работ, в т.ч.: - по ул. Пржевальского и пер. Пржевальского; - по ул. Б. Хмельницкого от ул. Тояновской до ул. 3-й Степной;- - по ул. Степановской, ул. Осипова и ул. Тояновской; - по ул. Степной; - по ул. 1-й Степной; - по ул. 2-й Степной; - по ул. 3-й Степной; - по ул. Степной (левая сторона) |  | 40 000,00 |
|  | Итого: | 3 000,00 | 40 500,00 |

# 7. Механизм контроля за реализацией мероприятий Программы

Ключевым принципом, определяющим построение механизма реализации Программы, является принцип «баланса интересов», который подразумевает обеспечение соблюдения интересов исполнителей и заказчиков, участвующих в реализации Программы.

В ходе реализации Программы будут использованы нормативно-правовое регулирование, административные меры, бюджетная поддержка, организационные механизмы и контролирующие меры.

Для достижения программных целей предполагается использовать средства бюджета муниципального образования «Город Томск», в пределах средств, предусмотренных на финансирование мероприятий Программы в соответствующем финансовом году.

Реализация Программы осуществляется в 2 этапа (в 2009 и 2010 гг.) посредством заключения муниципальных контрактов в порядке, установленном законодательством.

8. Ожидаемый эффект от реализации Программы

Строительство сетей водоснабжения в пос. Степановка города Томска позволит снизить социальную напряженность, обеспечить население пос. Степановка водоснабжением соответствующего качества и необходимого объёма, соблюдать санитарные и противопожарные нормы, создать условия благополучного проживания населения (повысить комфортность проживания), при одновременном развитии водопроводной сети муниципального образования «Город Томск» и обеспечении бесперебойного и безаварийного водоснабжения посёлка за счёт использования полиэтиленовых труб имеющих значительно больший срок эксплуатации по сравнению со стальной трубой.

Начальник департамента

капитального строительства	В.Г.Оккель