Приложение

к постановлению администрации Города Томска

15.09.2010 № 946

###### ГОРОДСКАЯ ДОЛГОСРОЧНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

«Водоснабжение и Водоотведение д. Лоскутово. Водоснабжение 2-го пос. ЛПК. Водоотведение пос. Спутник»  на 2011-2012 гг.

Город Томск – 2010 год

# Паспорт городской долгосрочной целевой программы

«Водоснабжение и водоотведение д. Лоскутово. Водоснабжение 2-го пос. ЛПК. Водоотведение пос. Спутник» на 2011-2012 гг.

Департамент городского хозяйства администрации Города Томска

(заказчик программы)

| Дата принятия правового акта о разработке целевой программы, дата ее утверждения (наименование и номер соответствующих нормативных документов) | Распоряжение администрации Города Томска от 13.08.2010 № р 1132 «О разработке городской долгосрочной целевой программы «Водоснабжение и Водоотведение д. Лоскутово. Водоснабжение 2-го пос. ЛПК. Водоотведение пос. Спутник» на 2011-2012 гг. |
| --- | --- |
| Разработчики целевой программы | Департамент городского хозяйства администрации Города Томска. |
| Цели и задачи целевой программы | - Цели Программы: 1. Обеспечение жителей д. Лоскутово, 2-го пос. ЛПК, качественной питьевой водой, отвечающей требованиям санитарно-эпидемиологических правил и нормативов «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. СанПиН 2.1.4.1074-01», утверждённых Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 26.09.2001. 2. Улучшение экологической и гидрологической обстановки за счёт очистки канализационных сточных вод. II. Задачи Программы: 1. Улучшение качества подаваемой питьевой воды, используемой населением д. Лоскутово, 2-го пос. ЛПК для хозяйственно бытовых нужд. 2. Исключение попадания неочищенных сточных вод в водные объекты. Улучшение гидрологического и экологического состояния водных объектов. |
| Сроки выполнения целевой программы (подпрограмм) | 2011-2012 гг. |
| Перечень подпрограмм и основных мероприятий | I этап Водоснабжение д. Лоскутово 1. Оформление исходно-разрешительной документации объекта. 2. Корректировка рабочего проекта «Реконструкция станции обезжелезивания в д. Лоскутово». Проведение государственной экспертизы. 3. Строительство станции водоподготовки в д. Лоскутово. Водоотведение д. Лоскутово 1. Оформление исходно-разрешительной документации объекта. 2. Разработка проектно-сметной документации «Реконструкция канализационных очистных сооружений в д. Лоскутово». Проведение государственной экспертизы. 3. Строительство канализационных очистных сооружений в д. Лоскутово. II этап Водоснабжение 2-го посёлка ЛПК 1. Оформление исходно-разрешительной документации объекта. 2. Разработка проектно-сметной документации «Водоснабжение 2-го пос. ЛПК». Проведение государственной экспертизы. 3. Строительство станции водоподготовки, разводящих сетей водоснабжения с устройством водоразборных колонок во 2-ом пос. ЛПК. Водоотведение посёлка Спутник 1. Оформление исходно-разрешительной документации объекта. 2. Разработка проектно-сметной документации «Водоотведение пос. Спутник». Проведение государственной экспертизы. 3. Реконструкция системы водоотведения пос. Спутник. |
| Объёмы и источники финансирования целевой программы (с разбивкой по годам) | Общая сумма затрат на реализацию Программы – 142,3 млн. рублей. 2011 год – 91,1 млн. рублей, реализация I – го этапа Программы. 2012 год – 51,2 млн. реализация II – го этапа Программы. Источник финансирования – бюджет муниципального образования «Город Томск». |
| Ожидаемые конечные результаты выполнения целевой программы | Обеспечение жителей качественной питьевой водой, отвечающей нормам санитарно-эпидемиологических правил и нормативов «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. СанПиН 2.1.4.1074-01», утверждённых Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 26.09.2001. Повышение надёжности работы сетей водоснабжения и водоотведения д. Лоскутово, 2-го пос. ЛПК, пос. Спутник – 100 % Улучшение гидрологического и экологического состояния водных объектов в части ликвидации сброса неочищенных хозяйственно-фекальных сточных вод от д. Лоскутово, пос. Спутник – 100 %. |
| Система организации контроля за исполнением целевой программы | Департамент городского хозяйства администрации Города Томска. Администрация Города Томска осуществляет общий контроль за исполнением Программы. |

# Введение

Городская долгосрочная целевая программа «Водоснабжение и Водоотведение                д. Лоскутово. Водоснабжение 2-го пос. ЛПК. Водоотведение пос. Спутник» на 2011-2012 гг. (далее по тексту - Программа) направлена на  увеличение надёжности системы водоснабжения, водоотведения и обеспечение жителей качественной питьевой водой, отвечающей нормам санитарно-эпидемиологических правил и нормативов «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. СанПиН 2.1.4.1074-01», утвержденных Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 26.09.2001. Улучшение гидрологического и экологического состояния водных объектов.

# Анализ текущей ситуации

В настоящее время, в д. Лоскутово, 2-ом пос. ЛПК, пос. Спутник существуют проблемы, связанные с неудовлетворительным качеством подаваемой питьевой воды, очисткой и отведением хозяйственно-бытовых сточных вод.

Существующая система подачи воды не может обеспечить потребителей качественной очищенной питьевой водой в необходимых объёмах. Имеется потребность в модернизации инженерных коммуникаций водоснабжения, водоотведения и строительства новых разводящих систем водоснабжения с устройством водоразборных колонок.

Существующие канализационные очистные сооружения не обеспечивают требуемых показателей по качественному и количественному составу сточных вод предъявляемых к сбросу в водные объекты.

Реализация мероприятий рассматриваемой Программы позволит повысить надёжность и качество услуги водоснабжения, водоотведения и очистки хозяйственно-бытовых сточных вод.

# 2. Основные цели и задачи Программы

- Цели Программы:

1. Обеспечение жителей д. Лоскутово, 2-го пос. ЛПК, качественной питьевой водой, отвечающей требованиям санитарно-эпидемиологических правил и нормативов «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. СанПиН 2.1.4.1074-01», утверждённых Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 26.09.2001.

2. Улучшение экологической и гидрологической обстановки за счёт очистки канализационных сточных вод.

II.  Задачи Программы:

1. Улучшение качества подаваемой питьевой воды, используемой населением д. Лоскутово, 2-го пос. ЛПК для хозяйственно бытовых нужд.

2.  Исключение попадания неочищенных сточных вод в водные объекты. Улучшение гидрологического и экологического состояния водных объектов.

# Этапы Программы и сроки их реализации

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок реализации |  |
| --- | --- | --- | --- |
| I этап |  |  |  |
| Водоснабжение д. Лоскутово |  |  | - |
| 1 | Оформление исходно-разрешительной документации объекта. | до 31.05.2011 г. | - |
| 2 | Корректировка рабочего проекта «Реконструкция станции обезжелезивания в д. Лоскутово». Проведение государственной экспертизы. | до 31.05.2011 г. | - |
| 3 | Строительство станции водоподготовки в д. Лоскутово. | до 30.11.2011 г. | - |
| Водоотведение д. Лоскутово |  |  |  |
| 1 | Оформление исходно-разрешительной документации объекта. | до 31.05.2011 г. | - |
| 2 | Разработка проектно-сметной документации «Реконструкция канализационных очистных сооружений в д. Лоскутово». Проведение государственной экспертизы. | до 31.05.2011 г. | - |
| 3 | Строительство канализационных очистных сооружений в д. Лоскутово. | до 30.11.2011 г. | - |
| II этап |  |  |  |
| Водоснабжение 2-го посёлка ЛПК |  |  |  |
| 1 | Оформление исходно-разрешительной документации объекта. | - | до 31.05.2012 г. |
| 2 | Разработка проектно-сметной документации «Водоснабжение 2-го пос. ЛПК». Проведение государственной экспертизы. | - | до 31.05.2012 г. |
| 3 | Строительство станции водоподготовки, разводящих сетей водоснабжения с устройством водоразборных колонок во 2-ом пос. ЛПК. | - | до 30.11.2012 г. |
| Водоотведение посёлка Спутник |  | - |  |
| 1 | Оформление исходно-разрешительной документации объекта. |  | до 31.05.2012 г. |
| 2 | Разработка проектно-сметной документации «Водоотведение пос. Спутник». Проведение государственной экспертизы. | - | до 31.05.2012 г. |
| 3 | Реконструкция системы водоотведения пос. Спутник. | - | до 30.11.2012 г. |

# 4. Перечень основных мероприятий городской долгосрочной целевой программы

«Водоснабжение и водоотведение д. Лоскутово. Водоснабжение 2-го пос. ЛПК. Водоотведение пос. Спутник»

на 2011-2012 гг.

Департамент городского хозяйства администрации Города Томска

(заказчик программы)

Мероприятия Программы разбиты на два этапа. Все мероприятия имеют первостепенное значение и являются одинаково приоритетными. Однако в силу масштабности мероприятий по водоснабжению и водоотведению д. Лоскутово было принято решение поэтапной реализации Программы с разбивкой по годам.

Экономическое обоснование Программы основано на предпроектных изысканиях, укрупнённых расчётах проектных организаций, а также за основу были взяты ранее спроектированные и построенные аналогичные  объекты водопроводно-канализационного хозяйства.

| № п/п | Наименование мероприятий | Приоритетность | Сроки исполнения | Стоимость (тыс. руб.) | Источники финансирования |  |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Бюджет муниципального образования «Город Томск» | Бюджеты других уровней |  | Внебюд- жетные источники |  |
|  |  |  |  |  |  | фед. | обл. |  |  |
| I этап |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Водоснабжение д. Лоскутово |  | 1 | до 31.05.2011 г. | 100,00 | 100,00 |  |  |  |  |
| 1 1 | Оформление исходно-разрешительной документации объекта. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Корректировка рабочего проекта «Реконструкция станции обезжелезивания в д. Лоскутово». Проведение государственной экспертизы. | 1 | до 31.05.2011 г. | 900,00 | 900,00 |  |  |  |  |
| 3 | Строительство станции водоподготовки в д. Лоскутово. | 1 | до 30.11.2011 г. | 38 000,00 | 38 000,00 |  |  |  |  |
| Водоотведение д. Лоскутово |  | 1 | до 31.05.2011 г. до 31.05.2011 г. | 100,00 | 100,00 |  |  |  |  |
| 4 1 | Оформление исходно-разрешительной документации объекта. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Разработка проектно-сметной документации «Реконструкция канализационных очистных сооружений в д. Лоскутово». Проведение государственной экспертизы. | 1 |  | 2 000,00 | 2 000,00 |  |  |  |  |
| 3 | Строительство канализационных очистных сооружений в д. Лоскутово. | 1 | до 30.11.2011 г. | 50 000,00 | 50 000,00 |  |  |  |  |
| II этап |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Водоснабжение 2-го посёлка ЛПК |  | 1 | до 31.05.2012 г. | 100,00 | 100,00 |  |  |  |  |
| 11 | Оформление исходно-разрешительной документации объекта. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Разработка проектно-сметной документации «Водоснабжение 2-го пос. ЛПК». Проведение государственной экспертизы. | 1 | до 31.05.2012 г. | 500,00 | 500,00 |  |  |  |  |
| 3. | Строительство станции водоподготовки, разводящих сетей водоснабжения с устройством водоразборных колонок во 2-ом пос. ЛПК. | 1 | до 30.11.2012 г. | 20 000,00 | 20 000,00 |  |  |  |  |
| Водоотведение посёлка Спутник |  | 1 | до 31.05.2012 г. | 100,00 | 100,00 |  |  |  |  |
| 1 | Оформление исходно-разрешительной документации объекта. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Разработка проектно-сметной документации «Водоотведение пос. Спутник». Проведение государственной экспертизы. | 1 | до 31.05.2012 г. | 500,00 | 500,00 |  |  |  |  |
| 3 | Реконструкция системы водоотведения пос. Спутник. | 1 | до 30.11.2012 г. | 30 000,00 | 30 000,00 |  |  |  |  |

# 5. Экономическое обоснование реализации мероприятий Программы

Ожидаемый эффект от реализации Программы:

Повышение надёжности системы водоснабжения. Обеспечение жителей качественной питьевой водой отвечающей требованиям санитарно-эпидемиологических правил и нормативов «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. СанПиН 2.1.4.1074-01», утвержденных Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 26.09.2001.

Качественная очистка хозяйственно-бытовых сточных вод. Отсутствие штрафных санкций за сброс неочищенных стоков в водный объект.

# Индикаторы целей и задач городской долгосрочной целевой Программы

«Водоснабжение и водоотведение д. Лоскутово. Водоснабжение 2-го пос. ЛПК. Водоотведение пос. Спутник» на 2011-2012 гг.

Департамент городского хозяйства администрации Города Томска

(заказчик программы)

| № п/п | Наименование цели, задачи, мероприятия | Индикатор |  |  | Ед. измерения |  | Прогноз |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 2011 г. |  | 2012 г. |
| Индикаторы целей и задач |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Цель: 1. Обеспечение жителей д. Лоскутово, 2-го пос. ЛПК, качественной питьевой водой, отвечающей требованиям санитарно-эпидемиологических правил и нормативов «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. СанПиН 2.1.4.1074-01», утверждённых Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 26.09.2001. | Доля жителей д. Лоскутова, обеспеченных качественной питьевой водой, от численности населения д. Лоскутова. |  |  | % |  | 100 |  |  |
|  |  | Доля жителей 2-го пос. ЛПК обеспеченных качественной питьевой водой, от численности населения 2-го пос. ЛПК. |  |  | % |  |  |  | 100 |
| 1.1 | Задача 1. Улучшение качества подаваемой питьевой воды, используемой населением д. Лоскутово, 2-го пос. ЛПК для хозяйственно бытовых нужд. | Соответствие подаваемой воды населению д. Лоскутово требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Вода питьевая…». |  |  | % |  | 100 |  |  |
|  |  | Соответствие подаваемой воды населению 2-го пос. ЛПК. требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Вода питьевая…». |  |  | % |  |  |  | 100 |
| 2 | Цель 2. Улучшение экологической и гидрологической обстановки за счёт очистки канализационных сточных вод. | Доля очищенных сточных вод от общего объёма поступающих стоков на очистные сооружения в д. Лоскутово |  |  | % |  | 100 |  |  |
|  |  | Доля очищенных сточных вод от общего объёма поступающих от п. Спутник на рельеф (водный объект) |  |  | % |  |  |  | 100 |
| 2.1 | Задача 2. Исключение попадания неочищенных сточных вод в водные объекты. Улучшение гидрологического и экологического состояния водных объектов. | Доля ликвидация сброса неочищенных стоков в водный объект, д. Лоскутово, пос. Спутник |  |  | % |  | 100 |  | 100 |
|  |  | Снижение доли влияния на гидрологическое и экологическое состояние водных объектов от воздействия деятельности человека д. Лоскутово, пос. Спутник (сброс хоз.фекальных стоков) |  |  | % |  | 100 |  | 100 |
| Индикаторы мероприятий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I этап |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Водоснабжение д. Лоскутово |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Оформление исходно-разрешительной документации объекта. | Наличие исходно -разрешительной документации |  |  | шт. |  | 1 |  |  |
| 2 | Корректировка рабочего проекта «Реконструкция станции обезжелезивания в д. Лоскутово». Проведение государственной экспертизы. | Наличие рабочего проекта |  |  | шт. |  | 1 |  |  |
|  |  | Наличие государственной экспертизы |  |  | шт. |  | 1 |  |  |
| 3 | Строительство станции водоподготовки в д. Лоскутово. | Количество объектов введенных в эксплуатацию |  |  | шт. |  | 1 |  |  |
|  |  | Объём очищаемой воды |  |  | м3/сут |  | до 1200 |  |  |
| Водоотведение д. Лоскутово |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Оформление исходно-разрешительной документации объекта. | Наличие исходно -разрешительной документации |  |  | шт. |  | 1 |  |  |
| 2 | Разработка проектно-сметной документации «Реконструкция канализационных очистных сооружений в д. Лоскутово». Проведение государственной экспертизы. | Наличие рабочего проекта |  |  | шт. |  | 1 |  |  |
|  |  | Наличие государственной экспертизы |  |  | шт. |  | 1 |  |  |
| 3 | Строительство канализационных очистных сооружений в д. Лоскутово. | Количество объектов введенных в эксплуатацию |  |  | шт. |  | 1 |  |  |
|  |  | Объём очищенных стоков |  |  | м3/сут |  | до 1200 |  |  |
| II этап |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Водоснабжение 2-го посёлка ЛПК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Оформление исходно-разрешительной документации объекта. | Наличие исходно -разрешительной документации |  | шт. |  |  |  | 1 |  |
| 2 | Разработка проектно-сметной документации «Водоснабжение 2-го пос. ЛПК». Проведение государственной экспертизы. | Наличие рабочего проекта |  | шт. |  |  |  | 1 |  |
|  |  | Наличие государственной экспертизы |  | шт. |  |  |  | 1 |  |
| 3 | Строительство станции водоподготовки, разводящих сетей водоснабжения с устройством водоразборных колонок во 2-ом пос. ЛПК. | Количество объектов введенных в эксплуатацию |  | шт. |  |  |  | 2 |  |
|  |  | Объём очищаемой воды |  | м3/сут |  |  |  | до 600 |  |
| Водоотведение пос. Спутник |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Оформление исходно-разрешительной документации объекта. |  | Наличие исходно -разрешительной документации |  | шт. |  |  |  | 1 |
| 2 | Разработка проектно-сметной документации «Водоотведение пос. Спутник». Проведение государственной экспертизы. |  | Наличие рабочего проекта |  | шт. |  |  |  | 1 |
|  |  |  | Наличие государственной экспертизы |  | шт. |  |  |  | 1 |
| 3 | Реконструкция системы водоотведения пос. Спутник. |  | Количество объектов введенных в эксплуатацию |  | шт. |  |  |  | 1 |
|  |  |  | Объём сточных вод |  | м3/сут |  |  |  | от 600 до 1200 |

# Бюджетная заявка на финансирование из бюджета муниципального образования «Город Томск»

# городской долгосрочной целевой Программы

«Водоснабжение и водоотведение д. Лоскутово. Водоснабжение 2-го пос. ЛПК. Водоотведение пос. Спутник» на 2011-2012 гг.

Департамент городского хозяйства администрации Города Томска

(заказчик программы)

| № п/п | Наименование мероприятий | Объём ассигнований из бюджета муниципального образования «Город Томск» (тыс. руб.) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2011 г. | 2012 г. |
| I этап |  |  |  |
| Водоснабжение д. Лоскутово |  |  |  |
| 1 | Оформление исходно-разрешительной документации объекта. | 100,00 | - |
| 2 | Корректировка рабочего проекта «Реконструкция станции обезжелезивания в д. Лоскутово». Проведение государственной экспертизы. | 900,00 | - |
| 3 | Строительство станции водоподготовки в д. Лоскутово. | 38 000,00 | - |
| Водоотведение д. Лоскутово |  |  |  |
| 1 | Оформление исходно-разрешительной документации объекта. | 100,00 | - |
| 2 | Разработка проектно-сметной документации «Реконструкция канализационных очистных сооружений в д. Лоскутово». Проведение государственной экспертизы. | 2 000,00 | - |
| 3 | Строительство канализационных очистных сооружений в д. Лоскутово. | 50 000,00 | - |
|  | ИТОГО: | 91 100,00 | - |
| II этап |  |  |  |
| Водоснабжение 2-го посёлка ЛПК |  |  |  |
| 1 | Оформление исходно-разрешительной документации объекта. |  | 100,00 |
| 2 | Разработка проектно-сметной документации «Водоснабжение 2-го пос. ЛПК». Проведение государственной экспертизы. |  | 500,00 |
| 3 | Строительство станции водоподготовки, разводящих сетей водоснабжения с устройством водоразборных колонок во 2-ом пос. ЛПК. |  | 20 000,00 |
| Водоотведение посёлка Спутник |  |  |  |
| 1 | Оформление исходно-разрешительной документации объекта. |  | 100,00 |
| 2 | Разработка проектно-сметной документации «Водоотведение пос. Спутник». Проведение государственной экспертизы. |  | 500,00 |
| 3 | Реконструкция системы водоотведения пос. Спутник. |  | 30 000,00 |
| ИТОГО: |  |  | 51 200,00 |
| ВСЕГО: |  | 142 300,00 |  |

# Механизм контроля за реализацией Программы

Ключевым принципом, определяющим построение механизма реализации Программы, является принцип «баланса интересов», который подразумевает обеспечение соблюдения интересов исполнителей, заказчиков и субъектов управления, участвующих в её реализации.

В ходе реализации Программы будут использованы нормативно-правовое регулирование, административные меры, бюджетная поддержка, организационные механизмы и контролирующие меры.

Реализация Программы осуществляется посредством заключения муниципальных контрактов в соответствии с действующим законодательством.

Система организации контроля  за исполнением Программы:

- департамент городского хозяйства администрации Города Томска

- администрация Города Томска осуществляет общий контроль за исполнением Программы.