Приложение

к постановлению администрации Города Томска

от 23.09.2011 №  1035

Городская долгосрочная целевая программа

«Развитие инженерной инфраструктуры муниципального образования «Город Томск» на 2012-2017 годы

Город Томск

- Паспорт городской долгосрочной целевой программы

«Развитие инженерной инфраструктуры муниципального образования «Город Томск» на 2012-2017 годы.»

Наименование программы

Департамент капитального строительства администрации Города Томска,

Департамент городского хозяйства администрации Города Томска

Заказчик программы

| Разработчик целевой программы | Администрация Города Томска |
| --- | --- |
| Цели и задачи целевой программы | Целями реализации Программы на территории муниципального образования «Город Томск» являются: устойчивое функционирование и развитие городских территорий; улучшение санитарного состояния городских территорий Для достижения поставленных целей планируется решить следующие задачи: обеспечение в границах города надёжного водоснабжения; обеспечение в границах города надёжного водоотведения; обеспечение в границах города надёжного отвода сточных вод; обеспечение в границах города надёжного теплоснабжения; обеспечение в границах города надёжного электроснабжения. |
| Сроки выполнения целевой программы (подпрограмм) | 2012-2017 годы |
| Перечень подпрограмм и основных мероприятий | В части организации водоснабжения: Развитие объектов водоснабжения, в том числе: - разработка генеральной схемы водоснабжения Города Томска; - строительство сетей водоснабжения в частном секторе; - строительство объектов водоснабжения. В части организации водоотведения: Развитие объектов водоотведения, в том числе: - разработка генеральной схемы водоотведения Города Томска; - реконструкция сетей водоотведения; - строительство сетей водоотведения. В части организации отвода сточных вод: Развитие объектов ливневой канализации, в том числе: - разработка генеральной схемы ливневой канализации Города Томска; - ликвидация несанкционированных врезок в ливневую канализацию; - реконструкция сетей ливневой канализации; - строительство объектов ливневой канализации. В части организации теплоснабжения: Развитие объектов теплоснабжения, в том числе: - разработка схемы теплоснабжения Города Томска; - строительство индивидуальных газовых котельных; - переключение абонентов жилой и социальной сферы, запитанных от ведомственных котельных к муниципальным источникам теплоснабжения; - оснащение муниципальных котельных резервным источником электроснабжения; - вывод из системы теплоснабжения города неэкономических источников теплоснабжения; - приведение муниципальных тепловых сетей от групповых узлов управления в нормативное техническое состояние. В части организации электроснабжения: Развитие объектов электроснабжения, в том числе: - замена голого алюминиевого провода на самоизолирующий провод (далее – СИП) на сетях электроснабжения подземного водозабора (далее – ПВЗ); - замена голого алюминиевого провода напряжением 0,4 кВ на СИП на воздушных электрических сетях Города Томска; - замена голого алюминиевого провода напряжением 6-10 кВ на СИП на воздушных электрических сетях Города Томска; - модернизация сетей наружного освещения; - строительство, реконструкция и капитальный ремонт сетей наружного освещения; - строительство объектов электроснабжения. |
| Объемы и источники финансирования целевой программы (с разбивкой по годам) | Объем финансирования Программы: – 17 851 903,09 тыс. рублей, из них по годам: 2012 год – 2 575 936,86 тыс. рублей; 2013 год – 3 228 344,44 тыс. рублей; 2014 год – 1 566 658,05 тыс. рублей; 2015 год – 3 041 697,30 тыс. рублей; 2016 год – 3 762 991,44 тыс. рублей; 2017 год – 3 676 275 тыс. рублей. Источники финансирования: 3 174 463,19 тыс. рублей - средства бюджета муниципального образования "Город Томск"; из них по годам: 2012 год – 59 000 тыс. рублей; 2013 год – 77 059 тыс. рублей; 2014 год – 200 000 тыс. рублей; 2015 год – 651 852,75 тыс. рублей; 2016 год – 1 165 383,94 тыс. рублей; 2017 год – 1 021 167,5 тыс. рублей; 7 087 066,58 тыс. руб. – средства областного бюджета (прогноз), из них по годам: 2012 год – 1 170 306,86 тыс. рублей; 2013 год – 2 066 249,14 тыс. рублей; 2014 год – 1 035 618,68 тыс. рублей; 2015 год – 1 508 384,4 тыс. рублей; 2016 год – 653 253,75 тыс. рублей; 2017 год – 653 253,75 тыс. рублей; 7 590 373,32 тыс. руб. – внебюджетные средства (прогноз), из них по годам: 2012 год – 1 346 630 тыс. рублей; 2013 год – 1 085 036,30 тыс. рублей; 2014 год – 331 039,37 тыс. рублей; 2015 год – 881 460,15 тыс. рублей; 2016 год – 1 944 353,75 тыс. рублей; 2017 год – 2 001 853,75 тыс. рублей. |
| Ожидаемые конечные результаты выполнения целевой программы | прирост муниципальных сетей водоснабжения, построенных и модернизированных в рамках Программы, к их общему количеству в Городе Томске на 24,11%; доля жителей подключенных к централизованному водоснабжению от общего числа нуждающихся – 100% прирост муниципальных сетей водоотведения, построенных и модернизированных в рамках Программы, к их общему количеству в Городе Томске на 19,18%; доля жителей подключенных к централизованному водоотведению от общего числа нуждающихся – 100%; прирост муниципальных сетей ливневой канализации, построенных и модернизированных в рамках Программы, к их общему количеству в Городе Томске на 9,63; увеличение надёжности работы системы ливневой канализации на 64,44%; прирост муниципальных объектов теплоснабжения (котельных), построенных и модернизированных в рамках Программы, к их общему количеству в Городе Томске на 100%; увеличение надёжности работы объектов теплоснабжения на 44,02%; прирост муниципальных сетей электроснабжения, построенных и модернизированных в рамках Программы, к общей протяженности сетей электроснабжения в Городе Томске на 52,6%; снижение аварийности в связи с возможными повреждениями воздушных линий электропередач на 37,33%; доля жителей подключенных к централизованному электроснабжению от общего числа нуждающихся – 100%. |
| Система организации контроля за исполнением целевой программы | Общий контроль исполнения мероприятий Программы осуществляется администрацией Города Томска |

- Анализ текущей ситуации

Характерной чертой развития Города Томска, как и большинства крупных российских городов, стало опережающее строительство жилья и объектов различного назначения без осуществления соответствующего финансирования в развитие инженерной инфраструктуры.

Анализируя текущее состояние инженерной инфраструктуры Города Томска по видам ресурсов, можно сделать вывод, что практически все виды инженерных систем города должным образом не развиваются. Инвестиционные программы предприятий остаются единственным источником финансирования строительства новых сооружений. При этом если у ОАО «ТРК», ООО «Горсети» и Томского филиала  «ТГК-11» еще имеется некий незначительный запас мощности в отдельных районах города, то муниципальная система водоснабжения и водоотведения загружена до критических пределов.

2.1 Система водоснабжения и водоотведения

Система водоснабжения и водоотведения Города Томска насчитывает 599,5 км сетей водоснабжения, износ которых составляет более 71%, и 379,8 км сетей водоотведения, износ которых составляет 67,4 %.

Основными проблемами работы системы водоснабжения города являются:

- недостаточная для подключения новых потребителей мощность и пропускная способность системы водоснабжения города, высокая степень износа городских водопроводных сетей, высокий уровень потерь и неучтенных расходов воды при ее транспортировке и реализации потребителям.

- недостаточная эффективность работы всей системы из-за отсутствия гидравлического моделирования и зонирования.

Подключение новых абонентов к системе водоснабжения сдерживается ограниченной мощностью подземного водозабора, требующего реконструкции системы очистки и масштабного ремонта водопроводов I подъема.

Городская система водоотведения в первую очередь ограничена пропускной способностью КНС-4 и отходящего от неё напорного коллектора вдоль ул. Б.Подгорной, требующих немедленной реконструкции. В этой связи с декабря 2010 года в Кировском и Советском районах города отсутствует техническая возможность подключения новых абонентов.

2.2 Система ливневой канализации

На территории муниципального образования «Город Томск» расположены объекты ливневой канализации протяженностью 192 км, техническая документация имеется в неполном объеме, общий износ городской ливневой канализации оценивается в 68%. В течение длительного периода, вплоть до настоящего времени, система ливневой канализации города в необходимом объёме должным образом не обслуживалась специализированной организацией. Сложившаяся ситуация не позволяет эффективно эксплуатировать объекты и успешно решать задачи отведения поверхностных вод.

Кроме того, результаты анализов качества воды выпусков ливневой канализации показывают значительное превышение во всех выпусках предельно допустимой концентрации загрязняющих веществ для водоемов рыбохозяйственного назначения.

Высокие концентрации веществ в стоках ливневой канализации объясняются не только высоким содержанием загрязняющих веществ в водах, собираемых в канализацию с городских территорий. Одной из основных причин являются незаконные сбросы в р. Ушайка, р. Томь фекальной канализации частного сектора, хозяйственно-бытовой и производственной канализации предприятий и организаций. В настоящее время выявлены ряд несанкционированных врезок в систему ливневой канализации и выпусков сточных вод в водные объекты, ликвидация которых планируется в рамках настоящей Программы.

2.3 Система теплоснабжения

Модернизация системы теплоснабжения в городе финансируется практически только за счет внесения застройщиками платы за подключение, предусмотренной  инвестиционной программой энергоснабжающей организации.

На сегодняшний день в Городе Томске функционирует порядка 12 неэкономичных котельных, на которых установлено морально и физически устаревшее энергоёмкое оборудование с низким КПД: 11 из них – мелкие угольные котельные и одна – котельная по ул. Водяная, 80, снабжающая теплом северную часть Ленинского района Города Томска.

Помимо функционирования в Городе Томске неэкономических котельных, существует проблема отказа некоторых энергоснабжающих организаций осуществлять деятельность по оказанию коммунальных услуг в подаче теплоносителя на отопление и горячее водоснабжение потребителям - жилого фонда и объектов социальной сферы.

Также существует острая проблема с обслуживанием муниципальных сетей теплоснабжения после групповых узлов учёта и самих групповых узлов учёта (в количестве 147 единиц). Износ существующих сетей теплоснабжения составляет порядка 80%, в связи с чем, передать их на обслуживание эксплуатирующей организации не представляется возможным.

2.4 Система электроснабжения

Развитие высоковольтной сети 110/35 кВ на территории Города Томска в последние годы обеспечивалось успешной реализацией инвестиционной программы ОАО «Томская распределительная компания», предусматривающей комплексное развитие электроэнергетики всей Томской области. Несмотря на недостаток финансирования, удалось ввести в эксплуатацию подстанцию «Научная» мощностью 40 МВа. Данная подстанция будет являться ключевой для развития поселков южного направления Города Томска.

Развитие низковольтной распределительной сети 6-10кВ осуществляет ООО «Горсети». Наиболее востребованным строительство данных сетей остается в поселках индивидуальной застройки.

Изменение с 2011 года федерального законодательства в области формирования инвестиционных программ предприятий электроэнергетики с одной стороны привело к резкому снижению тарифа на подключение (с 17 655 до 1 241 руб. за 1 кВт.), с другой -значительно сократились объемы реконструкции электрических сетей. В ближайшее время это приведет к обострению ситуации по обеспечению строительства жилья и прочих объектов.

3. Основные цели и задачи Программы

3.1 Цели Программы

Основными целями реализации данной Программы на территории муниципального образования «Город Томск» являются:

- устойчивое функционирование и развитие городских территорий;

- улучшение санитарного состояния городских территорий.

3.2 Задачи Программы

Для достижения поставленных целей планируется решить следующие задачи:

- обеспечение в границах города надёжного водоснабжения;

- обеспечение в границах города надёжного водоотведения;

- обеспечение в границах города надёжного отвода сточных вод;

- обеспечение в границах города надёжного теплоснабжения;

- обеспечение в границах города надёжного электроснабжения.

4. Этапы Программы и сроки их реализации

Данная Программа рассчитана на 2012-2017 годы. Программа разбита на 6 этапов, соответствующих годам реализации Программы.

Этапы Программы и сроки их реализации пообъектно приведены в приложении № 3 к городской долгосрочной целевой программе «Развитие инженерной инфраструктуры муниципального образования «Город Томск» на 2012-2017 годы.

5. Перечень основных мероприятий

Общий перечень основных мероприятий с указанием ресурсного обеспечения представлен в приложении № 1 к настоящей Программе.

5.1 Перечень основных мероприятий в части организации водоснабжения

Развитие объектов водоснабжения, в том числе:

- разработка генеральной схемы водоснабжения Города Томска;

- строительство сетей водоснабжения в частном секторе;

- строительство объектов водоснабжения.

5.2 Перечень основных мероприятий в части организации водоотведения

Развитие объектов водоотведения, в том числе:

- разработка генеральной схемы водоотведения Города Томска;

- реконструкция сетей водоотведения;

- строительство сетей водоотведения.

5.3 Перечень основных мероприятий в части организации отвода сточных вод

Развитие объектов ливневой канализации, в том числе:

- разработка генеральной схемы ливневой канализации Города Томска;

- ликвидация несанкционированных врезок в ливневую канализацию;

- реконструкция сетей ливневой канализации;

- строительство объектов ливневой канализации.

5.4 Перечень основных мероприятий в части организации теплоснабжения:

Развитие объектов теплоснабжения, в том числе:

- разработка схемы теплоснабжения Города Томска;

- строительство индивидуальных газовых котельных;

- переключение абонентов жилой и социальной сферы, запитанных от ведомственных   котельных к муниципальным источникам теплоснабжения;

- оснащение муниципальных котельных резервным источником электроснабжения;

- вывод из системы теплоснабжения Города неэкономических источников теплоснабжения;

- приведение муниципальных тепловых сетей от групповых узлов управления в нормативное техническое состояние;

- строительство объектов теплоснабжения.

5.5  Перечень основных мероприятий в части организации электроснабжения

Развитие объектов электроснабжения, в том числе:

- замена голого алюминиевого провода на СИП на сетях электроснабжения подземного водозабора Города Томска;

- замена голого алюминиевого провода напряжением 0,4 кВ на СИП на воздушных электрических сетях Города Томска;

- замена голого алюминиевого провода напряжением 6-10 кВ на СИП на воздушных электрических сетях Города Томска;

- модернизация сетей наружного освещения;

- строительство, реконструкция и капитальный ремонт сетей наружного освещения;

- строительство объектов электроснабжения.

6. Экономическое обоснование реализации мероприятий целевой Программы

Экономическое обоснование Программы основано на предпроектных изысканиях, укрупнённых расчётах проектных организаций, а также на ранее спроектированных и построенных аналогичных  объектах.

В стоимости работ учтены затраты на разработку проектно-сметной документации и выполнение строительно-монтажных работ.

Реализация настоящей Программы должна обеспечить следующие конечные результаты:

Экономический эффект:

- повышение потенциала и темпов экономического развития муниципального образования “Город Томск” за счет устойчивого функционирования инженерной инфраструктуры.

- снижение текущих затрат на эксплуатацию систем инженерной инфраструктуры за счет модернизации и реконструкции объектов;

- минимизация расходов, связанных с вредным воздействием на окружающую среду;

Социальный эффект:

- повышение надежности снабжения коммунальными ресурсами и комфортности проживания граждан.

- увеличение доступности коммунальными ресурсами в удалённых районах муниципального образования «Город Томск».

Экологический эффект:

- минимизация вредного воздействия на окружающую среду;

- улучшение санитарного состояния городских территорий.

Основные целевые индикаторы:

Значение целевых индикаторов городской долгосрочной целевой Программы «Развитие инженерной инфраструктуры муниципального образования «Город Томск» на 2012-2017 годы приведены в таблице 1.

Таблица 1

ИНДИКАТОРЫ ЦЕЛЕЙ И ЗАДАЧ ГОРОДСКОЙ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

«Развитие инженерной инфраструктуры муниципального образования «Город Томск» на 2012-2017 годы.

(название целевой программы)

| № п/п | Наименование задач | Индикатор | Ед. изм. | Прогноз по годам |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | итого |
| 1 | Обеспечение в границах города надёжного водоснабжения | Прирост муниципальных сетей водоснабжения, построенных и модернизированных в рамках Программы, к их общему количеству в Городе Томске | % | 3,21 | 9,46 | 0,93 | 3,08 | 4,44 | 3,01 | 24,11 |
|  |  | Доля жителей подключенных к централизованному водоснабжению от общего числа нуждающихся | % | 12,4 | 32,7 | 55,6 | 95,84 | 97,92 | 100 | - |
| 2 | Обеспечение в границах города надёжного водоотведения | Прирост муниципальных сетей водоотведения, построенных и модернизированных в рамках Программы, к их общему количеству в Городе Томске | % | 0,04 | 0,11 | 0,86 | 3,82 | 9,23 | 5,13 | 19,18 |
|  |  | Доля жителей подключенных к централизованному водоотведению от общего числа нуждающихся | % | 12,4 | 32,7 | 55,6 | 95,84 | 97,92 | 100 | - |
| 3 | Обеспечение в границах города надёжного отвода сточных вод | Прирост муниципальных сетей ливневой канализации, построенных и модернизированных в рамках Программы, к их общему количеству в Городе Томске | % | 1,64 | 0,57 | 4,84 | 0,81 | 1,25 | 0,52 | 9,63 |
|  |  | Увеличение надёжности работы системы ливневой канализации | % | 3,55 | 6,85 | 9,60 | 12,66 | 15,89 | 15,89 | 64,44 |
| 4 | Обеспечение в границах города надёжного теплоснабжения | Прирост муниципальных объектов теплоснабжения, построенных и модернизированных в рамках Программы, к их общему количеству в Городе Томске | % | 55,56 | 13,04 | 0,22 | 0,15 | 16,66 | 14,37 | 100 |
|  |  | Увеличение надёжности работы объектов теплоснабжения | % | 2,43 | 4,68 | 6,56 | 8,65 | 10,85 | 10,85 | 44,02 |
| 5 | Обеспечение в границах города надёжного электроснабжения | Прирост муниципальных сетей электроснабжения, построенных и модернизированных в рамках Программы, к общей протяженности сетей электроснабжения в Городе Томске | % | 12,22 | 7,22 | 12,99 | 9,53 | 2,56 | 8,08 | 52,6 |
|  |  | Снижение аварийности в связи с возможными повреждениями воздушных линий электропередач | % | 8,35 | 16,09 | 22,57 | 29,74 | 37,33 | 37,33 | - |
|  |  | Доля жителей подключенных к централизованному электроснабжению от общего числа нуждающихся | % | 2,45 | 3,19 | 12 | 24 | 64,3 | 100 | - |

Потребность в финансовых ресурсах настоящей Программы представлена в таблице 2.

Таблица 2

ПОТРЕБНОСТЬ В ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСАХ  ГОРОДСКОЙ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

«Развитие инженерной инфраструктуры муниципального образования «Город Томск» на 2012-2017 годы.

(название целевой программы)

| № п.п. | Мероприятия Программы | Потребность в финансировании, тыс.руб. | Процент от общего объёма финансирования |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Развитие объектов водоснабжения | 5 191 144,03 | 29,08 |
| 2. | Развитие объектов водоотведения | 6 246 422,80 | 34,99 |
| 3. | Развитие объектов ливневой канализации | 738 941,15 | 4,14 |
| 4. | Развитие объектов теплоснабжения | 2 458 501,64 | 13,77 |
| 5. | Развитие объектов электроснабжения | 3 216 893,47 | 18,02 |
|  | ИТОГО: | 17 851 903,09 | 100 |

## 7. Бюджетная заявка на финансирование целевой Программы

Бюджетная заявка на финансирование целевой Программы представлена в приложении № 2 к настоящей Программе.

## 8. Механизм контроля за реализацией целевой Программы

Ключевым принципом, определяющим построение механизма реализации Программы, является принцип «баланса интересов», который подразумевает обеспечение соблюдения интересов исполнителей и заказчиков, участвующих в реализации Программы.

В ходе реализации Программы будут использованы нормативно-правовое регулирование, административные меры, бюджетная поддержка, организационные механизмы и контролирующие меры.

Для достижения программных целей предполагается использовать средства бюджета муниципального образования «Город Томск», областного бюджета (прогноз) в пределах средств, предусмотренных на финансирование мероприятий Программы в соответствующем финансовом году, а также предполагается использовать внебюджетные источники.

Реализация Программы осуществляется в 6 этапов (2012 - 2017 годы) посредством заключения муниципальных контрактов в порядке, установленном законодательством.

Администрация Города Томска осуществляет общий контроль фактического исполнения мероприятий и сроков их исполнения.

## Заказчики Программы формируют и предоставляют в департамент экономического развития и управления муниципальной собственностью администрации Города Томска отчеты о ходе исполнения и реализации целевой Программы по формам и в сроки, установленные законодательством.

Реализация Программы освещается в средствах массовой информации.

Приложение  № 1

к городской долгосрочной целевой программе

«Развитие инженерной инфраструктуры

муниципального образования «Город Томск»

на 2012-2017 годы.

ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ГОРОДСКОЙ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

«Развитие инженерной инфраструктуры муниципального образования «Город Томск» на 2012-2017 годы.

(название целевой программы)

Департамент капитального строительства администрации Города Томска,

департамент городского хозяйства администрации Города Томска

(заказчик целевой программы)

| № пп | Наименование мероприятий | Приоритетность | Сроки исполнения | Стоимость ( тыс.руб.) | Источники финансирования | Прим. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Бюджет муниципального образования «Город Томск» | Бюджеты других уровней | Внебюджетные источники (прогноз) |  |
|  |  |  |  |  |  | Федеральный | Областной (прогноз) |  |  |
| 1 этап – объекты инженерной инфраструктуры, строящиеся и реконструируемые в 2012 году |
| 1.1. | Развитие объектов водоснабжения | 1 | 2012 | 303 015,60 | 5 374,30 |  | 208 301,30 | 89 340,00 |  |
| 1.2. | Развитие объектов водоотведения | 2 | 2012 | 690 908,90 | 43 848,90 |  | 585 500,00 | 61 560,00 |  |
| 1.3. | Развитие объектов ливневой канализации | 3 | 2012 | 56 428,90 |  |  | 56 428,90 |  |  |
| 1.4. | Развитие объектов теплоснабжения | 4 | 2012 | 1 050 193,40 | 9 776,80 |  | 102 686,60 | 937 730,00 |  |
| 1.5. | Развитие объектов электроснабжения | 5 | 2012 | 475 390,06 |  |  | 217 390,06 | 258 000,00 |  |
|  | Итого по 1 этапу: |  |  | 2 575 936,86 | 59 000,00 |  | 1 170 306,86 | 1 346 630,00 |  |
| 2 этап – объекты инженерной инфраструктуры, строящиеся и реконструируемые в 2013 году |
| 2.1. | Развитие объектов водоснабжения | 1 | 2013 | 1 035 255,73 |  |  | 976 501,43 | 58 754,30 |  |
| 2.2. | Развитие объектов водоотведения | 2 | 2013 | 853 087,90 | 77 059,00 |  | 752 498,90 | 23 530,00 |  |
| 2.3. | Развитие объектов ливневой канализации | 3 | 2013 | 73 798,00 |  |  | 73 798,00 |  |  |
| 2.4. | Развитие объектов теплоснабжения | 4 | 2013 | 985 304,12 |  |  | 72 664,12 | 912 640,00 |  |
| 2.5. | Развитие объектов электроснабжения | 5 | 2013 | 280 898,69 |  |  | 190 786,69 | 90 112,00 |  |
|  | Итого по 2 этапу: |  |  | 3 228 344,44 | 77 059,00 |  | 2 066 249,14 | 1 085 036,30 |  |
| 3 этап – объекты инженерной инфраструктуры, строящиеся и реконструируемые в 2014 году |
| 3.1. | Развитие объектов водоснабжения | 1 | 2014 | 627 035,75 | 34 875,75 |  | 539 650,00 | 52 510,00 |  |
| 3.2. | Развитие объектов водоотведения | 2 | 2014 | 274 420,00 | 53 110,00 |  | 176 944,75 | 44 365,25 |  |
| 3.3. | Развитие объектов ливневой канализации | 3 | 2014 | 201 266,25 | 50 000,00 |  | 151 266,25 |  |  |
| 3.4. | Развитие объектов теплоснабжения | 4 | 2014 | 50 003,12 | 6 617,12 |  |  | 43 386,00 |  |
| 3.5. | Развитие объектов электроснабжения | 5 | 2014 | 413 932,93 | 55 397,13 |  | 167 757,68 | 190 778,12 |  |
|  | Итого по 3 этапу: |  |  | 1 566 658,05 | 200 000,00 |  | 1 035 618,68 | 331 039,37 |  |
| 4 этап – объекты инженерной инфраструктуры, строящиеся и реконструируемые в 2015 году |
| 4.1. | Развитие объектов водоснабжения | 1 | 2015 | 563 109,45 | 124 119,45 |  | 343 935,00 | 95 055,00 |  |
| 4.2. | Развитие объектов водоотведения | 2 | 2015 | 1 487 006,00 | 321 956,60 |  | 1 149 449,40 | 15 600,00 |  |
| 4.3. | Развитие объектов ливневой канализации | 3 | 2015 | 86 298,00 | 86 298,00 |  |  |  |  |
| 4.4. | Развитие объектов теплоснабжения | 4 | 2015 | 328 821,00 | 48 632,10 |  |  | 280 188,90 |  |
| 4.5. | Развитие объектов электроснабжения | 5 | 2015 | 576 462,85 | 70 846,60 |  | 15 000,00 | 490 616,25 |  |
|  | Итого по 4 этапу: |  |  | 3 041 697,30 | 651 852,75 |  | 1 508 384,40 | 881 460,15 |  |
| 5 этап – объекты инженерной инфраструктуры, строящиеся и реконструируемые в 2016 году |
| 5.1. | Развитие объектов водоснабжения | 1 | 2016 | 1 361 052,50 | 189 545,00 |  | 585 753,75 | 585 753,75 |  |
| 5.2. | Развитие объектов водоотведения | 2 | 2016 | 1 583 000,00 | 791 500,00 |  |  | 791 500,00 |  |
| 5.3. | Развитие объектов ливневой канализации | 3 | 2016 | 121 150,00 | 121 150,00 |  |  |  |  |
| 5.4. | Развитие объектов теплоснабжения | 4 | 2016 | 32 180,00 | 32 180,00 |  |  |  |  |
| 5.5. | Развитие объектов электроснабжения | 5 | 2016 | 665 608,94 | 31 008,94 |  | 67 500,00 | 567 100,00 |  |
|  | Итого по 5 этапу: |  |  | 3 762 991,44 | 1 165 383,94 |  | 653 253,75 | 1 944 353,75 |  |
| 6 этап – объекты инженерной инфраструктуры, строящиеся и реконструируемые в 2017 году |
| 6.1. | Развитие объектов водоснабжения | 1 | 2017 | 1 301 675,00 | 130 167,50 |  | 585 753,75 | 585 753,75 |  |
| 6.2. | Развитие объектов водоотведения | 2 | 2017 | 1 358 000,00 | 679 000,00 |  |  | 679 000,00 |  |
| 6.3. | Развитие объектов ливневой канализации | 3 | 2017 | 200 000,00 | 200 000,00 |  |  |  |  |
| 6.4. | Развитие объектов теплоснабжения | 4 | 2017 | 12 000,00 | 12 000,00 |  |  |  |  |
| 6.5. | Развитие объектов электроснабжения | 5 | 2017 | 804 600,00 |  |  | 67 500,00 | 737 100,00 |  |
|  | Итого по 6 этапу: |  |  | 3 676 275,00 | 1 021 167,50 |  | 653 253,75 | 2 001 853,75 |  |
|  | Всего по 6 этапам: |  |  | 17 851 903,09 | 3 174 463,19 |  | 7 087 066,58 | 7 590 373,32 |  |

Приложение  № 2

к городской долгосрочной целевой программе

«Развитие инженерной инфраструктуры

муниципального образования «Город Томск»

на 2012-2017 годы.

Бюджетная заявка

на финансирование из бюджета муниципального образования

«Город Томск» городской долгосрочной целевой программы

«Развитие инженерной инфраструктуры муниципального образования «Город Томск» на 2012-2017 годы.

(название целевой программы)

Департамент капитального строительства администрации Города Томска,

департамент городского хозяйства администрации Города Томска

(заказчик целевой программы)

| № п/п | Мероприятия программы | Объем ассигнований из бюджета муниципального образования «Город Томск» (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2012г. | 2013г. | 2014г. | 2015г. | 2016г. | 2017г. |
| 1. | Развитие объектов водоснабжения в том числе: - департамент капитального строительства администрации Города Томска: - департамент городского хозяйства администрации Города Томска: | 5 374,30, в т.ч.: 0,00 5 374,30 | 0,00, в т.ч.: 0,00 0,00 | 34 875,75, в т.ч.: 0,00 34 875,75 | 124 119,45, в т.ч.: 124 119,45 0,00 | 189 545,00, в т.ч.: 189 545,00 0,00 | 130 167,50, в т.ч.: 130 167,50 0,00 |
| 2. | Развитие объектов водоотведения в том числе: - департамент капитального строительства администрации Города Томска: - департамент городского хозяйства администрации Города Томска: | 43 848,90, в т.ч.: 39 000,00 4 848,90 | 77 059,00, в т.ч.: 77 059,00 0,00 | 53 110,00, в т.ч.: 0,00 53 110,00 | 321 956,60, в т.ч.: 127 716,6 194 240,00 | 791 500,00, в т.ч.: 791 500,00 0,00 | 679 000,00, в т.ч.: 679 000,00 0,00 |
| 3. | Развитие объектов ливневой канализации в том числе: - департамент капитального строительства администрации Города Томска: - департамент городского хозяйства администрации Города Томска: | 0,00, в т.ч.: 0,00 0,00 | 0,00, в т.ч.: 0,00 0,00 | 50 000,00, в т.ч.: 0,00 50 000,00 | 86 298,00, в т.ч.: 86 298,00 0,00 | 121 150,00, в т.ч.: 121 150,00 0,00 | 200 000,00, в т.ч.: 200 000,00 0,00 |
| 4. | Развитие объектов теплоснабжения в том числе: - департамент капитального строительства администрации Города Томска: - департамент городского хозяйства администрации Города Томска: | 9 776,80, в т.ч.: 0,00 9 776,80 | 0,00, в т.ч.: 0,00 0,00 | 6 617,12, в т.ч.: 0,00 6 617,12 | 48 632,10, в т.ч.: 48 632,10 0,00 | 32 180,00, в т.ч.: 32 180,00 0,00 | 12 000,00, в т.ч.: 12 000,00 0,00 |
| 5. | Развитие объектов электроснабжения в том числе: - департамент капитального строительства администрации Города Томска: - департамент городского хозяйства администрации Города Томска: | 0,00, в т.ч.: 0,00 0,00 | 0,00, в т.ч.: 0,00 0,00 | 55 397,13, в т.ч.: 0,00 55 397,13 | 70 846,60, в т.ч.: 42 665,25 28 181,35 | 31 008,94, в т.ч.: 0,00 31 008,94 | 0,00, в т.ч.: 0,00 0,00 |
|  | Итого в том числе: - департамент капитального строительства администрации Города Томска: - департамент городского хозяйства администрации Города Томска: | 59 000,00, в т.ч.: 39 000,00 20 000,00 | 77 059,00, в т.ч.: 77 059,00 0,00 | 200 000,00, в т.ч.: 0,00 200 000,00 | 651 852,75, в т.ч.: 429 431,4 222 421,35 | 1 165 383,94, в т.ч.: 1 134 375,0 31 008,94 | 1 021 167,50, в т.ч.: 1 021 167,50 0,00 |