Приложение

к постановлению администрации Города Томска

от 30.12.2011 № 1540

# Городская долгосрочная целевая программа 
«Строительство сетей водоснабжения муниципального образования 
«Город Томск» на 2009-2013 гг.»

г. Томск - 2011 г.

1. ПАСПОРТ ГОРОДСКОЙ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

«Строительство сетей водоснабжения муниципального образования 
«Город Томск» на 2009-2013 гг.» (далее – Программа).

(название целевой программы)

Департамент капитального строительства администрации Города  Томска.

(Заказчик целевой программы)

| Дата принятия правового акта о разработке целевой программы, дата ее утверждения (наименование и номер соответствующих нормативных документов) | Распоряжение администрации города Томска от 30.09.2009 № 1147 «О разработке городской долгосрочной целевой программы «Строительство сетей водоснабжения в пос. Степановка города Томска на 2009 - 2010 гг.» Протокол аппаратного совещания Мэра Города Томска от 27.09.2010 № 21 п. 15 «О разработке городской долгосрочной целевой программы «Водоснабжение частного сектора на 2009-2013 гг.» |
| --- | --- |
| Разработчики целевой программы | Департамент капитального строительства администрации Города Томска, департамент городского хозяйства администрации Города Томска |
| Цели и задачи целевой программы | Цель Программы: 1. Обеспечение населения муниципального образования «Город Томск» централизованным водоснабжением. II. Задачи Программы: 1. Строительство сетей централизованного водоснабжения и развитие водопроводной сети муниципального образования «Город Томск», с последующим восстановлением благоустройства. 2. 2. Увеличение протяженности водопроводной сети муниципального образования «Город Томск». |
| Сроки выполнения целевой программы (программ) | 2009 - 2013 гг. |
| Перечень программ и основных мероприятий | Программой предусмотрены мероприятия, в том числе: 2009 год: I-этап - инженерно-геологические работы (изыскания) для прокладки наружных сетей водопровода; - строительство участка водопроводной линии по ул. Пржевальского и пер. Пржевальского, с последующим восстановлением благоустройства. 2010 год: II – этап - подготовка исходно-разрешительной документации, в том числе экспертиза проектной документации. Строительство водопроводной линии по ул. Б. Хмельницкого, ул. Пржевальского, пер. Пржевальского, ул. Степановская, ул. Осипова, ул. Тояновская, ул. Степная, ул. 1-я Степная, ул. 2-я Степная, ул. 3-я Степная с последующим восстановлением благоустройства. 2011 год: III – этап - подготовка исходно-разрешительной и проектной документации, в том числе экспертиза проектной документации; - строительство водопроводных линий с последующим восстановлением благоустройства. 2012 год: IV – этап - инженерно-геологические работы (изыскания) для прокладки наружных сетей водопровода; оформление исходно-разрешительной документации; разработка проектно-сметной документации; - выполнение строительно-монтажных работ с последующим восстановлением благоустройства; 2013 год: V – этап - инженерно-геологические работы (изыскания) для прокладки наружных сетей водопровода; оформление исходно-разрешительной документации; разработка проектно-сметной документации; - выполнение строительно-монтажных работ с последующим восстановлением благоустройства. |
| Объёмы и источники финансирования целевой программы (с разбивкой по годам) | Объём финансирования, всего на реализацию Программы – 548 584,81 тыс. руб., в том числе: На 2009 год – 3 000,00 тыс. руб. На 2010 год – 39 318,20 тыс. руб. На 2011 год – 39 258,10 тыс.руб. На 2012 год - 229 696,43 тыс. руб. На 2013 год – 237 312,08 тыс. руб. Источник финансирования – бюджет муниципального образования «Город Томск». |
| Ожидаемые конечные результаты выполнения целевой программы | 100% обеспечение жителей муниципального образования «Город Томск» централизованным водоснабжением. |
| Система организации контроля за исполнением целевой программы | Департамент капитального строительства администрации Города Томска. Администрация Города Томска осуществляет общий контроль за исполнением Программы. |

# Анализ текущей ситуации

Система водоснабжения Города Томска имеет два источника водоснабжения – из артезианских скважин и реки Томь.

Подземный водозабор обеспечивает хозяйственно-питьевое водоснабжение Города Томска. В его состав входят 198 артезианских скважин, насосная станция подкачки, очистные сооружения для очистки исходной воды производительностью 210 тыс.м3/сут., насосная станция II-го подъема. Вода из артезианских скважин поступает на очистные сооружения подземного водозабора по водоводу 1-го подъема, затем по водоводам №№ 9 и 10 подается потребителям.

Насосно-фильтровальная станция производит забор и очистку речной воды, отвечающей требованиям СанПин 2.1.4.1074-01, используемой для технологических нужд промышленных предприятий и горячего водоснабжения города. Речная очищенная вода на питьевые нужды не используется. Кроме этого, насосно-фильтровальная станция обеспечивает перекачку хозяйственно-питьевой воды от подземного водозабора по водоводу № 9 и подает ее в распределительную сеть Города Томска.

Водоснабжение жителей, проживающих в частном секторе муниципального образования «Город Томск», осуществляется от одиночно расположенных артезианских скважин, водоразборных колонок, самовольно построенных водопроводных линий, а также поднятой из колодцев водой. Основные трудности с водоснабжением существуют на протяжении длительного времени. Артезианские скважины, водонапорные башни и сети водоснабжения были построены несколько десятилетий назад. Как правило, данные объекты водопроводного хозяйства не имеют собственника и не обслуживаются должным образом.

Общая протяженность водопроводной сети на 01.01.2009 г составляет 745,9 км., в том числе протяжённость сетей частного сектора 59,83 км. (8% от общей протяженности сетей водоснабжения). Поскольку одним из основных направлений программы является водоснабжение депрессивных районов города,  в ходе реализации программы предполагается увеличить протяженность водопроводной сети частного сектора на 75,5 км (10%). Таким образом, общая протяженность сетей централизованного водоснабжения муниципального образования «Город Томск» составит 821,4 км.

В настоящее время число жителей, не имеющих централизованного водоснабжения, составляет порядка 10000 человек. Данные абоненты (жители) проживают в частном секторе муниципального образования «Город Томск». При этом количество абонентов частного сектора,  пользующихся услугой централизованного водоснабжения, составляет 33 647 человек, соответственно доля жителей частного сектора не имеющих централизованного водоснабжения составляет порядка 23% от числа проживающих в частном секторе.

В настоящее время оборудование и водопроводные сети частного сектора полностью изношены и их восстановление не целесообразно. Вода, поднятая из существующих локальных скважин, не отвечает требованиям санитарно-эпидемиологических правил и нормативов «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. СанПиН 2.1.4.1074-01», утвержденных Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 26.09.2001г.

В рамках реализации данной Программы будут решены вопросы по снижению социальной напряжённости, обеспечению населения муниципального образования «Город Томск» водоснабжением соответствующего качества и необходимого объёма с соблюдением санитарных и противопожарных норм, создание условий благополучного проживания населения (повышение комфортности проживания), развитие водопроводной сети муниципального образования «Город Томск» путём строительства водопроводных сетей. Увеличение объёма водопотребления составит 1200 м3/сут., СниП 2.04.01-85 (строительные нормы и правила. Внутренний водопровод и канализация зданий).

Технологически концепция реализации программы предусматривает строительство распределительной сети водопровода вдоль улиц с устройством отключающей запорной арматуры на ответвлениях к абонентам. При этом, строительство подводящих водопроводов от места врезки в транзитную магистраль до ввода в здание должно осуществляться жителями подключаемых домов. Такое решение обусловлено стесненными условиями существующей частной застройки и принято во избежание конфликтов между владельцами имущества и подрядными организациями.

# 3. Основные цели и задачи Программы

- Цели Программы:

Обеспечение населения муниципального образования «Город Томск» централизованным водоснабжением.

- Задачи Программы:

Строительство сетей централизованного водоснабжения и развитие водопроводной сети муниципального образования  «Город Томск», с последующим восстановлением благоустройства. Увеличение протяженности водопроводной сети муниципального образования «Город Томск»

4. Этапы Программы и сроки их реализации

| № п/п | Наименование мероприятий | Сроки реализации |
| --- | --- | --- |
| 2009 год | Инженерно-геологические работы (изыскания) для прокладки наружных сетей водопровода. Строительство участка водопроводной линии с последующим восстановлением благоустройства до 30.11.2009 г. |
| I этап |  |
| 1 | улица/переулок | протяженность сети водопровода, п.м. | разработка проектно-сметной документации, тыс.руб | выполнение строительно-монтажных работ, тыс.руб |  |
|  | по ул. Пржевальского по пер. Пржевальского | 601,50 | 250,00 | 2750,00 |  |
|  | ИТОГО: | 601,50 | 250,00 | 2750,00 |  |
| 2010 год | Подготовка исходно-разрешительной документации, в том числе экспертиза проектной документации. Строительство водопроводной линии с последующим восстановлением благоустройства до 30.11.2010 г. |
| II этап |  |
| 2 | по ул. Пржевальского; по пер. Пржевальского; по ул. Б. Хмельницкого от ул. Тояновской до ул. 3-й Степной ; по ул. Степановской, ул. Осипова и ул. Тояновской; по ул. Степной; по ул. 1-й Степной; по. ул. 2-й Степной; по ул. 3-й Степной; по ул. Степной (левая сторона). | 4 378,50 | 281,90 | 39 036,30 |  |
|  | ИТОГО: | 4 378,50 | 281,90 | 39 036,30 |  |
| 2011 год | Подготовка правоустанавливающей документации на земельный участок, исходно-разрешительной и проектной документации, в том числе экспертиза проектной документации. Строительство водопроводных линий с последующим восстановление благоустройства. Срок реализации до 31.12.2011 г. |
| III этап |  |
| 3 | ул. Юргинская | 4 135,50 | 4 250,00 | 35 008,10 |  |
|  | ул. М.Сычева |  |  |  |  |
|  | ул. Ломоносова |  |  |  |  |
|  | ул. Космическая |  |  |  |  |
|  | пер. Славянский |  |  |  |  |
|  | пос. Старокарьерный |  |  |  |  |
|  | ул. Старокарьерная |  |  |  |  |
|  | пос. Зональный, ул. Лазурная |  |  |  |  |
|  | п. Залесье, ул. Контрастная |  |  |  |  |
|  | ул. 3-я Степная, д. 1, 1/1, 3 ул. 2-я Степная, 2/1 |  |  |  |  |
|  | ул. 4-я Степная, ул. 5-я Степная, ул. 6-я Степная |  |  |  |  |
|  | ул. Карташова, 22/1 |  |  |  |  |
|  | ИТОГО: | 4 135,50 | 4 250,00 | 35 008,10 |  |
| 2012 год | Инженерно-геологические работы (изыскания) для прокладки наружных сетей водопровода; оформление исходно-разрешительной документации; разработка проектно-сметной документации. Выполнение строительно-монтажных работ с последующим восстановлением благоустройства. Срок реализации до 31.12.2012 г. |
| IV этап |  |
| 4 | пос. Мясокомбинат | 320,00 | 104,00 | 2 080,00 |  |
|  | пос. Росинка | 2 500,00 | 812,50 | 16 250,00 |  |
|  | пос. Киргизка | 650,00 | 211,25 | 4 225,00 |  |
|  | ул. Шпальная; ул. Строевая. | 650,00 | 211,25 | 4 225,00 |  |
|  | ул. Ялтинская; ул. Обская. | 94,00 | 30,55 | 611,00 |  |
|  | ул. Анжерская. | 90,00 | 29,25 | 585,00 |  |
|  | пер. Строительный | 142,00 | 46,15 | 923,00 |  |
|  | пос. Степановка - новые участки (ул. Поляночная, ул. Урманская, ул. Черемуховская, пер. Ермаковский, пер. Урочинский) | 2 100,00 | 682,50 | 13 650,00 |  |
|  | пос. Ново-Карьерный | 1 300,00 | 422,50 | 8 450,00 |  |
|  | ул. Чулымский тракт | 500,00 | 162,50 | 3 250,00 |  |
|  | с. Дзержинское: (ул. Лесная, ул. Больничная, ул. Волынова, пер. Лесной, ул. Фабричная, пер. Фабричный | 1 300,00 | 422,50 | 8 450,00 |  |
|  | с. Дзержинское (новое строительство): пер. Ромашковый; пер. Клеверный; пер. Лиловый; пер. Полынный; ул. Петровская; ул. Светлая; ул. Цветочная; ул. Мира; пер. Мира; ул. Светлая; ул. Северная | 1 300,00 | 422,50 | 8 450,00 |  |
|  | пер. Ангарский | 210,00 | 68,25 | 1 365,00 |  |
|  | ул. Ангарская (от ул.Ялтинская до пер. Чаинский | 280,00 | 91,00 | 1 820,00 |  |
|  | пер. Днепровский | 480,00 | 156,00 | 3 120,00 |  |
|  | ул. Бийская | 260,00 | 84,50 | 1 690,00 |  |
|  | ул. Грибоедова | 120,00 | 39,00 | 780,00 |  |
|  | пер. Радищева | 560,00 | 182,00 | 3 640,00 |  |
|  | пер. Анжерский | 645,00 | 209,63 | 4 192,50 |  |
|  | пер. Чаинский ул. Крымская | 300,00 | 97,50 | 1 950,00 |  |
|  | ул. Омская | 500,00 | 162,50 | 3 250,00 |  |
|  | ул. Красногвардейская | 500,00 | 162,50 | 3 250,00 |  |
|  | ул. Павлова | 200,00 | 65,00 | 1 300,00 |  |
|  | ул. Рабочая, д. 43 а | 30,00 | 9,75 | 195,00 |  |
|  | ул. Калинина | 100,00 | 32,50 | 650,00 |  |
|  | ул. Победы | 240,00 | 78,00 | 1 560,00 |  |
|  | пер. Революционный | 150,00 | 48,75 | 975,00 |  |
|  | ул. Революционная | 200,00 | 65,00 | 1 300,00 |  |
|  | пр. Путевой | 360,00 | 117,00 | 2 340,00 |  |
|  | ул. Научная | 400,00 | 130,00 | 2 600,00 |  |
|  | пр. Научный | 110,00 | 35,75 | 715,00 |  |
|  | ул. Залоговая | 1 100,00 | 357,50 | 7 150,00 |  |
|  | пос. Светлый (250 участков под индивидуальное строительство) | 1 700,00 | 552,50 | 11 050,00 |  |
|  | пер. Рабочий | 50,00 | 16,25 | 325,00 |  |
|  | ул. Центральная, 11 | 350,00 | 113,75 | 2 275,00 |  |
|  | ул. Яковлева, 13 | 8,00 | 2,60 | 52,00 |  |
|  | ул. Северо-Каштачная | 240,00 | 78,00 | 1 560,00 |  |
|  | ул. Войлочная | 240,00 | 78,00 | 1 560,00 |  |
|  | ул. Черноморская | 850,00 | 276,25 | 5 525,00 |  |
|  | ул. Каспийская | 815,00 | 264,88 | 5 297,50 |  |
|  | пер. Нижний, 12; Устройство водопроводных колодцев на пер. Нижнем. | 860,00 | 44,25 | 885,00 |  |
|  | ул. Жигулевская | 185,00 | 60,13 | 1 202,50 |  |
|  | проезд Жигулевский | 145,00 | 47,13 | 942,50 |  |
|  | 1-ая Усть-Киргизка | 455,00 | 147,88 | 2 957,50 |  |
|  | 2-ая Усть-Киргизка | 1 000,00 | 325,00 | 6 500,00 |  |
|  | 3-я Усть-Киргизка | 535,00 | 173,88 | 3 477,50 |  |
|  | 4-ая Усть-Киргизка | 365,00 | 118,63 | 2 372,50 |  |
|  | 5-ая Усть-Киргизка | 185,00 | 60,13 | 1 202,50 |  |
|  | 6-ая Усть-Киргизка | 570,00 | 185,25 | 3 705,00 |  |
|  | пер. Ботанический | 275,00 | 89,34 | 1 787,50 |  |
|  | пос. Хромовка | 1 300,00 | 422,50 | 8 450,00 |  |
|  | с. Тимирязевское |  |  |  |  |
|  | Южная часть: ул. Октябрьская; ул. Дальняя; ул. Болотная; пер. Дальний; пер. Лесной; пер. Песчаный; ул. Песчаное озеро; ул. Лесотехническая; ул. Тенистая; ул. Крылова; пер. Крылова; мкр. Солнечный; ул. Ново-Трактовая; ул. Чапаева | 1 500,00 | 487,50 | 9 750,00 |  |
|  | Северная часть: ул. Больничная; ул. Большая Пионерская; ул. Деповская; ул. Путевая; ул. Советская; ул. Ленина; ул. Зеленая; пер. Зеленый; ул. Школьная; пер. Школьный; ул. Чехова; ул. Старо-Трактовая пер. Сосновый | 1 500,00 | 487,50 | 9 750,00 |  |
|  | ул. Октябрьская от ул. Чапаева до ул. Дальняя | 2 240,00 | 728,00 | 14 560,00 |  |
|  | ул. Чапаева от ул. Октябрьской далее по ул. Садовой с переходом на ул. Чапаева до ж.д.№5 | 770,00 | 250,25 | 5 005,00 |  |
|  | ул. Крылова от ул. Октябрьской до котельной совхоза) | 550,00 | 178,75 | 3 575,00 |  |
|  | ИТОГО: | 34 379,00 | 10 937,93 | 218 758,50 |  |
| 2013 год | Инженерно-геологические работы (изыскания) для прокладки наружных сетей водопровода; оформление исходно-разрешительной документации; разработка проектно-сметной документации. Выполнение строительно-монтажных работ с последующим восстановлением благоустройства. Срок реализации до 31.12.2013 г. |
| V этап |  |
| 5 | ул. Алтайская, 4, 6, 6 а, 17, 28 г, 30, 70; | 250,00 | 81,25 | 1 625,00 |  |
|  | ул. Аэродромная, 2, 3, 6, 7, 10, 12; | 300,00 | 97,50 | 1 950,00 |  |
|  | пер. Батенькова, 18 а; | 50,00 | 16,25 | 325,00 |  |
|  | пер. Витебский, 36; | 70,00 | 22,75 | 455,00 |  |
|  | ул. Восточная, 2 а, 6, 8, 14; | 170,00 | 55,25 | 1 105,00 |  |
|  | ул. Герцена, 27, 54, 56; | 60,00 | 19,50 | 390,00 |  |
|  | ул. Гоголя, 8, 20, 46 б; | 50,00 | 16,25 | 325,00 |  |
|  | ул. М. Горького, 52 а; | 30,00 | 9,75 | 195,00 |  |
|  | ул. Дальняя, 10, 23; | 50,00 | 16,25 | 325,00 |  |
|  | ул. Достоевского, 1, 3, 9; | 60,00 | 19,50 | 390,00 |  |
|  | ул. Заливная, 4, 5, 6, 10, 16 а, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 25 а, 27, 31, 33; | 250,00 | 81,25 | 1 625,00 |  |
|  | ул. 1-Заречная, 31, 35; | 70,00 | 22,75 | 455,00 |  |
|  | ул. 2-Заречная, 3, 13, 22,23, 35; | 70,00 | 22,75 | 455,00 |  |
|  | ул. 3-Заречная, 1, 9; | 50,00 | 16,25 | 325,00 |  |
|  | ул. 4-Заречная, 18; | 50,00 | 16,25 | 325,00 |  |
|  | пер. Инженерный, 1, 2, 3; | 60,00 | 19,50 | 390,00 |  |
|  | пер. 2-Казанский, 5, 6, 9; | 60,00 | 19,50 | 390,00 |  |
|  | пер. 3-Казанский, 2, 6; | 50,00 | 16,25 | 325,00 |  |
|  | пер. Казахский, 16; | 30,00 | 9,75 | 195,00 |  |
|  | ул. Киевская, 73, 75, 81; | 70,00 | 22,75 | 455,00 |  |
|  | пр. Комсомольский, 2, 14, 34, 36, 38, 40, 42; | 90,00 | 29,25 | 585,00 |  |
|  | ул. Красноармейская, 1, 3, 9, 11, 29, 41 а, 49, 58; | 80,00 | 26,00 | 520,00 |  |
|  | ул. Крылова, 13; | 30,00 | 9,75 | 195,00 |  |
|  | ул. Лебедева, 69, 137, 139, 141, 143; | 50,00 | 16,25 | 325,00 |  |
|  | ул. Л. Толстого, 13, 18, 21, 60, 64; | 50,00 | 16,25 | 325,00 |  |
|  | ул. Маяковского, 18, 20, 24 а, 26, 28, 30, 32, 34; | 60,00 | 19,50 | 390,00 |  |
|  | пер. Мирный, 14, 19, 31, 39; | 70,00 | 22,75 | 455,00 |  |
|  | ул. Некрасова, 7, 29, 31; | 50,00 | 16,25 | 325,00 |  |
|  | пер. Нечевский, 16; | 30,00 | 9,75 | 195,00 |  |
|  | пер. Овражный, 1, 2 а, 5; | 100,00 | 32,50 | 650,00 |  |
|  | ул. О. Кошевого, 11, 17, 21, 28, 30, 35; | 100,00 | 32,50 | 650,00 |  |
|  | пер. Орловский, 3, 5, 7, 10, 11, 12 а, 14, 19; | 100,00 | 32,50 | 650,00 |  |
|  | ул. Осенняя, 4, 8, 10; | 70,00 | 22,75 | 455,00 |  |
|  | ул. Петропавловская, 8, 10, 12, 17, 18, 20, 24, 35, 46; | 150,00 | 48,75 | 975,00 |  |
|  | ул. Рузского, 2, 3, 6, 8, 9, 14; | 130,00 | 42,25 | 845,00 |  |
|  | ул. С. Вицмана, 8, 18, 26; | 100,00 | 32,50 | 650,00 |  |
|  | ул. Сибирская, 20, 32, 42 а, 44, 50, 72, 73,74 а, 77, 78; | 150,00 | 48,75 | 975,00 |  |
|  | пер. Смоленский, 3 а, 7 б, 10, 20, 22; | 130,00 | 42,25 | 845,00 |  |
|  | ул. С. Разина, 1, 15 а; | 50,00 | 16,25 | 325,00 |  |
|  | ул. Татарская, 44, 47; | 50,00 | 16,25 | 325,00 |  |
|  | ул. Тверская, 7 а, 61, 63, 65/1; | 70,00 | 22,75 | 455,00 |  |
|  | ул. Трамвайная, 2; | 30,00 | 9,75 | 195,00 |  |
|  | ул. Украинская, 1/1, 1 б, 12; | 50,00 | 16,25 | 325,00 |  |
|  | пер. Украинский, 8, 10, 11, 15, 33; | 50,00 | 16,25 | 325,00 |  |
|  | пер. Фруктовый, 19, 21; | 30,00 | 9,75 | 195,00 |  |
|  | ул. Челюскинцев, 9 а, 14, 17, 22, 23, 24, 25 а, 27, 29, 37, 43; | 80,00 | 26,00 | 520,00 |  |
|  | ул. Чкалова, 7; | 30,00 | 9,75 | 195,00 |  |
|  | пер. Шумихинский, 6, 16, 20, 26, 26/1; | 60,00 | 19,50 | 390,00 |  |
|  | пер. Энергетический, 3, 7; | 50,00 | 16,25 | 325,00 |  |
|  | пер. Юрточный, 5, 14, 20, 24, 24 а, 32; | 90,00 | 29,25 | 585,00 |  |
|  | проезд Кольцевой | 1 000,00 | 325,00 | 6 500,00 |  |
|  | ул. Ярославская, 13, 17, 19, 23, 25, 26, 29, 32; | 80,00 | 26,00 | 520,00 |  |
|  | мкр. Реженка: ул. Центральная; ул. Дальняя; пер. Овражный; пер. Круглый; ул. Песочная; ул. Луговая; ул. Трудовая; ул. Садовая | 1 300,00 | 422,50 | 8 450,00 |  |
|  | мкр. Народный: ул. Цветная; ул. Светлая; ул. Парковая; пер. Маленький; ул. Летняя; ул. Солнечная; пер. Лазурный; ул. Лазурная; пер. Круглый | 1 300,00 | 422,50 | 8 450,00 |  |
|  | д. Эушта: ул. Береговая; ул. Фрунзе; ул. Школьная; ул. Совхозная; пер. Новый; пер. Рабочий; ул. Тояна; пер. Кооперативный; ул. Клубная | 1 300,00 | 422,50 | 8 450,00 |  |
|  | ул. Урицкого | 160,00 | 52,00 | 1 040,00 |  |
|  | пер. Шпальный | 240,00 | 78,00 | 1 560,00 |  |
|  | ул. Пропиточная | 240,00 | 78,00 | 1 560,00 |  |
|  | ул. Крепежная | 160,00 | 52,00 | 1 040,00 |  |
|  | пер. Стрелочный | 180,00 | 58,50 | 1 170,00 |  |
|  | ул. Нарымская | 240,00 | 78,00 | 1 560,00 |  |
|  | ул. Блок-Пост | 500,00 | 162,50 | 3 250,00 |  |
|  | пер. Обской | 110,00 | 35,75 | 715,00 |  |
|  | ул. Игарская | 1 130,00 | 367,25 | 7 345,00 |  |
|  | ул. Новороссийская | 80,00 | 26,00 | 520,00 |  |
|  | ул. Амурская | 300,00 | 97,50 | 1 950,00 |  |
|  | ул. 1-ая Мостовая | 70,00 | 22,75 | 455,00 |  |
|  | пер. Механический | 420,00 | 136,50 | 2 730,00 |  |
|  | пер. Брусничный | 60,00 | 19,50 | 390,00 |  |
|  | пер. Ростовский | 550,00 | 178,75 | 3 575,00 |  |
|  | пер. Туристский | 210,00 | 68,25 | 1 365,00 |  |
|  | ул. Оренбургская | 230,00 | 74,75 | 1 495,00 |  |
|  | ул. Мостовая | 206,00 | 66,95 | 1 339,00 |  |
|  | пер. Тупиковый | 100,00 | 32,50 | 650,00 |  |
|  | пер. Просторный | 180,00 | 58,50 | 1 170,00 |  |
|  | пер. Камский | 810,00 | 263,25 | 5 265,00 |  |
|  | пер. Светлый | 340,00 | 110,50 | 2 210,00 |  |
|  | пер. Новостанционный | 670,00 | 217,75 | 4 355,00 |  |
|  | пер. Целинный | 320,00 | 104,00 | 2 080,00 |  |
|  | ул. Первомайская (д. 109, д. 110, д. 133) | 150,00 | 48,75 | 975,00 |  |
|  | ул. Героев Чубаровцев | 550,00 | 178,75 | 3 575,00 |  |
|  | пер. Зеленый | 200,00 | 65,00 | 1 300,00 |  |
|  | пер. Березовский | 170,00 | 55,25 | 1 105,00 |  |
|  | пер. Донской | 1 000,00 | 325,00 | 6 500,00 |  |
|  | ул. Обская | 140,00 | 45,50 | 910,00 |  |
|  | пер. Заварзинский | 220,00 | 71,50 | 1 430,00 |  |
|  | ул. Кубанская | 400,00 | 130,00 | 2 600,00 |  |
|  | ул. Октябрьская от ж.д. № 18 до ж.д. № 39 | 460,00 | 149,50 | 2 990,00 |  |
|  | ул. Октябрьская от Шегарского тракта до ул. Чапаева | 140,00 | 45,50 | 910,00 |  |
|  | пер. Парабельский | 350,00 | 113,75 | 2 275,00 |  |
|  | п. Нижний Склад: ул.Нижне-Складская; пер. Нижне-Складской; пр. Нижне-Складской; ул. Сплавная; пер. 2-ой Сплавной; пер. 3-й Сплавной; ул. Левобережная; пер. Левобережный | 1 300,00 | 422,50 | 8 450,00 |  |
|  | п. Берлинка: ул. Камышовая; ул. Приозерная | 400,00 | 130,00 | 2 600,00 |  |
|  | мкр. Степановка, новые участки - 130 шт: ул. Травяная; ул. Тенистая; ул. Приветливая; ул. Суходольная; ул. Ковыльная; ул. Ветровая | 1 300,00 | 422,50 | 8 450,00 |  |
|  | п. Залесье: ул. Малиновая; ул. Пархоменко; пер. Добрый; ул. Рябиновая; ул. Континентальная; пер. Кленовый | 1 500,00 | 487,50 | 9 750,00 |  |
|  | новые участки - 90 шт: ул. Контрастная; ул. Снежная; ул. Залесская | 1 000,00 | 325,00 | 6 500,00 |  |
|  | мкр. Наука | 1 300,00 | 422,50 | 8 450,00 |  |
|  | п. Осинки: ул. Бархатная; тупик Михайловский; ул. Черниговская; ул. Онежская; ул. Благодатная; ул. Петербуржская; ул. Изумрудная; ул. Янтарная; пер. Соловьиный; бульвар Зеленый; ул. Арктическая; ул. Астраханская | 700,00 | 227,50 | 4 550,00 |  |
|  | д. Аникино: ул. Басандайская; пер. 1-й Аникинский; пер. 2-й Аникинский; пер. 3-й Аникинский; тупик 4-й Аникинский; пер. 5-й Аникинский. | 1 400,00 | 455,00 | 9 100,00 |  |
|  | п. Просторный: ул. Спокойная | 300,00 | 97,50 | 1 950,00 |  |
|  | п. Геологов | 700,00 | 227,50 | 4 550,00 |  |
|  | п. Апрель: ул. Успенского; ул. Листопадная; ул. Кибернетиков; проезд Ягодный; ул. М. Орлова; проезд Горный; проезд Геологов | 1 300,00 | 422,50 | 8 450,00 |  |
|  | д. Лоскутово: пер. Ракетный; пер. Подгорный; ул. Восточная | 500,00 | 162,50 | 3 250,00 |  |
|  | ул. Ленинградская | 315 | 102,375 | 2 047,5 |  |
|  | пер. Ставропольский | 180 | 58,5 | 1 170 |  |
|  | ул. Географическая | 210 | 68,25 | 1 365 |  |
|  | ул. Томская | 1 000 | 325 | 6 500 |  |
|  | ул.Центраальная | 470 | 152,75 | 3 055 |  |
|  | ул.Севастопольская | 600 | 195 | 3 900 |  |
|  | ИТОГО: | 34 771,00 | 11 300,58 | 226 011,5 |  |
|  | Всего по 5-ти этапам: | 78 115,00 | 27 020,405 | 521 564,4 |  |

# 5. Перечень основных мероприятий городской долгосрочной целевой программы

«Строительство сетей водоснабжения муниципального образования «Город Томск» на 2009 – 2013 гг.»

Департамент капитального строительства администрации Города Томска

(заказчик программы)

Мероприятия Программы разбиты на пять этапов. Все мероприятия имеют первостепенное значение и являются одинаково приоритетными. Однако в силу масштабности мероприятий по водоснабжению муниципального образования «Город Томск», реализация Программы разбита по годам (2009-2013).

Экономическое обоснование Программы основано на предпроектных изысканиях, укрупнённых расчётах проектных организаций, а также за основу были взяты ранее спроектированные и построенные аналогичные  объекты водопроводного хозяйства.

| № п/п | Наименование мероприятий | Приоритетность | Стоимость, тыс. руб | Источники финансирования | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Бюджет муниципального образования «Город Томск», тыс.руб | Бюджеты других уровней | Внебюджетные источники |  |
|  |  |  |  |  | фед. | обл. |  |  |
| Водоснабжение муниципального образования «Город Томск» |
| I этап |
| 2009 год |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Инженерно - геологические работы (изыскания) для прокладки наружных сетей водопровода. |  | 250,00 | 250,00 |  |  |  |  |
|  | Строительство участка водопроводной линии с последующим восстановлением благоустройства. |  | 2 750,00 | 2 750,00 |  |  |  |  |
|  | ИТОГО: |  | 3 000,00 | 3 000,00 |  |  |  |  |
| II этап |
| 2010 год |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Подготовка исходно-разрешительной документации, в том числе экспертиза проектной документации. |  | 281,90 | 281,90 |  |  |  |  |
|  | Строительство водопроводной линии с последующим восстановлением благоустройства. |  | 39 036,30 | 39 036,30 |  |  |  |  |
|  | ИТОГО: |  | 39 318,20 | 39 318,20 |  |  |  |  |
| III этап |
| 2011 год |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Подготовка исходно-разрешительной и проектной документации, в том числе экспертиза проектной документации. | I | 4 250,00 | 4 250,00 |  |  |  |  |
|  | Строительство водопроводных линий с последующим восстановлением благоустройства. | I | 35 008,10 | 35 008,10 |  |  |  |  |
|  | ИТОГО: |  | 39 258,10 | 39 258,10 |  |  |  |  |
| IV этап |
| 2012 год |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Инженерно-геологические работы (изыскания) для прокладки наружных сетей водопровода; оформление исходно-разрешительной документации; разработка проектно-сметной документации. | I | 10 937,93 | 10 937,93 |  |  |  |  |
|  | Выполнение строительно-монтажных работ с последующим восстановлением благоустройства. | I | 218 758,50 | 218 758,50 |  |  |  |  |
|  | ИТОГО: |  | 229 696,43 | 229 696,43 |  |  |  |  |
| V этап |
| 2013 год |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Инженерно-геологические работы (изыскания) для прокладки наружных сетей водопровода; оформление исходно-разрешительной документации; разработка проектно-сметной документации. | I | 11 300,58 | 11 300,58 |  |  |  |  |
|  | Выполнение строительно-монтажных работ с последующим восстановлением благоустройства. | I | 226 011,5 | 226 011,5 |  |  |  |  |
|  | ИТОГО: |  | 237 312,08 | 237 312,08 |  |  |  |  |

# 6. Экономическое обоснование реализации мероприятий Программы

Ожидаемый эффект от реализации Программы:

Повышение надёжности системы водоснабжения. Обеспечение жителей муниципального образования «Город Томск» качественной питьевой водой, путём строительства сетей централизованного водоснабжения.

Отсутствие штрафных санкций за некачественное предоставление услуги «холодное водоснабжение».

# Индикаторы целей и задач городской долгосрочной целевой Программы

«Строительство сетей водоснабжения муниципального образования «Город Томск» на 2009-2013 гг.»

Департамент капитального строительства администрации Города Томска

(заказчик программы)

| № п/п | Наименование, цели, задачи и мероприятия | Индикатор | Ед. изм | Прогноз |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. |
| ИНДИКАТОРЫ ЦЕЛЕЙ, ЗАДАЧ И МЕРОПРИЯТИЙ |
| 1 | Цель: Обеспечение населения муниципального образования «Город Томск» централизованным водоснабжением. | Доля жителей подключенных к централизованному водоснабжению от числа нуждающихся. | % | 0,8 | 6,7 | 12,4 | 55,6 | 100 |
| 2 | Задача: Строительство сетей централизованного водоснабжения и развитие водопроводной сети муниципального образования «Город Томск», с последующим восстановлением благоустройства. | Прирост сетей централизованного водоснабжения Города Томска. | км. | 0,6 | 4,4 | 4,1 | 34,4 | 32 |
|  |  |  | % | 0,08 | 0,59 | 0,55 | 4,34 | 4,28 |
| 3 | Задача: Увеличение протяжённости водопроводной сети муниципального образования «Город Томск» | Общая протяженность сетей централизованного водоснабжения муниципального образования «Город Томск» | км. | 746,5 | 750,9 | 755,0 | 790,1 | 822,1 |

# 7. Бюджетная заявка на финансирование из бюджета

# муниципального образования «Город Томск» Программы

Строительство сетей водоснабжения муниципального образования «Город Томск» на 2009 – 2013 гг.

(название Программы)

Департамент капитального строительства администрации Города Томска

(заказчик Программы)

| № п/п | Мероприятия программы | Объем ассигнований из бюджета муниципального образования «Город Томск», тыс.руб. |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год |
| 1 | Инженерно-геологические работы (изыскания) для прокладки наружных сетей водопровода | 250,00 |  |  |  |  |
| 2 | Строительство участка водопроводной линии с последующим восстановлением благоустройства. | 2 750,00 |  |  |  |  |
| 3 | Подготовка исходно-разрешительной документации, в том числе экспертиза проектной документации. |  | 281,90 |  |  |  |
| 4 | Строительство водопроводной линии с последующим восстановлением благоустройства. |  | 39 036,30 |  |  |  |
| 5 | Подготовка исходно-разрешительной и проектной документации, в том числе экспертиза проектной документации. |  |  | 4 250,00 |  |  |
| 6 | Строительство водопроводных линий с последующим восстановлением благоустройства. |  |  | 35 008,10 |  |  |
| 7 | Инженерно-геологические работы (изыскания) для прокладки наружных сетей водопровода; оформление исходно-разрешительной документации; разработка проектно-сметной документации. |  |  |  | 10 937,93 |  |
| 8 | Выполнение строительно-монтажных работ с последующим восстановлением благоустройства. |  |  |  | 218 758,50 |  |
| 9 | Инженерно-геологические работы (изыскания) для прокладки наружных сетей водопровода; оформление исходно-разрешительной документации; разработка проектно-сметной документации. |  |  |  |  | 11 300,58 |
| 10 | Выполнение строительно-монтажных работ с последующим восстановлением благоустройства. |  |  |  |  | 226 011,5 |
|  | ИТОГО: | 3 000,00 | 39 318,20 | 39 258,10 | 229 696,43 | 237 312,08 |

# 8. Механизм контроля за реализацией мероприятий Программы

Ключевым принципом, определяющим построение механизма реализации Программы, является принцип «баланса интересов», который подразумевает обеспечение соблюдения интересов исполнителей и заказчика, участвующих в реализации Программы.

В ходе реализации Программы будут использованы нормативно-правовое регулирование, административные меры, бюджетная поддержка, организационные механизмы и контролирующие меры.

Для достижения программных целей предполагается использовать средства бюджета муниципального образования «Город Томск», в пределах средств, предусмотренных на финансирование мероприятий Программы в соответствующем финансовом году.

Реализация Программы осуществляется в 5 этапов (2009 - 2013 гг.) посредством заключения муниципальных контрактов в порядке, установленном законодательством.

Контроль за реализацией мероприятий Программы осуществляет департамент капитального строительства администрации Города Томска. Общий контроль за исполнением Программы осуществляет администрация Города Томска.