Приложение  № 1

к городской долгосрочной целевой программе

«Развитие инженерной инфраструктуры

муниципального образования «Город Томск»

на 2012-2017 годы.

ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ГОРОДСКОЙ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

«Развитие инженерной инфраструктуры муниципального образования «Город Томск» на 2012-2017 годы.

(название целевой программы)

Департамент капитального строительства администрации Города Томска,

департамент городского хозяйства администрации Города Томска

(заказчик целевой программы)

| № пп | Наименование мероприятий | Приоритетность | Сроки исполнения | Стоимость ( тыс.руб.) | Источники финансирования |  |  |  |  |  | Прим. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Бюджет муниципального образования «Город Томск» | Бюджеты других уровней |  |  |  | Внебюджетные источники (прогноз) |  |
|  |  |  |  |  |  | Федеральный |  | Областной (прогноз) |  |  |  |
| 1 этап –2012 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Развитие объектов водоснабжения | 1 | 2012 | 277 665,0 | 106 000,0 |  | 82 325,0 |  |  | 89 340,0 |  |
| 1.2. | Развитие объектов водоотведения | 2 | 2012 | 291 260,0 | 29 700,0 |  | 200 000,0 |  |  | 61 560,0 |  |
| 1.3. | Развитие объектов ливневой канализации | 3 | 2012 | 71 142,7 | 59 712,7 |  | 11 430,0 |  |  | 0,0 |  |
| 1.4. | Развитие объектов теплоснабжения | 4 | 2012 | 1 008 716,6 | 17 500,0 |  | 53 486,6 |  |  | 937 730,0 |  |
| 1.5. | Развитие объектов электроснабжения | 5 | 2012 | 292 316,0 | 5 000,0 |  | 29 316,0 |  |  | 258 000,0 |  |
|  | Итого по 1 этапу: |  |  | 1 941 100,3 | 217 912,7 |  | 376 557,6 |  |  | 1 346 630,0 |  |
| 2 этап –2013 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Развитие объектов водоснабжения | 1 | 2013 | 1 083 613,4 |  |  | 636 955,0 |  |  | 446 658,4 |  |
| 2.2. | Развитие объектов водоотведения | 2 | 2013 | 1 347 136,8 | 85 059,0 |  | 1 087 950,0 |  |  | 174 127,8 |  |
| 2.3. | Развитие объектов ливневой канализации | 3 | 2013 | 169 074,3 |  |  | 74 582,4 |  |  | 94 491,9 |  |
| 2.4. | Развитие объектов теплоснабжения | 4 | 2013 | 1 042 880,9 |  |  | 44 690,9 |  |  | 998 190,0 |  |
| 2.5. | Развитие объектов электроснабжения | 5 | 2013 | 364 266,2 |  |  | 171 314,0 |  |  | 192 952,2 |  |
|  | Итого по 2 этапу: |  |  | 4 006 971,6 | 85 059,0 |  | 2 015 492,3 |  |  | 1 906 420,3 |  |
| 3 этап –2014 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Развитие объектов водоснабжения | 1 | 2014 | 528 998,5 | 36 838,5 |  | 439 650,0 |  |  | 52 510,0 |  |
| 3.2. | Развитие объектов водоотведения | 2 | 2014 | 301 120,0 | 26 700,0 |  | 33 110,0 |  |  | 241 310,0 |  |
| 3.3. | Развитие объектов ливневой канализации | 3 | 2014 | 264 563,7 | 76 410,0 |  | 161 453,7 |  |  | 26 700,0 |  |
| 3.4. | Развитие объектов теплоснабжения | 4 | 2014 | 48 040,4 | 4 654,4 |  |  |  |  | 43 386,0 |  |
| 3.5. | Развитие объектов электроснабжения | 5 | 2014 | 418 037,6 | 55 397,1 |  | 167 757,7 |  |  | 194 882,8 |  |
|  | Итого по 3 этапу: |  |  | 1 560 760,2 | 200 000,0 |  | 801 971,4 |  |  | 558 788,8 |  |
| 4 этап –2015 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Развитие объектов водоснабжения | 1 | 2015 | 796 138,1 | 242 363,1 |  |  |  | 496 935,0 | 56 840,0 |  |
| 4.2. | Развитие объектов водоотведения | 2 | 2015 | 1 487 006,0 | 321 956,6 |  |  |  | 1 149 449,4 | 15 600,0 |  |
| 4.3. | Развитие объектов ливневой канализации | 3 | 2015 | 169 890,0 | 20 000,0 |  |  |  |  | 149 890,0 |  |
| 4.4. | Развитие объектов теплоснабжения | 4 | 2015 | 328 821,0 | 297 688,9 |  |  |  |  | 31 132,1 |  |
| 4.5. | Развитие объектов электроснабжения | 5 | 2015 | 650 984,9 | 70 846,5 |  |  |  | 15 000,0 | 565 138,4 |  |
|  | Итого по 4 этапу: |  |  | 3 432 840,0 | 952 855,1 |  |  |  | 1 661 384,4 | 818 600,5 |  |
| 5 этап –2016 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Развитие объектов водоснабжения | 1 | 2016 | 1 383 361,4 | 211 853,8 |  |  |  | 585 753,8 | 585 753,8 |  |
| 5.2. | Развитие объектов водоотведения | 2 | 2016 | 1 583 000,0 | 791 500,0 |  |  |  |  | 791 500,0 |  |
| 5.3. | Развитие объектов ливневой канализации | 3 | 2016 | 61 150,0 | 61 150,0 |  |  |  |  |  |  |
| 5.4. | Развитие объектов теплоснабжения | 4 | 2016 | 32 180,0 | 32 180,0 |  |  |  |  |  |  |
| 5.5. | Развитие объектов электроснабжения | 5 | 2016 | 665 608,9 | 31 008,9 |  |  |  | 67 500,0 | 567 100,0 |  |
|  | Итого по 5 этапу: |  |  | 3 725 300,3 | 1 127 692,7 |  |  |  | 653 253,8 | 1 944 353,8 |  |
| 6 этап –2017 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Развитие объектов водоснабжения | 1 | 2017 | 1 301 675,0 | 130 167,4 |  |  |  | 585 753,8 | 585 753,8 |  |
| 6.2. | Развитие объектов водоотведения | 2 | 2017 | 1 358 000,0 | 679 000,0 |  |  |  |  | 679 000,0 |  |
| 6.3. | Развитие объектов ливневой канализации | 3 | 2017 | 60 000,0 | 60 000,0 |  |  |  |  |  |  |
| 6.4. | Развитие объектов теплоснабжения | 4 | 2017 | 12 000,0 | 12 000,0 |  |  |  |  |  |  |
| 6.5. | Развитие объектов электроснабжения | 5 | 2017 | 804 600,0 |  |  |  |  | 67 500,0 | 737 100,0 |  |
|  | Итого по 6 этапу: |  |  | 3 536 275,0 | 881 167,4 |  |  |  | 653 253,8 | 2 001 853,8 |  |
|  | Всего по 6 этапам: |  |  | 18 203 247,4 | 3 464 686,9 |  |  |  | 6 161 913,3 | 8 576 647,2 |  |