Приложение 1к постановлению

администрации Города Томска

от 28.10.2013 № 1215

ПЕРЕЧЕНЬ

мероприятий подпрограммы "Развитие промышленных и логистических парков в Городе Томске на 2013 - 2015 годы"

Администрация Города Томска

(заказчик подпрограммы)

| № п/п | Наименование мероприятия | Приори тетность | Сроки исполнения | Стоимость (тыс. рублей) | Источники финансирования | Примечания (исполнители, мощность объектов) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | местный бюджет | федеральный бюджет | областной бюджет | внебюджетные источники |  |
| 1 | Создание нормативной правовой базы, регламентирующей создание и функционирование промышленных парков | 1 |  |  |  |  |  |  | Исполнитель: |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | департамент правового обеспечения администрации Города Томска |
| 2 | Градостроительная подготовка и формирование земельных участков для размещения промышленных парков | 1 |  |  |  |  |  |  | Исполнитель : департамент архитектуры и градостроительства администрации Города Томска |
| 3 | Строительство объектов транспортной и инженерной инфраструктуры для промышленного парка № 1 в Северной промышленной зоне в г. Томске и промышленного парка№ 2 по ул. Березовой в г. Томске, в том числе выполнение работ по разработке проектно-сметной документации с комплексом изыскательских, землеустроительных и кадастровых работ, из них: | 1 | 2013 - 2015 | 1 244 873,4 | 92 495,2 | 915 941,0 | 236 437,2 | 0,0 | Исполнитель: департамент капитального строительства администрации Города Томска |
|  |  |  | 2013 | 280 662,0 | 37 720,0 | 188 392,0 | 54 550,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | 2014 | 373 333,3 | 23 333,3 | 280 000,0 | 70 000,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | 2015 | 590 878,1 | 31 441,9 | 447 549,0 | 111 887,2 | 0,0 |  |
| 3.1 | Объекты транспортной и инженерной инфраструктуры для промышленного парка № 1 в Северной промышленной зоне в г. Томске | 1 | 2013 - 2015 | 778 647,8 | 58 188,6 | 590 210,8 | 130 248,4 | 0,0 |  |
|  |  |  | 2013 | 137 277,4 | 23 004,6 | 105 261,6 | 9 011,2 | 0,0 |  |
|  |  |  | 2014 | 346 810,9 | 21 675,7 | 260 108,2 | 65 027,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | 2015 | 294 559,5 | 13 508,3 | 224 841,0 | 56 210,2 | 0,0 |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | выполнение работ по разработке проектно-сметной документации с комплексом изыскательских, землеустроительных и кадастровых работ | 1 | 2013 | 23 004,6 | 23 004,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 3.1.2. | строительство объектов газоснабжения | 1 | 2013 - 2015 | 100 454,2 | 0,0 | 100 454,2 | 0,0 | 0,0 | Мощность объекта - 7 240,0 м |
|  |  |  | 2013 | 51 628,7 | 0,0 | 51 628,7 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | 2014 | 36 296,0 | 0,0 | 36 296,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | 2015 | 12 529,5 | 0,0 | 12 529,5 | 0,0 | 0,0 |  |
| 3.1.3. | строительство объектов водоснабжения | 1 | 2013 - 2015 | 93 817,6 | 0,0 | 93 817,6 | 0,0 | 0,0 | Мощность объекта: хозяйственно-питьевой и противопожарный водопровод - 6 226,5 м; производственное водоснабжение - 2 638,0 м |
|  |  |  | 2013 | 11 569,5 | 0,0 | 11 569,5 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | 2014 | 55 316,9 | 0,0 | 55 316,9 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | 2015 | 26 931,2 | 0,0 | 26 931,2 | 0,0 | 0,0 |  |
| 3.1.4. | строительство объектов водоотведения | 1 | 2013 - 2015 | 32 169,7 | 0,0 | 32 169,7 | 0,0 | 0,0 | Мощность объекта - 3 696,0 м |
|  |  |  | 2013 | 4 660,8 | 0,0 | 4 660,8 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | 2014 | 27 508,9 | 0,0 | 27 508,9 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | 2015 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 3.1.5. | строительство объектов электроснабжения | 1 | 2013 - 2015 | 62 276,7 | 0,0 | 62 276,7 | 0,0 | 0,0 | Мощность объекта: кабельные линии 10квт - 2 838,0 м; кабельные линии 0,4кВт - 1 206,0 м; сети наружного освещения - 6 123,0 м; комплектная трансформаторная подстанция 1600/10/0,4 № 1- 2 шт. |
|  |  |  | 2013 | 16 184,5 | 0,0 | 16 184,5 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | 2014 | 20 192,0 | 0,0 | 20 192,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | 2015 | 25 900,2 | 0,0 | 25 900,2 | 0,0 | 0,0 |  |
| 3.1.6. | строительство автомобильных дорог | 1 | 2013 - 2015 | 466 925,0 | 35 184,0 | 301 492,6 | 130 248,4 | 0,0 | Мощность объекта - 5,764 км |
|  |  |  | 2013 | 30 229,3 | 0,0 | 21 218,1 | 9 011,2 | 0,0 |  |
|  |  |  | 2014 | 207 497,1 | 21 675,7 | 120 794,4 | 65 027,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | 2015 | 229 198,6 | 13 508,3 | 159 480,1 | 56 210,2 | 0,0 |  |
| 3.2. | Объекты транспортной и инженерной инфраструктуры для промышленного парка № 2 по ул. Березовой в г. Томске | 1 | 2013 - 2015 | 466 225,6 | 34 306,6 | 325 730,2 | 106 188,8 | 0,0 |  |
|  |  |  | 2013 | 143 384,6 | 14 715,4 | 83 130,4 | 45 538,8 | 0,0 |  |
|  |  |  | 2014 | 26 522,4 | 1 657,6 | 19 891,8 | 4 973,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | 2015 | 296 318,6 | 17 933,6 | 222 708,0 | 55 677,0 | 0,0 |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1 | выполнение работ по разработке проектно-сметной документации с комплексом изыскательских, землеустроительных и кадастровых работ | 1 | 2013 | 14 715,4 | 14 715,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 3.2.2 | строительство объектов газоснабжения | 1 | 2013 - 2015 | 31 696,3 | 0,0 | 31 397,1 | 299,2 | 0,0 | Мощность объекта - 2 120 м |
|  |  |  | 2013 | 299,2 | 0,0 | 0,0 | 299,2 | 0,0 | в 2013 году - на добровольное страхование |
|  |  |  | 2014 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | 2015 | 31 397,1 | 0,0 | 31 397,1 | 0,0 | 0,0 |  |
| 3.2.3. | строительство объектов водоснабжения | 1 | 2013 - 2015 | 78 604,2 | 0,0 | 19 891,8 | 58 712,4 | 0,0 | Мощность объекта: хозяйственно-питьевой и противопожарный водопровод - 5 237,0 м |
|  |  |  | 2013 | 26 672,7 | 0,0 | 0,0 | 26 672,7 | 0,0 |  |
|  |  |  | 2014 | 19 891,8 | 0,0 | 19 891,8 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | 2015 | 32 039,7 | 0,0 | 0,0 | 32 039,7 | 0,0 |  |
| 3.2.4. | строительство объектов водоотведения | 1 | 2013 - 2015 | 29 860,5 | 1 657,6 | 12 106,4 | 16 096,5 | 0,0 | Мощность объекта: - 5 047,0 м |
|  |  |  | 2013 | 11 123,5 | 0,0 | 0,0 | 11 123,5 | 0,0 |  |
|  |  |  | 2014 | 6 630,6 | 1 657,6 | 0,0 | 4 973,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | 2015 | 12 106,4 | 0,0 | 12 106,4 | 0,0 | 0,0 |  |
| 3.2.5. | строительство объектов электроснабжения | 1 | 2013 - 2015 | 90 663,0 | 15 463,2 | 71 984,2 | 3 215,6 | 0,0 | Мощность объекта: кабельные линии 10квт - 1 400,0 м; кабельные линии 0,4кВт - 745,0 м; сети наружного освещения -1 930,0 м; комплектная трансформаторная подстанция 1600/10/0,4 № 1- 1 шт. |
|  |  |  | 2013 | 28 329,3 | 0,0 | 26 446,7 | 1 882,6 | 0,0 |  |
|  |  |  | 2014 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | 2015 | 62 333,7 | 15 463,2 | 45 537,5 | 1 333,0 | 0,0 |  |
| 3.2.6. | строительство автомобильных дорог | 1 | 2013 - 2015 | 220 686,2 | 2 470,4 | 190 350,7 | 27 865,1 | 0,0 | Мощность объекта - 1,373 км |
|  |  |  | 2013 | 62 244,5 | 0,0 | 56 683,7 | 5 560,8 | 0,0 |  |
|  |  |  | 2014 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | 2015 | 158 441,7 | 2 470,4 | 133 667,0 | 22 304,3 | 0,0 |  |
| 4 | Строительство (реконструкция) объектов инженерной и транспортной инфраструктуры для промышленного парка в районе ул. Мостовая, в том числе: | 2 | 2014 - 2015 | 387 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 387 000,0 | Исполнитель: департамент капитального строительства администрации Города Томска |
|  |  |  | 2014 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | 2015 | 387 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 387 000,0 |  |
| 4.1. | строительство объектов газоснабжения | 2 | 2014 - 2015 | 3 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 000,0 | Мощность объекта - 1 км |
|  |  |  | 2014 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | 2015 | 3 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 000,0 |  |
| 4.2. | строительство объектов водоснабжения | 2 | 2014 - 2015 | 66 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 66 000,0 | Мощность объекта - 4 км |
|  |  |  | 2014 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | 2015 | 66 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 66 000,0 |  |
| 4.3. | строительство объектов водоотведения | 2 | 2014 - 2015 | 22 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 22 000,0 | Мощность объекта - 4 км |
|  |  |  | 2014 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | 2015 | 22 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 22 000,0 |  |
| 4.4. | строительство объектов электроснабжения | 2 | 2014 - 2015 | 9 750,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9 750,0 | Мощность объекта - 2,5 км |
|  |  |  | 2014 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | 2015 | 9 750,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9 750,0 |  |
| 5.5. | строительство автомобильных дорог внутри парка | 2 | 2014 - 2015 | 86 250,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 86 250,0 | Мощность объекта - 2,5 км |
|  |  |  | 2014 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | 2015 | 86 250,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 86 250,0 |  |
| 4.6. | строительство подъездной автомобильной дороги | 2 | 2014 - 2015 | 50 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 50 000,0 | Мощность объекта - 0,5 км |
|  |  |  | 2014 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | 2015 | 50 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 50 000,0 |  |
| 4.7. | строительство железной дороги | 2 | 2014 - 2015 | 150 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 150 000,0 | Мощность объекта - 1 км |
|  |  |  | 2014 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | 2015 | 150 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 150 000,0 |  |
| 5 | Заключение соглашений с резидентами промышленных парков |  |  |  |  |  |  |  | Исполнитель: администрация Города Томска" |
| 6 | Организация технологического присоединения резидентов промышленных парков к инженерной инфраструктуре | 1 | 2013 - 2015 | 664 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 664 000,0 | Исполнители: департамент капитального строительства администрации Города Томска, департамент городского хозяйства администрации Города Томска |
|  |  |  | 2013 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | 2014 | 87 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 87 000,0 |  |
|  |  |  | 2015 | 577 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 577 000,0 |  |
| 7 | Организация размещения производств промышленных организаций на территории промышленных и логистических парков |  |  |  |  |  |  |  | Исполнитель: администрация Города Томска" |
| 8 | Строительство промышленных объектов и производств на территории промышленных парков | 1 | 2013 - 2015 | 4 200 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 200 000,0 | Исполнители: резиденты промышленных и логистических парков |
|  |  |  | 2013 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | 2014 | 2 400 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 400 000,0 |  |
|  |  |  | 2015 | 1 800 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 800 000,0 |  |
|  | Итого по мероприятиям: |  | 2013 - 2015 | 6 495 873,4 | 92 495,2 | 915 941,0 | 236 437,2 | 5 251 000,0 |  |
|  |  |  | 2013 | 280 662,0 | 37 720,0 | 188 392,0 (прогноз) | 54 550,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | 2014 | 2 860 333,3 | 23 333,3 | 280 000,0 (прогноз) | 70 000,0 (прогноз) | 2 487 000,0 (прогноз) |  |
|  |  |  | 2015 | 3 354 878,1 | 31 441,9 | 447 549,0 (прогноз) | 111 887,2 (прогноз) | 2 764 000,0 (прогноз) |  |

## Приложение 2 к постановлению

## администрации Города Томска

## от 28.10.2013 № 1215

БЮДЖЕТНАЯ ЗАЯВКА

НА ФИНАНСИРОВАНИЕ ИЗ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ГОРОД ТОМСК» ПОДПРОГРАММЫ

«РАЗВИТИЕ ПРОМЫШЛЕННЫХ И ЛОГИСТИЧЕСКИХ ПАРКОВ

В ГОРОДЕ ТОМСКЕ НА 2013 - 2015 ГОДЫ»

Администрация Города Томска

____________________________

(заказчик подпрограммы)

| N пп | Мероприятия подпрограммы | Объем ассигнований из бюджета муниципального образования «Город Томск» (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2013 год | 2014 год | 2015 год |
| Департамент капитального строительства администрации Города Томска |
| 1 | Строительство инфраструктуры для промышленных парков на территории муниципального образования "Город Томск", в том числе: | 37720,0 | 23333,3 | 31 441,9 |
| 1.1 | Строительство объектов транспортной и инженерной инфраструктуры для промышленного парка № 1 в Северной промышленной зоне в г. Томске и промышленного парка№ 2 по ул. Березовой в г. Томске, в том числе выполнение работ по разработке проектно-сметной документации с комплексом изыскательских, землеустроительных и кадастровых работ | 37720,0 | 23333,3 | 31 441,9 |
|  | Итого: | 37720,0 | 23333,3 | 31 441,9 |