# Приложение 1

к постановлению администрации Города Томска

от 17.06.2013 № 618

# ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ГОРОДСКОЙ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

«Газификация муниципального образования «Город Томск»

(название целевой программы)

Департамент капитального строительства администрации Города Томска

(заказчик программы)

| №пп | Наименование мероприятий | Приоритетность | Сроки исполнения | Стоимость-всего | Источники финансирования |  |  |  |  |  | Примечание |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Бюджет муниципального образования «Город Томск» | Бюджеты других уровней |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. |  | тыс. руб. |  | тыс. руб. |  |  |  |  |  |
| 2012 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 этап |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Проведение проектно-изыскательских работ | 1 очередь | 4 квартал | 88 470,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 88 470,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
| 2 этап |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Строительство сетей газоснабжения | 2 очередь | 2-3 квартал | 3 033,6 | 3 033,6 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
| 3 этап |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Корректировка проектной документации для строительства сетей газоснабжения | 3 очередь | 3-4 квартал | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  | Итого |  |  | 91 503,6 | 3 033,6 |  | 0,0 |  | 88 470,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
| 2013 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 этап |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Проведение проектно-изыскательских работ* | 1 очередь | 1-3 квартал | 67 993,2 | 0,0 |  | 0,0 |  | 67 993,2 | 0,0 | Остатки неиспользованных межбюджетных трансфертов, полученных до 2013 года |  |  |  |  |
| 2 этап |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Строительство сетей газоснабжения | 2 очередь | 2-3 квартал | 72 160,4 | 8 246,4 |  | 0,0 |  | 32 414,0 | 31 500,0 |  |  |  |  |  |
| 3 этап |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Корректировка проектной документации для строительства сетей газоснабжения | 3 очередь | 3-4 квартал | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  | Итого |  |  | 140 153,6 | 8 246,4 |  | 0,0 |  | 100 407,2 | 31 500,0 |  |  |  |  |  |
| 2014 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 этап |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Проведение проектно-изыскательских работ | 1 очередь | 1-3 квартал | 30 750,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 30 750,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
| 2 этап |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Строительство сетей газоснабжения | 2 очередь | 2-3 квартал | 612 880,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 612 880,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
| 3 этап |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Корректировка проектной документации для строительства сетей газоснабжения | 3 очередь | 3-4 квартал | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  | Итого |  |  | 643 630,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 643 630,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
| 2015 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 этап |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Проведение проектно-изыскательских работ | 1 очередь | 1-3 квартал | 27 496,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 27 496,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
| 2 этап |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Строительство сетей газоснабжения | 2 очередь | 2-3 квартал | 530 114,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 530 114,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
| 3 этап |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Корректировка проектной документации для строительства сетей газоснабжения | 3 очередь | 3-4 квартал | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  | Итого |  |  | 557 610,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 557 610,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  | Всего |  |  | 1 432 897,2 | 11 280,0 |  | 0,0 |  | 1 390 117,2 | 31 500,0 |  |  |  |  |  |

- Примечание:

- * В 2012 году средства областного бюджета в размере 88 470,0 тыс. руб., предусмотренные на разработку проектно-сметной документации, не были освоены.  В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в 2013 году выделены средства областного бюджета в размере 67 993,2 тыс. руб. на разработку проектно-сметной документации как остатки неиспользованных межбюджетных трансфертов,  полученных до 2013 года.