Приложение

к постановлению администрации Города Томска

от 24.06.2013 № 646

Городская долгосрочная целевая программа

«Развитие инженерной инфраструктуры муниципального образования «Город Томск» на 2012-2017 годы

Город Томск

- Паспорт городской долгосрочной целевой программы

«Развитие инженерной инфраструктуры муниципального образования «Город Томск» на 2012-2017 годы.»

Наименование программы

Департамент капитального строительства администрации Города Томска,

Департамент городского хозяйства администрации Города Томска,

Заказчик программы

| Дата принятия правового акта о разработке целевой программы, дата его утверждения (наименование и номер соответствующих нормативных документов) | Решение координационного совета по целевым программам от 16.08.2011 |
| --- | --- |
| Разработчик целевой программы | Администрация Города Томска |
| Цели и задачи целевой программы | Целями реализации Программы на территории муниципального образования «Город Томск» являются: - устойчивое функционирование и развитие городских территорий; - улучшение санитарного состояния городских территорий Для достижения поставленных целей планируется решить следующие задачи: - обеспечение в границах города надёжного водоснабжения; - обеспечение в границах города надёжного водоотведения; - обеспечение в границах города надёжного отвода сточных вод; - обеспечение в границах города надёжного теплоснабжения; - обеспечение в границах города надёжного электроснабжения. |
| Сроки выполнения целевой программы (подпрограмм) | 2012-2017 годы |
| Перечень подпрограмм и основных мероприятий | В части организации водоснабжения: Развитие объектов водоснабжения, в том числе: - разработка генеральной схемы водоснабжения Города Томска; - строительство сетей водоснабжения в частном секторе (согласно подпрограмме № 1 Строительство сетей водоснабжения муниципального образования “Город Томск”); - строительство объектов водоснабжения. В части организации водоотведения: Развитие объектов водоотведения, в том числе: - разработка генеральной схемы водоотведения Города Томска; - реконструкция сетей водоотведения; - строительство сетей водоотведения. В части организации отвода сточных вод: Развитие объектов ливневой канализации, в том числе: - разработка генеральной схемы ливневой канализации Города Томска; - ликвидация несанкционированных врезок в ливневую канализацию (согласно подпрограмме № 2 “Ликвидация несанкционированных врезок в систему ливневой канализации и выпусков сточных вод в водные объекты” на 2012-2014 гг.”); - реконструкция сетей ливневой канализации; - строительство объектов ливневой канализации. В части организации теплоснабжения: Развитие объектов теплоснабжения, в том числе: - разработка схемы теплоснабжения Города Томска; - строительство индивидуальных газовых котельных; - переключение абонентов жилой и социальной сферы, запитанных от ведомственных котельных к муниципальным источникам теплоснабжения; - оснащение муниципальных котельных резервным источником электроснабжения; - вывод из системы теплоснабжения Города неэкономических источников теплоснабжения; - приведение муниципальных тепловых сетей от групповых узлов управления в нормативное техническое состояние; - строительство объектов теплоснабжения. В части организации электроснабжения: Развитие объектов электроснабжения, в том числе: - замена голого алюминиевого провода на самоизолирующий провод (далее – СИП) на сетях электроснабжения подземного водозабора (далее – ПВЗ); - замена голого алюминиевого провода напряжением 0,4 кВ на СИП на воздушных электрических сетях Города Томска; - замена голого алюминиевого провода напряжением 6-10 кВ на СИП на воздушных электрических сетях Города Томска; - модернизация сетей наружного освещения; - строительство, реконструкция и капитальный ремонт сетей наружного освещения (согласно подпрограмме № 3 “Развитие сетей наружного освещения муниципального образования “Город Томск” на 2013 – 2015 г.г.”); - строительство объектов электроснабжения. |
| Объемы и источники финансирования целевой программы (с разбивкой по годам) | Объем финансирования Программы: – 18 396 673,3 тыс. рублей, из них по годам: 2012 год – 1 451 843,4 тыс. рублей; 2013 год – 3 462 992,9 тыс. рублей; 2014 год – 2 946 423,9 тыс. рублей; 2015 год – 3 253 837,5 тыс. рублей; 2016 год – 3 745 300,3 тыс. рублей; 2017 год – 3 536 275,0 тыс. рублей. Источники финансирования: - 2 654 346,7 тыс. рублей - средства бюджета муниципального образования "Город Томск"; из них по годам: 2012 год – 134 653,4 тыс. рублей; 2013 год – 252 583,2 тыс. рублей; 2014 год – 258 250,0 тыс. рублей; 2015 год – 0,0 тыс. рублей; 2016 год – 1 127 692,7 тыс. рублей; 2017 год – 881 167,4 тыс. рублей; - 6 249 128,2 тыс. руб. – средства областного бюджета (прогноз), из них по годам: 2012 год – 0,0 тыс. рублей; 2013 год – 1 673 286,8 тыс. рублей; 2014 год – 1 435 017,8 тыс. рублей; 2015 год – 1 834 316,0 тыс. рублей; 2016 год – 653 253,8 тыс. рублей; 2017 год – 653 253,8 тыс. рублей; - 9 493 198,1 тыс. руб. – внебюджетные средства (прогноз), из них по годам: 2012 год – 1 317 190,0 тыс. рублей; 2013 год – 1 537 122,9 тыс. рублей; 2014 год – 1 253 156,1 тыс. рублей; 2015 год – 1 419 521,5 тыс. рублей; 2016 год – 1 964 353,8 тыс. рублей; 2017 год – 2 001 853,8 тыс. рублей. |
| Ожидаемые конечные результаты выполнения целевой программы | - прирост муниципальных сетей водоснабжения, построенных и модернизированных в рамках Программы, к их общему количеству в Городе Томске на 22,2%; - доля жителей получивших техническую возможность подключения к централизованному водоснабжению от общего числа нуждающихся – 81,67%; - прирост муниципальных сетей водоотведения, построенных и модернизированных в рамках Программы, к их общему количеству в Городе Томске на 19,19%; - доля жителей получивших техническую возможность подключения к централизованному водоотведению от общего числа нуждающихся – 81,67%; - прирост муниципальных сетей ливневой канализации, построенных и модернизированных в рамках Программы, к их общему количеству в Городе Томске на 9,63; - количество действующих несанкционированных врезок в систему ливневой канализации Города Томска - 0 шт. - прирост муниципальных объектов теплоснабжения (котельных), построенных и модернизированных в рамках Программы, к их общему количеству в Городе Томске на 100%; - прирост муниципальных сетей электроснабжения, построенных и модернизированных в рамках Программы, к общей протяженности сетей электроснабжения в Городе Томске на 52,6%; - доля жителей подключенных к централизованному электроснабжению от общего числа нуждающихся – 91,4%. |
| Система организации контроля за исполнением целевой программы | Контроль исполнения мероприятий программы осуществляет департамент городского хозяйства администрации Города Томска, департамент капитального строительства администрации Города Томска. Общий контроль исполнения мероприятий Программы осуществляется департаментом городского хозяйства администрации Города Томска |

- Анализ текущей ситуации

Характерной чертой развития Города Томска, как и большинства крупных российских городов, стало опережающее строительство жилья и объектов различного назначения без осуществления соответствующего финансирования в развитие инженерной инфраструктуры.

Анализируя текущее состояние инженерной инфраструктуры Города Томска по видам ресурсов, можно сделать вывод, что практически все виды инженерных систем города должным образом не развиваются. Инвестиционные программы предприятий остаются единственным источником финансирования строительства новых сооружений. При этом если у ОАО «ТРК», ООО «Горсети» и Томского филиала  «ТГК-11» еще имеется некий незначительный запас мощности в отдельных районах города, то муниципальная система водоснабжения и водоотведения загружена до критических пределов.

2.1 Система водоснабжения и водоотведения

Система водоснабжения и водоотведения Города Томска насчитывает 599,5 км сетей водоснабжения, износ которых составляет более 71%, и 379,8 км сетей водоотведения, износ которых составляет 67,4 %.

Основными проблемами работы системы водоснабжения города являются:

- недостаточная для подключения новых потребителей мощность и пропускная способность системы водоснабжения города, высокая степень износа городских водопроводных сетей, высокий уровень потерь и неучтенных расходов воды при ее транспортировке и реализации потребителям.

- недостаточная эффективность работы всей системы из-за отсутствия гидравлического моделирования и зонирования.

Подключение новых абонентов к системе водоснабжения сдерживается ограниченной мощностью подземного водозабора, требующего реконструкции системы очистки и масштабного ремонта водопроводов I подъема.

Городская система водоотведения в первую очередь ограничена пропускной способностью КНС-4 и отходящего от неё напорного коллектора вдоль ул. Б.Подгорной, требующих немедленной реконструкции. В этой связи с декабря 2010 года в Кировском и Советском районах города отсутствует техническая возможность подключения новых абонентов.

2.2 Система ливневой канализации

На территории муниципального образования «Город Томск» расположены объекты ливневой канализации протяженностью 192 км, техническая документация имеется в неполном объеме, общий износ городской ливневой канализации оценивается в 68%. В течение длительного периода, вплоть до настоящего времени, система ливневой канализации города в необходимом объёме должным образом не обслуживалась специализированной организацией. Сложившаяся ситуация не позволяет эффективно эксплуатировать объекты и успешно решать задачи отведения поверхностных вод.

Кроме того, результаты анализов качества воды выпусков ливневой канализации показывают значительное превышение во всех выпусках предельно допустимой концентрации загрязняющих веществ для водоемов рыбохозяйственного назначения.

Высокие концентрации веществ в стоках ливневой канализации объясняются не только высоким содержанием загрязняющих веществ в водах, собираемых в канализацию с городских территорий. Одной из основных причин являются незаконные сбросы в р. Ушайка, р. Томь фекальной канализации частного сектора, хозяйственно-бытовой и производственной канализации предприятий и организаций. В настоящее время выявлены ряд несанкционированных врезок в систему ливневой канализации и выпусков сточных вод в водные объекты, ликвидация которых планируется в рамках настоящей Программы.

2.3 Система теплоснабжения

Модернизация системы теплоснабжения в городе финансируется практически только за счет внесения застройщиками платы за подключение, предусмотренной  инвестиционной программой энергоснабжающей организации.

На сегодняшний день в Городе Томске функционирует порядка 12 неэкономичных котельных, на которых установлено морально и физически устаревшее энергоёмкое оборудование с низким КПД: 11 из них – мелкие угольные котельные и одна – котельная по ул. Водяная, 80, снабжающая теплом северную часть Ленинского района Города Томска.

Помимо функционирования в Городе Томске неэкономических котельных, существует проблема отказа некоторых энергоснабжающих организаций осуществлять деятельность по оказанию коммунальных услуг в подаче теплоносителя на отопление и горячее водоснабжение потребителям - жилого фонда и объектов социальной сферы.

Также существует острая проблема с обслуживанием муниципальных сетей теплоснабжения после групповых узлов учёта и самих групповых узлов учёта (в количестве 147 единиц). Износ существующих сетей теплоснабжения составляет порядка 80%, в связи с чем, передать их на обслуживание эксплуатирующей организации не представляется возможным.

2.4 Система электроснабжения

Развитие высоковольтной сети 110/35 кВ на территории Города Томска в последние годы обеспечивалось успешной реализацией инвестиционной программы ОАО «Томская распределительная компания», предусматривающей комплексное развитие электроэнергетики всей Томской области. Несмотря на недостаток финансирования, удалось ввести в эксплуатацию подстанцию «Научная» мощностью 40 МВа. Данная подстанция будет являться ключевой для развития поселков южного направления Города Томска.

Развитие низковольтной распределительной сети 6-10кВ осуществляет ООО «Горсети». Наиболее востребованным строительство данных сетей остается в поселках индивидуальной застройки.

Изменение с 2011 года федерального законодательства в области формирования инвестиционных программ предприятий электроэнергетики с одной стороны привело к резкому снижению тарифа на подключение (с 17 655 до 1 241 руб. за 1 кВт.), с другой -значительно сократились объемы реконструкции электрических сетей. В ближайшее время это приведет к обострению ситуации по обеспечению строительства жилья и прочих объектов.

3. Основные цели и задачи Программы

3.1 Цели Программы

Основными целями реализации данной Программы на территории муниципального образования «Город Томск» являются:

- устойчивое функционирование и развитие городских территорий;

- улучшение санитарного состояния городских территорий.

3.2 Задачи Программы

Для достижения поставленных целей планируется решить следующие задачи:

- обеспечение в границах города надёжного водоснабжения;

- обеспечение в границах города надёжного водоотведения;

- обеспечение в границах города надёжного отвода сточных вод;

- обеспечение в границах города надёжного теплоснабжения;

- обеспечение в границах города надёжного электроснабжения.

4. Этапы Программы и сроки их реализации

Данная Программа рассчитана на 2012-2017 годы. Программа разбита на 6 этапов, соответствующих годам реализации Программы.

Этапы Программы и сроки их реализации пообъектно приведены в приложении № 3 к городской долгосрочной целевой программе «Развитие инженерной инфраструктуры муниципального образования «Город Томск» на 2012-2017 годы.

5. Перечень основных мероприятий

Общий перечень основных мероприятий с указанием ресурсного обеспечения представлен в приложении № 1 к настоящей Программе.

Экономическое обоснование Программы основано на предпроектных изысканиях, укрупнённых расчётах проектных организаций, а также на ранее спроектированных и построенных аналогичных  объектах.

В стоимости работ учтены затраты на разработку проектно-сметной документации и выполнение строительно-монтажных работ.

5.1 Перечень основных мероприятий в части организации водоснабжения

Развитие объектов водоснабжения, в том числе:

- разработка генеральной схемы водоснабжения Города Томска;

- строительство сетей водоснабжения в частном секторе (согласно подпрограмме № 1 “Строительство сетей водоснабжения муниципального образования 
“Город Томск”);

- строительство объектов водоснабжения.

5.2 Перечень основных мероприятий в части организации водоотведения

Развитие объектов водоотведения, в том числе:

- разработка генеральной схемы водоотведения Города Томска;

- реконструкция сетей водоотведения;

- строительство сетей водоотведения.

5.3 Перечень основных мероприятий в части организации отвода сточных вод

Развитие объектов ливневой канализации, в том числе:

- разработка генеральной схемы ливневой канализации Города Томска;

- ликвидация несанкционированных врезок в ливневую канализацию (согласно подпрограмме № 2 “Ликвидация несанкционированных врезок в систему ливневой канализации и выпусков сточных вод в водные объекты” на 2012-2014 гг.”);

- реконструкция сетей ливневой канализации;

- строительство объектов ливневой канализации.

5.4 Перечень основных мероприятий в части организации теплоснабжения:

Развитие объектов теплоснабжения, в том числе:

- разработка схемы теплоснабжения Города Томска;

- строительство индивидуальных газовых котельных;

- переключение абонентов жилой и социальной сферы, запитанных от ведомственных   котельных к муниципальным источникам теплоснабжения;

- оснащение муниципальных котельных резервным источником электроснабжения;

- вывод из системы теплоснабжения Города неэкономических источников теплоснабжения;

- приведение муниципальных тепловых сетей от групповых узлов управления в нормативное техническое состояние;

- строительство объектов теплоснабжения.

5.5  Перечень основных мероприятий в части организации электроснабжения

Развитие объектов электроснабжения, в том числе:

- замена голого алюминиевого провода на СИП на сетях электроснабжения подземного водозабора Города Томска;

- замена голого алюминиевого провода напряжением 0,4 кВ на СИП на воздушных электрических сетях Города Томска;

- замена голого алюминиевого провода напряжением 6-10 кВ на СИП на воздушных электрических сетях Города Томска;

- модернизация сетей наружного освещения;

- строительство, реконструкция и капитальный ремонт сетей наружного освещения (согласно подпрограмме № 3 “Развитие сетей наружного освещения муниципального образования “Город Томск” на 2013 – 2015 г.г.”);

- строительство объектов электроснабжения.

6. Экономическое обоснование реализации мероприятий целевой Программы

Реализация настоящей Программы должна обеспечить следующие конечные результаты:

Экономический эффект:

- повышение потенциала и темпов экономического развития муниципального образования “Город Томск” за счет устойчивого функционирования инженерной инфраструктуры.

- снижение текущих затрат на эксплуатацию систем инженерной инфраструктуры за счет модернизации и реконструкции объектов;

- минимизация расходов, связанных с вредным воздействием на окружающую среду;

Социальный эффект:

- повышение надежности снабжения коммунальными ресурсами и комфортности проживания граждан.

- увеличение доступности коммунальными ресурсами в удалённых районах муниципального образования «Город Томск».

Экологический эффект:

- минимизация вредного воздействия на окружающую среду;

- улучшение санитарного состояния городских территорий.

Основные целевые индикаторы:

Значение целевых индикаторов городской долгосрочной целевой Программы «Развитие инженерной инфраструктуры муниципального образования «Город Томск» на 2012-2017 годы приведены в таблице 1.

Таблица 1

ИНДИКАТОРЫ ЦЕЛЕЙ И ЗАДАЧ ГОРОДСКОЙ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

«Развитие инженерной инфраструктуры муниципального образования «Город Томск» на 2012-2017 годы.

(название целевой программы)

| № п/п | Наименование задач | Индикатор | Ед. изм. | Прогноз по годам |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | итого |
| 1 | Обеспечение в границах города надёжного водоснабжения | Прирост муниципальных сетей водоснабжения, построенных и модернизированных в рамках Программы, к их общему количеству в Городе Томске (по годам) | % | 3,21 | 1,31 | 11,18 | 4,88 | 1,62 | 0,00 | 22,2 |
|  |  | Доля жителей получивших техническую возможность подключения к централизованному водоснабжению от общего числа нуждающихся (нарастающим итогом) | % | 0 | 6,80 | 12,4 | 65,6 | 81,67 | 81,67 | - |
| 2 | Обеспечение в границах города надёжного водоотведения | Прирост муниципальных сетей водоотведения, построенных и модернизированных в рамках Программы, к их общему количеству в Городе Томске (по годам) | % | 0,04 | 0,11 | 0,86 | 3,82 | 9,23 | 5,13 | 19,19 |
|  |  | Доля жителей получивших техническую возможность подключения к централизованному водоотведению от общего числа нуждающихся (нарастающим итогом) | % | 0 | 5,4 | 51,23 | 73,8 | 81,67 | 81,67 | - |
| 3 | Обеспечение в границах города надёжного отвода сточных вод | Прирост муниципальных сетей ливневой канализации, построенных и модернизированных в рамках Программы, к их общему количеству в Городе Томске (по годам) | % | 1,64 | 0,57 | 4,84 | 0,81 | 1,25 | 0,52 | 9,63 |
|  |  | Количество действующих несанкционированных врезок в систему ливневой канализации Города Томска | шт. | 16 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Обеспечение в границах города надёжного теплоснабжения | Прирост муниципальных объектов теплоснабжения, построенных и модернизированных в рамках Программы, к их общему количеству в Городе Томске (нарастающим итогом) | % | 53,46 | 55,56 | 68,6 | 68,82 | 68,97 | 85,63 | 100 |
| 5 | Обеспечение в границах города надёжного электроснабжения | Прирост муниципальных сетей электроснабжения, построенных и модернизированных в рамках Программы, к общей протяженности сетей электроснабжения в Городе Томске (по годам) | % | 12,22 | 7,22 | 12,99 | 9,53 | 2,56 | 8,08 | 52,6 |
|  |  | Доля жителей подключенных к централизованному электроснабжению от общего числа нуждающихся (нарастающим итогом) | % | 2,45 | 3,19 | 12 | 24 | 64,3 | 91,4 | - |

- 7. Бюджетная заявка на финансирование целевой Программы

Бюджетная заявка на финансирование целевой Программы представлена в приложении № 2 к настоящей Программе.

- 8. Механизм контроля за реализацией целевой Программы

В ходе реализации Программы будут использованы нормативно-правовое регулирование, административные меры, бюджетная поддержка, организационные механизмы и контролирующие меры.

Для достижения программных целей предполагается использовать средства бюджета муниципального образования «Город Томск», областного бюджета (прогноз) в пределах средств, предусмотренных на финансирование мероприятий Программы в соответствующем финансовом году, а также предполагается использовать внебюджетные источники.

Реализация Программы осуществляется в 6 этапов (2012 - 2017 годы) путем контрактов, гражданских договоров и в иных формах, предусмотренных бюджетным законодательством.

- Департамент капитального строительства администрации Города Томска подаёт в департамент городского хозяйства сведения о мероприятиях, выполненных в рамках реализации Программы, а департамент городского хозяйства осуществляет общий контроль фактического исполнения мероприятий и сроков их выполнения и предоставляет в департамент экономического развития и управления муниципальной собственностью сводный отчёт о ходе исполнения и реализации Программы по формам и в сроки, установленные законодательством.

Реализация Программы освещается в средствах массовой информации.

Приложение  № 1

к городской долгосрочной целевой программе

«Развитие инженерной инфраструктуры

муниципального образования «Город Томск»

на 2012-2017 годы.

ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ГОРОДСКОЙ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

«Развитие инженерной инфраструктуры муниципального образования «Город Томск» на 2012-2017 годы.

(название целевой программы)

Департамент капитального строительства администрации Города Томска,

департамент городского хозяйства администрации Города Томска,

(заказчик целевой программы)

| № пп | Наименование мероприятий | Приоритетность | Сроки исполнения | Стоимость ( тыс.руб.) | Источники финансирования |  |  |  |  |  | Прим. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Бюджет муниципального образования «Город Томск» | Бюджеты других уровней |  |  |  | Внебюджетные источники (прогноз) |  |
|  |  |  |  |  |  | Федеральный |  | Областной (прогноз) |  |  |  |
| 1 этап –2012 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Развитие объектов водоснабжения | 1 | 2012 | 136 153,2 | 74 043,2 |  | 0,0 |  |  | 62 110,0 |  |
| 1.2. | Развитие объектов водоотведения | 2 | 2012 | 79 048,0 | 19 698,0 |  | 0,0 |  |  | 59 350,0 |  |
| 1.3. | Развитие объектов ливневой канализации | 3 | 2012 | 18 719,6 | 18 719,6 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |
| 1.4. | Развитие объектов теплоснабжения | 4 | 2012 | 954 922,6 | 17 192,6 |  | 0,0 |  |  | 937 730,0 |  |
| 1.5. | Развитие объектов электроснабжения | 5 | 2012 | 263 000,0 | 5 000,0 |  | 0,0 |  |  | 258 000,0 |  |
|  | Итого по 1 этапу: |  |  | 1 451 843,4 | 134 653,4 |  | 0,0 |  |  | 1 317 190,0 |  |
| 2 этап –2013 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Развитие объектов водоснабжения | 1 | 2013 | 373 276,6 | 47 323,6 |  | 163 755,0 |  |  | 162 198,0 |  |
| 2.2. | Развитие объектов водоотведения | 2 | 2013 | 1 420 512,7 | 95 887,9 |  | 1 221 200,0 |  |  | 103 424,8 |  |
| 2.3. | Развитие объектов ливневой канализации | 3 | 2013 | 198 256,8 | 8 567,1 |  | 93 697,8 |  |  | 95 991,9 |  |
| 2.4. | Развитие объектов теплоснабжения | 4 | 2013 | 1 077 364,6 | 100 804,6 |  | 23 320,0 |  |  | 953 240,0 |  |
| 2.5. | Развитие объектов электроснабжения | 5 | 2013 | 393 582,2 | 0,0 |  | 171 314,0 |  |  | 222 268,2 |  |
|  | Итого по 2 этапу: |  |  | 3 462 992,9 | 252 583,2 |  | 1 673 286,8 |  |  | 1 537 122,9 |  |
| 3 этап –2014 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Развитие объектов водоснабжения | 1 | 2014 | 1 461 803,2 | 81 666,8 |  | 995 175,0 |  |  | 384 961,4 |  |
| 3.2. | Развитие объектов водоотведения | 2 | 2014 | 545 263,4 | 98 681,4 |  | 0,0 |  |  | 446 582,0 |  |
| 3.3. | Развитие объектов ливневой канализации | 3 | 2014 | 395 853,7 | 0,0 |  | 272 085,1 |  |  | 123 768,6 |  |
| 3.4. | Развитие объектов теплоснабжения | 4 | 2014 | 125 466,0 | 77 901,8 |  |  |  |  | 47 564,2 |  |
| 3.5. | Развитие объектов электроснабжения | 5 | 2014 | 418 037,6 | 0,0 |  | 167 757,7 |  |  | 250 279,9 |  |
|  | Итого по 3 этапу: |  |  | 2 946 423,9 | 258 250,0 |  | 1 435 017,8 |  |  | 1 253 156,1 |  |
| 4 этап –2015 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Развитие объектов водоснабжения | 1 | 2015 | 811 375,6 | 0,0 |  |  |  | 522 150,0 | 289 225,6 |  |
| 4.2. | Развитие объектов водоотведения | 2 | 2015 | 1 292 766,0 | 0,0 |  |  |  | 1 277 166,0 | 15 600,0 |  |
| 4.3. | Развитие объектов ливневой канализации | 3 | 2015 | 169 890,0 | 0,0 |  |  |  | 20 000,0 | 149 890,0 |  |
| 4.4. | Развитие объектов теплоснабжения | 4 | 2015 | 328 821,0 | 0,0 |  |  |  | 0,0 | 328 821,0 |  |
| 4.5. | Развитие объектов электроснабжения | 5 | 2015 | 650 984,9 | 0,0 |  |  |  | 15 000,0 | 635 984,9 |  |
|  | Итого по 4 этапу: |  |  | 3 253 837,5 | 0,0 |  |  |  | 1 834 316,0 | 1 419 521,5 |  |
| 5 этап –2016 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Развитие объектов водоснабжения | 1 | 2016 | 1 383 361,4 | 211 853,8 |  |  |  | 585 753,8 | 585 753,8 |  |
| 5.2. | Развитие объектов водоотведения | 2 | 2016 | 1 583 000,0 | 791 500,0 |  |  |  |  | 791 500,0 |  |
| 5.3. | Развитие объектов ливневой канализации | 3 | 2016 | 61 150,0 | 61 150,0 |  |  |  |  |  |  |
| 5.4. | Развитие объектов теплоснабжения | 4 | 2016 | 32 180,0 | 32 180,0 |  |  |  |  |  |  |
| 5.5. | Развитие объектов электроснабжения | 5 | 2016 | 685 608,9 | 31 008,9 |  |  |  | 67 500,0 | 587 100,0 |  |
|  | Итого по 5 этапу: |  |  | 3 745 300,3 | 1 127 692,7 |  |  |  | 653 253,8 | 1 964 353,8 |  |
| 6 этап –2017 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Развитие объектов водоснабжения | 1 | 2017 | 1 301 675,0 | 130 167,4 |  |  |  | 585 753,8 | 585 753,8 |  |
| 6.2. | Развитие объектов водоотведения | 2 | 2017 | 1 358 000,0 | 679 000,0 |  |  |  |  | 679 000,0 |  |
| 6.3. | Развитие объектов ливневой канализации | 3 | 2017 | 60 000,0 | 60 000,0 |  |  |  |  |  |  |
| 6.4. | Развитие объектов теплоснабжения | 4 | 2017 | 12 000,0 | 12 000,0 |  |  |  |  |  |  |
| 6.5. | Развитие объектов электроснабжения | 5 | 2017 | 804 600,0 |  |  |  |  | 67 500,0 | 737 100,0 |  |
|  | Итого по 6 этапу: |  |  | 3 536 275,0 | 881 167,4 |  |  |  | 653 253,8 | 2 001 853,8 |  |
|  | Всего по 6 этапам: |  |  | 18 396 673,0 | 2 654 346,7 |  |  |  | 6 249 128,2 | 9 493 198,1 |  |

Приложение  № 2

к городской долгосрочной целевой программе

«Развитие инженерной инфраструктуры

муниципального образования «Город Томск»

на 2012-2017 годы.

Бюджетная заявка

на финансирование из бюджета муниципального образования

«Город Томск» городской долгосрочной целевой программы

«Развитие инженерной инфраструктуры муниципального образования «Город Томск» на 2012-2017 годы.

(название целевой программы)

Департамент капитального строительства администрации Города Томска,

департамент городского хозяйства администрации Города Томска,

(заказчик целевой программы)

| № п/п | Мероприятия программы | Объем ассигнований из бюджета муниципального образования «Город Томск» (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2012г. | 2013г. | 2014г. | 2015г. | 2016г. | 2017г. |
| 1. | Развитие объектов водоснабжения в том числе: - департамент капитального строительства администрации Города Томска: - департамент городского хозяйства администрации Города Томска: - департамент экономического развития и управления муниципальной собственностью администрации Города Томска: | 74 043,2 в т.ч.: 74 043,2 0,0 0,0 | 47 323,6 в т.ч.: 47 323,6 0,0 0,0 | 81 666,8 в т.ч.: 81 666,8 0,0 0,0 | 0,0 в т.ч.: 0,0 0,0 0,0 | 211 853,8 в т.ч.: 211 853,8 0,0 0,0 | 130 167,4 в т.ч.: 130 167,4 0,0 0,0 |
| 2. | Развитие объектов водоотведения в том числе: - департамент капитального строительства администрации Города Томска: - департамент городского хозяйства администрации Города Томска: - департамент экономического развития и управления муниципальной собственностью администрации Города Томска: | 19 698,0 в т.ч.: 19 698,0 0,0 0,0 | 95 887,9 в т.ч.: 95 887,9 0,0 0,0 | 98 681,4 в т.ч.: 98 681,4 0,0 0,0 | 0,0 в т.ч.: 0,0 0,0 0,0 | 791 500,0 в т.ч.: 791 500,0 0,0 0,0 | 679 000,0 в т.ч.: 679 000,0 0,0 0,0 |
| 3. | Развитие объектов ливневой канализации в том числе: - департамент капитального строительства администрации Города Томска: - департамент городского хозяйства администрации Города Томска: - департамент экономического развития и управления муниципальной собственностью администрации Города Томска: | 18 719,6 в т.ч.: 18 719,6 0,0 0,0 | 8 567,1 в т.ч.: 8 567,1 0,0 0,0 | 0,0 в т.ч.: 0,0 0,0 0,0 | 0,0 в т.ч.: 0,0 0,0 0,0 | 61 150,0 в т.ч.: 61 150,0 0,0 0,0 | 60 000,0 в т.ч.: 60 000,0 0,0 0,0 |
| 4. | Развитие объектов теплоснабжения в том числе: - департамент капитального строительства администрации Города Томска: - департамент городского хозяйства администрации Города Томска: - департамент экономического развития и управления муниципальной собственностью администрации Города Томска: | 17 192,6 в т.ч.: 7 192,6 10 000,0 0,0 | 100 804,6 в т.ч.: 0,0 18 000,0 82 804,6 | 77 901,8 в т.ч.: 77 901,8 0,0 0,0 | 0,0 в т.ч.: 0,0 0,0 0,0 | 32 180,0 в т.ч.: 32 180,0 0,0 0,0 | 12 000,0 в т.ч.: 12 000,0 0,0 0,0 |
| 5. | Развитие объектов электроснабжения в том числе: - департамент капитального строительства администрации Города Томска: - департамент городского хозяйства администрации Города Томска: - департамент экономического развития и управления муниципальной собственностью администрации Города Томска: | 5 000,0 в т.ч.: 5 000,0 0,0 0,0 | 0,0 в т.ч.: 0,0 0,0 0,0 | 0,0 в т.ч.: 0,0 0,0 0,0 | 0,0 в т.ч.: 0,0 0,0 0,0 | 31 008,9 в т.ч.: 31 008,9 0,0 0,0 | 0,0 в т.ч.: 0,0 0,0 0,0 |
|  | Итого в том числе: - департамент капитального строительства администрации Города Томска: - департамент городского хозяйства администрации Города Томска: - департамент экономического развития и управления муниципальной собственностью администрации Города Томска: | 134 653,4 в т.ч.: 124 653,4 10 000,0 0,0 | 252 583,2 в т.ч.: 151 778,6 18 000,0 82 804,6 | 258 250,0 в т.ч.: 258 250,0 0,0 0,0 | 0,0 в т.ч.: 0,0 0,0 0,0 | 1 127 692,7 в т.ч.: 1 127 692,7 0,0 0,0 | 881 167,4 в т.ч.: 881 167,4 0,0 0,0 |