Приложение  № 5

к городской долгосрочной целевой программе

«Развитие инженерной инфраструктуры

муниципального образования «Город Томск»

на 2012-2017 годы.

Подпрограмма № 2

"Ликвидация несанкционированных врезок в систему ливневой канализации и выпусков сточных вод в водные объекты" на 2012-2014 гг." (далее – Подпрограмма)

(название целевой подпрограммы)

1. ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

Департамент капитального строительства администрации Города  Томска.

(Заказчик целевой подпрограммы)

| Разработчики подпрограммы | Департамент капитального строительства администрации Города Томска, департамент городского хозяйства администрации Города Томска |
| --- | --- |
| Цели и задачи целевой подпрограммы | - Цель Подпрограммы: - 1. Улучшение санитарного состояния городских территорий II. Задачи Подпрограммы: - 1. Приведение в нормативное состояние сети ливневой канализации Города Томска |
| Сроки выполнения целевой подпрограммы | 2012 - 2014 гг. |
| Перечень основных мероприятий | Подпрограммой предусмотрены следующие мероприятия: - Разработка проектно-сметной документации (в т.ч. экспертные заключения и оформление исходно-разрешительной документации); - Строительно-монтажные работы по ликвидации несанкционированных врезок в систему ливневой канализации и выпусков сточных вод в водные объекты, |
| Объёмы и источники финансирования целевой подпрограммы (с разбивкой по годам) | Объём финансирования, всего на реализацию Подпрограммы – 173 444,1 тыс. руб., в том числе: На 2012 год – 18 719,6 тыс. руб. На 2013 год – 24 458,7 тыс. руб. На 2014 год – 130 265,8 тыс. руб. Источники финансирования: - 28 540,6 тыс. рублей - средства бюджета муниципального образования "Город Томск"; из них по годам: 2012 год – 18 719,6 тыс. руб.; 2013 год – 8 567,1 тыс. руб. - 146 157,4 тыс. руб. – средства областного бюджета (прогноз), из них по годам: 2013 год – 15 891,6 тыс. рублей; 2014 год – 130 265,8 тыс. рублей; |
| Ожидаемые конечные результаты выполнения целевой подпрограммы | Удельный вес ликвидированных несанкционированных врезок в систему ливневой канализации, от общего числа выявленных - 100%. |
| Система организации контроля за исполнением целевой подпрограммы | Контроль исполнения мероприятий программы осуществляет департамент городского хозяйства администрации Города Томска, департамент капитального строительства администрации Города Томска. Общий контроль исполнения мероприятий Программы осуществляется департаментом капитального строительства администрации Города Томска |

# АНАЛИЗ ТЕКУЩЕЙ СИТУАЦИИ

Результаты анализов качества воды выпусков ливневой канализации показывают значительное превышение во всех выпусках предельно допустимой концентрации загрязняющих веществ для водоемов рыбохозяйственного назначения.

Высокие концентрации веществ в стоках ливневой канализации объясняются не только высоким содержанием загрязняющих веществ в водах, собираемых в канализацию с городских территорий. Одной из основных причин являются незаконные сбросы в р. Ушайка, р. Томь фекальной канализации частного сектора, хозяйственно-бытовой и производственной канализации предприятий и организаций.

Ихтиофауна водных объектов в границах города состоит из 12 видов. Рыбное сообщество на разных участках трансформируется и деградирует по качественным показателям видового состава ценозов и численности рыб.

Наблюдается смена доминирующих видов от ельца, пескаря к гольяну и колюшке. За весь период наблюдений доминантами в рыбном сообществе оставались гольян, девятииглая колюшка. Аккумулируя токсические вещества, изменяя морфологические признаки, девятииглая колюшка и гольян выживают в условиях, где у всех других рыб происходят отравление и гибель. Морфологический признак колюшки – девять игл в спинном плавнике – часто изменяется от 0 до 15 игл. Наименьшее количество игл (0 – 4) – в зонах с сильным хроническим загрязнением.

  - ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ЦЕЛЕВОЙ ПОДПРОГРАММЫ

Реализация подпрограммных мероприятий преследует следующую цель:

Улучшение санитарного состояния городских территорий.

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующей задачи:

Приведение в нормативное состояние сети ливневой канализации Города Томска.

4. ЭТАПЫ ПОДПРОГРАММЫ И СРОКИ ИХ РЕАЛИЗАЦИИ

Данная Подпрограмма рассчитана на 2012-2014 годы. Подпрограмма разбита на 3 этапа, соответствующих годам реализации Подпрограммы.

1 Этап– 2012 год

1. Выполнение комплекса работ по инженерным изысканиям, в том числе по формированию границ земельных участков и постановки их на государственный кадастровый учет, выполнение проектно-сметной документации

2. Выполнение строительно-монтажных работ.

2 Этап– 2013 год

1. Выполнение комплекса работ по инженерным изысканиям, в том числе по формированию границ земельных участков и постановки их на государственный кадастровый учет, выполнение проектно-сметной документации

2. Выполнение строительно-монтажных работ.

3 Этап– 2014 год

1. Выполнение строительно-монтажных работ.

- 5. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ

"ЛИКВИДАЦИЯ НЕСАНКЦИОНИРОВАННЫХ ВРЕЗОК В СИСТЕМУ ЛИВНЕВОЙ

КАНАЛИЗАЦИИ И ВЫПУСКОВ СТОЧНЫХ ВОД В ВОДНЫЕ ОБЪЕКТЫ"

НА 2012 - 2014 ГГ.

(название целевой программы)

Департамент капитального строительства

администрации Города Томска

(заказчик целевой программы)

| NN пп | Наименование мероприятий | Приоритетность |  | Сроки исполне- ния | Стоимость (тыс. руб.) | Источники финансирования |  |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Бюджет муниципаль- ного образования "Город Томск" | Бюджеты других уровней |  | Внебюд- жетные источники |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Федераль- ный | Област- ной |  |  |
| 1 Этап Выполнение строительно-монтажных работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1. Выполнение комплекса работ по инженерным изысканиям, в том числе по формированию границ земельных участков и постановки их на государственный кадастровый учет, выполнение проектно-сметной документации (далее-ПИРы) 2. Строительно-монтажные работы (далее-СМР) по ликвидации несанкционированных врезок в систему ливневой канализации и выпусков сточных вод в водные объекты, расположенных по адресам: |  | - | 2012 | 18 719,6 | 18 719,6 | - | - | - |  |
| 1.1 | - г.Томск ул.Обруб,4 |  |  | 2012 | 7 473,6 | 7 473,6 |  |  |  | СМР |
| 1.2 | - г. Томск ул. Алтайская, д. 5 |  |  | 2012 | 1 923,6 | 1 923,6 |  |  |  | СМР |
| 1.3 | - г. Томск ул.Свердлова,4,5,6,6/1,7 |  |  | 2012 | 1 463,5 | 1 463,5 |  |  |  | СМР |
| 1.4 | - г. Томск ул. Некрасова, д. 2 |  |  | 2012 | 5 569,4 | 5 569,4 |  |  |  | СМР Прим. Так же в состав данного проекта вошли объекты: «г. Томск, район пересечения улиц Украинской и Челюскинцев, отбор пробы воды ул.Украинской; - г. Томск, ул. Некрасова, 6;», - г. Томск, ул. Украинская, д. 19;» |
| 1.5 | - г. Томск, ул. Угрюмова, 4, 6; |  |  | 2012 | 850,0 | 850,0 |  |  |  | ПИРы |
| 1.6 | - г.Томск, ул.Алтайская, д.35, 35а, 35/1; - г. Томск, напротив насосно-фильтровальной станции МУП «Томский энергокомплекс» по Московскому тракту, 82, в районе Лагерного сада выше коммунального моста; - г. Томск, по пер. Дербышевский, 1, напротив ОАО "Томские мельницы"; |  |  | 2012 | 799,5 | 799,5 |  |  |  | ПИРы |
| 1.7 | - г. Томск, ул. Беленца напротив жилого дома № 2 по ул. М.Горького; - г. Томск, в районе пл. Конная напротив ТЭЦ-1 по ул. Беленца, 2; |  |  | 2012 | 640,0 | 640,0 |  |  |  | ПИРы |
| 2 Этап |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Выполнение комплекса работ по инженерным изысканиям, в том числе по формированию границ земельных участков и постановки их на государственный кадастровый учет, выполнение проектно-сметной документации (ПИРы) Плата за технологическое подключения к системам коммунальной инфраструктуры. Строительно-монтажные работы (СМР) по ликвидации несанкционированных врезок в систему ливневой канализации и выпусков сточных вод в водные объекты, расположенных по адресам: |  |  | 2013 | 24 458,7 | 8 567,1 |  | 15 891,6 |  |  |
| 2.1 | - г. Томск, ул. Шишкова, 5, |  |  | 2013 | 871,0 | 871,0 |  |  |  | ПИРы |
|  | ул. Лермонтова, 17,19,30,32, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ул. Петропавловская, 7, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | пер. Красноармейский, 4,6, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ул. Сибирская,2, 2а, 2б |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | - г.Томск, ул.Алтайская, д.35, 35а, 35/1; |  |  | 2013 | 4 256,9 | 4 256,9 |  |  |  | СМР |
| 2.3 | - г. Томск ул. Алтайская, д. 5 |  |  | 2013 | 4 284,3 | 3 439,2 |  | 845,1 |  | СМР, плата за технологическое подключения к системам коммунальной инфраструктуры |
| 2.4 | - г. Томск ул.Свердлова,4,5,6,6/1, |  |  | 2013 | 410,4 |  |  | 410,4 |  | плата за технологическое подключения к системам коммунальной инфраструктуры |
| 2.5 | - г. Томск ул. Обруб,4 |  |  | 2013 | 575,2 |  |  | 575,2 |  | плата за технологическое подключения к системам коммунальной инфраструктуры |
| 2.6 | - г. Томск ул. Некрасова, д. 2 |  |  | 2013 | 14 060,9 |  |  | 14 060,9 |  | плата за технологическое подключения к системам коммунальной инфраструктуры Прим. Так же в состав данного проекта вошли объекты: «г. Томск, район пересечения улиц Украинской и Челюскинцев, отбор пробы воды ул.Украинской; - г. Томск, ул. Некрасова, 6;», - г. Томск, ул. Украинская, д. 19;» |
| 3 Этап Выполнение строительно-монтажных работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Строительно-монтажные работы (СМР) по ликвидации несанкционированных врезок в систему ливневой канализации, расположенных по адресам: |  |  |  | 130 265,8 |  |  | 130 265,8 |  |  |
| 3.1 | - г. Томск, ул. Петропавловская, 7; |  |  | 2014 | 19 634,4 |  |  | 19 634,4 |  | СМР |
|  | - г. Томск, ул. Сибирская, 2б, (2, 2а); |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - г. Томск, пер. Красноармейский, 4, 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - г. Томск, ул. Шишкова, 5, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - г. Томск, ул. Лермонтова, 17,19,30,32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | - г. Томск, напротив насосно-фильтровальной станции МУП «Томский энергокомплекс» по Московскому тракту, 82, в районе Лагерного сада выше коммунального моста. |  |  | 2014 | 57 753,0 |  |  | 57 753,0 |  | СМР Прим. Объект по адресу: пер. Дербышевский, 1 исключен, в связи с отсутствием факта сброса неочищенных стоков в систему ливневой канализации. Объект канализуется в централизованные сети хозяйственно-бытовой канализации, проложенной по ул. Мельничной |
| 3.3 | - г. Томск, ул. Беленца напротив жилого дома № 2 по ул. М.Горького; - г. Томск, в районе пл. Конная напротив ТЭЦ-1 по ул. Беленца, 2; |  |  | 2014 | 24 669,2 |  |  | 24 669,2 |  | СМР Прим. в состав данного проекта так же вошли объекты: - г. Томск, ул. Горького, (от дома № 2 - до пересечения с ул. Трифонова);- г. Томск, ул. Татарская, д.1; |
| 3.4 | - г. Томск, ул. Угрюмова, 4, 6 |  |  | 2014 | 28 209,2 |  |  | 28 209,2 |  | СМР |
|  | Всего: |  |  |  | 173 444,1 | 27 286,7 |  | 146 157,4 |  |  |

# 6. ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ

В рамках реализации данной подпрограммы планируется  разработка проектно-сметной документации и выполнение строительно-монтажных работ по ликвидации несанкционированных  врезок в систему ливневой канализации и выпусков сточных вод в водные объекты.

После выполнения указанных мероприятий будет составлен отчет по целевым индикаторам и показателям (измеряемые количественные показатели решения поставленных задач и хода реализации подпрограммы по годам):

# Индикаторы целей и задач Подпрограммы

Департамент капитального строительства администрации Города Томска

(заказчик подпрограммы)

| № п/п | Наименование, цели, задачи и мероприятия | Индикатор | Ед. изм. | Прогноз |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. |
| ИНДИКАТОРЫ ЦЕЛЕЙ, ЗАДАЧ И МЕРОПРИЯТИЙ |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Цель: Улучшение санитарного состояния городских территорий | Удельный вес ликвидированных несанкционированных врезок в систему ливневой канализации, от их общего числа (нарастающим итогом) | % | 33,33 | 33,33 | 100 |
| 2 | Задача 1: Приведение в нормативное состояние сети ливневой канализации Города Томска | Количество действующих несанкционированных врезок в систему ливневой канализации Города Томска | шт. | 15 | 9 | 0 |
| Индикаторы мероприятий |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Строительно-монтажные работы по ликвидации несанкционированных врезок в систему ливневой канализации и выпусков сточных вод в водные объекты, | Количество объектов, введённых в эксплуатацию | шт. | 4 | 5 | 9 |
| 2 | Разработка проектно-сметной документации (в т.ч. экспертные заключения и оформление исходно- разрешительной документации) по ликвидации несанкционированных врезок в систему ливневой канализации и выпусков сточных вод в водные объекты | Наличие проектно-сметной документации | шт. | 5 | 1 | - |

- 7. БЮДЖЕТНАЯ ЗАЯВКА НА ФИНАНСИРОВАНИЕ ИЗ БЮДЖЕТА

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД ТОМСК» ПОДПРОГРАММЫ

«ЛИКВИДАЦИЯ НЕСАНКЦИОНИРОВАННЫХ ВРЕЗОК В СИСТЕМУ ЛИВНЕВОЙ КАНАЛИЗАЦИИ И ВЫПУСКОВ СТОЧНЫХ ВОД В ВОДНЫЕ ОБЪЕКТЫ»

НА 2012 – 2014 ГГ.

(название целевой программы)

Департамент капитального строительства

администрации Города Томска

__________________________________

(заказчик программы)

| N пп | Мероприятия программы | Объем ассигнований из бюджета муниципального образования "Город Томск" (тыс. руб.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2012 год | 2013 год | 2014 го |
| 1 | Выполнение комплекса работ по инженерным изысканиям, в том числе по формированию границ земельных участков и постановки их на государственный кадастровый учет, выполнение проектно-сметной документации по ликвидации несанкционированных врезок в систему ливневой канализации и выпусков сточных вод в водные объекты, расположенных по адресам: - г. Томск, ул. Угрюмова, 4, 6; - г. Томск, ул. Алтайская, д.35, 35а, 35/1; - г. Томск, напротив насосно-фильтровальной станции МУП «Томский энергокомплекс» по Московскому тракту, 82, в районе Лагерного сада выше коммунального моста; - г. Томск, по пер. Дербышевский, 1, напротив ОАО "Томские мельницы"; - г. Томск, ул. Беленца напротив жилого дома № 2 по ул. М.Горького; - г. Томск, в районе пл. Конная напротив ТЭЦ-1 по ул. Беленца, 2; - г. Томск, ул. Горького, (от дома № 2 - до пересечения с ул. Трифонова); - г. Томск, ул. Татарская, д.1; - г. Томск, район пересечения улиц Украинской и Челюскинцев, отбор пробы воды ул.Украинской; - г. Томск, ул. Некрасова, 6; - г. Томск, ул. Украинская, д. 19; Строительно-монтажные работы по ликвидации несанкционированных врезок в систему ливневой канализации и выпусков сточных вод в водные объекты, расположенных по адресам: - - г.Томск ул.Обруб,4; - г. Томск ул. Алтайская, д. 5; - г. Томск ул.Свердлова,4,5,6,6/1,7; - г. Томск ул. Некрасова, д. 2; - г. Томск, ул. Угрюмова, 4, 6; - г. Томск, район пересечения улиц Украинской и Челюскинцев, отбор пробы воды ул.Украинской; - г. Томск, ул. Некрасова, 6; - г. Томск, ул. Украинская, д. 19 | 18 719,6 | - | - |
| 2 | Разработка проектно-сметной документации (в т.ч. экспертные заключения и оформление исходно-разрешительной документации) по ликвидации несанкционированных врезок в систему ливневой канализации и выпусков сточных вод в водные объекты, расположенных по адресам: - г. Томск, ул. Петропавловская, 7; - г. Томск, ул. Сибирская, 2б, (2, 2а); - г. Томск, пер.Красноармейский, 4, 6; - г. Томск, ул. Шишкова, 5; - ул. Лермонтова, 17,19,30,32 Строительно-монтажные работы по ликвидации несанкционированных врезок в систему ливневой канализации и выпусков сточных вод в водные объекты, расположенных по адресам: - г. Томск ул. Алтайская, д. 5; - г. Томск, ул.Алтайская, д.35, 35а, 35/1. | - | 8 567,1 | - |
| 3 | Строительно-монтажные работы по ликвидации несанкционированных врезок в систему ливневой канализации и выпусков сточных вод в водные объекты, расположенных по адресам: - г. Томск, ул. Петропавловская, 7; - г. Томск, ул. Сибирская, 2б, (2, 2а); - г. Томск, пер. Красноармейский, 4, 6; - г. Томск, ул. Шишкова, 5; - г. Томск, ул. Лермонтова, 17,19,30,32; - г. Томск, напротив насосно-фильтровальной станции МУП «Томский энергокомплекс» по Московскому тракту, 82, в районе Лагерного сада выше коммунального моста; - г. Томск, ул. Беленца напротив жилого дома № 2 по ул. М.Горького; - г. Томск, в районе пл. Конная напротив ТЭЦ-1 по ул. Беленца, 2; - г. Томск, ул. Горького, (от дома № 2 - до пересечения с ул. Трифонова); - г. Томск, ул. Татарская, д.1; | - | - | - |
|  | Итого: | 18 719,6 | 8 567,1 | - |

- 8.  МЕХАНИЗМ КОНТРОЛЯ ЗА РЕАЛИЗАЦИЕЙ ПОДПРОГРАММЫ

В ходе реализации Подпрограммы будут использованы нормативно-правовое регулирование, административные меры, бюджетная поддержка, организационные механизмы и контролирующие меры.

Реализация Подпрограммы осуществляется посредством заключения муниципальных контрактов в соответствии с действующим законодательством.

Система организации контроля за исполнением Подпрограммы:

1. Контроль за реализацией программы осуществляет департамент городского хозяйства администрации Города Томска, департамент капитального строительства администрации Города Томска.

Департамент капитального строительства администрации Города Томска осуществляет общий контроль фактического исполнения мероприятий и сроков их исполнения.

2. Исполнители Подпрограммы (лица, определяемые в соответствии с действующим законодательством) осуществляют реализацию мероприятий по данной Подпрограмме.