Приложение

к постановлению администрации Города Томска от 24.07.2013 № 803

ЭТАПЫ И СРОКИ

РЕАЛИЗАЦИИ ГОРОДСКОЙ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

«РАЗВИТИЕ ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД ТОМСК» НА 2012-2017 ГГ.,

ПООБЪЕКТНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ»

| № п/п | Наименова-ние и адрес объекта | Мероприятия и виды работ | Объем ра-бот | Стои-мость работ всего, тыс.руб. | Объем финансирования, тыс.руб., в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Бюд-жет МО «Город Томск» | Бюд-жет Томс-кой области |  | Внебюд-жетные источники |  |  | Бюд-жет МО «Город Томск» | Бюджет Томс-кой области |  | Внебюджетные источники |  | Бюд-жет МО «Город Томск» | Бюджет Томской области |  | Внебюджетные источники | Бюджет МО «Город Томск» | Бюджет Томс-кой области | Внебюджетные источники |  | Бюджет МО «Город Томск» | Бюджет Томской области |  | Внебюджетные источники |  |  | Бюд-жет МО «Город Томск» | Бюджет Томс-кой области |  | Внебюджет-ные источ-ники |  |
|  |  |  |  |  | 2012 |  |  |  |  |  | 2013 |  |  |  |  | 2014 |  |  |  | 2015 |  |  |  | 2016 |  |  |  |  |  | 2017 |  |  |  |  |
| 73 | Приобрете-ние сооружения- блочно-модульной газовой котельной мошностью 0,5 МВт с инженерными сетями по адресу: Томская обл., Томск, с.Тимирязев-ское, Ленина улица, д.32/6 |  | 1 шт. | 15168,4 |  |  |  |  |  |  | 15168,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15168,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО объекты теплоснаб-жения: |  |  | 2528922,6 | 954922,6 |  |  |  |  |  | 1075533 |  |  |  |  | 125466 |  |  |  | 328821,0 |  |  |  | 32180,0 |  |  |  |  |  | 12000,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 17192,6 |  | 0,0 |  | 937730,0 | 98973 |  | 23320,0 | 953240,0 |  | 77901,8 |  |  | 0,0 | 47564,2 | 0,0 | 0,0 | 328821,0 | 32180,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | 12000,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |
|  | ИТОГО по программе, в т.ч.: |  |  | 183944841,4 | 1451843,4 |  |  |  |  |  | 3461161,3 |  |  |  |  | 2946423,9 |  |  |  | 3253837,5 |  |  |  | 3745300,3 |  |  |  |  |  | 3536275,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 134653,4 |  | 0,0 |  | 1317190,0 | 250751,6 |  | 1673286,8 | 1537122,9 |  | 258250,0 |  |  | 1435017,8 | 1253156,1 | 0,0 | 1834316,0 | 1419521,5 | 1127692,7 |  |  | 653253,8 |  | 1964353,8 | 881167,4 |  |  | 653253,8 |  | 2001853,8 |
|  | Объекты теплоснаб-жения: |  |  | 2528922,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |