## Приложение 4

## к постановлению администрации Города Томска

## от 30.08.2013 № 963

## Приложение 1

к подпрограмме

«Развитие промышленных и логистических

парков в Городе Томске на 2013 - 2015 годы»

ПЕРЕЧЕНЬ

МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ

«РАЗВИТИЕ ПРОМЫШЛЕННЫХ И ЛОГИСТИЧЕСКИХ ПАРКОВ

В ГОРОДЕ ТОМСКЕ НА 2013 - 2015 ГОДЫ»

Администрация Города Томска

______________________________

(заказчик подпрограммы)

| № п/п | Наименование мероприятия | Приори тетность | Сроки исполнения | Стоимость (тыс. рублей) | Источники финансирования | Примечания (исполнители, мощность объектов) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | местный бюджет | федеральный бюджет | областной бюджет | внебюджет-ные источники |  |
| 1 | Создание нормативной правовой базы, регламентирующей создание и функционирование промышленных парков | 1 |  |  |  |  |  |  | Исполнитель: |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | МУП "Агентство развития Города Томска", |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | департамент правового обеспечения администрации Города Томска |
| 2 | Градостроительная подготовка и формирование земельных участков для размещения промышленных парков | 1 |  |  |  |  |  |  | Исполнитель : департамент архитектуры и градостроительства администрации Города Томска |
| 3 | Выполнение работ по разработке проектно-сметной документации с комплексом изыскательских, землеустроительных и кадастровых работ на объекты инфраструктуры для промышленных парков на территории МО "Город Томск" (Северный промышленный парк, промышленный парк по ул. Березовая) | 1 | 2013 | 37720,0 | 37720,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Исполнитель - департамент капитального строительства администрации Города Томска |
| 4 | Строительство объектов инженерной и транспортной инфраструктуры для Северного промышленного парка и промышленного парка в районе ул. Березовая, в том числе: | 1 | 2013 - 2015 | 1558819,7 | 43803,3 | 1295296,4 | 219720,0 | 0,0 | Исполнитель: департамент капитального строительства администрации Города Томска |
|  |  |  | 2013 | 652310,0 | 0,0 | 564000,0 | 88310,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | 2014 | 406649,2 | 23333,3 | 313315,9 | 70000,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | 2015 | 499860,5 | 20470,0 | 417980,5 | 61410,0 | 0,0 |  |
| 4.1 | Строительство объектов инженерной и транспортной инфраструктуры для Северного промышленного парка, в том числе: | 1 | 2013 - 2015 | 872578,1 | 26682,5 | 728348,1 | 117547,5 | 0,0 |  |
|  |  |  | 2013 | 301500,0 | 0,0 | 264000,0 | 37500,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | 2014 | 350260,0 | 21675,7 | 263557,3 | 65027,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | 2015 | 220818,1 | 5006,8 | 200790,8 | 15020,5 | 0,0 |  |
| 4.1.1. | строительство объектов газоснабжения | 1 | 2013 - 2015 | 91233,5 | 5068,5 | 70959,4 | 15205,6 | 0,0 | Мощность объекта - 7 240,0 м |
|  |  |  | 2013 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | 2014 | 45616,8 | 2534,3 | 35479,7 | 7602,8 | 0,0 |  |
|  |  |  | 2015 | 45616,7 | 2534,2 | 35479,7 | 7602,8 | 0,0 |  |
| 4.1.2. | строительство объектов водоснабжения | 1 | 2013 - 2015 | 33225,1 | 1845,8 | 25841,8 | 5537,5 | 0,0 | Мощность объекта: хозяйственно-питьевой и противопожарный водопровод - 6 226,5 м; производственное водоснабжение - 2 638,0 м |
|  |  |  | 2013 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | 2014 | 33225,1 | 1845,8 | 25841,8 | 5537,5 | 0,0 |  |
|  |  |  | 2015 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 4.1.3. | строительство объектов водоотведения | 1 | 2013 - 2015 | 23938,4 | 1329,9 | 18618,8 | 3989,7 | 0,0 | Мощность объекта - 3 696,0 м |
|  |  |  | 2013 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | 2014 | 23938,4 | 1329,9 | 18618,8 | 3989,7 | 0,0 |  |
|  |  |  | 2015 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 4.1.4. | строительство объектов электроснабжения | 1 | 2013 - 2015 | 8837,1 | 491,1 | 6872,8 | 1473,2 | 0,0 | Мощность объекта: кабельные линии 10квт - 2 838,0 м; кабельные линии 0,4кВт - 1 206,0 м; сети наружного освещения - 6 123,0 м; комплектная трансформаторная подстация 1600/10/0,4 № 1- 2 шт. |
|  |  |  | 2013 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | 2014 | 8837,1 | 491,1 | 6872,8 | 1473,2 | 0,0 |  |
|  |  |  | 2015 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 4.1.5. | строительство автомобильных дорог | 1 | 2013 - 2015 | 715344,0 | 17947,2 | 606055,3 | 91341,5 | 0,0 | Мощность объекта - 5,764 км |
|  |  |  | 2013 | 301500,0 | 0,0 | 264000,0 | 37500,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | 2014 | 238642,6 | 15474,6 | 176744,2 | 46423,8 | 0,0 |  |
|  |  |  | 2015 | 175201,4 | 2472,6 | 165311,1 | 7417,7 | 0,0 |  |
| 4.2. | Строительство (реконструкция) объектов инженерной и транспортной инфраструктуры для промышленного прака в районе ул. Березовая, в том числе: | 2 | 2013 - 2015 | 686241,6 | 17120,8 | 566948,3 | 102172,5 | 0,0 |  |
|  |  |  | 2013 | 350810,0 | 0,0 | 300000,0 | 50810,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | 2014 | 56389,2 | 1657,6 | 49758,6 | 4973,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | 2015 | 279042,4 | 15463,2 | 217189,7 | 46389,5 | 0,0 |  |
| 4.2.1 | строительство объектов газоснабжения | 2 | 2013 - 2015 | 30691,9 | 670,0 | 25011,9 | 5010,0 | 0,0 | Мощность объекта - 2 120 м |
|  |  |  | 2013 | 3000,0 | 0,0 | 0,0 | 3000,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | 2014 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | 2015 | 27691,9 | 670,0 | 25011,9 | 2010,0 | 0,0 |  |
| 4.2.2. | строительство объектов водоснабжения | 2 | 2013 - 2015 | 24364,0 | 1186,9 | 16616,4 | 6560,7 | 0,0 | Мощность объекта: хозяйственно-питьевой и противопожарный водопровод - 5 237,0 м |
|  |  |  | 2013 | 3000,0 | 0,0 | 0,0 | 3000,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | 2014 | 21364,0 | 1186,9 | 16616,4 | 3560,7 | 0,0 |  |
|  |  |  | 2015 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 4.2.3. | строительство объектов водоотведения | 2 | 2013 - 2015 | 28254,1 | 332,4 | 25924,4 | 1997,3 | 0,0 | Мощность объекта: - 5 047,0 м |
|  |  |  | 2013 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 1000,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | 2014 | 27254,1 | 332,4 | 25924,4 | 997,3 | 0,0 |  |
|  |  |  | 2015 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 4.2.4. | строительство объектов электроснабжения | 2 | 2013 - 2015 | 13581,1 | 138,3 | 7217,8 | 6225,0 | 0,0 | Мощность объекта: кабельные линии 10квт - 1 400,0 м; кабельные линии 0,4кВт - 745,0 м; сети наружного освещения -1 930,0 м; комплектная трансформаторная подстация 1600/10/0,4 № 1- 1 шт. |
|  |  |  | 2013 | 5810,0 | 0,0 | 0,0 | 5810,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | 2014 | 7771,1 | 138,3 | 7217,8 | 415,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | 2015 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 4.2.5. | строительство автомобильных дорог | 2 | 2013 - 2015 | 589350,5 | 14793,2 | 492177,8 | 82379,5 | 0,0 | Мощность объекта - 1,373 км |
|  |  |  | 2013 | 338000,0 | 0,0 | 300000,0 | 38000,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | 2014 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | 2015 | 251350,5 | 14793,2 | 192177,8 | 44379,5 | 0,0 |  |
| 5 | Строительство (реконструкция) объектов инженерной и транспортной инфраструктуры для промышленного прака в районе ул. Мостовая, в том числе: | 3 | 2013 - 2015 | 387000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 387000,0 | Исполнитель: департамент капитального строительства администрации Города Томска |
|  |  |  | 2013 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | 2014 | 387000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 387000,0 |  |
|  |  |  | 2015 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 5.1. | строительство объектов газоснабжения | 3 | 2013 - 2015 | 3000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3000,0 | Мощность объекта - 1 км |
|  |  |  | 2013 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | 2014 | 3000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3000,0 |  |
|  |  |  | 2015 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 5.2. | строительство объектов водоснабжения | 3 | 2013 - 2015 | 66000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 66000,0 | Мощность объекта - 4 км |
|  |  |  | 2013 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | 2014 | 66000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 66000,0 |  |
|  |  |  | 2015 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 5.3. | строительство объектов водоотведения | 3 | 2013 - | 22000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 22000,0 | Мощность объекта - 4 км |
|  |  |  | 2013 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | 2014 | 22000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 22000,0 |  |
|  |  |  | 2015 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 5.4. | строительство объектов электроснабжения | 3 | 2013 - 2015 | 9750,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9750,0 | Мощность объекта - 2,5 км |
|  |  |  | 2013 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | 2014 | 9750,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9750,0 |  |
|  |  |  | 2015 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 5.5. | строительство автомобильных дорог внутри парка | 3 | 2013 - 2015 | 86250,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 86250,0 | Мощность объекта - 2,5 км |
|  |  |  | 2013 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | 2014 | 86250,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 86250,0 |  |
|  |  |  | 2015 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 5.6. | строительство подъездной автомобильной дороги | 3 | 2013 - 2015 | 50000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 50000,0 | Мощность объекта - 0,5 км |
|  |  |  | 2013 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | 2014 | 50000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 50000,0 |  |
|  |  |  | 2015 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 5.7. | строительство железной дороги | 3 | 2013 - 2015 | 150000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 150000,0 | Мощность объекта - 1 км |
|  |  |  | 2013 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | 2014 | 150000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 150000,0 |  |
|  |  |  | 2015 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 6 | Заключение соглашений с резидентами промышленных парков |  |  |  |  |  |  |  | Исполнитель: МУП "Агентство развития Города Томска" |
| 7 | Организация технологического присоединения резидентов промышленных парков к инженерной инфраструктуре | 1 | 2013 - 2015 | 664000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 664000,0 | Исполнители: МУП "Агентство развития Города Томска", департамент капитального строительства администрации Города Томска, департамент городского хозяйства администрации Города Томска |
|  |  |  | 2013 | 577000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 577000,0 |  |
|  |  |  | 2014 | 87000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 87000,0 |  |
|  |  |  | 2015 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 8 | Организация размещения производств промышленных организаций на территории промышленных и логистических парков |  |  |  |  |  |  |  | Исполнитель: МУП "Агентство развития Города Томска" |
| 9 | Строительство промышленных объектов и производств на территории промышленных парков | 1 | 2013 - 2015 | 4200000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4200000,0 | Исполнители: резиденты промышленных и логистических парков |
|  |  |  | 2013 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | 2014 | 2400000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2400000,0 |  |
|  |  |  | 2015 | 1800000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1800000,0 |  |
|  | Итого по мероприятиям: |  | 2013 - 2015 | 6847539,7 | 81523,3 | 1295296,4 | 219720,0 | 5251000,0 |  |
|  |  |  | 2013 | 1267030,0 | 37720,0 | 564000,0 | 88310,0 | 577000,0 |  |
|  |  |  | 2014 | 3280649,2 | 23333,3 | 313315,9 | 70000,0 | 2874000,0 |  |
|  |  |  | 2015 | 2299860,5 | 20470,0 | 417980,5 | 61410,0 | 1800000,0 |  |