Приложение 1 к постановлению администрации Города Томска от 22.10.2014 №1089

ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «СОЗДАНИЕ МАНЕВРЕННОГО ФОНДА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД ТОМСК» В 2014-2016 ГОДАХ»

(название муниципальной программы)

Администрация Города Томска

(заказчик муниципальной программы)

| NN пп | Наименование мероприятий | Приоритетность | Сроки исполнения | Стоимость (тыс. руб.) | Источники финансирования (тыс. руб.) | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Бюджет муниципального образования «Город Томск» | Бюджеты других уровней | Внебюджетные источники |  |
|  |  |  |  |  |  | Федеральный (прогноз) | Областной (прогноз) |  |  |
| 1 | Приобретение путем участия в долевом строительстве многоквартирного(ых) дома(ов) за счет средств бюджета муниципального образования «Город Томск» в муниципальную собственность жилых помещений. | 1 | 2014 2015 2016 2014-2016 | 0,00 30 953,5 46 680,0 77 633,5 | 0,00 30 953,5 46 680,0 77 633,5 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2 | Проведение капитального ремонта жилых помещений маневренного жилищного фонда муниципального образования «Город Томск». | 1 | 2014 2015 2016 2014-2016 | 23 701,1 34 345,4 2 320,00 60 366,5 | 23 701,1 34 345,4 2 320,00 60 366,5 | 0 | 0 | 0 |  |
| 3 | Проведение текущего ремонта жилых помещений маневренного жилищного фонда муниципального образования «Город Томск». | 1 | 2014 2015 2016 2014-2016 | 6 000,0 0,00 1 000,0 7 000,0 | 6 000,0 0,0 1 000,0 7 000,0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Всего в 2014 году |  | 2014 | 29 701,1 | 29 701,1 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Всего в 2015 году |  | 2015 | 65 298,9 | 65 298,9 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Всего в 2016 году |  | 2016 | 50 000,0 | 50 000,0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | ВСЕГО в 2014-2016 годы |  | 2014-2016 | 145 000,0 | 145 000,0 | 0 | 0 | 0 |  |

Приложение 4 к постановлению администрации Города Томска от 22.10.2014 № 1089

ИНДИКАТОРЫ ЦЕЛЕЙ И ЗАДАЧ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «СОЗДАНИЕ МАНЕВРЕННОГО ФОНДА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД ТОМСК» В 2014-2016 ГОДАХ»

____________________________________________________________

(название муниципальной программы)

| NN пп | Наименование цели, задач и мероприятий | Индикаторы | Ед. изм. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Цель: Комплексное решение проблемы дефицита маневренного жилищного фонда муниципального образования «Город Томск» | Дефицит маневренного жилищного фонда в Городе Томске. | кв.м. | 7738,10 | 5895,40 | 2846,60 | 884,60 | 884,60 |
| 2 | Задача 1: обеспечение жилыми помещениями маневренного жилищного фонда граждан, указанных в статье 95 Жилищного кодекса РФ | Доля граждан, обеспеченных жилыми помещениями в маневренном жилищном фонде, от общего количества нуждающихся в предоставлении маневренного жилищного фонда. | % | 30,12 | 38,20 | 68,26 | 90,00 | 90,00 |
|  |  | Количество граждан, обеспеченных жилыми помещениями в маневренном жилищном фонде. | чел. | 234 | 272 | 486 | 712 | 712 |
|  | Мероприятие 1: Приобретение путем участия в долевом строительстве многоквартирного(ых) дома(ов) за счет средств бюджета муниципального образования «Город Томск» в муниципальную собственность жилых помещений. | Количество приобретенных жилых помещений. | шт. | 0 | 0 | 24 | 28 | 52 |
| 3 | Задача 2: повышение качества условий проживания граждан в маневренном жилищном фонде муниципального образования "Город Томск" | Доля площади помещений маневренного жилищного фонда в нормативном состоянии в общей площади помещений маневренного жилищного фонда. | % | 17,02 | 38,60 | 70,90 | 100,00 | 100 |
|  |  | Доля граждан, проживающих в помещениях маневренного жилищного фонда в нормативном состоянии, в общем количестве граждан, проживающих в помещениях маневренного жилищного фонда. | % | 21,80 | 48,48 | 77,14 | 100,00 | 100 |
|  | Мероприятие 2.1: Проведение капитального ремонта жилых помещений маневренного жилищного фонда муниципального образования «Город Томск». | Общая площадь жилых помещений, в которых проведен капитальный ремонт. | кв.м. | 0,00 | 410,00 | 2448,8 | 569,90 | 3428,70 |
|  | Мероприятие 3.1: Проведение текущего ремонта жилых помещений маневренного жилищного фонда муниципального образования «Город Томск». | Общая площадь жилых помещений, в которых проведен текущий ремонт. | кв.м. | 515,30 | 1492,90 | 0,00 | 458,10 | 1951,00 |

Приложение 5 к постановлению администрации Города Томска от 22.10.2014 № 1089

БЮДЖЕТНАЯ ЗАЯВКА

НА ФИНАНСИРОВАНИЕ ИЗ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД ТОМСК»  МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «СОЗДАНИЕ МАНЕВРЕННОГО ФОНДА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД ТОМСК» В 2014-2016 ГОДАХ»

(наименование муниципальной программы)

Администрация Города Томска

(Заказчик программы)

| № | Мероприятия Программы, главный распорядитель бюджетных средств | Объем ассигнований из бюджета муниципального образования «Город Томск» (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2014 год | 2015 год | 2016 год |
| 1. | Администрация Города Томска | 0,0 | 30 953,5 | 50 000,0 |
|  | Приобретение путем участия в долевом строительстве многоквартирного(ых) дома(ов) за счет средств бюджета муниципального образования «Город Томск» в муниципальную собственность жилых помещений | 0,00 | 30 953,5 | 46 680,0 |
|  | Проведение капитального ремонта жилых помещений маневренного жилищного фонда муниципального образования «Город Томск | 0,00 | 0,00 | 2 320,00 |
|  | Проведение текущего ремонта жилых помещений маневренного жилищного фонда муниципального образования «Город Томск | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| 2. | Администрация Кировского района Города Томска | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Проведение текущего ремонта жилых помещений маневренного жилищного фонда муниципального образования «Город Томск | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Администрация Ленинского района Города Томска | 2 000,0 | 0,00 | 0,00 |
|  | Проведение текущего ремонта жилых помещений маневренного жилищного фонда муниципального образования «Город Томск | 2 000,0 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Администрация Октябрьского района Города Томска | 2 000,0 | 0,00 | 0,00 |
|  | Проведение текущего ремонта жилых помещений маневренного жилищного фонда муниципального образования «Город Томск | 2 000,0 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Администрация Советского района Города Томска | 24 701,1 | 34 345,4 | 0,00 |
|  | Проведение капитального ремонта жилых помещений маневренного жилищного фонда муниципального образования «Город Томск | 23 701,1 | 34 345,4 | 0,00 |
|  | Проведение текущего ремонта жилых помещений маневренного жилищного фонда муниципального образования «Город Томск | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | ИТОГО | 29 701,1 | 65 298,9 | 50 000,0 |