Приложение 1

к постановлению

администрации Города Томска

от 12.12.2014 № 1300

ПЕРЕЧЕНЬ

МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ

«РАЗВИТИЕ ПРОМЫШЛЕННЫХ И ЛОГИСТИЧЕСКИХ ПАРКОВ

В ГОРОДЕ ТОМСКЕ НА 2013 - 2015 ГОДЫ»

Администрация Города Томска

______________________________

(заказчик подпрограммы)

| № п/п | Наименование мероприятия | Приори тетность | Сроки исполнения | Стоимость (тыс. рублей) | Источники финансирования | Примечания (исполнители, мощность объектов) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | местный бюджет | федеральный бюджет | областной бюджет | внебюджетные источники |  |
| 1 | Создание нормативной правовой базы, регламентирующей создание и функционирование промышленных парков | 1 |  |  |  |  |  |  | Исполнитель: |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | департамент правового обеспечения администрации Города Томска |
| 2 | Градостроительная подготовка и формирование земельных участков для размещения промышленных парков | 1 |  |  |  |  |  |  | Исполнитель: департамент архитектуры и градостроительства администрации Города Томска |
| 3 | Строительство объектов транспортной и инженерной инфраструктуры для промышленного парка № 1 в Северной промышленной зоне в г. Томске и промышленного парка № 2 по ул. Березовой в г. Томске, в том числе выполнение работ по разработке проектно-сметной документации с комплексом изыскательских, землеустроительных и кадастровых работ, из них: | 1 | 2013 - 2015 | 1 045 159,0 | 85 579,4 | 761 390,7 | 197 871,7 | 317,2 | Исполнитель: департамент капитального строительства администрации Города Томска * Остатки межбюджетных трансфертов, полученных до 2014 года в сумме 72,1 тыс. руб. ** Средства направленные на выполнение работ за счет внебюджетных источников 2013 года |
|  |  |  | 2013 | 280 453,5 | 37 511,5 | 188 392,0 | 54 550,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | 2014 | 374 040,6 | 23 651,3 | 280 000,0 | 70 072,1* | 317,2** |  |
|  |  |  | 2015 | 390 664,9 | 24 416,6 | 292 998,7 | 73 249,6 | 0,0 |  |
| 3.1 | Объекты транспортной и инженерной инфраструктуры для промышленного парка № 1 в Северной промышленной зоне в г. Томске | 1 | 2013 - 2015 | 652 050,3 | 56 588,3 | 507 174,8 | 88 093,5 | 193,7 | Планируется строительство следующих объектов транспортной и инженерной инфраструктуры: 1) объекты газоснабжения (мощность объекта - 7 240,0 м); 2) объекты водоснабжения (мощность объекта: хозяйственно-питьевой и противопожарный водопровод – 6 226,5 м; производственное водоснабжение - 2 638,0 м); 3) объекты водоотведения (мощность объекта - 3 696,0 м.); 4) объекты электроснабжения (мощность объекта: кабельные линии 10 кВт - 2 838,0 м; кабельные линии 0,4 кВт - 1 206,0 м; сети наружного освещения - 6 844,0 м; комплектная трансформаторная подстанция 1600/10/0,4 № 1- 2 шт.); 5) автомобильные дороги (мощность объекта - 5,761 км). * В том числе 11,9 тыс. руб., остатки межбюджетных трансфертов, полученных до 2014 го ** Средства направленные на выполнение работ за счет внебюджетных источников 2013 года да в сумме 11,9 тыс. руб. |
|  |  |  | 2013 | 137 150,3 | 22 877,5 | 105 261,6 | 9 011,2 | 0,0 |  |
|  |  |  | 2014 | 325 826,7 | 21 893,7 | 260 108,2 | 43 631,1* | 193,7** |  |
|  |  |  | 2015 | 189 073,3 | 11 817,1 | 141 805,0 | 35 451,2 | 0,0 |  |
| 3.2. | Объекты транспортной и инженерной инфраструктуры для промышленного парка № 2 по ул. Березовой в г. Томске | 1 | 2013 - 2015 | 393 108,7 | 28 991,1 | 254 215,9 | 109 778,2 | 123,5 | Планируется строительство следующих объектов транспортной и инженерной инфраструктуры: 1) объекты газоснабжения (мощность объекта - 2 120 м); 2) объекты водоснабжения (мощность объекта: хозяйственно-питьевой и противопожарный водопровод - 5 237,0 м); 3) объекты водоотведения (мощность объекта: - 5 047,0 м); 4) объекты электроснабжения (мощность объекта: кабельные линии 10 кВт - 1 400,0 м; кабельные линии 0,4 кВт - 745,0 м; сети наружного освещения -1 930,0 м; комплектная трансформаторная подстанция 1600/10/0,4 № 1- 1 шт.); 5) автомобильные дороги (мощность объекта - 1,373 км). * В том числе 60,2 тыс. руб., остатки межбюджетных трансфертов, полученных до 2014 года в сумме 60,2 тыс. руб. ** Средства направленные на выполнение работ за счет внебюджетных источников 2013 года |
|  |  |  | 2013 | 143 303,2 | 14 634,0 | 83 130,4 | 45 538,8 | 0,0 |  |
|  |  |  | 2014 | 48 213,9 | 1 757,6 | 19 891,8 | 26 441,0* | 123,5** |  |
|  |  |  | 2015 | 201 591,6 | 12 599,5 | 151 193,7 | 37 798,4 | 0,0 |  |
| 4 | Строительство (реконструкция) объектов инженерной и транспортной инфраструктуры для промышленного парка в районе ул. Мостовая | 2 | 2014 - 2015 | 387 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 387 000,0 | Исполнитель: департамент капитального строительства администрации Города Томска Планируется строительство следующих объектов транспортной и инженерной инфраструктуры: 1) объекты газоснабжения (мощность объекта - 1 км); 2) объекты водоснабжения (мощность объекта - 4 км); 3) объекты водоотведения (мощность объекта - 4 км.); 4) объекты электроснабжения (мощность объекта - 2,5 км.); 5) автомобильные дороги внутри парка (мощность объекта - 2,5 км.); 6) подъездная автомобильная дорога (мощность объекта - 0,5 км.); 7) железная дорога (мощность объекта - 1 км.); |
|  |  |  | 2014 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | 2015 | 387 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 387 000,0 |  |
| 5 | Заключение соглашений с резидентами промышленных парков |  |  |  |  |  |  |  | Исполнитель: администрация Города Томска |
| 6 | Организация технологического присоединения резидентов промышленных парков к инженерной инфраструктуре | 1 | 2013 - 2015 | 664 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 664 000,0 | Исполнители: департамент капитального строительства администрации Города Томска, департамент городского хозяйства администрации Города Томска |
|  |  |  | 2013 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | 2014 | 87 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 87 000,0 |  |
|  |  |  | 2015 | 577 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 577 000,0 |  |
| 7 | Организация размещения производств промышленных организаций на территории промышленных и логистических парков |  |  |  |  |  |  |  | Исполнитель: администрация Города Томска" |
| 8 | Строительство промышленных объектов и производств на территории промышленных парков | 1 | 2013 - 2015 | 4 200 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 200 000,0 | Исполнители: резиденты промышленных и логистических парков |
|  |  |  | 2013 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | 2014 | 2 400 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 400 000,0 |  |
|  |  |  | 2015 | 1 800 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 800 000,0 |  |
|  | Итого по мероприятиям: |  | 2013 - 2015 | 6 296 159,0, в том числе: 5 921 664,9 (прогноз) | 85 579,4, в том числе: 24 416,6 (прогноз) | 761 390,7, в том числе: 572 998,7 (прогноз) | 197 871,7,в том числе: 73 249,6 (прогноз) | 5 251 317,2, в том числе: 5 251 000,0 (прогноз) |  |
|  |  |  | 2013 | 280 453,5 | 37 511,5 | 188 392,0 | 54 550,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | 2014 | 2 861 040,6, в том числе: 2 767 000,0(прогноз) | 23 651,3 | 280 000,0 (прогноз) | 70 072,1 | 2 487 317,2, в том числе: 2 487 000,0 (прогноз) |  |
|  |  |  | 2015 | 3 154 664,9(прогноз) | 24 416,6 (прогноз) | 292 998,7 (прогноз) | 73 249,6 (прогноз) | 2 764 000,0 (прогноз) |  |