Приложение  № 3

к постановлению администрации Города Томска

от 12.12.2014 № 1303

Подпрограмма № 1

"Строительство сетей водоснабжения муниципального образования 
"Город Томск" на 2012-2016 гг." (далее – Подпрограмма)

(название муниципальной подпрограммы)

1. ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

Департамент капитального строительства администрации Города  Томска.

(Заказчик муниципальной подпрограммы)

| Правовой акт о разработке муниципальной программы | Решение координационного совета по целевым программам от 16.08.2011 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Куратор подпрограммы | Заместитель Мэра Города Томска по городскому хозяйству |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Координатор | Департамент городского хозяйства администрации Города Томска |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Заказчик | Департамент капитального строительства администрации Города Томска |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Исполнители | Департамент капитального строительства администрации Города Томска |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработчики подпрограммы | Администрация Города Томска |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Соответствие программы документам стратегического планирования МО «Город Томск»: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - наименование стратегического направления развития Города Томска | Комфортная городская среда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - наименование стратегической цели развития Города Томска | Качественная инфраструктура жизнеобеспечения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - наименование стратегической задачи развития Города Томска | Модернизация и развитие инженерной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цели и задачи подпрограммы | - Цель Подпрограммы: - 1. Устойчивое функционирование и развитие городских территорий; II. Задачи Подпрограммы: - 1. Строительство сетей централизованного водоснабжения и развитие водопроводной сети муниципального образования «Город Томск», с последующим восстановлением благоустройства. 2. 2. Увеличение протяженности водопроводной сети муниципального образования «Город Томск». |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Индикаторы цели и задач муниципальной программы | Индикаторы, единица измерения: |  | 2012 |  | 2013 |  | 2014 |  | 2015 |  | 2016 |
| Цель: Устойчивое функционирование и развитие городских территорий. | Доля жителей получивших техническую возможность подключения к централизованному водоснабжению от общего числа нуждающихся, % |  | 0,00 |  | 6,80 |  | 12,40 |  | 65,60 |  | 81,67 |
| Задача: Строительство сетей централизованного водоснабжения и развитие водопроводной сети муниципального образования «Город Томск», с последующим восстановлением благоустройства. | Прирост сетей централизованного водоснабжения Города Томска, км |  | 0 |  | 7,38 |  | 51,4 |  | 74,56 |  | 16,29 |
|  | Прирост сетей централизованного водоснабжения Города Томска, % |  | 0,00 |  | 1,23 |  | 8,47 |  | 11,33 |  | 2,22 |
| Задача: Увеличение протяжённости водопроводной сети муниципального образования "Город Томск" | Общая протяженность сетей централизованного водоснабжения муниципального образования "Город Томск", км |  | 605,74 |  | 606,88 |  | 658,29 |  | 732,85 |  | 749,14 |
| Объемы и источники финансирования муниципальной программы (с разбивкой по годам, тыс. рублей) | Годы: | Источники: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет |  | феде-ральный бюджет |  | област-ной бюджет (прогноз) |  | внебюд-жетные источ-ники (прогноз) |  | Всего по источникам |  |
|  | 2012 | 7 574,30 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,00 |  | 7 574,30 |  |
|  | 2013 | 40 765,40 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 100,00 |  | 40 865,40 |  |
|  | 2014 | 51 870,10 |  | 0 |  | 0 |  | 255 777,6 |  | 307 647,7 |  |
|  | в т.ч. погашение кредиторской задолженности за 2013 год | 3 555,3 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 3 555,3 |  |
|  | 2015 | 0,00 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 519 492,40 |  | 519 492,40 |  |
|  | 2016 | 0,00 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 117 609,40 |  | 117 609,40 |  |
|  | Итого | 100 209,80 |  | 0 |  | 0 |  | 892 979,40 |  | 993 189,20 |  |
|  | в т.ч. погашение кредиторской задолженности за 2013 год | 3 555,3 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 3 555,3 |  |
| Сроки и этапы реализации муниципальной программы (подпрограмм) | 2012-2016 гг. Первый этап – 2012 год; Второй этап – 2013 год; Третий этап – 2014 год; Четвёртый этап – 2015 год; Пятый этап – 2016 год. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Укрупненный перечень мероприятий | 1) Подготовка исходно-разрешительной и проектной документации; 2) Строительство водопроводных линий с последующим восстановлением благоустройства. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Организация управления муниципальной программой и контроль за её реализацией: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - управление муниципальной программой осуществляет | Департамент городского хозяйства администрации Города Томска |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - текущий контроль и мониторинг реализации муниципальной программы осуществляют | Департамент городского хозяйства администрации Города Томска Департамент капитального строительства администрации Города Томска |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# Анализ текущей ситуации

Система водоснабжения Города Томска имеет два источника водоснабжения – из артезианских скважин и реки Томь.

Подземный водозабор обеспечивает хозяйственно-питьевое водоснабжение Города Томска. В его состав входят 198 артезианских скважин, насосная станция подкачки, очистные сооружения для очистки исходной воды производительностью 210 тыс.м3/сут., насосная станция II-го подъема. Вода из артезианских скважин поступает на очистные сооружения подземного водозабора по водоводу 1-го подъема, затем по водоводам №№ 9 и 10 подается потребителям.

Насосно-фильтровальная станция производит забор и очистку речной воды, отвечающей требованиям СанПин 2.1.4.1074-01, используемой для технологических нужд промышленных предприятий и горячего водоснабжения города. Речная очищенная вода на питьевые нужды не используется. Кроме этого, насосно-фильтровальная станция обеспечивает перекачку хозяйственно-питьевой воды от подземного водозабора по водоводу № 9 и подает ее в распределительную сеть Города Томска.

Водоснабжение жителей, проживающих в частном секторе муниципального образования «Город Томск», осуществляется от одиночно расположенных артезианских скважин, водоразборных колонок, самовольно построенных водопроводных линий, а также поднятой из колодцев водой. Основные трудности с водоснабжением существуют на протяжении длительного времени. Артезианские скважины, водонапорные башни и сети водоснабжения были построены несколько десятилетий назад. Как правило, данные объекты водопроводного хозяйства не имеют собственника и не обслуживаются должным образом.

Общая протяженность водопроводной сети на 01.01.2011 г составляет 599,5 км., в том числе протяжённость сетей частного сектора 59,83 км. (9,99% от общей протяженности сетей водоснабжения). Поскольку одним из основных направлений подпрограммы является водоснабжение депрессивных районов города,  в ходе реализации подпрограммы предполагается увеличить протяженность водопроводной сети частного сектора на 149,6 км. Таким образом, общая протяженность сетей централизованного водоснабжения муниципального образования «Город Томск» составит 749,1 км.

В настоящее время число жителей, не имеющих централизованного водоснабжения, составляет порядка 10 000 человек. Данные абоненты (жители) проживают в частном секторе муниципального образования «Город Томск». При этом количество абонентов частного сектора,  пользующихся услугой централизованного водоснабжения, составляет 33 647 человек, соответственно доля жителей частного сектора не имеющих централизованного водоснабжения составляет порядка 29,72% от числа проживающих в частном секторе. Кроме того до 2020 года планируется освоить земли для посёлков индивидуального жилищного строительства с общим количеством жителей до 8 000 человек. По мере освоения указанных территорий будет прорабатываться вопрос о строительстве сетей водоснабжения в новых посёлках. Таким образом, к концу реализации Подпрограммы доля жителей подключенных к  централизованному водоснабжению от числа нуждающихся в рамках подпрограммы составит 81,67%.

В настоящее время оборудование и водопроводные сети частного сектора полностью изношены и их восстановление не целесообразно. Вода, поднятая из существующих локальных скважин, не отвечает требованиям санитарно-эпидемиологических правил и нормативов «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. СанПиН 2.1.4.1074-01», утвержденных Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 26.09.2001г.

В рамках реализации данной Подпрограммы будут решены вопросы по снижению социальной напряжённости, обеспечению населения муниципального образования «Город Томск» водоснабжением соответствующего качества и необходимого объёма с соблюдением санитарных и противопожарных норм, создание условий благополучного проживания населения (повышение комфортности проживания), развитие водопроводной сети муниципального образования «Город Томск» путём строительства водопроводных сетей. Увеличение объёма водопотребления составит 1200 м3/сут., СниП 2.04.01-85 (строительные нормы и правила. Внутренний водопровод и канализация зданий).

Технологически концепция реализации подпрограммы предусматривает строительство распределительной сети водопровода вдоль улиц с устройством отключающей запорной арматуры на ответвлениях к абонентам. При этом, строительство подводящих водопроводов от места врезки в транзитную магистраль до ввода в здание должно осуществляться жителями подключаемых домов. Такое решение обусловлено стесненными условиями существующей частной застройки и принято во избежание конфликтов между владельцами имущества и подрядными организациями.

# Основные цели и задачи Подпрограммы

- Цели Подпрограммы:

Устойчивое функционирование и развитие городских территорий;

- Задачи Подпрограммы:

Строительство сетей централизованного водоснабжения и развитие водопроводной сети муниципального образования  «Город Томск», с последующим восстановлением благоустройства.

Увеличение протяженности водопроводной сети муниципального образования «Город Томск»

  - Этапы Подпрограммы и сроки их реализации

Данная Подпрограмма рассчитана на 2012-2016 годы. Подпрограмма разбита на 5 этапов, соответствующих годам реализации Подпрограммы.

| № п/п | Наименование мероприятий |  |  |  |  |  |  | Источники финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | улица/переулок | протяженность сети водопровода, п.м. |  | разработка ПСД, тыс. руб. | выполнение СМР, п.м. | выполнение СМР, тыс. руб. |  |  |
| 2012 год |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I этап |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | с. Дзержинское: ул. Лесная; ул. Больничная; ул. Волынова; пер. Лесной; ул. Фабричная; пер. Фабричный; ул. Дзержинского. | 4 930.00 | 1 872.50 |  | - |  | 0.00 | Бюджет МО “Город Томск” |
|  | ул. Черноморская, ул. Каспийская, пер. Нижний | 2 525.00 | 1 050.63 |  | - |  | 0.00 |  |
|  | пос. Киргизка (улица), пос.Мясокомбинат (улица), ул. Ялтинская; ул. Обская; пос. Старокарьерный (пос. Степановка) | 1 994.00 | 941.20 |  | - |  | 0.00 |  |
|  | ул. 1-ая Мостовая | 120.00 | 99.60 |  | - |  | 0.00 |  |
|  | 1-ая Усть-Киргизка, 2-ая Усть-Киргизка, 3-я Усть-Киргизка, 4-я Усть-Киргизка, 5-я Усть-Киргизка, ул. Жигулевская, проезд Жигулевский | 2 235.00 | 889.80 |  |  |  |  |  |
|  | с. Тимирязевское мкр. Юбилейный | 2 020.00 | 300.00 |  | - |  | - |  |
|  | пос. Росинка, пос. Озерки (от ул. Ивановского) | 3 700.00 | 1 510.70 |  | - |  | - |  |
|  | с. Дзержинское (но-вое строительство): пер. Ромашковый; пер. Клеверный; пер. Лиловый; пер. Полынный; ул. Петровская; ул. Светлая; ул. Цветочная; ул. Мира; пер. Мира; ул. Совхозная; ул. Северная | 2 150.00 | 909.87 |  | - |  | - |  |
|  | ИТОГО, в том числе: | 19 674,00 |  | 7 574,30 | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  | Бюджет МО "Город Томск" | 19 674,00 |  | 7 574,30 | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  | Внебюджетные средства | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  | Всего, тыс. руб. |  |  | 7 574,30 |  |
|  | 2013 год |  |  |  |  |  |  |  |
|  | II этап |  |  |  |  |  |  |  |
|  | с. Дзержинское: ул. Волынова; пер. Лесной; ул. Фабричная; пер. Фабричный; ул. Дзержинского | 0,00 |  | 0,00 | 3 518,30 |  | 13 329,20 | Бюджет МО “Город Томск” |
|  | пер. Нижнем, ул. Черноморская, ул. Каспийская | 0,00 |  | 0,00 | 1 990,17 |  | 10 387,10 |  |
|  | пос. Киргизка (улица), пос.Мясокомбинат (улица), ул. Ялтинская; ул. Обская; пос. Старокарьерный (пос. Степановка) | 0,00 |  | 0,00 | 1 777,00 |  | 12 563,80 |  |
|  | ул. 1-ая Мостовая | 0,00 |  | 0,00 | 93,50 |  | 948,60 |  |
|  | пос.Наука | 10 000,00 |  | 2 316,10 | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  | ул. Черноморская (в сторону жилого дома № 28/2) | 100,00 |  | 1 220,60 | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  | ул. Омская | 900,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  | пер.Омский | 520,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  | с. Дзержинское пер.Дзержинский; ул.Малая Больничная | 960,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  | с.Тимирязевское, мкр.Юбилейный | 2 020,00 |  | 100,00 | 0,00 |  | 0,00 | Внебюджетные средства |
|  | Итого: | 14 500,00 |  | 3 636,70 | 7 378,97 |  | 37 228,70 |  |
|  | Бюджет МО "Город Томск" | 12 480,00 |  | 3 536,70 | 7 378,97 |  | 37 228,70 |  |
|  | Внебюджетные средства | 2 020,00 |  | 100,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  | Всего, тыс. руб. |  |  | 40 865,40 |  |
| 2014 год |  |  |  |  |  |  |  |  |
| III этап |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | с. Дзержинское: (ул. Лесная; ул. Больничная); | 0,00 |  | 0,00 | 2 170,00 |  | 7 700,00 | Бюджет МО “Город Томск” |
|  | с. Дзержинское (но-вое строительство): ул. Петровская; ул. Цветочная; ул. Мира; ул. Светлая; ул. Совхозная | 0,00 |  | 0,00 | 2 855,00 |  | 12 500,00 |  |
|  | пос. Росинка, пос. Озерки | 0,00 |  | 0,00 | 7 400,00 |  | 14 683,70 |  |
|  | с. Тимирязевское мкр. Юбилейный | 0,00 |  | 0,00 | 2 020,00 |  | 5 672,30 |  |
|  | ул. Черноморская, 21, 23; ул. Каспийская, 38, 40, 41,42, 44-2, 46, 47 | 400,00 |  | 808,00 | 400,00 |  | 2 900,00 |  |
|  | ул. 1-ая Мостовая, | 0,00 |  | 0,00 | 93,50 |  | 18,60 |  |
|  | т.ч.: погашение кредиторской задолженности за 2013 год | - |  | 0,00 | - |  | 18,60 |  |
|  | ул.Шпальная, ул.Строевая, пер.Строительный, пер.Ангарский, ул.Бийская | 1 812,00 |  | 604,30 | 1 812,00 |  | 12 378,00 | Разработка ПСД - Бюджет МО “Город Томск”, выполнение СМР - внебюджетные средства |
|  | пер.Анжерский ул. Ангарская (от ул.Ялтинская до пер. Чаинский ул. Грибоедова пер. Радищева ул.Севастопольская, 11, 15, 17, 19, пер.Добролюбова, 20-49 | 3 000,00 |  | 1 072,10 | 3 000,00 |  | 13 050,00 |  |
|  | пос. Степановка - новые участки (ул. Поляночная, ул. Урманская, ул. Черемуховская, пер. Ермаковский, пер. Урочинский), пос.Ново-Карьерный | 3 400,00 |  | 1 142,00 | 3 400,00 |  | 22 100,00 |  |
|  | Залесье 5 км. | 4 500,00 |  | 1 232,40 | 4 500,00 |  | 31 500,00 |  |
|  | пос.Наука, | 10 000,00 |  | 2 316,10 | 10 000,00 |  | 65 000,00 |  |
|  | т.ч.: погашение кредиторской задолженности за 2013 год | - |  | 2 316,10 | - |  | 0,00 |  |
|  | ул. Черноморская (в сторону жилого дома № 28/2); | 100,00 |  | 1 220,60 | 100,00 |  | 700,00 |  |
|  | ул. Омская; | 900,00 |  |  | 900,00 |  | 3 020,00 |  |
|  | пер.Омский; | 520,00 |  |  | 520,00 |  | 3 100,00 |  |
|  | с. Дзержинское, пер.Дзержинский, ул.Малая Больничная, | 960,00 |  |  | 960,00 |  | 6 000,00 |  |
|  | в т.ч.: погашение кредиторской задолженности за 2013 год | - |  | 1 220,60 | - |  | 0,0 |  |
|  | 1-ая Усть-Киргизка, 2-ая Усть-Киргизка, 3-я Усть-Киргизка, 4-я Усть-Киргизка, 5-я Усть-Киргизка, ул. Жигулевская, проезд Жигулевский | 0,00 |  | 0,00 | 2 731,00 |  | 17 530,30 | Разработка ПСД - внебюджетные средства, выполнение СМР - внебюджетные средства |
|  | ул. Чулымский тракт | 500,00 |  | 162,50 | 500,00 |  | 3 250,00 |  |
|  | пер. Днепровский | 480,00 |  | 156,00 | 480,00 |  | 3 120,00 |  |
|  | пр. Путевой | 360,00 |  | 252,00 | 360,00 |  | 2 340,00 |  |
|  | дер.Киргизка | 4 184,00 |  | 2 928,80 | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  | с. Тимирязевское 1 этап ул. Октябрьская; ул. Дальняя; пер. Дальний; ул. Крылова; пер. Крылова; мкр. Солнечный; ул. Чапаева ул. Больничная; ул. Путевая; ул. Советская; ул. Ленина; ул. Зеленая; пер. Зеленый; ул. Школьная; пер. Школьный; ул. Старо-Трактовая; | 12 000,00 |  | 5 760,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  | с. Тимирязевское. 2 этап ул. Болотная пер. Лесной пер. Песчаный ул. Песчаное озеро; ул. Лесотехническая; ул. Тенистая; ул. Ново-Трактовая; ул. Чапаева мкр. Солнечный ул. Больничная ул. Большая Пионер-ская; ул.Мало-Пионерская, пер.Тенистый, ул.Новая; ул. Деповская; ул. Путевая; ул. Советская ул. Школьная; пер. Школьный ул. Чехова; ул. Старо-Трактовая; пер. Сосновый | 5 000,00 |  | 2 400,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  | ул.Садовая | 800,00 |  | 560,00 | 800,00 |  | 5 600,00 |  |
|  | пос. Хромовка | 2 100,00 |  | 1 470,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  | п. Апрель: ул. Успенского; ул. Листопадная; ул. Кибернетиков; проезд Ягодный; ул. М. Орлова; проезд Горный; проезд Геологов | 5 000,00 |  | 3 500,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  | пос.Светлый, мкр.Народный (250 участков под индивидуальное строительст-во ) | 11 250,00 |  | 5 400,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  | с. Дзержинское: ул.Дружбы, ул.Новая, ул.Гагарина | 800,00 |  | 800,00 | 800,00 |  | 5 200,00 |  |
|  | мкр.Наука III очередь | 3 000,00 |  | 1 000,00 | 3 000,00 |  | 18 000,00 |  |
|  | ул.Первомайская до домов 171, 173, 175 | 350,00 |  | 350,00 | 350,00 |  | 2 275,00 |  |
|  | пос.Кузовлево, пер.Тихий, ул.Советская, ул.Пионерская | 650,00 |  | 650,00 | 650,00 |  | 4 225,00 |  |
|  | дер.Лоскутово водопровод - перемычка от ул.Линейной до ул.Октябрьской | 600,00 |  | 600,00 | 600,00 |  | 3 900,00 |  |
|  | п.Предтеченск, ул.Мелиоративная | 1 000,00 |  | 1 000,00 | 1 000,00 |  | 6 500,00 |  |
|  | Итого: | 73 666,00 |  | 35 384,80 | 51 401,50 |  | 272 262,90 |  |
|  | Бюджет МО "Город Томск" | 25 592,00 |  | 8 395,50 | 14 938,50 |  | 43 474,60 |  |
|  | в т.ч.: погашение кредиторской задолженности за 2013 год | - |  | 3 536,70 | - |  | 18,60 |  |
|  | Внебюджетные источники | 48 074,00 |  | 26 989,30 | 36 463,00 |  | 228 788,30 |  |
|  |  |  |  | Всего, тыс. руб. |  |  | 307 647,70 |  |
|  | 2015 год |  |  |  |  |  |  |  |
|  | IVэтап |  |  |  |  |  |  |  |
|  | дер.Киргизка | 0,00 |  | 0,00 | 4 184,00 |  | 30 000,00 | Внебюджетные средства |
|  | с. Тимирязевское 1 этап ул. Октябрьская; ул. Дальняя; пер. Дальний; ул. Крылова; пер. Крылова; мкр. Солнечный; ул. Чапаева ул. Больничная; ул. Путевая; ул. Советская; ул. Ленина; ул. Зеленая; пер. Зеленый; ул. Школьная; пер. Школьный; ул. Старо-Трактовая; | 0,00 |  | 0,00 | 12 000,00 |  | 84 000,00 |  |
|  | с. Тимирязевское. 2 этап ул. Болотная пер. Лесной пер. Песчаный ул. Песчаное озеро; ул. Лесотехническая; ул. Тенистая; ул. Ново-Трактовая; ул. Чапаева мкр. Солнечный ул. Больничная ул. Большая Пионер-ская; ул.Мало-Пионерская, пер.Тенистый, ул.Новая; ул. Деповская; ул. Путевая; ул. Советская ул. Школьная; пер. Школьный ул. Чехова; ул. Старо-Трактовая; пер. Сосновый | 0,00 |  | 0,00 | 5 000,00 |  | 32 500,00 |  |
|  | пос. Хромовка | 0,00 |  | 0,00 | 2 100,00 |  | 14 700,00 |  |
|  | п. Апрель: ул. Успенского; ул. Листопадная; ул. Кибернетиков; проезд Ягодный; ул. М. Орлова; проезд Горный; проезд Геологов | 0,00 |  | 0,00 | 5 000,00 |  | 35 000,00 |  |
|  | пос.Светлый, мкр.Народный (250 участков под индивидуальное строительст-во ) | 0,00 |  | 0,00 | 11 250,00 |  | 78 750,00 |  |
|  | пер. Анжерский | 645,00 |  | 209,56 | 645,00 |  | 4 192,50 |  |
|  | пер. Чаинский ул. Крымская | 300,00 |  | 97,50 | 300,00 |  | 1 950,00 |  |
|  | ул. Красногвардейская | 500,00 |  | 162,50 | 500,00 |  | 3 250,00 |  |
|  | ул. Павлова | 200,00 |  | 65,00 | 200,00 |  | 1 300,00 |  |
|  | ул. Рабочая, д. 43 а | 30,00 |  | 9,75 | 30,00 |  | 195,00 |  |
|  | ул. Калинина | 100,00 |  | 32,50 | 100,00 |  | 650,00 |  |
|  | ул. Победы | 240,00 |  | 78,00 | 240,00 |  | 1 560,00 |  |
|  | пер. Революционный | 150,00 |  | 48,75 | 150,00 |  | 975,00 |  |
|  | ул. Революционная | 200,00 |  | 65,00 | 200,00 |  | 1 300,00 |  |
|  | ул. Научная | 400,00 |  | 130,00 | 400,00 |  | 2 600,00 |  |
|  | пр. Научный | 110,00 |  | 35,75 | 110,00 |  | 715,00 |  |
|  | ул. Залоговая | 1 700,00 |  | 816,00 | 1 700,00 |  | 11 900,00 |  |
|  | пер. Рабочий | 50,00 |  | 16,25 | 50,00 |  | 325,00 |  |
|  | ул. Центральная, 11 | 350,00 |  | 113,75 | 350,00 |  | 2 275,00 |  |
|  | ул. Яковлева, 13 | 8,00 |  | 2,60 | 8,00 |  | 52,00 |  |
|  | ул. Северо-Каштачная | 240,00 |  | 78,00 | 240,00 |  | 1 560,00 |  |
|  | ул. Войлочная | 240,00 |  | 78,00 | 240,00 |  | 1 560,00 |  |
|  | пер. Ботанический | 275,00 |  | 89,34 | 275,00 |  | 1 787,50 |  |
|  | ул. Алтайская, 4, 6, 6 а, 17, 28 г, 30, 70; | 250,00 |  | 81,25 | 250,00 |  | 1 625,00 |  |
|  | ул. Аэродромная, 2, 3, 6, 7, 10, 12; | 300,00 |  | 97,50 | 300,00 |  | 1 950,00 |  |
|  | пер. Батенькова, 18 а; | 50,00 |  | 16,25 | 50,00 |  | 325,00 |  |
|  | пер. Витебский, 36; | 70,00 |  | 22,75 | 70,00 |  | 455,00 |  |
|  | ул. Восточная, 2 а, 6, 8, 14; | 170,00 |  | 55,25 | 170,00 |  | 1 105,00 |  |
|  | ул. Герцена, 27, 54, 56; | 60,00 |  | 19,50 | 60,00 |  | 390,00 |  |
|  | ул. Гоголя, 8, 20, 46 б; | 50,00 |  | 16,25 | 50,00 |  | 325,00 |  |
|  | ул. М. Горького, 52 а; | 30,00 |  | 9,75 | 30,00 |  | 195,00 |  |
|  | ул. Дальняя, 10, 23; | 50,00 |  | 16,25 | 50,00 |  | 325,00 |  |
|  | ул. Достоевского, 1, 3, 9; | 60,00 |  | 19,50 | 60,00 |  | 390,00 |  |
|  | ул. Заливная, 4, 5, 6, 10, 16 а, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 25 а, 27, 31, 33; | 250,00 |  | 81,25 | 250,00 |  | 1 625,00 |  |
|  | ул. 1-Заречная, 31, 35; | 70,00 |  | 22,75 | 70,00 |  | 455,00 |  |
|  | ул. 2-Заречная, 3, 13, 22,23, 35; | 70,00 |  | 22,75 | 70,00 |  | 455,00 |  |
|  | ул. 3-Заречная, 1, 9; | 50,00 |  | 16,25 | 50,00 |  | 325,00 |  |
|  | ул. 4-Заречная, 18; | 50,00 |  | 16,25 | 50,00 |  | 325,00 |  |
|  | пер. Инженерный, 1, 2, 3; | 60,00 |  | 19,50 | 60,00 |  | 390,00 |  |
|  | пер. 2-Казанский, 5, 6, 9; | 60,00 |  | 19,50 | 60,00 |  | 390,00 |  |
|  | пер. 3-Казанский, 2, 6; | 50,00 |  | 16,25 | 50,00 |  | 325,00 |  |
|  | пер. Казахский, 16; | 30,00 |  | 9,75 | 30,00 |  | 195,00 |  |
|  | ул. Киевская, 73, 75, 81; | 70,00 |  | 22,75 | 70,00 |  | 455,00 |  |
|  | пр. Комсомольский, 2, 14, 34, 36, 38, 40, 42; | 90,00 |  | 29,25 | 90,00 |  | 585,00 |  |
|  | ул. Красноармейская, 1, 3, 9, 11, 29, 41 а, 49, 58; | 80,00 |  | 26,00 | 80,00 |  | 520,00 |  |
|  | ул. Крылова, 13; | 30,00 |  | 9,75 | 30,00 |  | 195,00 |  |
|  | ул. Лебедева, 69, 137, 139, 141, 143; | 50,00 |  | 16,25 | 50,00 |  | 325,00 |  |
|  | ул. Л. Толстого, 13, 18, 21, 60, 64; | 50,00 |  | 16,25 | 50,00 |  | 325,00 |  |
|  | ул. Маяковского, 18, 20, 24 а, 26, 28, 30, 32, 34; | 60,00 |  | 19,50 | 60,00 |  | 390,00 |  |
|  | пер. Мирный, 14, 19, 31, 39; | 70,00 |  | 22,75 | 70,00 |  | 455,00 |  |
|  | ул. Некрасова, 7, 29, 31; | 50,00 |  | 16,25 | 50,00 |  | 325,00 |  |
|  | пер. Нечевский, 16; | 30,00 |  | 9,75 | 30,00 |  | 195,00 |  |
|  | пер. Овражный, 1, 2 а, 5; | 100,00 |  | 32,50 | 100,00 |  | 650,00 |  |
|  | ул. О. Кошевого, 11, 17, 21, 28, 30, 35; | 100,00 |  | 32,50 | 100,00 |  | 650,00 |  |
|  | пер. Орловский, 3, 5, 7, 10, 11, 12 а, 14, 19; | 100,00 |  | 32,50 | 100,00 |  | 650,00 |  |
|  | ул. Осенняя, 4, 8, 10; | 70,00 |  | 22,75 | 70,00 |  | 455,00 |  |
|  | ул. Петропавловская, 8, 10, 12, 17, 18, 20, 24, 35, 46; | 150,00 |  | 48,75 | 150,00 |  | 975,00 |  |
|  | ул. Рузского, 2, 3, 6, 8, 9, 14; | 130,00 |  | 42,25 | 130,00 |  | 845,00 |  |
|  | ул. С. Вицмана, 8, 18, 26; | 100,00 |  | 32,50 | 100,00 |  | 650,00 |  |
|  | ул. Сибирская, 20, 32, 42 а, 44, 50, 72, 73,74 а, 77, 78; | 150,00 |  | 48,75 | 150,00 |  | 975,00 |  |
|  | пер. Смоленский, 3 а, 7 б, 10, 20, 22; | 130,00 |  | 42,25 | 130,00 |  | 845,00 |  |
|  | ул. С. Разина, 1, 15 а; | 50,00 |  | 16,25 | 50,00 |  | 325,00 |  |
|  | ул. Татарская, 44, 47; | 50,00 |  | 16,25 | 50,00 |  | 325,00 |  |
|  | ул. Тверская, 7 а, 61, 63, 65/1; | 70,00 |  | 22,75 | 70,00 |  | 455,00 |  |
|  | ул. Трамвайная, 2; | 30,00 |  | 9,75 | 30,00 |  | 195,00 |  |
|  | ул. Украинская, 1/1, 1 б, 12; | 50,00 |  | 16,25 | 50,00 |  | 325,00 |  |
|  | пер. Украинский, 8, 10, 11, 15, 33; | 50,00 |  | 16,25 | 50,00 |  | 325,00 |  |
|  | пер. Фруктовый, 19, 21; | 30,00 |  | 9,75 | 30,00 |  | 195,00 |  |
|  | ул. Челюскинцев, 9 а, 14, 17, 22, 23, 24, 25 а, 27, 29, 37, 43; | 80,00 |  | 26,00 | 80,00 |  | 520,00 |  |
|  | ул. Чкалова, 7; | 30,00 |  | 9,75 | 30,00 |  | 195,00 |  |
|  | пер. Шумихинский, 6, 16, 20, 26, 26/1; | 60,00 |  | 19,50 | 60,00 |  | 390,00 |  |
|  | пер. Энергетический, 3, 7; | 50,00 |  | 16,25 | 50,00 |  | 325,00 |  |
|  | пер. Юрточный, 5, 14, 20, 24, 24 а, 32; | 90,00 |  | 29,25 | 90,00 |  | 585,00 |  |
|  | проезд Кольцевой | 1 000,00 |  | 325,00 | 1 000,00 |  | 6 500,00 |  |
|  | ул. Ярославская, 13, 17, 19, 23, 25, 26, 29, 32; | 80,00 |  | 26,00 | 80,00 |  | 520,00 |  |
|  | ул. Географическая | 210,00 |  | 83,10 | 210,00 |  | 1 879,60 |  |
|  | мкр. Реженка: ул. Центральная; ул. Дальняя; пер. Овражный; пер. Круглый; ул. Песочная; ул. Луговая; ул. Трудовая; ул. Садовая | 1 300,00 |  | 422,50 | 1 300,00 |  | 8 450,00 |  |
|  | д. Эушта: ул. Береговая; ул. Фрунзе; ул. Школьная; ул. Совхозная; пер. Новый; пер. Рабочий; ул. Тояна; пер. Кооперативный; ул. Клубная | 1 300,00 |  | 422,50 | 1 300,00 |  | 8 450,00 |  |
|  | ул. Урицкого | 160,00 |  | 52,00 | 160,00 |  | 1 040,00 |  |
|  | пер. Шпальный | 240,00 |  | 78,00 | 240,00 |  | 1 560,00 |  |
|  | ул. Пропиточная | 240,00 |  | 78,00 | 240,00 |  | 1 560,00 |  |
|  | ул. Крепежная | 160,00 |  | 52,00 | 160,00 |  | 1 040,00 |  |
|  | пер. Стрелочный | 180,00 |  | 58,50 | 180,00 |  | 1 170,00 |  |
|  | ул. Нарымская | 240,00 |  | 78,00 | 240,00 |  | 1 560,00 |  |
|  | ул. Блок-Пост | 500,00 |  | 162,50 | 500,00 |  | 3 250,00 |  |
|  | пер. Обской | 110,00 |  | 35,75 | 110,00 |  | 715,00 |  |
|  | ул. Игарская | 1 130,00 |  | 367,25 | 1 130,00 |  | 7 345,00 |  |
|  | ул. Новороссийская | 80,00 |  | 26,00 | 80,00 |  | 520,00 |  |
|  | ул. Амурская | 300,00 |  | 97,50 | 300,00 |  | 1 950,00 |  |
|  | пер. Механический | 420,00 |  | 136,50 | 420,00 |  | 2 730,00 |  |
|  | пер. Брусничный | 60,00 |  | 19,50 | 60,00 |  | 390,00 |  |
|  | пер. Ростовский | 550,00 |  | 178,75 | 550,00 |  | 3 575,00 |  |
|  | пер. Туристский | 210,00 |  | 68,25 | 210,00 |  | 1 365,00 |  |
|  | ул. Оренбургская | 230,00 |  | 74,75 | 230,00 |  | 1 495,00 |  |
|  | ул. Мостовая | 206,00 |  | 66,95 | 206,00 |  | 1 339,00 |  |
|  | пер. Тупиковый | 100,00 |  | 32,50 | 100,00 |  | 650,00 |  |
|  | пер. Просторный | 180,00 |  | 58,50 | 180,00 |  | 1 170,00 |  |
|  | пер. Камский | 810,00 |  | 263,25 | 810,00 |  | 5 265,00 |  |
|  | пер. Светлый | 340,00 |  | 110,50 | 340,00 |  | 2 210,00 |  |
|  | пер. Новостанционный | 670,00 |  | 217,75 | 670,00 |  | 4 355,00 |  |
|  | пер. Целинный | 320,00 |  | 104,00 | 320,00 |  | 2 080,00 |  |
|  | ул. Первомайская (д. 109, д. 110, д. 133) | 150,00 |  | 48,75 | 150,00 |  | 975,00 |  |
|  | ул. Героев Чубаровцев | 550,00 |  | 178,75 | 550,00 |  | 3 575,00 |  |
|  | пер. Зеленый | 200,00 |  | 65,00 | 200,00 |  | 1 300,00 |  |
|  | пер. Березовский | 170,00 |  | 55,25 | 170,00 |  | 1 105,00 |  |
|  | пер.Барабинский | 150,00 |  | 72,00 | 150,00 |  | 1 050,00 |  |
|  | пер. Донской | 1 000,00 |  | 325,00 | 1 000,00 |  | 6 500,00 |  |
|  | ул. Обская | 140,00 |  | 45,50 | 140,00 |  | 910,00 |  |
|  | пер. Заварзинский | 220,00 |  | 71,50 | 220,00 |  | 1 430,00 |  |
|  | ул. Кубанская | 400,00 |  | 130,00 | 400,00 |  | 2 600,00 |  |
|  | ул. Октябрьская от ж.д. № 18 до № 39 | 460,00 |  | 149,50 | 460,00 |  | 2 990,00 |  |
|  | ул. Октябрьская от Шегарского тракта до ул. Чапаева | 140,00 |  | 45,50 | 140,00 |  | 910,00 |  |
|  | пер. Парабельский | 350,00 |  | 113,75 | 350,00 |  | 2 275,00 |  |
|  | п. Нижний Склад: ул.Нижне-Складская; пер. Нижне-Складской; пр. Нижне-Складской; ул. Сплавная; пер. 2-ой Сплавной; пер. 3-й Сплавной; ул. Левобережная; пер. Левобережный | 1 300,00 |  | 422,50 | 1 300,00 |  | 8 450,00 |  |
|  | п. Геологов | 700,00 |  | 227,50 | 700,00 |  | 4 550,00 |  |
|  | п. Просторный: ул. Спокойная, п.Осинки; ул.Бархатная; тупик Михайловский; ул.Черниговская; ул.Онежская; ул.Благодатная; ул.Петербуржская; ул.Изумрудная; ул.Янтарная; пер.Соловьиный; бульвар Зелёный; ул.Арктическая; ул.Астраханская | 4 500,00 |  | 3 500,00 | 4 500,00 |  | 29 250,00 |  |
|  | д. Лоскутово: пер. Ракетный; пер. Подгорный; ул. Восточная | 500,00 |  | 162,50 | 500,00 |  | 3 250,00 |  |
|  | пос.Штамово | 3 000,00 |  | 1 200,00 | 3 000,00 |  | 21 000,00 |  |
|  | Итого: | 35 024,00 |  | 13 946,8 | 74 558,00 |  | 505 545,60 |  |
|  | Бюджет МО "Город Томск" | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  | Внебюджетные источники | 35 024,00 |  | 13 946,8 | 74 558,00 |  | 505 545,60 |  |
|  |  |  |  | Всего, тыс. руб. |  |  | 519 492,4 |  |
|  | 2016 год |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Vэтап |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п. Берлинка: ул. Камышовая; ул. Приозерная | 400,00 |  | 130,00 | 400,00 |  | 2 600,00 | Внебюджетные средства |
|  | мкр. Степановка, новые участки - 130 шт: ул. Травяная; ул. Тенистая; ул. Приветливая; ул. Суходольная; ул. Ковыльная; ул. Ветровая | 1 300,00 |  | 1 200,0 | 1 300,00 |  | 8 450,00 |  |
|  | п. Осинки: ул. Бархатная; тупик Михайловский; ул. Черниговская; ул. Онежская; ул. Благодатная; ул. Петербуржская; ул. Изумрудная; ул. Янтарная; пер. Соловьиный; бульвар Зеленый; ул. Арктическая; ул. Астраханская | 700,00 |  | 227,50 | 700,00 |  | 4 550,00 |  |
|  | д. Аникино: ул. Басандайская; пер. 1-й Аникинский; пер. 2-й Аникинский; пер. 3-й Аникинский; тупик 4-й Аникин-ский; пер. 5-й Аникинский. | 1 400,00 |  | 455,00 | 1 400,00 |  | 9 100,00 |  |
|  | ул. Ленинградская | 315,00 |  | 102,37 | 315,00 |  | 2 047,50 |  |
|  | пер. Ставропольский | 180,00 |  | 58,50 | 180,00 |  | 1 170,00 |  |
|  | ул. Томская | 1 000,00 |  | 325,00 | 1 000,00 |  | 6 500,00 |  |
|  | ул.Центральная | 470,00 |  | 152,75 | 470,00 |  | 3 055,00 |  |
|  | пер.Шегарский | 430,00 |  | 206,40 | 430,00 |  | 3 010,00 |  |
|  | ул.Усть-Керепеть | 800,00 |  | 384,00 | 800,00 |  | 5 600,00 |  |
|  | ул. Лесная (пос.Сосновый бор); | 351,00 |  | 168,48 | 351,00 |  | 2 457,00 |  |
|  | ул.1-ая Лесная (пос.Сосновый бор) | 902,00 |  | 432,96 | 902,00 |  | 6 314,00 |  |
|  | ул.2-ая Лесная (пос.Сосновый бор) | 1 430,00 |  | 686,40 | 1 430,00 |  | 10 010,00 |  |
|  | ул.3-ая Лесная (пос.Сосновый бор) | 603,00 |  | 289,44 | 603,00 |  | 4 221,00 |  |
|  | ул.Кутузова (пос.Сосновый бор) | 250,00 |  | 120,00 | 250,00 |  | 1 750,00 |  |
|  | пер.Дунайский (пос.Сосновый бор) | 347,00 |  | 166,60 | 347,00 |  | 2 429,00 |  |
|  | ул. 2-ой пос.ЛПК, 109/1 | 2 400,00 |  | 1 152,00 | 2 400,00 |  | 16 800,00 |  |
|  | пос.Светлый, ул.ж.д.станция Копылово | 800,00 |  | 384,00 | 800,00 |  | 5 600,00 |  |
|  | пос.Росинка, ул.Благовещенская, ул.Озёрная | 2 150,00 |  | 1 032,00 | 2 150,00 |  | 15 050,00 |  |
|  | Итого: | 16 228,00 |  | 6 895,90 | 16 228,00 |  | 110 713,50 |  |
|  | Бюджет МО "Город Томск" | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  | Внебюджетные источники | 16 228,00 |  | 6 895,90 | 16 228,00 |  | 110 713,50 |  |
|  |  |  |  | Всего, тыс. руб. |  |  | 117 609,40 |  |
|  | Всего по 5-ти этапам: | 159 092,00 |  | 67 438,50 | 149 566,47 |  | 925 750,70 | 993 189,20 |

# * - протяжённость сетей уточняется при проектировании.

# 5. Перечень основных мероприятий Подпрограммы

Департамент капитального строительства администрации Города Томска

(заказчик подпрограммы)

Мероприятия Подпрограммы разбиты на пять этапов. Все мероприятия имеют первостепенное значение и являются одинаково приоритетными. Однако в силу масштабности мероприятий по водоснабжению муниципального образования «Город Томск», реализация Подпрограммы разбита по годам (2012-2016).

Экономическое обоснование Подпрограммы основано на предпроектных изысканиях, укрупнённых расчётах проектных организаций, а также за основу были взяты ранее спроектированные и построенные аналогичные  объекты водопроводного хозяйства.

| № п/п | Наименование мероприятий | Приоритетность | Стоимость, тыс. руб. | Источники финансирования |  |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Бюджет муниципального образования «Город Томск», тыс.руб. | Бюджеты других уровней |  | Внебюджетные источники |  |
|  |  |  |  |  | фед. | обл. |  |  |
| Водоснабжение муниципального образования "Город Томск" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I этап |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2012 год |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Инженерно-геологические работы (изыскания) для прокладки наружных сетей водопровода; оформление исходно-разрешительной документации; разработка проектно-сметной документации. | I | 7 574,3 | 7 574,3 |  |  | 0,0 |  |
|  | Выполнение строительно-монтажных работ с последующим восстановлением благоустройства. | I | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |
|  | ИТОГО: |  | 7 574,3 | 7 574,3 |  |  |  |  |
| II этап |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2013 год |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Инженерно-геологические работы (изыскания) для прокладки наружных сетей водопровода; оформление исходно-разрешительной документации; разработка проектно-сметной документации. | I | 3 636,7 | 3 536,7 |  |  | 100,0 |  |
|  | Выполнение строительно-монтажных работ с последующим восстановлением благоустройства. | I | 37 228,7 | 37 228,7 |  |  | 0,0 |  |
|  | ИТОГО: |  | 40 865,4 | 40 765,4 |  |  | 100,0 |  |
| III этап |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2014 год |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Инженерно-геологические работы (изыскания) для прокладки наружных сетей водопровода; оформление исходно-разрешительной документации; разработка проектно-сметной документации, | I | 35 384,80 | 8 395,50 |  |  | 26 989,3 |  |
|  | в т.ч. погашение кредиторской задолженности за 2013 год |  | 3 536,7 | 3 536,7 |  |  | 0,0 |  |
|  | Выполнение строительно-монтажных работ с последующим восстановлением благоустройства. | I | 272 262,90 | 43 474,6 |  |  | 228 788,3 |  |
|  | в т.ч. погашение кредиторской задолженности за 2013 год |  | 18,6 | 18,6 |  |  | 0,0 |  |
|  | ИТОГО: |  | 307 647,7 | 51 870,1 |  |  | 255 777,6 |  |
|  | в т.ч. погашение кредиторской задолженности за 2013 год |  | 3 555,3 | 3 555,3 |  |  | 0,0 |  |
| IV этап |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2015 год |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Инженерно-геологические работы (изыскания) для прокладки наружных сетей водопровода; оформление исходно-разрешительной документации; разработка проектно-сметной документации. | I | 13 946,8 |  |  |  | 13 946,8 |  |
|  | Выполнение строительно-монтажных работ с последующим восстановлением благоустройства. | I | 505 545,6 |  |  |  | 505 545,6 |  |
|  | ИТОГО: |  | 519 492,4 |  |  |  | 519 492,4 |  |
| V этап |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2016 год |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Инженерно-геологические работы (изыскания) для прокладки наружных сетей водопровода; оформление исходно-разрешительной документации; разработка проектно-сметной документации. | I | 6 895,9 |  |  |  | 6 895,9 |  |
|  | Выполнение строительно-монтажных работ с последующим восстановлением благоустройства. | I | 110 713,5 |  |  |  | 110 713,5 |  |
|  | ИТОГО: |  | 117 609,4 |  |  |  | 117 609,4 |  |

# 6. Экономическое обоснование реализации мероприятий Подпрограммы

Ожидаемый эффект от реализации Подпрограммы:

Повышение надёжности системы водоснабжения. Обеспечение жителей муниципального образования «Город Томск» качественной питьевой водой, путём строительства сетей централизованного водоснабжения.

Отсутствие штрафных санкций за некачественное предоставление услуги «холодное водоснабжение».

# Индикаторы целей и задач муниципальной Подпрограммы

Департамент капитального строительства администрации Города Томска

(заказчик подпрограммы)

| № п/п | Наименование, цели, задачи и мероприятия | Индикатор | Ед. изм | Прогноз |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. |
| ИНДИКАТОРЫ ЦЕЛЕЙ, ЗАДАЧ И МЕРОПРИЯТИЙ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Цель: Устойчивое функционирование и развитие городских территорий. | Доля жителей получивших техническую возможность подключения к централизованному водоснабжению от общего числа нуждающихся | % | 0,00 | 6,80 | 12,40 | 65,60 | 81,67 |
| 2 | Задача: Строительство сетей централизованного водоснабжения и развитие водопроводной сети муниципального образования «Город Томск», с последующим восстановлением благоустройства. | Прирост сетей централизованного водоснабжения Города Томска. | км. | 0 | 7,38 | 51,4 | 74,56 | 16,29 |
|  |  |  | % | 0,00 | 1,23 | 8,47 | 11,33 | 2,22 |
| 3 | Задача: Увеличение протяжённости водопроводной сети муниципального образования "Город Томск" | Общая протяженность сетей централизованного водоснабжения муниципального образования "Город Томск" | км. | 605,74 | 606,88 | 658,29 | 732,85 | 749,14 |

# 7. Бюджетная заявка на финансирование из бюджета

# муниципального образования «Город Томск» Подпрограммы

Строительство сетей водоснабжения муниципального образования «Город Томск» на 2012 – 2016 гг.

(название Подпрограммы)

Департамент капитального строительства администрации Города Томска

(заказчик Подпрограммы)

| № п/п | Мероприятия подпрограммы | Объем ассигнований из бюджета муниципального образования "Город Томск", тыс.руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год |
| 1 | Инженерно-геологические работы (изыскания) для прокладки наружных сетей водопровода; оформление исходно-разрешительной документации; разработка проектно-сметной документации, | 7 574,3 | 3 536,7 | 8 395,5 | 0,0 | 0,0 |
|  | в т.ч. погашение кредиторской задолженности за 2013 год | 0,0 | 0,0 | 3 536,7 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | Выполнение строительно-монтажных работ с последующим восстановлением благоустройства. | 0,0 | 37 228,7 | 43 474,6 | 0,0 | 0,0 |
|  | в т.ч. погашение кредиторской задолженности за 2013 год | 0,0 | 0,0 | 18,6 | 0,0 | 0,0 |
|  | ИТОГО: | 7 574,3 | 40 765,4 | 51 870,1 | 0,0 | 0,0 |
|  | в т.ч. погашение кредиторской задолженности за 2013 год | 0,0 | 0,0 | 3 555,3 | 0,0 | 0,0 |

# 8. Механизм контроля за реализацией мероприятий Подпрограммы

В ходе реализации Подпрограммы будут использованы нормативно-правовое регулирование, административные меры, бюджетная поддержка, организационные механизмы и контролирующие меры.

Для достижения программных целей предполагается использовать средства бюджета муниципального образования «Город Томск», в пределах средств, предусмотренных на финансирование мероприятий Подпрограммы в соответствующем финансовом году.

Реализация Подпрограммы осуществляется в 5 этапов (2012 - 2016 гг.) посредством заключения муниципальных контрактов в порядке, установленном законодательством.

Контроль за реализацией программы осуществляют департамент городского хозяйства администрации Города Томска, департамент капитального строительства администрации Города Томска.

Департамент капитального строительства администрации Города Томска осуществляет общий контроль фактического исполнения мероприятий и сроков их исполнения.