Приложение №1 к постановлению

администрации Города Томска

от 22.12.2014 № 1341

# ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Газификация муниципального образования «Город Томск»

(название муниципальной программы)

Департамент капитального строительства администрации Города Томска

(заказчик программы)

| №пп | Наименование мероприятий | Приоритетность | Сроки исполнения | Стоимость-всего | Источники финансирования | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | в том числе: |  |
|  |  |  |  |  | Бюджет муниципального образования «Город Томск» | Бюджеты других уровней | Внебюджетные источники (прогноз) |  |
|  |  |  |  |  |  | Федеральный | Бюджет Томской области |  |  |
|  |  |  |  | тыс.руб. | тыс.руб. | тыс.руб. | тыс.руб. | тыс.руб. |  |
| 2012 год |
| 1 этап |  |  |
| 1. | Проведение проектно-изыскательских работ | 1 очередь | 4 квартал | 88 470,0 | 0,0 | 0,0 | 88 470,0 | 0,0 |  |
| 2 этап |  |  |
| 2. | Строительство сетей газоснабжения | 2 очередь | 2-3 квартал | 3 033,6 | 3 033,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 3 этап |  |  |
| 3. | Корректировка проектной документации для строительства сетей газоснабжения | 3 очередь | 3-4 квартал | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Итого |  |  | 91 503,6 | 3 033,6 | 0,0 | 88 470,0 | 0,0 |  |
| 2013 год |
| 1 этап |  |  |
| 1. | Проведение проектно-изыскательских работ* | 1 очередь | 1-3 квартал | 67 993,2 | 0,0 | 0,0 | 67 993,2 | 0,0 |  |
| 2 этап |  |  |
| 2. | Строительство сетей газоснабжения | 2 очередь | 2-3 квартал | 94 246,8 | 5 609,2 | 0,0 | 57 137,6 | 31 500,0 |  |
| 3 этап |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Корректировка проектной документации для строительства сетей газоснабжения | 3 очередь | 3-4 квартал | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Итого |  |  | 162 240,0 | 5 609,2 | 0,0 | 125 130,8 | 31 500,0 |  |
| 2014 год |  |  |  |  |  |
| 1 этап |  |  |
| 1. | Проведение проектно-изыскательских работ | 1 очередь | 1-3 квартал | 49 770,2 | 12 890,7 | 0,0 | 36 879,5** | 0,0 |  |
| 2 этап |  |  |
| 2. | Строительство сетей газоснабжения, | 2 очередь | 2-3 квартал | 457 701,4 | 11 290,6 | 0,0 | 110 980,8 | 335 430,0 |  |
|  | в т.ч. погашение кредиторской задолженности за 2013 год |  |  | 3 230,8 | 3 230,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 3. | Капитальный ремонт сетей газоснабжения | 2 очередь | 2-3 квартал | 25 761,9 | 0,0 | 0,0 | 1 401,9 | 24 360,0 |  |
| 3 этап |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Корректировка проектной документации для строительства сетей газоснабжения | 3 очередь | 3-4 квартал | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Итого |  |  | 533 233,5 | 24 181,3 | 0,0 | 149 262,2 | 359 790,0 |  |
|  | в т.ч. погашение кредиторской задолженности за 2013 год |  |  | 3 230,8 | 3 230,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2015 год |  |  |  |  |  |
| 1 этап |  |  |
| 1. | Проведение проектно-изыскательских работ | 1 очередь | 1-3 квартал | 64 456,0 | 0,0 | 0,0 | 64 456,0 | 0,0 |  |
| 2 этап |  |  |
| 2. | Строительство сетей газоснабжения | 2 очередь | 2-3 квартал | 747 064,0 | 0,0 | 0,0 | 747 064,00 | 0,0 |  |
| 3. | Капитальный ремонт сетей газоснабжения | 2 очередь | 2-3 квартал | 120 300,0 | 0,0 | 0,0 | 120 300,0 | 0,0 |  |
| 3 этап |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Корректировка проектной документации для строительства сетей газоснабжения | 3 очередь | 3-4 квартал | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 |  |
|  | Итого |  |  | 931 820,0 | 0,0 | 0,0 | 931 820,0 | 0,0 |  |
|  | Всего |  |  | 1 718 797,1 | 32 824,1 | 0,0 | 1 294 683,0 | 391 290,0 |  |
|  | в т.ч. погашение кредиторской задолженности за 2013 год |  |  | 3 230,8 | 3 230,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |

# Примечание:

# * В 2012 году средства областного бюджета в размере 88 470,0 тыс. руб., предусмотренные на разработку проектно-сметной документации, не были освоены.  В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в 2013 году выделены средства областного бюджета в размере 67 993,2 тыс. руб. на разработку проектно-сметной документации как остатки неиспользованных межбюджетных трансфертов,  полученных до 2013 года.

** В 2013 году были предусмотрены средства областного бюджета в размере 67 993,2 тыс. руб. на разработку проектно-сметной документации, по состоянию на 01.01.2014 г. освоены средства в сумме 31 113,7 тыс. руб. В соответствии с действующим законодательством РФ, в 2014 году предусмотрены средства областного бюджета в размере 36 879,5 тыс. руб. на разработку проектно-сметной документации, как остатки неиспользованных межбюджетных трансфертов, полученных до 2014 года.