Приложение  № 6

к муниципальной программе

«Развитие инженерной инфраструктуры

муниципального образования «Город Томск»

на 2012-2017 годы.

Подпрограмма № 3

«Развитие сетей наружного освещения муниципального образования «Город Томск» на 2013 – 2015 г.г.» (далее – Подпрограмма)

(название муниципальной подпрограммы)

1. ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

Департамент капитального строительства администрации Города  Томска.

(Заказчик муниципальной подпрограммы)

| Правовой акт о разработке муниципальной программы | Решение координационного совета по целевым программам от 16.08.2011 |
| --- | --- |
| Куратор подпрограммы | Заместитель Мэра по городскому хозяйству |
| Координатор | Департамент городского хозяйства администрации Города Томска |
| Заказчик | Департамент капитального строительства администрации Города Томска |
| Исполнители | Департамент капитального строительства администрации Города Томска |
| Разработчики подпрограммы | Администрация Города Томска |
| Соответствие программы документам стратегического планирования МО “Город Томск”: |  |
| - наименование стратегического направления развития Города Томска | Пространственное развитие Томска: повышение качества городской среды |
| - наименование стратегической цели развития Города Томска | Развитие городской инфраструктуры жизнеобеспечения. Приоритеты: социальная, транспортная, инженерная инфраструктура |
| - наименование стратегической задачи развития Города Томска | Создание эффективного механизма повышения качества ЖКУ |
| Цели и задачи подпрограммы | Цель Подпрограммы: Устойчивое функционирование и развитие городских территорий. II. Задачи Подпрограммы: Проектирование, строительство и реконструкция сетей наружного освещения общей протяженностью 168,19 км. |
| Индикаторы цели и задач муниципальной программы | Индикаторы, единица измерения: | 2013 | 2014 | 2015 |
| Задача: Проектирование, строительство и реконструкция сетей наружного освещения общей протяженностью 168,19 км; | Прирост сетей наружного освещения, построенных в рамках Подпрограммы, к общей протяженности сетей наружного освещения в Городе Томске (по годам), % | 5,89 | 12,97 | 11,61 |
| Объемы и источники финансирования муниципальной программы (с разбивкой по годам, тыс. рублей) | Годы: | Источники: |
|  |  | Мест- ный бюджет | феде-ральный бюд- жет | област-ной бюджет (прог -ноз) | внебюд-жетные источ-ники (прог- ноз) | Всего по источни- кам |
|  | 2013 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 34 416,50 | 34 416,50 |
|  | 2014 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 73 800,00 | 73 800,00 |
|  | 2015 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 74 522,10 | 74 522,10 |
|  | 2016 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 182 738,60 | 182 738,60 |
| Сроки и этапы реализации муниципальной программы (подпрограмм) | 2013-2015 гг. Первый этап – 2012 год; Второй этап – 2013 год; Третий этап – 2014 год. |
| Укрупненный перечень мероприятий | 1. Строительство и реконструкция сетей наружного освещения, в том числе разработка проектно-сметной документации, осуществление контроля за выполнением мероприятий программы. |
| Организация управления муниципальной программой и контроль за её реализацией: |  |
| - управление муниципальной программой осуществляет | Департамент городского хозяйства администрации Города Томска |
| - текущий контроль и мониторинг реализации муниципальной программы осуществляют | Департамент городского хозяйства администрации Города Томска Департамент капитального строительства администрации Города Томска |

# Анализ текущей ситуации

Одним из наиболее точных и наглядных критериев комфортности проживания граждан на территории того или иного муниципального образования является уровень развития сетей наружного освещения.

Трудно переоценить значение наружного освещения в повседневной жизнедеятельности Города Томска и развитии городской инфраструктуры: это и безопасность движения транспорта и пешеходов, и улучшение криминогенной обстановки, и снижение травматизма пешеходов при движении по тротуарам и пешеходным дорожкам. Кроме того, применение новых технологий и светотехнических устройств позволяет придать Городу Томску особый архитектурно-художественный и эстетический облик.

В первую очередь обеспечение качественного наружного освещения непосредственно связано с решением важной социальной проблемы - снижение травматизма на улице.

Учитывая высокий уровень автомобилизации, проведение в последние годы работ по устройству на проезжей части улично-дорожной сети искусственных препятствий для принудительного снижения скорости транспортных средств и установке стационарного наружного освещения улиц Города Томска должно создавать для водителей транспорта и пешеходов условия зрительной работы, обеспечивающие своевременное обнаружение препятствий. Хорошее наружное освещение позволяет значительно снизить количество дорожно-транспортных происшествий в вечернее и ночное время суток.

Общепризнанным также является факт положительного влияния развитых сетей наружного освещения на динамику показателей уличной преступности. Улучшение криминогенной обстановки на улицах является приоритетным направлением работы для властей любого муниципального образования.

Вместе с тем создание искусственной среды для жизнедеятельности человека предполагает использование света не только для функционирования зрения, но и как средства для удовлетворения эстетических потребностей.

В последнее время уличное освещение Города Томска претерпело серьезные изменения, обусловленные как техническим прогрессом в области источников света и световых приборов, так и требованиями к освещению, связанными с изменением образа жизни и появлением новых концепций освещения. Поэтому при проектировании и строительстве новых и реконструкции существующих сетей наружного освещения учитываются и дополнительно решаются вопросы энергосбережения.

Использование современных технологий, оригинальных светильников и опор в оформлении территорий, эффектные подсветки зданий, сооружений, памятников позволяют придать Городу Томску неповторимую атмосферу и изящество.

По состоянию на 01.01.2012 общая протяжённость освещённых частей улиц составляет 502 км.

Оптимальным способом организации работы по развитию сетей наружного освещения муниципального образования "Город Томск" является реализация Подпрограммы.

Деятельность в рамках Подпрограммы позволит последовательно и системно, в рамках утвержденного графика, произвести предусмотренные Подпрограммой виды работ с использованием системы контроля, исключив тем самым возможность отклонения от сроков и содержания запланированных мероприятий.

# 3. Основные цели и задачи Подпрограммы

Основной целью реализации данной Подпрограммы на территории муниципального образования "Город Томск" является:

- устойчивое функционирование и развитие городских территорий.

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующей задачи:

Проектирование, строительство и реконструкция сетей наружного освещения общей протяжённостью 168,19 км.

4. Этапы Подпрограммы и сроки их реализации

Данная подпрограмма рассчитана на 2013 - 2015 годы.

В рамках Программы предполагается выполнение работ по строительству и реконструкции сетей наружного освещения на территории муниципального образования "Город Томск" общей протяженностью 168,19 км (таблица 1):

### Таблица 1

| Район | Протяженность сетей наружного освещения, планируемых для строительства и реконструкции, км | в том числе по годам, км |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2013 | 2014 | 2015 |
| Кировский | 58,04 | 11,94 | 23,63 | 22,47 |
| Советский | 21,08 | 6,43 | 6,65 | 8,00 |
| Ленинский | 37,8 | 6,21 | 17,25 | 14,34 |
| Октябрьский | 51,27 | 4,97 | 21,42 | 24,88 |
| Итого: | 168,19 | 29,55 | 68,95 | 69,69 |

Этапы реализации Программы по видам работ и стоимости работ (по годам) представлены в таблице 2:

### Таблица 2

| NN пп | Виды работ | Объём финансирования, тыс.руб. |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2013 | 2014 | 2015 |
| 1 | Проектные работы по объектам, строительно-монтажные работы на которых запланированы на 2013 год | 2 075,3 |  |  |
| 2 | Строительно-монтажные работы 2013 года | 32 341,2 |  |  |
| 3 | Проектные работы по объектам, строительно-монтажные работы на которых запланированы на 2014 год |  | 3 736,4 |  |
| 4 | Строительно-монтажные работы 2014 года |  | 70 063,6 |  |
| 5 | Проектные работы по объектам, строительно-монтажные работы на которых запланированы на 2014 год |  |  | 2 988,2 |
| 6 | Строительно-монтажные работы 2015 года |  |  | 71 533,9 |
|  | ИТОГО | 34 416,5 | 73 800,0 | 74 522,1 |

Перечень объектов, где необходимо выполнить работы по модернизации сетей наружного освещения представлены в таблицах 3-6:

### Таблица 3

| Перечень объектов Кировского района Города Томска, где необходимо выполнить работы по модернизации сетей наружного освещения |
| --- |
| № п/п | Наименование объекта | Объем выполнения работ, км | Стоимость работ всего, тыс. руб. | В том числе: |
|  |  |  |  | Стоимость выполнения СМР, тыс.руб. | Стоимость выполнения проектных работ, тыс.руб. |
| 2013 год |
| 1 | с.Дзержинское: ул.Фабричная | 0,83 | 922,0 | 870,1 | 51,9 |
| 2 | ул.1-я Степная (пос.Степановка) | 0,50 | 576,1 | 524,2 | 51,9 |
| 3 | ул.Короленко, ул.Приречная (пос.Степановка) | 0,60 | 680,9 | 629,0 | 51,9 |
| 4 | ул.Б.Хмельницкого | 0,60 | 680,9 | 629,0 | 51,9 |
| 5 | ул.Б.Хмельницкого | 2,50 | 2672,7 | 2620,8 | 51,9 |
| 6 | с.Тимирязево: ул. Больничная, ул.Путевая, ул.Садовая | 1,40 | 1519,5 | 1467,6 | 51,9 |
| 7 | д.Лоскутово: пер.Кедровый, ул.Гагарина | 1,00 | 1100,2 | 1048,3 | 51,9 |
| 8 | пос.Нижний Склад: ул.Нижнескладская | 0,50 | 576,1 | 524,2 | 51,9 |
| 9 | пос.Предтеченск: Богашовский тракт | 0,34 | 408,3 | 356,4 | 51,9 |
| 10 | д.Аникино: пер.1-й Аникинский | 0,17 | 230,1 | 178,2 | 51,9 |
| 11 | ул.Артема – ул.Усова – ул.Щорса- пер. Моторный | 0,60 | 677,6 | 629,0 | 48,6 |
| 12 | Наружное освещение от Лагерного сада в сторону ТК "Стройпарк" (верхняя терраса) | 1,60 | 2687,1 | 2 638,5 | 48,6 |
| 13 | Наружное освещение от Лагерного сада в сторону ТК "Стройпарк" (нижняя терраса) | 1,30 | 2545,2 | 2 496,6 | 48,6 |
|  | Итого за 2013 год | 11,94 | 15276,7 | 14611,9 | 664,8 |
| 2014 год |
| 1 | ул.Косарева от ул.Киевской до ул.Красноармейской | 0,27 | 334,9 | 283,0 | 51,9 |
| 2 | с.Дзержинское: ул.Лесная, ул.Больничная, ул.Логовая, ул.Совхозная | 2,50 | 2687,3 | 2620,8 | 66,5 |
| 3 | пос.Апрель: пер.Горный, ул.Снежная | 0,50 | 576,1 | 524,2 | 51,9 |
| 4 | д.Лоскутово: ул.Советская, ул.Новая | 0,50 | 576,1 | 524,2 | 51,9 |
| 5 | дорога от коммунального моста до с.Тимирязевского | 3,00 | 3211,5 | 3145,0 | 66,5 |
| 6 | ул.5-я Степная (п.Степановка) | 0,60 | 680,9 | 629,0 | 51,9 |
| 7 | д.Аникино: пер.2-й Аникинский, пер.3-й Аникинский | 0,50 | 576,1 | 524,2 | 51,9 |
| 8 | пос.Просторный: ул.Спокойная | 0,33 | 187,8 | 135,9 | 51,9 |
| 9 | п.Просторный: ул.Карельская, ул.Черниговская, ул.Онежская | 4,50 | 4800,5 | 4717,4 | 83,1 |
| 10 | пос.Геологов, пер. Светлый | 0,33 | 187,8 | 135,9 | 51,9 |
| 11 | Набережная реки Томи | 0,70 | 785,7 | 733,8 | 51,9 |
| 12 | ул.Карпова | 0,50 | 576,1 | 524,2 | 51,9 |
| 13 | сквер на пл.Кирова | 0,50 | 576,1 | 524,2 | 51,9 |
| 14 | дорога к скверу Победы от ул.Красноармейской вдоль РЦ «Факел» до магазина «Томские товары» | 0,86 | 953,5 | 901,6 | 51,9 |
| 15 | дорога к патологоанатомическому отделению клиник СибГМУ (въезд со стороны Московского тракта) | 0,20 | 245,1 | 209,7 | 35,4 |
| 16 | дорога от ул.Ф.Лыткина через студгородок «Южный» до ул.Красноармейской и ул.19-й Гвардейской дивизии | 0,64 | 713,8 | 661,9 | 51,9 |
| 17 | ул.Котовского- ул.Красноармейская – ул.Учебная | 0,50 | 576,1 | 524,2 | 51,9 |
| 18 | ул.Киевская-ул.Карташова- ул.Тверская | 0,30 | 356,4 | 304,5 | 51,9 |
| 19 | ул.Красноармейская- пр.Кирова- ул.Дзержинского- ул.Карташова | 0,30 | 356,4 | 304,5 | 51,9 |
| 20 | Московский тракт- ул.Учебная (нечетная сторона) | 0,50 | 576,1 | 524,2 | 51,9 |
| 21 | ул.Дзержинского- пр.Кирова- ул.Тверская – ул.Карташова | 0,30 | 356,4 | 304,5 | 51,9 |
| 22 | ул.Вершинина – ул.Нахимова – пер.Промышленный – ул.Осипенко | 0,50 | 576,1 | 524,2 | 51,9 |
| 23 | пр.Кирова – ул.Елизаровых- ул.Усова | 0,80 | 880,6 | 828,7 | 51,9 |
| 24 | ул.Нахимова,6,4,- ул.Кулева | 0,30 | 356,4 | 304,5 | 51,9 |
| 25 | мкр.Елизаровский от дома № 17 до дома № 41 по ул.Елизаровых | 0,50 | 576,1 | 524,2 | 51,9 |
| 26 | ул.Елизаровых- ул.Шевченко – пер.Нахимова | 0,25 | 297,5 | 262,1 | 35,4 |
| 27 | ул.Енисейская,15-23 | 0,25 | 297,5 | 262,1 | 35,4 |
| 28 | ул.Континентальная | 1,90 | 2058,3 | 1991,8 | 66,5 |
| 29 | с. Дзержинское: ул. Мира | 0,80 | 880,6 | 828,7 | 51,9 |
|  | Итого за 2014 год | 23,63 | 25813,8 | 24283,2 | 1530,6 |
| 2015 год |
| 1 | с.Дзержинское: ул.Новая, пер.Дзержинского, пер.Лесной, ул.Ново-Логовая | 3,00 | 3211,5 | 3145,0 | 66,5 |
| 2 | пос.Апрель: ул.Успенского | 0,17 | 213,6 | 178,2 | 35,4 |
| 3 | п.Апрель: ул.Колупаева, ул.Нефтяников, туп.Еловый | 1,00 | 1100,2 | 1048,3 | 51,9 |
| 4 | д.Лоскутово: пер.Ракетный, ул.Новая | 0,50 | 576,1 | 524,2 | 51,9 |
| 5 | д.Лоскутово: ул.Пушкина | 0,70 | 785,7 | 733,8 | 51,9 |
| 6 | пос.Радиоцентр | 0,50 | 576,1 | 524,2 | 51,9 |
| 7 | дорога в аэропорт | 15,00 | 15828,6 | 15724,8 | 103,8 |
| 8 | мкр.Мокрушинский | 0,80 | 880,6 | 828,7 | 51,9 |
| 9 | дорога от ул.Мокрушина до пер.Ботанического | 0,80 | 880,6 | 828,7 | 51,9 |
|  | Итого за 2015 год | 22,47 | 24053,0 | 23535,9 | 517,1 |
|  | Всего по Кировскому району | 58,04 | 65143,50 | 62431,00 | 2712,50 |

### Таблица 4

| Перечень объектов Ленинского района Города Томска, где необходимо выполнить работы по модернизации сетей наружного освещения |
| --- |
| № п/п | Наименование объекта | Объем выполнения работ, км | Стоимость работ всего, тыс. руб. | В том числе: |
|  |  |  |  | Стоимость выполнения СМР, тыс.руб. | Стоимость выполнения проектных работ, тыс.руб. |
| 2013 год |
| 1 | ул. Ферганская 25 (к МОУ СОШ № 54) | 1,00 | 842,5 | 817,2 | 25,3 |
| 2 | ул. Смирнова 28 (к МОУ гимназия № 56) | 1,00 | 842,5 | 817,2 | 25,3 |
| 1 | ул. Водяная от ул. Пролетарской до ул. Бердской | 0,25 | 319,5 | 284,1 | 35,4 |
| 2 | ул. 2-й пос. ЛПК | 1,20 | 1 415,6 | 1363,7 | 51,9 |
| 3 | ул. Зырянская от ул. Б. Подгорная до ул. Пролетарской | 0,21 | 274,0 | 238,6 | 35,4 |
| 4 | пер. Баранчуковский 31, 33, 35, пер. Мельничный | 0,30 | 376,3 | 340,9 | 35,4 |
| 5 | территория лицея №16 | 0,30 | 392,8 | 340,9 | 51,9 |
| 6 | ул. 5-й Армии 6, ул. Профсоюзная 7, 7а | 0,12 | 161,2 | 125,8 | 35,4 |
| 7 | ул. Правобережная 2а-9а | 0,03 | 66,8 | 31,4 | 35,4 |
| 8 | ул. Первомайская 151, 153, пер. Днепровский 23, 25, пер. Урожайный 28а,б | 0,12 | 161,2 | 125,8 | 35,4 |
| 9 | ул. Профсоюзная 16/1 (к МДОУ №93) | 0,80 | 874,1 | 838,7 | 35,4 |
| 10 | ул. Смирнова, 34 (к МДОУ № 57) | 0,60 | 664,4 | 629,0 | 35,4 |
| 11 | ул. Войкова, 86 (к ПУ №12) | 0,18 | 224,1 | 188,7 | 35,4 |
| 12 | ул. Интернационалистов, 11 (к МОУ СОШ №30) | 0,10 | 135,0 | 99,6 | 35,4 |
|  | Итого за 2013 год | 6,21 | 6 750,0 | 6241,6 | 508,4 |
| 2014 год |
| 1 | ул. К. Маркса от пер. Сакко до пер. Дербышевского | 0,50 | 576,1 | 524,2 | 51,9 |
| 2 | ул. Ф. Мюнниха 34 | 0,12 | 161,2 | 125,8 | 35,4 |
| 3 | ул. Ф. Мюнниха 11 | 0,06 | 98,3 | 62,9 | 35,4 |
| 4 | ул. Ф. Мюнниха 3 | 0,15 | 192,6 | 157,2 | 35,4 |
| 5 | проезд от ул. Ф. Мюнниха до ул. Смирнова между домами № 26-30 | 0,25 | 297,5 | 262,1 | 35,4 |
| 6 | внутриквартальный проезд по ул. Говорова от ПЖРЭТ с выходом на ул. Смирнова (вдоль жилых домов по ул. Говорова 58, 62, 64, 76, 78, 86), включая ул. Стрелочная, ул. Барнаульская | 1,40 | 1 534,1 | 1467,6 | 66,5 |
| 7 | внутриквартальный проезд от ул. Говорова 32-34 до школы № 14 | 0,27 | 334,9 | 283,0 | 51,9 |
| 8 | проезд по ул. Говорова до ул. Смирнова от жилого дома № 76, включая Барнаульский проезд | 0,60 | 680,9 | 629,0 | 51,9 |
| 9 | ул. Мостовая от ул. 2-я Усть-Киргизка до нового коммунального моста | 1,50 | 1 639,0 | 1572,5 | 66,5 |
| 10 | ул. Р. Люксембург 64 (к МОУ СОШ № 2) | 1,50 | 1 639,0 | 1572,5 | 66,5 |
| 11 | ул. К. Маркса 21 (к МОУ СОШ № 3) | 0,50 | 576,1 | 524,2 | 51,9 |
| 12 | Кольцевой проезд 39 (к МОУ СОШ № 11) | 1,30 | 1 429,3 | 1362,8 | 66,5 |
| 13 | ул. Кутузова 7а (к МОУ СОШ № 21) | 0,50 | 576,1 | 524,2 | 51,9 |
| 14 | пр. Ленина 245 (к МОУ СОШ № 28) | 1,80 | 1 953,5 | 1887,0 | 66,5 |
| 15 | ул. Р. Люксембург 38 (к МДОУ № 17) | 0,60 | 680,9 | 629,0 | 51,9 |
| 16 | пр. Ленина 222а (к МДОУ № 66) | 0,70 | 785,7 | 733,8 | 51,9 |
| 17 | пер. Механический 1 (к МДОУ № 92) | 0,60 | 680,9 | 629,0 | 51,9 |
| 18 | Кольцевой проезд 8 (к МДОУ № 121) | 0,60 | 680,9 | 629,0 | 51,9 |
| 19 | ул. К. Ильмера 4 (к политехническому проф. лицею № 20) | 1,50 | 1 639,0 | 1572,5 | 66,5 |
| 20 | пр. Ленина 207 (к УСЦ ВК "Химик") | 0,50 | 576,1 | 524,2 | 51,9 |
| 21 | ул. Смирнова 30 (к "Ариэль") | 0,50 | 576,1 | 524,2 | 51,9 |
| 22 | Томский базовый колледж | 1,50 | 1 639,0 | 1572,5 | 66,5 |
| 23 | ул. 79 Гвардейской дивизии 21(кГоУ ОПО Томский коммунально-строительный техникум) | 0,30 | 366,4 | 314,5 | 51,9 |
|  | Итого за 2014 год | 17,25 | 19 313,6 | 18083,7 | 1229,9 |
| 2015 год |
| 1 | ул. К. Ильмера 23 | 0,15 | 192,6 | 157,2 | 35,4 |
| 2 | ул. Смирнова 40, 40/1, 40/3 | 0,18 | 224,1 | 188,7 | 35,4 |
| 3 | Кольцевой проезд 18 , территория школы № 11, пр. Кольцевой 39 | 0,26 | 324,5 | 272,6 | 51,9 |
| 4 | пр. Мира 21а | 0,07 | 108,8 | 73,4 | 35,4 |
| 5 | ул. Интернационалистов 12/1, 12, 6, 6/1, 8, 8/1 | 0,33 | 392,6 | 340,7 | 51,9 |
| 6 | ул. Говорова 46-48 | 0,15 | 190,6 | 155,2 | 35,4 |
| 7 | внутриквартальный проезд от ул. К. Ильмера до ул. 79 Гвардейской дивизии, включая жилые дома по ул. К. Ильмера 1-17, 23, 19, ул. 79 Гвердской дивизии 22, 26, 15 | 0,98 | 1 079,3 | 1027,4 | 51,9 |
| 8 | ул. Смирнова | 0,25 | 292,2 | 256,8 | 35,4 |
| 9 | ул. Говорова от ул. 79 Гвардейской дивизии до ул. Интернационалистов | 0,60 | 680,9 | 629,0 | 51,9 |
| 10 | ул. Говорова от ул. Интернационалистов до ул. Ф. Мюнниха | 0,60 | 680,9 | 629,0 | 51,9 |
| 11 | Чекистский тракт от ул. Кутузова до развилки на новый коммунальный мост | 1,50 | 1 639,0 | 1572,5 | 66,5 |
| 12 | ул. Смирнова 50 )к МОУ школе-интернат № 1) | 1,20 | 1 324,5 | 1258,0 | 66,5 |
| 13 | ул. Смирнова 34 (к МДОУ № 17) | 0,60 | 680,9 | 629,0 | 51,9 |
| 14 | ул. Говорова 66 (к МДОУ № 65) | 0,80 | 890,6 | 838,7 | 51,9 |
| 15 | ул. Интернационалистов 20 (к МДОУ № 69) | 0,60 | 680,9 | 629,0 | 51,9 |
| 16 | ул. Говорова 24/1 (к МДОУ № 76) | 0,60 | 680,9 | 629,0 | 51,9 |
| 17 | ул. Интернационалистов 27 (к МДОУ № 79) | 0,70 | 785,7 | 733,8 | 51,9 |
| 18 | ул. Интернационалистов 37 (к МДОУ № 88) | 0,40 | 471,2 | 419,3 | 51,9 |
| 19 | ул. 79 Гвардейской дивизии 16/2 (к МДОУ № 94) | 0,70 | 785,7 | 733,8 | 51,9 |
| 20 | ул. Говорова 4 (к МДОУ № 100) | 0,40 | 471,2 | 419,3 | 51,9 |
| 21 | ул. Смирнова 48а (к ПУ № 27) | 0,50 | 576,1 | 524,2 | 51,9 |
| 22 | ул. Смирнова 44/1 (к ПУ № 33) | 0,50 | 576,1 | 524,2 | 51,9 |
| 23 | к ДЮК ФП № 3 Ленинского района | 0,50 | 576,1 | 524,2 | 51,9 |
| 24 | ул. 5-ой Армии, 8 | 0,18 | 224,1 | 188,7 | 35,4 |
| 25 | ул. 6-я Усть-Киргизка | 0,40 | 338,3 | 286,4 | 51,9 |
| 26 | ул. Большая Каштачная | 1,20 | 928,6 | 862,1 | 66,5 |
|  | Итого за 2015 год | 14,34 | 15 796,3 | 14502,1 | 1294,2 |
|  | Всего по Ленинскому району | 37,80 | 41 859,90 | 38 827,40 | 3 032,50 |

### Таблица 5

| Перечень объектов Октябрьского района Города Томска, где необходимо выполнить работы модернизации сетей наружного освещения |
| --- |
| № п/п | Наименование объекта | Объем выполнения работ, км | Стоимость работ всего, тыс. руб. | В том числе: |
|  |  |  |  | Стоимость выполнения СМР, тыс.руб. | Стоимость выполнения проектных работ, тыс.руб. |
| 2013 год |
| 1 | микрорайон спичфабрики "Сибирь": ул. Иртышская от ул. Пугачева до железнодорожных путей, ул. Менделеева, ул. Залоговая, ул. Грузинская | 1,74 | 1 876,0 | 1824,1 | 51,9 |
| 2 | микрорайон "Солнечный": от магазина "Герцог" до ул. Клюева 26; тротуар от ул. Бирюкова 6 до ул. Клюева 16 и от ул. Клюева,16 до ул. Клюева,4 | 1,20 | 1 309,9 | 1258,0 | 51,9 |
| 3 | Внутриквартальный проезд: от Иркутского тракта до Иркутского тракта, 214 | 0,30 | 366,4 | 314,5 | 51,9 |
| 4 | ул. Бирюкова от дома № 8 до дома №15 и от дома №15 до дома №22; ул. Обручева от дома №26 до дома №15 по ул. Бирюкова | 1,05 | 1152,6 | 1100,7 | 51,9 |
| 5 | ул. 2-я Рабочая | 0,68 | 785,7 | 733,8 | 51,9 |
|  | Итого за 2013 год | 4,97 | 5 490,6 | 5231,1 | 259,5 |
| 2014 год |
| 1 | ул. Мичурина 93/1 - ул. С. Лазо 30 (тротуар) | 0,22 | 266,0 | 230,6 | 35,4 |
| 2 | ул. И. Черных 101 (лицей молодежной моды) | 0,15 | 192,6 | 157,2 | 35,4 |
| 3 | ул. Мамонтова | 0,50 | 576,1 | 524,2 | 51,9 |
| 4 | Иркутский тракт 72-78 | 1,10 | 1 219,7 | 1153,2 | 66,5 |
| 5 | пос. Светлый, включая пос. Реженка | 3,60 | 3 857,1 | 3774,0 | 83,1 |
| 6 | ул.3-я, 4-я, 5-я Заречная | 1,05 | 1 167,2 | 1100,7 | 66,5 |
| 7 | Иркутский тракт от старого поста ГАИ до объездной дороги по ул. Ивановского (Иркутский тракт 194, 196, 198, 200, 202, 204) | 1,00 | 1 100,2 | 1048,3 | 51,9 |
| 8 | дорога от ул. Мичурина до пос. Кузовлево | 9,00 | 9 538,7 | 9434,9 | 103,8 |
| 9 | пос. Кузовлево: ул. Советская, ул. Школьная, ул. Пионерская, пер. Тихий, ул. Молодежная, ул. Тепличная, ул. Солнечная, ул. Заречная | 4,80 | 5 135,7 | 5031,9 | 103,8 |
|  | Итого за 2014 год | 21,42 | 23 053,3 | 22455,0 | 598,3 |
| 2015 год |
| 1 | пос. Штамово: ул. Больничная, ул. Нагорная, ул. Береговая | 7,50 | 7 966,2 | 7862,4 | 103,8 |
| 2 | пос. Росинка: пер. Крещенский, пер. Саровский, пер. Оптинский | 5,50 | 5 869,6 | 5765,8 | 103,8 |
| 3 | ул. И. Черных от ул. Суворова до ул. Б. Куна | 6,00 | 6 393,7 | 6289,9 | 103,8 |
| 4 | ул. Техническая | 0,19 | 218,1 | 182,7 | 35,4 |
| 5 | ул. Таврическая | 0,26 | 344,3 | 292,4 | 51,9 |
| 6 | пер. Белозерский-пер.Соляной, 32,34 | 0,82 | 630,1 | 578,19 | 51,9 |
| 7 | Подходы к МДОУ №14 (пер. Пушкина, 8/1) | 0,26 | 350,7 | 298,8 | 51,9 |
| 8 | Подходы к МДОУ №134 (Иркутский тракт, 51/1) | 0,30 | 366,4 | 314,5 | 51,9 |
| 9 | Подходы к СОШ №67 (Иркутский тракт, 51/3), в том числе подключение опор на территории школы | 0,80 | 942,4 | 838,6 | 103,8 |
| 10 | СОШ №67 (Иркутский тракт, 51/3) | 0,80 | 612,1 | 560,2 | 51,9 |
| 11 | ул. Б.Куна (вдоль домов по ул. Б.Куна № 26/2,24/2,22/2, ул. С. Лазо, 34) | 0,58 | 691,5 | 639,6 | 51,9 |
| 12 | ул. Серафимовича от ул. Тютчева до ул. Баратынского | 0,35 | 290,0 | 238,1 | 51,9 |
| 13 | ул. Междугородная от ул. Репина до конца улицы | 0,14 | 194,5 | 159,1 | 35,4 |
| 14 | Ул. Репина от ул. Щетинкина до пер. Обручева | 0,50 | 585,5 | 533,6 | 51,9 |
| 15 | ул. Пугачева от ул. Иртышской до пер. Обручева | 0,88 | 607,3 | 555,4 | 51,9 |
|  | Итого за 2015 год | 24,88 | 26 062,4 | 25109,3 | 953,1 |
|  | Всего по Октябрьскому району | 51,27 | 54 606,30 | 52 795,40 | 1 810,90 |

### Таблица 6

| Перечень объектов Советского района Города Томска, где необходимо выполнить работы по модернизации сетей наружного освещения |
| --- |
| № п/п | Наименование объекта | Объем выполнения работ, км | Стоимость работ всего, тыс. руб. | В том числе: |
|  |  |  |  | Стоимость выполнения СМР, тыс.руб. | Стоимость выполнения проектных работ, тыс.руб. |
| 2013 год |
| 1 | ул. Вицмана от ул. Л.Толстого в сторону ул. Сибирской | 0,30 | 307,6 | 272,2 | 35,4 |
| 2 | пер. Затеевский от пр. Фрунзе до ул. Никитина | 0,20 | 216,8 | 181,4 | 35,4 |
| 3 | ул. Алтайская, 95 (проезд опо ул. Алтайская, подход по ул. С.Разина от ул. Лебедева до ЦДТ "Луч") | 0,40 | 398,3 | 362,9 | 35,4 |
| 4 | пер. Базарный, 6 (внутриквартальный въезд) | 0,05 | 80,8 | 45,4 | 35,4 |
| 5 | ул. Новгородская, 42-48(внутриквартальный въезд) | 0,20 | 216,8 | 181,4 | 35,4 |
| 6 | ул. О.Кошевого, 75, 79 (внутриквартальный въезд) | 0,30 | 307,6 | 272,2 | 35,4 |
| 7 | пр. Фрунзе, 23 (внутриквартальный въезд) | 0,08 | 119,9 | 68,0 | 51,9 |
| 8 | пр. Фрунзе, 116 (внутриквартальный въезд) | 0,08 | 119,9 | 68,0 | 51,9 |
| 9 | ул. Елизаровых, 38-42 (внутриквартальный проезд) | 0,10 | 126,1 | 90,7 | 35,4 |
| 10 | Лестница по пер. Шумихинскому до ул. Заливная | 0,03 | 57,1 | 27,2 | 29,9 |
| 11 | ул. Елизаровых, 48/9 (внутриквартальный проезд) | 0,70 | 686,9 | 635,0 | 51,9 |
| 12 | пос. Заварзино | 1,00 | 959,1 | 907,2 | 51,9 |
| 13 | мкр. Наука | 3,00 | 3 302,3 | 3145,0 | 157,3 |
|  | Итого за 2013 год | 6,43 | 6 899,2 | 6256,6 | 642,6 |
| 2014 год |
| 1 | микрорайон по ул. Кулагина | 1,65 | 66,5 |  | 66,5 |
| 2 | ул. С.Щедрина, 46, 48 (внутриквартальный въезд) | 0,20 | 245,1 | 209,7 | 35,4 |
| 3 | ул. Колхозная от ул. Сибирская до ул. Лебедева | 0,30 | 366,4 | 314,5 | 51,9 |
| 4 | ул. Сибирская, 102-122 | 1,50 | 1 639,0 | 1572,5 | 66,5 |
| 5 | мкр. Наука | 3,00 | 3 302,3 | 3145,0 | 157,3 |
|  | Итого за 2014 год | 6,65 | 5 619,3 | 5241,7 | 377,6 |
| 2015 год |
| 1 | ул. Осенняя (от ул. Клюева до пос. Новый) | 3,00 | 3 211,5 | 3145,0 | 66,5 |
| 2 | мкр. Наука | 5,00 | 5 398,9 | 5241,6 | 157,3 |
|  | Итого за 2015 год | 8,00 | 8 610,4 | 8386,6 | 223,8 |
|  | Всего по Советскому району | 21,08 | 21 128,86 | 19 884,90 | 1 243,96 |

# 5. Перечень основных мероприятий Подпрограммы.

Основными мероприятиями настоящей Программы в отношении каждого объекта, строительство или реконструкция которого включена в Программу, являются:

- проведение проектных работ;

- проведение строительно-монтажных работ.

| № п/п | Наименование мероприятий | Приоритетность | Сроки исполнения | Стоимость (тыс. руб.) | Источники финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Местный бюджет | Бюджеты других уровней | Вне бюджетные источ ники | Приме Ча ние |
|  |  |  |  |  |  | Фе Деральн ый | Областной |  |  |
| 1 | с.Дзержинское: ул.Фабричная | 1 | 2013 | 922,0 | - | - | - | 922,0 |  |
| 2 | ул.1-я Степная (пос.Степановка) | 1 | 2013 | 576,1 | - | - | - | 576,1 |  |
| 3 | ул.Короленко, ул.Приречная (пос.Степановка) | 1 | 2013 | 680,9 | - | - | - | 680,9 |  |
| 4 | ул.Б.Хмельницкого | 1 | 2013 | 680,9 | - | - | - | 680,9 |  |
| 5 | ул.Б.Хмельницкого | 1 | 2013 | 2672,7 | - | - | - | 2672,7 |  |
| 6 | с.Тимирязево: ул. Больничная, ул.Путевая, ул.Садовая | 1 | 2013 | 1519,5 | - | - | - | 1519,5 |  |
| 7 | д.Лоскутово: пер.Кедровый, ул.Гагарина | 1 | 2013 | 1100,2 | - | - | - | 1100,2 |  |
| 8 | пос.Нижний Склад: ул.Нижнескладская | 1 | 2013 | 576,1 | - | - | - | 576,1 |  |
| 9 | пос.Предтеченск: Богашовский тракт | 1 | 2013 | 408,3 | - | - | - | 408,3 |  |
| 10 | д.Аникино: пер.1-й Аникинский | 1 | 2013 | 230,1 | - | - | - | 230,1 |  |
| 11 | ул.Артема – ул.Усова – ул.Щорса- пер. Моторный | 1 | 2013 | 677,6 | - | - | - | 677,6 |  |
| 12 | Наружное освещение от Лагерного сада в сторону ТК "Стройпарк" (верхняя терраса) | 1 | 2013 | 2687,1 | - | - | - | 2687,1 |  |
| 13 | Наружное освещение от Лагерного сада в сторону ТК "Стройпарк" (нижняя терраса) | 1 | 2013 | 2545,2 | - | - | - | 2545,2 |  |
| 14 | ул. Ферганская 25 (к МОУ СОШ № 54) | 1 | 2013 | 842,5 | - | - | - | 842,5 |  |
| 15 | ул. Смирнова 28 (к МОУ гимназия № 56) | 1 | 2013 | 842,5 | - | - | - | 842,5 |  |
| 16 | ул. Водяная от ул. Пролетарской до ул. Бердской | 1 | 2013 | 319,5 | - | - | - | 319,5 |  |
| 17 | ул. 2-й пос. ЛПК | 1 | 2013 | 1 415,6 | - | - | - | 1 415,6 |  |
| 18 | ул. Зырянская от ул. Б. Подгорная до ул. Пролетарской | 1 | 2013 | 274,0 | - | - | - | 274,0 |  |
| 19 | пер. Баранчуковский 31, 33, 35, пер. Мельничный | 1 | 2013 | 376,3 | - | - | - | 376,3 |  |
| 20 | территория лицея №16 | 1 | 2013 | 392,8 | - | - | - | 392,8 |  |
| 21 | ул. 5-й Армии 6, ул. Профсоюзная 7, 7а | 1 | 2013 | 161,2 | - | - | - | 161,2 |  |
| 22 | ул. Правобережная 2а-9а | 1 | 2013 | 66,8 | - | - | - | 66,8 |  |
| 23 | ул. Первомайская 151, 153, пер. Днепровский 23, 25, пер. Урожайный 28а,б | 1 | 2013 | 161,2 | - | - | - | 161,2 |  |
| 24 | ул. Профсоюзная 16/1 (к МДОУ №93) | 1 | 2013 | 874,1 | - | - | - | 874,1 |  |
| 25 | ул. Смирнова, 34 (к МДОУ № 57) | 1 | 2013 | 664,4 | - | - | - | 664,4 |  |
| 26 | ул. Войкова, 86 (к ПУ №12) | 1 | 2013 | 224,1 | - | - | - | 224,1 |  |
| 27 | ул. Интернационалистов, 11 (к МОУ СОШ №30) | 1 | 2013 | 135,0 | - | - | - | 135,0 |  |
| 28 | микрорайон спичфабрики "Сибирь": ул. Иртышская от ул. Пугачева до железнодорожных путей, ул. Менделеева, ул. Залоговая, ул. Грузинская | 1 | 2013 | 1 876,0 | - | - | - | 1 876,0 |  |
| 29 | микрорайон "Солнечный": от магазина "Герцог" до ул. Клюева 26; тротуар от ул. Бирюкова 6 до ул. Клюева 16 и от ул. Клюева,16 до ул. Клюева,4 | 1 | 2013 | 1 309,9 | - | - | - | 1 309,9 |  |
| 30 | Внутриквартальный проезд: от Иркутского тракта до Иркутского тракта, 214 | 1 | 2013 | 366,4 | - | - | - | 366,4 |  |
| 31 | ул. Бирюкова от дома № 8 до дома №15 и от дома №15 до дома №22; ул. Обручева от дома №26 до дома №15 по ул. Бирюкова | 1 | 2013 | 1152,6 | - | - | - | 1152,6 |  |
| 32 | ул. 2-я Рабочая | 1 | 2013 | 785,7 | - | - | - | 785,7 |  |
| 33 | ул. Вицмана от ул. Л.Толстого в сторону ул. Сибирской | 1 | 2013 | 307,6 | - | - | - | 307,6 |  |
| 34 | пер. Затеевский от пр. Фрунзе до ул. Никитина | 1 | 2013 | 216,8 | - | - | - | 216,8 |  |
| 35 | ул. Алтайская, 95 (проезд опо ул. Алтайская, подход по ул. -С.Разина от ул. Лебедева до ЦДТ "Луч") | 1 | 2013 | 398,3 | - | - | - | 398,3 |  |
| 36 | пер. Базарный, 6 (внутриквартальный въезд) | 1 | 2013 | 80,8 | - | - | - | 80,8 |  |
| 37 | ул. Новгородская, 42-48(внутриквартальный въезд) | 1 | 2013 | 216,8 | - | - | - | 216,8 |  |
| 38 | ул. О.Кошевого, 75, 79 (внутриквартальный въезд) | 1 | 2013 | 307,6 | - | - | - | 307,6 |  |
| 39 | пр. Фрунзе, 23 (внутриквартальный въезд) | 1 | 2013 | 119,9 | - | - | - | 119,9 |  |
| 40 | пр. Фрунзе, 116 (внутриквартальный въезд) | 1 | 2013 | 119,9 | - | - | - | 119,9 |  |
| 41 | ул. Елизаровых, 38-42 (внутриквартальный проезд) | 1 | 2013 | 126,1 | - | - | - | 126,1 |  |
| 42 | Лестница по пер. Шумихинскому до ул. Заливная | 1 | 2013 | 57,1 | - | - | - | 57,1 |  |
| 43 | ул. Елизаровых, 48/9 (внутриквартальный проезд) | 1 | 2013 | 686,9 | - | - | - | 686,9 |  |
| 44 | пос. Заварзино | 1 | 2013 | 959,1 | - | - | - | 959,1 |  |
| 45 | мкр. Наука | 1 | 2013 | 3 302,3 | - | - | - | 3 302,3 |  |
| 1 | ул.Косарева от ул.Киевской до ул.Красноармейской | 1 | 2014 | 334,9 | - | - | - | 334,9 |  |
| 2 | с.Дзержинское: ул.Лесная, ул.Больничная, ул.Логовая, ул.Совхозная | 1 | 2014 | 2687,3 | - | - | - | 2687,3 |  |
| 3 | пос.Апрель: пер.Горный, ул.Снежная | 1 | 2014 | 576,1 | - | - | - | 576,1 |  |
| 4 | д.Лоскутово: ул.Советская, ул.Новая | 1 | 2014 | 576,1 | - | - | - | 576,1 |  |
| 5 | дорога от коммунального моста до с.Тимирязевского | 1 | 2014 | 3211,5 | - | - | - | 3211,5 |  |
| 6 | ул.5-я Степная (п.Степановка) | 1 | 2014 | 680,9 | - | - | - | 680,9 |  |
| 7 | д.Аникино: пер.2-й Аникинский, пер.3-й Аникинский | 1 | 2014 | 576,1 | - | - | - | 576,1 |  |
| 8 | пос.Просторный: ул.Спокойная | 1 | 2014 | 187,8 | - | - | - | 187,8 |  |
| 9 | п.Просторный: ул.Карельская, ул.Черниговская, ул.Онежская | 1 | 2014 | 4800,5 | - | - | - | 4800,5 |  |
| 10 | пос.Геологов, пер. Светлый | 1 | 2014 | 187,8 | - | - | - | 187,8 |  |
| 11 | Набережная реки Томи | 1 | 2014 | 785,7 | - | - | - | 785,7 |  |
| 12 | ул.Карпова | 1 | 2014 | 576,1 | - | - | - | 576,1 |  |
| 13 | сквер на пл.Кирова | 1 | 2014 | 576,1 | - | - | - | 576,1 |  |
| 14 | дорога к скверу Победы от ул.Красноармейской вдоль РЦ «Факел» до магазина «Томские товары» | 1 | 2014 | 953,5 | - | - | - | 953,5 |  |
| 15 | дорога к патологоанатомическому отделению клиник СибГМУ (въезд со стороны Московского тракта) | 1 | 2014 | 245,1 | - | - | - | 245,1 |  |
| 16 | дорога от ул.Ф.Лыткина через студгородок «Южный» до ул.Красноармейской и ул.19-й Гвардейской дивизии | 1 | 2014 | 713,8 | - | - | - | 713,8 |  |
| 17 | ул.Котовского- ул.Красноармейская – ул.Учебная | 1 | 2014 | 576,1 | - | - | - | 576,1 |  |
| 18 | ул.Киевская-ул.Карташова- ул.Тверская | 1 | 2014 | 356,4 | - | - | - | 356,4 |  |
| 19 | ул.Красноармейская- пр.Кирова- ул.Дзержинского- ул.Карташова | 1 | 2014 | 356,4 | - | - | - | 356,4 |  |
| 20 | Московский тракт- ул.Учебная (нечетная сторона) | 1 | 2014 | 576,1 | - | - | - | 576,1 |  |
| 21 | ул.Дзержинского- пр.Кирова- ул.Тверская – ул.Карташова | 1 | 2014 | 356,4 | - | - | - | 356,4 |  |
| 22 | ул.Вершинина – ул.Нахимова – пер.Промышленный – ул.Осипенко | 1 | 2014 | 576,1 | - | - | - | 576,1 |  |
| 23 | пр.Кирова – ул.Елизаровых- ул.Усова | 1 | 2014 | 880,6 | - | - | - | 880,6 |  |
| 24 | ул.Нахимова,6,4,- ул.Кулева | 1 | 2014 | 356,4 | - | - | - | 356,4 |  |
| 25 | мкр.Елизаровский от дома № 17 до дома № 41 по ул.Елизаровых | 1 | 2014 | 576,1 | - | - | - | 576,1 |  |
| 26 | ул.Елизаровых- ул.Шевченко – пер.Нахимова | 1 | 2014 | 297,5 | - | - | - | 297,5 |  |
| 27 | ул.Енисейская,15-23 | 1 | 2014 | 297,5 | - | - | - | 297,5 |  |
| 28 | ул.Континентальная | 1 | 2014 | 2058,3 | - | - | - | 2058,3 |  |
| 29 | с. Дзержинское: ул. Мира | 1 | 2014 | 880,6 | - | - | - | 880,6 |  |
| 30 | ул. К. Маркса от пер. Сакко до пер. Дербышевского | 1 | 2014 | 576,1 | - | - | - | 576,1 |  |
| 31 | ул. Ф. Мюнниха 34 | 1 | 2014 | 161,2 | - | - | - | 161,2 |  |
| 32 | ул. Ф. Мюнниха 11 | 1 | 2014 | 98,3 | - | - | - | 98,3 |  |
| 33 | ул. Ф. Мюнниха 3 | 1 | 2014 | 192,6 | - | - | - | 192,6 |  |
| 34 | проезд от ул. Ф. Мюнниха до ул. Смирнова между домами № 26-30 | 1 | 2014 | 297,5 | - | - | - | 297,5 |  |
| 35 | внутриквартальный проезд по ул. Говорова от ПЖРЭТ с выходом на ул. Смирнова (вдоль жилых домов по ул. Говорова 58, 62, 64, 76, 78, 86), включая ул. Стрелочная, ул. Барнаульская | 1 | 2014 | 1 534,1 | - | - | - | 1 534,1 |  |
| 36 | внутриквартальный проезд от ул. Говорова 32-34 до школы № 14 | 1 | 2014 | 334,9 | - | - | - | 334,9 |  |
| 37 | проезд по ул. Говорова до ул. Смирнова от жилого дома № 76, включая Барнаульский проезд | 1 | 2014 | 680,9 | - | - | - | 680,9 |  |
| 38 | ул. Мостовая от ул. 2-я Усть-Киргизка до нового коммунального моста | 1 | 2014 | 1 639,0 | - | - | - | 1 639,0 |  |
| 39 | ул. Р. Люксембург 64 (к МОУ СОШ № 2) | 1 | 2014 | 1 639,0 | - | - | - | 1 639,0 |  |
| 40 | ул. К. Маркса 21 (к МОУ СОШ № 3) | 1 | 2014 | 576,1 | - | - | - | 576,1 |  |
| 41 | Кольцевой проезд 39 (к МОУ СОШ № 11) | 1 | 2014 | 1 429,3 | - | - | - | 1 429,3 |  |
| 42 | ул. Кутузова 7а (к МОУ СОШ № 21) | 1 | 2014 | 576,1 | - | - | - | 576,1 |  |
| 43 | пр. Ленина 245 (к МОУ СОШ № 28) | 1 | 2014 | 1 953,5 | - | - | - | 1 953,5 |  |
| 44 | ул. Р. Люксембург 38 (к МДОУ № 17) | 1 | 2014 | 680,9 | - | - | - | 680,9 |  |
| 45 | пр. Ленина 222а (к МДОУ № 66) | 1 | 2014 | 785,7 | - | - | - | 785,7 |  |
| 46 | пер. Механический 1 (к МДОУ № 92) | 1 | 2014 | 680,9 | - | - | - | 680,9 |  |
| 47 | Кольцевой проезд 8 (к МДОУ № 121) | 1 | 2014 | 680,9 | - | - | - | 680,9 |  |
| 48 | ул. К. Ильмера 4 (к политехническому проф. лицею № 20) | 1 | 2014 | 1 639,0 | - | - | - | 1 639,0 |  |
| 49 | пр. Ленина 207 (к УСЦ ВК "Химик") | 1 | 2014 | 576,1 | - | - | - | 576,1 |  |
| 50 | ул. Смирнова 30 (к "Ариэль") | 1 | 2014 | 576,1 | - | - | - | 576,1 |  |
| 51 | Томский базовый колледж | 1 | 2014 | 1 639,0 | - | - | - | 1 639,0 |  |
| 52 | ул. 79 Гвардейской дивизии 21(кГоУ ОПО Томский коммунально-строительный техникум) | 1 | 2014 | 366,4 | - | - | - | 366,4 |  |
| 53 | ул. Мичурина 93/1 - ул. С. Лазо 30 (тротуар) | 1 | 2014 | 266,0 | - | - | - | 266,0 |  |
| 54 | ул. И. Черных 101 (лицей молодежной моды) | 1 | 2014 | 192,6 | - | - | - | 192,6 |  |
| 55 | ул. Мамонтова | 1 | 2014 | 576,1 | - | - | - | 576,1 |  |
| 56 | Иркутский тракт 72-78 | 1 | 2014 | 1 219,7 | - | - | - | 1 219,7 |  |
| 57 | пос. Светлый, включая пос. Реженка | 1 | 2014 | 3 857,1 | - | - | - | 3 857,1 |  |
| 58 | ул.3-я, 4-я, 5-я Заречная | 1 | 2014 | 1 167,2 | - | - | - | 1 167,2 |  |
| 59 | Иркутский тракт от старого поста ГАИ до объездной дороги по ул. Ивановского (Иркутский тракт 194, 196, 198, 200, 202, 204) | 1 | 2014 | 1 100,2 | - | - | - | 1 100,2 |  |
| 60 | дорога от ул. Мичурина до пос. Кузовлево | 1 | 2014 | 9 538,7 | - | - | - | 9 538,7 |  |
| 61 | пос. Кузовлево: ул. Советская, ул. Школьная, ул. Пионерская, пер. Тихий, ул. Молодежная, ул. Тепличная, ул. Солнечная, ул. Заречная | 1 | 2014 | 5 135,7 | - | - | - | 5 135,7 |  |
| 62 | микрорайон по ул. Кулагина | 1 | 2014 | 66,5 | - | - | - | 66,5 |  |
| 63 | ул. С.Щедрина, 46, 48 (внутриквартальный въезд) | 1 | 2014 | 245,1 | - | - | - | 245,1 |  |
| 64 | ул. Колхозная от ул. Сибирская до ул. Лебедева | 1 | 2014 | 366,4 | - | - | - | 366,4 |  |
| 65 | ул. Сибирская, 102-122 | 1 | 2014 | 1 639,0 | - | - | - | 1 639,0 |  |
| 66 | мкр. Наука | 1 | 2014 | 3 302,3 | - | - | - | 3 302,3 |  |
| 1 | с.Дзержинское: ул.Новая, пер.Дзержинского, пер.Лесной, ул.Ново-Логовая | 1 | 2015 | 3211,5 | - | - | - | 3211,5 |  |
| 2 | пос.Апрель: ул.Успенского | 1 | 2015 | 213,6 | - | - | - | 213,6 |  |
| 3 | п.Апрель: ул.Колупаева, ул.Нефтяников, туп.Еловый | 1 | 2015 | 1100,2 | - | - | - | 1100,2 |  |
| 4 | д.Лоскутово: пер.Ракетный, ул.Новая | 1 | 2015 | 576,1 | - | - | - | 576,1 |  |
| 5 | д.Лоскутово: ул.Пушкина | 1 | 2015 | 785,7 | - | - | - | 785,7 |  |
| 6 | пос.Радиоцентр | 1 | 2015 | 576,1 | - | - | - | 576,1 |  |
| 7 | дорога в аэропорт | 1 | 2015 | 15828,6 | - | - | - | 15828,6 |  |
| 8 | мкр.Мокрушинский | 1 | 2015 | 880,6 | - | - | - | 880,6 |  |
| 9 | дорога от ул.Мокрушина до пер.Ботанического | 1 | 2015 | 880,6 | - | - | - | 880,6 |  |
| 10 | ул. К. Ильмера 23 | 1 | 2015 | 192,6 | - | - | - | 192,6 |  |
| 11 | ул. Смирнова 40, 40/1, 40/3 | 1 | 2015 | 224,1 | - | - | - | 224,1 |  |
| 12 | Кольцевой проезд 18 , территория школы № 11, пр. Кольцевой 39 | 1 | 2015 | 324,5 | - | - | - | 324,5 |  |
| 13 | пр. Мира 21а | 1 | 2015 | 108,8 | - | - | - | 108,8 |  |
| 14 | ул. Интернационалистов 12/1, 12, 6, 6/1, 8, 8/1 | 1 | 2015 | 392,6 | - | - | - | 392,6 |  |
| 15 | ул. Говорова 46-48 | 1 | 2015 | 190,6 | - | - | - | 190,6 |  |
| 16 | внутриквартальный проезд от ул. К. Ильмера до ул. 79 Гвардейской дивизии, включая жилые дома по ул. К. Ильмера 1-17, 23, 19, ул. 79 Гвердской дивизии 22, 26, 15 | 1 | 2015 | 1 079,3 | - | - | - | 1 079,3 |  |
| 17 | ул. Смирнова | 1 | 2015 | 292,2 | - | - | - | 292,2 |  |
| 18 | ул. Говорова от ул. 79 Гвардейской дивизии до ул. Интернационалистов | 1 | 2015 | 680,9 | - | - | - | 680,9 |  |
| 19 | ул. Говорова от ул. Интернационалистов до ул. Ф. Мюнниха | 1 | 2015 | 680,9 | - | - | - | 680,9 |  |
| 20 | Чекистский тракт от ул. Кутузова до развилки на новый коммунальный мост | 1 | 2015 | 1 639,0 | - | - | - | 1 639,0 |  |
| 21 | ул. Смирнова 50 )к МОУ школе-интернат № 1) | 1 | 2015 | 1 324,5 | - | - | - | 1 324,5 |  |
| 22 | ул. Смирнова 34 (к МДОУ № 17) | 1 | 2015 | 680,9 | - | - | - | 680,9 |  |
| 23 | ул. Говорова 66 (к МДОУ № 65) | 1 | 2015 | 890,6 | - | - | - | 890,6 |  |
| 24 | ул. Интернационалистов 20 (к МДОУ № 69) | 1 | 2015 | 680,9 | - | - | - | 680,9 |  |
| 25 | ул. Говорова 24/1 (к МДОУ № 76) | 1 | 2015 | 680,9 | - | - | - | 680,9 |  |
| 26 | ул. Интернационалистов 27 (к МДОУ № 79) | 1 | 2015 | 785,7 | - | - | - | 785,7 |  |
| 27 | ул. Интернационалистов 37 (к МДОУ № 88) | 1 | 2015 | 471,2 | - | - | - | 471,2 |  |
| 28 | ул. 79 Гвардейской дивизии 16/2 (к МДОУ № 94) | 1 | 2015 | 785,7 | - | - | - | 785,7 |  |
| 29 | ул. Говорова 4 (к МДОУ № 100) | 1 | 2015 | 471,2 | - | - | - | 471,2 |  |
| 30 | ул. Смирнова 48а (к ПУ № 27) | 1 | 2015 | 576,1 | - | - | - | 576,1 |  |
| 31 | ул. Смирнова 44/1 (к ПУ № 33) | 1 | 2015 | 576,1 | - | - | - | 576,1 |  |
| 32 | к ДЮК ФП № 3 Ленинского района | 1 | 2015 | 576,1 | - | - | - | 576,1 |  |
| 33 | ул. 5-ой Армии, 8 | 1 | 2015 | 224,1 | - | - | - | 224,1 |  |
| 34 | ул. 6-я Усть-Киргизка | 1 | 2015 | 338,3 | - | - | - | 338,3 |  |
| 35 | ул. Большая Каштачная | 1 | 2015 | 928,6 | - | - | - | 928,6 |  |
| 36 | пос. Штамово: ул. Больничная, ул. Нагорная, ул. Береговая | 1 | 2015 | 7 966,2 | - | - | - | 7 966,2 |  |
| 37 | пос. Росинка: пер. Крещенский, пер. Саровский, пер. Оптинский | 1 | 2015 | 5 869,6 | - | - | - | 5 869,6 |  |
| 38 | ул. И. Черных от ул. Суворова до ул. Б. Куна | 1 | 2015 | 6 393,7 | - | - | - | 6 393,7 |  |
| 39 | ул. Техническая | 1 | 2015 | 218,1 | - | - | - | 218,1 |  |
| 40 | ул. Таврическая | 1 | 2015 | 344,3 | - | - | - | 344,3 |  |
| 41 | пер. Белозерский-пер.Соляной, 32,34 | 1 | 2015 | 630,1 | - | - | - | 630,1 |  |
| 42 | Подходы к МДОУ №14 (пер. Пушкина, 8/1) | 1 | 2015 | 350,7 | - | - | - | 350,7 |  |
| 43 | Подходы к МДОУ №134 (Иркутский тракт, 51/1) | 1 | 2015 | 366,4 | - | - | - | 366,4 |  |
| 44 | Подходы к СОШ №67 (Иркутский тракт, 51/3), в том числе подключение опор на территории школы | 1 | 2015 | 942,4 | - | - | - | 942,4 |  |
| 45 | СОШ №67 (Иркутский тракт, 51/3) | 1 | 2015 | 612,1 | - | - | - | 612,1 |  |
| 46 | ул. Б.Куна (вдоль домов по ул. Б.Куна № 26/2,24/2,22/2, ул. С. Лазо, 34) | 1 | 2015 | 691,5 | - | - | - | 691,5 |  |
| 47 | ул. Серафимовича от ул. Тютчева до ул. Баратынского | 1 | 2015 | 290,0 | - | - | - | 290,0 |  |
| 48 | ул. Междугородная от ул. Репина до конца улицы | 1 | 2015 | 194,5 | - | - | - | 194,5 |  |
| 49 | Ул. Репина от ул. Щетинкина до пер. Обручева | 1 | 2015 | 585,5 | - | - | - | 585,5 |  |
| 50 | ул. Пугачева от ул. Иртышской до пер. Обручева | 1 | 2015 | 607,3 | - | - | - | 607,3 |  |
| 51 | ул. Осенняя (от ул. Клюева до пос. Новый) | 1 | 2015 | 3 211,5 | - | - | - | 3 211,5 |  |
| 52 | мкр. Наука | 1 | 2015 | 5 398,9 | - | - | - | 5 398,9 |  |
|  | Всего: |  |  | 182738,6 |  |  |  | 182738,6 |  |

# 6. Экономическое обоснование реализации мероприятий Подпрограммы.

Реализация настоящей Программы должна обеспечить следующие конечные результаты:

Экономический эффект:

- снижение текущих эксплуатационных затрат на наружное освещение за счет внедрения энергосберегающих технологий (по расчетам УМП "Томскгорсвет", замена в осветительных установках ламп накаливания и дуговых ртутных ламп на высокоэффективные натриевые источники света меньшей установленной мощностью дает среднюю экономию электроэнергии - 55%, при этом срок службы источников света увеличивается в 8 - 10 раз).

Социальный эффект:

- улучшение криминогенной обстановки на улицах Города Томска;

- снижение травматизма, повышение безопасности движения транспорта и пешеходов.

Основные целевые индикаторы:

Значение целевых индикаторов Подпрограммы приведены в таблице 7.

### Таблица 7

Индикаторы целей и задач Подпрограммы

| № п/п | Наименование целей ,задач | Индикатор | Ед. изм. | Прогноз по годам |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2013 | 2014 | 2015 |
| 1 | Проектирование, строительство и реконструкция сетей наружного освещения общей протяженностью 168,19 км; | Прирост сетей наружного освещения, построенных в рамках Подпрограммы, к общей протяженности сетей наружного освещения в Городе Томске (по годам) | % | 5,89 | 12,97 | 11,61 |

# 7. Бюджетная заявка на финансирование из бюджета

# муниципального образования «Город Томск» Подпрограммы

Развитие сетей наружного освещения муниципального образования «Город Томск» на 2013 – 2015 г.г.

(название Подпрограммы)

Департамент капитального строительства администрации Города Томска

(заказчик Подпрограммы)

| NN пп | Мероприятия программы | Объем ассигнований из бюджета муниципального образования "Город Томск" (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. |
| 1 | Проектные работы | - | - | - |
| 2 | Строительно-монтажные работы | - | - | - |
|  | Итого | - | - | - |

# 8. Механизм контроля за реализацией мероприятий Подпрограммы

В ходе реализации Подпрограммы будут использованы нормативно-правовое регулирование, административные меры, бюджетная поддержка, организационные механизмы и контролирующие меры.

Для достижения программных целей предполагается использовать средства бюджета муниципального образования «Город Томск», в пределах средств, предусмотренных на финансирование мероприятий Подпрограммы в соответствующем финансовом году.

Реализация Подпрограммы осуществляется в 3 этапа (2013 - 2015 гг.) посредством заключения муниципальных контрактов в порядке, установленном законодательством.

Контроль за реализацией программы осуществляет департамент городского хозяйства администрации Города Томска, департамент капитального строительства администрации Города Томска.

Департамент капитального строительства администрации Города Томска осуществляет общий контроль фактического исполнения мероприятий и сроков их исполнения.