Приложение 6 к постановлению

администрации Города Томска

от 06.02.2014 № 79

ИНДИКАТОРЫ ЦЕЛЕЙ И ЗАДАЧ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

# Переселение граждан Города Томска из аварийного жилищного фонда в 2010-2016 годах

____________________________________________________________

(название программы)

| NN пп | Наименование мероприятий | Индикатор | Ед. изм. | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Приобретение (в том числе путем участия в долевом строительстве многоквартирного (ых) дома (ов) за счет средств бюджета муниципального образования «Город Томск» в муниципальную собственность жилых помещений, с целью последующего предоставления на соответствующем праве гражданам, занимающим жилые помещения, расположенные в аварийных многоквартирных домах либо признанные непригодными для проживания. Передача на соответствующем праве (собственность, социальный наем) гражданам, занимающим жилые помещения, расположенные в аварийных многоквартирных домах либо признанные непригодными для проживания, приобретенных для целей переселения указанных граждан жилых помещений. Переселение за счет средств инвесторов граждан, проживающих в аварийных многоквартирных домах на территории муниципального образования «Город Томск». Уплата выкупной цены за изымаемые жилые помещения в случаях, предусмотренных в соглашениях с собственниками указанных жилых помещений, заключаемых в соответствии частью 6 статьи 32 Жилищного кодекса Российской Федерации. Предоставление мер социальной поддержки гражданам, являющимся собственниками и нанимателями жилых помещений, расположенных в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу (реконструкции), а также признанных в установленном порядке непригодными для проживания Работы по сносу аварийных многоквартирных домов Работы по формированию земельных участков под снесенными соответственно в 2009, 2010, 2011 годах аварийными многоквартирными домами, организация и проведение торгов по продаже земельных участков или прав на заключение договоров аренды указанных участков Разработка документации по подготовке и организации конкурсов на право заключения инвестиционного соглашения о восстановлении аварийных многоквартирных домов, обладающих статусом памятников федерального, регионального, местного значения Разработка документации по подготовке и организации аукциона по продаже права на заключение договора о развитии застроенной территории, на которой расположены подлежащие сносу аварийные многоквартирные дома | Число переселенных граждан, в том числе за счет средств бюджета муниципального образования «Город Томск» | чел. | 259 185 | 804 804 | 469 469 | 357 10 | 144 144 | 656 656 | 2 877** 2 268 |
| 2 |  | Количество расселенных аварийных многоквартирных домов, в том числе за счет средств бюджета муниципального образования «Город Томск» | Ед. | 17 15 | 37 37 | 25 25 | 12 0 | 4 4 | 29 29 | 135*** 110 |
| 3 |  | Площадь расселенного аварийного жилищного фонда, в том числе за счет средств бюджета муниципального образования «Город Томск» | тыс. кв.м. | 2,431 1,475 | 9,143 9,143 | 5,679 5,679 | 4,971 0,139 | 1,622 1,622 | 8,149 8,149 | 33,915**** 26,207 |
| 4 |  | Размер привлеченных внебюджетных ресурсов для переселения граждан из аварийного жилья | тыс. руб. | 64530,0 | 0 | 0 | 232 008,66 |  |  | 438 011,32***** |

**- данные с учетом реализации программы в 2010 году в количестве 188 человек

*** - данные с учетом реализации программы в 2010 году в количестве 11 домов

**** - данные с учетом реализации программы в 2010 году в количестве 1,920 тыс. кв.м.

***** - данные с учетом реализации программы в 2010 году в количестве 141 472,66 тыс. руб.

Приложение 7 к постановлению

администрации Города Томска

от  06.02.2014 № 79

ПЕРЕЧЕНЬ

ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Переселение граждан Города Томска из аварийного

жилищного фонда в 2010 - 2016 годах

_______________________________________________

(название программы)

Администрация Города Томска

____________________________

(заказчик программы)

| NN пп | Наименование мероприятий | Приоритетность | Сроки исполнения | Стоимость (тыс. руб.) | Источники финансирования | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Местный бюджет | Бюджеты других уровней | Внебюджетные источники |  |
|  |  |  |  |  |  | Федеральный | Областной |  |  |
| 1 Этап |
| 1 | 1. Приобретение (в том числе путем участия в долевом строительстве многоквартирного (ых) дома (ов) за счет средств бюджета муниципального образования «Город Томск» в муниципальную собственность жилых помещений, с целью последующего предоставления на соответствующем праве гражданам, занимающим жилые помещения, расположенные в аварийных многоквартирных домах либо признанные непригодными для проживания. 2. Переселение за счет средств инвесторов граждан, проживающих в аварийных многоквартирных домах на территории муниципального образования «Город Томск». 3. Уплата выкупной цены за изымаемые жилые помещения в случаях, предусмотренных в соглашениях с собственниками указанных жилых помещений, заключаемых в соответствии частью 6 статьи 32 Жилищного кодекса Российской Федерации. 4. Предоставление мер социальной поддержки гражданам, являющимся собственниками и нанимателями жилых помещений, расположенных в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу (реконструкции), а также признанных в установленном порядке непригодными для проживания | 1 | 2010 | 74081,7 | 74081,7 | 0 | 0 | 0 |  |
| NN пп | Наименование мероприятий | Приоритетность | Сроки исполнения | Стоимость (тыс. руб.) | Источники финансирования | Примечания |
|  |  |  |  |  | Местный бюджет | Бюджеты других уровней | Внебюджетные источники |  |
|  |  |  |  |  |  | Федеральный | Областной |  |  |
| 2 | Работы по сносу аварийных многоквартирных домов | 1 | 2010 | 3993,1 | 3993,1 | 0 | 0 | 0 |  |
| 3 | Работы по формированию земельных участков под снесенными соответственно в 2009, 2010, 2011 годах аварийными многоквартирными домами, организация и проведение торгов по продаже земельных участков или прав на заключение договоров аренды указанных участков | 1 | 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 4 | Разработка документации по подготовке и организации конкурсов на право заключения инвестиционного соглашения о восстановлении аварийных многоквартирных домов, обладающих статусом памятников федерального, регионального, местного значения | 1 | 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 5 | Разработка документации по подготовке и организации аукциона по продаже права на заключение договора о развитии застроенной территории, на которой расположены подлежащие сносу аварийные многоквартирные дома | 1 | 2010 | 141472,66 | 0 | 0 | 0 | 141472,66 |  |
|  | ИТОГО: |  |  | 219547,46 | 78074,8 | 0 | 0 | 141472,66 |  |
| 2 Этап |
| 1 | 1. Приобретение (в том числе путем участия в долевом строительстве многоквартирного (ых) дома (ов) за счет средств бюджета муниципального образования «Город Томск» в муниципальную собственность жилых помещений, с целью последующего предоставления на соответствующем праве гражданам, занимающим жилые помещения, расположенные в аварийных многоквартирных домах либо признанные непригодными для проживания. 2. Передача на соответствующем праве (собственность, социальный наем) гражданам, занимающим жилые помещения, расположенные в аварийных многоквартирных домах либо признанные непригодными для проживания, приобретенных для целей переселения указанных граждан жилых помещений. 3. Переселение за счет средств инвесторов граждан, проживающих в аварийных многоквартирных домах на территории муниципального образования «Город Томск». | 1 | 2011 | 400000,0 | 335000,0 | 0 | 65000,0 | 0 |  |
| NN пп | Наименование мероприятий | Приоритетность | Сроки исполнения | Стоимость (тыс. руб.) | Источники финансирования | Примечания |
|  |  |  |  |  | Местный бюджет | Бюджеты других уровней | Внебюджетные источники |  |
|  |  |  |  |  |  | Федеральный | Областной |  |  |
|  | 4. Уплата выкупной цены за изымаемые жилые помещения в случаях, предусмотренных в соглашениях с собственниками указанных жилых помещений, заключаемых в соответствии частью 6 статьи 32 Жилищного кодекса Российской Федерации. 5. Предоставление мер социальной поддержки гражданам, являющимся собственниками и нанимателями жилых помещений, расположенных в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу (реконструкции), а также признанных в установленном порядке непригодными для проживания |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Работы по сносу аварийных многоквартирных домов | 1 | 2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 3 | Работы по формированию земельных участков под снесенными соответственно в 2009, 2010, 2011 годах аварийными многоквартирными домами, организация и проведение торгов по продаже земельных участков или прав на заключение договоров аренды указанных участков | 1 | 2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 4 | Разработка документации по подготовке и организации конкурсов на право заключения инвестиционного соглашения о восстановлении аварийных многоквартирных домов, обладающих статусом памятников федерального, регионального, местного значения | 1 | 2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 5 | Разработка документации по подготовке и организации аукциона по продаже права на заключение договора о развитии застроенной территории, на которой расположены подлежащие сносу аварийные многоквартирные дома | 1 | 2011 | 64530,0 | 0 | 0 | 0 | 64530,0 |  |
|  | ИТОГО: |  |  | 464530,0 | 335000,0 | 0 | 65000,0 | 64530,0 |  |
| 3 Этап |
| 1 | 1. Приобретение (в том числе путем участия в долевом строительстве многоквартирного (ых) дома (ов) за счет средств бюджета муниципального образования «Город Томск» в муниципальную собственность жилых помещений, с целью последующего предоставления на соответствующем праве гражданам, занимающим жилые помещения, расположенные в аварийных многоквартирных домах либо признанные непригодными для проживания. | 1 | 2012 | 128 481,8 | 128 481,8 | 0 | 0 | 0 |  |
| NN пп | Наименование мероприятий | Приоритетность | Сроки исполнения | Стоимость (тыс. руб.) | Источники финансирования | Примечания |
|  |  |  |  |  | Местный бюджет | Бюджеты других уровней | Внебюджетные источники |  |
|  |  |  |  |  |  | Федеральный | Областной |  |  |
|  | 2. Передача на соответствующем праве (собственность, социальный наем) гражданам, занимающим жилые помещения, расположенные в аварийных многоквартирных домах либо признанные непригодными для проживания, приобретенных для целей переселения указанных граждан жилых помещений. 3. Уплата выкупной цены за изымаемые жилые помещения в случаях, предусмотренных в соглашениях с собственниками указанных жилых помещений, заключаемых в соответствии частью 6 статьи 32 Жилищного кодекса Российской Федерации. 4. Предоставление мер социальной поддержки гражданам, являющимся собственниками и нанимателями жилых помещений, расположенных в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу (реконструкции), а также признанных в установленном порядке непригодными для проживания |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Работы по сносу аварийных многоквартирных домов | 1 | 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 3 | Работы по формированию земельных участков под снесенными соответственно в 2009, 2010, 2011 годах аварийными многоквартирными домами, организация и проведение торгов по продаже земельных участков или прав на заключение договоров аренды указанных участков | 1 | 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 4 | Разработка документации по подготовке и организации конкурсов на право заключения инвестиционного соглашения о восстановлении аварийных многоквартирных домов, обладающих статусом памятников федерального, регионального, местного значения | 1 | 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | ИТОГО: |  |  | 128 481,8 | 128 481,8 | 0 | 0 | 0 |  |
| 4 Этап |
| 1 | 1. Приобретение (в том числе путем участия в долевом строительстве многоквартирного (ых) дома (ов) за счет средств бюджета муниципального образования «Город Томск» в муниципальную собственность жилых помещений, с целью последующего предоставления на соответствующем праве гражданам, занимающим жилые помещения, расположенные в аварийных многоквартирных домах либо признанные непригодными для проживания. | 1 | 2013 | 8795,2 | 8795,2 | 0 | 0 | 0 |  |
| NN пп | Наименование мероприятий | Приоритетность | Сроки исполнения | Стоимость (тыс. руб.) | Источники финансирования | Примечания |
|  |  |  |  |  | Местный бюджет | Бюджеты других уровней | Внебюджетные источники |  |
|  |  |  |  |  |  | Федеральный | Областной |  |  |
|  | 2. Передача на соответствующем праве (собственность, социальный наем) гражданам, занимающим жилые помещения, расположенные в аварийных многоквартирных домах либо признанные непригодными для проживания, приобретенных для целей переселения указанных граждан жилых помещений. 3. Уплата выкупной цены за изымаемые жилые помещения в случаях, предусмотренных в соглашениях с собственниками указанных жилых помещений, заключаемых в соответствии частью 6 статьи 32 Жилищного кодекса Российской Федерации. 4. Предоставление мер социальной поддержки гражданам, являющимся собственниками и нанимателями жилых помещений, расположенных в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу (реконструкции), а также признанных в установленном порядке непригодными для проживания |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Работы по сносу аварийных многоквартирных домов | 1 | 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | ИТОГО: |  |  | 8795,2 | 8795,2 | 0 | 0 | 0 |  |
| 5 Этап |
| 1 | 1. Приобретение (в том числе путем участия в долевом строительстве многоквартирного (ых) дома (ов) за счет средств бюджета муниципального образования «Город Томск» в муниципальную собственность жилых помещений, с целью последующего предоставления на соответствующем праве гражданам, занимающим жилые помещения, расположенные в аварийных многоквартирных домах либо признанные непригодными для проживания. 2. Передача на соответствующем праве (собственность, социальный наем) гражданам, занимающим жилые помещения, расположенные в аварийных многоквартирных домах либо признанные непригодными для проживания, приобретенных для целей переселения указанных граждан жилых помещений. 3. Уплата выкупной цены за изымаемые жилые помещения в случаях, предусмотренных в соглашениях с собственниками указанных жилых помещений, заключаемых в соответствии частью 6 статьи 32 Жилищного кодекса Российской Федерации. | 1 | 2014 | 220 000,00 | 220 000,00 |  |  |  |  |
| NN пп | Наименование мероприятий | Приоритетность | Сроки исполнения | Стоимость (тыс. руб.) | Источники финансирования | Примечания |
|  |  |  |  |  | Местный бюджет | Бюджеты других уровней | Внебюджетные источники |  |
|  |  |  |  |  |  | Федеральный | Областной |  |  |
|  | 4. Предоставление мер социальной поддержки гражданам, являющимся собственниками и нанимателями жилых помещений, расположенных в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу (реконструкции), а также признанных в установленном порядке непригодными для проживания |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Работы по сносу аварийных многоквартирных домов | 1 | 2014 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 3 | Разработка документации по подготовке и организации аукциона по продаже права на заключение договора о развитии застроенной территории, на которой расположены подлежащие сносу аварийные многоквартирные дома | 1 | 2014 | 232 008,66 |  |  |  | 232 008,66 |  |
|  | ИТОГО: |  |  | 452008,66 | 220 000,0 | 0 | 0 | 232 008,66 |  |
| 6 этап |
| 1 | 1. Приобретение (в том числе путем участия в долевом строительстве многоквартирного (ых) дома (ов) за счет средств бюджета муниципального образования «Город Томск» в муниципальную собственность жилых помещений, с целью последующего предоставления на соответствующем праве гражданам, занимающим жилые помещения, расположенные в аварийных многоквартирных домах либо признанные непригодными для проживания. 2. Передача на соответствующем праве (собственность, социальный наем) гражданам, занимающим жилые помещения, расположенные в аварийных многоквартирных домах либо признанные непригодными для проживания, приобретенных для целей переселения указанных граждан жилых помещений. 3. Уплата выкупной цены за изымаемые жилые помещения в случаях, предусмотренных в соглашениях с собственниками указанных жилых помещений, заключаемых в соответствии частью 6 статьи 32 Жилищного кодекса Российской Федерации. | 1 | 2015 | 398 000,00 | 398 000,00 |  |  |  |  |
|  | 4. Предоставление мер социальной поддержки гражданам, являющимся собственниками и нанимателями жилых помещений, расположенных в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу (реконструкции), а также признанных в установленном порядке непригодными для проживания |  | 2015 |  |  |  |  |  |  |
| NN пп | Наименование мероприятий | Приоритетность | Сроки исполнения | Стоимость (тыс. руб.) | Источники финансирования | Примечания |
|  |  |  |  |  | Местный бюджет | Бюджеты других уровней | Внебюджетные источники |  |
|  |  |  |  |  |  | Федеральный | Областной |  |  |
| 2 | Работы по сносу аварийных многоквартирных домов | 1 | 2015 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  | ИТОГО: |  |  | 398 000,0 | 398 000,0 |  |  |  |  |
| 7 этап |
| 1 | 1. Приобретение (в том числе путем участия в долевом строительстве многоквартирного (ых) дома (ов) за счет средств бюджета муниципального образования «Город Томск» в муниципальную собственность жилых помещений, с целью последующего предоставления на соответствующем праве гражданам, занимающим жилые помещения, расположенные в аварийных многоквартирных домах либо признанные непригодными для проживания. 2. Передача на соответствующем праве (собственность, социальный наем) гражданам, занимающим жилые помещения, расположенные в аварийных многоквартирных домах либо признанные непригодными для проживания, приобретенных для целей переселения указанных граждан жилых помещений. 3. Уплата выкупной цены за изымаемые жилые помещения в случаях, предусмотренных в соглашениях с собственниками указанных жилых помещений, заключаемых в соответствии частью 6 статьи 32 Жилищного кодекса Российской Федерации. | 1 | 2016 | 80 000,00 | 80 000,00 |  |  |  |  |
|  | 4. Предоставление мер социальной поддержки гражданам, являющимся собственниками и нанимателями жилых помещений, расположенных в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу (реконструкции), а также признанных в установленном порядке непригодными для проживания |  | 2016 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Работы по сносу аварийных многоквартирных домов | 1 | 2016 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  | ИТОГО: |  |  | 80 000,0 | 80 000,0 |  |  |  |  |

Приложение 8 к постановлению

администрации Города Томска

от 06.02.2014  № 79

БЮДЖЕТНАЯ ЗАЯВКА НА ФИНАНСИРОВАНИЕ ИЗ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД ТОМСК»

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

# Переселение граждан Города Томска из аварийного жилищного фонда в 2010-2016 годах

(наименование программы)

Администрация Города Томска

(Заказчик программы)

| NN пп | Мероприятия Программы | Объем ассигнований из городского бюджета (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 | 2016 |
| 1 | 1. Приобретение (в том числе путем участия в долевом строительстве многоквартирного (ых) дома (ов) за счет средств бюджета муниципального образования «Город Томск» в муниципальную собственность жилых помещений, с целью последующего предоставления на соответствующем праве гражданам, занимающим жилые помещения, расположенные в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу (реконструкции), или признанные непригодными для проживания. 2. Уплата выкупной цены за изымаемые жилые помещения в случаях, предусмотренных в соглашениях с собственниками указанных жилых помещений, заключаемых в соответствии частью 6 статьи 32 Жилищного кодекса Российской Федерации. 3. Предоставление мер социальной поддержки гражданам, являющимся собственниками и нанимателями жилых помещений, расположенных в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу (реконструкции), а также признанных в установленном порядке непригодными для проживания | 74 081,7 | 335 000 | 128 481,8 | 8 795,20 | 220 000,00 | 398 000,00 | 80 000,0 |
| 2 | Работы по сносу аварийных многоквартирных домов | 3 993,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Итого: | 78 074,8 | 335 000 | 128 481,8 | 8 795,20 | 220 000 | 398 000 | 80 000,0 |