Приложение 4 к постановлению

администрации Города Томска

от 02.11.2015 № 1046

## Приложение 2.1 к программе

"Сохранение деревянного зодчества"

на 2015 - 2019 гг.

График

проведения мероприятий по разработке  архитектурных концепций развития исторических территорий в рамках программы «Сохранение деревянного зодчества» на 2015-2019 гг.» в соответствии с утверждённым финансированием.

| N пп | Наименование мероприятия | Заказчик архитектурного конкурса | Площадь территории (кв. м) | Стоимость (руб.) | Срок разработки концепции |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2016 год |
| 1 | организация архитектурного конкурса на разработку архитектурной концепции развития исторической территории, ограниченной ул. Красноармейская, ул. Герцена, ул. Гоголя, пер. Нечевский | департамент архитектуры и градостроительства | 59964 | 700000 | в течение 2016 года |
|  | Итого за 2016 год |  | 59964 | 700000 |  |
| 2017 год |
| 2 | организация архитектурного конкурса на разработку архитектурной концепции развития исторической территории, ограниченной пер. Батенькова, пер. Пионерский, р. Ушайка, пер. Аптекарский | департамент архитектуры и градостроительства | 106118 | 700000 | в течение 2017 года |
|  | Итого за 2017 год |  | 106118 | 700000 |  |
|  | ВСЕГО за 2015 – 2019 гг. |  | 166082 | 1400000 |  |