Приложение 2 к постановлению

администрации Города Томска

от 07.12.2015 № 1205

I. Паспорт Подпрограммы "Расселение аварийного жилья"

на 2015 - 2019 гг. (далее - Подпрограмма)

| Куратор Подпрограммы | Заместитель Мэра Города Томска - Руководитель аппарата администрации Города |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель Подпрограммы | Администрация Города Томска (Комитет жилищной политики) |
| Соисполнители | администрация Октябрьского района администрации Города Томска; администрация Советского района администрации Города Томска; администрация Кировского района администрации Города Томска; администрация Ленинского района администрации Города Томска |
| Участники | - |
| Цель и задачи Подпрограммы | Цель. Расселение аварийного жилищного фонда. Задачи: Задача 1. Разработка и реализация механизма переселения граждан из аварийного жилищного фонда Города Томска. Задача 2. Повышение качества условий проживания граждан путем переселения их из аварийного жилищного фонда Города Томска. Задача 3. Разработка механизма привлечения внебюджетных средств для решения проблемы ликвидации аварийного жилищного фонда, расположенного на территории муниципального образования "Город Томск". Задача 4. Развитие территорий, занятых аварийным жилищным фондом Города Томска |
| Показатели цели Подпрограммы, единицы измерения | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|  |  | в соответствии с потребностью | в соответствии с утвержденным финансированием | в соответствии с потребностью | в соответствии с утвержденным финансированием | в соответствии с потребностью | в соответствии с утвержденным финансированием | в соответствии с потребностью | в соответствии с утвержденным финансированием | в соответствии с потребностью | в соответствии с утвержденным финансированием |
| Цель - расселение аварийного жилищного фонда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель 1. Количество расселенных аварийных многоквартирных домов, в том числе за счет средств бюджета муниципального образования "Город Томск" | 12 | 70 | 3 | 70 | 5 | 70 | 0 | 70 | 0 | 70 | 0 |
| Показатель 2. Доля расселенных аварийных домов, в том числе за счет средств бюджета муниципального образования "Город Томск", от общего количества аварийных домов, % | 4,2 | 35 | 1,0 | 35 | 3,8 | 41,18 | 0 | 41,18 | 0 | 41,18 | 0 |
| Показатели задач Подпрограммы, единицы измерения | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|  |  | в соответствии с потребностью | в соответствии с утвержденным финансированием | в соответствии с потребностью | в соответствии с утвержденным финансированием | в соответствии с потребностью | в соответствии с утвержденным финансированием | в соответствии с потребностью | в соответствии с утвержденным финансированием | в соответствии с потребностью | в соответствии с утвержденным финансированием |
| Задача 1. Разработка и реализация механизма переселения граждан из аварийного жилищного фонда Города Томска |
| Число переселенных граждан, чел. | 331 | 1400 | 133 | 1400 | 101 | 1400 | 0 | 1400 | 0 | 1400 | 0 |
| Задача 2. Повышение качества условий проживания граждан путем переселения их из аварийного жилищного фонда Города Томска |
| Площадь расселенного аварийного жилищного фонда, тыс. кв. м | 4,4 | 18,7 | 1,22 | 18,7 | 1,8 | 18,7 | 0 | 18,7 | 0 | 18,7 | 0 |
| Задача 3. Разработка механизма привлечения внебюджетных средств для решения проблемы ликвидации аварийного жилищного фонда, расположенного на территории муниципального образования "Город Томск" |
| Количество принятых регламентирующих нормативно-правовых актов, документ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Задача 4. Развитие территорий, занятых аварийным жилищным фондом Города Томска |
| Количество заключенных договоров развития территорий, занятых аварийным жилищным фондом Города Томска, вовлеченных в решение задач Подпрограммы | 5 | 14 | 0 | 14 | 0 | 14 | 0 | 14 | 0 | 17 | 0 |
| Объемы и источники финансирования Подпрограммы (с разбивкой по годам, тыс. рублей) | Годы: | Всего по источникам | местный бюджет | федеральный бюджет | областной бюджет | внебюджетные источники |
|  |  | потребность | утверждено | потребность | утверждено | потребность | утверждено | потребность | утверждено | потребность | утверждено |
|  | 2015 | 600000 | 94511,7 | 400000 | 94511,7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200000 | 0,00 |
|  | 2016 | 600000 | 109810,6 | 400000 | 109810,6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200000 | 0,00 |
|  | 2017 | 600000 | 0,00 | 400000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200000 | 0,00 |
|  | 2018 | 600000 | 0,00 | 400000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200000 | 0,00 |
|  | 2019 | 674813,05 | 0,00 | 400000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 274813,05 | 0,00 |
|  | всего | 3074813,05 | 204322,3 | 2000000 | 204322,3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1074813,05 | 0,00 |
| Сроки реализации Подпрограммы | 2015 - 2019 гг. |
| Укрупненный перечень мероприятий и ведомственных целевых программ (при наличии) | 1. Формирование нормативно-правовой базы, регламентирующей порядок реализации Подпрограммы. 2. Приобретение (в том числе путем участия в долевом строительстве многоквартирных домов) за счет средств бюджета муниципального образования "Город Томск" в муниципальную собственность жилых помещений с целью последующего предоставления на соответствующем праве гражданам, занимающим жилые помещения, расположенные в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащих сносу (реконструкции) или признанных непригодными для проживания и расположенных на территории муниципального образования "Город Томск". 3. Передача на соответствующем праве (собственность, социальный найм) гражданам, занимающим жилые помещения, расположенные в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащих сносу реконструкции или признанных непригодными для проживания и расположенных на территории муниципального образования "Город Томск", приобретенных для указанных целей жилых помещений. 4. Предоставление возмещения за изымаемые жилые помещения в случаях, предусмотренных в соглашениях с собственниками указанных жилых помещений, заключаемых соответствии с частью 6 статьи 32 Жилищного кодекса Российской Федерации. 5. Формирование земельных участков под снесенными аварийными домами, организация и проведение торгов по продаже земельных участков или прав на заключение договоров аренды указанных участков. 6. Привлечение к решению задач подпрограммы инвесторов через формирование предложений муниципального образования "Город Томск" по развитию застроенной территории, на которой расположены подлежащие сносу аварийные дома, посредством проведения аукционов на право заключения договора о развитии застроенной территории в порядке, установленном постановлением Мэра города Томска от 11.03.2008 N 149 "О регламенте работы администрации Города Томска по организации торгов по продаже земельных участков или права аренды, права на заключение договора о развитии застроенной территории в городе Томске". 7. Предоставление мер социальной поддержки гражданам, являющимся собственниками и нанимателями жилых помещений в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащих сносу (реконструкции) или признанных непригодными для проживания. 8. Иные мероприятия, предусмотренные настоящей Подпрограммой для реализации основных цели и задач Подпрограммы |
| (в ред. постановления администрации г. Томска от 17.08.2015 N 733) |
| Организация управления Подпрограммой и контроль за ее реализацией: |  |
| - управление Подпрограммой осуществляет | Администрация Города Томска (комитет жилищной политики) |
| - текущий контроль и мониторинг реализации Подпрограммы осуществляют | администрация Октябрьского района администрации Города Томска; администрация Советского района администрации Города Томска; администрация Кировского района администрации Города Томска; администрация Ленинского района администрации Города Томска |