- I.       ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

«Газификация Томска»

(наименование подпрограммы)

| Куратор подпрограммы | Первый заместитель Мэра Города Томска |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | Департамент капитального строительства администрации Города Томска |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Соисполнители | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Участники | Юридические и физические лица, определенные в конкурсном порядке |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель подпрограммы (соответствует задаче муниципальной программы), Задачи подпрограммы | Цель: Повышение уровня газификации территории муниципального образования «Город Томск» Задача 1: Увеличение протяженности газопроводов на территории муниципального образования «Город Томск» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатели цели и задач подпрограммы (единицы измерения) | год разработки подпрограммы, 2014 | 2015 год |  |  |  | 2016 год |  |  |  | 2017 год |  |  |  | 2018 год |  |  |  | 2019 год |  |  |  |  |
|  |  | в соответствии с потребностью |  | в соответствии с утвержденным финансированием |  | в соответствии с потребностью |  | в соответствии с утвержденным финансированием |  | в соответствии с потребностью |  | в соответствии с утвержденным финансированием |  | в соответствии с потребностью |  |  | в соответствии с утвержденным финансированием | в соответствии с потребностью |  |  | в соответствии с утвержденным финансированием |  |
| Цель: Повышение уровня газификации территории муниципального образования «Город Томск» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Уровень газификации природным газом, % | 9,74 | 11,0 |  | 11,0 |  | 12,45 |  | 11,0 |  | 13,97 |  | 11,0 |  | 14,71 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Уровень газификации сжиженным углеводородным газом, % | 5,62 | 4,96 |  | 4,96 |  | 4,96 |  | 4,96 |  | 4,2 |  | 4,96 |  | 3,63 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общий уровень газификации, % | 15,36 | 15,96 |  | 15,96 |  | 17,41 |  | 15,96 |  | 18,17 |  | 15,96 |  | 18,34 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1: Увеличение протяженности газопроводов на территории муниципального образования «Город Томск» | - | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество подключаемых абонентов, шт. | 21 271 | 2 744 |  | 2 744 |  | 3 172 |  | - |  | 3 329 |  | - |  | 1 626 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Протяженность газопровода, введенного в эксплуатацию, км. | - | 32,4 |  | 32,4 |  | 280,74 |  | - |  | 85,95 |  | - |  | 100,52 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы (с разбивкой по годам, тыс. рублей) | Годы: | местный бюджет |  |  | федеральный бюджет |  |  |  | областной бюджет |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  | Всего по источникам |  |  |
|  |  | потребность | утверждено |  | потребность |  | утверждено |  | потребность |  | утверждено |  | потребность |  |  | утверждено |  |  |  | потребность |  | утверждено |
|  | 2015 год | 12 946,1 | 11 802,2 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 144 644,7 |  | 121 505,8 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | 157 590,8 |  | 133 308,0 |
|  | 2016 год | 8 830,6 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 167 781,2 |  | 0,0 |  | 382 370,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | 558 981,8 |  | 0,0 |
|  | 2017 год | 7 190,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 136 608,1 |  | 0,0 |  | 213 194,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | 356 992,1 |  | 0,0 |
|  | 2018 год | 4 323,2 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 82 141,7 |  | 0,0 |  | 245 100,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | 331 564,9 |  | 0,0 |
|  | Итого | 33 289,9 | 11 802,2 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 531 175,7 |  | 121 505,8 |  | 840 664,0 |  | 0,0 |  |  |  | 1 405 129,6 |  |  | 133 308,0 |
| Сроки реализации подпрограммы | 2015-2018 г.г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Укрупненный перечень мероприятий | - Проведение проектно-изыскательских работ; - Строительство сетей газоснабжения; - Капитальный ремонт сетей газоснабжения; - Корректировка проектной документации для строительства сетей газоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Организация управления подпрограммой и контроль за её реализацией: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - управление подпрограммой осуществляет | Департамент городского хозяйства администрации Города Томска |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - текущий контроль и мониторинг реализации подпрограммы осуществляют | Департамент капитального строительства администрации Города Томска |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Приложение 1 к подпрограмме «Газификация Томска» ПОКАЗАТЕЛИ ЦЕЛИ, ЗАДАЧ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ «Газификация Томска» наименование подпрограммы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Цель, задачи и мероприятия подпрограммы | Наименование показателей целей, задач, мероприятий подпрограммы (единицы измерения) | Ответственный орган (подразделение) за достижение значения показателя | Фактическое значение показателей на момент разработки подпрограмм-мы, 2014 | Плановые значения показателей по годам реализации подпрограммы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2015г. |  | 2016 г. |  | 2017 г. |  | 2018 г. |  | 2019 г. |  |
|  |  |  |  |  | в соответствии с потребностью | в соответствии с утвержденным финансированием | в соответствии с потребностью | в соответствии с утвержденным финансированием | в соответствии с потребностью | в соответствии с утвержденным финансированием | в соответствии с потребностью | в соответствии с утвержденным финансированием | в соответствии с потребностью | в соответствии с утвержденным финансированием |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | Цель подпрограммы: Повышение уровня газификации территории муниципального образования «Город Томск» | Уровень газификации природным газом, % | Департамент капитального строительства администрации Города Томска | 9,74 | 11,0 | 11,0 | 12,45 | 11,0 | 13,97 | 11,0 | 14,71 | - | - | - |
|  |  | Уровень газификации сжиженным углеводородным газом, % | Департамент капитального строительства администрации Города Томска | 5,62 | 4,96 | 4,96 | 4,96 | 4,96 | 4,2 | 4,96 | 3,63 | - | - | - |
|  |  | Общий уровень газификации, % | Департамент капитального строительства администрации Города Томска | 15,36 | 15,96 | 15,96 | 17,41 | 15,96 | 18,17 | 15,96 | 18,34 | - | - | - |
| 1.1 | Задача 1 Увеличение протяженности газопроводов на территории муниципального образования «Город Томск» | Количество подключаемых абонентов, шт. | Департамент капитального строительства администрации Города Томска | 21 271 | 2 744 | 2 744 | 3 172 | - | 3 329 | - | 1 626 | - | - | - |
| 1.2 | 1.1 Строительство объектов газификации | Протяженность газопровода, введенного в эксплуатацию, км. | Департамент капитального строительства администрации Города Томска | - | 32,4 | 32,4 | 280,74 | - | 85,95 | - | 100,52 | - | - | - |
| 1.3 | 1.2 Подготовка проектной документации на строительство объектов газификации | Количество подготовленных проектов на строительство объектов газификации, шт. | Департамент капитального строительства администрации Города Томска | - | 9 | 9 | 40 | - | - | - | - | - | - | - |