Приложение

к постановлению администрации

Города Томска

от 30.12.2015 № 1348

# ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД ТОМСК»

- Настоящий Порядок устанавливает правила проведения и критерии оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования «Город Томск» (далее - муниципальные программы).

- Понятия, используемые в настоящем Порядке, применяются в значениях, указанных в Порядке принятия решений о разработке муниципальных программ муниципального образования «Город Томск», их формирования, реализации, мониторинга и контроля, утвержденном постановлением администрации Города Томска от 15.07.2014 № 677.

- Оценка эффективности реализации муниципальных программ (далее - оценка эффективности) направлена  на предупреждение возникновения проблем и отклонений хода реализации муниципальных программ от запланированного и проводится по действующим муниципальным программам за отчетный год и в целом за весь период реализации после завершения реализации муниципальных программ.

4. Оценка эффективности осуществляется управлением экономического развития администрации Города Томска (далее – УЭР) ежегодно в срок до 15 марта года, следующего за отчетным, на основе данных отчетов о реализации муниципальных программ по итогам отчетного года, предоставленных ответственными исполнителями муниципальной программы (далее – ответственный исполнитель).

Формирование годового отчета о ходе реализации муниципальных программ осуществляется ответственным исполнителем муниципальной программы (далее - ответственный исполнитель) в соответствии с Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ муниципального образования «Город Томск», их формирования, реализации, мониторинга и контроля, утверждённым постановлением администрации Города Томска от 15.07.2014 № 677.

5. Оценка эффективности проводится в целом по муниципальной программе и включает в себя оценку эффективности мероприятий муниципальной программы и подпрограмм муниципальной программы (далее - подпрограмма).

Критериями оценки эффективности являются:

1) достижение запланированных показателей целей и задач муниципальной программы и подпрограмм, показателей мероприятий муниципальной программы и мероприятий подпрограмм;

2) освоение объема средств, направленных на реализацию муниципальной программы в целом и реализацию подпрограмм, мероприятий муниципальной программы и мероприятий подпрограмм;

3) эффективность использования средств, направленных на реализацию муниципальной программы в целом и реализацию подпрограмм, мероприятий муниципальной программы и мероприятий подпрограмм;

4) качество управления муниципальной программой.

6. Оценка эффективности проводится в соответствии с Методикой проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования «Город Томск» согласно приложению  1 к настоящему Порядку.

7. В результате проведения оценки эффективности муниципальной программе присваивается рейтинг эффективности реализации муниципальной программы в отчетном году, а также по окончании срока реализации муниципальной программы за весь период ее действия:

1) высокоэффективная реализация муниципальной программы;

2) эффективная реализация муниципальной программы;

3) низкоэффективная реализация муниципальной программы;

4) неэффективная реализация муниципальной программы.

По итогам оценки эффективности составляется рейтинг эффективности муниципальных программ в порядке убывания для включения в сводные результаты проведенной оценки эффективности реализации муниципальных программ согласно приложению 2 к настоящему Порядку.

8. Сводные результаты проведенной оценки эффективности реализации муниципальных программ направляются УЭР председателю, членам Координационного совета по программно-целевому планированию, ответственным исполнителям, в департамент финансов администрации Города Томска (далее – департамент финансов), а также в Счетную палату Города Томска в срок не позднее 20 марта года, следующего за отчетным.

9. УЭР в срок не позднее 20 апреля года, следующего за отчетным, формирует и направляет Мэру Города Томска, департамент финансов сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности реализации муниципальных программ за отчетный период, включающий:

- сведения о достижении запланированных показателей целей и задач муниципальных программ и подпрограмм за отчетный период;

- сведения об освоении объема средств, направленных на реализацию муниципальных программ в целом и подпрограмм за отчетный период;

- сведения о степени реализации мероприятий муниципальной программы, подпрограммы за отчетный период;

- сводные результаты проведенной оценки эффективности реализации муниципальных программ.

10. В отношении муниципальной программы, признанной низкоэффективной или неэффективной, УЭР направляет информацию об итогах реализации муниципальной программы ответственному исполнителю и куратору муниципальной программы в срок до 15 апреля года, следующего за отчетным, по форме согласно приложению 3 к настоящему Порядку.

11. Ответственный исполнитель в срок не позднее 01 мая года, следующего за отчетным, с учетом информации об итогах реализации муниципальной программы, формирует, согласовывает с куратором соответствующей муниципальной программы и направляет в УЭР предложения:

1) о пересмотре мероприятий муниципальной программы и подпрограммы, а также изменении целей и задач муниципальной программы и подпрограмм, их показателей и объемов бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы;

2) о досрочном прекращении реализации муниципальной программы полностью или частично (прекращении действия подпрограмм).

12. УЭР на основании предложений ответственных исполнителей формирует и направляет в Координационный совет по программно-целевому планированию в срок не позднее 1 июля года, следующего за отчетным, заключение о необходимости прекращения или об изменении начиная с очередного финансового года ранее утвержденной муниципальной программы (подпрограммы), в том числе необходимости изменения объема бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы.

13. Координационный совет по программно-целевому планированию на очередном заседании, проводимом в сроки установленные Графиком разработки прогноза социально-экономического развития и проекта бюджета муниципального образования «Город Томск» на очередной финансовый год и плановый период, утвержденным муниципальным правовым актом администрации Города Томска, с учетом заключения УЭР, дает и направляет для работы соответствующим ответственным исполнителям муниципальных программ, в срок, предусмотренный в Положении о Координационном совете по программно-целевому планированию, утвержденном распоряжением администрации Города Томска от 25.06.2010 № р906, рекомендации о необходимости принятия решения о прекращении или об изменении начиная с очередного финансового года ранее утвержденной муниципальной программы (подпрограммы), в том числе необходимости изменения объема бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы, которые оформляются протоколом.

14. Ответственным исполнителям муниципальных программ, протокол заседания Координационного совета поступает в работу в порядке, предусмотренном Стандартом делопроизводства в администрации Города Томска, утвержденным распоряжением администрации Города Томска от 10.06.2014 № р535.

15. Ежегодно в срок до 30 апреля года, следующего за отчетным, сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности реализации муниципальных программ за отчетный период размещаются УЭР на Официальном портале муниципального образования «Город Томск» в разделе «Администрация»/ «Органы администрации»/ «Администрация Города Томска»/ «Управление экономического развития администрации Города Томска»/ «Деятельность управления»/«Муниципальные программы».

Приложение 1

к Порядку проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования «Город Томск»

Методика проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования «Город Томск»

I. Общие положения

1. Оценка эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования «Город Томск» (далее соответственно - оценка эффективности, муниципальные программы) осуществляется в два этапа:

1-й этап - оценка эффективности реализации подпрограмм муниципальной программы, в том числе обеспечивающей подпрограммы;

2-й этап - оценка эффективности реализации муниципальной программы в целом.

В случае отсутствия в составе муниципальной программы подпрограмм, ее оценка эффективности проводится в соответствии с разделом IV настоящей Методики проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования «Город Томск» (далее - Методика).

2. Для целей настоящей Методики используются следующие понятия:

плановые значения показателей цели и задач муниципальной программы, задач подпрограмм, показателей мероприятий - значения соответствующих показателей в последней в отчетном году редакции муниципальной программы;

плановые значения показателей цели и задач муниципальной программы, задач подпрограмм, показателей мероприятий, выполняемых за счет внебюджетных источников - значения соответствующих показателей в последней в отчетном году редакции муниципальной программы в соответствии с заявленной потребностью;

фактические значения показателей - данные отчета о реализации муниципальных программ по итогам отчетного года и за весь период реализации;

плановый объем бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования «Город Томск» на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы, подпрограммы, мероприятий - объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы, предусмотренный в последней в отчетном году редакции муниципальной программы;

плановый объем средств областного, федерального бюджетов - объем соответствующих средств, указанных в последней в отчетном году редакции муниципальной программы;

плановый объем средств внебюджетных источников - объем соответствующих средств, указанных в последней в отчетном году редакции муниципальной программы согласно заявленной потребности;

фактический объем средств за счет всех источников на реализацию мероприятий, входящих в состав муниципальной программы, подпрограммы - данные отчета о реализации муниципальной программы по итогам отчетного года и за весь период реализации;

Фактический объем средств бюджетов разных уровней, освоенных при реализации программных мероприятий, рассчитывается как сумма фактически произведенных расходов на реализацию программных мероприятий и объема бюджетных ассигнований, не освоенных по причине наличия просроченной кредиторской задолженности, отраженной в бухгалтерской отчетности, по выполненным и непрофинансированным мероприятиям отчетного года.

Указанная сумма (фактический объем средств бюджетов разных уровней) не может превышать объем ассигнований, предусмотренный в решении о бюджете на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы в отчетном году. В ассигнованиях, запланированных на финансовое обеспечение реализации программных мероприятий отчетного года, не учитываются ассигнования, предусмотренные на погашение кредиторской задолженности прошлых лет.

- При проведении оценки эффективности не учитываются мероприятия, показатели, исключенные из муниципальной программы в течение отчетного финансового года.

- Полученное значение предусмотренных коэффициентов эффективности реализации муниципальной программы (отдельной подпрограммы) подлежит округлению до тысячных (три цифры после запятой).

II. Оценка эффективности реализации подпрограммы муниципальной программы

- Коэффициент эффективности реализации подпрограммы муниципальной программы определяется путем сложения среднеарифметического значения коэффициента степени реализации мероприятий подпрограммы, среднеарифметического значения коэффициента степени достижения целей и решения задач подпрограммы, коэффициента эффективности использования средств подпрограммы за счет средств всех источников финансирования с учетом их весовых значений и рассчитывается по формуле:

Кэппi= (Ксмппi/n)*+(Кдцзппi/m)*+ Kэиспп*,

где:

Кэппi- коэффициент эффективности реализации i-й подпрограммы муниципальной программы;

Ксмппi - коэффициент степени реализации i-го мероприятия i-й подпрограммы муниципальной программы;

n - количество мероприятий i-й подпрограммы муниципальной программы;

Кдцзппi – коэффициент степени достижения целей и решения задач i-й подпрограммы муниципальной программы;

m – количество целей и задач i-й подпрограммы муниципальной программы;

Кэисппi - коэффициент эффективности использования средств i-й подпрограммы муниципальной программы за счет средств всех источников финансирования;

- весовое значение суммы коэффициентов степени реализации i-х мероприятий i-й подпрограммы муниципальной программы, весовое значение суммы коэффициентов степени достижения целей и решения задач i-й подпрограммы муниципальной программы, весовое значение коэффициента эффективности использования средств i-й подпрограммы муниципальной программы за счет средств всех источников финансирования.

6. Коэффициент степени реализации i-го мероприятия i-й подпрограммы муниципальной подпрограммы определяется исходя из степени достижения показателя мероприятия и рассчитывается по формуле:

1) если показатель i-ого мероприятия i-й подпрограммы муниципальной программы имеет желаемую (положительную) динамику увеличения значения:

Ксмппi =   /p, где:

Ксмппi - коэффициент степени реализации i-го мероприятия подпрограммы муниципальной программы;

Iфпп (Iплпп) - фактическое (плановое) значение показателя мероприятия подпрограммы муниципальной программы;

p - количество показателей результата реализации i-ого мероприятия, имеющих одинаковую желаемую (положительную) динамику увеличения значения;

Желаемая положительная динамика определяется исходя из наименования показателя и его значения, запланированного с условием.

2) если показатель i-ого мероприятия i-й подпрограммы муниципальной программы имеет желаемую (положительную) динамику снижения значения:

Ксмппi =(   )/p, где:

p - количество показателей результата реализации i-ого мероприятия, имеющих одинаковую желаемую (положительную) динамику снижения значения;

в случае, если  = 0, то значение выражения  приравнивается к 1;

3) если показатель i-ого мероприятия i-й подпрограммы муниципальной программы имеет желаемую (положительную) динамику сохранения значения (стабильность):

а) в случае равенства прогнозного и фактического значений показателей:

Ксмппi =1;

б) в случае отклонения фактического значения показателя от планового в большую или меньшую сторону:

Ксмппi = 0;

4) если показатель i-ого мероприятия i-й подпрограммы муниципальной программы имеет запланированное нулевое значение:

а) в случае равенства прогнозного и фактического значений показателей:

Ксмппi =1;

б) в случае отклонения фактического значения показателя от планового в большую или меньшую сторону:

Ксмппi = 0;

- если показатель i-ого мероприятия i-й подпрограммы муниципальной программы имеет запланированное значение с условием (например, «не более» или «не менее»), то при соблюдении указанных условий:

Ксмппi =1;

При несоблюдении указанных условий показатель рассчитывается по формулам для расчета коэффициента степени реализации i-го мероприятия подпрограммы муниципальной программы, указанным в подпунктах 1 и 2 пункта 6 настоящей Методики;

6) если для i-ого мероприятия предусмотрено несколько показателей с разной желаемой (положительной) динамикой, то Ксмппi определяется как среднеарифметическое значение коэффициента степени реализации мероприятия, рассчитанного по формулам, приведенным в пункте 6 настоящей Методики;

7) в случае, если выражения ,  в формулах подпунктов 1) и 2) пункта 6 настоящей Методики превышает 1, указанное выражение признается равным 1.

7. Коэффициент степени достижения целей и решения задач i-й подпрограммы муниципальной программы рассчитывается по формуле:

1) если показатель цели, задач i-й подпрограммы муниципальной программы имеет желаемую (положительную) динамику увеличения значения:

Кдцзппi= , где:

Кдцзппi – коэффициент степени достижения целей и решения задач i-й подпрограммы муниципальной программы;

Vфпп (Vплпп) - фактическое (плановое) значение показателя цели, задач i-й подпрограммы муниципальной программы;

p – количество показателей цели, задачи i-й подпрограммы муниципальной программы, имеющих одинаковую желаемую (положительную) динамику увеличения значения;

Желаемая положительная динамика определяется исходя из наименования показателя и его значения, запланированного с условием.

2) если показатель цели, задач i-й подпрограммы муниципальной программы имеет желаемую (положительную) динамику снижения значения:

Кдцзппi= , где:

p - количество показателей цели, задачи i-й подпрограммы муниципальной программы, имеющих одинаковую желаемую (положительную) динамику снижения значения;

в случае, если  = 0, то значение выражения   приравнивается к 1;

3) если показатель цели, задач i-й подпрограммы муниципальной программы имеет желаемую (положительную) динамику сохранения значения (стабильность):

а) в случае равенства прогнозного и фактического значений показателей:

Кдцзппi = 1;

б) в случае отклонения фактического значения показателя от планового в большую или меньшую сторону:

Кдцзппi = 0;

4) если показатель цели, задач i-й подпрограммы муниципальной программы имеет запланированное нулевое значение:

а) в случае равенства прогнозного и фактического значений показателей:

Кдцзппi = 1;

б) в случае отклонения фактического значения показателя от планового в большую или меньшую сторону:

Кдцзппi = 0;

- если показатель цели, задач i-й подпрограммы муниципальной программы имеет запланированное значение с условием (например, «не более» или «не менее»), при соблюдении указанных условий:

Кдцзппi = 1;

При несоблюдении указанных условий показатель рассчитывается по формулам для расчета коэффициента степени достижения целей и решения задач i-й подпрограммы муниципальной программы, указанным в подпунктах 1 и 2 пункта 7 настоящей Методики;

6) если для цели, задачи предусмотрено несколько показателей с разной желаемой (положительной) динамикой, то Кдцзппi определяется как среднеарифметическое значение коэффициента степени достижения целей и решения задач подпрограммы муниципальной программы, рассчитанного по формулам, приведенным в пункте 7 настоящей Методики;

7) в случае, если выражения ,  в формулах подпунктов 1, 2 пункта 7 настоящей Методики превышает 1, указанное выражение признается равным 1.

8. Коэффициент эффективности использования средств i-й подпрограммы муниципальной программы за счет средств всех источников определяется как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов, и рассчитывается по формуле:

Кэисппi =  / , где:

Кэисппi – коэффициент эффективности использования средств i-й подпрограммы муниципальной программы за счет средств всех источников;

Мв – количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа запланированных к реализации в отчетном году за счет средств всех источников финансирования  в i-й подпрограмме муниципальной программы (без учета мероприятий, не требующих финансирования), мероприятие может считаться выполненным в полном объеме, если коэффициент степени реализации данного мероприятия подпрограммы муниципальной программы Ксмппi,, рассчитанный по формулам пункта 6 настоящей Методики,  равен 1;

М – общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году i-й подпрограммы муниципальной программы за счет средств всех источников финансирования (без учета мероприятий, не требующих финансирования).

Sфпп - фактические расходы на реализацию i-й подпрограммы муниципальной программы за счет всех источников финансирования;

Sплпп - плановые расходы на реализацию i-й подпрограммы муниципальной программы за счет всех источников финансирования;

- Рейтинг эффективности реализации i подпрограммы муниципальной программы определяется согласно следующим условиям:

| п/п | Условие | Рейтинг |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | если Кэппi > 0,9 | высокоэффективная |
| 2 | если 0,8 < Кэппi ≤ 0,9 | эффективная |
| 3 | если 0,5<Кэппi ≤ 0,8 | низкоэффективная |
| 4 | если Кэппi ≤ 0,5 | неэффективная |

- Коэффициент эффективности реализации обеспечивающей подпрограммы муниципальной программы определяется исходя из степени достижения показателей целей, задач и затраченных финансовых ресурсов обеспечивающей подпрограммы и рассчитывается по формуле:

Кэппо = Кдцзппо / , где:

Кэппо - коэффициент эффективности реализации обеспечивающей подпрограммы муниципальной программы;

Кдцзппо - коэффициент степени достижения целей и решения задач обеспечивающей подпрограммы муниципальной программы;

Sфпп (Sплпп) - фактические (плановые) расходы на реализацию обеспечивающей подпрограммы муниципальной программы за счет всех источников финансирования;

Коэффициент степени достижения целей и решения задач обеспечивающей подпрограммы муниципальной программы рассчитывается по аналогичным формулам, предусмотренным для расчета коэффициента степени достижения целей и решения задач подпрограммы муниципальной программы указанным в пункте 7 настоящей Методики.

- Рейтинг эффективности реализации обеспечивающей подпрограммы муниципальной программы определяется согласно следующим условиям:

| п/п | Условие | Рейтинг |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | если Кэппi > 0,9 | высокоэффективная |
| 2 | если 0,8 < Кэппi ≤ 0,9 | эффективная |
| 3 | если 0,5<Кэппi ≤ 0,8 | низкоэффективная |
| 4 | если Кэппi ≤ 0,5 | неэффективная |

# III. Оценка эффективности реализации муниципальной программы

12. Оценка эффективности реализации муниципальной программы определяется исходя из значения суммарного коэффициента эффективности реализации подпрограмм, коэффициента достижения показателей цели муниципальной программы, коэффициента качества управления муниципальной программой, коэффициента эффективности реализации обеспечивающей подпрограммы с учетом их весовых значений и рассчитывается по формуле:

R=  (Кэппi *ki)*0,4+Кдцмп*0,4+Ккумп *0,1 + Кэппо*0,1, где:

R - оценка эффективности реализации муниципальной программы;

Кэппi - коэффициент эффективности реализации i-й подпрограммы муниципальной программы, рассчитанный в соответствии с разделом II настоящей Методики;

ki - коэффициент значимости i-й подпрограммы для достижения целей муниципальной программы. Определяется по формуле: ki = Фi / Ф, где Фi - объем фактических расходов из  бюджетов разных уровней на реализацию i-ой подпрограммы в отчетном году, Ф - объем фактических расходов бюджетов разных уровней на реализацию муниципальной программы (за исключением фактических расходов на реализацию обеспечивающей подпрограммы);

i – количество подпрограмм муниципальной программы;

Кдцмп - коэффициент достижения показателей цели муниципальной программы;

Ккумп - коэффициент качества управления муниципальной программой;

Кэппо - коэффициент эффективности реализации обеспечивающей подпрограммы муниципальной программы;

0,4 - весовое значение суммы коэффициентов эффективности реализации i-й подпрограммы муниципальной программы, весовое значение коэффициента достижения показателей цели муниципальной программы;

0,1 - весовое значение коэффициента эффективности реализации обеспечивающей подпрограммы муниципальной программы, весовое значение коэффициента качества управления муниципальной программы.

13. Коэффициент достижения показателя цели муниципальной программы рассчитывается по формуле:

1) если показатель цели муниципальной программы имеет желаемую (положительную) динамику увеличения значения:

Кдцмп= , где:

Кдцмп - коэффициент достижения показателей цели муниципальной программы;

Vфцмп (Vплцмп) - фактическое (плановое) значение показателя цели муниципальной программы;

p - количество показателей цели, имеющих одинаковую желаемую (положительную) динамику увеличения значения;

Желаемая положительная динамика определяется исходя из наименования показателя и его значения, запланированного с условием.

2)  если показатель цели муниципальной программы имеет желаемую (положительную) динамику снижения значения:

Кдцмп= , где:

p - количество показателей цели, имеющих одинаковую желаемую (положительную) динамику снижения значения;

в случае, если Vфцмп= 0, то значение выражения  приравнивается к 1;

3) если показатель цели муниципальной программы имеет желаемую (положительную) динамику сохранения значения (стабильность):

а) в случае равенства прогнозного и фактического значений показателей:

Кдцмп = 1;

б) в случае отклонения фактического значения показателя от планового в большую или меньшую сторону:

Кдцмп = 0;

4) если показатель цели муниципальной программы имеет запланированное нулевое значение:

а) в случае равенства прогнозного и фактического значений показателей:

Кдцмп= 1;

б) в случае отклонения фактического значения показателя от планового в большую или меньшую сторону:

Кдцмп = 0;

- если показатель цели муниципальной программы имеет запланированное значение с условием (например, «не более» или «не менее»), при соблюдении указанных условий:

Кдцмп = 1;

При несоблюдении указанных условий показатель рассчитывается по формулам для расчета коэффициента достижения показателей цели муниципальной программы, указанным в подпунктах 1, 2 пункта 13 настоящей Методики.

6) если для цели предусмотрено несколько показателей с разной желаемой (положительной) динамикой, то Кдцмп определяется как среднеарифметическое значение коэффициента достижения показателей цели муниципальной программы, рассчитанного по формулам, приведенным в пункте 13.

7) в случае, если выражения  ,  в формулах подпунктов 1), 2) пункта 13 настоящей методики превышает 1, указанное выражение признается равным 1.

14. Коэффициент качества управления муниципальной программой определяется на основе критериев (Кi) как сумма произведения весового коэффициента критерия (Yi) на одну из балльных оценок критерия (Bi) согласно приложению  к настоящей Методике.

15. Рейтинг эффективности реализации муниципальной программы определяется согласно следующим условиям:

| п/п | Условие | Рейтинг |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | если R > 0,9 | высокоэффективная |
| 2 | если 0,8 <R ≤ 0,9 | эффективная |
| 3 | если 0,5 <R ≤ 0,8 | низкоэффективная |
| 4 | если 0,5 ≤ R | неэффективная |

IV. Оценка эффективности реализации муниципальной программы, не включающей подпрограммы

16. Оценка эффективности реализации муниципальной программы определяется путем сложения среднеарифметического значения коэффициента степени реализации n-ого мероприятия муниципальной программы, среднеарифметического значения коэффициента степени достижения целей и решения задач муниципальной программы, коэффициента эффективности использования средств муниципальной программы за счет средств всех источников финансирования, коэффициента качества управления муниципальной программой с учетом их весовых значений и рассчитывается по формуле:

R= (Ксрммп/n)*0,3+(Кдцзмп/m)*0,3+ Кэисмп*0,3 + Ккумп *0,1, где

R - оценка эффективности муниципальной программы;

Ксрммп - коэффициент степени реализации n-ого мероприятия муниципальной программы;

n - количество мероприятий муниципальной программы;

Кдцзмп – коэффициент степени достижения целей и решения задач муниципальной программы;

m – количество целей и задач муниципальной программы;

Кэисмп - коэффициент эффективности использования средств муниципальной программы за счет средств из всех источников финансирования;

Ккумп - коэффициент качества управления муниципальной программой;

0,3 - весовое значение суммы коэффициентов степени реализации n-ого мероприятия муниципальной программы, весовое значение суммы коэффициентов степени достижения целей и решения задач муниципальной программы, весовое значение коэффициента эффективности использования средств муниципальной программы за счет средств из всех источников финансирования;

0,1 - весовое значение коэффициента качества управления муниципальной программой.

17.  Коэффициент степени реализации n-ого мероприятия муниципальной программы рассчитывается по аналогичным формулам, предусмотренным для расчета коэффициента степени реализации i-го мероприятия подпрограммы муниципальной программы, указанным в пункте 6 настоящей Методики.

18. Коэффициент степени достижения целей и решения задач муниципальной программы рассчитывается по аналогичным формулам, предусмотренным для расчета коэффициента степени достижения целей и решения задач подпрограммы муниципальной программы указанным в пункте 7 настоящей Методики.

19. Коэффициент эффективности использования средств муниципальной программы за счет средств из всех источников финансирования рассчитывается по аналогичным формулам, предусмотренным для расчета коэффициента эффективности использования средств подпрограммы муниципальной программы за счет средств из всех источников финансирования, указанным в пункте 8 настоящей Методики.

20. Коэффициент качества управления муниципальной программой определяется на основе критериев (Кi) как сумма произведения весового коэффициента критерия (Yi) на одну из балльных оценок критерия (Bi) согласно приложению к настоящей Методике.

21. Рейтинг эффективности реализации муниципальной программы определяется согласно следующим условиям:

| п/п | Условие | Рейтинг |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | если R > 0,9 | высокоэффективная |
| 2 | если 0,8 <R ≤ 0,9 | эффективная |
| 3 | если 0,5 <R ≤ 0,8 | низкоэффективная |
| 4 | если 0,5 ≤ R | неэффективная |

Приложение

к Методике проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования «Город Томск»

Критерии качества управления муниципальной программой муниципального образования «Город Томск»

| Наименование критерия (Кi) | Весовой коэффициент (Yi) | Градации | Балл (Bi) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Качество планирования программы и предоставленных отчетов |  |  |  |
| 1) Предмет изменений | Y1=0,05 | Отсутствие изменений | 1 |
|  |  | Изменение объема или источников финансирования мероприятий | 0,8 |
|  |  | Изменения, касающиеся мероприятий (исключение, дополнение) | 0,7 |
|  |  | Корректировка количественных значений целевых показателей | 0,6 |
|  |  | Перенос сроков реализации мероприятий программы | 0,3 |
|  |  | Наличие двух и более изменений перечисленных выше | 0 |
| 2) Причина возникновения изменений | Y2=0,05 | Изменения, независимые от ответственного исполнителя (соисполнителя) программы | 1 |
|  |  | Зависимые от ответственного исполнителя (соисполнителя) программы | 0 |
| 3) Воздействие на целевые показатели | Y3= 0,05 | Принятие изменения положительно сказалось на значениях целевых показателей программы | 1 |
|  |  | Принятие изменения не повлияло на целевые показатели программы | 0,5 |
|  |  | Принятие изменения привело к ухудшению значений целевых показателей | 0 |
| 4) Качество и достоверность ежегодно предоставляемого отчета об исполнении муниципальной программы | Y4= 0,05 | Информация отчета полностью соответствует установленным требованиям | 1 |
|  |  | Информация отчета не содержит полного объема сведений, что затрудняет оценку хода выполнения программы | 0,5 |
|  |  | Информация отчета не соответствует установленным требованиям, и материал должен быть переработан, так как имеются недостоверные данные, не приведены факторы обоснования невыполнения программных мероприятий, повлекшие недостижение целей, установленных в муниципальной программе | 0 |
| 2. Выполнение плановых объемов финансирования муниципальной программы* |  |  |  |
| 1) Исполнение средств местного бюджета (предусмотренных решением Думы Города Томска о бюджете) | Y5= 0,2 | Средства исполнены от 99% до 100% | 1 |
|  |  | Средства исполнены от 80% до 99% включительно | 0,7 |
|  |  | Средства исполнены менее, чем на 80% | 0 |
| 2) Исполнение средств областного бюджета, (предусмотренных решением Думы Города Томска о бюджете) | Y6= 0,2 | Средства исполнены от 99% до 100% | 1 |
|  |  | Средства исполнены от 80% до 99% включительно | 0,7 |
|  |  | Средства исполнены менее, чем на 80% | 0 |
| 3) Исполнение средств федерального бюджета, (предусмотренных решением Думы Города Томска о бюджете) | Y7= 0,2 | Средства исполнены от 99% до 100% | 1 |
|  |  | Средства исполнены от 80% до 99% включительно | 0,7 |
|  |  | Средства исполнены менее чем на 80% | 0 |
| 3. Объем привлеченных средств из областного, федерального бюджетов и внебюджетных источников** | Y8= 0,2 | Доля средств составляет либо превышает 50 процентов от общих затрат на реализацию муниципальной программы в отчетном году | 1 |
|  |  | Доля средств находится в интервале от 20 (включительно) до 50 процентов от общих затрат на реализацию муниципальной программы в отчетном году | 0,8 |
|  |  | Доля средств находится в интервале от 10 (включительно) до 20 процентов от общих затрат на реализацию муниципальной программы в отчетном году | 0,5 |
|  |  | Доля средств менее 10 процентов от общих затрат на реализацию муниципальной программы в отчетном году | 0 |

* В случае если в муниципальной программе не предусмотрено финансирование из областного и /или федерального бюджетов значения весовых коэффициентов Y6, и/или Y7 равномерно распределяются по оставшимся весовым коэффициентам пункта 2.

** В случае если в муниципальной программе не предусмотрено привлечение средств из областного, федерального бюджетов и внебюджетных источников значение весового коэффициента Y8 пропорционально распределяется среди оставшихся весовых коэффициентов пункта 1 и пункта 2.