Приложение 5

к постановлению администрации Города Томска

от  30.12.2015 № 1351

#### I. Паспорт подпрограммы

| Куратор подпрограммы | Заместитель Мэра Города Томска по социальной политике |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | Управление физической культуры и спорта администрации Города Томска |
| Соисполнители | Департамент капитального строительства администрации Города Томска |
| Участники | Учреждения, в отношении которых функции и полномочия учредителя (собственника) осуществляет управление физической культуры и спорта администрации Города Томска, организации |
| Цель подпрограммы, задачи подпрограммы | Цель 1: укрепление материально-технической базы спорта и спортивных сооружений на территории Города Томска. Задача 1: приведение в нормативное состояние объектов физической культуры и спорта. Задача 2: повышение уровня обеспеченности населения объектами физической культуры и спорта |
| Показатели цели и задач муниципальной программы (единицы измерения) | год разработки программы 2014 | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
|  |  | в соответствии с потребностью | в соответствии с утвержденным финансированием | в соответствии с потребностью | в соответствии с утвержденным финансированием | в соответствии с потребностью | в соответствии с утвержденным финансированием | в соответствии с потребностью | в соответствии с утвержденным финансированием | в соответствии с потребностью | в соответствии с утвержденным финансированием | в соответствии с потребностью | в соответствии с утвержденным финансированием |
| Цель: Укрепление материально-технической базы спорта и спортивных сооружений на территории Города Томска |
| Показатель цели 1 |
| Уровень обеспеченность спортивными сооружениями в Городе Томске (%), в том числе: |
| - плоскостными сооружениями | 35,4 | 35,9 | 34,8 | 36,3 | 34,2 | 36,2 | 33,6 | 37,2 |  | 38,2 |  | 39,1 |  |
| - спортивными залами | 24,6 | 24,8 | 23,8 | 26,5 | 23,4 | 26,6 | 23,0 | 28,0 |  | 27,6 |  | 27,2 |  |
| - количество спортивных сооружений на территории МО "Город Томск" (ед.) | 621 | 631 | 631 | 641 | 636 | 659 | 640 | 670 |  | 675 |  | 679 |  |
| 733Задача 1: Приведение в нормативное состояние объектов физической культуры и спорта |
| Показатель задачи 1: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля капитально отремонтированных объектов от объектов, требующих капитального ремонта (%) | 12,5 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | - | 100 | - | 100 | - |
| Задача 2: Повышение уровня обеспеченности населения объектами физической культуры и спорта |
| Показатель задачи 2: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля реконструируемых объектов от объектов, требующих реконструкции (%) | 0 | - | - | 100 | - | 100 | - | 100 | - | - | - | - | - |
| Доля построенных объектов спорта в год от запланированного количества (%) | 28,3 | 100 | 100 | 100 | 50,0 | 100 | 22,2 | 100 | - | 100 | - | 100 | - |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы (с разбивкой по годам, тыс. рублей) | Годы: | всего по источникам | бюджет муниципального образования "Город Томск" | федеральный бюджет | областной бюджет | внебюджетные источники |
|  |  | потребность | утверждено | потребность | утверждено |  |  | потребность | утверждено | потребность | утверждено |
|  | 2015 | 878 291,1 | 37 016,1 | 108 066,9 | 23 416,9 | - | - | 640 224,2 | 13 599,2 | - |  |
|  | 2016 | 1 318 173,6 | 13 375,0 | 508 365,0 | 13 375,0 | 84 000,0 | - | 719 808,6 | - | 6 000,0 |  |
|  | 2017 | 802 905,0 | 2 165,1 | 335 905,0 | 2 165,1 | 168 000,0 | - | 336 230,0 | - | - |  |
|  | 2018 | 488 875,0 | - | 195 125,0 | - | 12 500,0 | - | 276 250,0 | - | - |  |
|  | 2019 | 52 000,0 | - | 47 000,0 | - | - | - | - | - | - |  |
|  | 2020 | 32 000,0 | - | 32 000,0 | - | - | - | - | - | - |  |
|  | Итого | 3 572 244,7 | 52 556,2 | 1 226 461,9 | 38 957,0 | 264 500,0 | - | 1 972 512,8 | 13 599,2 | 6 000,0 |  |
| Сроки реализации подпрограммы | 2015 - 2020 гг. |
| Укрупненный перечень мероприятий | Строительство, реконструкция и ремонт спортивных сооружений на территории Города Томска |
| Организация управления подпрограммой и контроль за ее реализацией: |  |
| - управление подпрограммой осуществляет | Управление физической культуры и спорта администрации Города Томска |
| - текущий контроль и мониторинг реализации подпрограммы осуществляет | Департамент капитального строительства администрации Города Томска |