## Приложение к постановлению

## администрации Города Томска

от 20.03.2015 № 257

# I. ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Сохранение деревянного зодчества» на 2015-2019 гг..

(далее по тексту – Программа)

| Правовой акт, являющийся основанием для разработки муниципальной программы | Распоряжение администрации Города Томска от 23.05.2014г. № р460 «Об утверждении перечня муниципальных программ муниципального образования «Город Томск». |
| --- | --- |
| Куратор муниципальной программы | Первый заместитель Мэра Города Томска. |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Департамент архитектуры и градостроительства администрации Города Томска. |
| Соисполнители | Администрация Кировского района Города Томска, администрация Ленинского района Города Томска, администрация Октябрьского района Города Томска, администрация Советского района Города Томска. |
| Участники |  |
| Наименование стратегической цели (целевого вектора) развития Города Томска | Сбалансированное пространственное развитие и узнаваемый архитектурный облик. |
| Наименование стратегической задачи развития Города Томска | Сохранение историко-культурного наследия. |
| Цель и задачи муниципальной программы | Цель: Обеспечение сохранности объектов деревянного зодчества, расположенных на территории муниципального образования «Город Томск», их полноценного и рационального использования, развития и успешной интеграции в социально-экономическую и культурную жизнь г. Томска. Задача I: Создание условий для комплексного развития кварталов и районов, сохранивших историческую деревянную застройку. Задача II: Обеспечение сохранности объектов деревянного зодчества, относящихся к многоквартирным домам (далее – МКД). |
| Показатели цели муниципальной программы, единицы измерения | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|  |  | в соответствии с потребностью | в соответствии с утвержденным финансированием | в соответствии с потребностью | в соответствии с утвержденным финансированием | в соответствии с потребностью | в соответствии с утвержденным финансированием | в соответствии с потребностью | в соответствии с утвержденным финансированием | в соответствии с потребностью | в соответствии с утвержденным финансированием |
| Цель Обеспечение сохранности объектов деревянного зодчества, расположенных на территории муниципального образования «Город Томск», их полноценного и рационального использования, развития и успешной интеграции в социально-экономическую и культурную жизнь г. Томска. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель цели I: Количество объектов деревянного зодчества, расположенных на территории муниципального образования «Город Томск» - ед. | 701 | 701 | 701 | 701 | 701 | 701 | 701 | 701 | 701 | 701 | 701 |
| Показатель цели II: Доля объектов деревянного зодчества, находящихся в нормативном состоянии, в общем количестве объектов, подлежащих сохранению (нарастающим итогом) - % | 14,41 | 16,55 | 14,69 | 19,26 | 14,97 | 20,83 | 15,26 | 23,11 |  | 25,68 |  |
| Показатели задач муниципальной программы, единицы измерения | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|  |  | в соответствии с потребностью | в соответствии с утвержденным финансированием | в соответствии с потребностью | в соответствии с утвержденным финансированием | в соответствии с потребностью | в соответствии с утвержденным финансированием | в соответствии с потребностью | в соответствии с утвержденным финансированием | в соответствии с потребностью | в соответствии с утвержденным финансированием |
| Задача 1: Создание условий для комплексного развития кварталов и районов, сохранивших историческую деревянную застройку. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатели задачи I: Доля площади территории, на которую разработаны архитектурные концепции, относительно общей площади территории, нуждающейся в разработке архитектурных концепций - % | 3,11 | 24,42 | 5,63 | 49,87 | 8,24 | 63,06 | 12,86 | 82,91 |  | 100,00 |  |
| Площадь территории, на которую разработаны архитектурные концепции - кв.м. | 71270 | 560323 | 129040 | 1144323 | 189004 | 1447124 | 295122 | 1902624 |  | 2294699 |  |
| Количество подготовленных архитектурных концепций развития исторических территорий (нарастающим итогом) - ед. | 1 | 3 | 2 | 6 | 3 | 10 | 4 | 13 |  | 15 |  |
| Задача II: Обеспечение сохранности объектов деревянного зодчества, относящихся к МКД. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатели задачи II: Доля объектов деревянного зодчества, находящихся в нормативном состоянии, относительно общего количества объектов деревянного зодчества, относящихся к МКД (нарастающим итогом) - % | 13,39 | 16,15 | 13,76 | 18,90 | 14,13 | 21,65 | 14,49 | 24,59 |  | 27,89 |  |
| Объемы и источники финансирования муниципальной программы (тыс. рублей) | Годы: | Всего по источникам | местный бюджет | федеральный бюджет | областной бюджет | внебюджетные источники |
|  |  | потребность | утверждено | потребность | утверждено | потребность | утверждено | потребность | утверждено | потребность | утверждено |
|  | 2015 | 78499 | 10090 | 77750 | 10000 |  |  |  |  | 749 | 90 |
|  | 2016 | 117370 | 10090 | 116250 | 10000 |  |  |  |  | 1120 | 90 |
|  | 2017 | 137570 | 10090 | 136250 | 10000 |  |  |  |  | 1320 | 90 |
|  | 2018 | 137570 |  | 136250 |  |  |  |  |  | 1320 |  |
|  | 2019 | 124450 |  | 123250 |  |  |  |  |  | 1200 |  |
|  | Итого | 595459 | 30270 | 589750 | 30000 |  |  |  |  | 5709 | 270 |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2015 - 2019 гг. |
| Перечень подпрограмм, ведомственных целевых программ (при наличии), либо укрупненный перечень мероприятий (в случае, если подпрограммы не предусмотрены) | 1. Организация архитектурных конкурсов на разработку архитектурных концепций развития исторических территорий 2. Обследование объектов деревянного зодчества 3. Разработка проектно-сметной документации на ремонтно-реставрационные работы на объектах деревянного зодчества 4. Проведение ремонтно-реставрационных мероприятий (капитального ремонта) на объектах деревянного зодчества г.Томска |
| Организация управления муниципальной программой и контроль за её реализацией: |  |
| - управление муниципальной программой осуществляет | Департамент архитектуры и градостроительства администрации Города Томска |
| - текущий контроль и мониторинг реализации муниципальной программы осуществляют | Департамент архитектуры и градостроительства администрации Города Томска, администрация Кировского района Города Томска, администрация Ленинского района Города Томска, администрация Октябрьского района Города Томска, администрация Советского района Города Томска. |

II. АНАЛИЗ ТЕКУЩЕЙ СИТУАЦИИ

Предмет Программы

Город Томск является городом с 400-летней историей, которому официально присвоен статус исторического поселения (Приказ Министерства культуры Российской Федерации № 418, Министерства регионального развития Российской Федерации от 29.07.2010 № 339 «Об утверждении перечня исторических поселений»). В соответствии с Государственной стратегией формирования системы достопримечательных мест, историко-культурных заповедников и музеев-заповедников в Российской Федерации, Томск отнесён к числу территорий, перспективных для организации историко-архитектурных заповедников на основе сохранившегося деревянного центра старого города. Реализация этой задачи предполагает, что на территории Томска должны сохраняться не только объекты культурного наследия, но и все ценные градоформирующие объекты, включая планировку, сохранившуюся историческую застройку, природный ландшафт, форму и облик зданий и сооружений, объединенных масштабом, объемом, структурой, стилем, материалами, цветом и декоративными элементами, соотношение с природным и созданным человеком окружением, различные функции исторического поселения, приобретенные им в процессе развития, а также другие ценные объекты.

В рамках реализации этого подхода ещё в 2004 году  специалистами МУ по СИН «Томск исторический» было выделено восемь районов сосредоточения наиболее ценной исторической деревянной застройки, особенно ярко представляющие те или иные аспекты истории Томска как губернского города 19 -начала 20 века. Проект зон охраны объектов культурного наследия, утверждённый Постановлением Администрации Томской области от 14.06.2012  № 226а, устанавливает в этих зонах регламенты строительной деятельности, исключающие изменение исторического облика данных районов и в то же время благоприятствующие развитию деревянного строительства в историческом стиле на месте малоценных или уже не подлежащих восстановлению зданий. Шесть районов из восьми рекомендованы к постановке на государственную охрану в качестве достопримечательных мест и включены в перечень выявленных объектов культурного наследия, расположенных на территории Томской области приказом департамента по культуре и туризму Томской области от 23.03.2013 г. № 109/01-09.

В настоящее время на территории г. Томска насчитывается 116 деревянных зданий, являющихся объектами культурного наследия федерального или регионального значения и ещё 73 объекта включены в перечень выявленных объектов культурного наследия, подлежащих постановке на государственную охрану. Помимо объектов культурного наследия, в соответствии с принципом комплексного сохранения, а также согласно Перечню объектов деревянного зодчества, расположенных на территории муниципального образования «Город Томск», утвержденному Решением Думы Города Томска от 04.02.2014 № 944 «Об установлении особого правового режима в отношении объектов деревянного зодчества, находящихся в собственности муниципального образования «Город Томск», было выделено ещё 512 деревянных зданий. Общее количество деревянных зданий, подлежащих сохранению (включая объекты культурного наследия, выявленные объекты, объекты ценной историко-архитектурной среды и объекты фоновой застройки) – 701 объект. Поадресный список данных объектов (в дальнейшем по тексту – объектов деревянного зодчества) приведён в приложении № 1 к Программе. Это тот минимум, который необходимо сохранить Томску, чтобы не утратить свой исторический облик и поддержать статус исторического поселения.

Настоящая Программа предусматривает финансирование мероприятий  по организации архитектурных конкурсов на разработку архитектурных концепций развития исторических территорий, а также финансирование мероприятий на объектах деревянного зодчества относящихся к муниципальному жилому фонду (в том числе, являющихся объектами культурного наследия регионального и федерального значения или выявленными объектами культурного наследия).

Объекты деревянного зодчества, не соответствующие данному критерию, за счёт средств бюджета муниципального образования «Город Томск» не финансируются.

Характеристика проблемы и причин её возникновения

1. Первой проблемой, требующей системного решения, является отсутствие стратегического видения развития районов, сохранивших историческую деревянную застройку. Ограничения, установленные проектом зон охраны объектов культурного наследия г. Томска, сами по себе ещё не могут обеспечить развития данных территорий и защитить их от деградации. Условием рационального использования данных территорий является наличие градостроительной документации, которая позволила бы с одной стороны сохранить их историко-архитектурный потенциал, а с другой – обеспечивала бы их полноценное и рациональное использование и успешную интеграцию в социально-экономическую и культурную жизнь современного Томска. На сегодняшний день относительно большей части исторических территорий указанная документация либо отсутствует, либо находится в противоречии с задачей сохранения исторического центра г. Томска и нуждается в актуализации. На стадии подготовки настоящей Программы была выделена территория общей площадью 229,5 гектар, занятая исторической деревянной застройкой, и фактически «выключенная» из пространственного развития г. Томска. Если в ближайшее время не будет определено направление развития данной территории, она будет обречена на деградацию.

2. Вторая проблема связана с ветхим состоянием деревянных зданий, относящихся к муниципальному жилищному фонду. Из 701 объекта деревянного зодчества 545 зданий являются многоквартирными жилыми домами. Из них 51 объект признаны аварийными и подлежащими расселению решением межведомственной комиссией по оценке жилищного фонда г. Томска. Ещё 424 объекта относятся к ветхому жилищному фонду г. Томска, требует капитального ремонта, а в ряде случаев – срочных противоаварийных мероприятий. Таким образом, объекты деревянного зодчества, относящиеся к жилищному фонду, образуют самую обширную и наиболее проблемную часть исторической деревянной застройки г. Томска.

Проблема ветхости объектов деревянного зодчества, относящихся к многоквартирным домам, решается в Томске с 2005 года. В период с 2005 по 2010 год за счёт средств областного и городского бюджета были проведены ремонтно-реставрационные работы на 49 объектах деревянного зодчества. В 2010 году реставрационные работы на объектах деревянного зодчества были приостановлены, а основное внимание было сосредоточено на приведении объектов деревянного зодчества, относящихся к многоквартирным домам, в нормативное техническое состояние. В 2010-2012 годы ремонтные мероприятия на объектах деревянного зодчества велись в рамках реализации городской долгосрочной целевой программы «Капитальный ремонт жилищного фонда» на 2010-2012 гг. (утверждённой постановлением администрации Города Томска от 23.09.2009 № 881). В этот период, в числе многоквартирных домов, признанных решением межведомственной комиссией по оценке жилищного фонда г. Томска требующими капитального ремонта, был отремонтирован 21 объект деревянного зодчества. В 2014-2015 годах эти работы будут продолжены (планируется провести ремонтные работы ещё на 38 объектах деревянного зодчества) в рамках муниципальной программы «Капитальный ремонт жилищного фонда» на 2013-2015 гг. (утв. постановлением администрации Города Томска от 10.07.2012 № 811). Вместе с тем необходимо отметить, что программа «Капитальный ремонт жилищного фонда г. Томска» нацелена, прежде всего, на приведение многоквартирных домов в нормативное состояние, не позволяет проводить мероприятия по реставрации фасадов и восстановлению декора и не может обеспечить планомерного восстановления исторического облика Томска: дома, ремонтируемые в рамках программы «Капитальный ремонт жилищного фонда» рассредоточены по разным районам города и не образуют целостных архитектурных комплексов. Кроме того следует иметь в виду, что сохранение жилой функции в сегодняшних экономических условиях далеко не всегда позволяет обеспечить нормальную эксплуатацию деревянных зданий. Следовательно, наряду с капитальным ремонтом необходимо наращивать объёмы расселения деревянных домов с их последующим выведением из жилого фонда и использованием для нежилых функций.

Обоснование решения проблемы посредством реализации муниципальной программы

Проблема сохранения деревянного зодчества требует комплексного и дифференцированного подхода.

В соответствии с настоящей Программой первым шагом к решению этой проблемы должна стать разработка архитектурных концепций развития исторических территорий, определяющих их наиболее оптимальное функциональное использование  и архитектурно-планировочную организацию. Архитектурные концепции, с одной стороны, позволят упорядочить ведущуюся сегодня работу по реставрации и капитальному ремонту исторических зданий, а также их расселению, выведению из жилого фонда и использования в соответствии с наиболее оптимальной для данной территории функции. С другой стороны, они станут основой для подготовки технических заданий на разработку проектов планировки и межевания, проектов комплексного благоустройства, а также для подготовки комплекта предложений по уточнению градостроительных регламентов, что, в конечном счёте, создаст условия для  комплексного развития исторического центра Томска. В качестве наиболее оптимального пути подготовки архитектурных концепций в соответствии с Программой является организация открытых архитектурных конкурсов на разработку архитектурных концепций развития наиболее проблемных территорий комплексного сосредоточения объектов деревянного зодчества. Это, с одной стороны,  позволит получить несколько вариантов развития каждой конкретной территории для принятия наиболее оптимального решения, а с другой – вовлечь архитектурное сообщество в обсуждение и решение проблем развития исторического центра г. Томска. За весь период реализации Программы планируется провести 15 архитектурных конкурсов на разработку архитектурных концепций развития исторических территорий общей площадью 2294699 кв. м., что составит 96,89% относительно общей площади территории, нуждающейся в разработке архитектурных концепций.

Проблему ветхого состояния объектов деревянного зодчества, относящихся к многоквартирным домам, в соответствии с Программой предлагается решать двумя путями:

1. Проведение ремонтно-реставрационных мероприятий на объектах деревянного зодчества г. Томска, относящихся к многоквартирным домам.

2. Выведение объектов деревянного зодчества из жилого фонда с целью их восстановления за счёт средств инвесторов.

Для выработки планомерного подхода к решению проблемы сохранения деревянного зодчества г. Томска и определения наиболее оптимального пути работы с каждым конкретным объектом (капитальный ремонт с сохранением жилой функции или расселение и выведение из жилого фонда) настоящей Программой также предусмотрены мероприятия по обследованию состояния технических конструкций.

В результате реализации Программы при планируемом финансировании будет проведено обследование 240 деревянных объектов культурного наследия, разработано 55 комплектов проектно-сметной документации на проведение ремонтно-реставрационных работ (капитального ремонта), а также  75 объектов деревянного зодчества будут приведены в нормативное состояние. К концу 2019 года доля объектов деревянного зодчества, находящихся в нормативном состоянии, в общем количестве объектов, подлежащих сохранению, составит 25.68%.

Мероприятия по выборочному капитальному ремонту или расселению объектов деревянного зодчества учтённых в приложении 1 к настоящей Программе, но не включённых в пятилетний план Программы на 2015-2019гг., предполагается осуществлять в рамках муниципальной программы  «Доступное и комфортное жильё» (подпрограммы  "Капитальный ремонт многоквартирных домов" и "Расселение аварийного жилья"). В настоящую Программу включены мероприятия по обследованию указанных объектов, а также мероприятия по разработке архитектурных концепций развития районов, в которых они расположены.

## Анализ рисков реализации Программы и меры по их управлению

## В ходе реализации Программы возможны внешние риски,  наступление или не наступление  которых не зависит от действий ответственного исполнителя Программы.

## Внешние риски могут являться следствием:

## Возникновения дестабилизирующих общественных процессов;

## Изменения федерального и областного законодательства о местном самоуправлении;

## Снижения объема финансирования по Программе, в результате ухудшения финансового положения муниципального образования "Город Томск" и пересмотра параметров соответствующего бюджета.

## Мерами управления  рисками  являются:

- Обеспечение своевременного внесения изменений в Программу, в том числе в целях ее приведения в соответствие с решениями Думы Города Томска о бюджете муниципального образования "Город Томск" и плановый период и изменениями в данное решение;

- Формирование заявок и предложений для обеспечения финансирования Программы из бюджета муниципального образования "Город Томск", а также для привлечения софинансирования из иных бюджетных источников и внебюджетных источников;

## III. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ, ПОКАЗАТЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

## Таблица 1

## Показатели цели, задач, мероприятий муниципальной программы

_ «Сохранение деревянного зодчества» на 2015-2019 гг.

| № | Цель, задачи и мероприятия (ведомственные целевые программы) муниципальной программы | Наименование показателей целей, задач, мероприятий муниципальной программы (единицы измерения) | Ответственный орган (подразделение) за достижение значения показателя | Фактическое значение показателей на момент разработки муниципальной программы | Плановые значения показателей по годам реализации муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|  |  |  |  |  | в соответствии с потребностью | в соответствии с утвержденным финансированием | в соответствии с потребностью | в соответствии с утвержденным финансированием | в соответствии с потребностью | в соответствии с утвержденным финансированием | в соответствии с потребностью | в соответствии с утвержденным финансированием | в соответствии с потребностью | в соответствии с утвержденным финансированием |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | Цель муниципальной программы: Обеспечение сохранности объектов деревянного зодчества, расположенных на территории муниципального образования «Город Томск», их полноценного и рационального использования, развития и успешной интеграции в социально-экономическую и культурную жизнь г. Томска. | 1. Количество объектов деревянного зодчества, расположенных на территории муниципального образования «Город Томск»-ед. | Департамент архитектуры и градостроительства администрации Города Томска. | 701 | 701 | 701 | 701 | 701 | 701 | 701 | 701 | 701 | 701 | 701 |
|  |  | 2. Доля объектов деревянного зодчества, находящихся в нормативном состоянии, в общем количестве объектов, подлежащих сохранению (нарастающим итогом) -% |  | 14,41 | 16,55 | 14,69 | 19,26 | 14,97 | 20,83 | 15,26 | 23,11 |  | 25,68 |  |
| 1.1 | Задача 1 муниципальной программы: Создание условий для комплексного развития кварталов и районов, сохранивших историческую деревянную застройку. | 1. Доля площади территории, на которую разработаны архитектурные концепции, относительно общей площади территории, нуждающейся в разработке архитектурных концепций -% ** | Департамент архитектуры и градостроительства администрации Города Томска. | 3,11 | 24,42 | 5,63 | 49,87 | 8,24 | 63,06 | 12,86 | 82,91 |  | 100,00 |  |
|  |  | 2. Площадь территории, на которую разработаны архитектурные концепции –кв.м. |  | 71270 | 560323 | 129040 | 1144323 | 189004 | 1447124 | 295122 | 1902624 |  | 2294699 |  |
|  |  | 3. Количество подготовленных архитектурных концепций развития исторических территорий ( нарастающим итогом) -ед. |  | 1 | 3 | 2 | 6 | 3 | 10 | 4 | 13 |  | 15 |  |
| 1.1.1 | Мероприятие 1.1 Организация архитектурных конкурсов на разработку архитектурных концепций развития исторических территорий | Количество организованных архитектурных конкурсов-ед. |  | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 |  | 2 |  |
| 1.1.2 | Мероприятие 1..2 Обследование объектов деревянного зодчества | Количество обследованных объектов деревянного зодчества-ед. |  | 12 | 40 | 12 | 50 | 12 | 50 | 12 | 24 |  | 24 |  |
| 1.2 | Задача 2 муниципальной программы: Обеспечение сохранности объектов деревянного зодчества, относящихся к МКД . | 1. Доля объектов деревянного зодчества, находящихся в нормативном состоянии, относительно общего количества объектов деревянного зодчества, относящихся к МКД (нарастающим итогом)-% *** | Администрации районов Города Томска. | 13,39 | 16,15 | 13,76 | 18,90 | 14,13 | 21,65 | 14,49 | 24,59 |  | 27,89 |  |
| 1.2.1 | Мероприятие 2.1 Разработка проектно-сметной документации на ремонтно-реставрационные работы (капитальный ремонт) на объектах деревянного зодчества | Количество подготовленных комплектов проектно-сметной документации-ед. |  | 1 | 14 | 1 | 14 | 1 | 14 | 4 | 13 |  |  |  |
| 1.2.2 | Мероприятие 2. 2 Проведение ремонтно-реставрационных мероприятий (капитального ремонта) на объектах деревянного зодчества | Количество отремонтированных объектов деревянного зодчества-ед. |  | 73 | 15 | 2 | 15 | 2 | 15 | 2 | 16 |  | 18 |  |

## При расчёте показателей «Доля объектов деревянного зодчества, находящихся в нормативном состоянии, в общем количестве объектов, подлежащих сохранению (нарастающим итогом) -%»  и  « Доля объектов деревянного зодчества, находящихся в нормативном состоянии, относительно общего количества объектов деревянного зодчества, относящихся к МКД (нарастающим итогом)-%» применены формулы:

| * ω = N2014+ΣК * 100% Nобщее | К2015, К2016, К2017, К2018, К2019 –количество домов отремонтированных в каждом году при реализации Программы; N2014 - количество домов в нормативном состоянии к концу 2014 года = 101шт.; Nобщее- общее количество объектов деревянного зодчества, подлежащих сохранению = 701шт.; NМКД - общее количество объектов деревянного зодчества, относящихся к МКД – 545 объектов; NМКД 2014 - количество домов, относящихся к МКД, в нормативном состоянии к концу 2014 года = 73 шт.; ω- Доля объектов деревянного зодчества, находящихся в нормативном состоянии, в общем количестве объектов, подлежащих сохранению; ωмкд Доля объектов деревянного зодчества, находящихся в нормативном состоянии, относительно общего количества объектов деревянного зодчества, относящихся к МКД |
| --- | --- |
| *** ωмкд = Nмкд 2014+ΣК * 100% NМКД |  |

** общая площадь территории комплексного сосредоточения объектов деревянного зодчества г. Томска, требующая разработки архитектурных концепций 2 294 699 кв.м.

## IV. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ И ИХ ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ

Ресурсное обеспечение мероприятий Программы:

Стоимость мероприятий определяется с учётом призового фонда в рамках планируемых архитектурных конкурсов на разработку архитектурных концепций и средней рыночной стоимости выполнения необходимых работ.

Стоимость ремонтно-реставрационных работ 2015 года определена c учётом подготовленной проектно-сметной документации и дефектных ведомостей. Стоимость ремонтно-реставрационных работ 2015-2019 гг. определена с учётом опыта реализации ремонтно-реставрационных работ 2005-2014 гг. и будет уточняться по мере подготовки проектно-сметной документации.

Перечень основных мероприятий и ресурсное обеспечение муниципальной программы «Сохранение  деревянного зодчества» на 2015-2019гг. указаны в таблице 2  «Перечень мероприятий и ресурсное обеспечение муниципальной программы «Сохранение  деревянного зодчества» на 2015-2019гг.» раздела IV.

План-график организации архитектурных конкурсов на подготовку архитектурных концепций и объём премиального фонда каждого конкурса определены приложением  2 и 2.1* к настоящей Программе.

План-график проведения мероприятий по обследованию объектов деревянного зодчества и объём их финансирования определены приложением 3 и 3.1* к настоящей Программе.

План-график мероприятий по подготовке проектно-сметной документации и объём их финансирования определены в приложении  4  и 4.1* к настоящей Программе.

План-график выполнения ремонтно-реставрационных работ (капитального ремонта) и объём их финансирования определены в приложении 5 и 5.1* к настоящей Программе.

* Приложения 2.1, 3.1, 4.1, 5.1 приведены с учётом утверждённого финансирования.

## Таблица 2

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ И РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

_ «Сохранение деревянного зодчества» на 2015-2019 гг..

| № | Наименования целей, задач, мероприятий муниципальной программы | Срок исполнения | Объем финансирования (тыс. рублей) | В том числе, за счет средств | Ответственный исполнитель, соисполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | местного бюджета | федерального бюджета | областного бюджета | внебюджетных источников |  |
|  |  |  | потребность | утверждено | потребность | утверждено | потребность | утверждено | потребность | утверждено | потребность | утверждено |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  | Цель муниципальной программы: Обеспечение сохранности объектов деревянного зодчества, расположенных на территории муниципального образования «Город Томск», их полноценного и рационального использования, развития и успешной интеграции в социально-экономическую и культурную жизнь г. Томска. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 1 муниципальной программы Создание условий для комплексного развития кварталов и районов, сохранивших историческую деревянную застройку. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Мероприятие 1.1 Организация архитектурных конкурсов на разработку архитектурных концепций развития исторических территорий | всего | 12 850 | 2100 | 12 850 | 2100 |  |  |  |  |  |  | Департамент архитектуры и градостроительства администрации Города Томска |
|  |  | 2015 | 1 850 | 700 | 1 850 | 700 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2016 | 3 000 | 700 | 3 000 | 700 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2017 | 3 000 | 700 | 3 000 | 700 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2018 | 3 000 |  | 3 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2019 | 2 000 |  | 2 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Мероприятие 1.2 Обследование объектов деревянного зодчества | всего | 6 000 | 900 | 6 000 | 900 |  |  |  |  |  |  | Департамент архитектуры и градостроительства администрации Города Томска |
|  |  | 2015 | 1 000 | 300 | 1 000 | 300 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2016 | 1 250 | 300 | 1 250 | 300 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2017 | 1 250 | 300 | 1 250 | 300 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2018 | 1 250 |  | 1 250 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2019 | 1 250 |  | 1 250 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по задаче 1 | всего | 18 850 | 3000 | 18 850 | 3000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2015 | 2 850 | 1000 | 2 850 | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2016 | 4 250 | 1000 | 4 250 | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2017 | 4 250 | 1000 | 4 250 | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2018 | 4 250 |  | 4 250 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2019 | 3 250 |  | 3 250 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 2 муниципальной программы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обеспечение сохранности объектов деревянного зодчества, относящихся к МКД . |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Мероприятие 2.1 Разработка проектно-сметной документации на ремонтно-реставрационные работы (капитальный ремонт) на объектах деревянного зодчества | всего | 46359 | 3030 | 45900 | 3000 |  |  |  |  | 459 | 30 |  |
|  |  | 2015 | 1 414 |  | 1 400 |  |  |  |  |  | 14 |  | Администрация Кировского района |
|  |  |  | 1 717 |  | 1 700 |  |  |  |  |  | 17 |  | Администрация Ленинского района |
|  |  |  | 2 323 |  | 2 300 |  |  |  |  |  | 23 |  | Администрация Октябрьского района |
|  |  |  | 4 545 | 505 | 4 500 | 500 |  |  |  |  | 45 | 5 | Администрация Советского района |
|  |  | итого в 2015 году | 9 999 | 505 | 9 900 | 500 |  |  |  |  | 99 | 5 |  |
|  |  | 2016 | 1 515 |  | 1 500 |  |  |  |  |  | 15 |  | Администрация Кировского района |
|  |  |  | 3 939 |  | 3 900 |  |  |  |  |  | 39 |  | Администрация Ленинского района |
|  |  |  | 3 535 |  | 3 500 |  |  |  |  |  | 35 |  | Администрация Октябрьского района |
|  |  |  | 3 131 | 505 | 3 100 | 500 |  |  |  |  | 31 | 5 | Администрация Советского района |
|  |  | итого в 2016 году | 12120 | 505 | 12000 | 500 |  |  |  |  | 120 | 5 |  |
|  |  | 2017 | 4 444 |  | 4 400 |  |  |  |  |  | 44 |  | Администрация Кировского района |
|  |  |  | 3 434 |  | 3 400 |  |  |  |  |  | 34 |  | Администрация Ленинского района |
|  |  |  | 2 222 |  | 2 200 |  |  |  |  |  | 22 |  | Администрация Октябрьского района |
|  |  |  | 2 020 | 2 020 | 2 000 | 2 000 |  |  |  |  | 20 | 20 | Администрация Советского района |
|  |  | итого в 2017 году | 12120 | 2020 | 12000 | 2000 |  |  |  |  | 120 | 20 |  |
|  |  | 2018 | 1 717 |  | 1 700 |  |  |  |  |  | 17 |  | Администрация Кировского района |
|  |  |  | 2 525 |  | 2 500 |  |  |  |  |  | 25 |  | Администрация Ленинского района |
|  |  |  | 3 030 |  | 3 000 |  |  |  |  |  | 30 |  | Администрация Октябрьского района |
|  |  |  | 4 848 |  | 4 800 |  |  |  |  |  | 48 |  | Администрация Советского района |
|  |  | итого в 2018 году | 12120 |  | 12000 |  |  |  |  |  | 120 |  |  |
| 4. | Мероприятие 2.2 Проведение ремонтно-реставрационных мероприятий (капитального ремонта) на объектах деревянного зодчества | всего | 530250 | 24240 | 525000 | 24000 |  |  |  |  | 5250 | 240- |  |
|  |  | 2015 | 9 079,3 |  | 8989,3 |  |  |  |  |  | 90 |  | Администрация Кировского района |
|  |  |  | 4 747 |  | 4700 |  |  |  |  |  | 47 |  | Администрация Ленинского района |
|  |  |  | 12 988,7 |  | 12860,7 |  |  |  |  |  | 129 |  | Администрация Октябрьского района |
|  |  |  | 38 835 | 8585 | 38450 | 8500 |  |  |  |  | 385 | 85 | Администрация Советского района |
|  |  | итого в 2015 году | 65650 | 8585 | 65000 | 8500 |  |  |  |  | 650 | 85 |  |
|  |  | 2016 | 15 554 |  | 15400 |  |  |  |  |  | 154 |  | Администрация Кировского района |
|  |  |  | 7 777 |  | 7700 |  |  |  |  |  | 77 |  | Администрация Ленинского района |
|  |  |  | 24 139 |  | 23900 |  |  |  |  |  | 239 |  | Администрация Октябрьского района |
|  |  |  | 53 530 | 8585 | 53000 | 8500 |  |  |  |  | 530 | 85 | Администрация Советского района |
|  |  | итого в 2016 году | 101000 | 8585 | 100000 | 8500 |  |  |  |  | 1000 | 85 |  |
|  |  | 2017 | 16 160 |  | 16000 |  |  |  |  |  | 160 |  | Администрация Кировского района |
|  |  |  | 45 955 |  | 45500 |  |  |  |  |  | 455 |  | Администрация Ленинского района |
|  |  |  | 29 997 |  | 29700 |  |  |  |  |  | 297 |  | Администрация Октябрьского района |
|  |  |  | 29 088 | 7070 | 28800 | 7000 |  |  |  |  | 288 | 70 | Администрация Советского района |
|  |  | итого в 2017 году | 121200 | 7070 | 120000 | 7000 |  |  |  |  | 1200 | 70 |  |
|  |  | 2018 | 35 754 |  | 35400 |  |  |  |  |  | 354 |  | Администрация Кировского района |
|  |  |  | 36 966 |  | 36600 |  |  |  |  |  | 366 |  | Администрация Ленинского района |
|  |  |  | 25 452 |  | 25200 |  |  |  |  |  | 252 |  | Администрация Октябрьского района |
|  |  |  | 23 028 |  | 22800 |  |  |  |  |  | 228 |  | Администрация Советского района |
|  |  | итого в 2018 году | 121200 |  | 120000 |  |  |  |  |  | 1200 |  |  |
|  |  | 2019 | 10 843 |  | 10736 |  |  |  |  |  | 107 |  | Администрация Кировского района |
|  |  |  | 20 806 |  | 20600 |  |  |  |  |  | 206 |  | Администрация Ленинского района |
|  |  |  | 32 482 |  | 32161 |  |  |  |  |  | 322 |  | Администрация Октябрьского района |
|  |  |  | 57 068 |  | 56503 |  |  |  |  |  | 565 |  | Администрация Советского района |
|  |  | итого в 2019 году | 121200 |  | 120000 |  |  |  |  |  | 1200 |  |  |
|  | Итого по задаче 2 | всего | 576 609 | 27270 | 570 900 | 27000 |  |  |  |  | 5709 | 270 |  |
|  |  | 2015 | 75 649 | 9090 | 74 900 | 9000 |  |  |  |  | 749 | 90 |  |
|  |  | 2016 | 113 120 | 9090 | 112 000 | 9000 |  |  |  |  | 1 120 | 90 |  |
|  |  | 2017 | 133 320 | 9090 | 132 000 | 9000 |  |  |  |  | 1 320 | 90 |  |
|  |  | 2018 | 133 320 |  | 132 000 |  |  |  |  |  | 1 320 |  |  |
|  |  | 2019 | 121 200 |  | 120000 |  |  |  |  |  | 1 200 |  |  |
|  | ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ | всего | 595 459 | 30270 | 589 750 | 30000 |  |  |  |  | 5709 | 270 |  |
|  |  | 2015 | 78 499 | 10090 | 77 750 | 10000 |  |  |  |  | 749 | 90 |  |
|  |  | 2016 | 117 370 | 10090 | 116 250 | 10000 |  |  |  |  | 1 120 | 90 |  |
|  |  | 2017 | 137 570 | 10090 | 136 250 | 10000 |  |  |  |  | 1 320 | 90 |  |
|  |  | 2018 | 137 570 |  | 136 250 |  |  |  |  |  | 1 320 |  |  |
|  |  | 2019 | 124 450 |  | 123 250 |  |  |  |  |  | 1 200 |  |  |

## V. МЕХАНИЗМЫ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ

Перечень объектов деревянного зодчества, подлежащих включению в Программу на выполнение мероприятий по сохранению объектов деревянного зодчества,   определяется  в порядке, установленном  муниципальным правовым актом, включающего в себя основания, критерии и порядок включения указанных объектов в Программу.

Ремонтно-реставрационные мероприятия (капитальный ремонт) на объектах деревянного зодчества, включают в себя:

- восстановление эксплуатационных качеств здания;

- восстановление внешнего исторического облика здания и его эстетических качеств (в том числе восстановление декоративного убранства фасадов).

В составе проектно-сметной документации на проведение ремонтных работ на объектах деревянного зодчества, включённых в настоящую Программу, должны быть выполнены паспорта фасадов, соответствующие историческому облику зданий и стилистике района, а также специальный раздел по восстановлению фасадов, предусматривающий мероприятия по сохранению или воссозданию художественного оформления стен и крыши, элементов декора, наличников, пилястр, поясков, исторической формы обшивки и иное.

При реализации ремонтно-реставрационных мероприятий (капитального ремонта) бюджетные средства муниципального образования "Город Томск" предоставляются организациям, осуществляющим управление (обслуживание) многоквартирными домами - объектами деревянного зодчества, включенными в настоящую Программу, в форме субсидий. Порядок предоставления денежных средств определяется в соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации и соответствующими муниципальными правовыми актами, определяющими порядок предоставления субсидий.

В целях экономии средств бюджета муниципального образования «Город Томск», а также для привлечения собственников к содержанию принадлежащего им на праве собственности общего имущества многоквартирных домов – объектов деревянного зодчества финансирование ремонтно-реставрационных мероприятий (капитального ремонта) должно производиться из бюджетов разных уровней, а также из внебюджетных источников (в том числе за счет средств собственников жилых помещений). Целесообразным видится участие собственников помещений в капитальном ремонте путем внесения средств в размере от 1 и более процентов от доли софинансирования из бюджета муниципального образования «Город Томск», что в сумме будет составлять общую стоимость капитального ремонта объекта деревянного зодчества (в указанную сумму софинансирования капитального ремонта, направляемую собственниками помещений многоквартирных домов - объектов деревянного зодчества, не включаются средства муниципального образования «Город Томск» как собственника помещений жилищного фонда, а также средства, необходимые для восстановления  декоративного оформления фасадов объектов деревянного зодчества).

Ремонтно-реставрационные мероприятия (капитальный ремонт) выполняются в соответствии с проектно-сметной документацией. Проектно-сметная документация, дефектные ведомости и сметы могут разрабатываться в соответствии с приложением 9 Ведомственных строительных норм. Положение об организации и проведении реконструкции, ремонта и технического обслуживания жилых зданий, объектов коммунального и социально – культурного назначения. ВСН 58-88 (р) и приложением 8 Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденного постановлением Госстроя РФ от 27.09.2003 N 170.

## Ремонтно-реставрационные работы (капитальный ремонт) на объектах деревянного зодчества, относящихся к  объектам культурного наследия (памятников истории и культуры), в том числе выявленным объектам культурного наследия, проводятся на основании письменного разрешения и задания на проведение указанных работ, выданных соответствующим органом охраны объектов культурного наследия, и в соответствии с документацией, согласованной с соответствующим органом охраны объектов культурного наследия. Порядок выдачи разрешения и задания, согласования проектной документации, проведения и приемки указанных работ, требования к лицам, выполняющих указанные работы, в том числе осуществляющие проектные работы, технический и авторский надзор  определяются в соответствии с действующим законодательством.

Технические задания на проектные и ремонтно-реставрационные работы (капитальный ремонт) на объектах деревянного зодчества, не относящихся к объектам культурного наследия (в том числе к выявленным объектам культурного наследия), а также проектно-сметная документация на ремонт указанных объектов должны согласовываться  с комитетом по сохранению исторического наследия департамента архитектуры и градостроительства администрации Города Томска.

## Контроль за реализацией мероприятий Программы осуществляет администрация Города Томска в лице департамента архитектуры и градостроительства администрации Города Томска.

## В рамках Программы администрация Города Томска (ее уполномоченные органы) выполняет следующие функции:

## 1. Департамент архитектуры и градостроительства администрации Города Томска:

## осуществляет общий контроль и координацию деятельности соисполнителей;

- формирует заявки и предложения для обеспечения финансирования Программы из бюджета муниципального образования "Город Томск", а также для привлечения софинансирования из иных бюджетных источников и внебюджетных источников.

- проводит анализ и формирует предложения по рациональному использованию финансовых ресурсов Программы;

- организует взаимодействие с соответствующими структурными подразделениями Администрации Томской области, иными исполнительными органами государственной власти Томской области для обеспечения участия в государственных программах Российской Федерации и Томской области, реализации иных проектов и программ в целях исполнения настоящей Программы.

- представляет ежегодно в установленном законодательством и муниципальными правовыми актами порядке предложения по уточнению перечня программных мероприятий на очередной финансовый год, уточняет механизм реализации программы и размер затрат на реализацию программных мероприятий;

# представляет в управление экономического развития администрации Города Томска отчеты о реализации муниципальной программы по итогам отчетного года – в срок до 10 февраля года, следующего за отчетным, в соответствии с постановлением администрации Города Томска от 15.07.2014 № 677 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ муниципального образования «Город Томск», их формирования, реализации, мониторинга и контроля».

2. Органы администрации Города Томска, являющиеся соисполнителями мероприятий Программы:

- осуществляют контроль фактического исполнения мероприятий и сроков их исполнения;

- представляют в департамент архитектуры и градостроительства администрации Города Томска отчёт о ходе реализации настоящей Программы не позднее 15 января года, следующего за отчетным периодом.

3. Муниципальное бюджетное учреждение «Центр технического надзора» на договорной, безвозмездной основе осуществляет технический надзор за выполнением строительно-монтажных работ при проведении капитального ремонта объектов деревянного зодчества, включенных в Программу и не относящихся к объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры).

К проведению технического и авторского надзора за выполнением строительно-монтажных работ при проведении капитального ремонта объектов деревянного зодчества, включенных в Программу и относящихся к объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) допускаются юридические лица и индивидуальные предприниматели, имеющие лицензии на осуществление деятельности по реставрации объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), привлеченные в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

## 4. Комитет по информационной политике администрации Города Томска осуществляет информационное обеспечение реализации Программы.

|  |  | Приложение 1 к программе "Сохранение деревянного зодчества" на 2015-2019 гг. |
| --- | --- | --- |
| Перечень объектов деревянного зодчества, расположенных на территории муниципального образования "Город Томск", подлежащих сохранению |
| № п/п | Адрес объекта деревянного зодчества | Категория объекта | Район города | Групповая зона |
| 1 | 1905 года. пер., 8 | ЦС | Ленинский | З |
| 2 | Алеутская ул., 1 | ОРЗ | Ленинский | ПСИ |
| 3 | Алеутская ул., 2 | Ф | Ленинский | ПСИ |
| 4 | Алеутская ул., 11 | ОРЗ | Ленинский | ПСИ |
| 5 | Алтайская ул., 7 | Ф | Советский |  |
| 6 | Алтайская ул., 9 | Ф | Советский |  |
| 7 | Алтайская ул., 11 | Ф | Советский |  |
| 8 | Алтайская ул., 13 | Ф | Советский |  |
| 9 | Алтайская ул., 15 // Заливная ул.,34 | Ф | Советский |  |
| 10 | Алтайская ул., 17 | Ф | Советский |  |
| 11 | Алтайская ул., 18 | ЦС | Советский |  |
| 12 | Алтайская ул., 19 | Ф | Советский |  |
| 13 | Алтайская ул., 19 а // Орловский пер., 16 | Ф | Советский |  |
| 14 | Алтайская ул., 23 | Ф | Советский |  |
| 15 | Алтайская ул., 37 | Ф | Советский |  |
| 16 | Алтайская ул., 42 | ЦС | Советский |  |
| 17 | Алтайская ул., 44 | ЦС | Советский |  |
| 18 | Алтайская ул., 46 | ЦС | Советский |  |
| 19 | Аптекарский пер., 8 | Ф | Советский |  |
| 20 | Аптекарский пер., 11 // Алтайская ул., 1 | ЦС | Советский |  |
| 21 | Аптекарский пер., 11 а | Ф | Советский |  |
| 22 | Аптекарский пер., 11/1 | Ф | Советский |  |
| 23 | Аркадия Иванова ул., 2 а | ОРЗ | Кировский |  |
| 24 | Аркадия Иванова ул., 2/1 | ВОКН | Кировский |  |
| 25 | Аркадия Иванова ул., 2/2 | Ф | Кировский |  |
| 26 | Асиновская ул., 1 | ОРЗ | Ленинский | ПК |
| 27 | Асиновская ул., 2 | ОРЗ | Ленинский | ПК |
| 28 | Асиновская ул., 3 | ОРЗ | Ленинский | ПК |
| 29 | Асиновская ул., 5 | ОРЗ | Ленинский | ПК |
| 30 | Асиновская ул., 7 | ОРЗ | Ленинский | ПК |
| 31 | Асиновская ул., 9 | ОРЗ | Ленинский | ПК |
| 32 | Ачинская ул., 6 | Ф | Октябрьский | В |
| 33 | Ачинская ул., 14 | Ф | Октябрьский | В |
| 34 | Ачинская ул., 16 | Ф | Октябрьский | В |
| 35 | Ачинская ул., 20 | Ф | Октябрьский | В |
| 36 | Бакунина ул., 3 стр. 1 (Спасская башня) | Ф | Октябрьский | В |
| 37 | Бакунина ул., 5 | ВОКН | Октябрьский | В |
| 38 | Бакунина ул., 6 | ОРЗ | Октябрьский | В |
| 39 | Бакунина ул., 7 | ВОКН | Октябрьский | В |
| 40 | Бакунина ул., 9 | ЦС | Октябрьский | В |
| 41 | Бакунина ул., 11 | ЦС | Октябрьский | В |
| 42 | Бакунина ул., 12 | Ф | Октябрьский | В |
| 43 | Бакунина ул., 13 | Ф | Октябрьский | В |
| 44 | Бакунина ул., 15 | Ф | Октябрьский | В |
| 45 | Бакунина ул., 16 | ЦС | Октябрьский | В |
| 46 | Бакунина ул., 17 | Ф | Октябрьский | В |
| 47 | Бакунина ул., 17 а | Ф | Октябрьский | В |
| 48 | Бакунина ул., 18 | Ф | Октябрьский | В |
| 49 | Бакунина ул., 19/1 | Ф | Октябрьский | В |
| 50 | Бакунина ул., 19/2 | Ф | Октябрьский | В |
| 51 | Бакунина ул., 20 | Ф | Октябрьский | В |
| 52 | Бакунина ул., 24 | ЦС | Октябрьский | В |
| 53 | Батенькова пер., 7 // Крылова ул.,2 | Ф | Советский | Д |
| 54 | Батенькова пер., 17/1 | ЦС | Советский |  |
| 55 | Батенькова пер., 18стр.1 // Комсомольский пер., 13 | Ф | Советский |  |
| 56 | Белая ул., 2 // Кривая ул., 25 | Ф | Октябрьский | В |
| 57 | Белая ул., 4 | Ф | Октябрьский | В |
| 58 | Белая ул., 4 стр.1 | Ф | Октябрьский | В |
| 59 | Белая ул., 5 | ВОКН | Октябрьский |  |
| 60 | Белая ул., 5/1 | ОРЗ | Октябрьский |  |
| 61 | Белая ул., 6 | Ф | Октябрьский | В |
| 62 | Белая ул., 9 | ЦС | Октябрьский | В |
| 63 | Белая ул., 10 | ЦС | Октябрьский | В |
| 64 | Белая ул., 12 | Ф | Октябрьский | В |
| 65 | Белая ул., 14 | Ф | Октябрьский | В |
| 66 | Белая ул., 16 | ЦС | Октябрьский | В |
| 67 | Белая ул., 18 | Ф | Октябрьский | В |
| 68 | Беленца Алексея ул., 3 | Ф | Советский | Т |
| 69 | Беленца Алексея ул., 4 а | Ф | Советский | Т |
| 70 | Беленца Алексея ул., 5 | ВОКН | Советский | Т |
| 71 | Беленца Алексея ул., 7 | ВОКН | Советский | Т |
| 72 | Беленца Алексея ул., 21 // Гагарина ул., 16 | ЦС | Советский | Д |
| 73 | Беленца Алексея ул., 25 | Ф | Советский | Д |
| 74 | Беленца Алексея ул., 25/1 // Советская ул., 11 | Ф | Советский | Д |
| 75 | Белинского проезд, 3 | Ф | Советский |  |
| 76 | Белинского ул., 17 // Герцена ул., 11 | ЦС | Кировский | Е |
| 77 | Белинского ул., 17 а | ЦС | Кировский | Е |
| 78 | Белинского ул., 17/1 | ЦС | Кировский | Е |
| 79 | Белинского ул., 19 | ОФЗ | Кировский | Е |
| 80 | Белинского ул., 20 | ВОКН | Кировский | Е |
| 81 | Белинского ул., 23 | ОРЗ | Кировский | Е |
| 82 | Белинского ул., 27 // Карташова ул.,18 | ЦС | Кировский | Е |
| 83 | Белинского ул., 27 а | ОРЗ | Кировский | Е |
| 84 | Белинского ул., 34 | Ф | Кировский | Е |
| 85 | Белинского ул., 36 | Ф | Кировский | Е |
| 86 | Белинского ул., 72 // Пирогова ул.,12 | ОРЗ | Кировский |  |
| 87 | Белинского ул., 76 | ЦС | Кировский |  |
| 88 | Белинского ул., 78 | ЦС | Кировский |  |
| 89 | Белинского ул., 80 | ЦС | Кировский |  |
| 90 | Белинского ул., 82 | Ф | Кировский |  |
| 91 | Большая Подгорная ул., 15 | ОРЗ | Октябрьский | В |
| 92 | Большая Подгорная ул., 17 // Октябрьский взвоз ул., 2 | ЦС | Октябрьский | В |
| 93 | Большая Подгорная ул., 19 | Ф | Октябрьский | В |
| 94 | Большая Подгорная ул., 29 | ЦС | Октябрьский | В |
| 95 | Большая Подгорная ул., 31 | ЦС | Октябрьский | В |
| 96 | Большая Подгорная ул., 37 | Ф | Октябрьский | В |
| 97 | Большая Подгорная ул., 41 | ЦС | Октябрьский | В |
| 98 | Большая Подгорная ул., 41а | Ф | Октябрьский | В |
| 99 | Большая Подгорная ул., 43 | ЦС | Октябрьский | В |
| 100 | Большая Подгорная ул., 55 // Карповский пер., 23 | ЦС | Октябрьский | В |
| 101 | Ванцетти пер., 2а | Ф | Ленинский | З |
| 102 | Ванцетти пер., 6 // Карла Маркса ул., 35 | ЦС | Ленинский | З |
| 103 | Ванцетти пер., 6 а | ЦС | Ленинский | З |
| 104 | Ванцетти пер., 6/1 // Карла Маркса ул.,35 а | ЦС | Ленинский | З |
| 105 | Ванцетти пер., 6/2 | ЦС | Ленинский | З |
| 106 | Вершинина ул., 8 | ЦС | Советский | П |
| 107 | Вершинина ул., 10 | ЦС | Советский | П |
| 108 | Вершинина ул., 12 | ОФЗ | Советский | П |
| 109 | Вершинина ул., 14 // Герцена ул., 21 | ВОКН | Кировский | П |
| 110 | Водяная ул., 5 | Ф | Ленинский | З |
| 111 | Водяная ул., 7 | ЦС | Ленинский | З |
| 112 | Водяная ул., 9 | ЦС | Ленинский | З |
| 113 | Водяная ул., 13 // Картасный пер., 20 | Ф | Ленинский | З |
| 114 | Водяная ул., 17 | Ф | Ленинский | З |
| 115 | Водяная ул., 19 | Ф | Ленинский | З |
| 116 | Водяная ул., 20 / Заозерный пер., 23 | Ф | Ленинский | З |
| 117 | Водяная ул., 21 // Заозерный пер., 25 | ОРЗ | Ленинский | З |
| 118 | Водяная ул., 22 | Ф | Ленинский | З |
| 119 | Водяная ул., 23 б | ЦС | Ленинский | З |
| 120 | Водяная ул., 23 в | ЦС | Ленинский | З |
| 121 | Водяная ул., 24 | Ф | Ленинский | З |
| 122 | Водяная ул., 26 | Ф | Ленинский | З |
| 123 | Водяная ул., 28 | Ф | Ленинский | З |
| 124 | Водяная ул., 32 | ЦС | Ленинский |  |
| 125 | Водяная ул., 33 | ОРЗ | Ленинский | З |
| 126 | Войкова ул., 2 | ОРЗ | Ленинский | З |
| 127 | Войкова ул., 2/1 | ОРЗ | Ленинский | З |
| 128 | Войкова ул., 4 | Ф | Ленинский | З |
| 129 | Войкова ул., 4 а | Ф | Ленинский | З |
| 130 | Войкова ул., 8 | ОРЗ | Ленинский | З |
| 131 | Войкова ул., 10 | Ф | Ленинский | З |
| 132 | Войкова ул., 12 | ЦС | Ленинский | З |
| 133 | Войкова ул., 13 | ЦС | Ленинский | З |
| 134 | Войкова ул., 13 а | ЦС | Ленинский | З |
| 135 | Войкова ул., 14 | ОРЗ | Ленинский | З |
| 136 | Войкова ул., 14/1 // Войкова пер.,3 | Ф | Ленинский | З |
| 137 | Войкова ул., 15 а | ЦС | Ленинский | З |
| 138 | Войкова ул., 18 (дом с воротами) | ВОКН | Ленинский | З |
| 138А | Войкова ул., 18 (ворота) | Ф | Ленинский | З |
| 139 | Войкова ул., 19 // Сухоозерный пер., 11 | ОРЗ | Ленинский | З |
| 140 | Войкова ул., 20 | Ф | Ленинский | З |
| 141 | Войкова ул., 21 // Сухоозерный пер.,10 | ОРЗ | Ленинский | З |
| 142 | Войкова ул., 22 | ЦС | Ленинский | З |
| 143 | Войкова ул., 23 | ОФЗ | Ленинский | З |
| 144 | Войкова ул., 27 | Ф | Ленинский | З |
| 145 | Войкова ул., 32 | Ф | Ленинский | З |
| 146 | Войкова ул., 34 | Ф | Ленинский | З |
| 147 | Войкова ул., 38 // Картасный пер.,10 | Ф | Ленинский | З |
| 148 | Войкова ул., 40 | ОРЗ | Ленинский | З |
| 149 | Войлочная заимка ул., 25 (дом на яру) | Ф | Октябрьский |  |
| 150 | Гагарина ул., 6 // Нахановича пер., 11 | Ф | Советский | Д |
| 151 | Гагарина ул., 6/1 | ЦС | Советский | Д |
| 152 | Гагарина ул., 8 | ЦС | Советский | Д |
| 153 | Гагарина ул., 22 | ЦС | Советский | Д |
| 154 | Гагарина ул., 24 | Ф | Советский | Д |
| 155 | Гагарина ул., 26 | ЦС | Советский | Д |
| 156 | Гагарина ул., 32 | ОРЗ | Советский | Д |
| 157 | Гагарина ул., 34 | ОРЗ | Советский | Д |
| 158 | Гагарина ул., 36 | ОРЗ | Советский | Д |
| 159 | Гагарина ул., 40 | ЦС | Советский | Д |
| 160 | Гагарина ул., 42 | ОФЗ | Советский | Д |
| 161 | Гагарина ул., 44 | ОРЗ | Советский | Д |
| 162 | Гагарина ул., 46 | ОРЗ | Советский | Д |
| 163 | Герцена ул., 6 стр.7 | ЦС | Советский | Е |
| 164 | Герцена ул., 9 | ЦС | Кировский | Е |
| 165 | Герцена ул., 15 а | ЦС | Кировский | Е |
| 166 | Герцена ул., 15/1 | ЦС | Кировский | Е |
| 167 | Герцена ул., 23 | ОРЗ | Кировский | П |
| 168 | Герцена ул., 24 | Ф | Советский | Е |
| 169 | Герцена ул., 31 | Ф | Кировский | П |
| 170 | Герцена ул., 33 | Ф | Кировский | П |
| 171 | Герцена ул., 36 | ЦС | Советский | П |
| 172 | Герцена ул., 40 // Дзержинского ул., 15 | ОРЗ | Советский | П |
| 173 | Гоголя ул., 14 | ЦС | Советский |  |
| 174 | Гоголя ул., 14 а | ЦС | Советский |  |
| 175 | Гоголя ул., 14/3 | ЦС | Советский |  |
| 176 | Гоголя ул., 14/4 | ЦС | Советский |  |
| 177 | Гоголя ул., 14/6 | ЦС | Советский |  |
| 178 | Гоголя ул., 16 | ЦС | Советский |  |
| 179 | Гоголя ул., 18/1 | Ф | Советский |  |
| 180 | Гоголя ул., 22 | Ф | Советский |  |
| 181 | Гоголя ул., 23 а | ЦС | Советский |  |
| 182 | Гоголя ул., 24 | ЦС | Советский |  |
| 183 | Гоголя ул., 46 // Нечевский пер., 1 | ОРЗ | Советский |  |
| 184 | Гоголя ул., 50/1 | ЦС | Советский |  |
| 185 | Гоголя ул., 52 | ОРЗ | Советский |  |
| 186 | Горького Максима ул., 1 | ЦС | Советский | Т |
| 187 | Горького Максима ул., 2 | Ф | Советский | Т |
| 188 | Горького Максима ул., 3 | ЦС | Советский | Т |
| 189 | Горького Максима ул., 4 | Ф | Советский | Т |
| 190 | Горького Максима ул., 5 | ЦС | Советский | Т |
| 191 | Горького Максима ул., 8 | ОРЗ | Советский | Т |
| 192 | Горького Максима ул., 10 | Ф | Советский | Т |
| 193 | Горького Максима ул., 12 | Ф | Советский | Т |
| 194 | Горького Максима ул., 13 | ЦС | Советский | Т |
| 195 | Горького Максима ул., 14 | ЦС | Советский | Т |
| 196 | Горького Максима ул., 15 | ЦС | Советский | Т |
| 197 | Горького Максима ул., 16 | ЦС | Советский | Т |
| 198 | Горького Максима ул., 16/1 | Ф | Советский | Т |
| 199 | Горького Максима ул., 17 | ЦС | Советский | Т |
| 200 | Горького Максима ул., 18 | ЦС | Советский | Т |
| 201 | Горького Максима ул., 21 | ЦС | Советский | Т |
| 202 | Горького Максима ул., 23 | ВОКН | Советский | Т |
| 203 | Горького Максима ул., 25 | Ф | Советский | Т |
| 204 | Горького Максима ул., 27 | Ф | Советский | Т |
| 205 | Горького Максима ул., 28 | ЦС | Советский | Т |
| 206 | Горького Максима ул., 29 | Ф | Советский | Т |
| 207 | Горького Максима ул., 30 | ОРЗ | Советский | Т |
| 208 | Горького Максима ул., 31 | Ф | Советский | Т |
| 209 | Горького Максима ул., 34 | ЦС | Советский | Т |
| 210 | Горького Максима ул., 37 | ЦС | Советский | Т |
| 211 | Горького Максима ул., 39 | Ф | Советский | Т |
| 212 | Горького Максима ул., 42 | Ф | Советский | Т |
| 213 | Горького Максима ул., 43 | Ф | Советский | Т |
| 214 | Горького Максима ул., 44 | Ф | Советский | Т |
| 215 | Горького Максима ул., 46 // Источный пер., 4 | Ф | Советский | Т |
| 216 | Горького Максима ул., 50 | Ф | Советский | Т |
| 217 | Горького Максима ул., 60/ Базарный пер.,10 | Ф | Советский | Т |
| 218 | Григорьева ул., 8 | ОРЗ | Октябрьский |  |
| 219 | Даниловский пер. 9 | Ф | Советский |  |
| 220 | Дзержинского ул., 3 | Ф | Советский | П |
| 221 | Дзержинского ул., 5 | ОРЗ | Советский | П |
| 222 | Дзержинского ул., 6 | ВОКН | Советский | П |
| 223 | Дзержинского ул., 6 а | ОРЗ | Советский | П |
| 224 | Дзержинского ул., 9 | Ф | Советский | П |
| 225 | Дзержинского ул., 10 | ЦС | Советский | П |
| 226 | Дзержинского ул., 11 | Ф | Советский | П |
| 227 | Дзержинского ул., 12 // Герцена ул.,42 (дом с двумя амбарами) | ОРЗ | Советский | П |
| 227А | Дзержинского ул., 12 стр. 5 (амбар) | ОРЗ | Советский | П |
| 227Б | Дзержинского ул., 12 стр. 6 (конюшня) | ОРЗ | Советский | П |
| 228 | Дзержинского ул., 16 | ОРЗ | Советский | П |
| 229 | Дзержинского ул., 17 | Ф | Кировский | П |
| 230 | Дзержинского ул., 18 | ОРЗ | Советский | П |
| 231 | Дзержинского ул., 20 | ОРЗ | Советский | П |
| 232 | Дзержинского ул., 20 а | ЦС | Советский | П |
| 233 | Дзержинского ул., 21 | ОРЗ | Кировский | П |
| 234 | Дзержинского ул., 34/3 | ОРЗ | Кировский | П |
| 235 | Загорная ул., 9 | Ф | Октябрьский | П |
| 236 | Загорная ул., 13 | ЦС | Октябрьский |  |
| 237 | Загорная ул., 24/1 | Ф | Октябрьский | В |
| 238 | Загорная ул., 26 | Ф | Октябрьский | В |
| 239 | Загорная ул., 30 | Ф | Октябрьский | В |
| 240 | Загорная ул., 40 | Ф | Октябрьский | В |
| 241 | Загорная ул., 42 | ЦС | Октябрьский | В |
| 242 | Загорная ул., 44 | ЦС | Октябрьский | В |
| 243 | Загорная ул., 44/1 | Ф | Октябрьский | В |
| 244 | Загорная ул., 44/2 | Ф | Октябрьский | В |
| 245 | Загорная ул., 45 | ЦС | Октябрьский | В |
| 246 | Загорная ул., 46 | ЦС | Октябрьский | В |
| 247 | Загорная ул., 50 | Ф | Октябрьский | В |
| 248 | Загорная ул., 54 | ЦС | Октябрьский | В |
| 249 | Загорная ул., 58 | Ф | Октябрьский | В |
| 250 | Загорная ул., 60 | ЦС | Октябрьский | В |
| 251 | Загорная ул., 62 | ЦС | Октябрьский | В |
| 252 | Заливная ул., 14 | ЦС | Советский |  |
| 253 | Затеевский пер., 4 | ЦС | Советский | Д |
| 254 | Источная ул., 3 | ЦС | Советский | Т |
| 255 | Источная ул., 7 | Ф | Советский | Т |
| 256 | Источная ул., 9 | Ф | Советский | Т |
| 257 | Источная ул., 11 | Ф | Советский | Т |
| 258 | Источная ул., 13 // Безымянный пер., 5 | ЦС | Советский | Т |
| 259 | Источная ул., 15 | Ф | Советский | Т |
| 260 | Источная ул., 17 | ЦС | Советский | Т |
| 261 | Источная ул., 23 // Трифонова ул., 19 | ЦС | Советский | Т |
| 262 | Источная ул., 24 | ЦС | Советский | Т |
| 263 | Источная ул., 25 | ОРЗ | Советский | Т |
| 264 | Источная ул., 26 | ЦС | Советский | Т |
| 265 | Источная ул., 27 | ВОКН | Советский | Т |
| 266 | Источная ул., 28 | ЦС | Советский | Т |
| 267 | Источная ул., 30 | ЦС | Советский | Т |
| 268 | Источная ул., 32 | Ф | Советский | Т |
| 269 | Источная ул., 33 | ЦС | Советский | Т |
| 270 | Источная ул., 43 | Ф | Советский | Т |
| 271 | Источная ул., 45 | Ф | Советский | Т |
| 272 | Источный пер., 12 а | Ф | Советский | Т |
| 273 | Карла Маркса ул., 27 стр.1 | ОРЗ | Ленинский | З |
| 274 | Карла Маркса ул., 28 | ЦС | Ленинский | З |
| 275 | Карла Маркса ул., 29 | ЦС | Ленинский | З |
| 276 | Карла Маркса ул., 31 | ОФЗ | Ленинский | З |
| 277 | Карла Маркса ул., 38 | ОРЗ | Ленинский | З |
| 278 | Карла Маркса ул., 43 | ЦС | Ленинский | З |
| 279 | Карла Маркса ул., 43 а | ЦС | Ленинский | З |
| 280 | Карла Маркса ул., 47 | ЦС | Ленинский | З |
| 281 | Карла Маркса ул., 49 | ЦС | Ленинский | З |
| 282 | Картасный пер., 8 | Ф | Ленинский | З |
| 283 | Картасный пер., 8 а | Ф | Ленинский | З |
| 284 | Картасный пер., 9 | Ф | Ленинский | З |
| 285 | Карташова ул., 2 | ЦС | Кировский | Е |
| 286 | Карташова ул., 22 | ОРЗ | Кировский | Е |
| 287 | Карташова ул., 32 | ОРЗ | Кировский | П |
| 288 | Карташова ул., 32 а | ВОКН | Кировский | П |
| 289 | Карташова ул., 32 б | Ф | Кировский | П |
| 290 | Карташова ул., 34 | ВОКН | Кировский | П |
| 291 | Кирова пр., 7 | ОФЗ | Кировский | Е |
| 292 | Кирова пр., 13 // Студенческая ул., 2 | ЦС | Кировский |  |
| 293 | Кирова пр., 13 а | ЦС | Кировский |  |
| 294 | Кирова пр., 21 // Вершинина ул., 34 | ЦС | Кировский |  |
| 295 | Кирова пр., 27 а | Ф | Кировский |  |
| 296 | Кирова пр., 29 | Ф | Кировский |  |
| 297 | Кирова пр., 33 | ОРЗ | Кировский |  |
| 298 | Кирова пр., 36/2 | ЦС | Кировский |  |
| 299 | Ключевской проезд., 27 | ЦС | Октябрьский |  |
| 300 | Комсомольский пер., 3 | Ф | Советский |  |
| 301 | Комсомольский пер., 4 | Ф | Советский |  |
| 302 | Комсомольский пер., 9 | Ф | Советский |  |
| 303 | Комсомольский пер., 11 | ЦС | Советский |  |
| 304 | Комсомольский пер., 16 | ОРЗ | Советский |  |
| 305 | Комсомольский пер., 16/2 | Ф | Советский |  |
| 306 | Кононова пер., 1 | Ф | Советский |  |
| 307 | Кононова пер., 2 | ОРЗ | Советский |  |
| 308 | Кононова пер., 3 | Ф | Советский |  |
| 309 | Кононова пер., 4 | ОРЗ | Советский |  |
| 310 | Кононова пер., 5 | ОРЗ | Советский |  |
| 311 | Кононова пер., 6 | ЦС | Советский |  |
| 312 | Кононова пер., 7 | Ф | Советский |  |
| 313 | Кононова пер., 9 | Ф | Советский |  |
| 314 | Кононова пер., 11 | Ф | Советский |  |
| 315 | Кононова пер., 11/1 | Ф | Советский |  |
| 316 | Кононова пер., 13 | Ф | Советский |  |
| 317 | Кооперативный пер., 5 | ОРЗ | Ленинский | З |
| 318 | Красноармейская ул., 51 | ЦС | Советский | П |
| 319 | Красноармейская ул., 51 а | ЦС | Советский | П |
| 320 | Красноармейская ул., 53 | ОРЗ | Советский | П |
| 321 | Красноармейская ул., 59 | Ф | Советский | П |
| 322 | Красноармейская ул., 62 | Ф | Советский | П |
| 323 | Красноармейская ул., 64 а | ЦС | Советский | П |
| 324 | Красноармейская ул., 65 | ОФЗ | Кировский | П |
| 325 | Красноармейская ул., 65/1 | ОРЗ | Кировский | П |
| 326 | Красноармейская ул., 67/1 | ОФЗ | Кировский | П |
| 327 | Красноармейская ул., 68 | ОФЗ | Советский | П |
| 328 | Красноармейская ул., 69 | Ф | Кировский | П |
| 329 | Красноармейская ул., 71 | ОФЗ | Кировский | П |
| 330 | Красноармейская ул., 72 | Ф | Кировский | П |
| 331 | Красноармейская ул., 75 | Ф | Кировский | П |
| 332 | Красноармейская ул., 77 | Ф | Кировский |  |
| 333 | Красноармейская ул., 78 | Ф | Кировский | П |
| 334 | Красноармейская ул., 79 | Ф | Кировский | П |
| 335 | Красноармейская ул., 79 а | ОРЗ | Кировский | П |
| 336 | Красноармейская ул., 85 // Кирова пр.,24 | ОРЗ | Кировский | П |
| 337 | Красноармейская ул., 85 а | ОРЗ | Кировский | П |
| 338 | Красноармейская ул., 92 | ОРЗ | Кировский | П |
| 339 | Красного Пожарника пер., 12 | ОРЗ | Октябрьский |  |
| 340 | Красного Пожарника пер., 18 | ЦС | Октябрьский |  |
| 341 | Красный пер., 13 | ЦС | Ленинский |  |
| 342 | Кривая ул., 2 | Ф | Октябрьский | В |
| 343 | Кривая ул., 7 | Ф | Октябрьский | В |
| 344 | Кривая ул., 8 // Макушина пер., 2 | Ф | Октябрьский | В |
| 345 | Кривая ул., 9 | ЦС | Октябрьский | В |
| 346 | Кривая ул., 9 а | Ф | Октябрьский | В |
| 347 | Кривая ул., 11 | Ф | Октябрьский | В |
| 348 | Кривая ул., 27 | Ф | Октябрьский | В |
| 349 | Кривая ул., 29 // Школьный пер., 1 | Ф | Октябрьский | В |
| 350 | Крылова ул., 3 а | Ф | Советский | Д |
| 351 | Крылова ул., 4 | ОРЗ | Советский | Д |
| 352 | Крылова ул., 5 // Нахановича пер., 18 | Ф | Советский | Д |
| 353 | Крылова ул., 8 стр. 3 | Ф | Советский | Д |
| 354 | Крылова ул., 9 | Ф | Советский | Д |
| 355 | Крылова ул., 10/1 | Ф | Советский | Д |
| 356 | Крылова ул., 16 | ЦС | Советский | Д |
| 357 | Крылова ул., 22 // Никитина ул., 5а | Ф | Советский | Д |
| 358 | Крылова ул., 23 | ЦС | Советский | Д |
| 359 | Крылова ул., 24 | ОРЗ | Советский | Д |
| 360 | Крылова ул., 26 | ЦС | Советский | Д |
| 361 | Крылова ул., 26 а | ЦС | Советский | Д |
| 362 | Кузнецова ул., 14 | Ф | Кировский | Е |
| 363 | Кузнецова ул., 17 // Карташова ул., 7 | ОРЗ | Кировский | Е |
| 364 | Кузнецова ул., 18 // Карташова ул., 10 а | ЦС | Кировский | Е |
| 365 | Кузнецова ул., 20 // Карташова ул., 11 | ВОКН | Кировский | Е |
| 366 | Кузнецова ул., 20 а | ЦС | Кировский | Е |
| 367 | Кузнецова ул., 20/3 | ЦС | Кировский | Е |
| 368 | Кузнецова ул., 22 | ВОКН | Кировский | Е |
| 369 | Кузнецова ул., 24 | ОРЗ | Кировский | Е |
| 370 | Кузнецова ул., 27 | ОРЗ | Кировский | Е |
| 371 | Кузнецова ул., 28 а | ЦС | Кировский | Е |
| 372 | Кузнецова ул., 29 | Ф | Кировский | Е |
| 373 | Кузнецова ул., 30 (дом с флигелем) | ОРЗ | Кировский | Е |
| 374 | Кузнецова ул., 31 | Ф | Кировский | Е |
| 375 | Кузнецова ул., 33 | Ф | Кировский | Е |
| 376 | Кузнечный взвоз ул., 3 | ВОКН | Октябрьский | В |
| 377 | Кузнечный взвоз ул., 3/1 | Ф | Октябрьский | В |
| 378 | Кузнечный взвоз ул., 5 | Ф | Октябрьский | В |
| 379 | Кузнечный взвоз ул., 6 | ОРЗ | Октябрьский | В |
| 380 | Кустарный пер., 3 | ЦС | Октябрьский | В |
| 381 | Кустарный пер., 4 | ЦС | Октябрьский | В |
| 382 | Кустарный пер., 6 | Ф | Октябрьский | В |
| 383 | Кустарный пер., 9 | Ф | Октябрьский | В |
| 384 | Кутузова ул., 2 | ОРЗ | Ленинский | ПК |
| 385 | Кутузова ул., 4 | ОРЗ | Ленинский | ПК |
| 386 | Кутузова ул., 5 | ЦС | Ленинский | ПК |
| 387 | Кутузова ул., 7 | Ф | Ленинский | ПК |
| 388 | Кутузова ул., 9 | Ф | Ленинский | ПК |
| 389 | Кутузова ул., 11 | Ф | Ленинский | ПК |
| 390 | Ленина пр., 8 | ОРЗ | Кировский |  |
| 391 | Ленина пр., 19 | ВОКН | Кировский |  |
| 392 | Ленина пр., 23 | ЦС | Кировский |  |
| 393 | Ленина пр., 23/1 | Ф | Кировский |  |
| 394 | Ленина пр., 24 | ОРЗ | Кировский |  |
| 395 | Ленина пр., 25 | ВОКН | Кировский |  |
| 396 | Ленина пр., 25/1 | Ф | Кировский |  |
| 397 | Ленина пр., 36/4 (Дом с хозяйствеными постройками) | ОРЗ | Кировский |  |
| 398 | Ленина пр., 36/4 ( хозяйственые постройки) | Ф | Кировский |  |
| 399 | Ленина пр., 47 | Ф | Кировский |  |
| 400 | Ленина пр., 52 а | ВОКН | Советский | Т |
| 401 | Ленина пр., 52/1 | ЦС | Советский | Т |
| 402 | Ленина пр., 56 | ОФЗ | Советский | Т |
| 403 | Ленина пр., 58 | ОРЗ | Советский | Т |
| 404 | Ленина пр., 59 | ЦС | Кировский | Е |
| 405 | Ленина пр., 61 | Ф | Кировский | Е |
| 406 | Ленина пр., 98 | ВОКН | Ленинский | З |
| 407 | Ленина пр., 100 | ВОКН | Ленинский | З |
| 408 | Ленина пр., 151 | ЦС | Ленинский |  |
| 409 | Лермонтова ул., 2 | ЦС | Октябрьский | В |
| 410 | Лермонтова ул., 5 | ЦС | Октябрьский | В |
| 411 | Лермонтова ул., 7 | ОРЗ | Октябрьский | В |
| 412 | Лермонтова ул., 9 | ЦС | Октябрьский | В |
| 413 | Лермонтова ул., 9/1 | Ф | Октябрьский | В |
| 414 | Лермонтова ул., 13/1 | Ф | Октябрьский | В |
| 415 | Лермонтова ул., 13/2 | Ф | Октябрьский | В |
| 416 | Лермонтова ул., 17 | ЦС | Октябрьский | В |
| 417 | Лермонтова ул., 17/1 | Ф | Октябрьский | В |
| 418 | Лермонтова ул., 24 | ЦС | Октябрьский | В |
| 419 | Лермонтова ул., 27 | ЦС | Октябрьский | В |
| 420 | Лермонтова ул., 27/1 | ЦС | Октябрьский | В |
| 421 | Лермонтова ул., 31 | Ф | Октябрьский | В |
| 422 | Лермонтова ул., 39 | ЦС | Октябрьский | В |
| 423 | Лермонтова ул., 45 | ЦС | Октябрьский | В |
| 424 | Лермонтова ул., 51стр.1 | Ф | Октябрьский | В |
| 425 | Макушина пер., 3 | ВОКН | Октябрьский |  |
| 426 | Макушина пер., 5 | Ф | Октябрьский |  |
| 427 | Макушина пер., 14 | ЦС | Октябрьский | В |
| 428 | Мамонтова ул., 2 | ЦС | Октябрьский | В |
| 429 | Мамонтова ул., 1 | Ф | Октябрьский | В |
| 430 | Мамонтова ул., 5 а | ЦС | Октябрьский | В |
| 431 | Мамонтова ул., 12 | ЦС | Октябрьский | В |
| 432 | Мариинский пер., 28 | ВОКН | Октябрьский |  |
| 433 | Мельничная ул., 19 | ЦС | Ленинский | З |
| 434 | Мельничная ул., 21 | Ф | Ленинский | З |
| 435 | Мельничная ул., 25 | ОРЗ | Ленинский | З |
| 436 | Мельничная ул., 27 | ВОКН | Ленинский | З |
| 437 | Мельничная ул., 29 | ВОКН | Ленинский | З |
| 438 | Мельничная ул., 31 | ВОКН | Ленинский | З |
| 439 | Мельничная ул., 32 | Ф | Ленинский | З |
| 440 | Мельничная ул., 33 // Картасный пер., 4 | ЦС | Ленинский | З |
| 441 | Мельничная ул., 38 | ОРЗ | Ленинский | П |
| 442 | Московский тракт, 2 б | ОРЗ | Кировский | Т |
| 443 | Мусы Джалиля ул., 1 | Ф | Советский | Т |
| 444 | Мусы Джалиля ул., 6 | Ф | Советский | Т |
| 445 | Мусы Джалиля ул., 9 | Ф | Советский | Т |
| 446 | Мусы Джалиля ул., 15 | Ф | Советский | Т |
| 447 | Мусы Джалиля ул., 16 | Ф | Советский | Т |
| 448 | Мусы Джалиля ул., 18 | Ф | Советский | Т |
| 449 | Мусы Джалиля ул., 19 | Ф | Советский | Т |
| 450 | Мусы Джалиля ул., 26 | Ф | Советский | Т |
| 451 | Мусы Джалиля ул., 27 // Базарный пер., 2 а | Ф | Советский | Т |
| 452 | Мусы Джалиля ул., 28 | ОРЗ | Советский | Т |
| 453 | Мусы Джалиля ул., 34 | ЦС | Советский | Т |
| 454 | Мусы Джалиля ул., 36 | Ф | Советский | Т |
| 455 | Нагорный пер., 3 | Ф | Октябрьский | В |
| 456 | Нагорный пер., 5 | Ф | Октябрьский | В |
| 457 | Нагорный пер., 6 | Ф | Октябрьский | В |
| 458 | Нагорный пер., 7 | Ф | Октябрьский | В |
| 459 | Нагорный пер., 7 стр. 1 | Ф | Октябрьский | В |
| 460 | Нагорный пер., 12 | Ф | Октябрьский | В |
| 461 | Нахановича пер., 1/1 | Ф | Советский |  |
| 462 | Нечевский пер. 3 | ЦС | Советский | П |
| 463 | Нечевский пер., 3 а // Вершинина ул., 1 | ЦС | Советский | П |
| 464 | Нечевский пер., 3/1 // Вершинина ул., 1 а | Ф | Советский | П |
| 465 | Нечевский пер., 9 | ЦС | Советский | П |
| 466 | Нечевский пер., 18 // Красноармейская ул., 56 | ЦС | Советский | П |
| 467 | Нечевский пер., 18 а | Ф | Советский | П |
| 468 | Нечевский пер., 19 | ЦС | Советский | П |
| 469 | Никитина ул., 2 а | ОРЗ | Советский | П |
| 470 | Никитина ул., 3 | ВОКН | Советский | П |
| 471 | Никитина ул., 4 а | ОРЗ | Советский | П |
| 472 | Никитина ул., 7 | Ф | Советский | П |
| 473 | Никитина ул., 9 // Затеевский пер., 1 | Ф | Советский | Д |
| 474 | Никитина ул., 11 // Затеевский пер., 2 | Ф | Советский | Д |
| 475 | Никитина ул., 13 // Белинского ул., 1 | Ф | Советский | Д |
| 476 | Никитина ул., 15 | ЦС | Советский | Д |
| 477 | Никитина ул., 21 | Ф | Советский |  |
| 478 | Никитина ул., 35 | Ф | Советский |  |
| 479 | Никитина ул., 37 // Красноармейская ул., 27 | ЦС | Советский |  |
| 480 | Ново-Ачинская ул., 24 | ЦС | Октябрьский |  |
| 481 | Обруб ул., 10 | ЦС | Октябрьский | В |
| 482 | Октябрьская ул., 4 | ЦС | Октябрьский | В |
| 483 | Октябрьская ул., 5 | Ф | Октябрьский | В |
| 484 | Октябрьская ул., 6 | ЦС | Октябрьский | В |
| 485 | Октябрьская ул., 8 | ЦС | Октябрьский | В |
| 486 | Октябрьская ул., 10 // Кривая ул., 1 | Ф | Октябрьский | В |
| 487 | Октябрьская ул., 13 | Ф | Октябрьский | В |
| 488 | Октябрьская ул., 16 а | Ф | Октябрьский | В |
| 489 | Октябрьская ул., 16 б | Ф | Октябрьский | В |
| 490 | Октябрьская ул., 16 в | Ф | Октябрьский | В |
| 491 | Октябрьская ул., 17 | Ф | Октябрьский | В |
| 492 | Октябрьская ул., 18 //Белая ул., 13 | Ф | Октябрьский | В |
| 493 | Октябрьская ул., 21 | Ф | Октябрьский | В |
| 494 | Октябрьская ул., 22 // Ачинская ул., 1 | Ф | Октябрьский | В |
| 495 | Октябрьская ул., 22/1 | Ф | Октябрьский | В |
| 496 | Октябрьская ул., 23 | Ф | Октябрьский | В |
| 497 | Октябрьская ул., 24 | Ф | Октябрьский | В |
| 498 | Октябрьская ул., 27 | Ф | Октябрьский | В |
| 499 | Октябрьская ул., 28 | Ф | Октябрьский | В |
| 500 | Октябрьская ул., 28 а | Ф | Октябрьский | В |
| 501 | Октябрьская ул., 29 | Ф | Октябрьский | В |
| 502 | Октябрьская ул., 30 | Ф | Октябрьский | В |
| 503 | Октябрьская ул., 31 | ЦС | Октябрьский | В |
| 504 | Октябрьская ул., 32 | Ф | Октябрьский | В |
| 505 | Октябрьская ул., 33 | ОРЗ | Октябрьский | В |
| 506 | Октябрьская ул., 35 | Ф | Октябрьский | В |
| 507 | Октябрьская ул., 37 // Лермонтова ул., 64 | Ф | Октябрьский | В |
| 508 | Октябрьская ул., 39 | Ф | Октябрьский | В |
| 508А | Октябрьская ул., 39 (ворота) | Ф | Октябрьский | В |
| 509 | Октябрьская ул., 41 | Ф | Октябрьский | В |
| 510 | Октябрьская ул., 42 | Ф | Октябрьский | В |
| 511 | Октябрьская ул., 43/1 | Ф | Октябрьский | В |
| 512 | Октябрьская ул., 44 | ОРЗ | Октябрьский | В |
| 513 | Октябрьская ул., 45 // Загорная ул., 76 | Ф | Октябрьский | В |
| 514 | Октябрьская ул., 46 | Ф | Октябрьский | В |
| 515 | Октябрьская ул., 47 | ЦС | Октябрьский | В |
| 516 | Октябрьская ул., 51 | Ф | Октябрьский | В |
| 517 | Октябрьская ул., 51 а | Ф | Октябрьский | В |
| 518 | Октябрьская ул., 52 | ЦС | Октябрьский | В |
| 519 | Октябрьская ул., 54/1 | Ф | Октябрьский | В |
| 520 | Октябрьская ул., 55 | ЦС | Октябрьский | В |
| 521 | Октябрьская ул., 59 | Ф | Октябрьский | В |
| 522 | Октябрьская ул., 60 | ЦС | Октябрьский | В |
| 523 | Октябрьская ул., 62 | Ф | Октябрьский | В |
| 524 | Октябрьская ул., 65 | Ф | Октябрьский | В |
| 525 | Октябрьская ул., 66 // Песочный пер., 2 | ОРЗ | Октябрьский | В |
| 526 | Октябрьская ул., 69 | ЦС | Октябрьский | В |
| 527 | Октябрьская ул., 71 | ОРЗ | Октябрьский | В |
| 527А | Октябрьская ул., 71 (ворота) | Ф | Октябрьский | В |
| 528 | Октябрьская ул., 73 | ЦС | Октябрьский | В |
| 529 | Октябрьская ул., 73 а | ЦС | Октябрьский | В |
| 530 | Октябрьская ул., 73/1 | ЦС | Октябрьский | В |
| 531 | Октябрьская ул., 75 | Ф | Октябрьский | В |
| 532 | Октябрьский взвоз ул. , 8 | Ф | Октябрьский | В |
| 533 | Песочный пер., 3 | Ф | Октябрьский | В |
| 534 | Песочный пер., 5 | ВОКН | Октябрьский | В |
| 535 | Песочный пер., 10 | Ф | Октябрьский | В |
| 536 | Песочный пер., 12 | Ф | Октябрьский | В |
| 537 | Песочный пер., 14 | Ф | Октябрьский | В |
| 538 | Песочный пер., 16 | Ф | Октябрьский | В |
| 539 | Песочный пер., 18 | Ф | Октябрьский | В |
| 540 | Песочный пер., 26 | Ф | Октябрьский | В |
| 541 | Петропавловская ул., 33 | ЦС | Советский |  |
| 542 | Плеханова пер., 1 а | ВОКН | Советский | Д |
| 543 | Плеханова пер., 5 | ЦС | Советский | Д |
| 544 | Плеханова пер., 9 // Советская ул., 24а | Ф | Советский | Д |
| 545 | Плеханова пер., 14 // Крылова ул., 18 | Ф | Советский | Д |
| 546 | Плеханова пер., 18 // Юрточный пер., 1 | Ф | Советский | Д |
| 547 | Плеханова пер., 22 | Ф | Советский | Д |
| 548 | Плеханова пер., 30 | ЦС | Советский |  |
| 549 | Плеханова пер., 32 | ЦС | Советский |  |
| 550 | Плеханова пер., 34 | ЦС | Советский |  |
| 551 | Пушкина ул., 4 | Ф | Октябрьский |  |
| 552 | Пушкина ул., 5 | Ф | Октябрьский | В |
| 553 | Пушкина ул., 5 а | Ф | Октябрьский | В |
| 554 | Пушкина ул., 6 | Ф | Октябрьский | В |
| 555 | Пушкина ул., 14 | Ф | Октябрьский | В |
| 556 | Пушкина ул., 24 | ЦС | Октябрьский | В |
| 557 | Пушкина ул., 28 а | ОРЗ | Октябрьский | В |
| 558 | Пушкина ул., 28 в | Ф | Октябрьский | В |
| 559 | Пушкина ул., 34 | ЦС | Октябрьский | В |
| 560 | Пушкина ул., 38 | ОРЗ | Октябрьский | В |
| 561 | Пушкина ул., 40 | ОФЗ | Октябрьский | В |
| 562 | Пушкина ул., 42 а | Ф | Октябрьский | В |
| 563 | Розы Люксембург ул., 22 | Ф | Ленинский |  |
| 564 | Розы Люксембург ул., 24а // 1905 г. пер., 11а | Ф | Ленинский |  |
| 565 | Розы Люксембург ул., 33 | ЦС | Ленинский |  |
| 566 | Розы Люксембург ул., 41 | ЦС | Ленинский |  |
| 567 | Розы Люксембург ул., 43 | ВОКН | Ленинский |  |
| 568 | Розы Люксембург ул., 46 | ЦС | Ленинский |  |
| 569 | Розы Люксембург ул., 46 а | ЦС | Ленинский |  |
| 570 | Розы Люксембург ул., 47 | ЦС | Ленинский |  |
| 571 | Розы Люксембург ул., 57 | Ф | Ленинский |  |
| 572 | Рузского ул., 9 // Юрточный пер., 31 | ВОКН | Советский |  |
| 573 | Рузского ул., 17 | Ф | Советский |  |
| 574 | Савиных ул., 10 | ОРЗ | Кировский |  |
| 575 | Савиных ул., 10 а | Ф | Кировский |  |
| 576 | Садовая ул., 2 | ОРЗ | Ленинский |  |
| 577 | Свердлова ул.,6 // Горшковский пер., 11 а | Ф | Октябрьский | В |
| 578 | Свердлова ул., 7 | ЦС | Октябрьский | В |
| 579 | Советская ул., 8 // Нахановича пер., 19 | Ф | Советский | Д |
| 580 | Советская ул., 8 а | Ф | Советский | Д |
| 581 | Советская ул., 8 б | Ф | Советский | Д |
| 582 | Советская ул., 8 в | Ф | Советский | Д |
| 583 | Советская ул., 10 а | Ф | Советский | Д |
| 584 | Советская ул., 13 | Ф | Советский | Д |
| 585 | Советская ул., 16 | ОФЗ | Советский | Д |
| 586 | Советская ул., 16 а | Ф | Советский | Д |
| 587 | Советская ул., 18 а | Ф | Советский | Д |
| 588 | Советская ул., 20 | ОРЗ | Советский | Д |
| 589 | Советская ул., 29 | ОРЗ | Советский | Д |
| 590 | Советская ул., 29/1 (флигель) | Ф | Советский | Д |
| 591 | Советская ул., 31 | Ф | Советский | Д |
| 592 | Советская ул., 32 | ОРЗ | Советский | Д |
| 593 | Советская ул., 34 | ОРЗ | Советский | Д |
| 594 | Советская ул., 36 | Ф | Советский | Д |
| 595 | Советская ул., 47 а | ВОКН | Кировский | Е |
| 596 | Советская ул., 49 а | Ф | Кировский | Е |
| 597 | Советская ул., 49/2 | ОРЗ | Кировский | Е |
| 598 | Советская ул., 50 а | Ф | Кировский | Е |
| 599 | Советская ул., 89 // Пирогова ул., 6 | Ф | Кировский |  |
| 600 | Советская ул., 93 | ОРЗ | Кировский |  |
| 601 | Советская ул., 93/1 | ЦС | Кировский |  |
| 602 | Совпартшкольный пер., 6 | ЦС | Ленинский | З |
| 603 | Совпартшкольный пер., 6 а | Ф | Ленинский | З |
| 604 | Совпартшкольный пер., 7 | ОРЗ | Ленинский | З |
| 605 | Соляная пл., 3 | Ф | Октябрьский |  |
| 606 | Соляной пер., 18 | ОРЗ | Октябрьский | В |
| 606А | Соляной пер., 18 (ворота) | ОРЗ | Октябрьский |  |
| 607 | Спортивный пер., 13 //Гоголя ул., 31 | ОРЗ | Советский |  |
| 608 | Средне-Кирпичная ул., 4 // Песочный пер., 32 | ЦС | Октябрьский | В |
| 609 | Средне-Кирпичная ул., 8 | ЦС | Октябрьский | В |
| 610 | Средне-Кирпичная ул., 15 | ВОКН | Октябрьский | В |
| 611 | Средне-Кирпичная ул., 17 | ЦС | Октябрьский | В |
| 612 | Студенческая ул., 29 | Ф | Кировский |  |
| 613 | Студенческий городок, 3 | ОРЗ | Кировский | ИП |
| 614 | Студенческий городок, 4 | ОРЗ | Кировский | ИП |
| 615 | Студенческий городок, 6 | ОРЗ | Кировский | ИП |
| 616 | Студенческий городок, 7 | ОРЗ | Кировский | ИП |
| 617 | Сухоозерный пер., 7 | ОРЗ | Ленинский | З |
| 618 | Сухоозерный пер., 13/1 | ОРЗ | Ленинский | З |
| 619 | Татарская ул., 1 (дом с воротами) | ВОКН | Советский | Т |
| 619А | Татарская ул., 1 (ворота) | ОРЗ | Советский | Т |
| 620 | Татарская ул., 1 а | Ф | Советский | Т |
| 621 | Татарская ул., 2 | ОРЗ | Советский | Т |
| 622 | Татарская ул., 2 а | Ф | Советский | Т |
| 623 | Татарская ул., 3 а | ОРЗ | Советский | Т |
| 624 | Татарская ул., 6 | ОРЗ | Советский | Т |
| 625 | Татарская ул., 8 | ЦС | Советский | Т |
| 626 | Татарская ул., 8/1 | ЦС | Советский | Т |
| 627 | Татарская ул., 9 | ОРЗ | Советский | Т |
| 628 | Татарская ул., 10 | ЦС | Советский | Т |
| 629 | Татарская ул., 11 | ОРЗ | Советский | Т |
| 630 | Татарская ул., 11/1 | ВОКН | Советский | Т |
| 631 | Татарская ул., 20 | ОРЗ | Советский | Т |
| 632 | Татарская ул., 21 | Ф | Советский | Т |
| 633 | Татарская ул., 25 // Трифонова ул., 14 | ОРЗ | Советский | Т |
| 634 | Татарская ул., 25 стр.2 (амбар) | ВОКН | Советский | Т |
| 635 | Татарская ул., 28 | ЦС | Советский | Т |
| 636 | Татарская ул., 29 | ОРЗ | Советский | Т |
| 637 | Татарская ул., 30 | ЦС | Советский | Т |
| 638 | Татарская ул., 31 | ОРЗ | Советский | Т |
| 639 | Татарская ул., 31/1 | ОРЗ | Советский | Т |
| 640 | Татарская ул., 35 | ОРЗ | Советский | Т |
| 641 | Татарская ул., 36 | ЦС | Советский | Т |
| 642 | Татарская ул., 36/1 | Ф | Советский | Т |
| 643 | Татарская ул., 40 | ОРЗ | Советский | Т |
| 644 | Татарская ул., 41 | Ф | Советский | Т |
| 645 | Татарская ул., 41/1 | Ф | Советский | Т |
| 646 | Татарская ул., 42 | ВОКН | Советский | Т |
| 647 | Татарская ул., 42 а | ВОКН | Советский | Т |
| 648 | Татарская ул., 43 | ВОКН | Советский | Т |
| 649 | Татарская ул., 45 | Ф | Советский | Т |
| 650 | Татарская ул., 46 | ОФЗ | Советский | Т |
| 650А | Татарская ул., 46 (ворота) | Ф | Советский | Т |
| 651 | Татарская ул., 46/1 (флигель) | Ф | Советский | Т |
| 652 | Татарская ул., 48 | Ф | Советский | Т |
| 653 | Татарская ул., 49 | Ф | Советский | Т |
| 654 | Татарская ул., 50 | ЦС | Советский | Т |
| 655 | Татарская ул., 51 | Ф | Советский | Т |
| 656 | Татарская ул., 52 | Ф | Советский | Т |
| 657 | Татарская ул., 54 | Ф | Советский | Т |
| 658 | Тверская ул., 20// Сибирская ул., 23 | ОРЗ | Советский |  |
| 659 | Тверская ул., 66 | ОФЗ | Советский |  |
| 660 | Тверская ул., 66 а | ЦС | Советский |  |
| 661 | Трифонова ул., 1 | Ф | Советский | Т |
| 662 | Трифонова ул., 2 | ЦС | Советский | Т |
| 663 | Трифонова ул., 3 // Горького Максима ул., 19 | ЦС | Советский | Т |
| 664 | Трифонова ул., 4 | Ф | Советский | Т |
| 665 | Трифонова ул., 7 | Ф | Советский | Т |
| 666 | Трифонова ул., 10 | ЦС | Советский | Т |
| 667 | Трифонова ул., 15 | Ф | Советский | Т |
| 668 | Трифонова ул., 17 | ЦС | Советский | Т |
| 669 | Фрунзе пр., 8 // Советская ул., 38 | ЦС | Советский | Д |
| 670 | Фрунзе пр., 10 | ОРЗ | Советский | Д |
| 671 | Фрунзе пр., 12 | ОРЗ | Советский | Д |
| 672 | Фрунзе пр., 15 // Белинского ул., 9 | ОРЗ | Советский |  |
| 673 | Фрунзе пр., 21 | Ф | Советский |  |
| 674 | Фрунзе пр.,32 а // Гоголя ул., 25 | ЦС | Советский |  |
| 675 | Фрунзе пр., 34 | ЦС | Советский |  |
| 676 | Центральная ул., 9 | ОРЗ | Октябрьский |  |
| 677 | Центральная ул., 14 | ОРЗ | Октябрьский |  |
| 678 | Центральная ул., 19 | ОРЗ | Октябрьский |  |
| 679 | Центральная ул., 23 | ОРЗ | Октябрьский |  |
| 680 | Шишкова ул., 1 | ВОКН | Октябрьский | В |
| 681 | Шишкова ул., 1 б | ОРЗ | Октябрьский | В |
| 682 | Шишкова ул., 4 | ОРЗ | Октябрьский | В |
| 683 | Шишкова ул., 6 | ОРЗ | Октябрьский | В |
| 684 | Шишкова ул., 8 | ВОКН | Октябрьский | В |
| 685 | Шишкова ул., 10 | ОФЗ | Октябрьский | В |
| 686 | Шишкова ул., 11 | ЦС | Октябрьский | В |
| 687 | Шишкова ул., 14 | ОФЗ | Октябрьский | В |
| 687А | Шишкова ул., 14 (ворота) | Ф | Октябрьский | В |
| 688 | Шишкова ул., 16 // Свердлова ул., 2 | Ф | Октябрьский | В |
| 689 | Шишкова ул., 21 // Лермонтова ул., 23 | ЦС | Октябрьский | В |
| 690 | Шишкова ул., 25 | ЦС | Октябрьский | В |
| 691 | Шишкова ул., 27 | ВОКН | Октябрьский | В |
| 692 | Шишкова ул., 29 | ВОКН | Октябрьский | В |
| 693 | Шишкова ул., 30 // Лермонтова ул., 25 | Ф | Октябрьский | В |
| 694 | Шишкова ул., 34 | Ф | Октябрьский | В |
| 695 | Эуштинская ул., 11а | ЦС | Кировский |  |
| 696 | Юрточный пер.,2 // Плеханова пер., 16 | Ф | Советский | Д |
| 697 | Юрточный пер.,3 | Ф | Советский | Д |
| 698 | Юрточный пер., 4 | Ф | Советский | Д |
| 699 | Яковлева ул., 4 | ОРЗ | Октябрьский | В |
| 700 | Яковлева ул., 39 | Ф | Октябрьский | В |
| 701 | Яковлева ул., 45 | Ф | Октябрьский | В |
| Утраченные объекты деревянного зодчества, подлежащие воссозданию |
| 1. | Алтайская ул., 3 (Ф)- воссоздание на прежнем месте |  |
| 2. | Герцена ул., 46 (ОРЗ) - участок для воссоздания не определён |  |
| 3. | Загорная ул., 1а (Ф) - воссоздание на прежнем месте |  |
| 4. | Карташова ул., 16 (ЦС) - воссоздание на прежнем месте |  |
| 5. | Красноармейская ул., 64 (ВОКН) - воссоздание на прежнем месте |  |
| 6. | Обруб ул., 6 (ВОКН) - воссоздание на участке по ул. Гоголя ул., 50 |  |
| 7. | Обруб ул., 12 (ВОКН) - воссоздание на прежнем месте |  |
| 8. | Плеханова ул., 5 (ОРЗ) - участок для воссоздания не определён |  |
| 9. | Р. Люксембург ул., 24 (ОРЗ) - воссоздание на прежнем месте |  |
| 10. | Советская ул., 60 (ВОКН) - воссоздание на участке по ул. Герцена ул., 42а |  |
| 11. | Советская ул., 106 (ЦС) - участок для воссоздания не определён |  |
| 12. | Шишкова ул., 2 (ВОКН) - воссоздание на прежнем месте |  |
| Примечание |
| ОФЗ - объект культурного наследия федерального значения |
| ОРЗ - объект культурного наследия регионального значения |
| ВОКН - выявленный объект культурного наследия, подлежащий постановке на государственную охрану |
| ЦС - объект ценной историко-архитектурной среды |
| Ф - объект фоновой исторической застройки, формирующей исторический облик достопримечательных мест или архитектурных ансамблей |
| Сокращённое название групповых зон: |
| В - "Воскресенская гора и Белоозёрье" |
| Д - "Дворянская" |
| Е - "Еланская" |
| З - "Заозёрье" |
| ИПМ - "Иоанно-Предтеченский монастырь" |
| П - "Преображенская" |
| ПК - "Психиатрическая клиника" |
| Т - "Татарская слобода" |

|  |  |  | Приложение 2 к программе "Сохранение деревянного зодчества г. Томска" на 2015-2019 гг. |
| --- | --- | --- | --- |
| График проведения мероприятий по разработке архитектурных концепций развития исторических территорий в рамках программы "Сохранение деревянного зодчества г. Томска" на 2015-2019 гг. в соответствии с потребностью. |
|  | наименование мероприятия | заказчик архитектурного конкурса | площадь территории (кв. м.) | стоимость (руб.) | срок разработки концепции |
| 2015 год |
| 1 | организация архитектурного конкурса на разработку архитектурной концепции развития исторической территории, ограниченной пр. Фрунзе, пл. Батенькова, ул. Гагарина | департамент архитектуры и градостроительства | 152 712 | 850 000 | в течение 2015года |
| 2 | организация архитектурного конкурса на разработку архитектурной концепции развития исторического района "Болото" | департамент архитектуры и градостроительства | 336 341 | 1 000 000 | в течение 2015 года |
|  | всего за 2015 год |  | 489 053 | 1 850 000 |  |
| 2016 год |
| 3 | организация архитектурного конкурса на разработку архитектурной концепции развития исторического района "Татарская слобода" | департамент архитектуры и градостроительства | 443 457 | 1 600 000 | в течение 2018 года |
| 4 | организация архитектурного конкурса на разработку архитектурной концепции развития исторической территории, ограниченной пер. Батенькова, пер. Пионерским, р. Ушайка | департамент архитектуры и градостроительства | 70 150 | 700 000 | в течение 2015 года |
| 5 | организация архитектурного конкурса на разработку архитектурной концепции развития исторической территории, ограниченной ул. Б.Подгорная, ул. Кузнечный взвоз, пл. Соляная, ул. Октябрьский взвоз | департамент архитектуры и градостроительства | 70 393 | 700 000 | в течение 2015 года |
|  | всего за 2016 год |  | 584 000 | 3 000 000 |  |
| 2017 год |
| 6 | организация архитектурного конкурса на разработку архитектурной концепции развития исторической территории, ограниченной пер. Белоозёрским, ул. Ачинской, ул. Октябрьской, ул. Кривой | департамент архитектуры и градостроительства | 134 026 | 1 000 000 | в течение 2016 года |
| 7 | организация архитектурного конкурса на разработку архитектурнойконцепции развития исторической территории, ограниченной ул. Кузнечный взвоз, ул. Б.Подгорная, пер Сакко, Нижняя бровка Воскресенской горы | департамент архитектуры и градостроительства | 65 234 | 700 000 | в течение 2016 года |
| 8 | организация архитектурного конкурса на разработку архитектурной концепции исторической территории, ограниченной ул. Герцена, ул. Красноармейской, пер. Нечевским, ул. Гоголя | департамент архитектуры и градостроительства | 54 446 | 700 000 | в течение 2016 года |
| 9 | организация архитектурного конкурса на разработку архитектурной концепции исторической территории "Монастырский луг" | департамент архитектуры и градостроительства | 49 095 | 600 000 | в течение 2016 года |
|  | всего за 2017 год |  | 302 801 | 3 000 000 |  |
| 2018 год |
| 10 | организация архитектурного конкурса на разработку архитектурной концепции исторического района, ограниченного ул. Водяной, пер. Дербышевским, ул. Войкова, пер. Сухоозёрным | департамент архитектуры и градостроительства | 185 380 | 1 000 000 | в течение 2017 года |
| 11 | организация архитектурного конкурса на разработку архитектурной концепции исторической территории, ограниченной ул. Войкова, пер. Картасным, р. Томь | департамент архитектуры и градостроительства | 144 639 | 1 000 000 | в течение 2017 года |
| 12 | организация архитектурного конкурса на разработку архитектурной концепции развития улицы Октябрьской | департамент архитектуры и градостроительства | 125 481 | 1 000 000 | в течение 2017 года |
|  | всего за 2018 год |  | 455 500 | 3 000 000 |  |
| 2019 год |
| 13 | организация архитектурного конкурса на разработку архитектурной концепции развития улицы Карла Маркса | департамент архитектуры и градостроительства | 47 436 | 800 000 | в течение 2018 года |
| 14 | организация архитектурного конкурса на разработку архитектурной концепции развития улицы Розы Люксембург | департамент архитектуры и градостроительства | 344 639 | 1 200 000 | в течение 2018 года |
|  | всего за 2019 год |  | 392 075 | 2 000 000 |  |
|  | всего за 2015 - 2019 гг. |  | 2 223 429 | 12 850 000 |  |

|  |  |  | Приложение 2.1 к программе "Сохранение деревянного зодчества" на 2015-2019 гг. |
| --- | --- | --- | --- |
| График проведения мероприятий по разработке архитектурных концепций развития исторических территорий в рамках программы "Сохранение деревянного зодчества" на 2015-2019 гг. в соответствии с утверждённым финансированием. |
| № п/п | наименование мероприятия | заказчик архитектурного конкурса | площадь территории (кв. м.) | стоимость (руб.) | срок разработки концепции |
| 2015 год |
| 1 | организация архитектурного конкурса на разработку архитектурной концепции развития исторической территории, ограниченной пр.Фрунзе, ул. Советская, ул. Никитина, ул.Белинского | департамент архитектуры и градостроительства | 57 770 | 700 000 | в течение 2015 года |
|  | ИТОГО за 2015 год |  | 57 770 | 700 000 |  |
| 2016 год |
| 2 | организация архитектурного конкурса на разработку архитектурной концепции развития исторической территории, ограниченной ул. Красноармейская, ул. Герцена, ул. Гоголя, пер. Нечевский | департамент архитектуры и градостроительства | 59 964 | 700 000 | в течение 2016 года |
|  | ИТОГО за 2016 год |  | 59 964 | 700 000 |  |
| 2017 год |
| 3 | организация архитектурного конкурса на разработку архитектурной концепции развития исторической территории, ограниченной пер. Батенькова, пер. Пионерский, р. Ушайка, пер. Аптекарский | департамент архитектуры и градостроительства | 106 118 | 700 000 | в течение 2017 года |
|  | ИТОГО за 2017 год |  | 106 118 | 700 000 |  |
|  | ВСЕГО за 2015 - 2019 гг. |  | 223852 | 2 100 000 |  |

|  |  |  |  |  |  | Приложение 3 к программе "Сохранение деревянного зодчества г.Томска" на 2015-2019 гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| График проведения обследования объектов деревянного зодчества в рамках программы "Сохранение деревянного зодчества г. Томска" на 2015-2019 гг. в соответствии с потребностью. |
| № п/п | Район | Улица | Номер дома | статус объекта | Форма собственности | Год постройки | стоимость мероприятий по обследованию ОДЗ (руб.) | Наименование обслуживающей организации |
| 2015 год |
| Кировский район |
| 1 | К | Кирова пр. | 13 | ОИС | Смешанная | 1917 | 25 000 | ООО "УК Кировская" |
| 2 | К | Красноармейская ул. | 79 а | ВОКН | Смешанная | 1891 | 25 000 | УМП "Муниципальная УК" |
| 3 | К | Ленина пр. | 24 | ОРЗ | Смешанная | 1880 | 25 000 | ООО "УК Громада" |
| Итого по Кировскому району 3 дома | 75 000 |  |
| Ленинский район |
| 4 | Л | 1905 г. пер. | 8 | ОИС | Смешанная | 1910 | 25 000 | ООО "УК Ремстройбыт" |
| 5 | Л | Алеутская ул. | 1 | ОРЗ | Смешанная | 1913 | 25 000 | ООО «УК «Каштачная» |
| 6 | Л | Асиновская ул. | 9 | ОРЗ | Смешанная | 1904 | 25 000 | ООО «УК «Каштачная» |
| 7 | Л | Асиновская ул. | 7 | ОРЗ | Смешанная | 1959 | 25 000 | ООО «УК «Каштачная» |
| 8 | Л | Асиновская ул. | 3 | ОРЗ | Смешанная | 1900 | 25 000 | ООО «УК «Каштачная» |
| 9 | Л | Асиновская ул. | 1 | ОРЗ | Смешанная | 1900 | 25 000 | УМП "Муниципальная УК" |
| 10 | Л | Асиновская ул. | 5 | ОРЗ | Смешанная | 1930 | 25 000 | ООО «УК «Каштачная» |
| 11 | Л | Ванцетти пер. | 6 | ОИС | Смешанная | 1897 | 25 000 | ООО "УК Ремстройбыт" |
| 12 | Л | Ванцетти пер. | 6/1 | ОИС | Смешанная | 1897 | 25 000 | ООО "УК Ремстройбыт" |
| 13 | Л | Ванцетти пер. | 6/2 | ОИС | Смешанная | 1897 | 25 000 | ООО "УК Ремстройбыт" |
| 14 | Л | Войкова ул. | 21 | ОРЗ | Смешанная | 1892 | 25 000 | ООО "УК Ремстройбыт" |
| 15 | Л | Карла Маркса ул. | 38 | ОРЗ | Смешанная | 1917 | 25 000 | ООО "УК Ремстройбыт" |
| 16 | Л | Совпартшкольный пер. | 6 | ОИС | Смешанная | 1892 | 25 000 | ООО "УК Ремстройбыт" |
| 17 | Л | Совпартшкольный пер. | 6 а | ОИС | Смешанная | 1917 | 25 000 | ООО "УК Ремстройбыт" |
| 18 | Л | Совпартшкольный пер. | 7 | ВОКН | Смешанная | 1850 | 25 000 | ООО "УК Ремстройбыт" |
| Итого по Ленинскому району 15 домов | 375 000 |  |
| Октябрьский район |
| 19 | О | Большая Подгорная ул. | 17 | ОИС | Смешанная | 1892 | 25 000 | ООО "УК Ремстройбыт" |
| 20 | О | Кузнечный взвоз ул. | 3/1 | ОИС | Смешанная | 1894 | 25 000 | ООО "УК "Октябрьский массив" |
| 21 | О | Кузнечный взвоз ул. | 5 | ОИС | Смешанная | 1900 | 25 000 | ООО "УК "Октябрьский массив" |
| 22 | О | Октябрьская ул. | 28 | ОИС | Смешанная | 1917 | 25 000 | ООО "УК "Октябрьский массив" |
| 23 | О | Октябрьская ул. | 33 | ВОКН | Смешанная | 1957 | 25 000 | ООО "УК "Октябрьский массив" |
| 24 | О | Октябрьский взвоз ул. | 8 | ОИС | Смешанная | 1892 | 25 000 | ООО "УК "Октябрьский массив" |
| 25 | О | Пушкина ул. | 34 | ОИС | Смешанная | 1905 | 25 000 | ООО "УК "Октябрьский массив" |
| 26 | О | Пушкина ул. | 5 а | ОИС | Смешанная | 1913 | 25 000 | ООО "УК "Октябрьский массив" |
| 27 | О | Пушкина ул. | 6 | ОИС | Смешанная | 1887 | 25 000 | ООО "УК "Октябрьский массив" |
| 28 | О | Пушкина ул. | 14 | ОИС | Смешанная | 1860 | 25 000 | ООО "УК "Октябрьский массив" |
| Итого по Октябрьскому району 10 домов | 250 000 |  |
| Советский район |
| 29 | С | Алтайская ул. | 18 | ОИС | Смешанная | 1905 | 25 000 | УМП "Муниципальная УК" |
| 30 | С | Аптекарский пер. | 11/1 | ОИС | Смешанная | 1880 | 25 000 | ООО "ЖилРемСервис" |
| 31 | С | Аптекарский пер. | 8 | ОИС | Смешанная | 1955 | 25 000 | ООО "ЖилРемСервис" |
| 32 | С | Гагарина ул. | 46 | ОРЗ | Смешанная | 1903 | 25 000 | ООО "ЖилРемСервис" |
| 33 | С | Гоголя ул. | 12 | ОРЗ | Смешанная | 1902 | 25 000 | ООО "ЖилРемСервис" |
| 34 | С | Комсомольский пер. | 16 | ВОКН | Смешанная | 1897 | 25 000 | ООО "ЖилРемСервис" |
| 35 | С | Красноармейская ул. | 53 | ВОКН | Смешанная | 1911 | 25 000 | ООО "ЖилРемСервис" |
| 36 | С | Крылова ул. | 3 а | ОИС | Смешанная | 1917 | 25 000 | ООО "ЖилРемСервис" |
| 37 | С | Никитина ул. | 4 а | ВОКН | Смешанная | 1900 | 25 000 | УМП "Муниципальная УК" |
| 38 | С | Никитина ул. | 15 | ОИС | Смешанная | 1914 | 25 000 | УМП "Муниципальная УК" |
| 39 | С | Татарская ул. | 9 | ОРЗ | Смешанная | 1903 | 25 000 | ООО "ЖилРемСервис" |
| 40 | С | Фрунзе пр. | 8 | ОИС | Смешанная | 1902 | 25 000 | ООО "ЖилРемСервис" |
| Итого по Советскому району 12 домов | 300 000 |  |
| Итого в 2015 году 40 домов | 1 000 000 |  |
| 2016 год |
| Кировский район |
| 41 | К | Красноармейская ул. | 79 | Ф | Смешанная | 1906 | 25 000 | УМП "Муниципальная УК" |
| 42 | К | Красноармейская ул. | 77 | Ф | Смешанная | 1906 | 25 000 | УМП "Муниципальная УК" |
| 43 | К | Ленина пр. | 19 | ОРЗ | Смешанная | 1930 | 25 000 | ООО "УК Громада" |
| 44 | К | Ленина пр. | 25 | ОРЗ | Смешанная | 1896 | 25 000 | ООО "УК Громада" |
| 45 | К | Советская ул. | 47 а | ВОКН | Смешанная | 1912 | 25 000 | ООО "УК Кировская" |
| 46 | К | Советская ул. | 93/1 | ЦС | Смешанная | 1900 | 25 000 | ООО "УК Кировская" |
| Итого по Кировскому району 6 домов | 150 000 |  |
| Ленинский район |
| 47 | Л | Карла Маркса ул. | 43 | ЦС | Смешанная | 1897 | 25 000 | ООО "УК Ремстройбыт" |
| 48 | Л | Карла Маркса ул. | 43 а | ЦС | Смешанная | 1902 | 25 000 | ООО "УК Ремстройбыт" |
| 49 | Л | Карла Маркса ул. | 47 | ЦС | Смешанная | 1897 | 25 000 | ООО "УК Ремстройбыт" |
| Итого по Ленинскому району 3 дома | 75 000 |  |
| Октябрьский район |
| 50 | О | Кривая ул. | 27 | Ф | Смешанная | 1903 | 25 000 | ООО "УК "Октябрьский массив" |
| 51 | О | Кривая ул. | 29 | Ф | Смешанная | 1893 | 25 000 | ООО "УК "Октябрьский массив" |
| 52 | О | Октябрьская ул. | 4 | ЦС | Смешанная | 1917 | 25 000 | ООО "УК "Октябрьский массив" |
| 53 | О | Октябрьская ул. | 5 | Ф | Смешанная | 1907 | 25 000 | ТСЖ Октябрьская, 5 |
| 54 | О | Октябрьская ул. | 6 | ЦС | Смешанная | 1889 | 25 000 | ТСЖ Октябрьская, 5 |
| 55 | О | Пушкина ул. | 38 | ОРЗ | Смешанная | 1902 | 25 000 | ООО "УК "Октябрьский массив" |
| 56 | О | Пушкина ул. | 42 а | Ф | Смешанная | 1902 | 25 000 | ООО "УК "Октябрьский массив" |
| 57 | О | Шишкова ул. | 16 | Ф | Смешанная | 1947 | 25 000 | ООО "УК "Октябрьский массив" |
| 58 | О | Шишкова ул. | 1 | ВОКН | Смешанная | 1890 | 25 000 | ООО "УК "Октябрьский массив" |
| 59 | О | Шишкова ул. | 14 | ОФЗ | Смешанная | 1917 | 25 000 | ООО "УК "Октябрьский массив" |
| 60 | О | Шишкова ул. | 1 б | ОРЗ | Смешанная | 1880 | 25 000 | ООО "УК "Октябрьский массив" |
| 61 | О | Шишкова ул. | 4 | ОРЗ | Смешанная | 1961 | 25 000 | ООО "УК "Октябрьский массив" |
| Итого по Октябрьскому району 12 домов | 300 000 |  |
| Советский район |
| 62 | С | Гагарина ул. | 24 | Ф | Смешанная | 1905 | 25 000 | ООО "ЖилРемСервис" |
| 63 | С | Гагарина ул. | 26 | ЦС | Смешанная | 1896 | 25 000 | ООО "ЖилРемСервис" |
| 64 | С | Гагарина ул. | 36 | ОРЗ | Смешанная | 1907 | 25 000 | ООО "ЖилРемСервис" |
| 65 | С | Гагарина ул. | 40 | ЦС | Смешанная | 1887 | 25 000 | ООО "ЖилРемСервис" |
| 66 | С | Гагарина ул. | 44 | ОРЗ | Смешанная | 1917 | 25 000 | ООО "ЖилРемСервис" |
| 67 | С | Герцена ул. | 36 | ЦС | Смешанная | 1917 | 25 000 | УМП "Муниципальная УК" |
| 68 | С | Гоголя ул. | 22 | Ф | Смешанная | 1897 | 25 000 | ООО "ЖилРемСервис" |
| 69 | С | Гоголя ул. | 23 а | ЦС | Смешанная | 1902 | 25 000 | ООО "ЖилРемСервис" |
| 70 | С | Красноармейская ул. | 51 | ЦС | Смешанная | 1896 | 25 000 | ООО "ЖилРемСервис" |
| 71 | С | Красноармейская ул. | 51 а | ЦС | Смешанная | 1896 | 25 000 | ООО "ЖилРемСервис" |
| 72 | С | Красноармейская ул. | 59 | Ф | Смешанная | 1886 | 25 000 | ООО "ЖилРемСервис" |
| 73 | С | Красноармейская ул. | 62 | Ф | Смешанная | 1907 | 25 000 | УМП "Муниципальная УК" |
| 74 | С | Красноармейская ул. | 64 а | ЦС | Смешанная | 1906 | 25 000 | ООО "ЖилРемСервис" |
| 75 | С | Крылова ул. | 23 | ЦС | Смешанная | 1910 | 25 000 | ООО "ЖилРемСервис" |
| 76 | С | Крылова ул. | 26 а | ЦС | Смешанная | 1917 | 25 000 | ООО "ЖилРемСервис" |
| 77 | С | Крылова ул. | 22 | Ф | Смешанная | 1910 | 25 000 | ООО "ЖилРемСервис" |
| 78 | С | Нечевский пер. | 3 | ЦС | Смешанная | 1917 | 25 000 | ООО "ЖилРемСервис" |
| 79 | С | Нечевский пер. | 18 | ЦС | Смешанная | 1917 | 25 000 | УМП "Муниципальная УК" |
| 80 | С | Нечевский пер. | 18 а | Ф | Смешанная | 1917 | 25 000 | УМП "Муниципальная УК" |
| 81 | С | Нечевский пер. | 3 а | ЦС | Смешанная | 1902 | 25 000 | ООО "ЖилРемСервис" |
| 82 | С | Нечевский пер. | 3/1 | Ф | Смешанная | 1902 | 25 000 | ООО "ЖилРемСервис" |
| 83 | С | Никитина ул. | 3 | ВОКН | Смешанная | 1892 | 25 000 | ООО "ЖилРемСервис" |
| 84 | С | Плеханова пер. | 9 | Ф | Смешанная | 1882 | 25 000 | УМП "Муниципальная УК" |
| 85 | С | Советская ул. | 29 | ОРЗ | Смешанная | 1882 | 25 000 | ООО "ЖилРемСервис" |
| 86 | С | Советская ул. | 10 а | Ф | Смешанная | 1890 | 25 000 | ООО "ЖилРемСервис" |
| 87 | С | Советская ул. | 8 а | Ф | Смешанная | 1886 | 25 000 | ООО "ЖилРемСервис" |
| 88 | С | Советская ул. | 8 в | Ф | Смешанная | 1892 | 25 000 | ООО "ЖилРемСервис" |
| 89 | С | Фрунзе пр. | 34 | ЦС | Смешанная | 1955 | 25 000 | ООО "ЖилРемСервис" |
| 90 | С | Фрунзе пр. | 21 | Ф | Смешанная | 1880 | 25 000 | ООО "ЖилРемСервис" |
| Итого по Советскому району 29 домов | 725 000 |  |
| Итого в 2016 году 50 домов | 1 250 000 |  |
| 2017 год |
| Кировский район |
| 91 | К | Герцена ул. | 9 | ЦС | Смешанная | 1898 | 25 000 | УМП "Муниципальная УК" |
| 92 | К | Студенческий городок | 3 | ОРЗ | Смешанная | 1898 | 25 000 | ООО "УК Громада" |
| Итого по Кировскому району 2 дома | 50 000 |  |
| Ленинский район |
| 93 | Л | Карла Маркса ул. | 49 | ЦС | Смешанная | 1960 | 25 000 | ООО "УК Ремстройбыт" |
| 94 | Л | Кутузова ул. | 4 | ОРЗ | Смешанная | 1917 | 25 000 | ООО «УК «Каштачная» |
| 95 | Л | Кутузова ул. | 2 | ОРЗ | Смешанная | 1935 | 25 000 | ООО «УК «Каштачная» |
| 96 | Л | Мельничная ул. | 25 | ОРЗ | Смешанная | 1897 | 25 000 | ООО "УК Ремстройбыт" |
| 97 | Л | Садовая ул. | 2 | ОРЗ | Смешанная | 1930 | 25 000 | ООО «УК «Каштачная» |
| Итого по Ленинскому району 5 домов | 125 000 |  |
| Октябрьский район |
| 98 | О | Григорьева ул. | 8 | ОРЗ | Смешанная | 1903 | 25 000 | ООО "ЖЭП-9" |
| 99 | О | Белая ул. | 5/1 | ОРЗ | Смешанная | 1984 | 25 000 | ТСЖ Мамонтова, 7 |
| 100 | О | Лермонтова ул. | 13/1 | Ф | Смешанная | 1906 | 25 000 | ООО "УК "Октябрьский массив" |
| 101 | О | Лермонтова ул. | 2 | ЦС | Смешанная | 1907 | 25 000 | ООО "УК "Октябрьский массив" |
| 102 | О | Лермонтова ул. | 9 | ЦС | Смешанная | 1900 | 25 000 | ООО "УК "Октябрьский массив" |
| 103 | О | Лермонтова ул. | 17 | ЦС | Смешанная | 1900 | 25 000 | ООО "УК "Октябрьский массив" |
| 104 | О | Лермонтова ул. | 17/1 | Ф | Смешанная | 1890 | 25 000 | ООО "УК "Октябрьский массив" |
| 105 | О | Лермонтова ул. | 27 | ЦС | Смешанная | 1917 | 25 000 | ООО "УК "Октябрьский массив" |
| 106 | О | Лермонтова ул. | 27/1 | ЦС | Смешанная | 1917 | 25 000 | ООО "УК "Октябрьский массив" |
| 107 | О | Лермонтова ул. | 39 | ЦС | Смешанная | 1899 | 25 000 | ООО "УК "Октябрьский массив" |
| 108 | О | Лермонтова ул. | 9/1 | Ф | Смешанная | 1917 | 25 000 | ООО "УК "Октябрьский массив" |
| 109 | О | Лермонтова ул. | 13/2 | Ф | Смешанная | 1917 | 25 000 | ООО "УК "Октябрьский массив" |
| 110 | О | Мариинский пер. | 28 | ВОКН | Смешанная | 1887 | 25 000 | ООО "УК "Октябрьский массив" |
| 111 | О | Октябрьская ул. | 44 | ОРЗ | Смешанная | 1897 | 25 000 | ООО "УК "Октябрьский массив" |
| 112 | О | Октябрьская ул. | 33 | ОРЗ | Смешанная | 1957 | 25 000 | ООО "УК "Октябрьский массив" |
| 113 | О | Соляной пер. | 18 | ВОКН | Смешанная | 1956 | 25 000 | ООО "УК "Октябрьский массив" |
| 114 | О | Центральная ул. | 14 | ОРЗ | Смешанная | 1900 | 25 000 | ООО "ЖЭП-9" |
| 115 | О | Центральная ул. | 19 | ОРЗ | Смешанная | 1900 | 25 000 | ООО "ЖЭП-9" |
| 116 | О | Центральная ул. | 23 | ОРЗ | Смешанная | 1900 | 25 000 | ООО "ЖЭП-9" |
| Итого по Октябрьскому району 19 домов | 475 000 |  |
| Советский район |
| 117 | С | Горького Максима ул. | 12 | Ф | Смешанная | 1917 | 25 000 | ООО "ЖилРемСервис" |
| 118 | С | Горького Максима ул. | 14 | ЦС | Смешанная | 1898 | 25 000 | ООО "ЖилРемСервис" |
| 119 | С | Горького Максима ул. | 2 | Ф | Смешанная | 1897 | 25 000 | ООО "ЖилРемСервис" |
| 120 | С | Горького Максима ул. | 3 | ЦС | Смешанная | 1907 | 25 000 | ООО "ЖилРемСервис" |
| 121 | С | Горького Максима ул. | 4 | Ф | Смешанная | 1892 | 25 000 | ООО "ЖилРемСервис" |
| 122 | С | Горького Максима ул. | 5 | ЦС | Смешанная | 1897 | 25 000 | ООО "ЖилРемСервис" |
| 123 | С | Кононова пер. | 5 | ОРЗ | Смешанная | 1897 | 25 000 | ООО "ЖилРемСервис" |
| 124 | С | Крылова ул. | 10/1 | Ф | Смешанная | 1887 | 25 000 | ООО "ЖилРемСервис" |
| 125 | С | Никитина ул. | 7 | Ф | Смешанная | 1907 | 25 000 | ООО "ЖилРемСервис" |
| 126 | С | Никитина ул. | 21 | Ф | Смешанная | 1905 | 25 000 | ООО "ЖилРемСервис" |
| 127 | С | Никитина ул. | 35 | Ф | Смешанная | 1900 | 25 000 | ООО "ЖилРемСервис" |
| 128 | С | Никитина ул. | 9 | Ф | Смешанная | 1909 | 25 000 | ООО "ЖилРемСервис" |
| 129 | С | Никитина ул. | 11 | Ф | Смешанная | 1907 | 25 000 | ООО "ЖилРемСервис" |
| 130 | С | Никитина ул. | 13 | Ф | Смешанная | 1909 | 25 000 | ООО "ЖилРемСервис" |
| 131 | С | Татарская ул. | 11 | ОРЗ | Смешанная | 1895 | 25 000 | ООО "ЖилРемСервис" |
| 132 | С | Татарская ул. | 20 | ОРЗ | Смешанная | 1907 | 25 000 | УМП "Муниципальная УК" |
| 133 | С | Татарская ул. | 29 | ОРЗ | Смешанная | 1898 | 25 000 | ООО "ЖилРемСервис" |
| 134 | С | Татарская ул. | 31 | ОРЗ | Смешанная | 1900 | 25 000 | ООО "ЖилРемСервис" |
| 135 | С | Татарская ул. | 31/1 | ОРЗ | Смешанная | 1900 | 25 000 | ООО "ЖилРемСервис" |
| 136 | С | Татарская ул. | 35 | ОРЗ | Смешанная | 1898 | 25 000 | ООО "УК"Источное" |
| 137 | С | Татарская ул. | 40 | ОРЗ | Смешанная | 1917 | 25 000 | ООО "ЖилРемСервис" |
| 138 | С | Татарская ул. | 46 | ОФЗ | Смешанная | 1902 | 25 000 | ООО "ЖилРемСервис" |
| 139 | С | Татарская ул. | 6 | ОРЗ | Смешанная | 1902 | 25 000 | УМП "Муниципальная УК" |
| 140 | С | Татарская ул. | 9 | ОРЗ | Смешанная | 1903 | 25 000 | ООО "ЖилРемСервис" |
| Итого по Советскому району 24 дома | 600 000 |  |
| Итого в 2017 году 50 домов | 1 250 000 |  |
| 2018год |
| Октябрьский район |
| 141 | О | Белая ул. | 5 | ВОКН | Смешанная | 1893 | 25 000 | ТСЖ Мамонтова, 7 |
| 142 | О | Белая ул. | 4 | Ф | Смешанная | 1917 | 25 000 | ООО "УК "Октябрьский массив" |
| 143 | О | Белая ул. | 9 | ЦС | Смешанная | 1893 | 25 000 | ООО "УК "Октябрьский массив" |
| 144 | О | Белая ул. | 16 | ЦС | Смешанная | 1893 | 25 000 | ТСЖ Мамонтова, 7 |
| 145 | О | Белая ул. | 18 | Ф | Смешанная | 1883 | 25 000 | УМП "Муниципальная УК" |
| Итого по Октябрьскому району 5 домов | 125 000 |  |
| Советский район |
| 146 | С | Горького Максима ул. | 10 | Ф | Смешанная | 1890 | 25 000 | ООО "ЖилРемСервис" |
| 147 | С | Горького Максима ул. | 13 | ЦС | Смешанная | 1886 | 25 000 | ООО "ЖилРемСервис" |
| 148 | С | Горького Максима ул. | 16 | ЦС | Смешанная | 1905 | 25 000 | ООО "ЖилРемСервис" |
| 149 | С | Горького Максима ул. | 16/1 | Ф | Смешанная | 1900 | 25 000 | ООО "ЖилРемСервис" |
| 150 | С | Горького Максима ул. | 17 | ЦС | Смешанная | 1906 | 25 000 | ООО "ЖилРемСервис" |
| 151 | С | Горького Максима ул. | 18 | ЦС | Смешанная | 1896 | 25 000 | ООО "ЖилРемСервис" |
| 152 | С | Горького Максима ул. | 21 | ЦС | Смешанная | 1906 | 25 000 | ООО "ЖилРемСервис" |
| 153 | С | Горького Максима ул. | 23 | ВОКН | Смешанная | 1896 | 25 000 | ООО "ЖилРемСервис" |
| 154 | С | Горького Максима ул. | 24 | Ф | Смешанная | 1900 | 25 000 | УМП "Муниципальная УК" |
| 155 | С | Горького Максима ул. | 25 | Ф | Смешанная | 1891 | 25 000 | ООО "ЖилРемСервис" |
| 156 | С | Горького Максима ул. | 28 | ЦС | Смешанная | 1909 | 25 000 | ООО "ЖилРемСервис" |
| 157 | С | Горького Максима ул. | 29 | Ф | Смешанная | 1902 | 25 000 | ООО "ЖилРемСервис" |
| 158 | С | Горького Максима ул. | 31 | Ф | Смешанная | 1915 | 25 000 | ООО "ЖилРемСервис" |
| 159 | С | Горького Максима ул. | 34 | ЦС | Смешанная | 1900 | 25 000 | ООО "ЖилРемСервис" |
| 160 | С | Горького Максима ул. | 37 | ЦС | Смешанная | 1999 | 25 000 | ООО "ЖилРемСервис" |
| 161 | С | Горького Максима ул. | 39 | Ф | Смешанная | 1902 | 25 000 | ООО "ЖилРемСервис" |
| 162 | С | Горького Максима ул. | 43 | Ф | Смешанная | 1897 | 25 000 | ООО "ЖилРемСервис" |
| 163 | С | Горького Максима ул. | 44 | Ф | Смешанная | 1917 | 25 000 | ООО "ЖилРемСервис" |
| 164 | С | Горького Максима ул. | 46 | Ф | Смешанная | 1917 | 25 000 | ООО "ЖилРемСервис" |
| 165 | С | Горького Максима ул. | 60 | Ф | Смешанная | 1900 | 25 000 | ООО "ЖилРемСервис" |
| 166 | С | Источная ул. | 7 | Ф | Смешанная | 1917 | 25 000 | ООО "ЖилРемСервис" |
| 167 | С | Источная ул. | 9 | Ф | Смешанная | 1917 | 25 000 | ООО "ЖилРемСервис" |
| 168 | С | Источная ул. | 11 | Ф | Смешанная | 1943 | 25 000 | ООО "ЖилРемСервис" |
| 169 | С | Источная ул. | 13 | ЦС | Смешанная | 1920 | 25 000 | ООО "ЖилРемСервис" |
| 170 | С | Источная ул. | 15 | Ф | Смешанная | 1891 | 25 000 | ООО "ЖилРемСервис" |
| 171 | С | Источная ул. | 17 | ЦС | Смешанная | 1931 | 25 000 | ООО "ЖилРемСервис" |
| 172 | С | Источная ул. | 24 | ЦС | Смешанная | 1960 | 25 000 | ООО "ЖилРемСервис" |
| 173 | С | Источная ул. | 26 | ЦС | Смешанная | 1902 | 25 000 | ООО "ЖилРемСервис" |
| 174 | С | Источная ул. | 27 | Ф | Смешанная | 1901 | 25 000 | ООО "ЖилРемСервис" |
| 175 | С | Источная ул. | 28 | ЦС | Смешанная | 1884 | 25 000 | ООО "ЖилРемСервис" |
| 176 | С | Источная ул. | 30 | ЦС | Смешанная | 1906 | 25 000 | ООО "ЖилРемСервис" |
| 177 | С | Источная ул. | 32 | Ф | Смешанная | 1962 | 25 000 | ООО "ЖилРемСервис" |
| 178 | С | Источная ул. | 33 | ЦС | Смешанная | 1917 | 25 000 | ООО "ЖилРемСервис" |
| 179 | С | Источная ул. | 43 | Ф | Смешанная | 1902 | 25 000 | УМП "Муниципальная УК" |
| 180 | С | Источная ул. | 45 | Ф | Смешанная | 1917 | 25 000 | ООО "ЖилРемСервис" |
| 181 | С | Комсомольский пер. | 4 | Ф | Смешанная | 1917 | 25 000 | ООО "ЖилРемСервис" |
| 182 | С | Комсомольский пер. | 9 | Ф | Смешанная | 1892 | 25 000 | ООО "ЖилРемСервис" |
| 183 | С | Комсомольский пер. | 11 | ЦС | Смешанная | 1900 | 25 000 | ООО "ЖилРемСервис" |
| 184 | С | Комсомольский пер. | 16/2 | Ф | Смешанная | 1897 | 25 000 | ООО "ЖилРемСервис" |
| 185 | С | Кононова пер. | 11 | Ф | Смешанная | 1890 | 25 000 | ООО "ЖилРемСервис" |
| 186 | С | Кононова пер. | 11/1 | Ф | Смешанная | 1890 | 25 000 | ООО "ЖилРемСервис" |
| 187 | С | Кононова пер. | 1 | Ф | Смешанная | 1897 | 25 000 | ООО "ЖилРемСервис" |
| 188 | С | Кононова пер. | 6 | ЦС | Смешанная | 1917 | 25 000 | ООО "ЖилРемСервис" |
| 189 | С | Кононова пер. | 7 | Ф | Смешанная | 1897 | 25 000 | ООО "ЖилРемСервис" |
| 190 | С | Кононова пер. | 9 | Ф | Смешанная | 1897 | 25 000 | ООО "ЖилРемСервис" |
| Итого по Советскому району 45 домов | 1 125 000 |  |
| Всего в 2018 году 50 домов | 1 250 000 |  |
| 2019 год |
| Кировский район |
| 191 | К | Белинского ул. | 82 | Ф | Смешанная | 1905 | 25 000 | ООО "УК Кировская" |
| Итого по Кировскому району 1 дом | 25 000 |  |
| Ленинский район |
| 192 | Л | Алеутская ул. | 2 | Ф | Смешанная | 1930 | 25 000 | ООО «УК «Каштачная» |
| 193 | Л | Ванцетти пер. | 12 | Ф | Смешанная | 1892 | 25 000 | ООО "УК Ремстройбыт" |
| 194 | Л | Водяная ул. | 7 | ЦС | Смешанная | 1902 | 25 000 | ООО "УК Ремстройбыт" |
| 195 | Л | Водяная ул. | 9 | ЦС | Смешанная | 1917 | 25 000 | ООО "УК Ремстройбыт" |
| 196 | Л | Водяная ул. | 22 | Ф | Смешанная | 1907 | 25 000 | ООО "УК Ремстройбыт" |
| 197 | Л | Водяная ул. | 23 б | ЦС | Смешанная | 1892 | 25 000 | ООО "УК Ремстройбыт" |
| 198 | Л | Водяная ул. | 23 в | ЦС | Смешанная | 1897 | 25 000 | ООО "УК Ремстройбыт" |
| 199 | Л | Водяная ул. | 24 | Ф | Смешанная | 1898 | 25 000 | ООО "УК Ремстройбыт" |
| 200 | Л | Водяная ул. | 26 | Ф | Смешанная | 1888 | 25 000 | ООО "УК Ремстройбыт" |
| 201 | Л | Водяная ул. | 32 | ЦС | Смешанная | 1966 | 25 000 | ООО "УК Ремстройбыт" |
| 202 | Л | Войкова ул. | 4 | Ф | Смешанная | 1919 | 25 000 | ООО "УК "МЕДИНА" |
| 203 | Л | Войкова ул. | 4 а | Ф | Смешанная | 1920 | 25 000 | ООО "УК Ремстройбыт" |
| 204 | Л | Войкова ул. | 15 а | ЦС | Смешанная | 1917 | 25 000 | ООО "УК Ремстройбыт" |
| 205 | Л | Войкова ул. | 32 | Ф | Смешанная | 1916 | 25 000 | ООО "УК Ремстройбыт" |
| 206 | Л | Войкова ул. | 13 а | ЦС | Смешанная | 1917 | 25 000 | ООО "УК Ремстройбыт" |
| 207 | Л | Войкова ул. | 2/1 | Ф | Смешанная | 1917 | 25 000 | ООО "УК Ремстройбыт" |
| 208 | Л | Войкова ул. | 13 | ЦС | Смешанная | 1917 | 25 000 | ООО "УК Ремстройбыт" |
| 209 | Л | Войкова ул. | 22 | ЦС | Смешанная | 1917 | 25 000 | ООО "УК Ремстройбыт" |
| 210 | Л | Войкова ул. | 34 | Ф | Смешанная | 1916 | 25 000 | ООО "УК Ремстройбыт" |
| Итого по Ленинскому району 19 домов | 475 000 |  |
| Октябрьский район |
| 211 | О | Бакунина ул. | 13 | Ф | Смешанная | 1892 | 25 000 | ООО "УК "Октябрьский массив" |
| 212 | О | Бакунина ул. | 15 | Ф | Смешанная | 1917 | 25 000 | ООО "УК "Октябрьский массив" |
| 213 | О | Бакунина ул. | 16 | ЦС | Смешанная | 1906 | 25 000 | ТСЖ Бакунинское |
| 214 | О | Бакунина ул. | 17 | Ф | Смешанная | 1905 | 25 000 | ТСЖ Бакунинское |
| 215 | О | Бакунина ул. | 17 а | Ф | Смешанная | 1892 | 25 000 | УМП "Муниципальная УК" |
| 216 | О | Бакунина ул. | 18 | Ф | Смешанная | 1964 | 25 000 | ООО "УК "Октябрьский массив" |
| 217 | О | Бакунина ул. | 20 | Ф | Смешанная | 1897 | 25 000 | ТСЖ "Белозерское" |
| 218 | О | Белая ул. | 12 | Ф | Смешанная | 1893 | 25 000 | ТСЖ Мамонтова, 7 |
| 219 | О | Белая ул. | 14 | Ф | Смешанная | 1850 | 25 000 | ТСЖ Мамонтова, 7 |
| 220 | О | Большая Подгорная ул. | 29 | ЦС | Смешанная | 1961 | 25 000 | ООО "УК Ремстройбыт" |
| 221 | О | Большая Подгорная ул. | 41 | ЦС | Смешанная | 1897 | 25 000 | ООО "УК Ремстройбыт" |
| 222 | О | Большая Подгорная ул. | 41а | Ф | Смешанная | 1950 | 25 000 | ООО "УК Ремстройбыт" |
| 223 | О | Большая Подгорная ул. | 19 | Ф | Смешанная | 1892 | 25 000 | ООО "УК Ремстройбыт" |
| 224 | О | Большая Подгорная ул. | 31 | ЦС | Смешанная | 1902 | 25 000 | ООО "УК Ремстройбыт" |
| 225 | О | Большая Подгорная ул. | 37 | Ф | Смешанная | 1912 | 25 000 | ООО "УК Ремстройбыт" |
| 226 | О | Большая Подгорная ул. | 43 | ЦС | Смешанная | 1917 | 25 000 | ООО "УК Ремстройбыт" |
| 227 | О | Большая Подгорная ул. | 55 | ЦС | Смешанная | 1902 | 25 000 | ООО "УК Ремстройбыт" |
| Итого по Октябрьскому району 17 домов | 425 000 |  |
| Советский район |
| 228 | С | Алтайская ул. | 15 | Ф | Смешанная | 1932 | 25 000 | ООО "ЖилРемСервис" |
| 229 | С | Алтайская ул. | 7 | Ф | Смешанная | 1948 | 25 000 | ООО "ЖилРемСервис" |
| 230 | С | Алтайская ул. | 9 | Ф | Смешанная | 1948 | 25 000 | ООО "ЖилРемСервис" |
| 231 | С | Алтайская ул. | 11 | Ф | Смешанная | 1910 | 25 000 | ООО "ЖилРемСервис" |
| 232 | С | Алтайская ул. | 13 | Ф | Смешанная | 1932 | 25 000 | ООО "ЖилРемСервис" |
| 233 | С | Алтайская ул. | 19 | Ф | Смешанная | 1910 | 25 000 | ООО "ЖилРемСервис" |
| 234 | С | Алтайская ул. | 37 | Ф | Смешанная | 1906 | 25 000 | ООО "ЖилРемСервис" |
| 235 | С | Алтайская ул. | 44 | ЦС | Смешанная | 1913 | 25 000 | ООО "ЖилРемСервис" |
| 236 | С | Алтайская ул. | 46 | ЦС | Смешанная | 1903 | 25 000 | ООО "ЖилРемСервис" |
| 237 | С | Беленца Алексея ул. | 21 | ЦС | Смешанная | 1917 | 25 000 | ООО "ЖилРемСервис" |
| 238 | С | Беленца Алексея ул. | 25 | Ф | Смешанная | 1886 | 25 000 | ООО "ЖилРемСервис" |
| 239 | С | Беленца Алексея ул. | 25/1 | Ф | Смешанная | 1882 | 25 000 | ООО "ЖилРемСервис" |
| 240 | С | Белинского проезд | 3 | Ф | Смешанная | 1952 | 25 000 | ООО "ЖилРемСервис" |
| Итого по Советскому району 13 домов | 325 000 |  |
| Итого в 2019 году 50 домов | 1 250 000 |  |
| ВСЕГО в 2015-2019 гг. 240 домов | 6 000 000 |  |

|  |  |  |  |  |  | Приложение 3.1 к программе "Сохранение деревянного зодчества " на 2015-2019 гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| График проведения обследования объектов деревянного зодчества в рамках программы "Сохранение деревянного зодчества" на 2015-2019 гг. в соответствии с утверждённым финансированием. |
| № п/п | Район | Улица | Номер дома | статус объекта | Форма собственности | Год постройки | стоимость мероприятий по обследованию ОДЗ (руб.) | Наименование обслуживающей организации |
| 2015 год |
| Кировский район |
| 1 | К | Красноармейская ул. | 79 а | ОРЗ | Смешанная | 1891 | 25 000 | УМП "Муниципальная УК" |
| Итого по Кировскому району 1 дом | 25 000 |  |
| Ленинский район |
| 2 | Л | Войкова ул. | 21 | ОРЗ | Смешанная | 1892 | 25 000 | ООО "УК Ремстройбыт" |
| Итого по Ленинскому району 1 дом | 25 000 |  |
| Октябрьский район |
| 3 | О | Центральная ул. | 9 | ОРЗ | муниципальная | 1904 | 25 000 | нежилое здание |
| 4 | О | Шишкова ул. | 14 | ОФЗ | Смешанная | 1917 | 25 000 | ООО "УК "Октябрьский массив" |
| Итого по Октябрьскому району 2 дома | 50 000 |  |
| Советский район |
| 5 | К | Вершинина ул. | 12 | ОФЗ | Смешанная | 1915 | 25 000 | ООО "ЖилРемСервис" |
| 6 | С | Гагарина ул. | 34 | ОРЗ | муниципальная | 1904 | 25 000 | нежилое здание |
| 7 | С | Гагарина ул. | 46 | ОРЗ | Смешанная | 1903 | 25 000 | ООО "ЖилРемСервис" |
| 8 | С | Гоголя ул. | 12 | ОРЗ | Смешанная | 1902 | 25 000 | ООО "ЖилРемСервис" |
| 9 | С | Дзержинского ул. | 16 | ОРЗ | Смешанная | 1901 | 25 000 | ООО "ЖилРемСервис" |
| 10 | С | Комсомольский пер. | 16 | ОРЗ | Смешанная | 1897 | 25 000 | ООО "ЖилРемСервис" |
| 11 | С | Красноармейская ул. | 53 | ОРЗ | Смешанная | 1911 | 25 000 | ООО "ЖилРемСервис" |
| 12 | С | Советская ул. | 29 | ОРЗ | Смешанная | 1882 | 25 000 | ООО "ЖилРемСервис" |
| Итого по Советскому району 8 домов | 200 000 |  |
| Итого в 2015 году 12 домов | 300 000 |  |
| 2016 год |
| Кировский район |
| 13 | К | Ленина пр. | 19 | ОРЗ | Смешанная | 1930 | 25 000 | ООО "УК Громада" |
| 14 | К | Ленина пр. | 25 | ОРЗ | Смешанная | 1896 | 25 000 | ООО "УК Громада" |
| Итого по Кировскому району 2 дома | 50 000 |  |
| Ленинский район |
| 15 | Л | Алеутская ул. | 1 | ОРЗ | Смешанная | 1913 | 25 000 | ООО «УК «Каштачная» |
| 16 | Л | Карла Маркса ул. | 38 | ОРЗ | Смешанная | 1917 | 25 000 | ООО "УК Ремстройбыт" |
| 17 | Л | Совпартшкольный пер. | 7 | ОРЗ | Смешанная | 1850 | 25 000 | ООО "УК Ремстройбыт" |
| Итого по Ленинскому району 3 дома | 75 000 |  |
| Октябрьский район |
| 18 | О | Шишкова ул. | 1 | ВОКН | Смешанная | 1890 | 25 000 | ООО "УК "Октябрьский массив" |
| 19 | О | Шишкова ул. | 1 б | ОРЗ | Смешанная | 1880 | 25 000 | ООО "УК "Октябрьский массив" |
| 20 | О | Шишкова ул. | 4 | ОРЗ | Смешанная | 1961 | 25 000 | ООО "УК "Октябрьский массив" |
| Итого по Октябрьскому району 3 дома | 75 000 |  |
| Советский район |
| 21 | С | Никитина ул. | 3 | ВОКН | Смешанная | 1892 | 25 000 | ООО "ЖилРемСервис" |
| 22 | С | Никитина ул. | 4 а | ОРЗ | Смешанная | 1900 | 25 000 | ООО "ЖилРемСервис" |
| 23 | С | Татарская ул. | 9 | ОРЗ | Смешанная | 1903 | 25 000 | ООО "ЖилРемСервис" |
| 24 | С | Татарская ул. | 11 | ОРЗ | Смешанная | 1895 | 25 000 | ООО "ЖилРемСервис" |
| Итого по Советскому району 4 дома | 100 000 |  |
| Итого в 2016 году 12 домов | 300 000 |  |
| 2017 год |
| Кировский район |
| 25 | К | Ленина пр. | 24 | ОРЗ | Смешанная | 1880 | 25 000 | ООО "УК Громада" |
| Итого по Кировскому району 1 дом | 25 000 |  |
| Ленинский район |
| 26 | Л | Мельничная ул. | 27 | ВОКН | Смешанная | 1897 | 25 000 | ООО "УК Ремстройбыт" |
| 27 | Л | Мельничная ул. | 29 | ВОКН | Смешанная | 1917 | 25 000 | ООО "УК Ремстройбыт" |
| 28 | Л | Мельничная ул. | 31 | ВОКН | Смешанная | 1917 | 25 000 | ООО "УК Ремстройбыт" |
| 29 | Л | Р.Люксембург | 43 | ВОКН | Смешанная | 1897 | 25 000 | ООО "УК Ремстройбыт" |
| Итого по Ленинскому району 4 дома | 100 000 |  |
| Октябрьский район |
| 30 | О | Белая ул. | 5 | ВОКН | Смешанная | 1893 | 25 000 | ООО "ЖЭП-9" |
| 31 | О | Белая ул. | 5/1 | ОРЗ | Смешанная | 1900 | 25 000 | ТСЖ Мамонтова, 7 |
| 32 | О | Октябрьская ул. | 44 | ОРЗ | Смешанная | 1897 | 25 000 | ООО "УК "Октябрьский массив" |
| Итого по Октябрьскому району 3 дома | 75 000 |  |
| Советский район |
| 33 | С | Горького Максима ул. | 23 | ВОКН | Смешанная | 1896 | 25 000 | ООО "ЖилРемСервис" |
| 34 | С | Татарская ул. | 31 | ОРЗ | Смешанная | 1900 | 25 000 | ООО "ЖилРемСервис" |
| 35 | С | Татарская ул. | 35 | ОРЗ | Смешанная | 1898 | 25 000 | ООО "УК"Источное" |
| 36 | С | Татарская ул. | 40 | ОРЗ | Смешанная | 1917 | 25 000 | ООО "ЖилРемСервис" |
| Итого по Советскому району 4 дома | 100 000 |  |
| Итого в 2017 году 12 домов | 300 000 |  |
| ВСЕГО в 2015-2019 гг. 36 домов | 900 000 |  |

|  |  |  |  |  | Приложение 4 к программе "Сохранение деревянного зодчества г. Томска" на 2015-2019 гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| График проведения мероприятий по подготовке проектно-сметной документации в рамках программы "Сохранение деревянного зодчества г. Томска" на 2015-2019 гг. в соответствии с потребностью. |
| № п/п | Адрес МКД | статус объекта | Форма собственности | Год постройки | Вид ремонта | Стоимость разработки проектно-сметной документации (руб.) | Наименование обслуживающей организации |
|  |  |  |  |  |  | Стоимость (руб.) ВСЕГО | Доля софинансирования собственников МКД (руб.) | Доля софинансирования муниципального образования "Город Томск" (руб.) |  |
| 2015 год |
| Кировский район |
| 1 | Кирова пр., 21 | ЦС | Смешанная | 1898 | реставрация фасадов | 202 000 | 2000 | 200 000 | ООО "УК Кировская" |
| 2 | Кирова пр., 33 | ОРЗ | Смешанная | 1917 | капитальный ремонт и реставрация фасадов | 1 212 000 | 12000 | 1 200 000 | ООО "УК Кировская" |
| Итого по Кировскому району 2 комплекта проектно-сметной документации | 1 414 000 | 14000 | 1 400 000 |  |
| Ленинский район |
| 3 | 1905 г. пер., 8 | ЦС | Смешанная | 1910 | капитальный ремонт и реставрация фасадов | 707 000 | 7000 | 700 000 | ООО "УК Ремстройбыт" |
| 4 | Ленина пр., 98 | ВОКН | Смешанная | 1910 | капитальный ремонт и реставрация фасадов | 1 010 000 | 10000 | 1 000 000 | ООО "УК Ремстройбыт" |
| Итого по Ленинскому району 2 комплекта проектно-сметной документации | 1 717 000 | 17000 | 1 700 000 |  |
| Октябрьский район |
| 5 | Кузнечный взвоз, 3 | ОРЗ | Смешанная | 1897 | капитальный ремонт и реставрация фасадов | 707 000 | 7000 | 700 000 | ООО "УК Ремстройбыт" |
| 6 | Кузнечный взвоз, 6 | ОРЗ | Смешанная | 1892 | капитальный ремонт и реставрация фасадов | 1 212 000 | 12000 | 1 200 000 | ООО "УК Ремстройбыт" |
| 7 | Кустарный пер., 3 | ОРЗ | Смешанная | 1897 | капитальный ремонт и реставрация фасадов | 202 000 | 2000 | 200 000 | ООО "УК Ремстройбыт" |
| 8 | Макушина пер., 3 | ОРЗ | Смешанная | 1892 | капитальный ремонт и реставрация фасадов | 202 000 | 2000 | 200 000 | ООО "УК Ремстройбыт" |
| Итого по Октябрьскому району 4 комплекта проектно-сметной документации | 2 323 000 | 23000 | 2 300 000 |  |
| Советский район |
| 9 | Гагарина ул., 6/1 | ВОКН | Смешанная | 1905 | капитальный ремонт и реставрация фасадов | 707 000 | 7000 | 700 000 | ООО "ЖилРемСервис" |
| 10 | Дзержинского ул., 6 | ВОКН | Смешанная | 1905 | капитальный ремонт и реставрация фасадов | 707 000 | 7000 | 700 000 | ООО "ЖилРемСервис" |
| 11 | Гагарина ул., 24 | Ф | Смешанная | 1905 | капитальный ремонт и реставрация фасадов | 505 000 | 5000 | 500 000 | ООО "ЖилРемСервис" |
| 12 | Гагарина ул., 46 | ОРЗ | Смешанная | 1903 | выборочный капитальный ремонт | 202 000 | 2000 | 200 000 | ООО "ЖилРемСервис" |
| 13 | Фрунзе пр., 8 | ЦС | Смешанная | 1902 | капитальный ремонт и реставрация фасадов | 1 212 000 | 12000 | 1 200 000 | ООО "ЖилРемСервис" |
| 14 | Фрунзе пр., 12 | ОРЗ | Смешанная | 1856 | капитальный ремонт и реставрация фасадов | 1 212 000 | 12000 | 1 200 000 | ООО "ЖилРемСервис" |
| Итого по Советскому району 6 комплектов проектно-сметной документации | 4 545 000 | 45000 | 4 500 000 |  |
| итого в 2015 году 14 комплектов проектно-сметной документации | 9 999 000 | 99000 | 9 900 000 |  |
| 2016 год |
| Кировский район |
| 15 | Кирова пр., 13 | ЦС | Смешанная | 1917 | капитальный ремонт и реставрация фасадов | 707 000 | 7000 | 700 000 | ООО "УК Кировская" |
| 16 | Кирова пр., 13а | ЦС | Смешанная | 1917 | капитальный ремонт и реставрация фасадов | 808 000 | 8000 | 800 000 | ООО "УК Кировская" |
| Итого по Кировскому району 2 комплекта проектно-сметной документации | 1 515 000 | 15000 | 1 500 000 |  |
| Ленинский район |
| 17 | Войкова ул., 21 | ОРЗ | Смешанная | 1892 | капитальный ремонт и реставрация фасадов | 1 212 000 | 12000 | 1 200 000 | ООО "УК Ремстройбыт" |
| 18 | Совпартшкольный пер., 6 | ЦС | Смешанная | 1892 | капитальный ремонт и реставрация фасадов | 1 010 000 | 10000 | 1 000 000 | ООО "УК Ремстройбыт" |
| 19 | Совпартшкольный пер., 6а | Ф | Смешанная | 1917 | капитальный ремонт и реставрация фасадов | 707 000 | 7000 | 700 000 | ООО "УК Ремстройбыт" |
| 20 | Совпартшкольный пер., 7 | ОРЗ | Смешанная | 1850 | капитальный ремонт и реставрация фасадов | 1 010 000 | 10000 | 1 000 000 | ООО "УК Ремстройбыт" |
| Итого по Ленинскому району 4 комплекта проектно-сметной документации | 3 939 000 | 39000 | 3 900 000 |  |
| Октябрьский район |
| 21 | Бакунина ул., 24 | ЦС | Смешанная | 1906 | капитальный ремонт и реставрация фасадов | 808 000 | 8000 | 800 000 | ТСЖ "Белозерское" |
| 22 | Октябрьский взвоз ул., 8 | Ф | Смешанная | 1892 | капитальный ремонт и реставрация фасадов | 505 000 | 5000 | 500 000 | ООО "УК "Октябрьский массив" |
| 23 | Пушкина ул., 5а | Ф | Смешанная | 1913 | капитальный ремонт и реставрация фасадов | 707 000 | 7000 | 700 000 | ООО "УК "Октябрьский массив" |
| 24 | Пушкина ул., 6 | Ф | Смешанная | 1887 | капитальный ремонт и реставрация фасадов | 707 000 | 7000 | 700 000 | ООО "УК "Октябрьский массив" |
| 25 | Пушкина ул., 14 | Ф | Смешанная | 1860 | капитальный ремонт и реставрация фасадов | 808 000 | 8000 | 800 000 | ООО "УК "Октябрьский массив" |
| Итого по Октябрьскому району 5 комплектов проектно-сметной документации | 3 535 000 | 35000 | 3 500 000 |  |
| Советский район |
| 26 | Никитина ул., 3 | ВОКН | Смешанная | 1890 | капитальный ремонт и реставрация фасадов | 1 212 000 | 12000 | 1 200 000 | ООО "ЖилРемСервис" |
| 27 | Советская ул., 29 | ОРЗ | Смешанная | 1882 | капитальный ремонт и реставрация фасадов | 1 212 000 | 12000 | 1 200 000 | ООО "ЖилРемСервис" |
| 28 | Советская ул., 32 | ОРЗ | Смешанная | 1882 | капитальный ремонт и реставрация фасадов | 707 000 | 7000 | 700 000 | ООО "ЖилРемСервис" |
| Итого по Советскому району 3 комплекта проектно-сметной документации | 3 131 000 | 31000 | 3 100 000 |  |
| итого в 2016 году 14 комплектов проектно-сметной документации | 12 120 000 | 120000 | 12 000 000 |  |
| 2017 год |
| Кировский район |
| 29 | Ленина пр., 19 | ОРЗ | Смешанная | 1930 | выборочный капитальный ремонт | 1 010 000 | 10000 | 1 000 000 | ООО "УК Громада" |
| 30 | Ленина пр., 24 | ОРЗ | Смешанная | 1880 | выборочный капитальный ремонт | 505 000 | 5000 | 500 000 | ООО "УК Громада" |
| 31 | Ленина пр., 25 | ОРЗ | Смешанная | 1896 | выборочный капитальный ремонт | 505 000 | 5000 | 500 000 | ООО "УК Громада" |
| 32 | Ленина пр., 8 | ОРЗ | Смешанная | 1900 | капитальный ремонт и реставрация фасадов | 1 212 000 | 12000 | 1 200 000 | ООО "УК Громада" |
| 33 | Ленина пр., 23 | ЦС | Смешанная | 1900 | капитальный ремонт и реставрация фасадов | 1 212 000 | 12000 | 1 200 000 | ООО "УК Громада" |
| Итого по Кировскому району 5 комплектов проектно-сметной документации | 4 444 000 | 44000 | 4 400 000 |  |
| Ленинский район |
| 34 | Карла Маркса ул., 43 | ЦС | Смешанная | 1897 | капитальный ремонт и реставрация фасадов | 404 000 | 4000 | 400 000 | ООО "УК Ремстройбыт" |
| 35 | Карла Маркса ул., 43а | ЦС | Смешанная | 1902 | капитальный ремонт и реставрация фасадов | 808 000 | 8000 | 800 000 | ООО "УК Ремстройбыт" |
| 36 | Карла Маркса ул., 29 | ЦС | Смешанная | 1920 | капитальный ремонт и реставрация фасадов | 1 010 000 | 10000 | 1 000 000 | ООО "УК Ремстройбыт" |
| 37 | Карла Маркса ул., 38 | ОРЗ | Смешанная | 1917 | капитальный ремонт и реставрация фасадов | 1 212 000 | 12000 | 1 200 000 | ООО "УК Ремстройбыт" |
| Итого по Ленинскому району 4 комплекта проектно-сметной документации | 3 434 000 | 34000 | 3 400 000 |  |
| Октябрьский район |
| 38 | Шишкова ул., 1Б | ОРЗ | Смешанная | 1880 | капитальный ремонт и реставрация фасадов | 1 212 000 | 12000 | 1 200 000 | ООО "УК "Октябрьский массив" |
| 39 | Шишкова ул., 4 | ОРЗ | Смешанная | 1961 | капитальный ремонт и реставрация фасадов | 1 010 000 | 10000 | 1 000 000 | ООО "УК "Октябрьский массив" |
| Итого по Октябрьскому району 2 комплекта проектно-сметной документации | 2 222 000 | 22000 | 2 200 000 |  |
| Советский район |
| 40 | Беленца Алексея ул., 3 | Ф | Смешанная | 1900 | капитальный ремонт и реставрация фасадов | 303 000 | 3000 | 300 000 | ООО "ЖилРемСервис" |
| 41 | Комсомольский пер., 16 | ОРЗ | Смешанная | 1897 | капитальный ремонт и реставрация фасадов | 1 212 000 | 12000 | 1 200 000 | ООО "ЖилРемСервис" |
| 42 | Плеханова пер., 9 | Ф | Смешанная | 1882 | капитальный ремонт и реставрация фасадов | 505 000 | 5000 | 500 000 | УМП "Муниципальная УК" |
| Итого по Советскому району 3 комплекта проектно-сметной документации | 2 020 000 | 20000 | 2 000 000 |  |
| итого в 2017 году 14 комплектов проектно-сметной документации | 12 120 000 | 120000 | 12 000 000 |  |
| 2018 год |
| Кировский район |
| 43 | Красноармейская ул., 79 | Ф | Смешанная | 1900 | капитальный ремонт и реставрация фасадов | 505 000 | 5000 | 500 000 | ООО "УК Громада" |
| 44 | Красноармейская ул., 79а | ОРЗ | Смешанная | 1900 | капитальный ремонт и реставрация фасадов | 1 212 000 | 12000 | 1 200 000 | ООО "УК Громада" |
| Итого по Кировскому району 2 комплекта проектно-сметной документации | 1 717 000 | 17000 | 1 700 000 |  |
| Ленинский район |
| 45 | Ванцетти пер., 2а | Ф | Смешанная | 1900 | капитальный ремонт и реставрация фасадов | 808000 | 8000 | 800000 | ООО "УК Ремстройбыт" |
| 46 | Карла Маркса ул., 47 | ЦС | Смешанная | 1900 | капитальный ремонт и реставрация фасадов | 707000 | 7000 | 700000 | ООО "УК Ремстройбыт" |
| 47 | Карла Маркса ул., 49 | ЦС | Смешанная | 1900 | капитальный ремонт и реставрация фасадов | 1010000 | 10000 | 1000000 | ООО "УК Ремстройбыт" |
| Итого по Ленинскому району 3 комплекта проектно-сметной документации | 2 525 000 | 25000 | 2 500 000 |  |
| Октябрьский район |
| 48 | Кривая ул.,27 | Ф | Смешанная | 1903 | капитальный ремонт и реставрация фасадов | 1010000 | 10000 | 1000000 | ООО "УК "Октябрьский массив" |
| 49 | Кривая ул.,29 | Ф | Смешанная | 1893 | капитальный ремонт и реставрация фасадов | 808000 | 8000 | 800000 | ООО "УК "Октябрьский массив" |
| 50 | Большая Подгорная ул.,17 | ЦС | Смешанная | 1892 | капитальный ремонт и реставрация фасадов | 1212000 | 12000 | 1200000 | ООО "УК Ремстройбыт" |
| Итого по Октябрьскому району 3 комплекта проектно-сметной документации | 3 030 000 | 30000 | 3 000 000 |  |
| Советский район |
| 51 | Красноармейская ул., 51 | ЦС | Смешанная | 1900 | капитальный ремонт и реставрация фасадов | 1010000 | 10000 | 1000000 | ООО "ЖилРемСервис" |
| 52 | Красноармейская ул., 51 а | ЦС | Смешанная | 1900 | капитальный ремонт и реставрация фасадов | 1010000 | 10000 | 1000000 | ООО "ЖилРемСервис" |
| 53 | Красноармейская ул., 53 | ОРЗ | Смешанная | 1900 | капитальный ремонт и реставрация фасадов | 1212000 | 12000 | 1200000 | ООО "ЖилРемСервис" |
| 54 | Крылова ул., 3а | Ф | Смешанная | 1900 | капитальный ремонт и реставрация фасадов | 808000 | 8000 | 800000 | ООО "ЖилРемСервис" |
| 55 | Крылова ул., 23 | Ф | Смешанная | 1900 | капитальный ремонт и реставрация фасадов | 808000 | 8000 | 800000 | ООО "ЖилРемСервис" |
| Итого по Советскому району 5 комплектов проектно-сметной документации | 4 848 000 | 48000 | 4 800 000 |  |
| итого в 2018 году 13 комплектов проектно-сметной документации | 12 120 000 | 120000 | 12 000 000 |  |
| всего в 2015-2018 гг. 55 комплектов проектно-сметной документации | 46 359 000 | 459000 | 45 900 000 |  |

|  |  |  |  |  | Приложение 4.1 к программе "Сохранение деревянного зодчества" на 2015-2019 гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| График проведения мероприятий по подготовке проектно-сметной документации в рамках программы "Сохранение деревянного зодчества " на 2015-2019 гг. в соответствии с утверждённым финансированием. |
| № п/п | Адрес МКД | статус объекта | Форма собственности | Год постройки | Вид ремонта | Стоимость разработки проектно-сметной документации (руб.) | Наименование обслуживающей организации |
|  |  |  |  |  |  | Стоимость (руб.) ВСЕГО | Доля софинансирования собственников МКД (руб.) | Доля софинансирования муниципального образования "Город Томск" (руб.) |  |
| 2015 год |
| Советский район |
| 1 | Дзержинского ул., 6 | ВОКН | Смешанная | 1905 | капитальный ремонт и реставрация фасадов | 505 000 | 5 000 | 500 000 | ООО "ЖилРемСервис" |
| Итого по Советскому району 1 комплект проектно-сметной документации | 505 000 | 5 000 | 500 000 |  |
| ИТОГО в 2015 году 1 комплект проектно-сметной документации | 505 000 | 5 000 | 500 000 |  |
| 2016 год |
| Советский район |
| 2 | Советская ул., 29 | ОРЗ | Смешанная | 1882 | капитальный ремонт и реставрация фасадов | 505 000 | 5 000 | 500 000 | ООО "ЖилРемСервис" |
| Итого по Советскому району 1 комплект проектно-сметной документации | 505 000 | 5 000 | 500 000 |  |
| ИТОГО в 2016 году 1 комплект проектно-сметной документации | 505 000 | 5 000 | 500 000 |  |
| 2017 год |
| Советский район |
| 3 | Никитина ул., 3 | ВОКН | Смешанная | 1892 | капитальный ремонт и реставрация фасадов | 505 000 | 5 000 | 500 000 | ООО "ЖилРемСервис" |
| 4 | Ленина пр., 52а |  | Смешанная |  | капитальный ремонт и реставрация фасадов | 505 000 | 5 000 | 500 000 |  |
| 5 | Советская ул., 32 | ОРЗ | Смешанная | 1882 | капитальный ремонт и реставрация фасадов | 505 000 | 5 000 | 500 000 | ООО "ЖилРемСервис" |
| 6 | Фрунзе пр., 12 | ОРЗ | Смешанная | 1856 | капитальный ремонт и реставрация фасадов | 505 000 | 5 000 | 500 000 | ООО "ЖилРемСервис" |
| Итого по Советскому району 4 комплекта проектно-сметной документации | 2 020 000 | 20 000 | 2 000 000 |  |
| ИТОГО в 2017 году 4 комплекта проектно-сметной документации | 2 020 000 | 20 000 | 2 000 000 |  |
| ВСЕГО в 2015-2019 гг. 6 комплектов проектно-сметной документации | 3 030 000 | 30 000 | 3 000 000 |  |

|  |  |  |  |  |  | Приложение 5 к программе "Сохранение деревянного зодчества г.Томска" на 2015-2019 гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| График проведения ремонтно-реставрационных мероприятий (капитального ремонта) на объектах деревянного зодчества в рамках программы "Сохранение деревянного зодчества г. Томска" на 2015-2019 гг. в соответствии с потребностью. |
| № п/п | Адрес МКД | статус объекта | Форма собственности | Год постройки | Вид капитального ремонта | Стоимость ремонтно-реставрационных мероприятий (капитального ремонта) (руб.) | Наименование обслуживающей организации |
|  |  |  |  |  |  | Стоимость (руб.) ВСЕГО | Доля софинансирования собственников МКД (руб.) | Доля софинансирования муниципального образования "Город Томск" (руб.) |  |
| 2015 год |
| Кировский район |
| 1 | Кирова пр., 13а | ЦС | Смешанная | 1882 | капитальный ремонт и реставрация фасадов | 7362193 | 72893 | 7289300 | ООО УК "Кировская" |
| 2 | Дзержинского ул., 17 | ВОКН | Смешанная | 1882 | капитальный ремонт и реставрация фасадов | 1717000 | 17000 | 1700000 | ООО УК "Кировская" |
| Итого по Кировскому району 2 дома | 9079193 | 89893 | 8989300 |  |
| Ленинский район |
| 3 | Ленина пр.,98 | ВОКН | Смешанная | 1882 | капитальный ремонт и реставрация фасадов | 4747000 | 47000 | 4700000 | ООО "УК Ремстройбыт" |
| Итого по Ленинскому району 1 дом | 4747000 | 47000 | 4700000 |  |
| Октябрьский район |
| 4 | Пушкина ул., 42а | Ф | Смешанная | 1898 | капитальный ремонт и реставрация фасадов | 4202307 | 41607 | 4160700 | ООО "УК "Октябрьский массив" |
| 5 | Кустарный пер.,3 | ЦС | Смешанная | 1900 | реставрация фасадов | 1818000 | 18000 | 1800000 | ООО "УК "Октябрьский массив" |
| 6 | Макушина пер.,3 | ВОКН | Смешанная | 1900 | реставрация фасадов | 3434000 | 34000 | 3400000 | ООО "УК "Октябрьский массив" |
| 7 | Макушина пер.,5 | Ф | Смешанная | 1900 | реставрация фасадов | 3535000 | 35000 | 3500000 | ООО "УК "Октябрьский массив" |
| Итого по Октябрьскому району 4 дома | 12989307 | 128607 | 12860700 |  |
| Советский район |
| 8 | Дзержинского ул., 5 | ОРЗ | Смешанная | 1910 | капитальный ремонт и реставрация фасадов | 757500 | 7500 | 750000 | ООО "ЖилРемСервис" |
| 9 | Дзержинского ул., 6 | ОРЗ | Смешанная | 1910 | капитальный ремонт и реставрация фасадов | 6565000 | 65000 | 6500000 | ООО "ЖилРемСервис" |
| 10 | Дзержинского ул., 10 | ОРЗ | Смешанная | 1910 | капитальный ремонт и реставрация фасадов | 10100000 | 100000 | 10000000 | ООО "ЖилРемСервис" |
| 11 | Дзержинского ул., 12 | ОРЗ | Смешанная | 1910 | капитальный ремонт и реставрация фасадов | 6565000 | 65000 | 6500000 | ООО "ЖилРемСервис" |
| 12 | Дзержинского ул., 20 | ОРЗ | Смешанная | 1910 | капитальный ремонт и реставрация фасадов | 2121000 | 21000 | 2100000 | ООО "ЖилРемСервис" |
| 13 | Дзержинского ул., 18 | ОРЗ | Смешанная | 1910 | капитальный ремонт и реставрация фасадов | 3232000 | 32000 | 3200000 | ООО "Жилсервис" |
| 14 | Ленина пр.,56 | ОФЗ | Смешанная | 1900 | капитальный ремонт и реставрация фасадов | 4646000 | 46000 | 4600000 | ООО УК "Стройсоюз" |
| 15 | Ленина пр.,58 | ОРЗ | Смешанная | 1900 | капитальный ремонт и реставрация фасадов | 4848000 | 48000 | 4800000 | ООО "ЖилРемСервис" |
| Итого по Советскому району 8 домов | 38834500 | 384500 | 38450000 |  |
| Всего в 2015 году 15 домов | 65650000 | 650000 | 65000000 |  |
| 2016 год |
| Кировский район |
| 16 | Кирова пр.,21 | ЦС | Смешанная | 1898 | капитальный ремонт и реставрация фасадов | 4747000 | 47000 | 4700000 | ООО "УК Кировская" |
| 17 | Кирова пр.,33 | ОРЗ | Смешанная | 1917 | капитальный ремонт и реставрация фасадов | 10807000 | 107000 | 10700000 | ООО "УК Кировская" |
| Итого по Кировскому району 2 дома | 15554000 | 154000 | 15400000 |  |
| Ленинский район |
| 18 | 1905 г. пер.,8 | ЦС | Смешанная | 1910 | капитальный ремонт и реставрация фасадов | 7777000 | 77000 | 7700000 | ООО "УК Ремстройбыт" |
| Итого по Ленинскому району 1 дом | 7777000 | 77000 | 7700000 |  |
| Октябрьский район |
| 19 | Кузнечный взвоз ул.,3 | ВОКН | Смешанная | 1894 | капитальный ремонт и реставрация фасадов | 5555000 | 55000 | 5500000 | ТСЖ "Белозерское" |
| 20 | Кузнечный взвоз ул.,3/1 | ЦС | Смешанная | 1894 | капитальный ремонт и реставрация фасадов | 3271693 | 32393 | 3239300 | ООО "УК "Октябрьский массив" |
| 21 | Кузнечный взвоз ул.,5 | Ф | Смешанная | 1900 | капитальный ремонт и реставрация фасадов | 4343000 | 43000 | 4300000 | ООО "УК "Октябрьский массив" |
| 22 | Кузнечный взвоз ул.,6 | ОРЗ | Смешанная | 1898 | капитальный ремонт и реставрация фасадов | 10969307 | 108607 | 10860700 | ООО "УК Ремстройбыт" |
| Итого по Октябрьскому району 4 дома | 24139000 | 239000 | 23900000 |  |
| Советский район |
| 23 | Гагарина ул.,6 | Ф | Смешанная | 1905 | капитальный ремонт и реставрация фасадов | 5151000 | 51000 | 5100000 | ООО "ЖилРемСервис" |
| 24 | Гагарина ул.,6/1 | Ф | Смешанная | 1905 | капитальный ремонт и реставрация фасадов | 8787000 | 87000 | 8700000 | ООО "ЖилРемСервис" |
| 25 | Гагарина ул.,22 | ЦС | Смешанная | 1917 | реставрация фасадов | 1111000 | 11000 | 1100000 | ООО "ЖилРемСервис" |
| 26 | Гагарина ул.,24 | Ф | Смешанная | 1905 | капитальный ремонт и реставрация фасадов | 4242000 | 42000 | 4200000 | ООО "ЖилРемСервис" |
| 27 | Гагарина ул.,26 | ЦС | Смешанная | 1896 | выборочный капитальный ремонт | 2121000 | 21000 | 2100000 | ООО "ЖилРемСервис" |
| 28 | Гагарина ул.,46 | ОРЗ | Смешанная | 1903 | капитальный ремонт и реставрация фасадов | 1616000 | 16000 | 1600000 | ООО "ЖилРемСервис" |
| 29 | Фрунзе пр.,8 | ЦС | Смешанная | 1902 | капитальный ремонт и реставрация фасадов | 16261000 | 161000 | 16100000 | ООО "ЖилРемСервис" |
| 30 | Фрунзе пр.,12 | ОРЗ | Смешанная | 1856 | капитальный ремонт и реставрация фасадов | 14241000 | 141000 | 14100000 | ООО "ЖилРемСервис" |
| Итого по Советскому району 8 домов | 53530000 | 530000 | 53000000 |  |
| Всего в 2016 году 15 домов | 101000000 | 1000000 | 100000000 |  |
| 2017год |
| Кировский район |
| 31 | Кирова пр.,13 | ЦС | Смешанная | 1917 | капитальный ремонт и реставрация фасадов | 9191000 | 91000 | 9100000 | ООО "УК Кировская" |
| 32 | Кирова пр.,29 | ЦС | Смешанная | 1917 | капитальный ремонт и реставрация фасадов | 6969000 | 69000 | 6900000 | ООО "УК Кировская" |
| Итого по Кировскому району 2 дома | 16160000 | 160000 | 16000000 |  |
| Ленинский район |
| 33 | Войкова ул.,21 | ОРЗ | Смешанная | 1892 | капитальный ремонт и реставрация фасадов | 16160000 | 160000 | 16000000 | ООО "УК Ремстройбыт" |
| 34 | Войкова ул.,23 | ОФЗ | Смешанная | 1897 | капитальный ремонт и реставрация фасадов | 8787000 | 87000 | 8700000 | ООО "УК Ремстройбыт" |
| 35 | Совпартшкольный пер.,6 | ЦС | Смешанная | 1892 | капитальный ремонт и реставрация фасадов | 8787000 | 87000 | 8700000 | ООО "УК Ремстройбыт" |
| 36 | Совпартшкольный пер.,6а | Ф | Смешанная | 1917 | капитальный ремонт и реставрация фасадов | 4747000 | 47000 | 4700000 | ООО "УК Ремстройбыт" |
| 37 | Совпартшкольный пер.,7 | ОРЗ | Смешанная | 1850 | капитальный ремонт и реставрация фасадов | 7474000 | 74000 | 7400000 | ООО "УК Ремстройбыт" |
| Итого поЛенинскому району 5 домов | 45955000 | 455000 | 45500000 |  |
| Октябрьский район |
| 38 | Пушкина ул., 4 | Ф | Смешанная | 1890 | капитальный ремонт и реставрация фасадов | 4747000 | 47000 | 4700000 | ООО "УК "Октябрьский массив" |
| 39 | Октябрьский взвоз ул.,8 | Ф | Смешанная | 1892 | капитальный ремонт и реставрация фасадов | 4545000 | 45000 | 4500000 | ООО "УК "Октябрьский массив" |
| 40 | Пушкина ул.,5а | Ф | Смешанная | 1913 | капитальный ремонт и реставрация фасадов | 6363000 | 63000 | 6300000 | ООО "УК "Октябрьский массив" |
| 41 | Пушкина ул.,6 | Ф | Смешанная | 1887 | капитальный ремонт и реставрация фасадов | 6767000 | 67000 | 6700000 | ООО "УК "Октябрьский массив" |
| 42 | Пушкина ул.,14 | Ф | Смешанная | 1860 | капитальный ремонт и реставрация фасадов | 7575000 | 75000 | 7500000 | ООО "УК "Октябрьский массив" |
| Итого по Октябрьскому району 5 домов | 29997000 | 297000 | 29700000 |  |
| Советский район |
| 43 | Никитина ул.,3 | ВОКН | Смешанная | 1892 | капитальный ремонт и реставрация фасадов | 13837000 | 137000 | 13700000 | ООО "ЖилРемСервис" |
| 44 | Советская ул.,29 | ОРЗ | Смешанная | 1882 | капитальный ремонт и реставрация фасадов | 11918000 | 118000 | 11800000 | ООО "ЖилРемСервис" |
| 45 | Советская ул.,32 | ОРЗ | Смешанная | 1882 | капитальный ремонт и реставрация фасадов | 3333000 | 33000 | 3300000 | ООО "ЖилРемСервис" |
| Итого по Советскому району 3 дома | 29088000 | 288000 | 28800000 |  |
| Всего в 2017 году 15 домов | 121200000 | 1200000 | 120000000 |  |
| 2018 год |
| Кировский район |
| 46 | Ленина пр.,19 | ОРЗ | Смешанная | 1930 | выборочный капитальный ремонт | 3535000 | 35000 | 3500000 | ООО "УК Громада" |
| 47 | Ленина пр.,24 | ОРЗ | Смешанная | 1880 | выборочный капитальный ремонт | 2525000 | 25000 | 2500000 | ООО "УК Громада" |
| 48 | Ленина пр.,25 | ОРЗ | Смешанная | 1896 | выборочный капитальный ремонт | 3030000 | 30000 | 3000000 | ООО "УК Громада" |
| 49 | Ленина пр.,8 | ОРЗ | Смешанная | 1900 | капитальный ремонт и реставрация фасадов | 16362000 | 162000 | 16200000 | ООО "УК Громада" |
| 50 | Ленина пр.,23 | ЦС | Смешанная | 1900 | капитальный ремонт и реставрация фасадов | 10302000 | 102000 | 10200000 | ООО "УК Громада" |
| Итого по Кировскому району 5 домов | 35754000 | 354000 | 35400000 |  |
| Ленинский район |
| 51 | Карла Маркса ул., 43 | ЦС | Смешанная | 1897 | капитальный ремонт и реставрация фасадов | 9191000 | 91000 | 9100000 | ООО "УК Ремстройбыт" |
| 52 | Карла Маркса ул., 43а | ЦС | Смешанная | 1902 | капитальный ремонт и реставрация фасадов | 7979000 | 79000 | 7900000 | ООО "УК Ремстройбыт" |
| 53 | Карла Маркса ул.,29 | ЦС | Смешанная | 1920 | капитальный ремонт и реставрация фасадов | 12726000 | 126000 | 12600000 | ООО "УК Ремстройбыт" |
| 54 | Карла Маркса ул.,38 | ОРЗ | Смешанная | 1917 | капитальный ремонт и реставрация фасадов | 7070000 | 70000 | 7000000 | ООО "УК Ремстройбыт" |
| Итого по Ленинскому району 4 дома | 36966000 | 366000 | 36600000 |  |
| Октябрьский район |
| 55 | Шишкова ул.,1 | ВОКН | Смешанная | 1890 | выборочный капитальный ремонт | 2323000 | 23000 | 2300000 | ООО "УК "Октябрьский массив" |
| 56 | Шишкова ул.,14 | ОФЗ | Смешанная | 1917 | выборочный капитальный ремонт | 3838000 | 38000 | 3800000 | ООО "УК "Октябрьский массив" |
| 57 | Шишкова ул.,1б | ОРЗ | Смешанная | 1880 | капитальный ремонт и реставрация фасадов | 13130000 | 130000 | 13000000 | ООО "УК "Октябрьский массив" |
| 58 | Шишкова ул.,4 | ОРЗ | Смешанная | 1961 | капитальный ремонт и реставрация фасадов | 6161000 | 61000 | 6100000 | ООО "УК "Октябрьский массив" |
| Итого по Октябрьскому району 4 дома | 25452000 | 252000 | 25200000 |  |
| Советский район |
| 59 | Беленца Алексея ул.,3 | Ф | Смешанная | 1900 | капитальный ремонт и реставрация фасадов | 3939000 | 39000 | 3900000 | ООО "ЖилРемСервис" |
| 60 | Комсомольский пер.,16 | ОРЗ | Смешанная | 1897 | капитальный ремонт и реставрация фасадов | 13029000 | 129000 | 12900000 | ООО "ЖилРемСервис" |
| 61 | Плеханова пер.,9 | Ф | Смешанная | 1882 | капитальный ремонт и реставрация фасадов | 6060000 | 60000 | 6000000 | УМП "Муниципальная УК" |
| Итого по Советскому району 3 дома | 23028000 | 228000 | 22800000 |  |
| Всего в 2018 году 16 домов | 121200000 | 1200000 | 120000000 |  |
| 2019 год |
| Кировский район |
| 62 | Красноармейская ул., 79 | Ф | Смешанная | 1900 | капитальный ремонт и реставрация фасадов | 3535000 | 35000 | 3500000 | ООО УК "Громада" |
| 63 | Красноармейская ул., 79а | Ф | Смешанная | 1900 | капитальный ремонт и реставрация фасадов | 7308360 | 72360 | 7236000 | ООО УК "Громада" |
| Итого по Кировскому району 2 дома | 10843360 | 107360 | 10736000 |  |
| Ленинский район |
| 64 | Ванцетти пер., 2а | Ф | Смешанная | 1900 | капитальный ремонт и реставрация фасадов | 6262000 | 62000 | 6200000 | ООО "УК Ремстройбыт" |
| 65 | Карла Маркса ул., 47 | ЦС | Смешанная | 1900 | капитальный ремонт и реставрация фасадов | 4949000 | 49000 | 4900000 | ООО "УК Ремстройбыт" |
| 66 | Карла Маркса ул., 49 | ЦС | Смешанная | 1900 | капитальный ремонт и реставрация фасадов | 9595000 | 95000 | 9500000 | ООО "УК Ремстройбыт" |
| Итого по Ленинскому району 3 дома | 20806000 | 206000 | 20600000 |  |
| Октябрьский район |
| 67 | Кривая ул.,27 | Ф | Смешанная | 1903 | капитальный ремонт и реставрация фасадов | 10706000 | 106000 | 10600000 | ООО "УК "Октябрьский массив" |
| 68 | Кривая ул.,29 | Ф | Смешанная | 1893 | капитальный ремонт и реставрация фасадов | 8787000 | 87000 | 8700000 | ООО "УК "Октябрьский массив" |
| 69 | Большая Подгорная ул.,17 | ЦС | Смешанная | 1892 | капитальный ремонт и реставрация фасадов | 12989307 | 128607 | 12860700 | ООО "УК Ремстройбыт" |
| Итого по Октябрьскому району 3 домов | 32482307 | 321607 | 32160700 |  |
| Советский район |
| 70 | Красноармейская ул., 51 | ЦС | Смешанная | 1900 | капитальный ремонт и реставрация фасадов | 13695600 | 135600 | 13560000 | ООО "ЖилРемСервис" |
| 71 | Красноармейская ул., 51 а | ЦС | Смешанная | 1900 | капитальный ремонт и реставрация фасадов | 9999000 | 99000 | 9900000 | ООО "ЖилРемСервис" |
| 72 | Красноармейская ул., 53 | ОРЗ | Смешанная | 1900 | капитальный ремонт и реставрация фасадов | 16846800 | 166800 | 16680000 | ООО "ЖилРемСервис" |
| 73 | Красноармейская ул., 59 | Ф | Смешанная | 1900 | капитальный ремонт и реставрация фасадов | 5650950 | 55950 | 5595000 | ООО "ЖилРемСервис" |
| 74 | Крылова ул., 3а | Ф | Смешанная | 1900 | капитальный ремонт и реставрация фасадов | 3879713 | 38413 | 3841300 | ООО "ЖилРемСервис" |
| 75 | Крылова ул., 23 | Ф | Смешанная | 1900 | капитальный ремонт и реставрация фасадов | 6996270 | 69270 | 6927000 | ООО "ЖилРемСервис" |
| Итого по Советскому району 6 дома | 57068333 | 565033 | 56503300 |  |
| Всего в 2019 году 18 домов | 121200000 | 1200000 | 120000000 |  |
| ВСЕГО в 2015-2019 гг. 75 домов | 530250000 | 5250000 | 525000000 |  |

|  |  |  |  |  |  | Приложение 5.1 к программе "Сохранение деревянного зодчества" на 2015-2019 гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| График проведения ремонтно-реставрационных мероприятий (капитального ремонта) на объектах деревянного зодчества в рамках программы "Сохранение деревянного зодчества" на 2015-2019 гг. в соответствии с утверждённым финансированием. |
| № п/п | Адрес МКД | статус объекта | Форма собственности | Год постройки | Вид капитального ремонта | Стоимость ремонтно-реставрационных мероприятий (капитального ремонта) (руб.) | Наименование обслуживающей организации |
|  |  |  |  |  |  | Стоимость (руб.) ВСЕГО | Доля софинансирования собственников МКД (руб.) | Доля софинансирования муниципального образования "Город Томск" (руб.) |  |
| 2015 год |
| Советский район |
| 1 | пр. Ленина пр.,58 | ОРЗ | Смешанная | 1900 | капитальный ремонт и реставрация фасадов | 4545000 | 45000 | 4500000 | ООО "ЖилРемСервис" |
| 2 | ул. Трифонова, 10 | ОИС | Смешанная | 1910 | капитальный ремонт и реставрация фасадов | 4040000 | 40000 | 4000000 | ООО "ЖилРемСервис" |
| Итого по Советскому району 2 дома | 8585000 | 85000 | 8500000 |  |
| ИТОГО в 2015 году 2 дома | 8585000 | 85000 | 8500000 |  |
| 2016 год |
| Советский район |
| 3 | Дзержинского ул., 6 | ОРЗ | Смешанная | 1910 | капитальный ремонт и реставрация фасадов | 4545000 | 45000 | 4500000 | ООО "ЖилРемСервис" |
| 4 | Дзержинского ул., 18 | ОРЗ | Смешанная | 1910 | капитальный ремонт и реставрация фасадов | 4040000 | 40000 | 4000000 | ООО "Жилсервис" |
| Итого по Советскому району 2 дома | 8585000 | 85000 | 8500000 |  |
| ИТОГО в 2016 году 2 дома | 8585000 | 85000 | 8500000 |  |
| 2017год |
| Советский район |
| 5 | Дзержинского ул., 12 | ОРЗ | Смешанная | 1910 | капитальный ремонт и реставрация фасадов | 3535000 | 35000 | 3500000 | ООО "ЖилРемСервис" |
| 6 | Ленина пр.,56 | ОФЗ | Смешанная | 1900 | капитальный ремонт и реставрация фасадов | 3535000 | 35000 | 3500000 | ООО УК "Стройсоюз" |
| Итого по Советскому району 2 дома | 7070000 | 70000 | 7000000 |  |
| ИТОГО в 2017 году 2 дома | 7070000 | 70000 | 7000000 |  |
| ВСЕГО в 2015-2019 гг. 6 домов | 24240000 | 240000 | 24000000 |  |