Приложение 12 к постановлению

администрации Города Томска

от 08.04.2015 № 298

III.	Цели, задачи, показатели подпрограммы

ПОКАЗАТЕЛИ ЦЕЛИ, ЗАДАЧ, МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ

Строительство, реконструкция и ремонт спортивных объектов

| № | Цель, задачи и мероприятия подпрограммы | Наименование показателей целей, задач, мероприятий подпрограммы (единицы измерения) | Ответственный орган (подразделе ние) за достижение значения показателя | Фактическое значение показателей на момент разработки муниципальной программы 2014 | Плановые значения показателей по годам реализации муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 |
|  |  |  |  |  | в соответ ствии с потреб ностью | в соответ ствии с утверж денным финансирова нием | в соответствии с потреб ностью | в соответствии с утвержденным финансирова нием | в соответствии с потребнос тью | в соответ ствии с утвержденным финансировании ем |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Цель подпрограммы: Цель 1: Укрепление материально-технической базы спорта и спортивных сооружений на территории Города Томска | Уровень обеспеченности населения города Томска спортивными объектами от нормативной потребности (%), в том числе: | ДКС, УФКиС |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - плоскостными сооружениями |  | 35,4 | 35,9 | 34,8 | 36,3 | 34,2 | 36,2 | 33,6 |
|  |  | - спортивными залами |  | 24,6 | 24,8 | 23,8 | 26,5 | 23,4 | 26,6 | 23,0 |
|  |  | Количество спортивных сооружений на территории МО «Город Томск», (Ед.) |  | 621 | 638 | 630 | 657 | 638 | 674 | 646 |
| 1.1 | Задача 1 подпрограммы: Приведение в нормативное состояние объектов физической культуры и спорта | Доля капитально отремонтированных объектов от объектов, требующих капитального ремонта (%) | ДКС | 12,5 | 33,3 | 6,6 | 80 | 0 | 100 | 0 |
| 1.1.1 | Мероприятие 1: Капитальный ремонт спортивных объектов, в том числе подготовка проектно-сметной документации | Количество капитально отремонтированных муниципальных объектов спорта на территории Города Томска нарастающим итогом (ед.) | ДКС | 4 | 5 | 1 | 12 | 1 | 15 | 1 |
| 1.2 | Задача 2 подпрограммы: Повышение уровня обеспеченности населения объектами физической культуры и спорта | Доля реконструируемых объектов от объектов, требующих реконструкции (%) | ДКС | 0 | 100 | 0 | - | - | - | - |
|  |  | Доля построенных объектов спорта в год от запланированного количества (%) |  | 28,3 | 100 | 52,9 | 100 | 47,2 | 100 | 47,1 |
| 1.2.1 | Мероприятие 2.1: Реконструкция спортивных объектов, в том числе подготовка проектно-сметной документации | Количество реконструированных муниципальных объектов спорта на территории Города Томска в год (ед.) | ДКС | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.1 | Мероприятие 2.2: Строительство спортивных объектов, в том числе подготовка проектно-сметной документации | Количество построенных муниципальных объектов спорта на территории Города Томска в год нарастающим итогом (ед.) | ДКС | 21 | 17 | 9 | 36 | 17 | 53 | 25 |

IV. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ И РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ

Решение в отношении объектов капитального строительства и объектов недвижимого имущества, финансирование которых утверждено в бюджете муниципального образования «Город Томск» на очередной финансовый год и плановый период, включенных в муниципальную программу, приведено в приложении к подпрограмме «Строительство, реконструкция и ремонт спортивных объектов».

Первоочередными мероприятиями реализации подпрограммы являются:

- строительство объектов для развития зимних видов спорта;

- строительство объектов по разработанной ранее проектной документации,

- проведение проектных и предпроектных работ, строительство многофункциональных спортивных площадок.

Выполнение строительно-монтажных работ, предусмотренных подпрограммой, планируется осуществлять на условиях софинансирования за счет средств областного федерального бюджетов.

Стоимость по выполнению проектно-изыскательских работ, а также строительно-монтажных работ, по которым отсутствует проектно-сметная документация, определяется в том числе и на основании объектов аналогов.

Используя усредненные нормативы с учетом национальных и территориальных особенностей, плотности расселения населения, для обеспечения минимальной двигательной активности населения рассчитываются необходимые площади материально-спортивной базы по трем основным типам спортивных сооружений на 10 000 населения: спортивных залов, плоскостных сооружений, плавательных бассейнов по следующей формуле:

S = N x (C / 10000), где:

S - площадь (общая) определенного типа спортсооружений;

N - норматив обеспеченности определенным типом спортивного сооружения на 10 000 населения;

C - численность населения региона (района, города).

Используя данные полученной площади определенного типа спортивного сооружения и его среднего размера (спортивный зал 400 кв. м, плавательный бассейн 200 кв. м зеркала воды, плоскостные сооружения в среднем 540 кв. м), определяется количество спортивных сооружений, необходимых в регионе для обеспечения минимальной двигательной активности населения.

Строительство, реконструкция и ремонт спортивных объектов

| № | Наименования целей, задач, мероприятий подпрограммы | Срок исполнения | Объем финансирования (тыс. рублей) | В том числе за счет средств | Ответственный исполнитель, соисполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | местного бюджета | федерального бюджета | областного бюджета | внебюджетных источников |  |
|  |  |  | потребность | утверждено | потребность | утверждено | потребность | утверждено | потребность | утверждено | потребность | утверждено |  |
|  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  | Цель 1: Укрепление материально-технической базы спорта и спортивных сооружений на территории Города Томска | ДКС, |
| 1 | Задача 1 подпрограммы: Приведение в нормативное состояние объектов физической культуры и спорта | УФКиС |
|  | Мероприятие 1: | ДКС, |
|  | Капитальный ремонт спортивных объектов, в том числе подготовка проектно-сметной документации: | УФКиС |
| 1.1 | Кровли, фасада спортивного комплекса "Юность" МАОУ ДОД СДЮСШОР № 3 | 2015 | 4025 |  | 4025 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | МАУ «Центр социальных инициатив» ДОЛ «Огонёк» с. Богашево | 2015 | 5000 |  | 5000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2016 | 5000 |  | 5000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | МАУ«Центр социальных инициатив» ул. Басандайская, 41 (загородный лагерь) | 2015 | 11545,1 |  | 11545,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2016 | 11545,1 |  | 11545,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2017 | 11545,1 |  | 11545,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Лыжероллерной трассы в г.Томске поул.Королева (обеспечение развития базы зимних видов спорта) | 2015 | 5247,7 | 5247,7 | 5247,7 | 5247,7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 | МАОУ ДОД ДЮСШ « Кедр» ул.В.Высоцкого,7 | 2015 | 1200 |  | 1200 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6 | МАОУ ДОД СДЮСШОР № 16 (академическая гребля) Гребная база «сенная Курья» | 2015 | 1250 |  | 1250 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2016 | 1250 |  | 1250 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7 | МБОУ ДОД ДЮСШ ТВС (авто-мотоспорт) ул. 19 Гвардейской Дивизии, 40 | 2015 | 1540 |  | 1540 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2017 | 2000 |  | 2000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.8 | МАОУ ДОД ДЮСШ № 17 Стадион «Локомотив» ул.5-ой Армии,15 | 2015 | 900 |  | 900 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2016 | 900 |  | 900 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.9 | МАУ «Центр социальных инициатив» ул. Иркутский тракт, 160 (хоккейная коробка) | 2015 | 1200 |  | 1200 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.10 | Лыжной базы «Сосновый бор» | 2015 | 4980 |  | 4980 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2016 | 1500 |  | 1500 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.11 | Хоккейного корта МБОУ ДОД ДЮСШ № 4 по адресу: ул. Транспортная, 4/2 | 2016 | 2700 |  | 2700 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.12 | МАОУ ДОД ДЮСШ № 2, Комсомольский проспект,66 | 2015 | 1000 |  | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2016 | 1000 |  | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.13 | МБОУ ДОД СДЮСШОР № 6 ул. Северный городок,61/1 | 2015 | 2500 |  | 2500 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2016 | 2500 |  | 2500 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2017 | 700 |  | 700 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.14 | МАОУ ДОД ДЮСШ УСЦ водных видов спорта имени В.А. Шевелева (плавание) ул. Иркутский тр. 51/3 стр.1, (бассейн) | 2015 | 5000 |  | 5000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2016 | 5000 |  | 5000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | всего | 91028 | 5247,7 | 91028 | 5247,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | 2015 | 45387,8 | 5247,7 | 45387,8 | 5247,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Итого по задаче 1 | 2016 | 31395,1 | 0 | 31395,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | 2017 | 14245,1 | 0 | 14245,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 2 | Задача 2 подпрограммы: | ДКС, |
|  | Повышение уровня обеспеченности населения объектами физической культуры и спорта | УФКиС |
|  | Мероприятие 2.1 |  |
|  | Реконструкция спортивных объектов, в том числе подготовка проектно-сметной документации: |  |
| 2.1.1 | Комплекса трамплинов в пос.Степановка: К-60, К-40 МАОУ ДОД ДЮСШ зимних видов спорта | 2015 | 39000 |  | 15000 |  |  |  | 24000 |  |  |  |  |
| 2.1.2 | Хранилища для лодок, помещений для переодевания, ограждения на гребной базе на Сенной Курье, электроснабжения, обустройство причального плота МАОУ ДОД СДЮСШОР № 16 | 2015 | 17185 |  | 11185 |  |  |  | 6000 |  |  |  |  |
| 2.1.3 | Стадиона на лыжной базе "Метелица" МАОУ ДОД ДЮСШ зимних видов спорта | 2015 | 12200 |  | 12200 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.4 | Спортивного павильона стадиона "Восход" МАОУ ДОД ДЮСШ № 17 | 2015 | 30000 |  | 30000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.5 | Спортивного комплекса МАОУ ДОД ДЮСШ "Кедр" | 2015 | 10000 |  | 10000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по мероприятию 2.1. | всего | 108385 | 0 | 78385 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | 2015 | 108385 | 0 | 78385 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | 2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Мероприятие 2.2: |  |
|  | Строительство спортивных объектов, в том числе подготовка проектно-сметной документации |  |
| 2.2.1 | Академпарка - центра спорта и семейного отдыха в г.Томске | 2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.2 | Спортивного комплекса из легковозводимых конструкций в пос.Степановка для МАОУ ДОД ДЮСШ зимних видов спорта | 2016 | 6000,00 |  |  |  |  |  |  |  | 6000,00 |  |  |
| 2.2.3 | Спортивного комплекса малых трамплинов для МАОУ ДОД ДЮСШ зимних видов спорта по адресу:г.Томск, ул.Малый трамплин, 4 | 2015 | 85000,00 |  | 21250,00 |  |  |  | 63750,00 |  |  |  |  |
|  |  | 2016 | 85000,00 |  | 21250,00 |  |  |  | 63750,00 |  |  |  |  |
| 2.2.4 | Трассы для сноуборда с бугельным подъемником для МАОУ ДОД ДЮСШ зимних видов спорта | 2015 | 2200,00 |  | 2200,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.5 | Трассы для фристайла с бугельным подъемником для МАОУ ДОД ДЮСШ зимних видов спорта | 2015 | 2200,00 |  | 2200,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.6 | Физкультурно-оздоровительный комплекс по адресу: г.Томск, ул.Иркутский тракт, 105 | 2015 | 40275,00 |  | 900,00 |  |  |  | 39375,00 |  |  |  |  |
|  |  | 2016 | 65625,00 |  | 26250,00 |  |  |  | 39375,00 |  |  |  |  |
| 2.2.7 | Стадиона для занятий техническими видами спорта МБОУ ДОД ДЮСШ ТВС | 2017 | 10000,00 |  | 2500,00 |  |  |  | 7500,00 |  |  |  |  |
| 2.2.8 | Дворец игровых видов спорта по адресу: г.Томск, ул.Сибирская | 2015 | 216500,00 |  | 20750,00 |  |  |  | 157125,00 |  |  |  |  |
|  |  | 2016 | 209500,00 |  | 52375,00 |  |  |  | 157125,00 |  |  |  |  |
| 2.2. | Физкультурно-оздоровительного комплекса по спортивным единоборствам в г.Томске | 2015 | 120000,00 |  | 9000,00 |  | 84000,00 |  | 27000,00 |  |  |  |  |
| 2.2.10 | Многофункциональный ледовый дворец по адресу: г.Томск, ул. Обручева | 2015 | 344500,00 |  | 0,00 |  |  |  | 253125,00 |  |  |  |  |
|  |  | 2016 | 337500,00 |  | 84375,00 |  |  |  | 253125,00 |  |  |  |  |
| 2.2.11 | Спортивной трассы для мотоспорта, велоспорта МБОУ ДОД ДЮСШ ТВС | 2017 | 10000,00 |  | 2500,00 |  |  |  | 7500,00 |  |  |  |  |
| 2.2.12 | Лыжероллерной трассы 1 км и лыжеролерный круг на стадионе п. Светлый | 2017 | 10000,00 |  | 10000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.13 | Трассы для сноуборда с подъемником на лыжной базе «Черемушки» | 2016 | 15000,00 |  | 15000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.14 | Лыжероллерной трассы 3 км в Сосновом бору (л/б «Сосновый бор») | 2016 | 20000,00 |  | 5000,00 |  |  |  | 15000,00 |  |  |  |  |
|  |  | 2017 | 20000,00 |  | 5000,00 |  |  |  | 15000,00 |  |  |  |  |
| 2.2.15 | Лыжная база в Михайловской роще (и обустройство лыжных трасс) | 2015 | 48000,00 |  | 12000,00 |  |  |  | 36000,00 |  |  |  |  |
| 2.2.16 | Лыжная база в районе "Орлиного гнезда" | 2017 | 60000,00 |  | 15000,00 |  |  |  | 45000,00 |  |  |  |  |
| 2.2.17 | Крытый хоккейный корт на стадионе "Локомотив" | 2016 | 20000,00 |  | 20000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.18 | Физкультурно-оздоровительный комплекс по ул. Ивановского | 2017 | 40000,00 |  | 40000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.19 | Спортивный центр по народной гребле (Мавлюкеевское озеро) | 2017 | 35000,00 |  | 35000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.20 | Трасса для сноуборда, подушка для фристайла, лыжероллерная трасса на нижней террасе Лагерного сада | 2017 | 50000,00 |  | 50000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.21 | Универсальные игровые спортивные площадки на нижней террасе Лагерного сада | 2017 | 25000,00 |  | 25000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.22 | Строительство спортивных площадок круглогодичного использования из них: | 2015 | 20000,00 | 20000,00 | 20000,00 | 20000,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | спортивные универсальные многофункциональные площадки, спортивно-игровые площадки | 2016 | 20000,00 | 20000,00 | 20000,00 | 20000,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2017 | 20000,00 | 20000,00 | 20000,00 | 20000,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.23 | Физкультурно-оздоровительный комплекс с универсальным игровым залом в Советском районе г.Томска | 2015 | 45000,00 |  | 12000,00 |  |  |  | 33000,00 |  |  |  |  |
|  |  | 2016 | 45000,00 |  | 12000,00 |  |  |  | 33000,00 |  |  |  |  |
| 2.2.24 | Физкультурно-оздоровительный комплекс с универсальным игровым залом в Кировском районе г.Томска | 2015 | 45000,00 |  | 12000,00 |  |  |  | 33000,00 |  |  |  |  |
|  |  | 2016 | 45000,00 |  | 12000,00 |  |  |  | 33000,00 |  |  |  |  |
| 2.2.25 | Школьный стадион лицея №7, по адресу: г. Томск, ул. Интернационалистов,12 | 2015 | 12000,00 |  | 3000,00 |  |  |  | 9000,00 |  |  |  |  |
| 2.2.26 | Школьный стадион гимназии №1, по адресу: г. Томск, ул. Нахимова,30 | 2015 | 12000,00 |  | 3000,00 |  |  |  | 9000,00 |  |  |  |  |
| 2.2.27 | Школьный стадион СОШ №67 по Адресу: г.Томск, ул. Иркутский тракт,51/3 | 2016 | 12000,00 |  | 3000,00 |  |  |  | 9000,00 |  |  |  |  |
| 2.2.28 | Школьный стадион СОШ № 40 по Адресу: г.Томск, ул. Никитина, 26 | 2016 | 12000,00 |  | 3000,00 |  |  |  | 9000,00 |  |  |  |  |
| 2.2.29 | «Спортивная школа танца «Юди» в г. Томске» | 2015 | 150000,00 |  | 130000,00 |  |  |  | 20000,00 |  |  |  |  |
| 2.2.30 | На восстановление (строительство) пристройки к зданию спортивной школы № 16 с целью постоянного размещения штаба "Пост № 1" | 2015 | 11283,64 | 350,00 | 7500,00 | 350,00 |  |  | 3433,64 |  |  |  |  |
|  | Итого по мероприятию 2.2. | всего | 2196233,64 | 60350,00 | 735050,00 | 60350,00 | 84000,00 | 0,00 | 1371183,64 | 0,00 | 6000,00 | 0,00 |  |
|  |  | 2015 | 1023608,64 | 20350,00 | 255800,00 | 20350,00 | 84000,00 | 0,00 | 683808,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 2016 | 892625,00 | 20000,00 | 274250,00 | 20000,00 | 0,00 | 0,00 | 612375,00 | 0,00 | 6000,00 | 0,00 |  |
|  |  | 2017 | 280000,00 | 20000,00 | 205000,00 | 20000,00 | 0,00 | 0,00 | 75000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Итого по задаче 2 | всего | 2304618,64 | 60350,00 | 813435,00 | 60350,00 | 84000,00 | 0,00 | 1401183,64 | 0,00 | 6000,00 | 0,00 |  |
|  |  | 2015 | 1131993,64 | 20350,00 | 334185,00 | 20350,00 | 84000,00 | 0,00 | 713808,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 2016 | 892625,00 | 20000,00 | 274250,00 | 20000,00 | 0,00 | 0,00 | 612375,00 | 0,00 | 6000,00 | 0,00 |  |
|  |  | 2017 | 280000,00 | 20000,00 | 205000,00 | 20000,00 | 0,00 | 0,00 | 75000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ | всего | 2395646,64 | 65597,70 | 904463,00 | 65597,70 | 84000,00 | 0,00 | 1401183,64 | 0,00 | 6000,00 | 0,00 |  |
|  |  | 2015 | 1177381,44 | 25597,70 | 379572,80 | 25597,70 | 84000,00 | 0,00 | 713808,64 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | 2016 | 924020,10 | 20000,00 | 305645,10 | 20000,00 | 0,00 | 0,00 | 612375,00 | 0,00 | 6000,00 | 0,00 |  |
|  |  | 2017 | 294245,10 | 20000,00 | 219245,10 | 20000,00 | 0,00 | 0,00 | 75000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |