Приложение 3

к подпрограмме

«Развитие улично-дорожной сети

на 2015-2020 годы»

ПОКАЗАТЕЛИ ЦЕЛИ, ЗАДАЧ, МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ

«Развитие улично-дорожной сети на 2015-2020 годы»

(наименование подпрограммы)

| № п/п | Цель, задачи и мероприятия подпрограммы | Наименование показателей целей, задач, мероприятий подпрограммы (единицы измерения) | Ответственный орган (подразделение) за достижение значения показателя | 2014 год | Плановые значения показателей по годам реализации муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
|  |  |  |  |  | в соответствии с потребностью | в соответствии с утвержденным финансированием | в соответствии с потребностью | в соответствии с утвержденным финансированием | в соответствии с потребностью | в соответствии с утвержденным финансированием | в соответствии с потребностью | в соответствии с утвержденным финансированием | в соответствии с потребностью | в соответствии с утвержденным финансированием | в соответствии с потребностью | в соответствии с утвержденным финансированием |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1 | Цель: Повышение доступности и безопасности улично-дорожной сети | Протяженность автомобильных дорог общего пользования, в том числе с твердым покрытием, км. | Департамент капитального строительства администрации Города Томска | 797,4 | 797,4 | 797,4 | 800,9 | 797,4 | 803,63 | 797,4 | 803,63 | 797,4 | 814,93 | 797,4 | 815,33 | 797,4 |
|  |  |  |  | 565,5 | 565,5 | 565,5 | 569,0 | 565,5 | 571,73 | 565,5 | 571,73 | 565,5 | 583,03 | 565,5 | 583,43 | 565,5 |
| 2 | Задача 1: Развитие улично-дорожной сети | Увеличение протяженности улично-дорожной сети г. Томска к уровню 2013 г. (нарастающим итогом)*, % | Департамент капитального строительства администрации Города Томска | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,4 | 0,0 | 0,8 | 0,0 | 0,8 | 0,0 | 2,2 | 0,0 | 2,2 | 0,0 |
|  | 1.1. Строительство объектов улично-дорожной сети | Протяженность построенной улично-дорожной сети, км. | Департамент капитального строительства администрации Города Томска | 7,41 | 0,0 | 0,0 | 3,5 | 0,0 | 2,73 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11,3 | 0,0 | 0,4 | 0,0 |
|  | 1.2. Подготовка проектной документации на строительство объектов улично-дорожной сети | Количество подготовленных проектов на развитие улично-дорожной сети г. Томска, шт. | Департамент капитального строительства администрации Города Томска | 18 | 0,0 | 0,0 | 12 | 1 | 2 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 5 | 0 |
|  |  | Протяженность улично-дорожной сети, на которую подготовлена проектная документация, км. | Департамент капитального строительства администрации Города Томска | 34,8 | 0,0 | 0,0 | 12,47681 | 2,7 | 0,37 | 0,0 | 11,37 | 0 | 30,10 | 0 | 28,744 |  |
| 3 | Задача 2: Приведение улично-дорожной сети в нормативное состояние | Доля протяженности улично-дорожной сети, приведенной в нормативное состояние, в общей протяженности автомобильных дорог, *, % | Департамент капитального строительства администрации Города Томска | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,99 | 0,0 | 0,55 | 0,26 | 0,74 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | 2.1. Реконструкция и капитальный ремонт объектов улично-дорожной сети | Протяженность улично-дорожной сети, приведенной в нормативное состояние, км. | Департамент капитального строительства администрации Города Томска | 9,77 | 0,0 | 0,0 | 7,87 | 0,0 | 4,41155 | 2,072 | 5,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 2.2. Подготовка проектной документации на реконструкцию и капитальный ремонт объектов улично-дорожной сети | Количество подготовленных проектов на развитие улично-дорожной сети г. Томска, шт. | Департамент капитального строительства администрации Города Томска | 41 | 9 | 9 | 19 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | 17 | 0 | 20 | 0 |
|  |  | Протяженность улично-дорожной сети, на которую подготовлена проектная документация, км. | Департамент капитального строительства администрации Города Томска | 73,03 | 15,1 | 15,1 | 20,06 | 0,0 | 42,32 | 0,0 | 25,72 | 0,0 | 137,88 | 0,0 | 141,23 | 0,0 |
|  | 2.3. Проведение специализированного обследования мостовых сооружений, определение их технического состояния, уровня физического износа и предельной грузоподъемности | Количество технических отчетов на мостовые сооружения, шт. | Департамент капитального строительства администрации Города Томска | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Примечание:

* - протяженность объектов, по которым строительно-монтажные работы ведутся в течение нескольких лет, учтена в последнем году выполнения работ.

По состоянию на 01.01.2014 г. протяженность улично-дорожной сети муниципального образования «Город Томск» составляет 797,4 км., из них не соответствует нормативным требованиям – 64,7% (515,9 км).

Расчет индикатора «Увеличение протяженности улично-дорожной сети г. Томска к уровню 2013 г. (нарастающим итогом)» произведен как соотношение протяженности построенной улично-дорожной сети (нарастающим итогом) к общей протяженности дорог по состоянию на 01.01.2014 г.

Расчет индикатора «Доля протяженности улично-дорожной сети, приведенной в нормативное состояние, в общей протяженности автомобильных дорог, %» произведен как соотношение протяженности реконструируемой и капитально отремонтированной улично-дорожной сети к общей протяженности дорог по состоянию на 01.01.2014 г.