Приложение 3

к подпрограмме

«Развитие улично-дорожной сети на 2015-2020 годы»

ПОКАЗАТЕЛИ ЦЕЛИ, ЗАДАЧ, МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ

«Развитие улично-дорожной сети на 2015-2020 годы»

(наименование подпрограммы)

| № п/п | Цель, задачи и мероприятия подпрограммы | Наименование показателей целей, задач, мероприятий подпрограммы (единицы измерения) | Ответственный орган (подразделение) за достижение значения показателя | 2014 год | Плановые значения показателей по годам реализации муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
|  |  |  |  |  | в соответствии с потребностью | в соответствии с утвержденным финансированием | в соответствии с потребностью | в соответствии с утвержденным финансированием | в соответствии с потребностью | в соответствии с утвержденным финансированием | в соответствии с потребностью | в соответствии с утвержденным финансированием | в соответствии с потребностью | в соответствии с утвержденным финансированием | в соответствии с потребностью | в соответствии с утвержденным финансированием |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1 | Цель: Повышение доступности и безопасности улично-дорожной сети | Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием, в том числе с усовершенствованным покрытием, км. | Департамент капитального строительства администрации Города Томска | 797,4 | 797,4 | 797,4 | 807,5** | 807,5** | 808,2 | 807,5 | 812,7 | 807,5 | 824,0 |  | 824,0 |  |
|  |  |  |  | 565,5 | 565,5 | 565,5 | 575,6** | 575,6** | 576,3 | 575,6 | 580,8 | 575,6 | 592,1 |  | 592,1 |  |
| 2 | Задача 1: Развитие улично-дорожной сети | Увеличение протяженности улично-дорожной сети г. Томска к уровню 2013 г. (нарастающим итогом)*, % | Департамент капитального строительства администрации Города Томска | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,2 | 0,9 | 0,2 | 2,3 |  | 2,3 |  |
|  | 1.1. Строительство объектов улично-дорожной сети | Протяженность построенной улично-дорожной сети, км. | Департамент капитального строительства администрации Города Томска | 7,41 | 0,0 | 0,0 | 1.707 | 1,707 | 0,66 | 0,0 | 4,57 | 0,0 | 11,3 |  | 0,0 |  |
|  |  | Количество подготовленных проектов на развитие улично-дорожной сети г. Томска, шт. |  | Показатели вводятся с 01.01.2016 | 1 | 1 | 6 | 1 | 13 | 0 | 4 |  | 2 |  |
|  |  | Протяженность улично-дорожной сети, на которую подготовлена проектная документация, км. |  |  | 0,0 | 0,0 | 27,59 | 2,78 | 40,44 | 0,0 | 9 |  | 11,3 |  |
|  | Подготовка проектной документации на строительство объектов улично-дорожной сети | Количество подготовленных проектов на развитие улично-дорожной сети г. Томска, шт. | Департамент капитального строительства администрации Города Томска | 18 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Протяженность улично-дорожной сети, на которую подготовлена проектная документация, км. |  | 34,8 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Задача 2: Приведение улично-дорожной сети в нормативное состояние | Доля протяженности улично-дорожной сети, приведенной в нормативное состояние, в общей протяженности автомобильных дорог, *, % | Департамент капитального строительства администрации Города Томска | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,04 | 0,04 | 0,53 | 0,0 | 1,32 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
|  | Реконструкция и капитальный ремонт объектов улично-дорожной сети | Протяженность улично-дорожной сети, приведенной в нормативное состояние, км. | Департамент капитального строительства администрации Города Томска | 9,77 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Количество подготовленных проектов на развитие улично-дорожной сети г. Томска, шт. | Департамент капитального строительства администрации Города Томска | 41 | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Протяженность улично-дорожной сети, на которую подготовлена проектная документация, км. |  | 73,03 | 15,1 | 15,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 2.1.Реконструкция объектов улично-дорожной сети | Протяженность улично-дорожной сети, приведенной в нормативное состояние, км. | Департамент капитального строительства администрации Города Томска | Показатели вводятся с 01.01.2016 года | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,33 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |
|  |  | Количество подготовленных проектов на развитие улично-дорожной сети г. Томска, шт. | Департамент капитального строительства администрации Города Томска |  | 1 | 1 | 8 | 1 | 5 | 0 | 0 |  | 0 |  |
|  |  | Протяженность улично-дорожной сети, на которую подготовлена проектная документация, км. |  |  | 1,30 | 0,08 | 6,32 | 0,08 | 3,10 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |
|  | 2.2. Капитальный ремонт объектов улично-дорожной сети | Протяженность улично-дорожной сети, приведенной в нормативное состояние, км. | Департамент капитального строительства администрации Города Томска | Показатели вводятся с 01.01.2016 года | 0,336 | 0,336 | 4,26 | 0,0 | 7,19 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |
|  |  | Количество подготовленных проектов на развитие улично-дорожной сети г. Томска, шт. | Департамент капитального строительства администрации Города Томска |  | 3 | 3 | 12 | 0 | 13 | 0 | 35 |  | 23 |  |
|  |  | Протяженность улично-дорожной сети, на которую подготовлена проектная документация, км. |  |  | 3,67 | 3,67 | 19,29 | 0,0 | 16,94 | 0 | 136,28 |  | 150,86 |  |
|  | 2.3. Проведение специализированного обследования мостовых сооружений, определение их технического состояния, уровня физического износа и предельной грузоподъемности | Количество технических отчетов на мостовые сооружения, шт. | Департамент капитального строительства администрации Города Томска | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |

Примечание:

* 1) протяженность объектов, по которым строительно-монтажные работы ведутся в течение нескольких лет, учтена в последнем году выполнения работ.

По состоянию на 01.01.2014 г. протяженность улично-дорожной сети муниципального образования «Город Томск» составляет 797,4 км., из них не соответствует нормативным требованиям – 64,7% (515,9 км).

Расчет индикатора «Увеличение протяженности улично-дорожной сети г. Томска к уровню 2013 г. (нарастающим итогом)» произведен как соотношение протяженности построенной улично-дорожной сети (нарастающим итогом) к общей протяженности дорог по состоянию на 01.01.2014 г.

Расчет индикатора «Доля протяженности улично-дорожной сети, приведенной в нормативное состояние, в общей протяженности автомобильных дорог, %» произведен как соотношение протяженности реконструируемой и капитально отремонтированной улично-дорожной сети к общей протяженности дорог по состоянию на 01.01.2014 г.

** 2) прирост показателя «Протяженность автомобильных дорог общего пользования, в том числе с усовершенствованным покрытием, км.» за 2016 году указан с учетом строительства автомобильных дорог, не включенных в мероприятия данной подпрограммы, в том числе:

- 1, 373 км. – Строительство дороги на территории промышленного парка № 2 по ул. Березовой в г. Томске (объект финансируется в рамках подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства» муниципальной программы «Экономическое развитие и инновационная экономика);

- 5, 761 км. - Строительство дороги на территории промышленного парка № 1 в Северной промышленной зоне в г. Томске (объект финансируется в рамках подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства» муниципальной программы «Экономическое развитие и инновационная экономика);

- 1, 27533 км. – Строительство улиц № 1 и № 2 в микрорайоне № 13 жилого района «Восточный» в г. Томске (объект финансируется вне рамок муниципальных программ).