# Приложение 7  к постановлению  администрации

# Города Томска  от  30.12.2016 № 1414

# Приложение 6 к муниципальной программе

# «Доступное и комфортное жилье» на 2015-2025 гг.

ПОДПРОГРАММА

"РАССЕЛЕНИЕ АВАРИЙНОГО ЖИЛЬЯ" НА 2015 - 2019 ГГ.

## I. Паспорт подпрограммы "Расселение аварийного жилья" на 2015-2019 гг. (подпрограмма)

| Куратор Подпрограммы | Заместитель Мэра Города Томска - Руководитель аппарата администрации Города |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель Подпрограммы | Администрация Города Томска (комитет жилищной политики) |
| Соисполнители | администрация Октябрьского района Города Томска; администрация Советского района Города Томска; администрация Кировского района Города Томска; администрация Ленинского района Города Томска департамент управления муниципальной собственностью администрации Города Томска департамент архитектуры и градостроительства администрации Города Томска |
| Участники | - |
| Цель и задачи Подпрограммы | Цель. Расселение аварийного жилищного фонда. Задачи: Задача 1. Реализация механизма переселения граждан из аварийного жилищного фонда Города Томска. Задача 2. Повышение качества условий проживания граждан путем переселения их из аварийного жилищного фонда Города Томска. Задача 3. Разработка механизма привлечения внебюджетных средств для решения проблемы ликвидации аварийного жилищного фонда, расположенного на территории муниципального образования "Город Томск". Задача 4. Развитие территорий, занятых аварийным жилищным фондом Города Томска |
| Показатели цели Подпрограммы, единицы измерения | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|  |  | в соответствии с потребностью | в соответствии с утвержденным финансированием | в соответствии с потребностью | в соответствии с утвержденным финансированием | в соответствии с потребностью | в соответствии с утвержденным финансированием | в соответствии с потребностью | в соответствии с утвержденным финансированием | в соответствии с потребностью | в соответствии с утвержденным финансированием |
| Цель: расселение аварийного жилищного фонда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель 1. Количество расселенных аварийных многоквартирных домов, в том числе за счет средств бюджета муниципального образования "Город Томск", шт. | 12 | 70 | 3 | 70 | 3 | 70 | 3 | 70 | 5 | 70 | 0 |
| Показатель 2. Доля расселенных аварийных домов, в том числе за счет средств бюджета муниципального образования "Город Томск", от общего количества аварийных домов, % | 4,2 | 35 | 1,0 | 35 | 0,64 | 35 | 0,1 | 40 | 1,0 | 45 | 0 |
| Показатели задач Подпрограммы, единицы измерения | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|  |  | в соответствии с потребностью | в соответствии с утвержденным финансированием | в соответствии с потребностью | в соответствии с утвержденным финансированием | в соответствии с потребностью | в соответствии с утвержденным финансированием | в соответствии с потребностью | в соответствии с утвержденным финансированием | в соответствии с потребностью | в соответствии с утвержденным финансированием |
| Задача 1. Реализация механизма переселения граждан из аварийного жилищного фонда Города Томска |
| Число переселенных граждан, человек | 331 | 1400 | 133 | 1400 | 260 | 1400 | 73 | 1400 | 87 | 1400 | 0 |
| Задача 2. Повышение качества условий проживания граждан путем переселения их из аварийного жилищного фонда Города Томска |
| Площадь расселенного аварийного жилищного фонда, тыс. кв. м | 4,4 | 18,7 | 1,22 | 18,7 | 3,1 | 18,7 | 1,07 | 18,7 | 1,35 | 18,7 | 0 |
| Задача 3. Разработка механизма привлечения внебюджетных средств для решения проблемы ликвидации аварийного жилищного фонда, расположенного на территории муниципального образования "Город Томск" |
| Количество принятых регламентирующих нормативно-правовых актов, документ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Задача 4. Развитие территорий, занятых аварийным жилищным фондом Города Томска |
| Количество заключенных договоров развития территорий, занятых аварийным жилищным фондом Города Томска, вовлеченных в решение задач Подпрограммы, шт. | 5 | 14 | 0 | 14 | 0 | 14 | 0 | 14 | 0 | 17 | 0 |
| Объемы и источники финансирования Подпрограммы (с разбивкой по годам, тыс. рублей) | Годы: | Всего по источникам | местный бюджет | федеральный бюджет | областной бюджет | внебюджетные источники |
|  |  | потребность | утверждено | потребность | утверждено | потребность | утверждено | потребность | утверждено | потребность | план |
|  | 2015 | 600 000,00 | 94 511,70 | 400 000,00 | 94 511,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 |
|  | 2016 | 600 000, 00 | 211 071,10 | 400 000,00 | 211 071,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 |
|  | 2017 | 600 000, 00 | 71 907,90 | 400 000,00 | 71 907,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 |
|  | 2018 | 600 000, 00 | 35 453,80 | 400 000,00 | 35 453,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 |
|  | 2019 | 674 813,05 | 0,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 274 813,05 | 0,00 |
|  | итого | 3 074 813,05 | 412 944,50 | 2 000 000,00 | 412 944,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 074 813,05 | 0,00 |
| Сроки реализации Подпрограммы | 2015 - 2019 гг. |
| Укрупненный перечень мероприятий и ведомственных целевых программ (при наличии) | Расселение жилых помещений аварийного жилищного фонда Города Томска |
| Организация управления Подпрограммой и контроль за ее реализацией: |  |
| - управление Подпрограммой осуществляет | Администрация Города Томска (комитет жилищной политики) |
| - текущий контроль и мониторинг реализации Подпрограммы осуществляют | администрация Октябрьского района Города Томска; администрация Советского района Города Томска; администрация Кировского района Города Томска; администрация Ленинского района Города Томска; департамент управления муниципальной собственностью администрации Города Томска департамент архитектуры и градостроительства администрации Города Томска |

Приложение 8 к подпрограмме

«Расселение аварийного жилья» на 2015-2019 гг.

ПОКАЗАТЕЛИ

ЦЕЛИ, ЗАДАЧ, МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ

"РАССЕЛЕНИЕ АВАРИЙНОГО ЖИЛЬЯ" НА 2015 - 2019 ГГ.

| N | Цель, задачи и мероприятия (ведомственные целевые программы) Подпрограммы | Наименование показателей целей, задач, мероприятий Подпрограммы (единицы измерения) | Ответственный орган (подразделение) за достижение значения показателя | 2014 | Плановые значения показателей по годам реализации муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|  |  |  |  |  | в соответствии с потребностью | в соответствии с утвержденным финансированием | в соответствии с потребностью | в соответствии с утвержденным финансированием | в соответствии с потребностью | в соответствии с утвержденным финансированием | в соответствии с потребностью | в соответствии с утвержденным финансированием | в соответствии с потребностью | в соответствии с утвержденным финансированием |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | Цель Подпрограммы: расселение аварийного жилищного фонда | Показатель 1. Количество расселенных аварийных многоквартирных домов, в том числе за счет средств бюджета муниципального образования "Город Томск", шт. | Комитет жилищной политики | 12 | 70 | 3 | 70 | 3 | 70 | 3 | 70 | 5 | 70 | 0 |
|  |  | Показатель 2. Доля расселенных аварийных домов, в том числе за счет средств бюджета муниципального образования "Город Томск", от общего количества аварийных домов, % | Комитет жилищной политики | 4,2 | 35 | 1,0 | 35 | 0,64 | 35 | 0,1 | 40 | 1,0 | 45 | 0 |
| 1.1 | Задача 1 Подпрограммы. Реализация механизма переселения граждан из аварийного жилищного фонда Города Томска | Число переселенных граждан, человек | Комитет жилищной политики | 331 | 1400 | 133 | 1400 | 260 | 1400 | 73 | 1400 | 87 | 1400 | 0 |
| 1.1.1 | Мероприятие 1.1. Расселение жилых помещений аварийного жилищного фонда Города Томска | Количество расселенных жилых помещений, шт. | Комитет жилищной политики | 65 | 500 | 40 | 500 | 94 | 500 | 31 | 500 | 38 | 500 | 0 |
| 1.2 | Задача 2 Подпрограммы. Повышение качества условий проживания граждан путем переселения их из аварийного жилищного фонда Города Томска | Площадь расселенного аварийного жилищного фонда, тыс. кв. м | Комитет жилищной политики | 4,4 | 18,7 | 1,22 | 18,7 | 3,1 | 18,7 | 1,07 | 18,7 | 1,35 | 18,7 | 0 |
| 1.2.1 | Мероприятие 2.1. Приобретение (в том числе путем участия в долевом строительстве многоквартирных домов) за счет средств бюджета муниципального образования "Город Томск" в муниципальную собственность жилых помещений с целью последующего предоставления на соответствующем праве гражданам, занимающим жилые помещения, расположенные в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащих сносу (реконструкции) или признанных непригодными для проживания и расположенных на территории муниципального образования "Город Томск" | Количество приобретенных (в том числе путем участия в долевом строительстве многоквартирных домов) за счет средств бюджета муниципального образования "Город Томск" в муниципальную собственность жилых помещений, помещ. | Комитет жилищной политики | 64 | 1500 | 40 | 1500 | 93 | 1500 | 31 | 1500 | 38 | 1500 | 0 |
| 1.2.2 | Мероприятие 2.2. Передача на соответствующем праве (собственность, социальный найм) гражданам, занимающим жилые помещения, расположенные в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащих сносу реконструкции или признанных непригодными для проживания и расположенных на территории муниципального образования "Город Томск", приобретенных для указанных целей жилых помещений | Количество переданных помещений на соответствующем праве (собственность, социальный найм) гражданам, занимающим жилые помещения, расположенные в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащих сносу реконструкции или признанных непригодными для проживания, помещ. | Комитет жилищной политики | 65 | 1500 | 40 | 1500 | 94 | 500 | 31 | 500 | 38 | 500 | 0 |
| 1.2.3 | Мероприятие 2.3. Предоставление возмещения за изымаемые жилые помещения в случаях, предусмотренных в соглашениях с собственниками указанных жилых помещений, заключаемых в соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации | Сумма денежных средств, выплаченная в качестве возмещения за изымаемые жилые помещения в случаях, предусмотренных в соглашениях с собственниками указанных жилых помещений, заключаемых соответствии с частью 6 статьи 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, тыс. руб. | Комитет жилищной политики | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3 | Задача 3 Подпрограммы. Разработка механизма привлечения внебюджетных средств для решения проблемы ликвидации аварийного жилищного фонда, расположенного на территории муниципального образования "Город Томск" | Количество принятых регламентирующих нормативно-правовых актов, документ | Комитет жилищной политики | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.1 | Мероприятие 3.1. Формирование земельных участков под снесенными аварийными домами, организация и проведение торгов по продаже земельных участков или прав на заключение договоров аренды указанных участков | Количество проданных земельных участков под снесенными аварийными домами, организация и проведение торгов по продаже земельных участков или прав на заключение договоров аренды указанных участков, шт. | Комитет жилищной политики | 12 | 36 | 0 | 35 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4 | Задача 4 Подпрограммы. Развитие территорий, занятых аварийным жилищным фондом Города Томска | Количество заключенных договоров развития территорий, занятых аварийным жилищным фондом Города Томска, вовлеченных в решение задач Подпрограммы, шт. | Комитет жилищной политики | 5 | 14 | 0 | 14 | 0 | 14 | 0 | 14 | 0 | 17 | 0 |  |
| 1.4.1 | Мероприятие 4.1. Расселение домов в рамках заключенных договоров развития территорий, вовлеченных в решение задач Подпрограммы | Количество расселенных домов в рамках заключенных договоров развития территорий, вовлеченных в решение задач Подпрограммы, шт. | Комитет жилищной политики | 3 | 8 | 0 | 6 | 0 | 15 | 0 | 35 | 0 | 35 | 0 |
| 1.4.2 | Мероприятие 4.2. Привлечение к решению задач Подпрограммы инвесторов через формирование предложений муниципального образования "Город Томск" по развитию застроенной территории, на которой расположены подлежащие сносу аварийные дома, посредством проведения аукционов на право заключения договора о развитии застроенной территории | Размер привлеченных внебюджетных ресурсов для переселения граждан из аварийного жилья, тыс. руб. | Комитет жилищной политики | 95397,01 | 200 000,00 | 0 | 200 000,00 | 0 | 200 000,00 | 0 | 200 000,00 | 0 | 274 813,05 | 0 |

Приложение 9 к подпрограмме

«Расселение аварийного жилья» на 2015-2019 гг.

ПЕРЕЧЕНЬ

МЕРОПРИЯТИЙ И РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ

"РАССЕЛЕНИЕ АВАРИЙНОГО ЖИЛЬЯ" НА 2015 - 2019 ГГ.

| N | Наименования целей, задач, ведомственных целевых программ, мероприятий Подпрограммы | Код бюджетной классификации (КЦСР, КВР) | Срок исполнения | Объем финансирования (тыс. рублей) | В том числе за счет средств | Ответственный исполнитель, соисполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | местного бюджета | федерального бюджета | областного бюджета | внебюджетных источников |  |
|  |  |  |  | потребность | утверждено | потребность | утверждено | потребность | утверждено | потребность | утверждено | потребность | план |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|  | Цель Подпрограммы: расселение аварийного жилищного фонда |
|  | Основное мероприятие: Расселение жилых помещений аварийного жилищного фонда Города Томска |
|  | Задача 1 Подпрограммы. Реализация механизма переселения граждан из аварийного жилищного фонда Города Томска |
| 1 | Мероприятие 1.1. Расселение жилых помещений аварийного жилищного фонда Города Томска |  | всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Комитет жилищной политики администрации Города Томска |
|  |  |  | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Итого по задаче 1 |  | всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Задача 2 Подпрограммы. Повышение качества условий проживания граждан путем переселения их из аварийного жилищного фонда Города Томска |
| 2 | Мероприятие 2.1. Приобретение (в том числе путем участия в долевом строительстве многоквартирных домов) за счет средств бюджета муниципального образования "Город Томск" в муниципальную собственность жилых помещений с целью последующего предоставления на соответствующем праве гражданам, занимающим жилые помещения, расположенные в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащих сносу (реконструкции) или признанных непригодными для проживания и расположенных на территории муниципального образования "Город Томск" | 12 4 01 40010 414 | всего | 1 841 207,80 | 254 152,30 | 1 841 207,80 | 254 152,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Комитет жилищной политики администрации Города Томска |
|  |  |  | 2015 | 400 000,00 | 94 511,70 | 400 000,00 | 94 511,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | 2016 | 241 207,80 | 52 278,90 | 241 207,80 | 52 278,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | 2017 | 400 000,00 | 71 907,90 | 400 000,00 | 71 907,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | 2018 | 400 000,00 | 35 453,80 | 400 000,00 | 35 453,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | 2019 | 400 000,00 | 0,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Приобретение жилых помещений гражданам, занимающим жилые помещения, расположенные в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу (реконструкции), или признанные непригодными для проживания. | 12 4 01 20540 323 | всего | 158 792,20 | 158 792,20 | 158 792,20 | 158 792,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | 2016 | 158 792,20 | 158 792,20 | 158 792,20 | 158 792,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Мероприятие 2.2. Передача на соответствующем праве (собственность, социальный найм) гражданам, занимающим жилые помещения, расположенные в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащих сносу (реконструкции) или признанных непригодными для проживания и расположенных на территории муниципального образования "Город Томск", приобретенных для указанных целей жилых помещений |  | всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Комитет жилищной политики администрации Города Томска |
|  |  |  | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Мероприятие 2.3. Предоставление возмещения за изымаемые жилые помещения в случаях, предусмотренных в соглашениях с собственниками указанных жилых помещений, заключаемых в соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации |  | всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Комитет жилищной политики |
|  |  |  | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Итого по задаче 2 |  | всего | 2 000 000,00 | 412 944,50 | 2 000 000,00 | 412 944,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | 2015 | 400 000,00 | 94 511,70 | 400 000,00 | 94 511,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | 2016 | 400 000,00 | 211 071,10 | 400 000,00 | 211 071,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | 2017 | 400 000,00 | 71 907,90 | 400 000,00 | 71 907,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | 2018 | 400 000,00 | 35 453,80 | 400 000,00 | 35 453,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | 2019 | 400 000,00 | 0,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Задача 3 Подпрограммы. Разработка механизма привлечения внебюджетных средств для решения проблемы ликвидации аварийного жилищного фонда, расположенного на территории муниципального образования "Город Томск" |
|  | Мероприятие 3.1. Формирование земельных участков под снесенными аварийными домами, организация и проведение торгов по продаже земельных участков или прав на заключение договоров аренды указанных участков |  | всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Комитет жилищной политики администрации Города Томска, департамент управлению муниципальной собственностью, департамент архитектуры и градостроительства |
|  |  |  | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Итого по задаче 3 |  | всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Задача 4 Подпрограммы Развитие территорий, занятых аварийным жилищным фондом Города Томска |
|  | Мероприятие 4.1. Привлечение к решению задач Подпрограммы инвесторов через формирование предложений муниципального образования "Город Томск" по развитию застроенной территории, на которой расположены подлежащие сносу аварийные дома, посредством проведения аукционов на право заключения договора о развитии застроенной территории |  | всего | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | Комитет жилищной политики администрации Города Томска, департамент управлению муниципальной собственностью |
|  |  |  | 2015 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | 2016 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | 2017 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | 2018 | 274 813,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 274 813,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | 2019 | 1 074 813,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 074 813,00 | 0,00 |  |
|  | Итого по задаче 4 |  | всего | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | 2015 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | 2016 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | 2017 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | 2018 | 274 813,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 274 813,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | 2019 | 1 074 813,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 074 813,00 | 0,00 |  |
|  | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ |  | всего | 3 074 813,00 | 412 944,50 | 2 000 000,00 | 412 944,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 074 813,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | 2015 | 600 000,00 | 94 511,10 | 400 000,00 | 94 511,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | 2016 | 600 000,00 | 211 071,10 | 400 000,00 | 211 071,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | 2017 | 600 000,00 | 71 907,90 | 400 000,00 | 71 907,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | 2018 | 600 000,00 | 35 453,80 | 400 000,00 | 35 453,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | 2019 | 674 813,00 | 0,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 274 813,00 | 0,00 |  |

# Приложение 10 к подпрограмме

«Расселение аварийного жилья»  на 2015-2019 гг.

РЕШЕНИЕ

О ПОДГОТОВКЕ И РЕАЛИЗАЦИИ БЮДЖЕТНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ В

ПРИОБРЕТЕНИЕ ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА В МУНИЦИПАЛЬНУЮ

СОБСТВЕННОСТЬ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД ТОМСК" ЗА

СЧЕТ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

"ГОРОД ТОМСК"

| № пп | Наименование объекта недвижимого имущества | Направление инвестирования | Наименование ГРБС и муниципального заказчика | Мощность объекта (кв. м) | Наименование застройщика (заказчика) | Срок ввода в эксплуатацию (приобретения) объекта (год) | Стоимость приобретения объекта недвижимого имущества (т. р.) | Распределение стоимости приобретения объекта недвижимого имущества по годам реализации инвестиционного проекта (т. р.) | Общий объем инвестиций, предоставляемых на реализацию инвестиционного проекта | Распределение общего (предельного) объема предоставляемых инвестиций по годам реализации инвестиционного проекта (т. р.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Жилые помещения | Приобретение (в том числе путем участия в долевом строительстве) многоквартирного(ых) дома(ов) в муниципальную собственность жилых помещений с целью последующего предоставления на соответствующем праве гражданам, занимающим жилые помещения, расположенные в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащих сносу (реконструкции), или признанных непригодными для проживания | Администрация Города Томска | 1 853,00 | Администрация Города Томска | 2015 | 94 511,70 | 2015 | 94 511,70 | 94 511,70 | 2015 | 94 511,70 |
|  |  |  |  | 1 168,40 |  | 2016 | 52 278,90 | 2016 | 52 278,90 | 52 278,90 | 2016 | 52 278,90 |
|  |  |  |  | 1 562,80 |  | 2017 | 71 907,90 | 2017 | 71 907,90 | 71 907,90 | 2017 | 71 907,90 |
|  |  |  |  | 694,00 |  | 2018 | 35 453,80 | 2018 | 35 453,80 | 35 453,80 | 2018 | 35 453,80 |
|  | Итого: |  |  | 5 278,20 |  |  | 254 152,30 |  | 254 152,30 | 254 152,30 |  | 254 152,30 |