Приложение 1 к постановлению

администрации Города Томска

от 01.06.2016 № 485

# Паспорт муниципальной программы "Сохранение деревянного зодчества г. Томска" на 2015-2019 гг."

# (далее по тексту - программа)

| Правовой акт, являющийся основанием для разработки муниципальной программы | Распоряжение администрации Города Томска от 23.05.2014 № р460 "Об утверждении перечня муниципальных программ муниципального образования "Город Томск" |
| --- | --- |
| Куратор муниципальной программы | Первый заместитель Мэра Города Томска |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Департамент архитектуры и градостроительства администрации Города Томска |
| Соисполнители | Администрация Кировского района Города Томска, администрация Ленинского района Города Томска, администрация Октябрьского района Города Томска, администрация Советского района Города Томска |
| Участники |  |
| Наименование стратегической цели (целевого вектора) развития Города Томска | Сбалансированное пространственное развитие и узнаваемый архитектурный облик |
| Наименование стратегической задачи развития Города Томска | Сохранение историко-культурного наследия |
| Цель и задачи муниципальной программы | Цель: обеспечение сохранности объектов деревянного зодчества, расположенных на территории муниципального образования "Город Томск", их полноценного и рационального использования, развития и успешной интеграции в социально-экономическую и культурную жизнь г. Томска. Задача I: создание условий для комплексного развития кварталов и районов, сохранивших историческую деревянную застройку. Задача II: обеспечение сохранности объектов деревянного зодчества, относящихся к многоквартирным домам (далее - МКД) |
| Показатели цели муниципальной программы, единицы измерения | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|  |  | в соответствии с потребностью | в соответствии с утвержденным финансированием | в соответствии с потребностью | в соответствии с утвержденным финансированием | в соответствии с потребностью | в соответствии с утвержденным финансированием | в соответствии с потребностью | в соответствии с утвержденным финансированием | в соответствии с потребностью | в соответствии с утвержденным финансированием |
| Цель: обеспечение сохранности объектов деревянного зодчества, расположенных на территории муниципального образования "Город Томск", их полноценного и рационального использования, развития и успешной интеграции в социально-экономическую и культурную жизнь г. Томска |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель цели I: количество объектов деревянного зодчества, расположенных на территории муниципального образования "Город Томск", - ед. | 701 | 701 | 701 | 701 | 701 | 701 | 701 | 701 | 701 | 701 | 701 |
| Показатель цели II: доля объектов деревянного зодчества, находящихся в нормативном состоянии, в общем количестве объектов, подлежащих сохранению (нарастающим итогом), - % | 14,41 | 14,69 | 14,69 | 18,69 | 15,41 | 20,83 | 15,41 | 23,11 | 15,69 | 25,11 |  |
| Показатели задач муниципальной программы, единицы измерения | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|  |  | в соответствии с потребностью | в соответствии с утвержденным финансированием | в соответствии с потребностью | в соответствии с утвержденным финансированием | в соответствии с потребностью | в соответствии с утвержденным финансированием | в соответствии с потребностью | в соответствии с утвержденным финансированием | в соответствии с потребностью | в соответствии с утвержденным финансированием |
| Задача 1: создание условий для комплексного развития кварталов и районов, сохранивших историческую деревянную застройку |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатели задачи I: доля площади территории, на которую разработаны архитектурные концепции, относительно общей площади территории, нуждающейся в разработке архитектурных концепций, - % | 3,11 | 3,11 | 3,11 | 49,87 | 3,11 | 63,06 | 3,11 | 82,91 | 5,72 | 100,00 |  |
| Площадь территории, на которую разработаны архитектурные концепции, - кв. м | 71270 | 71270 | 71270 | 1144323 | 71270 | 1447124 | 71270 | 1902624 | 131234 | 2294699 |  |
| Количество подготовленных архитектурных концепций развития исторических территорий (нарастающим итогом) - ед. | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 10 | 1 | 13 | 2 | 15 |  |
| Задача II: обеспечение сохранности объектов деревянного зодчества, относящихся к МКД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатели задачи II: доля объектов деревянного зодчества, находящихся в нормативном состоянии, относительно общего количества объектов деревянного зодчества, относящихся к МКД (нарастающим итогом), - % | 13,39 | 13,76 | 13,76 | 18,90 | 14,68 | 21,65 | 14,68 | 24,59 | 15,05 | 27,15 |  |
| Объемы и источники финансирования муниципальной программы (тыс. рублей) | Годы: | Всего по источникам | местный бюджет | федеральный бюджет | областной бюджет | внебюджетные источники |
|  |  | потребность | утверждено | потребность | утверждено | потребность | утверждено | потребность | утверждено | потребность | утверждено |
|  | 2015 | 10097,0 | 10001,0 | 10000,0 | 9904,0 |  |  |  |  | 97,0 | 97,0 |
|  | 2016 | 185072,0 | 10090,0 | 183300,0 | 10000,0 |  |  |  |  | 1772,0 | 90,0 |
|  | 2017 | 137570,0 | 10000,0 | 136250,0 | 10000,0 |  |  |  |  | 1320,0 | 0,0 |
|  | 2018 | 137570,0 | 10090,0 | 136250,0 | 10000,0 |  |  |  |  | 1320,0 | 90,0 |
|  | 2019 | 125150,0 |  | 123950,0 |  |  |  |  |  | 1200,0 |  |
|  | Итого | 595459,0 | 40181,0 | 589750,0 | 39904,0 |  |  |  |  | 5709,0 | 277,0 |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2015-2019 гг. |
| Перечень подпрограмм, ведомственных целевых программ (при наличии) либо укрупненный перечень мероприятий (в случае если подпрограммы не предусмотрены) | 1. Организация архитектурных конкурсов на разработку архитектурных концепций развития исторических территорий. 2. Обследование объектов деревянного зодчества. 3. Выполнение научно-проектных работ "Историческое поселение федерального значения - г.Томск: Проект границ территории исторического поселения. Проект предмета охраны исторического поселения". 4. Разработка проектной документации на ремонтно-реставрационные работы на объектах деревянного зодчества. 5. Проведение ремонтно-реставрационных мероприятий (капитального ремонта) на объектах деревянного зодчества г. Томска. |
| Организация управления муниципальной программой и контроль за ее реализацией: |  |
| - управление муниципальной программой осуществляет | Департамент архитектуры и градостроительства администрации Города Томска |
| - текущий контроль и мониторинг реализации муниципальной программы осуществляют | Администрация Кировского района Города Томска, администрация Ленинского района Города Томска, администрация Октябрьского района Города Томска, администрация Советского района Города Томска |