# Приложение 2 к постановлению администрации Города Томска от 27.10.2017 № 1071

# Приложение 1 к муниципальной программе "Расселение аварийного жилья и создание маневренного жилищного фонда" на 2017 - 2020 годы

ПОКАЗАТЕЛИ

ЦЕЛИ, ЗАДАЧ, МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

"РАССЕЛЕНИЕ АВАРИЙНОГО ЖИЛЬЯ И СОЗДАНИЕ МАНЕВРЕННОГО

ЖИЛИЩНОГО ФОНДА" НА 2017 - 2020 ГОДЫ

| N | Цель, задачи и мероприятия (ведомственные целевые программы) муниципальной программы | Наименование показателей целей, задач, мероприятий муниципальной программы (единицы измерения) | Ответственный орган (подразделение) за достижение значения показателя | 2016 | Плановые значения показателей по годам реализации муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|  |  |  |  |  | в соответствии с потребностью | в соответствии с утвержденным финансированием | в соответствии с потребностью | в соответствии с утвержденным финансированием | в соответствии с потребностью | в соответствии с утвержденным финансированием | в соответствии с потребностью | в соответствии с утвержденным финансированием |
| 1 | Цель муниципальной программы: повышение доступности жилья и качества жилищного обеспечения населения | Показатель цели 1. Обеспеченность населения жильем, кв. м общей площади на душу населения | Комитет жилищной политики | 22,35 | 23,5 | 23,5 | 25,3 | 25,3 | 26,2 | 25,3 | 27 | 25,3 |
|  |  | Показатель цели 2. Доля аварийного жилья в общей площади жилищного фонда, % | Комитет жилищной политики | 1,2 | 1,27 | 1,28 | 1,36 | 1,12 | 1,42 | 1,12 | 1,48 | 1,12 |
|  |  | Показатель цели 3. Доля площади помещений маневренного жилищного фонда в нормативном состоянии от общей площади помещений маневренного жилищного фонда, % | Комитет жилищной политики | 54,3 | 100 | 61,2 | 100 | 63,5 | 100 | 63,5 | 100 | 63,5 |
| 1.1 | Задача 1. Расселение аварийного жилищного фонда | Показатель 1. Количество расселенных аварийных многоквартирных домов, шт. | Комитет жилищной политики | 3 | 56 | 2 | 59 | 12 | 58 | 25 | 64 | 31 |
|  |  | в том числе за счет средств бюджета муниципального образования "Город Томск", шт. |  | 3 | 33 | 1 <*> | 33 | 3 | 33 | 0 | 33 | 0 |
|  |  | Показатель 2. Доля расселенных аварийных домов от общего количества аварийных домов, % | Комитет жилищной политики | 0,64 | 10,62 | 0,43 | 12,85 | 2,61 | 12,98 | 5,59 | 15,17 | 7,35 |
|  |  | в том числе за счет средств бюджета муниципального образования "Город Томск", % |  | 0,64 | 6,26 | 0,22 | 7,19 | 0,65 | 7,38 | 0 | 7,82 | 0 |
| 1.1.1 | Подпрограмма "Расселение аварийного жилья" на 2017 - 2020 годы |
| 1.1.1.1 | Мероприятие 1.1. Разработка и реализация механизма переселения граждан из аварийного жилищного фонда Города Томска | Показатель 1. Число переселенных граждан, чел. | Комитет жилищной политики | 260 | 690 | 272 | 690 | 278 | 1200 | 606 | 1700 | 862 |
| 1.1.1.2 | Мероприятие 1.2. Повышение качества условий проживания граждан путем переселения их из аварийного жилищного фонда Города Томска | Показатель 1. Площадь расселенного аварийного жилищного фонда, тыс. кв. м | Комитет жилищной политики | 3,1 | 9,75 | 2,7 | 9,9 | 3,1 | 16,9 | 8,45 | 23,44 | 11,72 |
| 1.1.1.3 | Мероприятие 1.3. Развитие территорий, занятых аварийным жилищным фондом Города Томска | Показатель 1. Количество заключенных договоров развития территорий, занятых аварийным жилищным фондом Города Томска, вовлеченных в решение задач Подпрограммы, шт. | Комитет жилищной политики | 0 | 11 | 4 | 13 | 13 | 10 | 10 | 0 | 0 |
| 1.2 | Задача 2. Решение проблемы дефицита маневренного жилищного фонда муниципального образования "Город Томск" | Показатель 1. Дефицит маневренного жилищного фонда в Городе Томске, кв. м | Комитет жилищной политики | 3403,5 | 1606,8 | 2646,8 | 371,8 | 2207,8 | 371,8 | 2207,8 | 371,8 | 2207,8 |
| 1.2.1 | Подпрограмма "Создание маневренного жилищного фонда" на 2017 - 2020 гг. |
| 1.2.1.1 | Мероприятие 2.1. Обеспечение жилыми помещениями маневренного жилищного фонда граждан, указанных в статье 95 Жилищного кодекса Российской Федерации | Показатель 1. Доля граждан, обеспеченных жилыми помещениями в маневренном жилищном фонде, от общего количества нуждающихся в предоставлении маневренного жилищного фонда, % | Комитет жилищной политики | 64,87 | 100 | 86,84 | 100 | 96,3 | 100 | 96,3 | 100 | 96,3 |
| 1.2.1.2 | Мероприятие 2.2. Повышение качества условий проживания граждан в маневренном жилищном фонде муниципального образования "Город Томск" | Показатель 1. Количество помещений маневренного жилищного фонда, приведенных в нормативное состояние, шт. | Комитет жилищной политики | 0 | 29 | 29 | 33 | 0 | 26 | 0 | 19 | 0 |
|  |  | Показатель 2. Доля граждан, проживающих в помещениях маневренного жилищного фонда в нормативном состоянии, в общем количестве граждан, проживающих в помещениях маневренного жилищного фонда, % | Комитет жилищной политики | 51,0 | 100 | 51,0 | 100 | 59,7 | 100 | 59,7 | 100 | 59,7 |

<*> В 2017 году в рамках подпрограммы «Расселение аварийного жилья» на 2017-2020 годы из 25-ти квартир многоквартирного дома по ул. Лебедева, 102а расселено только 4 муниципальные квартиры.