# Приложение 3 к постановлению администрации Города Томска от 27.10.2017 № 1071

# Приложение 3 к муниципальной программе "Расселение аварийного жилья и создание маневренного жилищного фонда" на 2017 - 2020 годы

ПОДПРОГРАММА

"РАССЕЛЕНИЕ АВАРИЙНОГО ЖИЛЬЯ" НА 2017 - 2020 ГОДЫ

(ДАЛЕЕ - ПОДПРОГРАММА)

## I. Паспорт подпрограммы "Расселение аварийного жилья"

на 2017 - 2020 годы

| Куратор Подпрограммы | Заместитель Мэра Города Томска - Руководитель аппарата администрации Города |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель Подпрограммы | Администрация Города Томска (комитет жилищной политики) |
| Соисполнители | администрация Октябрьского района Города Томска; администрация Советского района Города Томска; администрация Кировского района Города Томска; администрация Ленинского района Города Томска департамент управления муниципальной собственностью администрации Города Томска департамент архитектуры и градостроительства администрации Города Томска |
| Участники | - |
| Цель и задачи Подпрограммы | Цель: расселение аварийного жилищного фонда. Задачи: Задача 1. Разработка и реализация механизма переселения граждан из аварийного жилищного фонда Города Томска. Задача 2. Повышение качества условий проживания граждан путем переселения их из аварийного жилищного фонда Города Томска. Задача 3. Развитие территорий, занятых аварийным жилищным фондом Города Томска |
| Показатели цели Подпрограммы, единицы измерения | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|  |  | в соответствии с потребностью | в соответствии с утвержденным финансированием | в соответствии с потребностью | в соответствии с утвержденным финансированием | в соответствии с потребностью | в соответствии с утвержденным финансированием | в соответствии с потребностью | в соответствии с утвержденным финансированием |
| Цель: расселение аварийного жилищного фонда |
| Показатель цели 1. Количество расселенных аварийных многоквартирных домов, шт. | 3 | 56 | 2 | 59 | 12 | 58 | 25 | 64 | 31 |
| в том числе за счет средств бюджета муниципального образования "Город Томск", шт. | 3 | 33 | 1 <*> | 33 | 3 | 33 | 0 | 33 | 0 |
| Показатель цели 2. Доля расселенных аварийных домов от общего количества аварийных домов, % | 0,64 | 10,62 | 0,43 | 12,85 | 2,61 | 12,98 | 5,59 | 15,17 | 7,35 |
| в том числе за счет средств бюджета муниципального образования "Город Томск", % | 0,64 | 6,26 | 0,22 | 7,19 | 0,65 | 7,38 | 0 | 7,82 | 0 |
| Показатели задач Подпрограммы, единицы измерения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Разработка и реализация механизма переселения граждан из аварийного жилищного фонда Города Томска |
| Показатель задачи 1. Число переселенных граждан, чел. | 260 | 690 | 272 | 690 | 278 | 1200 | 606 | 1700 | 862 |
| Задача 2. Повышение качества условий проживания граждан путем переселения их из аварийного жилищного фонда Города Томска |
| Показатель задачи 2. Площадь расселенного аварийного жилищного фонда, тыс. кв. м | 3,1 | 9,75 | 2,7 | 9,9 | 3,1 | 16,9 | 8,45 | 23,44 | 11,72 |
| Задача 3. Развитие территорий, занятых аварийным жилищным фондом Города Томска |
| Показатель задачи 3. Количество заключенных договоров развития территорий, занятых аварийным жилищным фондом Города Томска, вовлеченных в решение задач Подпрограммы, шт. | 0 | 11 | 4 | 13 | 13 | 10 | 10 | 0 | 0 |
| Объемы и источники финансирования Подпрограммы (с разбивкой по годам, тыс. рублей) | Годы: | Всего по источникам | местный бюджет | федеральный бюджет | областной бюджет | внебюджетные источники |
|  |  | потребность | утверждено | потребность | утверждено | потребность | утверждено | потребность | утверждено | потребность | план |
|  | 2017 | 600 000,00 | 90 649,10 | 400 000,00 | 90 649,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 |
|  | 2018 | 600 000,00 | 35 453,80 | 400 000,00 | 35 453,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 |
|  | 2019 | 600 000,00 | 0,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 |
|  | 2020 | 600 000,00 | 0,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 |
|  | всего | 2 400 000,00 | 126 102,90 | 1 600 000,00 | 126 102,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 | 0,00 |
| Сроки реализации Подпрограммы | 2017 - 2020 гг. |
| Укрупненный перечень мероприятий (основные мероприятия) и ведомственных целевых программ (при наличии) | Расселение жилых помещений аварийного жилищного фонда Города Томска |
| Организация управления Подпрограммой и контроль за ее реализацией: |  |
| - управление Подпрограммой осуществляет | Администрация Города Томска (комитет жилищной политики) |
| - текущий контроль и мониторинг реализации Подпрограммы осуществляют | администрация Октябрьского района Города Томска; администрация Советского района Города Томска; администрация Кировского района Города Томска; администрация Ленинского района Города Томска; департамент управления муниципальной собственностью администрации Города Томска; департамент архитектуры и градостроительства администрации Города Томска |

<*> В 2017 году в рамках подпрограммы «Расселение аварийного жилья» на 2017-2020 годы из 25-ти квартир многоквартирного дома по ул. Лебедева, 102а расселено только 4 муниципальные квартиры.