# Приложение 2 к постановлению администрации Города Томска

# от 25.12.2017 № 1300

# Приложение 1 к муниципальной программе «Расселение аварийного жилья и создание маневренного жилищного фонда» на 2017 - 2020 годы

ПОКАЗАТЕЛИ

ЦЕЛИ, ЗАДАЧ, МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«РАССЕЛЕНИЕ АВАРИЙНОГО ЖИЛЬЯ И СОЗДАНИЕ МАНЕВРЕННОГО

ЖИЛИЩНОГО ФОНДА» НА 2017 - 2020 ГОДЫ

| N | Цель, задачи и мероприятия (ведомственные целевые программы) муниципальной программы | Наименование показателей целей, задач, мероприятий муниципальной программы (единицы измерения) | Ответственный орган (подразделение) за достижение значения показателя | 2016 | Плановые значения показателей по годам реализации муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|  |  |  |  |  | в соответствии с потребностью | в соответствии с утвержденным финансированием | в соответствии с потребностью | в соответствии с утвержденным финансированием | в соответствии с потребностью | в соответствии с утвержденным финансированием | в соответствии с потребностью | в соответствии с утвержденным финансированием |
| 1 | Цель муниципальной программы: повышение доступности жилья и качества жилищного обеспечения населения | Показатель цели 1. Обеспеченность населения жильем, кв. м общей площади на душу населения | Комитет жилищной политики | 22,35 | 23,5 | 23,5 | 25,3 | 25,3 | 26,2 | 25,3 | 27 | 25,3 |
|  |  | Показатель цели 2. Доля аварийного жилья в общей площади жилищного фонда, % | Комитет жилищной политики | 1,2 | 1,23 | 1,28 | 1,37 | 1,12 | 1,43 | 1,12 | 1,5 | 1,12 |
|  |  | Показатель цели 3. Доля площади помещений маневренного жилищного фонда в нормативном состоянии от общей площади помещений маневренного жилищного фонда, % | Комитет жилищной политики | 54,3 | 100 | 57,11 | 100 | 63,5 | 100 | 63,5 | 100 | 63,5 |
| 1.1 | Задача 1. Расселение аварийного жилищного фонда | Показатель 1. Количество расселенных аварийных многоквартирных домов, шт. | Комитет жилищной политики | 3 | 56 | 2 | 59 | 12 | 58 | 25 | 64 | 31 |
|  |  | в том числе за счет средств бюджета муниципального образования «Город Томск», шт. |  | 3 | 33 | 1 <*> | 33 | 3 | 33 | 0 | 33 | 0 |
|  |  | Показатель 2. Доля расселенных аварийных домов от общего количества аварийных домов, % | Комитет жилищной политики | 0,64 | 10,62 | 0,43 | 12,85 | 2,61 | 12,98 | 5,59 | 15,17 | 7,35 |
|  |  | в том числе за счет средств бюджета муниципального образования «Город Томск», % |  | 0,64 | 6,26 | 0,22 | 77,19 | 0,65 | 7,38 | 0 | 7,82 | 0 |
| 1.1.1 | Подпрограмма «Расселение аварийного жилья» на 2017 - 2020 годы |
| 1.1.1.1 | Мероприятие 1.1. Разработка и реализация механизма переселения граждан из аварийного жилищного фонда Города Томска | Показатель 1. Число переселенных граждан, чел. | Комитет жилищной политики | 260 | 690 | 272 | 690 | 278 | 1200 | 606 | 1700 | 862 |
| 1.1.1.2 | Мероприятие 1.2. Повышение качества условий проживания граждан путем переселения их из аварийного жилищного фонда Города Томска | Показатель 1. Площадь расселенного аварийного жилищного фонда, тыс. кв. м | Комитет жилищной политики | 3,1 | 9,75 | 2,7 | 9,9 | 3,1 | 16,9 | 8,45 | 23,44 | 11,72 |
| 1.1.1.3 | Мероприятие 1.3. Развитие территорий, занятых аварийным жилищным фондом Города Томска | Показатель 1. Количество заключенных договоров развития территорий, занятых аварийным жилищным фондом Города Томска, вовлеченных в решение задач Подпрограммы, шт. | Комитет жилищной политики | 0 | 11 | 4 | 13 | 13 | 10 | 10 | 0 | 0 |
| 1.2 | Задача 2. Решение проблемы дефицита маневренного жилищного фонда муниципального образования "Город Томск" | Показатель 1. Дефицит маневренного жилищного фонда в Городе Томске, кв. м | Комитет жилищной политики | 3403,5 | 1606,8 | 2837,7 | 371,8 | 2646,8 | 371,8 | 2646,8 | 371,8 | 2646,8 |
| 1.2.1 | Подпрограмма «Создание маневренного жилищного фонда» на 2017 - 2020 гг. |
| 1.2.1.1 | Мероприятие 2.1. Обеспечение жилыми помещениями маневренного жилищного фонда граждан, указанных в статье 95 Жилищного кодекса Российской Федерации | Показатель 1. Доля граждан, обеспеченных жилыми помещениями в маневренном жилищном фонде, от общего количества нуждающихся в предоставлении маневренного жилищного фонда, % | Комитет жилищной политики | 64,87 | 100 | 87,83 | 100 | 98,8 | 100 | 98,8 | 100 | 98,8 |
| 1.2.1.2 | Мероприятие 2.2. Повышение качества условий проживания граждан в маневренном жилищном фонде муниципального образования «Город Томск» | Показатель 1. Количество помещений маневренного жилищного фонда, приведенных в нормативное состояние, шт. | Комитет жилищной политики | 0 | 28 | 28 | 33 | 0 | 26 | 0 | 19 | 0 |
|  |  | Показатель 2. Доля граждан, проживающих в помещениях маневренного жилищного фонда в нормативном состоянии, в общем количестве граждан, проживающих в помещениях маневренного жилищного фонда, % | Комитет жилищной политики | 51,0 | 100 | 62,05 | 100 | 64,52 | 100 | 64,52 | 100 | 64,52 |

<*> В 2017 году в рамках подпрограммы «Расселение аварийного жилья» на 2017-2020 годы из 25-ти квартир многоквартирного дома по ул. Лебедева, 102а расселено только 4 муниципальные квартиры.

- Показатель цели 2:

в столбце «в соответствии с потребностью» рассчитан исходя из показателя «Доля аварийного жилья в общей площади жилищного фонда, %» Стратегии социально-экономического развития муниципального образования «Город Томск» до 2030 года, утвержденной решением Думы Города Томска от 27.06.2006 № 224, а также из показателей «Общая площадь жилых помещений в аварийных домах» и «Общая площадь жилого фонда» Прогноза социально-экономического развития муниципального образования «Город Томск» на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов и Прогноза социально-экономического развития муниципального образования «Город Томск» до 2030 года, утвержденного постановлением администрации Города Томска от 14.09.2016 № 979;

в столбце «в соответствии с утвержденным финансированием» на 2017 год: рассчитан исходя из общей площади жилищного фонда (13597,6 тыс. кв.м.) и общей площади жилых помещений в аварийных домах (174,03 тыс. кв.м.) – данные взяты из формы статистического наблюдения 1-жилфонд по состоянию на 01.01.2017. На 2018 год: площадь жилых помещений в аварийных домах – 172,9 тыс. кв.м. (при расселении в 2017 году 1,13 тыс. кв.м.) и общая площадь жилищного фонда (15386,2 тыс. кв.м. – по Прогнозу социально-экономического развития муниципального образования «Город Томск» на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов и Прогнозу социально-экономического развития муниципального образования «Город Томск» до 2030 года).

## - Показатель цели 3 в столбце «в соответствии с утвержденным финансированием» рассчитан исходя из общей площади жилых помещений маневренного жилищного фонда и общей площади жилых помещений маневренного жилищного фонда в нормативном состоянии: на 2017 год общая площадь жилых помещений маневренного жилищного фонда – 6081,5 кв.м., из них в нормативном состоянии 3473,1 кв.м.; на 2018 год общая площадь – 7365,1кв.м., в нормативном состоянии – 4677,6 кв.м.

- Показатель 2 Задачи 1 муниципальной программы в столбце «в соответствии с потребностью» рассчитан на основе данных Прогноза социально-экономического развития муниципального образования «Город Томск» на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов и Прогнозе социально-экономического развития муниципального образования «Город Томск» до 2030 года, утвержденного постановлением администрации Города Томска от 14.09.2016 № 979.

В столбце "в соответствии с утвержденным финансированием" показатели рассчитаны исходя из общего количества аварийных домов, расселенных за год, и общего количества аварийных домов:

на 2017 год: количество не расселенных аварийных домов (всего) 461 шт., учитывая утвержденное финансирование, планируется расселить 1 многоквартирный аварийный дома за счет средств муниципального образования "Город Томск" и 1 за счет инвесторов (договор о развитии застроенной территории заключен в 2017 году);

на 2018 год: количество не расселенных аварийных домов 459 шт. (при условии, что в 2017 году будет расселено 2 дома), планируется расселить 3 аварийных дома за счет средств муниципального образования "Город Томск" и  9 за счет инвесторов (3 договора о развитии застроенной территории заключены в 2017 году);

на 2019 год: количество не расселенных аварийных домов 447 (при условии, что в 2018 году будет расселено 12 домов), планируется расселить 25 дом за счет инвесторов;

на 2020 год: количество не расселенных аварийных домов 422 (при условии, что в 2019 году будет расселено 25 домов), планируется расселить 31 дом за счет инвесторов.

## - Показатель 1 Мероприятия 2.1. Задачи 2 муниципальной программы в столбце «в соответствии с утвержденным финансированием» рассчитан исходя из потребности в жилых помещениях маневренного жилищного фонда граждан, проживающих в многоквартирных домах, подлежащих капитальному ремонту и утвержденного объема финансирования для приведения в нормативное состояние жилых помещений маневренного жилищного фонда:

на 2017 год: 534 граждан нуждаются в предоставлении жилых помещений маневренного жилищного фонда, из них проживают в жилых помещениях маневренного жилищного фонда 469 человек;

на 2018 год: 502 граждан нуждаются в предоставлении жилых помещений маневренного жилищного фонда, из них проживают в жилых помещениях маневренного жилищного фонда 496 человек.

## - Показатель 2 Мероприятия 2.2. Задачи 1 муниципальной программы в столбце «в соответствии с утвержденным финансированием» рассчитан исходя из общего количества граждан, проживающих в жилых помещениях маневренного жилищного фонда и количества граждан, проживающих в помещениях маневренного жилищного фонда в нормативном состоянии, а также в соответствии с утвержденным финансированием мероприятий, проводимых в рамках Подпрограммы:

## на 2017 год: 469 человек – всего проживает в жилых помещениях маневренного жилищного фонда, из них 291 человек проживают в жилых помещениях в нормативном состоянии;

## на 2018 год: 496 человек - планируется заселить в жилые помещения маневренного жилищного фонда (всего), из которых 320 человек планируется заселить в жилые помещения маневренного жилищного фонда в нормативном состоянии.