# Приложение 6 к постановлению администрации Города Томска

# от 25.12.2017 № 1300

# Приложение 1 к подпрограмме «Создание маневренного жилищного фонда» на 2017 - 2020 годы

ПОКАЗАТЕЛИ

ЦЕЛИ, ЗАДАЧ, МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ «СОЗДАНИЕ

МАНЕВРЕННОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА» НА 2017 - 2020 ГОДЫ"

| N | Цель, задачи и мероприятия (ведомственные целевые программы) Подпрограммы | Наименование показателей целей, задач, мероприятий Подпрограммы (единицы измерения) | Ответственный орган (подразделение) за достижение значения показателя | Фактическое значение показателей на момент разработки муниципальной программы | Плановые значения показателей по годам реализации муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|  |  |  |  |  | в соответствии с потребностью | в соответствии с утвержденным финансированием | в соответствии с потребностью | в соответствии с утвержденным финансированием | в соответствии с потребностью | в соответствии с утвержденным финансированием | в соответствии с потребностью | в соответствии с утвержденным финансированием |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | Цель Подпрограммы: решение проблемы дефицита маневренного жилищного фонда муниципального образования «Город Томск» | Показатель 1. Дефицит маневренного жилищного фонда в Городе Томске, кв. м | Комитет жилищной политики | 3403,5 | 1606,8 | 2837,7 | 371,8 | 2646,8 | 371,8 | 2646,8 | 371,8 | 2646,8 |
| 1.1 | Задача 1 Подпрограммы. Обеспечение жилыми помещениями маневренного жилищного фонда граждан, указанных в статье 95 Жилищного кодекса РФ | Доля граждан, обеспеченных жилыми помещениями в маневренном жилищном фонде, от общего количества нуждающихся в предоставлении маневренного жилищного фонда, % | Комитет жилищной политики | 64,87 | 100 | 87,83 | 100 | 98,8 | 100 | 98,8 | 100 | 98,8 |
| 1.1.1 | Мероприятие 1.1. Приобретение путем участия в долевом строительстве многоквартирного(ых) дома(ов) за счет средств бюджета муниципального образования «Город Томск» в муниципальную собственность жилых помещений | Количество приобретенных жилых помещений, шт. | Комитет жилищной политики | 0 | 46 | 0 | 21 | 15 | 21 | 0 | 21 | 0 |
| 1.2 | Задача 2 Подпрограммы. Повышение качества условий проживания граждан в маневренном жилищном фонде муниципального образования «Город Томск» | Количество помещений маневренного жилищного фонда, приведенных в нормативное состояние, шт. | Комитет жилищной политики | 0 | 28 | 28 | 33 | 0 | 26 | 0 | 19 | 0 |
|  |  | Доля граждан, проживающих в помещениях маневренного жилищного фонда в нормативном состоянии, в общем количестве граждан, проживающих в помещениях маневренного жилищного фонда, % | Комитет жилищной политики | 51,0 | 100 | 62,05 | 100 | 64,52 | 100 | 64,52 | 100 | 64,52 |
| 1.2.1 | Мероприятие 2.1. Проведение капитального ремонта жилых помещений маневренного фонда муниципального образования «Город Томск» и помещений, которые планируется отнести к маневренному жилищному фонду | Общая площадь жилых помещений, в которых проведен капитальный ремонт, кв. м | Комитет жилищной политики | 0 | 0 | 0 | 166,1 | 0 | 214,9 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Общая площадь помещений, которые планируется отнести к маневренному жилищному фонду, в которых проведен капитальный ремонт, кв. м | Комитет жилищной политики | 0 | 565,8 | 565,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.2 | Мероприятие 2.2. Проведение текущего ремонта жилых помещений маневренного фонда муниципального образования «Город Томск» и помещений, которые планируется отнести к маневренному жилищному фонду | Общая площадь жилых помещений, в которых проведен текущий ремонт, кв. м | Комитет жилищной политики | 0 | 393,7 | 393,7 | 607,7 | 0 | 392,4 | 0 | 367,4 | 0 |
|  |  | Общая площадь помещений, которые планируется отнести к маневренному жилищному фонду, в которых проведен текущий ремонт, кв. м | Комитет жилищной политики | 0 | 355,2 | 355,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.3 | Мероприятие 2.3. Содержание имущества и оплата коммунальных услуг за жилые помещения маневренного жилищного фонда | Общая стоимость, тыс. руб. | Комитет жилищной политики | 453,70 | 238,50 | 238,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

- Показатель задачи 1 Подпрограммы в столбце "в соответствии с утвержденным финансированием" рассчитан исходя из потребности в жилых помещениях маневренного жилищного фонда граждан, проживающих в многоквартирных домах, подлежащих капитальному ремонту, и утвержденного объема финансирования для приведения в нормативное состояние жилых помещений маневренного жилищного фонда:

на 2017 год: 534 гражданина нуждается в предоставлении жилых помещений маневренного жилищного фонда, из них проживают в жилых помещениях маневренного жилищного фонда 464 человека;

на 2018 год: 502 гражданина нуждается в предоставлении жилых помещений маневренного жилищного фонда, из них проживают в жилых помещениях маневренного жилищного фонда 496 человек.

- Показатель 2 задачи 2 в столбце "в соответствии с утвержденным финансированием" рассчитан исходя из общего количества граждан, проживающих в жилых помещениях маневренного жилищного фонда, и количества граждан, проживающих в помещениях маневренного жилищного фонда в нормативном состоянии, а также в соответствии с утвержденным финансированием мероприятий, проводимых в рамках Подпрограммы:

на 2017 год: 469 человека всего проживают в жилых помещениях маневренного жилищного фонда, из них 291 человек проживают в жилых помещениях в нормативном состоянии;

на 2018 год: 496 человек планируется заселить в жилые помещения маневренного жилищного фонда (всего), из которых 320 человек планируется заселить в жилые помещения маневренного жилищного фонда в нормативном состоянии.