|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение 3 к постановлению администрации Города Томска от 31.03.2017 № 212 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Таблица 2 |
| Перечень мероприятий и ресурсное обеспечение муниципальной программы "Сохранение деревянного зодчества г. Томска" на 2015-2019 гг." |
| N | Наименования целей, задач, мероприятий муниципальной программы | Код бюджетной классификации (КЦСР, КВР) | Срок исполнения | Объем финансирования (тыс. рублей) | В том числе за счет средств | Ответственный исполнитель, соисполнители |
|  |  |  |  |  | местного бюджета | федерального бюджета | областного бюджета | внебюджетных источников |  |
|  |  |  |  | потребность | утверждено | потребность | утверждено | потребность | утверждено | потребность | утверждено | потребность | план |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|  | Цель муниципальной программы: обеспечение сохранности объектов деревянного зодчества, расположенных на территории муниципального образования "Город Томск", их полноценного и рационального использования, развития и успешной интеграции в социально-экономическую и культурную жизнь г. Томска |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 1 муниципальной программы: создание условий для комплексного развития кварталов и районов, сохранивших историческую деревянную застройку |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Мероприятие 1.1. Организация архитектурных конкурсов на разработку архитектурных концепций развития исторических территорий |  | всего | 12850,0 | 1400,0 | 12850,0 | 1400,0 |  |  |  |  |  |  | Департамент архитектуры и градостроительства администрации Города Томска |
|  |  | 07 0 00 99990, 244 | 2015 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 07 0 00 99990, 244 | 2016 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 07 0 00 99990, 244 | 2017 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 07 0 00 99990, 244 | 2018 | 700,0 | 700,0 | 700,0 | 700,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 07 0 00 99990, 244 | 2019 | 12150,0 | 700,0 | 12150,0 | 700,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Мероприятие 1.2. Обследование объектов деревянного зодчества |  | всего | 6000,0 | 808,0 | 6000,0 | 808,0 |  |  |  |  |  |  | Департамент архитектуры и градостроительства администрации Города Томска |
|  |  | 07 0 00 99990, 244 | 2015 | 300,0 | 208,0 | 300,0 | 208,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 07 0 00 99990, 244 | 2016 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 07 0 00 99990, 244 | 2017 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 07 0 00 99990, 244 | 2018 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 07 0 00 99990, 244 | 2019 | 5400,0 | 300,0 | 5400,0 | 300,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Мероприятие 1.3. Выполнение научно-проектных работ "Историческое поселение федерального значения - г.Томск: Проект границ территории исторического поселения. Проект предмета охраны исторического поселения" |  | всего | 11000,0 | 10450,0 | 11000,0 | 10450,0 |  |  |  |  |  |  | Департамент архитектуры и градостроительства администрации Города Томска |
|  |  | 07 0 00 99990, 244 | 2015 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 07 0 00 99990, 244 | 2016 | 1000,0 | 950,0 | 1000,0 | 950,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 07 0 00 99990, 244 | 2017 | 10000,0 | 9500,0 | 10000,0 | 9500,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 07 0 00 99990, 244 | 2018 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 07 0 00 99990, 244 | 2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по задаче 1 |  | всего | 29850,0 | 12658,0 | 29850,0 | 12658,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2015 | 300,0 | 208,0 | 300,0 | 208,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2016 | 1000,0 | 950,0 | 1000,0 | 950,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2017 | 10000,0 | 9500,0 | 10000,0 | 9500,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2018 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2019 | 17550,0 | 1000,0 | 17550,0 | 1000,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 2 муниципальной программы: обеспечение сохранности объектов деревянного зодчества, относящихся к МКД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Мероприятие 2.1. Разработка проектной документации на ремонтно-реставрационные работы (капитальный ремонт) на объектах деревянного зодчества |  | всего | 46359,0 | 905,0 | 45900,0 | 896,0 |  |  |  |  | 459,0 | 9,0 |  |
|  |  | 07 0 00 99990, 810 | 2015 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | Администрация Кировского района |
|  |  | 07 0 00 99990, 810 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | Администрация Ленинского района |
|  |  | 07 0 00 99990, 810 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | Администрация Октябрьского района |
|  |  | 07 0 00 99990, 810 |  | 909,0 | 905,0 | 900,0 | 896,0 |  |  |  |  | 9,0 | 9,0 | Администрация Советского района |
|  |  |  | итого в 2015 году | 909,0 | 905,0 | 900,0 | 896,0 |  |  |  |  | 9,0 | 9,0 |  |
|  |  | 07 0 00 99990, 810 | 2016 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | Администрация Кировского района |
|  |  | 07 0 00 99990, 810 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | Администрация Ленинского района |
|  |  | 07 0 00 99990, 810 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | Администрация Октябрьского района |
|  |  | 07 0 00 99990, 810 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | Администрация Советского района |
|  |  |  | итого в 2016 году | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 07 0 00 99990, 810 | 2017 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | Администрация Кировского района |
|  |  | 07 0 00 99990, 810 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | Администрация Ленинского района |
|  |  | 07 0 00 99990, 810 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | Администрация Октябрьского района |
|  |  | 07 0 00 99990, 810 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | Администрация Советского района |
|  |  |  | итого в 2017 году | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | 07 0 00 99990, 810 | 2018 | 9090,0 | 0,0 | 9000,0 | 0,0 |  |  |  |  | 90,0 | 0,0 | Администрация Кировского района |
|  |  | 07 0 00 99990, 810 |  | 11615,0 | 0,0 | 11500,0 | 0,0 |  |  |  |  | 115,0 | 0,0 | Администрация Ленинского района |
|  |  | 07 0 00 99990, 810 |  | 11110,0 | 0,0 | 11000,0 | 0,0 |  |  |  |  | 110,0 | 0,0 | Администрация Октябрьского района |
|  |  | 07 0 00 99990, 810 |  | 13635,0 | 0,0 | 13500,0 | 0,0 |  |  |  |  | 135,0 | 0,0 | Администрация Советского района |
|  |  |  | итого в 2018 году | 45450,0 | 0,0 | 45000,0 | 0,0 |  |  |  |  | 450,0 | 0,0 |  |
| 5 | Мероприятие 2.2. Проведение ремонтно-реставрационных мероприятий (капитального ремонта) на объектах деревянного зодчества |  | всего | 542982,4 | 41160,2 | 537606,3 | 40752,7 |  |  |  |  | 5525,1 | 407,5 |  |
|  |  | 07 0 00 99990, 810 | 2015 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | Администрация Кировского района |
|  |  | 07 0 00 99990, 810 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | Администрация Ленинского района |
|  |  | 07 0 00 99990, 810 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | Администрация Октябрьского района |
|  |  | 07 0 00 99990, 810 |  | 8888,0 | 8888,0 | 8800,0 | 8800,0 |  |  |  |  | 88,0 | 88,0 | Администрация Советского района |
|  |  |  | итого в 2015 году | 8888,0 | 8888,0 | 8800,0 | 8800,0 |  |  |  |  | 88,0 | 88,0 |  |
|  |  | 07 0 00 99990, 810 | 2016 | 24560,6 | 1644,4 | 24317,4 | 1628,1 |  |  |  |  | 243,2 | 16,3 | Администрация Кировского района |
|  |  | 07 0 00 99990, 810 |  | 8389,4 | 3639,3 | 8306,3 | 3603,3 |  |  |  |  | 83,1 | 36,0 | Администрация Ленинского района |
|  |  | 07 0 00 99990, 810 |  | 37629,2 | 2318,9 | 37256,6 | 2296,0 |  |  |  |  | 372,6 | 23,0 | Администрация Октябрьского района |
|  |  | 07 0 00 99990, 810 |  | 84866,2 | 5126,7 | 84025,9 | 5075,9 |  |  |  |  | 840,3 | 50,8 | Администрация Советского района |
|  |  |  | итого в 2016 году | 155445,4 | 12729,3 | 153906,3 | 12603,3 |  |  |  |  | 1539,1 | 126,0 |  |
|  |  | 07 0 00 99990, 810 | 2017 | 16160,0 | 0,0 | 16000,0 | 0,0 |  |  |  |  | 160,0 | 0,0 | Администрация Кировского района |
|  |  | 07 0 00 99990, 810 |  | 45955,0 | 8754,4 | 45500,0 | 8667,7 |  |  |  |  | 455,0 | 86,7 | Администрация Ленинского района |
|  |  | 07 0 00 99990, 810 |  | 29997,0 | 0,0 | 29700,0 | 0,0 |  |  |  |  | 297,0 | 0,0 | Администрация Октябрьского района |
|  |  | 07 0 00 99990, 810 |  | 29088,0 | 10788,5 | 28800,0 | 10681,7 |  |  |  |  | 288,0 | 106,8 | Администрация Советского района |
|  |  |  | итого в 2017 году | 121200,0 | 19542,9 | 120000,0 | 19349,4 |  |  |  |  | 1200,0 | 193,5 |  |
|  |  | 07 0 00 99990, 810 | 2018 | 35754,0 | 0,0 | 35400,0 | 0,0 |  |  |  |  | 124,4 | 0,0 | Администрация Кировского района |
|  |  | 07 0 00 99990, 810 |  | 36966,0 | 0,0 | 36600,0 | 0,0 |  |  |  |  | 283,0 | 0,0 | Администрация Ленинского района |
|  |  | 07 0 00 99990, 810 |  | 25452,0 | 0,0 | 25200,0 | 0,0 |  |  |  |  | 339,6 | 0,0 | Администрация Октябрьского района |
|  |  | 07 0 00 99990, 810 |  | 23028,0 | 0,0 | 22800,0 | 0,0 |  |  |  |  | 602,0 | 0,0 | Администрация Советского района |
|  |  |  | итого в 2018 году | 121200,0 | 0,0 | 120000,0 | 0,0 |  |  |  |  | 1349,0 | 0,0 |  |
|  |  | 07 0 00 99990, 810 | 2019 | 12560,4 | 0,0 | 12436,0 | 0,0 |  |  |  |  | 124,4 | 0,0 | Администрация Кировского района |
|  |  | 07 0 00 99990, 810 |  | 28583,0 | 0,0 | 28300,0 | 0,0 |  |  |  |  | 283,0 | 0,0 | Администрация Ленинского района |
|  |  | 07 0 00 99990, 810 |  | 34300,3 | 0,0 | 33960,7 | 0,0 |  |  |  |  | 339,6 | 0,0 | Администрация Октябрьского района |
|  |  | 07 0 00 99990, 810 |  | 60805,3 | 0,0 | 60203,3 | 0,0 |  |  |  |  | 602,0 | 0,0 | Администрация Советского района |
|  |  |  | итого в 2019 году | 136249,0 | 0,0 | 134900,0 | 0,0 |  |  |  |  | 1349,0 | 0,0 |  |
|  | Итого по задаче 2 |  | всего | 589341,4 | 42065,2 | 583506,3 | 41648,7 |  |  |  |  | 5984,1 | 416,5 |  |
|  |  |  | 2015 | 9797,0 | 9793,0 | 9700,0 | 9696,0 |  |  |  |  | 97,0 | 97,0 |  |
|  |  |  | 2016 | 155445,4 | 12729,3 | 153906,3 | 12603,3 |  |  |  |  | 1539,1 | 126,0 |  |
|  |  |  | 2017 | 121200,0 | 19542,9 | 120000,0 | 19349,4 |  |  |  |  | 1200,0 | 193,5 |  |
|  |  |  | 2018 | 166650,0 | 0,0 | 165000,0 | 0,0 |  |  |  |  | 1799,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | 2019 | 136249,0 | 0,0 | 134900,0 | 0,0 |  |  |  |  | 1349,0 | 0,0 |  |
|  | Всего по муниципальной программе |  | всего | 619191,4 | 54723,2 | 613356,3 | 54306,7 |  |  |  |  | 5984,1 | 416,5 |  |
|  |  |  | 2015 | 10097,0 | 10001,0 | 10000,0 | 9904,0 |  |  |  |  | 97,0 | 97,0 |  |
|  |  |  | 2016 | 156445,4 | 13679,3 | 154906,3 | 13553,3 |  |  |  |  | 1539,1 | 126,0 |  |
|  |  |  | 2017 | 131200,0 | 29042,9 | 130000,0 | 28849,4 |  |  |  |  | 1200,0 | 193,5 |  |
|  |  |  | 2018 | 167650,0 | 1000,0 | 166000,0 | 1000,0 |  |  |  |  | 1799,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | 2019 | 153799,0 | 1000,0 | 152450,0 | 1000,0 |  |  |  |  | 1349,0 | 0,0 |  |