- ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

«Развитие инженерной инфраструктуры»

наименование подпрограммы

| Куратор подпрограммы | Заместитель Мэра Города Томска - Руководитель аппарата администрации Города |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | Департамент городского хозяйства администрации Города Томска |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Соисполнители | Департамент капитального строительства администрации Города Томска, Департамент управления муниципальной собственностью администрации Города Томска |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Участники | Юридические и физические лица, определенные в установленном законом порядке |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель подпрограммы (соответствует задаче муниципальной программы), Задачи подпрограммы | Цель: Модернизация и развитие инженерной инфраструктуры Задача 1: обеспечение населения питьевой водой нормативного качества, организация централизованного водоотведения и очистки сточных вод; Задача 2: обеспечение населения надёжным теплоснабжением; Задача 3: обеспечение населения надёжным электроснабжением. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатели цели подпрограммы, единицы измерения | год разработки подпрограммы, 2014 | 2015 год |  | 2016 год |  | 2017 год |  | 2018 год |  | 2019 год |  | 2020 год |  |
|  |  | в соответствии с потребностью | в соответствии с утвержденным финансированием | в соответствии с потребностью | в соответствии с утвержденным финансированием | в соответствии с потребностью | в соответствии с утвержденным финансированием | в соответствии с потребностью | в соответствии с утвержденным финансированием | в соответствии с потребностью | в соответствии с утвержденным финансированием | в соответствии с потребностью | в соответствии с утвержденным финансированием |
| Цель: Модернизация и развитие инженерной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прирост стоимости муниципальных объектов инженерной инфраструктуры, обеспечивающих жителей услугами электро-, тепло-, газо-, водоснабжения и водоотведения, % | 1 | 0,74 | 0,74 | 2,19 | 2,19 | 6,97 | 0,86 | 5,84 | 1,5 | 9,4 | 0 | 6,13 | - |
| Показатели задач подпрограммы, единицы измерения | год разработки подпрограммы, 2014 | 2015 год |  | 2016 год |  | 2017 год |  | 2018 год |  | 2019 год |  |  |  |
|  |  | в соответствии с потребностью | в соответствии с утвержденным финансированием | в соответствии с потребностью | в соответствии с утвержденным финансированием | в соответствии с потребностью | в соответствии с утвержденным финансированием | в соответствии с потребностью | в соответствии с утвержденным финансированием | в соответствии с потребностью | в соответствии с утвержденным финансированием | в соответствии с потребностью | в соответствии с утвержденным финансированием |
| Задача 1: обеспечение населения питьевой водой нормативного качества, организация централизованного водоотведения и очистки сточных вод |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Протяженность вновь построенных, реконструированных сетей водоснабжения, км | 7,38 | 0,42 | 0,42 | 0,0 | 0,0 | 19,56 | 0,6 | 33,93 | 1,81 | 28,65 | 0 | 49,58 | - |
| Протяженность вновь построенных, реконструированных сетей водоотведения, км | 1,6 | 0,7 | 0,7 | 1,87 | 1,87 | 1,5 | 1,5 | 0 | 0 | 8,04 | 0 | 0 | - |
| Количество построенных и реконструированных объектов очистки стоков, шт. | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | - |
| Доля жилых домов, обеспеченных питьевой водой надлежащего качества, % | 92,5 | 92,5 | 92,5 | 92,9 | 92,5 | 93,3 | 92,5 | 93,7 | 92,5 | 94,1 | 92,5 | 94,5 | - |
| Задача 2: обеспечение населения надёжным теплоснабжением |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество муниципальных локальных источников теплоснабжения, находящихся в зоне действия централизованных источников теплоснабжения, ед. | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | - |
| Задача 3: обеспечение населения надёжным электроснабжением |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество объектов электроснабжения, подключенных к централизованным сетям электроснабжения, ед. | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | - |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы (с разбивкой по годам, тыс. рублей) | Годы: | Всего по источникам |  | местный бюджет |  | федеральный бюджет |  | областной бюджет |  | внебюджетные источники |  |  |  |
|  |  | потребность | утверждено | потребность | утверждено | потребность | утверждено | потребность | утверждено | потребность | план |  |  |
|  | 2015год | 97 615,5 | 97 615,5 | 97 615,5 | 97 615,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | 2016год | 237 342,7 | 237 342,7 | 237 342,7 | 237 342,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | 2017год | 360 708,1 | 214 686,3 | 316 680,0 | 213 357,1 | 0,0 | 0,0 | 44 028,1 | 1 329,2 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | 2018год | 1 039 259,6 | 65 358,4 | 685 587,8 | 65 358,4 | 87 600,0 | 0,0 | 236 871,8 | 0,0 | 29 200,0 | 0,0 |  |  |
|  | 2019год | 1 476 434,3 | 0,0 | 1 242 310,6 | 0,0 | 87 600,0 | 0,0 | 117 323,7 | 0,0 | 29 200,0 | 0,0 |  |  |
|  | 2020 год | 332 703,6 | 0,0 | 332 703,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | Итого | 3 544 063,8 | 615 002,9 | 2 912 240,2 | 613 673,7 | 175 200,0 | 0,0 | 398 223,6 | 1 329,2 | 58 400,0 | 0,0 |  |  |
| Сроки реализации подпрограммы | 2015 - 2020 гг. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Укрупненный перечень мероприятий (основные мероприятия) и ведомственных целевых программ (при наличии) | Основное мероприятие - Модернизация и развитие инженерной инфраструктуры 1) В части организации водоснабжения: Развитие объектов водоснабжения, в том числе: - строительство сетей водоснабжения в частном секторе; - строительство объектов водоснабжения. 2) В части организации водоотведения: Развитие объектов водоотведения, в том числе: - реконструкция сетей водоотведения; - строительство сетей водоотведения. 3) В части организации отвода сточных вод: Развитие объектов ливневой канализации, в том числе: - разработка генеральной схемы ливневой канализации Города Томска; - ликвидация несанкционированных врезок в ливневую канализацию; - реконструкция сетей ливневой канализации; - строительство объектов ливневой канализации. 4) В части организации теплоснабжения: Развитие объектов теплоснабжения, в том числе: - строительство индивидуальных газовых котельных; - переключение абонентов жилой и социальной сферы, запитанных от ведомственных котельных к муниципальным источникам теплоснабжения; - вывод из системы теплоснабжения Города экономически неэффективных источников теплоснабжения; - строительство объектов теплоснабжения. 5) В части организации электроснабжения: Развитие объектов электроснабжения, в том числе: - Технологическое присоединение многоквартирных жилых домов, имеющих статус общежитий, к сетям централизованного электроснабжения с целью замены газовых плит на электрические. -Переключение абонентов с ведомственных сетей электроснабжения на сети электроснабжения электросетевых компаний |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Организация управления подпрограммой и контроль за её реализацией: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - управление подпрограммой осуществляет | Департамент городского хозяйства администрации Города Томска |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - текущий контроль и мониторинг реализации подпрограммы осуществляют | Департамент капитального строительства администрации Города Томска Департамент управления муниципальной собственностью администрации Города Томска |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Анализ текущей ситуации

Инженерная инфраструктура является наиболее жизненно важным элементом любого современного города. По её состоянию можно судить об уровне развития и текущем состоянии дел во всей сложной системе городского хозяйства.

Характерной чертой развития Города Томска, как и большинства крупных российских городов, стало опережающее строительство жилья и объектов различного назначения без осуществления соответствующего финансирования в развитие инженерной инфраструктуры.

Анализируя текущее состояние инженерной инфраструктуры Города Томска по видам ресурсов, можно сделать вывод, что практически все виды инженерных систем города должным образом не развиваются. Инвестиционные программы предприятий остаются единственным источником финансирования строительства новых сооружений.

Система водоснабжения и водоотведения

Система водоснабжения Города Томска насчитывает 727,5 км сетей водоснабжения, износ которых составляет более 90%  и 495,8 км сетей водоотведения, износ которых составляет 70 %.

Основными проблемами работы системы водоснабжения города являются:

- высокая степень износа городских водопроводных сетей и, как следствие, большое количество повреждений трубопроводов;

- высокий уровень потерь и неучтенных расходов воды при ее транспортировке и реализации потребителям;

- отсутствие сетей центрального водоснабжения в отдельных районах города.

Городская система водоотведения ограничена пропускной способностью КНС-4 и отходящего от неё напорного коллектора вдоль ул. Б.Подгорной, которые требуют немедленной реконструкции.

Система ливневой канализации

На территории муниципального образования «Город Томск» расположены объекты ливневой канализации протяженностью 192 км, техническая документация имеется в неполном объеме, общий износ городской ливневой канализации оценивается в 68%. В течение длительного периода, вплоть до настоящего времени, система ливневой канализации города в необходимом объёме должным образом не обслуживалась специализированной организацией. Сложившаяся ситуация не позволяет эффективно эксплуатировать объекты и успешно решать задачи отведения поверхностных вод.

Кроме того, результаты анализов качества воды выпусков ливневой канализации показывают значительное превышение во всех выпусках предельно допустимой концентрации загрязняющих веществ для водоемов рыбохозяйственного назначения.

Высокие концентрации веществ в стоках ливневой канализации объясняются не только высоким содержанием загрязняющих веществ в водах, собираемых в канализацию с городских территорий. Одной из основных причин являются незаконные сбросы в р. Ушайка, р. Томь фекальной канализации частного сектора, хозяйственно-бытовой и производственной канализации предприятий и организаций. В настоящее время выявлены ряд несанкционированных врезок в систему ливневой канализации и выпусков сточных вод в водные объекты, ликвидация которых планируется в рамках настоящей Подпрограммы.

Система теплоснабжения

В настоящее время на территории муниципального образования «Город Томск» действуют три центральных источника теплоснабжения и 35 локальных источников, 24 из которых являются муниципальной собственностью. Собственниками остальных источников – 11 локальных котельных являются различные юридические лица.

Из 24 муниципальных локальных источников теплоснабжения 12 являются экономически не эффективными: 11 угольных котельных, 1 электрокотельная на подземном водозаборе с. Тимирязевское. Тарифы на тепловую энергию, вырабатываемую указанными котельными, существенно выше тарифов на центральных источниках и на газовых котельных. Так, по состоянию на 01.01.2014, для угольных котельных, обслуживаемых ОАО «ТГК-11» утвержденный тариф составляет – 3 387,79 руб./Гкал (с НДС); для электрокотельной на подземном водозаборе тариф составляет – 5 136,75 руб./Гкал (с НДС), тариф на производство и передачу тепловой энергии от центральных источников теплоснабжения ОАО «ТГК-11» составляет 1 212,41 руб./Гкал (с НДС).

В 2013 году в целях оказания мер социальной поддержки граждан, получающих услуги по отоплению от децентрализованных источников теплоснабжения, компенсация разницы в тарифах от указанных выше источников теплоснабжения, за счёт средств бюджета МО «Город Томск» составила 14,049 млн. руб.

Помимо ежегодной финансовой нагрузки на бюджет муниципального образования «Город Томск» эксплуатация угольных котельных наносит экологический и эстетический вред, о чем свидетельствуют многочисленные жалобы жильцов близлежащих домов, а также предписания  от Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Томской области, иных контрольных и надзорных органов.

Решением указанных выше проблем является ликвидация экономически не эффективных котельных с переподключением потребителей на центральные тепловые сети (при возможности осуществить технологическое подключение), а также строительство новых модульных газовых котельных на месте старых источников теплоснабжения.

Помимо функционирования в Городе Томске экономически неэффективных котельных, существует проблема отказа некоторых энергоснабжающих организаций от осуществления деятельности по оказанию коммунальных услуг в подаче теплоносителя на отопление и горячее водоснабжение потребителям - жилого фонда и объектов социальной сферы.

Система электроснабжения

Общая протяжённость сетей электроснабжения напряжением 10-0,4 кВ составляет 2 143 км, из них 1 520 км (71%) являются муниципальной собственностью. В настоящий момент на территории муниципального образования «Город Томск» действует 1189 трансформаторные подстанции. Бухгалтерский износ электрических сетей составляет 58,3 %. Потери в сетях за 2013г. – 132 120,33 тыс. кВт. час. Количество аварий и повреждений на электрических сетях – 393шт.

Тем не менее, в сфере электроснабжения муниципального образования «Город Томск» существуют проблемы, требующие решения:

- технологическое присоединение многоквартирных жилых домов, имеющих статус общежитий, к сетям централизованного электроснабжения с целью замены газовых плит на электрические.

- переключение абонентов с ведомственных сетей электроснабжения на сети электроснабжения электросетевых компаний.

Реализация настоящей подпрограммы должна обеспечить следующие конечные результаты:

- повышение надежности снабжения населения коммунальными ресурсами;

- улучшение доступа к коммунальным ресурсам в удалённых районах муниципального образования «Город Томск».

Анализ рисков реализации Подпрограммы и меры по их управлению

Риски реализации Подпрограммы разделены на внутренние, которые относятся к сфере компетенции ответственного исполнителя и соисполнителей Подпрограммы, и внешние, наступление или ненаступление которых не зависит от действий ответственного исполнителя Подпрограммы.

Внутренние риски являются следствием низкой исполнительской дисциплины ответственного исполнителя, соисполнителей Подпрограммы, должностных лиц, ответственных за выполнение мероприятий Подпрограммы.

Мерами управления внутренними рисками являются:

- детальное планирование хода реализации Подпрограммы;

- проведение мониторинга выполнения мероприятий Подпрограммы;

- актуализация ежегодных планов реализации Подпрограммы, в том числе корректировка состава и сроков исполнения мероприятий с сохранением ожидаемых результатов мероприятий Подпрограммы.

Внешние риски являются следствием:

- деятельности иных органов государственной власти;

- появления новых научных, технических и технологических решений на мировом рынке;

- возникновения дестабилизирующих общественных процессов.

К рискам, связанным с деятельностью иных органов государственной власти, относятся:

- невыполнение инновационного сценария;

- дублирование и несогласованность выполнения работ в рамках Подпрограммы и других государственных подпрограмм и мероприятий, предусматривающих внедрение информационных технологий в деятельность органов государственной власти;

Для управления рисками этой группы предусмотрены, проведение в течение всего срока выполнения Подпрограммы мониторинга и прогнозирования текущих тенденций в сфере реализации Подпрограммы и актуализация плана реализации Подпрограммы.

- Цели, задачи, показатели подпрограммы

Показатели цели, задач, мероприятий подпрограммы представлены в приложении 1 к подпрограмме «Развитие инженерной инфраструктуры».

- Перечень мероприятий и экономическое обоснование

Перечень мероприятий и ресурсное обеспечение подпрограммы представлены в приложении 2 к подпрограмме «Развитие инженерной инфраструктуры», перечень объектов капитального строительства и объектов недвижимого имущества представлен в приложении 4, в приложении 3 указан адресный перечень объектов строительства сетей водоснабжения. Приоритетность реализации мероприятий обусловлена наличием решения судов, обращения граждан и депутатов.

Реализация предусмотренных Подпрограммой проектов строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов инженерной инфраструктуры осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования «Город Томск». Привлечение средств областного бюджета осуществляется в соответствии с постановлением администрации Томской области от 03.04.2014 № 119а «Об утверждении порядка принятия решений о разработке государственных программ Томской области, их формирования и реализации», привлечение средств федерального бюджета осуществляется в соответствии с порядком, установленным курирующим данное направление Министерством.

Объемы финансирования на плановый период носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению в установленном порядке при формировании проекта бюджета на соответствующий год, исходя из возможностей бюджета муниципального образования «Город Томск», а также на основании проектно-сметной документации (при положительном заключении государственной экспертизы).

Потребность в средствах определена следующим образом:

1) Стоимость по выполнению проектно-изыскательских работ определена на основании проектов-аналогов. Средства на экспертизу проектов предусмотрены в составе работ по разработке проектной документации.

2) Стоимость по выполнению строительно-монтажных работ по объектам, по которым отсутствует проектно-сметная документация, определена на основании объектов аналогов. По объектам, на которые разработана проектная документация – на основании положительного заключения государственной экспертизы.

- Механизмы управления и контроля

В ходе реализации Подпрограммы будут использованы нормативно-правовое регулирование, административные меры, бюджетная поддержка, организационные механизмы и контролирующие меры.

Для достижения подпрограммных целей предполагается использовать средства бюджета муниципального образования «Город Томск».

Реализация Подпрограммы осуществляется в 6 этапов (2015 - 2020 годы) путем заключения контрактов, гражданских договоров и в иных формах, предусмотренных бюджетным законодательством.

- Департамент капитального строительства администрации Города Томска, департамент управления муниципальной собственностью подают в департамент городского хозяйства администрации Города Томска сведения о мероприятиях, выполненных в рамках реализации Подпрограммы, а департамент городского хозяйства осуществляет общий контроль фактического исполнения мероприятий и сроков их выполнения.

Реализация Подпрограммы освещается в средствах массовой информации.

| Приложение 1 к подпрограмме «Развитие инженерной инфраструктуры» ПОКАЗАТЕЛИ ЦЕЛИ, ЗАДАЧ, МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ «Развитие инженерной инфраструктуры наименование подпрограммы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Цель, задачи и мероприятия подпрограммы | Наименование показателей целей, задач, мероприятий подпрограммы (единицы измерения) | Ответственный орган (подразделение) за достижение значения показателя | Фактическое значение показателей на момент разработки подпрограммы, 2014 | Плановые значения показателей по годам реализации подпрограммы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2015г. |  | 2016 г. |  | 2017 г. |  | 2018 г. |  | 2019 г. |  | 2020 г. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | в соответствии с потребностью | в соответствии с утвержденным финансированием | в соответствии с потребностью | в соответствии с утвержденным финансированием | в соответствии с потребностью | в соответствии с утвержденным финансированием | в соответствии с потребностью | в соответствии с утвержденным финансированием | в соответствии с потребностью | в соответствии с утвержденным финансированием | в соответствии с потребностью | в соответствии с утвержденным финансированием |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |  |  |  |  |
| 1 | Цель подпрограммы: модернизация и развитие инженерной инфраструктуры | Прирост стоимости муниципальных объектов инженерной инфраструктуры, обеспечивающих жителей услугами электро-, тепло-, газо-, водоснабжения и водоотведения, % | Департамент городского хозяйства администрации Города Томска | 1 | 0,74 | 0,74 | 2,19 | 2,19 | 6,97 | 0,86 | 5,84 | 1,5 | 9,4 | 0 | 6,13 | - |  |  |  |  |
| 1.1 | Задача 1 Обеспечение населения питьевой водой нормативного качества, организация централизованного водоотведения и очистки сточных вод | 1. Протяженность вновь построенных, реконструированных сетей водоснабжения, км | Департамент капитального строительства администрации Города Томска | 7,38 | 0,42 | 0,42 | 0,0 | 0,0 | 19,56 | 0,6 | 33,93 | 1,81 | 28,65 | 0 | 49,58 | - |  |  |  |  |
|  |  | 2. Протяженность вновь построенных, реконструированных сетей водоотведения, км | Департамент капитального строительства администрации Города Томска | 1,6 | 0,7 | 0,7 | 1,87 | 1,87 | 1,5 | 1,5 | 0 | 0 | 8,04 | 0 | 0 | - |  |  |  |  |
|  |  | 3. Количество построенных и реконструированных объектов очистки стоков, шт. | Департамент капитального строительства администрации Города Томска | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 |  |  |  |  | - |
|  |  | 4. Доля жилых домов, обеспеченных питьевой водой надлежащего качества, % | Департамент городского хозяйства администрации Города Томска | 92,5 | 92,5 | 92,5 | 92,9 | 92,5 | 93,3 | 92,5 | 93,7 | 92,5 | 94,1 | 92,5 | 94,5 |  |  |  |  | - |
| 1.1.1 | Мероприятие 1: Строительство (реконструкция) объектов водоснабжения: | Количество объектов с разработанной проектно-сметной документацией, предусмотренных муниципальной программой, шт. | Департамент капитального строительства администрации Города Томска | 16 | 2 | 2 | 2 | 2 | 14 | 2 | 4 | 0 | 97 | 0 | 0 |  |  |  |  | - |
|  |  | Количество объектов построенных, предусмотренных муниципальной программой, шт. | Департамент капитального строительства администрации Города Томска | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 2 | 12 | 1 | 10 | 0 | 96 |  |  |  |  | - |
| 1.1.2 | Мероприятие 2: Строительство (реконструкция) объектов водоотведения: | Количество объектов с разработанной проектно-сметной документацией, предусмотренных муниципальной программой, шт. | Департамент капитального строительства администрации Города Томска | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | - |
|  |  | Количество объектов построенных, предусмотренных муниципальной программой, шт. | Департамент капитального строительства администрации Города Томска | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 |  | - |  |  |  |
| 1.1.3 | Мероприятие 3: Строительство (реконструкция) объектов ливневой канализации: | Количество объектов с разработанной проектно-сметной документацией, предусмотренных муниципальной программой, шт. | Департамент капитального строительства администрации Города Томска | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | - |  |  |  |
|  |  | Количество объектов построенных, предусмотренных муниципальной программой, шт. | Департамент капитального строительства администрации Города Томска | 2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 16 | 0 | 0 |  | - |  |  |  |
| 1.1.4 | Мероприятие 4: Разработка генеральной схемы водоснабжения и водоотведения Города Томска | Количество разработанных генеральных схем водоснабжения и водоотведения Города Томска, шт. | Департамент капитального строительства администрации Города Томска | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | - |  |  |  |
| 1.1.5 | Мероприятие 5: Разработка генеральной схемы ливневой канализации Города Томска, проведение инвентаризации системы ливневой канализации | Количество разработанных генеральных схем ливневой канализации Города Томска, проведение инвентаризации системы ливневой канализации, шт. | Департамент капитального строительства администрации Города Томска | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | - |  |  |  |
| 1.2 | Задача 2: обеспечение населения надёжным теплоснабжением | Количество муниципальных локальных источников теплоснабжения, находящихся в зоне действия централизованных источников теплоснабжения | Департамент капитального строительства администрации Города Томска | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |  |  |  | - |  |
| 1.2.1 | Мероприятие 1: Строительство (реконструкция) объектов теплоснабжения: | Количество объектов с разработанной проектно-сметной документацией, предусмотренных муниципальной программой, шт. | Департамент капитального строительства администрации Города Томска | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | - |  |
|  |  | Количество объектов, построенных, предусмотренных муниципальной программой, шт. | Департамент капитального строительства администрации Города Томска | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0 | 0 |  |  |  | - |  |
| 1.3 | Задача 3: обеспечение населения надёжным электроснабжением | 1. Количество объектов электроснабжения, подключенных к централизованным сетям электроснабжения, ед. | Департамент капитального строительства администрации Города Томска | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |  |  |  | - |  |
| 1.3.1 | Мероприятие 1: Строительство (реконструкция) объектов электроснабжения: | Количество объектов с разработанной проектно-сметной документацией, предусмотренных муниципальной программой, шт. | Департамент капитального строительства администрации Города Томска | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | - |  |  |
|  |  | Количество объектов построенных и введенных в эксплуатацию, предусмотренных муниципальной программой, шт. | Департамент капитального строительства администрации Города Томска | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 |  |  | - |  |  |