Приложение к постановлению администрации Города Томска от 10.07.2017 № 571 Приложение к постановлению администрации Города Томска от 30.09.2014 № 987

- ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Развитие инженерной инфраструктуры для обеспечения населения коммунальными услугами»

| Правовой акт, являющийся основанием для разработки муниципальной программы | Распоряжение администрации Города Томска от 23.05.2014 № р460 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Куратор муниципальной программы | Заместитель Мэра Города Томска – Начальник департамента городского хозяйства администрации Города Томска |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Департамент городского хозяйства администрации Города Томска |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Соисполнители | Департамент городского хозяйства администрации Города Томска (МКУ «ИЗС»), Департамент капитального строительства администрации Города Томска, Управление дорожной деятельности , благоустройства и транспорта администрации Города Томска, Департамент управления муниципальной собственностью администрации Города Томска |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Участники | Юридические и физические лица, определенные в установленном законом порядке |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование стратегической цели (целевого вектора) развития Города Томска | Качественная инфраструктура жизнеобеспечения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование стратегической задачи развития Города Томска | Модернизация и развитие инженерной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель и задачи муниципальной программы | Цель: содержание и развитие инженерной инфраструктуры Задача 1: Обеспечение безопасной эксплуатации гидротехнических сооружений (ГТС), сооружений инженерной защиты территорий и населения от негативного воздействия оползневых процессов, сточных и (или) дренажных вод. Задача 2: Обеспечение реализации муниципальной политики в сфере жилищно-коммунального хозяйства, развития инженерной инфраструктуры, иных вопросов городского хозяйства и эффективного исполнения функций департамента городского хозяйства Задача 3: Модернизация и развитие инженерной инфраструктуры Задача 4: Повышение уровня газификации территории муниципального образования «Город Томск» Задача 5: Обеспечение защищенности населения и объектов экономики от негативного воздействия поверхностных вод |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатели цели программы, единицы измерения | год разработки программы, 2014 | 2015 год |  | 2016 год |  | 2017 год |  | 2018 год |  | 2019 год |  | 2020 год |  |  |
|  |  | в соответствии с потребностью | в соответствии с утвержденным финансированием | в соответствии с потребностью | в соответствии с утвержденным финансированием | в соответствии с потребностью | в соответствии с утвержденным финансированием | в соответствии с потребностью | в соответствии с утвержденным финансированием | в соответствии с потребностью | в соответствии с утвержденным финансированием | в соответствии с потребностью | в соответствии с утвержденным финансированием |  |
| Цель: содержание и развитие инженерной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатели цели «Содержание и развитие инженерной инфраструктуры» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Повышение удовлетворённости жителей оказанными услугами электро-, тепло-, газо-, водоснабжения и водоотведения (количество жалоб, ед.) | 2 955 | 2 807 | 2807 | 2 667 | 2667 | 2 533 | 2533 | 2 407 | 2407 | 2 286 | 2286 | 2172 | - |  |
| Доля инженерных сетей, нуждающихся в замене, %: водопровод водоотведение электросети теплосети ливневая канализация сети газоснабжения | 92,3 72 57,5 78,8 97 5 | снижение не менее чем на 5 п.п. к предыдущему году | снижение не менее чем на 5 п.п. к предыдущему году | снижение не менее чем на 1 п.п. к предыдущему году | снижение не менее чем на 1 п.п. к предыдущему году | 90,8 70,5 56 77,3 95,5 3,5 | 90,8 70,5 56 77,3 95,5 3,5 | снижение не менее чем на 1 п.п. к предыдущему году | снижение не менее чем на 1 п.п. к предыдущему году | снижение не менее чем на 1 п.п. к предыдущему году | снижение не менее чем на 1 п.п. к предыдущему году | снижение не менее чем на 1 п.п. к предыдущему году | - |  |
| Протяженность вновь построенных, реконструированных сетей инженерно-технического обеспечения (далее – ИТО), км | 8,98 | 38,56 | 4,33 | 1,87 | 1,87 | 19,56 | 0,6 | 33,93 | 1,81 | 28,65 | 0 | 49,58 |  | - |
| Показатели задач программы, единицы измерения | год разработки программы, 2014 | 2015 год |  | 2016 год |  | 2017 год |  | 2018 год |  | 2019 год |  | 2020 год |  |  |
|  |  | в соответствии с потребностью | в соответствии с утвержденным финансированием | в соответствии с потребностью | в соответствии с утвержденным финансированием | в соответствии с потребностью | в соответствии с утвержденным финансированием | в соответствии с потребностью | в соответствии с утвержденным финансированием | в соответствии с потребностью | в соответствии с утвержденным финансированием | в соответствии с потребностью |  | - |
| Задача 1: «Обеспечение безопасной эксплуатации гидротехнических сооружений (ГТС), сооружений инженерной защиты территорий и населения от негативного воздействия оползневых процессов, сточных и (или) дренажных вод» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатели задачи 1 программы: Доля защищённой территории от общей площади города, требующей защиты от негативного воздействия оползневых процессов, сточных и (или) дренажных вод, % | 70 | 70 | 8 | 75 | 23 | 80 | 23 | 85 | 23 | 90 | 23 | 95 |  | - |
| Задача 2: «Обеспечение реализации муниципальной политики в сфере жилищно-коммунального хозяйства, развития инженерной инфраструктуры, иных вопросов городского хозяйства и эффективного исполнения функций департамента городского хозяйства» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатели задачи 2 программы: Доля показателей цели и задач муниципальной программы, достигнутых по итогам года, %. |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  | - |
| Количество обоснованных жалоб на деятельность департамента* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | - |
| Задача 3: «Модернизация и развитие инженерной инфраструктуры» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатели задачи 3 программы: Прирост стоимости муниципальных объектов инженерной инфраструктуры, обеспечивающих жителей услугами электро-, тепло-, газо-, водоснабжения и водоотведения, % | 1 | 0,74 | 0,74 | 2,19 | 2,19 | 6,97 | 0,86 | 5,84 | 1,5 | 9,4 | 0 | 6,13 |  | - |
| Задача 4: «Повышение уровня газификации территории муниципального образования «Город Томск» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатели задачи 4 программы: Общий уровень газификации, %: | 15,36 | 15,5 | 15,5 | 15,5 | 15,5 | 17,92 | 17,42 | 18,22 | 17,42 | 19,01 | 17,42 | 17,42 |  | - |
| Увеличение уровня газификации природным газом, % | 9,74 | 10,54 | 10,54 | 10,54 | 10,54 | 12,96 | 12,46 | 13,26 | 12,46 | 14,81 | 12,46 | 0 |  | - |
| Уменьшение уровня газификации сжиженным углеводородным газом, % | 5,62 | 4,96 | 4,96 | 4,96 | 4,96 | 4,96 | 4,96 | 4,96 | 4,96 | 4,96 | 4,96 | 0 |  | - |
| Задача 5: «Обеспечение защищенности населения и объектов экономики от негативного воздействия поверхностных вод» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатели задачи 5 программы: Доля защищённой территории от общей площади города, требующей защиты от негативного воздействия поверхностных вод, % | 70 | 70 | 70 | 75 | 70 | 80 | 70 | 85 | 70 | 90 | 0 | 0 |  | - |
| Объемы и источники финансирования программы (с разбивкой по годам, тыс. рублей) | Годы: | Всего по источникам |  | местный бюджет |  | федеральный бюджет |  | областной бюджет |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |
|  |  | потребность | утверждено | потребность | утверждено | потребность | утверждено | потребность | утверждено | потребность | план |  |  |  |
|  | 2015 год | 565 438,0 | 490 376,4 | 250 023,3 | 174 961,7 | 155 734,5 | 155 734,5 | 159 680,2 | 159 680,2 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  | 2016 год | 494 639,7 | 416 995,6 | 412 058,9 | 334 414,8 | 0,0 | 0,0 | 82 580,8 | 82 580,8 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  | 2017 год | 800 411,1 | 386 244,2 | 551 676,3 | 349 658,0 | 0,0 | 0,0 | 248 734,8 | 36 586,2 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  | 2018 год | 4 201 960,2 | 155 874,9 | 1 824 794,8 | 155 874,9 | 1 351 145,4 | 0,0 | 996 820,0 | 0,0 | 29 200,0 | 0,0 |  |  |  |
|  | 2019 год | 5 144 761,8 | 88 187,2 | 1 947 069,7 | 88 187,2 | 1 369 021,0 | 0,0 | 958 807,1 | 0,0 | 869 864,0 | 0,0 |  |  |  |
|  | 2020 год | 533 976,2 | 0,0 | 533 976,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  | Итого | 11 741 187,0 | 1 537 678,3 | 5 519 599,2 | 1 103 096,6 | 2 875 900,9 | 155 734,5 | 2 446 622,9 | 278 847,2 | 899 064,0 | 0,0 |  |  |  |
| Сроки реализации программы | 2015 - 2020 гг. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Перечень подпрограмм | - Содержание инженерной инфраструктуры - Организация и обеспечение эффективного исполнения функций - Развитие инженерной инфраструктуры - Газификация Томска Инженерная защита территорий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Организация управления муниципальной программой и контроль за её реализацией: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - управление муниципальной программой осуществляет | Департамент городского хозяйства администрации Города Томска |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - текущий контроль и мониторинг реализации муниципальной программы осуществляют | Департамент городского хозяйства администрации Города Томска (МКУ «ИЗС») Департамент капитального строительства администрации Города Томска Управление дорожной деятельности, благоустройства и транспорта администрации Города Томска |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

*Обоснованные жалобы - обращения физических и юридических лиц на деятельность департамента городского хозяйства администрации города Томска, по которым выявлены нарушения в части реализации муниципальной программы

- ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ.

Характерной чертой развития современных городов стало опережающее строительство жилья и объектов различного назначения без осуществления соответствующего финансирования в развитие инженерной инфраструктуры. Инженерная инфраструктура является наиболее жизненно важным элементом любого современного города. По её состоянию можно судить об уровне развития и текущем состоянии дел во всей сложной системе городского хозяйства.

В Городе Томске эксплуатацию систем инженерного обеспечения на правах аренды осуществляют специализированные организации. Создание технической возможности по подключению (технологическому присоединению) строящихся (реконструируемых) объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения главным образом производится за счет мероприятий инвестиционных программ в соответствующих сферах деятельности. Капитальный ремонт арендованного имущества выполняется за счет средств, предусмотренных в тарифах.

С целью улучшения качества жизни жителей города была разработана стратегия социально-экономического развития муниципального образования «Город Томск» до 2030 года. Ее цели и задачи в части развития систем инженерно-технического обеспечения города легли в основу утверждаемой на период 2015-2020 гг. муниципальной программы «Развитие инженерной инфраструктуры для обеспечения населения коммунальными услугами» (далее – Программа). В рамках реализации Программы планируется увеличение защищенной части территории города (90 %) от негативного воздействия сточных и (или) дренажных вод, снижение количества жалоб населения по вопросам обеспечения коммунальными ресурсами, увеличение протяженности вновь построенных сетей водоснабжения и водоотведения и общего уровня газификации.

Решение стратегических задач и показателей Программы позволит значительно улучшить инфраструктуру жизнеобеспечения города. Показатели цели и задач мероприятий программы приведены в приложении 1. Перечень мероприятий с указанием объема финансирования представлен в приложении 2.

Для целей сопоставления показателей развитости систем инженерной инфраструктуры МО «Город Томск» с другими областными центрами субъектов РФ Сибирского федерального округа, целесообразно учитывать такие критерии, как площадь муниципального образования, численность населения, преобладающий тип застройки, а также площадь жилого фонда муниципального образования, и отбирать города, наиболее приближенные по значениям вышеназванных критериев к МО «Город Томск». Наиболее близкими к МО «Город Томск» по показателям «площадь муниципального образования» и «численность населения» являются города Улан-Удэ (Республика Бурятия), - 347,6 кв.км. и 426 650 чел. соответственно, - и Чита (Забайкальский край), - 534 кв.км. и 339 453 чел. соответственно. Однако, среди городов – областных центров субъектов РФ, входящих в СФО, нет сопоставимых с МО «Город Томск» одновременно по всем вышеназванным критериям, исходя из чего можно сделать вывод о невозможности достоверного сравнения показателей развитости систем инженерной инфраструктуры МО «Город Томск» с другими областными центрами субъектов РФ СФО.

- МЕХАНИЗМЫ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ.

В ходе реализации Программы применяются нормативно-правовое регулирование, административные меры, бюджетная поддержка, организационные механизмы и контролирующие меры.

Для достижения программных целей предполагается использовать средства бюджета муниципального образования «Город Томск», областного и федерального бюджетов в пределах средств, предусмотренных на финансирование мероприятий Программы в соответствующем финансовом году, а также внебюджетные источники.

Реализация Программы осуществляется в несколько этапов (2015 - 2020 годы) путем заключения контрактов, гражданских договоров и в иных формах, предусмотренных бюджетным законодательством.

- Ответственность за реализацию Программы, достижение показателей цели и задач, внесение изменений несет ответственный исполнитель  - департамент городского хозяйства администрации Города Томска.

- Департамент городского хозяйства администрации Города Томска организует постоянное взаимодействие с департаментом капитального строительства администрации Города Томска, управлением дорожной деятельности, благоустройства и транспорта администрации Города Томска, иными органами администрации Города Томска, являющимися соисполнителями подпрограмм по вопросам:

- обеспечения внесения изменений в Программу, в том числе с целью ее приведения в соответствие с решениями Думы Города Томска о бюджете муниципального образования «Город Томск» и плановый период и изменениями в данное решение;

- подготовки отчетов о ходе реализации Программы;

- формирования заявок и предложений для обеспечения финансирования Программы из бюджета муниципального образования «Город Томск», а также для привлечения софинансирования из иных бюджетных источников и внебюджетных источников.

- Департамент городского хозяйства администрации Города Томска, департамент капитального строительства администрации Города Томска, управление дорожной деятельности, благоустройства и транспорта администрации Города Томска организуют взаимодействие с соответствующими структурными подразделениями Администрации Томской области, иными исполнительными органами государственной власти Томской области для обеспечения участия в государственных программах Российской Федерации и Томской области, реализации иных проектов и программ в целях исполнения настоящей Программы.

- Департамент городского хозяйства администрации Города Томска ежегодно в срок до 10 февраля года, следующего за отчетным, представляет в управление экономического развития администрации Города Томска отчет о реализации настоящей Программы по итогам отчетного года – по форме согласно приложению 8 и 8.1 к Порядку принятий решений о разработке Программ муниципального образования «Город Томск», их формирования, реализации, корректировки, мониторинга и контроля, утвержденному постановлением администрации Города Томска от 15.07.2014 № 677 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ муниципального образования «Город Томск», их формирования, реализации, мониторинга и контроля».

- Фактическое значение показателя «Доля инженерных сетей, нуждающихся в замене» цели программы «содержание и развитие инженерной инфраструктуры» за истекший год формируется Территориальным органом Федеральной службы государственной статистики по Томской области (Томскстат) на основании данных формы государственного статистического наблюдения №1-МО «Сведения об объектах инфраструктуры муниципального образования»  в срок до 1 июня года, следующего за отчетным в соответствии с приказом Росстата от 06.02.2013 № 48 «Об утверждении статистического инструментария для организации федерального статистического наблюдения за состоянием экономики и социальной сферы муниципального образования».

- В соответствии с п. 7.8 порядка принятия решений о разработке муниципальных программ МО «Город Томск», их формирования, реализации, мониторинга и контроля, утвержденного постановлением администрации Города Томска от 15.07.2014 № 677 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ муниципального образования «Город Томск», их формирования, реализации, мониторинга и контроля», управление экономического развития администрации Города Томска проводит оценку эффективности реализации муниципальной программы по итогам года в срок до 15 марта года, следующего за отчетным.

- При оценке эффективности реализации муниципальной программы управлением экономического развития показатель «Доля инженерных сетей, нуждающихся в замене» не учитывается.

- После формирования официальных данных по показателю «Доля инженерных сетей, нуждающихся в замене» Томскстатом, в срок до 01 июля года, следующего за отчетным департамент городского хозяйства направляет в управление экономического развития данные по показателю «Доля инженерных сетей, нуждающихся в замене».

- При внесении изменений в подпрограммы, затрагивающие содержание программы в целом, ответственный исполнитель подпрограммы формирует проект внесения изменений в программу и подпрограммы.

Реализация Программы освещается в средствах массовой информации.

- ПОДПРОГРАММЫ.

- Подпрограмма «Содержание инженерной инфраструктуры» разработана с целью организации текущей эксплуатации и обеспечения безопасности гидротехнических сооружений (ГТС), защиты территории и населения от негативного воздействия сточных и (или) дренажных вод, а также обеспечения безаварийной работы объектов инженерной инфраструктуры, находящихся в казне без обременения до момента их передачи на содержание (в эксплуатацию) ресурсоснабжающим организациям. Мероприятиями программы предусматривается выделение денежных средств на актуализацию схемы теплоснабжения, паспортизацию бесхозяйных объектов инженерно-технического обеспечения МО «Город Томск» и подготовку инженерной инфраструктуры к работе в отопительный период.

- Подпрограмма «Организация и обеспечение эффективного исполнения функций» по содержанию представляет собой смету затрат, необходимых для создания условий и обеспечения нормального функционирования подразделений департамента городского хозяйства.

Мероприятиями подпрограммы предусмотрен капитальный ремонт актового зала на 3 этаже здания по ул. Московский тракт, 19/1 с целью его дальнейшего использования для проведения собраний и заседаний с большим количеством участников (в настоящее время администрация Города Томска местом для проведения подобных собраний не располагает).

3.	Подпрограмма «Развитие инженерной инфраструктуры» является наиболее затратной частью муниципальной программы и включает мероприятия по строительству сетей и объектов водоснабжения и водоотведения, реконструкции объектов очистки стоков, строительству и реконструкции ливневой канализации, строительству локальных источников теплоснабжения, переключению населения города к сетям централизованного тепло- и электроснабжения.

4. Целью подпрограммы «Газификация Томска» является повышение уровня газификации населения, а также обеспечение технической возможности для подключения большего количества потребителей к сетям газоснабжения. Основным источником финансирования мероприятий данной программы предполагаются средства областного бюджета, а также внебюджетные источники.

5. Подпрограмма «Инженерная защита территорий» разработана для обеспечения защищенности населения и объектов экономики от негативного воздействия вод.

| Приложение 1 к муниципальной программе «Развитие инженерной инфраструктуры для обеспечения населения коммунальными услугами» ПОКАЗАТЕЛИ ЦЕЛИ, ЗАДАЧ, МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «Развитие инженерной инфраструктуры для обеспечения населения коммунальными услугами» наименование подпрограммы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Цель, задачи и мероприятия программы | Наименование показателей целей, задач, мероприятий программы (единицы измерения) | Ответственный орган (подразделение) за достижение значения показателя | Фактическое значение показателей на момент разработки программы, 2014 | Плановые значения показателей по годам реализации подпрограммы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2015г. |  | 2016 г. |  | 2017 г. |  | 2018 г. |  | 2019 г. |  | 2020 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | в соответствии с потребностью | в соответствии с утвержденным финансированием | в соответствии с потребностью | в соответствии с утвержденным финансированием | в соответствии с потребностью | в соответствии с утвержденным финансированием | в соответствии с потребностью | в соответствии с утвержденным финансированием | в соответствии с потребностью | в соответствии с утвержденным финансированием | в соответствии с потребностью |  |  | в соответствии с утвержденным финансированием |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |  |  | 17 |  |  |  |  |  |
| 1 | Цель программы: «Содержание и развитие инженерной инфраструктуры» | Количество жалоб населения на качество коммунальных услуг, шт. | Департамент городского хозяйства администрации Города Томска | 2 955 | 2 807 | 2 807 | 2 667 | 2 667 | 2 533 | 2533 | 2 407 | 2407 | 2 286 | 2286 | 2172 |  |  | - |  |  |  |  |  |
|  |  | Доля инженерных сетей, нуждающихся в замене, %: водопровод водоотведение электросети теплосети ливневая канализация сети газоснабжения | Департамент городского хозяйства администрации Города Томска | 92,3 72 57,5 78,8 97 5 | снижение не менее чем на 5 п.п. к предыдущему году | снижение не менее чем на 5 п.п. к предыдущему году | снижение не менее чем на 1 п.п. к предыдущему году | снижение не менее чем на 1 п.п. к предыдущему году | 90,8 70,5 56 77,3 95,5 3,5 | 90,8 70,5 56 77,3 95,5 3,5 | снижение не менее чем на 1 п.п. к предыдущему году | снижение не менее чем на 1 п.п. к предыдущему году | снижение не менее чем на 1 п.п. к предыдущему году | снижение не менее чем на 1 п.п. к предыдущему году | снижение не менее чем на 1 п.п. к предыдущему году |  |  | - |  |  |  |  |  |
|  |  | Протяженность вновь построенных, реконструированных сетей ИТО, км | Департамент городского хозяйства администрации Города Томска | 8,98 | 38,56 | 4,33 | 1,87 | 1,87 | 19,56 | 0,6 | 33,93 | 1,81 | 28,65 | 0 | 49,58 |  |  | - |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Задача 1 Обеспечение безопасной эксплуатации гидротехнических сооружений (ГТС), сооружений инженерной защиты территорий и населения от негативного воздействия оползневых процессов, сточных и (или) дренажных вод. | Доля защищённой территории от общей площади города, требующей защиты от негативного воздействия оползневых процессов, сточных и (или) дренажных вод, % | Департамент городского хозяйства администрации Города Томска (МКУ «ИЗС») | 70 | 70 | 8 | 75 | 23 | 80 | 23 | 85 | 23 | 90 | 23 | 95 |  |  |  |  |  |  | - |  |
|  | Содержание инженерной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Мероприятие 1 организация мероприятий по обеспечению безопасной эксплуатации ГТС и сооружений инженерной защиты территорий, находящихся в оперативном управлении МКУ «ИЗС» | Площадь защищаемой территории, км2 | Департамент городского хозяйства администрации Города Томска (МКУ "ИЗС") | 2,12 | 2,12 | 0,7 | 18,34 | 18,34 | 18,34 | 18,34 | 18,34 | 18,34 | 18,34 | 18,34 | 18,34 |  |  |  |  |  |  | - |  |
| 1.1.2 | Мероприятие 2: организация отведения поверхностных вод с улично-дорожной сети | Доля защищённой территории от общей площади города (295,1 км2), % | Управление дорожной деятельности, благоустройства и транспорта администрации Города Томска | 5 | 5 | 3 | 10 | 3 | 15 | 4 | 20 | 4 | 25 | 4 | 30 |  |  |  | - |  |  |  |  |
|  |  | Протяженность прочищенных трубопроводов, лотков, км | Управление дорожной деятельности, благоустройства и транспорта администрации Города Томска | 40 | 40 | 12 | 40 | 12 | 40 | 12 | 40 | 12 | 40 | 12 | 40 |  |  |  | - |  |  |  |  |
| 1.1.3 | Мероприятие 3: Содержание, инвентаризация и паспортизация объектов инженерной инфраструктуры | Количество непаспортизированных бесхозяйных объектов инженерной инфраструктуры, ед. (с учетом ежегодного выявления объектов ориентировочно в количестве 200 шт) | Департамент городского хозяйства администрации Города Томска | 1700 | 1700 | 1744 | 1750 | 1777 | 1800 | 1914 | 1850 | 1916 | 1900 | 1971 | 1950 |  |  |  | - |  |  |  |  |
| 1.2 | Задача 2: Обеспечение реализации муниципальной политики в сфере жилищно-коммунального хозяйства, развития инженерной инфраструктуры, иных вопросов городского хозяйства и эффективного исполнения функций департамента городского хозяйства | Доля показателей цели и задач муниципальной программы, достигнутых по итогам года, % | Департамент городского хозяйства администрации Города Томска | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  |  | - |  |  |  |  |
|  |  | Количество обоснованных жалоб на деятельность департамента, ед. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | - |  |  |  |  |  |
|  | Организация и обеспечение эффективного исполнения функций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Мероприятие 1: Обеспечение выполнения расходных обязательств в области жилищно-коммунального хозяйства, инженерной инфраструктуры и создания условий для их оптимизации | Доля бюджетных расходов департамента городского хозяйства администрации Города Томска, включенных в реестр расходных обязательств в общих расходах департамента городского хозяйства администрации Города Томска, % | Департамент городского хозяйства администрации Города Томска | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Исполнение расходных обязательств департамента городского хозяйства администрации Города Томска, % | Департамент городского хозяйства администрации Города Томска | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  | - |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2 | Мероприятие 2: Обеспечение рационального и эффективного расходования бюджетных средств, предусмотренных департаменту городского хозяйства администрации Города Томска бюджетом муниципального образования «Город Томск | Равномерность расходования средств департаментом городского хозяйства администрации Города Томска в течение года в соответствии с кассовым планом (удельный вес расходов IV квартала), % | Департамент городского хозяйства администрации Города Томска | Не более 30 | Не более 30 | 26,6 | Не более 30 | 26,6 | Не более 30 | 26,6 | Не более 30 | 26,6 | Не более 30 | 26,6 | Не более 30 |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Наличие просроченной кредиторской задолженности, т.р. | Департамент городского хозяйства администрации Города Томска | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Наличие дебиторской задолженности, т. р. | Департамент городского хозяйства администрации Города Томска | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  | - |  |  |
| 1.2.3 | Мероприятие 3: Обеспечение реализации предусмотренных законодательством РФ полномочий органов местного самоуправления МО "Город Томск" по защите населения и территории городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. | ### Выполнение графика работ по обслуживанию инженерных, гидротехнических, защитных инженерных сооружений, % | Департамент городского хозяйства администрации Города Томска (МКУ "ИЗС") | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  |  |  |  | - |  |  |
|  |  | Обеспечение безаварийной эксплуатации инженерных, гидротехнических, защитных инженерных сооружений (отсутствие учетных аварий), шт. | Департамент городского хозяйства администрации Города Томска (МКУ "ИЗС") | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  | - |  |  |
| 1.2.4 | Мероприятие 4: Обеспечение эффективного функционирования компьютерной сети | ### Количество сбоев в работе компьютерной техники, шт. | Департамент городского хозяйства администрации Города Томска | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  | - |
| 1.3 | Задача 3: Модернизация и развитие инженерной инфраструктуры | Прирост стоимости муниципальных объектов инженерной инфраструктуры, обеспечивающих жителей услугами электро-, тепло-, газо-, водоснабжения и водоотведения, % | Департамент городского хозяйства администрации Города Томска | 1 | 0,74 | 0,74 | 2,19 | 2,19 | 6,97 | 0,86 | 5,84 | 1,5 | 9,4 | 0 | 6,13 |  |  |  |  |  |  |  | - |
|  | Развитие инженерной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1 | Мероприятие 1 Обеспечение населения питьевой водой нормативного качества, организация централизованного водоотведения и очистки сточных вод | 1. Протяженность вновь построенных, реконструированных сетей водоснабжения, км | Департамент капитального строительства администрации Города Томска | 7,38 | 0,42 | 0,42 | 0,0 | 0,0 | 19,56 | 0,6 | 33,93 | 1,81 | 28,65 | 0 | 49,58 |  |  | - |  |  |  |  |  |
|  |  | 2. Протяженность вновь построенных, реконструированных сетей водоотведения, км | Департамент капитального строительства администрации Города Томска | 1,6 | 0,7 | 0,7 | 1,87 | 1,87 | 1,5 | 1,5 | 0 | 0 | 8,04 | 0 | 0 |  |  | - |  |  |  |  |  |
|  |  | 3. Количество построенных и реконструированных объектов очистки стоков, шт. | Департамент капитального строительства администрации Города Томска | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 |  |  | - |  |  |  |  |  |
|  |  | 4. Доля жилых домов, обеспеченных питьевой водой надлежащего качества, % | Департамент капитального строительства администрации Города Томска | 92,5 | 92,5 | 92,5 | 92,9 | 92,5 | 93,3 | 92,5 | 93,7 | 92,5 | 94,1 | 92,5 | 94,5 |  |  | - |  |  |  |  |  |
| 1.3.2 | Мероприятие 2: обеспечение населения надёжным теплоснабжением | Количество муниципальных локальных источников теплоснабжения, находящихся в зоне действия централизованных источников теплоснабжения, шт. | Департамент капитального строительства администрации Города Томска | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |  |  | - |  |  |  |  |  |
| 1.3.3 | Мероприятие 3: обеспечение населения надёжным электроснабжением | Количество объектов электроснабжения, подключенных к централизованным сетям электроснабжения, шт. | Департамент капитального строительства администрации Города Томска | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Задача 4: Повышение уровня газификации территории муниципального образования «Город Томск» | Общий уровень газификации, %: | Департамент капитального строительства администрации Города Томска | 15,36 | 15,5 | 15,5 | 15,5 | 15,5 | 17,92 | 17,42 | 18,22 | 17,42 | 19,01 | 17,42 | 17,42 | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Увеличение уровня газификации природным газом, % | Департамент капитального строительства администрации Города Томска | 9,74 | 10,54 | 10,54 | 10,54 | 10,54 | 12,96 | 12,46 | 13,26 | 12,46 | 14,81 | 12,46 | 0 | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Уменьшение уровня газификации сжиженным углеводородным газом, % | Департамент капитального строительства администрации Города Томска | 5,62 | 4,96 | 4,96 | 4,96 | 4,96 | 4,96 | 4,96 | 4,96 | 4,96 | 4,96 | 4,96 | 0 | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Газификация Томска |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1 | Мероприятие 1: Увеличение протяженности газопроводов на территории муниципального образования «Город Томск» | Количество подключаемых абонентов, шт. | Департамент капитального строительства администрации Города Томска | 21 271 | 1 755 | 1 755 | - | - | 5341 | - | 750 | - | 3 393 | - | - |  |  |  |  |  | - |  |  |
| 1.5 | Задача 5: Обеспечение защищенности населения и объектов экономики от негативного воздействия поверхностных вод | Доля защищённой территории от общей площади города, требующей защиты от негативного воздействия поверхностных вод, % | Департамент капитального строительства администрации Города Томска | 70 | 70 | 70 | 75 | 70 | 80 | 70 | 85 | 70 | 90 | 0 | 0 |  |  |  |  | - |  |  |  |
|  | Инженерная защита территорий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.1 | Мероприятие 1 Строительство сооружений инженерной защиты муниципального образования «Город Томск» | Увеличение протяженности объектов инженерной защиты муниципального образования «Город Томск», км. | Департамент капитального строительства администрации Города Томска | 0,0 | 0,44 | 0,44 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,02 | 16,01 | 0,02 | 21,61 | 0,0 | 0,0 |  |  |  | - |  |  |  |  |
| 1.5.2 | Мероприятие 2 повышение эксплуатационной надежности объектов инженерной защиты (гидротехнических сооружений) муниципального образования «Город Томск» путем их приведения к безопасному техническому состоянию | Протяженность объектов инженерной защиты, приведенных в нормативное состояние, км. | Департамент капитального строительства администрации Города Томска | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7,13 | 0,0 | 4,48 | 0,0 | 0,0 |  |  | - |  |  |  |  |  |