Приложение 3

к подпрограмме

«Развитие улично-дорожной сети на 2015-2020 годы»

ПОКАЗАТЕЛИ ЦЕЛИ, ЗАДАЧ, МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ

«Развитие улично-дорожной сети на 2015-2020 годы»

(наименование подпрограммы)

| № п/п | Цель, задачи и мероприятия подпрограммы | Наименование показателей целей, задач, мероприятий подпрограммы (единицы измерения) | Ответственный орган (подразделение) за достижение значения показателя | 2014 год | Плановые значения показателей по годам реализации муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
|  |  |  |  |  | в соответствии с потребностью | в соответствии с утвержденным финансированием | в соответствии с потребностью | в соответствии с утвержденным финансированием | в соответствии с потребностью | в соответствии с утвержденным финансированием | в соответствии с потребностью | в соответствии с утвержденным финансированием | в соответствии с потребностью | в соответствии с утвержденным финансированием | в соответствии с потребностью | в соответствии с утвержденным финансированием |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1 | Цель: Повышение доступности и безопасности улично-дорожной сети | Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием, в том числе с усовершенствованным покрытием, км. | Департамент капитального строительства администрации Города Томска | 797,4 | 797,4 | 797,4 | 807,5** | 807,5** | 853,4*** | 853,4*** | 855,5 | 853,4 | 855,5 | 853,4 | 895,4 |  |
|  |  |  |  | 565,5 | 565,5 | 565,5 | 575,6** | 575,6** | 602,0*** | 602,0*** | 604,1 | 602,0 | 604,1 | 602,0 | 644,0 |  |
| 2 | Задача 1: Развитие улично-дорожной сети | Увеличение протяженности улично-дорожной сети г. Томска к уровню 2013 г. (нарастающим итогом)*, % | Департамент капитального строительства администрации Города Томска | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,5 | 0,2 | 0,5 | 0,2 | 5,5 |  |
|  | 1.1. Строительство объектов улично-дорожной сети | Протяженность построенной улично-дорожной сети, км. | Департамент капитального строительства администрации Города Томска | 7,41 | 0,0 | 0,0 | 1,707 | 1,707 | 0,0 | 0,0 | 2.052 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 39,9 |  |
|  |  | Количество подготовленных проектов на развитие улично-дорожной сети г. Томска, шт. |  | Показатели вводятся с 01.01.2016 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 10 | 0 | 3 |  |
|  |  | Протяженность улично-дорожной сети, на которую подготовлена проектная документация, км. |  |  | 0,0 | 0,0 | 2,78 | 2,78 | 34,7 | 0,0 | 10,08 | 0 | 7,7 |  |
|  | 1.2. Консервация объекта | Количество объектов, подлежащих консервации, шт. |  | Показатель вводятся с 01.01.2017 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - |
|  | Подготовка проектной документации на строительство объектов улично-дорожной сети**** | Количество подготовленных проектов на развитие улично-дорожной сети г. Томска, шт. | Департамент капитального строительства администрации Города Томска | 18 | 0 | 0 | Мероприятие исключено с 01.01.2016 |
|  |  | Протяженность улично-дорожной сети, на которую подготовлена проектная документация, км. |  | 34,8 | 0 | 0 | Мероприятие исключено с 01.01.2016 |
| 3 | Задача 2: Приведение улично-дорожной сети в нормативное состояние | Доля протяженности улично-дорожной сети, приведенной в нормативное состояние, в общей протяженности автомобильных дорог, *, % | Департамент капитального строительства администрации Города Томска | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,04 | 0,04 | 0,08 | 0,08 | 0,23 | 0,0 | 0,28 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Реконструкция и капитальный ремонт объектов улично-дорожной сети**** | Протяженность улично-дорожной сети, приведенной в нормативное состояние, км. | Департамент капитального строительства администрации Города Томска | 9,77 | 0,0 | 0,0 | Мероприятие исключено с 01.01.2016 |
|  |  | Количество подготовленных проектов на развитие улично-дорожной сети г. Томска, шт. | Департамент капитального строительства администрации Города Томска | 41 | 10 | 10 | Мероприятие исключено с 01.01.2016 |
|  |  | Протяженность улично-дорожной сети, на которую подготовлена проектная документация, км. |  | 73,03 | 15,1 | 15,1 | Мероприятие исключено с 01.01.2016 |
|  | 2.1.Реконструкция объектов улично-дорожной сети | Протяженность улично-дорожной сети, приведенной в нормативное состояние, км. | Департамент капитального строительства администрации Города Томска | Показатели вводятся с 01.01.2016 года | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,44 | 0,0 | 1,78 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Количество подготовленных проектов на развитие улично-дорожной сети г. Томска, шт. | Департамент капитального строительства администрации Города Томска |  | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 0 | 4 | 0 | 1 |  |
|  |  | Протяженность улично-дорожной сети, на которую подготовлена проектная документация, км. |  |  | 1,30 | 0,08 | 2,78 | 2,78 | 6,33 | 0,0 | 7,88 | 0,0 | 3,6 |  |
|  | 2.2. Капитальный ремонт объектов улично-дорожной сети | Протяженность улично-дорожной сети, приведенной в нормативное состояние, км. | Департамент капитального строительства администрации Города Томска | Показатели вводятся с 01.01.2016 года | 0,336 | 0,336 | 0,6 | 0,6 | 0,4 | 0,0 | 0,44 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Количество подготовленных проектов на развитие улично-дорожной сети г. Томска, шт. | Департамент капитального строительства администрации Города Томска |  | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 0 | 17 | 0 | 38 |  |
|  |  | Протяженность улично-дорожной сети, на которую подготовлена проектная документация, км. |  |  | 3,67 | 3,67 | 0,0 | 0,0 | 8,18 | 0 | 23,25 | 0 | 241,37 |  |
|  | 2.3. Проведение специализированного обследования мостовых сооружений, определение их технического состояния, уровня физического износа и предельной грузоподъемности | Количество технических отчетов на мостовые сооружения, шт. | Департамент капитального строительства администрации Города Томска | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |

Примечание:

* 1) протяженность объектов, по которым строительно-монтажные работы ведутся в течение нескольких лет, учтена в последнем году выполнения работ.

По состоянию на 01.01.2014 г. протяженность улично-дорожной сети муниципального образования «Город Томск» составляет 797,4 км., из них не соответствует нормативным требованиям – 64,7% (515,9 км).

Расчет индикатора «Увеличение протяженности улично-дорожной сети г. Томска к уровню 2013 г. (нарастающим итогом)» произведен как соотношение протяженности построенной улично-дорожной сети (нарастающим итогом) к общей протяженности дорог по состоянию на 01.01.2014 г.

Расчет индикатора «Доля протяженности улично-дорожной сети, приведенной в нормативное состояние, в общей протяженности автомобильных дорог, %» произведен как соотношение протяженности реконструируемой и капитально отремонтированной улично-дорожной сети к общей протяженности дорог по состоянию на 01.01.2014 г.

** 2) прирост показателя «Протяженность автомобильных дорог общего пользования, в том числе с усовершенствованным покрытием, км.» за 2016 году указан с учетом строительства автомобильных дорог, не включенных в мероприятия данной подпрограммы, в том числе:

- 1, 373 км. – Строительство дороги на территории промышленного парка № 2 по ул. Березовой в г. Томске (объект финансируется в рамках подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства» муниципальной программы «Экономическое развитие и инновационная экономика);

- 5, 761 км. - Строительство дороги на территории промышленного парка № 1 в Северной промышленной зоне в г. Томске (объект финансируется в рамках подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства» муниципальной программы «Экономическое развитие и инновационная экономика);

- 1, 27533 км. – Строительство улиц № 1 и № 2 в микрорайоне № 13 жилого района «Восточный» в г. Томске (до 2017 года объект финансировался вне рамок данной муниципальной программы).

*** 3) значительный прирост показателя «Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием, в том числе с усовершенствованным покрытием, км» в 2017 году скорректирован в связи с тем, что в 2016 году администрациями районов г. Томска были произведены замеры протяженности убираемых автомобильных дорог. Таким образом, общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием на 01.01.2017 составила 853,4 км., в том числе с усовершенствованным покрытием 602,0 км. Данные показатели были отражены в статистической форме № 1-КХ «Сведения о благоустройстве городских населенных пунктов» за 2016 год, который в установленном порядке был предоставлен в территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Томской области управлением дорожной деятельности, благоустройства и транспорта администрации Города Томска.

****4) Мероприятия «Подготовка проектной документации на строительство объектов улично-дорожной сети» и «Реконструкция и капитальный ремонт объектов улично-дорожной сети» исключены с 01.01.2016 г. в целях приведения приложения 3 к подпрограмме «Показатели цели, задач, мероприятий подпрограммы» в соответствие с приложением 1 подпрограммы «Перечень мероприятий и ресурсное обеспечение подпрограммы».