Приложение 2 к постановлению

администрации Города Томска

от 18.12.2018 № 1150

## III. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ, ПОКАЗАТЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

### Показатели цели, задач, мероприятий муниципальной программы

"Сохранение деревянного зодчества г. Томска"

на 2015 - 2020 гг."

Целью настоящей муниципальной программы является – сохранение объектов деревянного зодчества, расположенных на территории муниципального образования «Город Томск». При этом на сегодняшний день в г. Томске реализуются программы, мероприятия которых также способствуют достижению поставленной цели. На сегодняшний день ремонтные работы на многоквартирных домах, расположенных на территории г. Томска осуществляются в рамках муниципальной программы «Капитальный ремонт многоквартирных домов» на 2017 - 2020 годы, утвержденной постановлением администрации Города Томска от 09.11.2016 №1173, а также Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Томской области, утвержденной постановлением Администрации Томской области от 30.12.2013 № 597а. Таким образом, выполнение работ по капитальному ремонту на объектах деревянного зодчества посредством реализации вышеназванных региональных и муниципальных программ напрямую влияет на выполнение стратегического показателя «Доля объектов деревянного зодчества, находящихся в нормативном состоянии, в общем числе подлежащих сохранению объектов (нарастающим итогом), - %».

Помимо мероприятий по капитальному ремонту, в рамках реализации подпрограммы «Расселение аварийного жилья» муниципальной программы «Расселение аварийного жилья и создание маневренного жилищного фонда» на 2017 – 2020, утвержденной постановлением администрации Города Томска от 09.11.2016 №1174, осуществляются мероприятия по расселению жилых помещений аварийного жилищного фонда Города Томска. После расселения многоквартирные дома, являющиеся объектами деревянного зодчества, выводятся из жилого фонда, посредством реализации подпрограммы «Обеспечение управления муниципальным имуществом и земельными ресурсами» муниципальной программы «Эффективное управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами» на 2015 - 2020 годы, утвержденной постановлением администрации Города Томска от 19.09.2014 №945. В дальнейшем объекты, выведенные из жилищного фонда, восстанавливаются за счет инвесторов, что также оказывает влияние на стратегический показатель.

| № | Цель, задачи и мероприятия (ведомственные целевые программы) муниципальной программы | Наименование показателей целей, задач, мероприятий муниципальной программы (единицы измерения) | Метод сбора информации о достижении показателя | Ответственный орган (подразделение) за достижение значения показателя | Фактическое значение показателей на момент разработки муниципальной программы | Плановые значения показателей по годам реализации муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|  |  |  |  |  |  | в соответствии с потребностью | в соответствии с утвержденным финансированием | в соответствии с потребностью | в соответствии с утвержденным финансированием | в соответствии с потребностью | в соответствии с утвержденным финансированием | в соответствии с потребностью | в соответствии с утвержденным финансированием | в соответствии с потребностью | в соответствии с утвержденным финансированием | в соответствии с потребностью | в соответствии с утвержденным финансированием |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | Цель муниципальной программы: обеспечение сохранности объектов деревянного зодчества, расположенных на территории муниципального образования "Город Томск", их полноценного и рационального использования, развития и успешной интеграции в социально-экономическую и культурную жизнь г. Томска | 1. Количество объектов деревянного зодчества, расположенных на территории муниципального образования "Город Томск", ед. | Единовременное обследование (учет) | Департамент архитектуры и градостроительства администрации Города Томска | 701 | 701 | 701 | 701 | 701 | 701 | 701 | 701 | 701 | 701 | 701 | 701 | 701 |
|  |  | 2. Доля объектов деревянного зодчества, находящихся в нормативном состоянии, в общем количестве объектов, подлежащих сохранению (нарастающим итогом), % <1> |  |  | 14,41 | 14,69 | 14,69 | 18,69 | 15,41 | 20,83 | 16,69 <5> | 23,11 | 16,83 | 25,82 | 16,83 | 34,0 | 16,83 |
|  |  | в том числе за счет финансирования муниципальной программы "Сохранение деревянного зодчества" |  |  | 14,41 | Показатель введен с 01.01.2017 | 18,26 | 15,69 | 19,47 | 15,83 | 20,83 | 15,83 | 24,92 | 15,83 |
| 1.1 | Задача 1 муниципальной программы: создание условий для комплексного развития кварталов и районов, сохранивших историческую деревянную застройку | 1. Доля площади территории, на которую разработаны архитектурные концепции, относительно общей площади территории, нуждающейся в разработке архитектурных концепций, % <2> |  | Департамент архитектуры и градостроительства администрации Города Томска | 3,11 | 3,11 | 3,11 | 3,11 | 3,11 | 3,11 | 3,11 | 5,48 | 3,11 | 8,54 | 3,11 | 11,61 | 3,11 |
|  |  | 2. Площадь территории, на которую разработаны архитектурные концепции, кв. м |  |  | 71270 | 71270 | 71270 | 71270 | 71270 | 71270 | 71270 | 125 716 | 71270 | 195 866 | 71270 | 266 259 | 71270 |
|  |  | 3. Количество подготовленных архитектурных концепций развития исторических территорий (нарастающим итогом), ед. |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 |
| 1.1.1 | Мероприятие 1.1. Организация архитектурных конкурсов на разработку архитектурных концепций развития исторических территорий | Количество организованных архитектурных конкурсов - ед. |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 <6> | 0 | 0 <6> | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 1..1.2 | Мероприятие 1.2. Обследование объектов деревянного зодчества | Количество обследованных объектов деревянного зодчества - ед. |  |  | 12 | 12 | 12 | 0 <6> | 0 | 0 <6> | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 1.1.3 | Мероприятие 1.3 Выполнение научно-проектных работ "Историческое поселение федерального значения - г. Томск: проект границ территории исторического поселения. Проект предмета охраны исторического поселения" | Доля выполненных работ к общему объему работ по выполнению научно-проектных работ "Историческое поселение федерального значения - г. Томск: проект границ территории исторического поселения. Проект предмета охраны исторического поселения" (нарастающим итогом), % |  |  |  |  |  | 9,09 | 9,09 | 100 | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Задача 2 муниципальной программы: обеспечение сохранности объектов деревянного зодчества, относящихся к МКД | 1. Доля объектов деревянного зодчества, находящихся в нормативном состоянии, относительно общего количества объектов деревянного зодчества, относящихся к МКД (нарастающим итогом), % <3> |  | Администрации районов Города Томска | 13,39 | 13,76 | 13,76 | 18,9 | 14,68 | 21,65 | 16,3 <5> | 24,59 | 16,51 | 28,07 | 16,51 | 39,00 | 16,51 |
|  |  | в том числе за счет финансирования муниципальной программы "Сохранение деревянного зодчества" |  |  | 13,39 | Показатель введен с 01.01.2017 | 18,35 | 15,04 | 19,91 | 15,23 | 21,65 | 15,23 | 33,00 | 15,23 |
| 1.2.1 | Мероприятие 2.1. Разработка проектной документации на ремонтно-реставрационные работы (капитальный ремонт) на объектах деревянного зодчества | Количество подготовленных комплектов проектно-сметной документации - ед. |  |  | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.2 | Мероприятие 2.2 Проведение ремонтно-реставрационных мероприятий (капитального ремонта) на объектах деревянного зодчества | Количество отремонтированных объектов деревянного зодчества - ед. <4> |  |  | 73 | 2 | 2 | 28 | 5 | 16 | 2 | 16 | 1 | 19 | 0 | 56 | 0 |
| 1.2.3 | Мероприятие 2.3 Проведение мероприятий по обеспечению сохранности неэксплуатируемых объектов деревянного зодчества, находящихся в муниципальной имущественной казне Города Томска | Количество объектов, охваченных мероприятием по обеспечению сохранности - ед. |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 39 | 39 |  |  |  |  |

--------------------------------

При расчете показателей "Доля объектов деревянного зодчества, находящихся в нормативном состоянии, в общем количестве объектов, подлежащих сохранению (нарастающим итогом), - %" и "Доля объектов деревянного зодчества, находящихся в нормативном состоянии, относительно общего количества объектов деревянного зодчества, относящихся к МКД (нарастающим итогом), - %" применены формулы:

| <1> | К2015, К2016, К2017, К2018, К2019, К2020 - количество домов, отремонтированных в каждом году при реализации Программы; N2014 - количество домов в нормативном состоянии к концу 2014 года = 101 шт.; Nобщее - общее количество объектов деревянного зодчества, подлежащих сохранению, = 701 шт.; Nмкд - общее количество объектов деревянного зодчества, относящихся к МКД, - 545 объектов; NМКД2014 - количество домов, относящихся к МКД, в нормативном состоянии к концу 2014 года = 73 шт.; - доля объектов деревянного зодчества, находящихся в нормативном состоянии, в общем количестве объектов, подлежащих сохранению; - доля объектов деревянного зодчества, находящихся в нормативном состоянии, относительно общего количества объектов деревянного зодчества, относящихся к МКД |
| --- | --- |
| <3> |  |

<2> общая площадь территории комплексного сосредоточения объектов деревянного зодчества г. Томска, требующая разработки архитектурных концепций, 2294699 кв. м;

<4> в случае проведения ремонтно-реставрационных мероприятий на объекте деревянного зодчества в течение двух и более лет объект учитывается один раз в первый год проведения ремонтно-реставрационных мероприятий;

<5> начиная с 2017 года показатели рассчитаны с учетом домов, отремонтированных в рамках реализации городских целевых программ "Капитальный ремонт жилищного фонда" на 2010 - 2012 гг. (утвержденной постановлением администрации Города Томска от 23.09.2009 № 881), "Капитальный ремонт жилищного фонда" на 2013 - 2015 гг. (утв. постановлением администрации Города Томска от 10.07.2012 № 811) и подпрограммы "Капитальный ремонт многоквартирных домов" муниципальной программы "Доступное и комфортное жилье" на 2015 - 2025 гг. (утвержденной постановлением администрации Города Томска от 19.09.2014 № 944);

<6> низкая или нулевая динамика в показателях "Количество организованных архитектурных конкурсов", "Количество обследованных объектов деревянного зодчества" и "Доля объектов деревянного зодчества, находящихся в нормативном состоянии, относительно общего количества объектов деревянного зодчества, относящихся к МКД" в графе "в соответствии с утвержденным финансированием" связана с необходимостью в 2016 - 2017 гг. проведения мероприятия по выполнению научно-проектных работ "Историческое поселение федерального значения - г. Томск: проект границ территории исторического поселения. Проект предмета охраны исторического поселения". Одновременное выполнение мероприятий 1.1, 1.2, 1.3 не осуществлялось.