Приложение 4.6 к постановлению администрации Города Томска

Приложение 7 к подпрограмме «Расселение аварийного жилья» на 2017-2020 годы

ПОКАЗАТЕЛИ ЦЕЛИ, ЗАДАЧ, МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ

«РАССЕЛЕНИЕ АВАРИЙНОГО ЖИЛЬЯ» НА 2017 - 2020 ГОДЫ

| N | Цель, задачи и мероприятия (ведомственные целевые программы) Подпрограммы | Наименование показателей целей, задач, мероприятий Подпрограммы (единицы измерения) | Метод сбора информации о достижении показателя | Ответственный орган (подразделение) за достижение значения показателя | 2016 | Плановые значения показателей по годам реализации муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|  |  |  |  |  |  | в соответствии с потребностью | в соответствии с утвержденным финансированием | в соответствии с потребностью | в соответствии с утвержденным финансированием | в соответствии с потребностью | в соответствии с утвержденным финансированием | в соответствии с потребностью | в соответствии с утвержденным финансированием |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Цель Подпрограммы: расселение аварийного жилищного фонда | Показатель 1. Количество расселенных аварийных многоквартирных домов, шт. | Единовременное обследование (учет) | Администрация Города Томска (комитет жилищной политики) | 3 | 56 | 2 | 35 | 10 | 49 | 29 | 50 | 30 |
|  |  | в том числе за счет средств бюджета муниципального образования «Город Томск», шт. | Единовременное обследование (учет) |  | 3 | 33 | 1<*> | 25 | 0<**> | 25 | 5 | 25 | 5 |
|  |  | Показатель 2. Доля расселенных аварийных домов от общего количества аварийных домов, % | Периодическая отчетность | Администрация Города Томска (комитет жилищной политики) | 0,64 | 12,15 | 0,43 | 6,07 | 1,73 | 8,64 | 5,11 | 9,29 | 5,58 |
|  |  | в том числе за счет средств бюджета муниципального образования "Город Томск", % | Периодическая отчетность |  | 0,64 | 7,16 | 0,22 | 4,33 | 0,00 | 4,41 | 0,88 | 4,65 | 0,93 |
| 1.1 | Задача 1 Подпрограммы. Разработка и реализация механизма переселения граждан из аварийного жилищного фонда Города Томска | Число переселенных граждан, чел. | Единовременное обследование (учет) | Администрация Города Томска (комитет жилищной политики) | 260 | 690 | 272 | 713 | 408 | 1133 | 768 | 1295 | 783 |
| 1.1.1 | Мероприятие 1.1. Расселение жилых помещений аварийного жилищного фонда Города Томска | Количество расселенных жилых помещений, шт. | Единовременное обследование (учет) | Администрация Города Томска (комитет жилищной политики) | 94 | 300 | 81 | 251 | 114 | 435 | 263 | 490 | 291 |
| 1.2 | Задача 2 Подпрограммы. Повышение качества условий проживания граждан путем переселения их из аварийного жилищного фонда Города Томска | Площадь расселенного аварийного жилищного фонда, тыс. кв. м | Единовременное обследование (учет) | Администрация Города Томска (комитет жилищной политики) | 3,1 | 9,75 | 2,7 | 8,46 | 4,00 | 15,02 | 9,30 | 17,83 | 9,99 |
| 1.2.1 | Мероприятие 2.1. Приобретение (в том числе путем участия в долевом строительстве многоквартирных домов) за счет средств бюджета муниципального образования «Город Томск» в муниципальную собственность жилых помещений с целью последующего предоставления на соответствующем праве гражданам, занимающим жилые помещения, расположенные в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащих сносу (реконструкции) или признанных непригодными для проживания и расположенных на территории муниципального образования «Город Томск» | Количество приобретенных (в том числе путем участия в долевом строительстве многоквартирных домов) за счет средств бюджета муниципального образования "Город Томск" в муниципальную собственность жилых помещений, помещ. | Единовременное обследование (учет) | Администрация Города Томска (комитет жилищной политики)) | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.2 | Мероприятие 2.2. Приобретение жилых помещений гражданам, занимающим жилые помещения, расположенные в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу (реконструкции), или признанные непригодными для проживания | Количество приобретенных за счет средств бюджета муниципального образования «Город Томск» в муниципальную собственность жилых помещений, помещ. | Единовременное обследование (учет) | Администрация Города Томска (комитет жилищной политики) | 93 | 100 | 35 | 175 | 30 | 206 | 34 | 229 | 30 |
| 1.2.3 | Мероприятие 2.3. Передача на соответствующем праве (собственность, социальный найм) гражданам, занимающим жилые помещения, расположенные в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащих сносу реконструкции или признанных непригодными для проживания и расположенных на территории муниципального образования «Город Томск», приобретенных для указанных целей жилых помещений | Количество переданных помещений на соответствующем праве (собственность, социальный найм) гражданам, занимающим жилые помещения, расположенные в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащих сносу реконструкции или признанных непригодными для проживания, помещ. | Единовременное обследование (учет) | Администрация Города Томска (комитет жилищной политики) | 94 | 300 | 81 | 175 | 38 | 206 | 34 | 229 | 30 |
| 1.2.4 | Мероприятие 2.4. Предоставление возмещения за изымаемые жилые помещения в случаях, предусмотренных в соглашениях с собственниками указанных жилых помещений, заключаемых в соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации | Сумма денежных средств, выплаченная в качестве возмещения за изымаемые жилые помещения в случаях, предусмотренных в соглашениях с собственниками указанных жилых помещений, заключаемых в соответствии с частью 6 статьи 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, тыс. руб. | Единовременное обследование (учет) | Администрация Города Томска (комитет жилищной политики) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3 | Задача 3 Подпрограммы. Развитие территорий, занятых аварийным жилищным фондом Города Томска | Количество заключенных договоров развития территорий, занятых аварийным жилищным фондом Города Томска, вовлеченных в решение задач Подпрограммы, шт. | Единовременное обследование (учет) | Администрация Города Томска (комитет жилищной политики) | 0 | 11 | 4 | 12 | 12 | 8 | 8 | 0 | 0 |
| 1.3.1 | Мероприятие 3.1. Расселение домов в рамках заключенных договоров развития территории | Количество расселенных домов в рамках заключенных договоров развития территорий, вовлеченных в решение задач Подпрограммы, шт. | Единовременное обследование (учет) | Администрация Города Томска (комитет жилищной политики) | 0 | 23 | 1 | 10 | 10<***> | 24 | 24<***> | 25 | 25<***> |
| 1.3.2 | Мероприятие 3.2. Привлечение к решению задач Подпрограммы инвесторов через формирование предложений муниципального образования «Город Томск» по развитию застроенной территории, на которой расположены подлежащие сносу аварийные дома, посредством проведения аукционов на право заключения договора о развитии застроенной территории | Размер привлеченных внебюджетных ресурсов для переселения граждан из аварийного жилья, тыс. руб. | Единовременное обследование (учет) | Администрация Города Томска (комитет жилищной политики) | 0 | 200000,00 | 0 | 200000,00 | 0 | 200000,00 | 0 | 200000,00 | 0 |

<*> В 2017 году в рамках подпрограммы «Расселение аварийного жилья» на 2017-2020 годы из 9-ти квартир многоквартирного дома по ул. Лебедева, 102а расселено только 3 муниципальные квартиры.

<**> В 2018 году в рамках подпрограммы "Расселение аварийного жилья" на 2017 - 2020 годы планируется исполнить 29 судебных решений, резолютивная часть которых содержит обязательство предоставить жилое помещение взамен непригодного для проживания жилого помещения, а также расселить 1 муниципальную квартиру, расположенную в многоквартирном доме по ул. Лебедева, 102а, г. Томск.

<***> В 2018 году планируется расселить 10 многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу (реконструкции), в рамках договоров о развитии застроенной территории, заключенных в 2017 году; в 2019 году планируется расселить 24 многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу (реконструкции) (при условии, что в 2018 году будет заключено 12 договоров о развитии застроенной территории); в 2020 году планируется расселить 25 многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу (реконструкции) (при условии, что в 2019 году будет заключено 8 договоров о развитии застроенной территории).

- Показатель 2 цели Подпрограммы в столбце «в соответствии с потребностью»:

на 2017 год: количество не расселенных аварийных домов (всего)  – 461 шт., потребность в расселении аварийных домов за счет бюджета муниципального образования «Город Томск» - 33 многоквартирных дома и 23 многоквартирных домов в рамках договоров о развитии застроенной  территории (итого 56 шт.);

на 2018 год: количество аварийных домов по состоянию на 01.01.2018 (всего)  – 577 шт., потребность в расселении аварийных домов за счет бюджета муниципального образования «Город Томск» - 25 многоквартирных домов и 10 многоквартирных домов в рамках договоров о развитии застроенной  территории (итого 35 шт.);

на 2019 год: количество аварийных домов (всего)  – 564 шт. (при условии, что в 2018 году будет расселено 13 домов), потребность в расселении аварийных домов за счет бюджета муниципального образования «Город Томск» - 25 многоквартирных домов и 24 многоквартирных дома в рамках договоров о развитии застроенной  территории (итого 49 шт.);

на 2020 год: количество аварийных домов (всего)  – 535 шт. (при условии, что в 2019 году будет расселено 29 домов), потребность в расселении аварийных домов за счет бюджета муниципального образования «Город Томск» - 25 многоквартирных домов и 25 многоквартирных дома в рамках договоров о развитии застроенной  территории (итого 50 шт.);

В столбце "в соответствии с утвержденным финансированием" показатели рассчитаны исходя из общего количества аварийных домов, расселенных за год, и общего количества аварийных домов:

на 2017 год: количество не расселенных аварийных домов (всего) 461 шт., учитывая утвержденное финансирование, планируется расселить 1 многоквартирный аварийный дома за счет средств муниципального образования «Город Томск» и 1 за счет инвесторов (договор о развитии застроенной территории заключен в 2017 году);

на 2018 год: количество аварийных домов 577 шт., планируется расселить 3 аварийных дома за счет средств муниципального образования «Город Томск» и  10 за счет инвесторов (3 договора о развитии застроенной территории заключены в 2017 году). Итого – 13 шт.;

на 2019 год: количество аварийных домов 564 (при условии, что в 2018 году будет расселено 13 домов), планируется расселить 5 домов  за счет средств муниципального образования «Город Томск» и  24 многоквартирных дома за счет инвесторов (в случае если в 2018 году будут заключены договоры о развитии застроенной территории);

на 2020 год: количество аварийных домов 535 (при условии, что в 2019 году будет расселено 29 домов), планируется расселить 5 домов  за счет средств муниципального образования «Город Томск» и  25 многоквартирных дома за счет инвесторов (в случае если в 2019 году будут заключены договоры о развитии застроенной территории).