Приложение 6

к постановлению

администрации Города Томска

от 25.03.2020 № 236

приложение к подпрограмме 1

«Развитие малого и среднего предпринимательства»

**Решение о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной**

**собственности муниципального образования «Город Томск»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  пп | Наименование объекта капитального строительства | Направление инвестирования | Наименование главного распорядителя | Наименование заказчика | Мощность объекта капитального строительства, подлежащая вводу, км | Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства | Сметная стоимость объекта капитального строительства (тыс. руб.) | Распределение сметной стоимости объекта капитального строительства по годам реализации инвестиционного проекта (тыс. руб.) | | | | | | | Общий (предельный) объем инвестиций, предоставляемых на реализацию инвестиционного проекта (в ценах соответствующих лет реализации инвестиционного проекта), с выделением объема инвестиций на подготовку проектной документации и проведение инженерных изысканий, выполняемых для подготовки такой проектной документации, а также в случае необходимости на проведение экспертизы и проверки достоверности определения сметной стоимости инвестиционного проекта | Распределение общего (предельного) объема предоставляемых инвестиций по годам реализации инвестиционного проекта (тыс. руб.) [<\*>](#P6143) | | | | | | |
| 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 1 | Объекты транспортной и инженерной инфраструктуры для промышленного парка № 1 в Северной промышленной зоне в г. Томске | Строительство | Департамент капитального строительства | Департамент капитального строительства | 1) объекты газоснабжения (мощность объекта - 7 240,0 м);  2) объекты водоснабжения (мощность объекта: хозяйственно-питьевой и противопожарный водопровод – 6 226,5 м; производственное водоснабжение - 2 638,0 м); 3) объекты водоотведения (мощность объекта - 3 696,0 м.);  4) объекты электроснабжения (мощность объекта: кабельные линии 10 кВт - 2 838,0 м; кабельные линии 0,4 кВт - 1 206,0 м; сети наружного освещения - 6 844,0 м; комплектная трансформаторная подстанция 1600/10/0,4 № 1- 2 шт.); 5) автомобильные дороги (мощность объекта - 5,761 км). | 2017 г. | 673 228,2 | 143 408,6 | 161 704,8 | 3 704,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 318 550,6 | 143 408,6 | 171 470,1 | 3 671,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | Объекты транспортной и инженерной инфраструктуры для промышленного парка № 2 по ул. Березовой в г. Томске | Строительство | Департамент капитального строительства | Департамент капитального строительства | 1) объекты газоснабжения (мощность объекта - 2 120 м); 2) объекты водоснабжения (мощность объекта: хозяйственно-питьевой и противопожарный водопровод - 5 237,0 м); 3) объекты водоотведения (мощность объекта: - 5 047,0 м);  4) объекты электроснабжения (мощность объекта: кабельные линии 10 кВт - 1 400,0 м; кабельные линии 0,4 кВт - 745,0 м; сети наружного освещения -1 930,0 м; комплектная трансформаторная подстанция 1600/10/0,4 № 1- 1 шт.); 5) автомобильные дороги (мощность объекта - 1,373 км). | 2016 г. | 371 540,8 | 95 034,0 | 52,1 | 3 537,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 98 592,8 | 95 034,0 | 52,1 | 3 506,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | Технологическое присоединение площадки «Северная» промышленного парка «Томск» к электрическим сетям (1-й этап) | Технологическое присоединение | Департамент капитального строительства | Департамент капитального строительства | - | - | 99 966,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 79 980,7 | 19 985,3 | 0,0 | 79 980,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 79 980,7 | 0,0 | 0,0 |
| 4 | Технологическое присоединение площадки «Березовая» промышленного парка «Томск» к электрическим сетям | Технологическое присоединение | Департамент капитального строительства | Департамент капитального строительства | - | - | 19 956,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 19 956,4 | 0,0 | 0,0 | 19 956,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 19 956,4 | 0,0 | 0,0 |
| 5 | Строительство ливневой канализации для площадки «Березовая» промышленного парка «Томск» (ПИР) | Проектно-изыскательские работы | Департамент капитального строительства | Департамент капитального строительства | - | - | 5 010,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 505,0 | 2 505,0 | 0,0 | 2 505,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 505,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6 | Строительство ливневой канализации для площадки «Березовая» промышленного парка «Томск» | Строительство | Департамент капитального строительства | Департамент капитального строительства | - | - | 51 515,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 51 515,2 | 0,0 | 10 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10 000,0 | 0,0 |
| ИТОГО | | | | | | | 1 221 216,6 | 238 442,6 | 161 756,9 | 7 241,3 | 0,0 | 102 442,1 | 74 005,5 | 0,0 | 529 585,5 | 238 442,6 | 171 522,2 | 7 178,6 | 0,0 | 102 442,1 | 10 000,0 | 0,0 |

\* - Примечание: Включает в себя все виды бюджетных инвестиций.