|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение 2 к постановлению администрации Города Томска |
| от 31.03.2020 № 263 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **III. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ, ПОКАЗАТЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**  Целью настоящей муниципальной программы является – обеспечение сохранности объектов, представляющих историко-архитектурную ценность, расположенных на территории муниципального образования «Город Томск». При этом на сегодняшний день в г. Томске реализуются программы, мероприятия которых также способствуют достижению поставленной цели. На сегодняшний день ремонтные работы на многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального образования «Город Томск», осуществляются в рамках муниципальной программы «Капитальный ремонт многоквартирных домов» на 2017 - 2025 годы, утвержденной постановлением администрации Города Томска от 09.11.2016 №1173, а также Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Томской области, утвержденной постановлением Администрации Томской области от 30.12.2013 № 597а. Таким образом, выполнение работ по капитальному ремонту на объектах представляющих историко-архитектурную ценность, посредством вышеназванных региональных и муниципальных программ напрямую влияет на выполнение показателей «Доля объектов деревянного зодчества, находящихся в нормативном состоянии, в общем числе подлежащих сохранению объектов (нарастающим итогом), - %» и «Доля объектов культурного наследия, находящихся в нормативном состоянии относительно общего количества объектов - зданий, являющихся объектами культурного наследия, обязанность по сохранению которых относится к расходным обязательствам муниципального образования «Город Томск» (нарастающим итогом), - %.».  Помимо мероприятий по капитальному ремонту, в рамках реализации подпрограммы «Расселение аварийного жилья» муниципального программы «Расселение аварийного жилья и создание маневренного жилищного фонда» на 2017 – 2020, утвержденной постановлением администрации Города Томска от 09.11.2016 №1174, осуществляются мероприятия по расселению жилых помещений аварийного жилищного фонда Города Томска. После расселения многоквартирные дома, являющиеся объектами деревянного зодчества или объектами культурного наследия, выводятся из жилого фонда в рамках реализации подпрограммы «Обеспечение управления муниципальным имуществом и земельными ресурсами» муниципальной программы «Эффективное управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами» на 2015 - 2020 годы, утвержденной постановлением администрации Города Томска от 19.09.2014 № 945. В дальнейшем объекты, выведенные из жилищного фонда, восстанавливаются за счет инвесторов. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Показатели цели, задач, мероприятий муниципальной программы «Сохранение исторического наследия г. Томска» на 2019-2025 гг.»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Таблица 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № | Цель, задачи и мероприятия (ведомственные целевые программы) муниципальной программы | Наименование показателей целей, задач, мероприятий муниципальной программы (единицы измерения) | Ответственный орган (подразделение) за достижение значения показателя | Метод сбора информации о достижении показателя | Фактическое значение показателей на момент разработки муниципальной программы | Плановые значения показателей по годам реализации муниципальной программы | | | | | | | | | | | | | |
| 2019 | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | 2025 | |
| в соответствии с потребностью | в соответствии с утвержденным финансированием | в соответствии с потребностью | в соответствии с утвержденным финансированием | в соответствии с потребностью | в соответствии с утвержденным финансированием | в соответствии с потребностью | в соответствии с утвержденным финансированием | в соответствии с потребностью | в соответствии с утвержденным финансированием | в соответствии с потребностью | в соответствии с утвержденным финансированием | в соответствии с потребностью | в соответствии с утвержденным финансированием |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 1 | **Цель муниципальной программы:** обеспечение сохранности объектов, представляющих историко-архитектурную ценность, расположенных на территории муниципального образования «Город Томск» | 1. Доля объектов деревянного зодчества, находящихся в нормативном состоянии, в общем числе подлежащих сохранению объектов (нарастающим итогом), - % | Департамент архитектуры и градостроительства администрации Города Томска | периодическая отчётность | 16,83 | 18,54 | 17,40 | 20,40 | 17,97 | 24,11 | 19,40 | 27,82 | 21,26 | 30,53 | 21,40 | 33,38 | 21,68 | 36,66 | 21,97 |
| в том числе за счет финансирования муниципальной программы «Сохранение исторического наследия г. Томска» (нарастающим итогом), - % | 0 | 1,71 | 0,57 | 3,57 | 1,14 | 7,28 | 2,57 | 10,98 | 4,42 | 13,69 | 4,56 | 16,55 | 4,85 | 19,83 | 5,14 |
| 2. Доля объектов культурного наследия, находящихся в нормативном состоянии относительно общего количества объектов -зданий, являющихся объектами культурного наследия, обязанность по сохранению которых относится к расходным обязательствам муниципального образования «Город Томск» (нарастающим итогом), - %. | 26,77 | 29,80 | 26,77 | 32,83 | 26,77 | 37,88 | 28,28 | 41,41 | 29,80 | 43,94 | 30,30 | 47,47 | 31,31 | 49,49 | 32,32 |
| в том числе в рамках мероприятий муниципальной программы «Сохранение исторического наследия г. Томска» (нарастающим итогом), - % | 0 | 3,03 | 0,00 | 6,06 | 0,00 | 11,11 | 1,52 | 14,65 | 3,03 | 17,17 | 3,54 | 20,71 | 4,55 | 22,73 | 5,56 |
| 3. Количество объектов культурного наследия, обязанность по сохранению которых относится к расходным обязательствам муниципального образования «Город Томск» находящихся в нормативном состоянии, - ед. (нарастающим итогом) | 53 | 59 | 53 | 65 | 53 | 75 | 56 | 82 | 59 | 87 | 60 | 94 | 62 | 98 | 64 |
| 1.1 | **Задача 1 муниципальной программы:** проведение оценки технического состояния объектов, представляющих историко-архитектурную ценность, в целях принятия своевременных решений и мер по обеспечению их сохранности | Доля обследованных объектов культурного наследия, относительно общего количества объектов культурного наследия, нуждающихся в обследовании, обязанность по сохранению которых относится к расходным обязательствам муниципального образования «Город Томск» (нарастающим итогом), - % | Департамент архитектуры и градостроительства администрации Города Томска | периодическая отчётность | 0 | 24,1 | 24,1 | 48,19 | 48,19 | 72,29 | 72,29 | 96,39 | 96,39 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.1.1 | **Мероприятие 1.1.** Подготовка актов обследования о техническом состоянии несущих конструкций объектов культурного наследия | Количество обследованных объектов культурного наследия, - шт. <1> | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 | **Задача 2 муниципальной программы:** организация мероприятий, направленных на ремонт и реставрацию объектов, представляющих историко-архитектурную ценность, а также благоустройство их придомовых территорий | 1. Количество объектов, представляющих историко-архитектурную ценность, охваченных ремонтом в рамках реализации муниципальной программы «Сохранение исторического наследия», - ед. <2> | Администрации районов Города Томска | периодическая отчётность | 0 | 64 | 24 | 61 | 23 | 48 | 28 | 45 | 26 | 35 | 5 | 35 | 4 | 24 | 2 |
| 2 Количество объектов, представляющих историко-архитектурную ценность, приведённых в нормативное состояние в рамках муниципальной программы «Сохранение исторического наследия г. Томска», - ед. <3> | 0 | 12 | 4 | 13 | 4 | 26 | 10 | 26 | 13 | 19 | 1 | 20 | 2 | 23 | 2 |
| 1.2.1 | **Мероприятие 2.1.** Проведение ремонтно-реставрационных мероприятий (капитального ремонта) на объектах, представляющих историко-архитектурную ценность, и относящихся к многоквартирным домам | Количество многоквартирных домов, представляющих историко-архитектурную ценность, охваченных ремонтом - ед. | 0 | 42 | 2 | 39 | 1 | 23 | 3 | 21 | 2 | 14 | 5 | 12 | 4 | 12 | 2 |
| Количество многоквартирных домов, представляющих историко-архитектурную ценность, приведённых в нормативное состояние - ед. | 0 | 8 | 0 | 9 | 0 | 17 | 1 | 14 | 1 | 9 | 1 | 9 | 2 | 11 | 2 |
| 1.2.2 | **Мероприятие 2.2** Проведение ремонтно-реставрационных мероприятий на представляющих историко-архитектурную ценность объектах, переданных инвесторам | Количество объектов, представляющих историко-архитектурную ценность, охваченных ремонтом - ед. | 0 | 22 | 22 | 22 | 22 | 25 | 25 | 24 | 24 | 21 | 0 | 23 | 0 | 12 | 0 |
| Количество объектов представляющих историко-архитектурную ценность, приведённых в нормативное состояние - ед. | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 9 | 9 | 12 | 12 | 10 | 0 | 11 | 0 | 12 | 0 |
| 1.2.3 | **Мероприятие 2.3** Проведение мероприятий по обеспечению сохранности неэксплуатируемых объектов, представляющих историко-архитектурную ценность, обязанность по сохранению которых относится к расходным обязательствам муниципального образования «Город Томск» | Количество объектов охваченных мероприятием по обеспечению сохранности - ед. | периодическая отчётность | 0 | 28 | 24 | 28 | 27 | 28 | 28 | 28 | 23 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
| 1.2.4 | **Мероприятие 2.4** Предоставление субсидии некоммерческим организациям на реализацию проектов в области сохранения и популяризации объектов культурного наследия и иных объектов, обладающих историко-архитектурной ценностью | Количество общественных организаций, участвующих в конкурсе, ед. | Департамент архитектуры и градостроительства администрации Города Томска | периодическая отчётность | 0 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |

Расчет значения показателя «Доля объектов деревянного зодчества, находящихся в нормативном состоянии, в общем числе подлежащих сохранению объектов (нарастающим итогом), - %»:

– общее количество объектов деревянного зодчества в исправном, работоспособном состоянии, на момент разработки муниципальной программы (118 объектов);

– общее количество отремонтированных объектов деревянного зодчества за отчетный период;

ДЗ – общее количество объектов деревянного зодчества на территории муниципального образования «Город Томск» (701 объект).

При расчёте значения показателя учитываются объекты деревянного зодчества, восстановленные в рамках муниципальной программы «Сохранение исторического наследия г. Томска», а также в рамках иных муниципальных, региональных или федеральных программ (муниципальные программы «Капитальный ремонт многоквартирных домов»; «Развитие культуры и туризма» муниципального образования «Город Томск»; «Развитие образования»; Региональная программа капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Томской области; Государственная программа «Развитие культуры и туризма в Томской области»; Государственная программа Российской Федерации «Развитие культуры и туризма» и проч.), а также объекты деревянного зодчества, находящиеся в частной собственности, восстановленные собственниками данных объектов.

Расчет значения показателя «Доля объектов деревянного зодчества, находящихся в нормативном состоянии, в общем числе подлежащих сохранению объектов (нарастающим итогом), в том числе в рамках мероприятий муниципальной программы «Сохранение исторического наследия г. Томска», - %.»:

– общее количество отремонтированных объектов деревянного зодчества, в рамках реализации муниципальной программы «Сохранение исторического наследия г. Томска», за отчетный период.

Расчет значения показателя «Доля объектов культурного наследия, находящихся в нормативном состоянии относительно общего количества объектов -зданий, являющихся объектами культурного наследия, обязанность по сохранению которых относится к расходным обязательствам муниципального образования «Город Томск» (нарастающим итогом), - %.»:

– общее количество объектов культурного наследия (зданий), обязанность по сохранению которых относится к расходным обязательствам муниципального образования «Город Томск», в исправном, работоспособном состоянии, на момент разработки муниципальной программы (53 объекта);

– общее количество отремонтированных объектов культурного наследия (зданий), обязанность по сохранению которых относится к расходным обязательствам муниципального образования «Город Томск» за отчетный период;

– общее количество объектов культурного наследия (зданий), обязанность по сохранению которых относится к расходным обязательствам муниципального образования «Город Томск» (198 объектов).

При расчёте значения показателя учитываются объекты культурного наследия, восстановленные в рамках муниципальной программы «Сохранение исторического наследия г. Томска», а также в рамках иных муниципальных, региональных или федеральных программ (муниципальные программы «Капитальный ремонт многоквартирных домов»; «Развитие культуры и туризма» муниципального образования «Город Томск»; «Развитие образования»; Региональная программа капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Томской области; Государственная программа «Развитие культуры и туризма в Томской области»; Государственная программа Российской Федерации «Развитие культуры и туризма» и проч.).

Расчет значения показателя «Доля объектов культурного наследия, находящихся в нормативном состоянии относительно общего количества объектов -зданий, являющихся объектами культурного наследия, обязанность по сохранению которых относится к расходным обязательствам муниципального образования «Город Томск» (нарастающим итогом), в том числе в рамках мероприятий муниципальной программы «Сохранение исторического наследия г. Томска», - %.»:

– общее количество отремонтированных объектов культурного наследия, в рамках реализации муниципальной программы «Сохранение исторического наследия г. Томска», за отчетный период.

Расчет значения показателя «Доля обследованных объектов культурного наследия, относительно общего количества объектов культурного наследия, нуждающихся в обследовании, обязанность по сохранению которых относится к расходным обязательствам муниципального образования «Город Томск» (нарастающим итогом), - %»:

Оотчет – общее количество обследованных объектов культурного наследия за отчетный период;

О – общее количество объектов культурного наследия, относящихся к расходным обязательствам муниципального образована «Город Томск», нуждающихся в обследовании (83 объекта).

<1> - подсчет обследованных объектов культурного наследия осуществляется в соответствии с приложениями 2 и 2.1 настоящей Муниципальной программы.

<2> - подсчет объектов, представляющих историко-архитектурную ценность, охваченных ремонтом, в рамках реализации муниципальной программы «Сохранение исторического наследия» осуществляется в соответствии с приложениями 3, 3.1, 4 и 4.1 настоящей муниципальной программы.

<3> - подсчет объектов, представляющих историко-архитектурную ценность, приведенных в нормативное состояние, в рамках реализации муниципальной программы «Сохранение исторического наследия» осуществляется в соответствии с приложениями 3, 3.1, 4 и 4.1 настоящей муниципальной программы.

IV. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ И ИХ ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ

Ресурсное обеспечение мероприятий муниципальной программы:

Средняя стоимость научно-проектных работ для реставрации недвижимых памятников истории и культуры, в том числе объектов ценной исторической среды и фоновой застройки определена с применением РНиП 4.05.01-93 «Методические рекомендации по определению стоимости научно-проектных работ для реставрации недвижимых памятников истории и культуры».

Стоимость разработки проектно-сметной документации и строительно-монтажных работ на многоквартирных домах, представляющих историко-культурную ценность, определена путем использования данных о стоимости объектов-аналогов, схожих по функциональному назначению, конструктивным характеристикам и близким по объемно-планировочным показателям. А именно применены данные о стоимости работ по капитальному ремонту многоквартирных домов, ремонтируемых посредством муниципальной программы «Сохранение деревянного зодчества г. Томска» на 2014-2020гг., а также целевой программы «Капитальный ремонт жилищного фонда» на 2010 - 2012 гг. Стоимость ремонтно-реставрационных будет уточняться по мере подготовки проектно-сметной документации.

Средняя стоимость подготовки одного акта обследования технического состояния объекта культурного наследия определена по результатам сбора предложений и составляет 35 000 руб. за один акт.

Формирование начальной максимальной цены муниципального контракта (гражданско-правового договора) на выполнение работ (оказание услуг) по обследованию технического состояния объектов культурного наследия осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Финансирование мероприятий по обеспечению сохранности неэксплуатируемых объектов, представляющих историко-архитектурную ценность, в целях сохранения муниципального имущества, осуществляется в форме бюджетных ассигнований путем закупки товаров, работ и услуг. Средняя стоимость мероприятий по обеспечению сохранности неэксплуатируемых объектов определена на основании расчётов, выполненных управлением муниципального заказа и тарифной политики администрации Города Томска. При этом в прогнозе не учтено сокращение количества неэксплуатируемых объектов, которое будет происходить по мере их передачи в аренду, и увеличение количества неэксплуатируемых объектов, которое будет осуществляться по мере расселения многоквартирных домов, представляющих историко-архитектурную ценность.

Мероприятия по обеспечению сохранности неэксплуатируемых объектов, представляющих историко-архитектурную ценность, могут включать в себя:

1) выполнение мероприятий по установке ограждений, а также мероприятий по закрытию оконных и дверных проёмов в целях ограничения доступа посторонних лиц (консервация объектов).

2) ремонтные работы, направленные на предотвращение ухудшения технического состояния неэксплуатируемых объектов деревянного зодчества.

3) физическая охрана неэксплуатируемых объектов, представляющих историко-архитектурную ценность.

4) устройство фальшфасадов неэксплуатируемых объектов, представляющих историко-архитектурную ценность.

5) мероприятия, перечисленные в распоряжении администрации Города Томска от 02.09.2015 № р 965 «О наделении полномочиями».

Департаментом архитектуры и градостроительства администрации Города Томска планируется проведение открытого конкурса проектов, направленных на сохранение и популяризацию объектов культурного наследия и иных объектов, обладающих историко-архитектурной ценностью, а также благоустройство их придомовых территорий. По итогам конкурса планируется предоставление субсидий некоммерческим организациям.

Исходя из стоимости материалов необходимых для выполнения вышеуказанных работ, на типовом объекте ценной историко-архитектурной среды (площадь фасадных работ около 400 кв.м.), предполагается, что размер одной субсидии составит 160-200 т.р., что позволит принять участие 4-5 организациям.

Перечень основных мероприятий и ресурсное обеспечение муниципальной программы «Сохранение исторического наследия г. Томска» на 2019 - 2025 гг. указаны в таблице 3 «Перечень мероприятий и ресурсное обеспечение муниципальной программы «Сохранение исторического наследия г. Томска» на 2019 - 2025 гг. раздела IV.

График подготовки актов обследования о техническом состоянии несущих конструкций объектов культурного наследия в рамках программы «Сохранение исторического наследия г. Томска» на 2019-2025 гг.» и объем финансирования определены приложениями 2 и 2.1 к настоящей муниципальной программе.

График проведения ремонтно-реставрационных мероприятий (капитального ремонта) на объектах, представляющих историко-архитектурную ценность и относящихся к многоквартирным домам, в рамках программы «Сохранение исторического наследия г. Томска» на 2019-2025 гг.» и объемы финансирования на объектах, представляющих историко-архитектурную ценность, и относящиеся к многоквартирным домам определены в приложениях 3 и 3.1 к настоящей муниципальной программе.

График проведения ремонтно-реставрационных мероприятий (капитального ремонта) на объектах, представляющих историко-архитектурную ценность за счёт средств инвесторов, переданных в аренду в рамках программы «Сохранение исторического наследия г. Томска» на 2019-2025 гг.» и объемы финансирования на объектах, представляющих историко-архитектурную ценность, переданных инвесторам, определены в приложениях 4 и 4.1 к настоящей муниципальной программе.

График проведения мероприятий по обеспечению сохранности неэксплуатируемых объектов, представляющих историко-архитектурную ценность, обязанность по сохранению которых относится к расходным обязательствам муниципального образования «Город Томск», в рамках программы «Сохранение исторического наследия г. Томска» на 2019-2025 гг.» и объем финансирования определены в приложениях 5 и 5.1 к настоящей муниципальной программе.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Перечень мероприятий и ресурсное обеспечение муниципальной программы «Сохранение исторического наследия г. Томска» на 2019-2025 гг.»** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Таблица 3 | | | | | | | | | | | | | | | |
| № | Наименования целей, задач, мероприятий муниципальной программы | Код бюджетной классификации (КЦСР, КВР) | Срок исполнения | Объем финансирования (тыс. рублей) | | В том числе за счет средств | | | | | | | | | Ответственный исполнитель, соисполнители |
| местного бюджета | | федерального бюджета | | областного бюджета | | внебюджетных источников | | |
| потребность | утверждено | потребность | утверждено | потребность | утверждено | потребность | утверждено | потребность | | план |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | 14 | 15 |
| **Цель муниципальной программы: обеспечение сохранности объектов, представляющих историко-архитектурную ценность, расположенных на территории муниципального образования «Город Томск»** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Задача 1 проведение оценки технического состояния объектов, представляющих историко-архитектурную ценность, в целях принятия своевременных решений и мер по обеспечению их сохранности** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | **Мероприятие 1.1.** подготовка актов обследования о техническом состоянии несущих конструкций объектов культурного наследия | 07 0 00 99990, 244 | **всего** | **2 905** | **2 905** | **2 905** | **2 905** |  |  |  |  |  | |  | Департамент архитектуры и градостроительства администрации Города Томска |
| 07 0 00 99990, 244 | 2019 | 700 | 700 | 700 | 700 |  |  |  |  |  | |  |
| 07 0 00 99990, 244 | 2020 | 700 | 700 | 700 | 700 |  |  |  |  |  | |  |
| 07 0 00 99990, 244 | 2021 | 700 | 700 | 700 | 700 |  |  |  |  |  | |  |
| 07 0 00 99990, 244 | 2022 | 700 | 700 | 700 | 700 |  |  |  |  |  | |  |
| 07 0 00 99990, 244 | 2023 | 105 | 105 | 105 | 105 |  |  |  |  |  | |  |
| 07 0 00 99990, 244 | 2024 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  | |  |
| 07 0 00 99990, 244 | 2025 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  | |  |
| **Итого по задаче 1** |  | **всего** | **2 905** | **2 905** | **2 905** | **2 905** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
|  | 2019 | 700 | 700 | 700 | 700 |  |  |  |  |  | |  |
|  | 2020 | 700 | 700 | 700 | 700 |  |  |  |  |  | |  |
|  | 2021 | 700 | 700 | 700 | 700 |  |  |  |  |  | |  |
|  | 2022 | 700 | 700 | 700 | 700 |  |  |  |  |  | |  |
|  | 2023 | 105 | 105 | 105 | 105 |  |  |  |  |  | |  |
|  | 2024 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  | |  |
|  | 2023 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  | |  |
| **Задача 2 муниципальной программы:** организация мероприятий, направленных на ремонт и реставрацию объектов, представляющих историко-архитектурную ценность, а также благоустройство их придомовых территорий | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | **Мероприятие 2.1.** Проведение ремонтно-реставрационных мероприятий (капитального ремонта) на объектах, представляющих историко-архитектурную ценность, и относящихся к многоквартирным домам |  | **всего** | **643 517,2** | **88 416,70** | **643517,20** | **88 416,70** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | |  |
| 07 0 00 99990, 811 | 2019 | 17 500 | 840,3 | 17 500 | 840,3 |  |  |  |  |  |  | | Администрация Кировского района |
| 07 0 00 99990, 811 | 17 500 | 0 | 17 500 | 0 |  |  |  |  |  |  | | Администрация Ленинского района |
| 07 0 00 99990, 811 | 17 500 | 0 | 17 500 | 0 |  |  |  |  |  |  | | Администрация Октябрьского района |
| 07 0 00 99990, 811 | 25800 | 11 541,6 | 25800 | 11 541,6 |  |  |  |  |  |  | | Администрация Советского района |
|  | итого в 2019 году | 78 300 | 12 381,9 | 78 300 | 12 381,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |  |
| 07 0 00 99990, 811 | 2020 | 51 4000 | 0 | 51 4000 | 0 |  |  |  |  |  |  | | Администрация Кировского района |
| 07 0 00 99990, 811 | 10 000 | 0 | 10 000 | 0 |  |  |  |  |  |  | | Администрация Ленинского района |
| 07 0 00 99990, 811 | 17 500 | 0 | 17 500 | 0 |  |  |  |  |  |  | | Администрация Октябрьского района |
| 07 0 00 99990, 811 | 45 500 | 11 546,6 | 45 500 | 11 546,6 |  |  |  |  |  |  | | Администрация Советского района |
|  | итого в 2020 году | 124 400 | 11 546,6 | 124 400 | 11 546,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |  |
| 07 0 00 99990, 811 | 2021 | 51 400 | 0 | 51 400 | 0 |  |  |  |  |  |  | | Администрация Кировского района |
| 07 0 00 99990, 811 | 19 000 | 0 | 19 000 | 0 |  |  |  |  |  |  | | Администрация Ленинского района |
| 07 0 00 99990, 811 | 17 500 | 0 | 17 500 | 0 |  |  |  |  |  |  | | Администрация Октябрьского района |
| 07 0 00 99990, 811 | 21363,9 | 11 546,6 | 21363,9 | 11 546,6 |  |  |  |  |  |  | | Администрация Советского района |
|  | итого в 2021 году | 109 263,9 | 11 546,6 | 109 263,9 | 11 546,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |  |
| 07 0 00 99990, 811 | 2022 | 51 400 | 0 | 51 400 | 0 |  |  |  |  |  |  | | Администрация Кировского района |
| 07 0 00 99990, 811 | 18 000 | 0 | 18 000 | 0 |  |  |  |  |  |  | | Администрация Ленинского района |
| 07 0 00 99990, 811 | 17 500 | 0 | 17 500 | 0 |  |  |  |  |  |  | | Администрация Октябрьского района |
| 07 0 00 99990, 811 | 14 153,3 | 11 546,6 | 14 153,3 | 11 546,6 |  |  |  |  |  |  | | Администрация Советского района |
|  | итого в 2022 году | 101 053,3 | 11 546,6 | 101 053,3 | 11 546,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |  |
| 07 0 00 99990, 811 | 2023 | 18 000 | 1 700,0 | 18 000 | 1 700,0 |  |  |  |  |  |  | | Администрация Кировского района |
| 07 0 00 99990, 811 | 22 700 | 2 400,0 | 22 700 | 2 400,0 |  |  |  |  |  |  | | Администрация Ленинского района |
| 07 0 00 99990, 811 | 17 500 | 1 695,0 | 17 500 | 1 695,0 |  |  |  |  |  |  | | Администрация Октябрьского района |
| 07 0 00 99990, 811 | 17 500 | 7 200,0 | 17 500 | 7 200,0 |  |  |  |  |  |  | | Администрация Советского района |
|  | итого в 2023 году | 75 700 | 12 995,0 | 75 700 | 12 995,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |  |
| 07 0 00 99990, 811 | 2024 | 14 600 | 4 200,0 | 14 600 | 4 200,0 |  |  |  |  |  |  | | Администрация Кировского района |
| 07 0 00 99990, 811 | 25 400 | 6 400,0 | 25 400 | 6 400,0 |  |  |  |  |  |  | | Администрация Ленинского района |
| 07 0 00 99990, 811 | 17 500 | 3 200,0 | 17 500 | 3 200,0 |  |  |  |  |  |  | | Администрация Октябрьского района |
| 07 0 00 99990, 811 | 17 500 | 0 | 17 500 | 0 |  |  |  |  |  |  | | Администрация Советского района |
|  | итого в 2024 году | 75 000 | 13 800,0 | 75 000 | 13 800,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |  |
| 07 0 00 99990, 811 | 2025 | 12 800 | 0 | 12 800 | 0 |  |  |  |  |  |  | | Администрация Кировского района |
| 07 0 00 99990, 811 | 25 500 | 4 100,0 | 25 500 | 4 100,0 |  |  |  |  |  |  | | Администрация Ленинского района |
| 07 0 00 99990, 811 | 17 500 | 10 500,0 | 17 500 | 10 500,0 |  |  |  |  |  |  | | Администрация Октябрьского района |
| 07 0 00 99990, 811 | 24 000 | 0 | 24 000 | 0 |  |  |  |  |  |  | | Администрация Советского района |
|  | итого в 2025 году | 79 800 | 14 600,0 | 79 800 | 14 600,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |  |
| 2.2 | **Мероприятие 2.2** Проведение ремонтно-реставрационных мероприятий на представляющих историко-архитектурную ценность объектах, переданных инвесторам |  | **всего** | **813 200** | **344 200,0** | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **813 200** | **344 200** | |  |
|  | 2019 | 104 700 | 104 700,0 | 0 |  |  |  |  |  | 104 700 | 104 700 | | Департамент архитектуры и градостроительства администрации Города Томска |
|  | 2020 | 99 800 | 99 800,0 | 0 |  |  |  |  |  | 99 800 | 99 800 | |
|  | 2021 | 139 700 | 139 700,0 | 0 |  |  |  |  |  | 139 700 | 139 700 | |
|  | 2022 | 107 000 | 107 000,0 | 0 |  |  |  |  |  | 107 000 | 107 000 | |
|  | 2023 | 118 000 |  | 0 |  |  |  |  |  | 118 000 | 0 | |
|  | 2024 | 124 000 |  | 0 |  |  |  |  |  | 124 000 | 0 | |
|  | 2025 | 120 000 |  | 0 |  |  |  |  |  | 120 000 | 0 | |
| 2.3 | **Мероприятие 2.3** Проведение мероприятий по обеспечению сохранности неэксплуатируемых объектов, представляющих историко-архитектурную ценность, обязанность по сохранению которых относится к расходным обязательствам муниципального образования «Город Томск» |  | **всего** | **8743,6** | **10 310,30** | **8743,6** | **10310,30** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | |  |
| 07 0 00 99990, 244 | 2019 | 235 | 129,0 | 235 | 129,0 |  |  |  |  |  |  | | Администрация Кировского района |
| 07 0 00 99990, 244 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  | | Администрация Ленинского района |
| 07 0 00 99990, 244 | 208,7 | 55,60 | 208,7 | 55,60 |  |  |  |  |  |  | | Администрация Октябрьского района |
| 07 0 00 99990, 244 | 468,7 | 341,5 | 468,7 | 341,5 |  |  |  |  |  |  | | Администрация Советского района |
|  | итого в 2019 году | 912,4 | 526,1 | 912,4 | 526,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |  |
| 07 0 00 99990, 244 | 2020 | 1835,4 | 1835,4 | 1835,4 | 1835,4 |  |  |  |  |  |  | | Администрация Кировского района |
| 07 0 00 99990, 244 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  | | Администрация Ленинского района |
| 07 0 00 99990, 244 | 208,7 | 208,7 | 208,7 | 208,7 |  |  |  |  |  |  | | Администрация Октябрьского района |
| 07 0 00 99990, 244 | 468,7 | 317,3 | 468,7 | 317,3 |  |  |  |  |  |  | | Администрация Советского района |
|  | итого в 2020 году | 2512,8 | 2361,4 | 2512,80 | 2361,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |  |
| 07 0 00 99990, 244 | 2021 | 387,7 | 1835,4 | 387,7 | 1835,4 |  |  |  |  |  |  | | Администрация Кировского района |
| 07 0 00 99990, 244 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  | | Администрация Ленинского района |
| 07 0 00 99990, 244 | 208,7 | 208,7 | 208,7 | 208,7 |  |  |  |  |  |  | | Администрация Октябрьского района |
| 07 0 00 99990, 244 | 468,7 | 317,3 | 468,7 | 317,3 |  |  |  |  |  |  | | Администрация Советского района |
|  | итого в 2021 году | 1065,1 | 2361,4 | 1065,10 | 2361,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |  |
| 07 0 00 99990, 244 | 2022 | 387,7 | 1835,4 | 387,7 | 1835,4 |  |  |  |  |  |  | | Администрация Кировского района |
| 07 0 00 99990, 244 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  | | Администрация Ленинского района |
| 07 0 00 99990, 244 | 208,7 | 208,7 | 208,7 | 208,7 |  |  |  |  |  |  | | Администрация Октябрьского района |
| 07 0 00 99990, 244 | 468,7 | 317,3 | 468,7 | 317,3 |  |  |  |  |  |  | | Администрация Советского района |
|  | итого в 2022 году | 1065,1 | 2361,4 | 1065,10 | 2361,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |  |
| 07 0 00 99990, 244 | 2023 | 216,9 | 200,0 | 216,9 | 200,0 |  |  |  |  |  |  | | Администрация Кировского района |
| 07 0 00 99990, 244 | 50 | 50,0 | 50 | 50,0 |  |  |  |  |  |  | | Администрация Ленинского района |
| 07 0 00 99990, 244 | 208,7 | 200,0 | 208,7 | 200,0 |  |  |  |  |  |  | | Администрация Октябрьского района |
| 07 0 00 99990, 244 | 587,1 | 450,0 | 587,1 | 450,0 |  |  |  |  |  |  | | Администрация Советского района |
|  | итого в 2023 году | 1062,72 | 900,0 | 1062,72 | 900,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |  |
|  | 07 0 00 99990, 244 | 2024 | 216,9 | 200,0 | 216,9 | 200,0 |  |  |  |  |  |  | | Администрация Кировского района |
| 07 0 00 99990, 244 | 50 | 50,0 | 50 | 50,0 |  |  |  |  |  |  | | Администрация Ленинского района |
| 07 0 00 99990, 244 | 208,7 | 200,0 | 208,7 | 200,0 |  |  |  |  |  |  | | Администрация Октябрьского района |
| 07 0 00 99990, 244 | 587,1 | 450,0 | 587,1 | 450,0 |  |  |  |  |  |  | | Администрация Советского района |
|  | итого в 2024 году | 1062,7 | 900,0 | 1062,7 | 900,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |  |
| 07 0 00 99990, 244 | 2025 | 216,9 | 200,0 | 216,9 | 200,0 |  |  |  |  |  |  | | Администрация Кировского района |
| 07 0 00 99990, 244 | 50 | 50,0 | 50 | 50,0 |  |  |  |  |  |  | | Администрация Ленинского района |
| 07 0 00 99990, 244 | 208,7 | 200,0 | 208,7 | 200,0 |  |  |  |  |  |  | | Администрация Октябрьского района |
| 07 0 00 99990, 244 | 587,1 | 450,0 | 587,1 | 450,0 |  |  |  |  |  |  | | Администрация Советского района |
|  | итого в 2025 году | 1062,7 | 900,0 | 1062,7 | 900,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |  |
| **Мероприятие 2.4** Предоставление субсидии некоммерческим организациям на реализацию проектов в области сохранения и популяризации объектов культурного наследия и иных объектов, обладающих историко-архитектурной ценностью |  | **всего** | **7700** | **5 397,53** | **7700** | **5 397,53** |  |  |  |  |  |  | | Департамент архитектуры и градостроительства администрации Города Томска |
| 07 0 00 99990, 633 | 2019 | 800 | 597,5 | 800 | 597,5 |  |  |  |  |  |  | |
| 07 0 00 99990, 633 | 2020 | 1500 | 800 | 1500 | 800 |  |  |  |  |  |  | |
| 07 0 00 99990, 633 | 2021 | 1500 | 800 | 1500 | 800 |  |  |  |  |  |  | |
| 07 0 00 99990, 633 | 2022 | 1500 | 800 | 1500 | 800 |  |  |  |  |  |  | |
| 07 0 00 99990, 633 | 2023 | 800 | 800 | 800 | 800 |  |  |  |  |  |  | |
| 07 0 00 99990, 633 | 2024 | 800 | 800 | 800 | 800 |  |  |  |  |  |  | |
| 07 0 00 99990, 633 | 2025 | 800 | 800 | 800 | 800 |  |  |  |  |  |  | |
| **Итого по задаче 2** |  | **всего** | **1 473 161** | **555 324,53** | **659960,76** | **104 124,53** |  |  |  |  | **813 200** | **451 200** | |  |
|  | 2019 | 184 712,4 | 118 205,5 | 80 012,40 | 13 505,5 |  |  |  |  | 104 700 | 104 700 | |
|  | 2020 | 228 212,8 | 114 508,0 | 128412,80 | 14 708,0 |  |  |  |  | 99 800 | 99 800 | |
|  | 2021 | 251 529,0 | 154 408,0 | 111829,00 | 14 708,0 |  |  |  |  | 139 700 | 139 700 | |
|  | 2022 | 210 618,4 | 121 708,0 | 103618,40 | 14 708,0 |  |  |  |  | 107 000 | 107 000 | |
|  | 2023 | 195 562,7 | 14 695,0 | 77 562,72 | 14 695,0 |  |  |  |  | 118 000 | 0 | |
|  | 2024 | 200 862,7 | 15 500,0 | 76 862,72 | 15 500,0 |  |  |  |  | 124 000 | 0 | |
|  | 2025 | 201 662,7 | 16 300,0 | 81 662,72 | 16 300,0 |  |  |  |  | 120 000 | 0 | |
|  | **Всего по муниципальной программе** |  | **всего** | **1 476 066** | **558 229,53** | **662 865,8** | **107 029,53** |  |  |  |  | **813 200** | **451 200** | |  |
|  | 2019 | 185 412,4 | 118 905,5 | 80 712,4 | 14 205,5 |  |  |  |  | 104 700 | 104 700 | |
|  | 2020 | 228 912,8 | 115 208,0 | 129112,8 | 15 408,0 |  |  |  |  | 99 800 | 99 800 | |
|  | 2021 | 252 229,0 | 155 108,0 | 112529,00 | 15 408,0 |  |  |  |  | 139 700 | 139 700 | |
|  | 2022 | 211 318,4 | 122 408,0 | 104318,4 | 15 408,0 |  |  |  |  | 107 000 | 107 000 | |
|  | 2023 | 195 667,7 | 14 800,0 | 77 667,7 | 14 800,0 |  |  |  |  | 118 000 | 0 | |
|  | 2024 | 200 862,7 | 15 500,0 | 76 862,7 | 15 500,0 |  |  |  |  | 124 000 | 0 | |
|  | 2025 | 201 662,7 | 16 300,0 | 81 662,7 | 16 300,0 |  |  |  |  | 120 000 | 0 | |