|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение 1 к постановлению администрации Города Томска |
| от 31.01.2020 № 94 |
| **I.  Паспорт муниципальной программы «Сохранение исторического наследия г. Томска» на 2019-2025 гг.»** |
| **(далее по тексту – муниципальная программа)** |
| **Правовой акт, являющийся основанием для разработки муниципальной программы** | Распоряжение администрации Города Томска «Об утверждении перечня муниципальных программ муниципального образования «Город Томск» от 23.05.2014г. № р460 |
| **Куратор муниципальной программы** | Заместителя Мэра Города Томска по архитектуре и строительству  |
| **Ответственный исполнитель муниципальной программы** | Департамент архитектуры и градостроительства администрации Города Томска |
| **Соисполнители** | Администрация Кировского района Города Томска, администрация Ленинского района Города Томска, администрация Октябрьского района Города Томска, администрация Советского района Города Томска |
| **Участники** |   |
| **Наименование стратегической цели (целевого вектора) развития Города Томска** | Сбалансированное пространственное развитие и узнаваемый архитектурный облик |
| **Наименование стратегической задачи развития Города Томска** | Сохранение историко-культурного наследия |
| **Цель и задачи муниципальной программы** | **Цель:** обеспечение сохранности объектов, представляющих историко-архитектурную ценность, расположенных на территории муниципального образования «Город Томск» |
| **Задача 1:** проведение оценки технического состояния объектов, представляющих историко-архитектурную ценность, в целях принятия своевременных решений и мер по обеспечению их сохранности |
| **Задача 2:** организация мероприятий, направленных на ремонт и реставрацию объектов, представляющих историко-архитектурную ценность, а также благоустройство их придомовых территорий |
| **Показатели цели муниципальной программы, единицы измерения** | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| в соответствии с потребностью | в соответствии с утвержденным финансированием | в соответствии с потребностью | в соответствии с утвержденным финансированием | в соответствии с потребностью | в соответствии с утвержденным финансированием | в соответствии с потребностью | в соответствии с утвержденным финансированием | в соответствии с потребностью | в соответствии с утвержденным финансированием | в соответствии с потребностью | в соответствии с утвержденным финансированием | в соответствии с потребностью | в соответствии с утвержденным финансированием |
| **Цель:** обеспечение сохранности объектов, представляющих историко-архитектурную ценность, расположенных на территории муниципального образования «Город Томск» |
| **Показатель цели:** 1. доля объектов деревянного зодчества, находящихся в нормативном состоянии, в общем числе подлежащих сохранению объектов (нарастающим итогом), - % | 16,83 | 18,54 | 17,40 | 20,40 | 17,97 | 24,11 | 19,26 | 27,82 | 20,97 | 30,53 | 20,97 | 33,38 | 20,97 | 36,66 | 20,97 |
| в том числе за счёт финансирования муниципальной программы «Сохранение исторического наследия г. Томска» (нарастающим итогом), - % | 0 | 1,71 | 0,57 | 3,57 | 1,14 | 7,28 | 2,43 | 10,98 | 4,14 | 13,69 | 4,14 | 16,55 | 4,14 | 19,83 | 4,14 |
| 2. Доля объектов культурного наследия, находящихся в нормативном состоянии относительно общего количества объектов -зданий, являющихся объектами культурного наследия, обязанность по сохранению которых относится к расходным обязательствам муниципального образования «Город Томск» (нарастающим итогом), - %. | 26,77 | 29,80 | 26,77 | 32,83 | 26,77 | 37,88 | 28,79 | 41,41 | 29,80 | 43,94 | 29,80 | 47,47 | 29,80 | 49,49 | 29,80 |
| в том числе в рамках мероприятий муниципальной программы «Сохранение исторического наследия г. Томска» (нарастающим итогом), - % | 0 | 3,03 | 0,00 | 6,06 | 0,00 | 11,11 | 2,02 | 14,65 | 3,03 | 17,17 | 3,03 | 20,71 | 3,03 | 22,73 | 3,03 |
| 3. Количество объектов культурного наследия, обязанность по сохранению которых относится к расходным обязательствам муниципального образования «Город Томск» находящихся в нормативном состоянии, - ед. (нарастающим итогом) | 53 | 59 | 53 | 65 | 53 | 75 | 57 | 82 | 59 | 87 | 59 | 94 | 59 | 98 | 59 |
| **Показатели задач муниципальной программы, единицы измерения** | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| в соответствии с потребностью | в соответствии с утвержденным финансированием | в соответствии с потребностью | в соответствии с утвержденным финансированием | в соответствии с потребностью | в соответствии с утвержденным финансированием | в соответствии с потребностью | в соответствии с утвержденным финансированием | в соответствии с потребностью | в соответствии с утвержденным финансированием | в соответствии с потребностью | в соответствии с утвержденным финансированием | в соответствии с потребностью | в соответствии с утвержденным финансированием |
| **Задача 1:** проведение оценки технического состояния объектов, представляющих историко-архитектурную ценность, в целях принятия своевременных решений и мер по обеспечению их сохранности  |
| **Показатели задачи:**  Доля обследованных объектов культурного наследия, относительно общего количества объектов культурного наследия, нуждающихся в обследовании, обязанность по сохранению которых относится к расходным обязательствам муниципального образования «Город Томск» (нарастающим итогом), - % | 0 | 24,10 | 24,10 | 48,19 | 48,19 | 72,29 | 72,29 | 96,39 | 96,39 | 100 | 96,39 | 100 | 96,39 | 100 | 96,39 |
| **Задача 2: организация мероприятий, направленных на ремонт и реставрацию объектов, представляющих историко-архитектурную ценность, а также благоустройство их придомовых территорий** |
| **Показатели задачи 2:**  1. Количество объектов, представляющих историко-архитектурную ценность, охваченных ремонтом в рамках реализации муниципальной программы «Сохранение исторического наследия», - ед. | 0 | 64 | 24 | 61 | 22 | 48 | 25 | 45 | 24 | 35 | 0 | 35 | 0 | 24 | 0 |
| 2 Количество представляющих историко-архитектурную ценность объектов, приведённых в нормативное состояние в рамках муниципальной программы «Сохранение исторического наследия г. Томска», - ед. | 0 | 12 | 4 | 13 | 4 | 26 | 9 | 26 | 12 | 19 | 0 | 20 | 0 | 23 | 0 |
| **Объемы и источники финансирования муниципальной программы (тыс. рублей)**         | Годы: | Всего по источникам | местный бюджет | федеральный бюджет | областной бюджет | внебюджетные источники |
|  | потребность | утверждено | потребность | утверждено | потребность | утверждено | потребность | утверждено | потребность | план |
| 2019 | 185 412,4 | 118 905,5 | 80712,4 |  14 205,5 |   |   |   |   | 104 700,0 | 104 700 |
| 2020 | 228 912,8 | 102 212,4 | 129112,8 |  2 412,4 |   |   |   |   | 99 800,0 | 99 800 |
| 2021 | 252 229,0 | 142 112,4 | 112529,0 |  2 412,4 |   |   |   |   | 139 700,0 | 139 700 |
| 2022 | 211 318,4 | 2200,0 | 104318,4 |  2200,0 |   |   |   |   | 107 000,0 | 0 |
| 2023 | 195 667,7 |  0 | 77667,7 |  0 |   |   |   |   | 118 000,0 | 0 |
| 2024 | 200 862, |  0 | 76862,7 |  0 |   |   |   |   | 124 000,0 | 0 |
| 2025 | 201 662,7 |  0 | 81662,7 |  0 |   |   |   |   | 120 000,0 | 0 |
| Итого | 1 476 066 | 365430,3 | 662865,8 |  21230,3 |  |   |  |  | 813 200 | 344 200 |
| **Сроки реализации муниципальной программы** | 2019-2025 гг. |
| **Перечень подпрограмм, ведомственных целевых программ (при наличии) либо укрупненный перечень мероприятий (в случае если подпрограммы не предусмотрены)** | 1. Подготовка актов обследования о техническом состоянии несущих конструкций объектов культурного наследия. |
| 2. Проведение мероприятий по обеспечению сохранности неэксплуатируемых объектов, представляющих историко-архитектурную ценность. |
| 3. Проведение ремонтно-реставрационных мероприятий (капитального ремонта) на объектах, представляющих историко-архитектурную ценность, и относящихся к многоквартирным домам. |
| 4. Проведение ремонтно-реставрационных мероприятий на представляющих историко-архитектурную ценность объектах, переданных инвесторам. |
| 5. Предоставление субсидий некоммерческим организациям на реализацию проектов в области сохранения и популяризации объектов культурного наследия и иных объектов, обладающих историко-архитектурной ценностью. |
| **Организация управления муниципальной программой и контроль за ее реализацией:** |   |
| **- управление муниципальной программой осуществляет** | Департамент архитектуры и градостроительства администрации Города Томска |
| **- текущий контроль и мониторинг реализации муниципальной программы осуществляют** | Администрация Кировского района Города Томска, администрация Ленинского района Города Томска, администрация Октябрьского района Города Томска, администрация Советского района Города Томска, департамент архитектуры и градостроительства администрации Города Томска |

II. АНАЛИЗ ТЕКУЩЕЙ СИТУАЦИИ

Стратегической целью развития Города Томска, определенной в Стратегии социально-экономического развития муниципального образования «Город Томск» до 2030 года, утвержденной решением Думы Города Томска от 27.06.2006 № 224, является устойчивое повышение качества жизни томичей, в том числе через создание комфортной городской среды. Одной из ключевых задач для достижения данной цели является сохранение историко-культурного наследия.

Город Томск является городом с более чем 410-летней историей, которому официально присвоен статус исторического поселения (Приказ Министерства культуры Российской Федерации N 418, Министерства регионального развития Российской Федерации от 29.07.2010 № 339 «Об утверждении перечня исторических поселений»). В настоящее время на территории города расположено 500 зданий, стоящих на государственной охране в качестве объектов культурного наследия федерального или регионального значения, либо относящихся к выявленным объектам культурного наследия. При этом задача сохранения историко-архитектурного облика исторического поселения не исчерпывается необходимостью обеспечить сохранность объектов культурного наследия. Согласно ст. 59 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» предмет охраны исторического поселения включает в себя исторически ценные градоформирующие объекты - здания и сооружения, формирующие историческую застройку и объединенные в том числе масштабом, объемом, структурой, стилем, конструктивными материалами, цветовым решением и декоративными элементами. Это предполагает, что на территории исторических поселений сохранению подлежат не только объекты культурного наследия, но и объекты ценной историко-архитектурной среды и фоновой застройки, в совокупности формирующие историко-архитектурный облик исторического поселения.

В рамках реализации этого подхода в 2004-2011 годах специалистами МУ по СИН «Томск исторический» был составлен перечень из 701 деревянного здания, который помимо 189 деревянных зданий, стоящих на государственной охране, включал в себя 512 объектов исторической среды (объекты ценной историко-архитектурной среды и фоновой застройки). На сегодняшний день перечень из 512 подлежащих сохранению объектов деревянного зодчества, не относящихся к объектам культурного наследия, закреплён решением Думы Города Томска от 04.02.2014№ 944 «Об установлении особого правового режима в отношении объектов деревянного зодчества, находящихся в собственности муниципального образования «Город Томск». Кроме того, при разработке действующего проекта зон охраны объектов культурного наследия в составе материалов по обоснованию проекта зон охраны (аннотированный список памятников и историко-архитектурный опорный план) было выявлено 96 объектов каменной исторической застройки, относящихся к ценной историко-архитектурной среде.

Таким образом, на сегодняшний день общее количество расположенных на территории Томска зданий, подлежащих сохранению, составляет 1108 объектов-зданий.

Из 1108 объектов, подлежащих сохранению, обязанность по сохранению которых относится к расходным обязательствам муниципального образования «Город Томск» относятся 622 объекта, в том числе 198 объекта культурного наследия. Сюда входят:

а) нежилые здания, полностью или частично находящиеся в собственности муниципального образования «Город Томск» (в том числе пустующие и неэксплуатируемые здания);

б) многоквартирные дома со смешанной формой собственности, в отношении которых в соответствии со ст. 16 Закона Российской Федерации от 04.07.1991 № 1541-1 «О приватизации жилищного фонда в Российской Федерации» за муниципалитетом сохраняется обязанность бывшего наймодателя производить капитальный ремонт помещений, которые на момент приватизации нуждались в капитальном ремонте.

Основной проблемой сегодня является ухудшающееся состояние представляющих историко-архитектурную ценность объектов, относящихся к многоквартирным домам. Причинами возникновения данной проблемы являются: разрушительное воздействие природных факторов, в том числе временного, прямое и косвенное воздействие хозяйственной деятельности; ненадлежащее содержание собственниками (пользователями) памятников истории и культуры. Острота ситуации в сфере сохранения, охраны объектов, представляющих историко-архитектурную ценность во многом обусловлена недостаточностью финансирования ремонтно-реставрационных работ.

На сегодняшний день в числе 622 исторических объектов, обязанность по сохранению которых относится к расходным обязательствам муниципального образования «Город Томск» – 66 многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими реконструкции. Еще 382 объекта относятся к ветхому жилищному фонду г. Томска, требуют капитального ремонта, а в ряде случаев - срочных противоаварийных мероприятий.

Отдельный пласт проблем связан с наличием значительного количества пустующих и неэксплуатируемых представляющих историко-архитектурную ценность зданий, расселённых в рамках муниципальной программы «Расселение ветхого и аварийного жилья». С 2016 года задача сохранения указанных зданий решается в рамках реализации положения о льготной арендной плате – на сегодняшний день 11 неэксплуатируемых объектов переданы в аренду на условиях выполнения ремонтно-восстановительных работ за счёт арендатора. Однако при этом на территории города расположено ещё 39 пустующих исторических зданий, требующих выполнения мероприятий по обеспечению их сохранности на период, необходимый для подготовки конкурсной документации и проведения торгов на право заключения договора аренды. Кроме того, 66 объектов, представляющих историко-архитектурную ценность признаны аварийными и подлежащими реконструкции, то есть по мере расселения данных многоквартирных домов, количество объектов, нуждающихся в консервации и эксплуатации на период, необходимый для подготовки конкурсной документации и проведения торгов на право заключения договора аренды будет расти.

Проблема ветхости объектов, представляющих историко-архитектурную ценность, относящихся к многоквартирным домам, решается в Томске с 2005 года в рамках муниципальных программ по капитальному ремонту многоквартирных домов: долгосрочной целевой программы «Капитальный ремонт жилищного фонда» на 2010-2012 гг.» (постановление администрации г. Томска от 23.09.2009 № 881); муниципальной программы «Доступное и комфортное жилье» на 2015-2025 годы (постановление администрации Города Томска от 19.09.2014 № 944); муниципальной программы «Капитальный ремонт многоквартирных домов» на 2017-2025 гг.» (постановление администрации Города Томска от 09.11.2016 № 1173), а также муниципальной программы «Сохранение деревянного зодчества г. Томска» (постановление администрации Города Томска от 19.09.2014 № 937). При этом следует отметить, что муниципальные программы по капитальному ремонту многоквартирных домов нацелены прежде всего на приведение многоквартирных домов в нормативное состояние, что создаёт препятствия для выполнения мероприятий по реставрации фасадов и восстановлению декора. Кроме того, указанные программы не могут обеспечить планомерного восстановления исторического облика Томска: порядок очерёдности проведения капитального ремонта многоквартирных домов, предусмотренный указанными программами не учитывает их историко-архитектурный статус (это значит, что ремонт исторических зданий и обычных, не представляющих историко-архитектурной ценности многоквартирных домов осуществляется в порядке общей очереди). Что касается муниципальной программы «Сохранение деревянного зодчества г. Томска», то в её рамках могут осуществляться только мероприятия по капитальному ремонту зданий, относящихся к объектам деревянного зодчества.

В связи с вступлением в силу постановления Администрации Томской области от 30.12.2013 № 597а «Об утверждении Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Томской области» появилась возможность частично решать проблему ветхого состояния объектов, представляющих историко-архитектурную ценность за счет средств регионального фонда капитального ремонта. При этом следует отметить, что стоимость выполнения ремонтных работ на объектах культурного наследия значительно выше предельной стоимости услуг и работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, которая может оплачиваться региональным оператором за счет средств фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса на капитальный ремонт. В соответствии с ч. 4 ст. 190 Жилищного кодекса Российской Федерации (далее по тексту – ЖК РФ) превышение предельной стоимости, а также оплата услуг и (или) работ, не указанных в ч. 1 ст. 166 ЖК РФ, осуществляется за счет средств собственников помещений в многоквартирном доме, уплачиваемых в виде взноса на капитальный ремонт сверх минимального размера взноса на капитальный ремонт. Таким образом, региональная программа капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Томской области, также не позволяет полностью решить проблему сохранения объектов, представляющих историко-архитектурную ценность и формирующих исторический облик города.

Почти половина объектов культурного наследия находящихся в Томской области приходится на территорию г. Томска – 366 из 757, из них 26,76% находятся в удовлетворительном состоянии (здания, являющиеся объектами культурного наследия). Количеством объектов культурного наследия, находящихся в нормативном состоянии, в области находится на том же уровне, что и в административном центре. Из 757 объектов культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия на территории Томской области (Данные официального сайт Минкультуры России) в удовлетворительном состоянии находится 31%. Аналогичные значения наблюдаются в Омской области и Забайкальском крае, при этом в данных регионах, как и в Томской области, значительная часть объектов культурного наследия располагается в административном центре, в то время как в других регионах Сибирского федерального круга объекты рассредоточены по территории субъекта. Примером тому являются Новосибирская область и Алтайский край, занимающие лидирующие позиции по доле объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии.

**Данные о состоянии объектов культурного наследия некоторых субъектов Сибирского федерального округа**

Таблица 1

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Субъект СФО | Количество объектов культурного наследия включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия\*(из них в административном центре) | Доля объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия, % |
| Томская область | 757 (366) | 31,0 |
| Омская область | 1921 (352) | 30,0 |
| Новосибирская область | 1159 (67) | 69,7 |
| Республика Бурятия | 1758 (181) | 37,7 |
| Алтайский край | 4478 (143) | 55,0 |
| Красноярский край | 2036 (84) | 24,8 |
| Забайкальский край |  666 (249) | 30,0 |

\* В соответствии с данными официального сайта Минкультуры России (без учета выявленных объектов культурного наследия)

Муниципальная программа «Сохранение исторического наследия г. Томска» на 2019-2025 гг. разработана с учётом опыта ведения ремонтно-восстановительных работ, осуществлявшихся на представляющих историко-архитектурную ценность объектов в 2005-2017 годах и при этом расширяет область выполнения мероприятий по сохранению исторических зданий, включая в неё как деревянные, так и каменные объекты.

Успешное выполнение мероприятий данной муниципальной программы позволит снизить темпы ветшания объектов, представляющих историко-архитектурную ценность, а также обеспечить сохранность расселённых объектов в период их подготовки к предоставлению в аренду на условиях восстановления.

Проблему ветхого состояния объектов, представляющих историко-архитектурную ценность, относящихся к многоквартирным домам, предлагается решать следующими путями:

1. Проведение ремонтно-реставрационных мероприятий на объектах, представляющих историко-архитектурную ценность, относящихся к многоквартирным домам (разработка проектно-сметной документации, прохождение государственной экспертизы и государственной историко-культурной экспертизы, капитальный ремонт и реставрация).

2. Выведение объектов деревянного зодчества из жилого фонда с целью их восстановления за счет средств инвесторов.

3. Проведение мероприятий по обеспечению сохранности неэксплуатируемых объектов, представляющих историко-архитектурную ценность, находящихся в муниципальной имущественной казне Города Томска.

Для оценки фактического состояния объектов культурного наследия и выработки оптимального пути работы с объектами, находящихся в ветхом состоянии настоящей муниципальной программой предусмотрены мероприятия по обследованию состояния технических конструкций. В результате реализации муниципальной программы при планируемом финансировании будет проведено обследование 100 объектов культурного наследия, 83 объекта, представляющих историко-архитектурную ценность приведены в нормативное состояние. За период реализации муниципальной программы планируется осуществлять регулярные мероприятия по содержанию и текущему ремонту всех пустующих объектов муниципальной собственности, представляющих историко-архитектурную ценность.

Планируется, что к окончанию 2025 года стратегический показатель «доля объектов деревянного зодчества, находящихся в нормативном состоянии, в общем количестве объектов, подлежащих сохранению», составит 45%.

Мероприятия муниципальной программы направлены на популяризацию объектов культурного наследия. Для привлечения жителей города к сохранению исторического облика города осуществляется мероприятие по реализации проектов, направленных на сохранение и популяризацию объектов культурного наследия и иных объектов, обладающих историко-архитектурной ценностью, а также благоустройство их придомовых территорий. Реализация данного мероприятия позволит увеличить долю граждан, принимающих участие в сохранении исторического облика города, а также улучшить облик ценных зданий, расположенных на территории города.

Волонтерские организации могут выполнять работы на объектах ценной историко-архитектурной среды, фоновой исторической застройки, а при поддержке специализированных организаций на объектах культурного наследия. Силами добровольных организаций могут быть выполнены работы по очистке и окраске фасадов, замена декоративных элементов, устройство системы водоотведения, а также благоустройство прилегающей территории.

Анализ рисков реализации муниципальной программы и меры по их управлению

Мероприятием 2.1 предусмотрен ремонт общего имущества многоквартирных домов, а также квартир муниципального жилищного фонда. Таким образом, проведение ремонта общего имущества собственников многоквартирного дома зависит непосредственно от решения общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме о проведении капитального ремонта. В случае если большинством голосов собственников многоквартирного дома будет принято решение о непроведении капитального ремонта, существует риск неисполнения Мероприятия 2.1 в полном объеме.

Риски, связанные с реализацией средств, направленных на проведение работ по капитальному или выборочному капитальному ремонту многоквартирных домов, приближены к нулю, поскольку указанные мероприятия подразумевают предоставление субсидии, которая предоставляется организациям, осуществляющим управление (обслуживание) многоквартирными домами, в целях возмещения затрат на проведение капитального ремонта многоквартирных домов. Субсидия не предоставляется в случае неисполнения участниками предусмотренных обязательств.

Существует вероятность не достижения показателей по Мероприятию 2.2 «Проведение ремонтно-реставрационных мероприятий на представляющих историко-архитектурную ценность объектах, переданных инвесторам» в связи отсутствием инвесторов или расторжением текущих договоров.

Допускается неисполнение Мероприятия 2.4 в случае отсутствия заявок от организаций на участие в конкурсе проектов.

В ходе реализации муниципальной программы возможны внешние риски, наступление или ненаступление которых не зависит от действий ответственного исполнителя муниципальной программы.

Внешние риски могут являться следствием:

- возникновения дестабилизирующих общественных процессов;

- изменения федерального и областного законодательства о местном самоуправлении;

- снижения объема финансирования по муниципальной программе в результате ухудшения финансового положения муниципального образования «Город Томск» и пересмотра параметров соответствующего бюджета.

|  |
| --- |
| **III. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ, ПОКАЗАТЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**Целью настоящей муниципальной программы является – сохранение объектов, представляющих историко-архитектурную ценность, расположенных на территории муниципального образования «Город Томск». При этом на сегодняшний день в г. Томске реализуются программы, мероприятия которых также способствуют достижению поставленной цели. На сегодняшний день ремонтные работы на многоквартирных домах, расположенных на территории г. Томска осуществляются в рамках муниципальной программы «Капитальный ремонт многоквартирных домов» на 2017 - 2025 годы, утвержденной постановлением администрации Города Томска от 09.11.2016 №1173, а также Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Томской области, утвержденной постановлением Администрации Томской области от 30.12.2013 № 597а. Таким образом, выполнение работ по капитальному ремонту на объектах представляющих историко-архитектурную ценность, посредством вышеназванных региональных и муниципальных программ напрямую влияет на выполнение показателей «Доля объектов деревянного зодчества, находящихся в нормативном состоянии, в общем числе подлежащих сохранению объектов (нарастающим итогом), - %» и «Доля объектов культурного наследия, находящихся в нормативном состоянии относительно общего количества объектов - зданий, являющихся объектами культурного наследия, обязанность по сохранению которых относится к расходным обязательствам муниципального образования «Город Томск» (нарастающим итогом), - %.».Помимо мероприятий по капитальному ремонту, в рамках реализации подпрограммы «Расселение аварийного жилья» муниципального программы «Расселение аварийного жилья и создание маневренного жилищного фонда» на 2017 – 2020, утвержденной постановлением администрации Города Томска от 09.11.2016 №1174, осуществляются мероприятия по расселению жилых помещений аварийного жилищного фонда Города Томска После расселения многоквартирные дома, являющиеся объектами деревянного зодчества или объектами культурного наследия, выводятся из жилого фонда, что посредством реализации подпрограммы «Обеспечение управления муниципальным имуществом и земельными ресурсами» муниципальной программы «Эффективное управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами» на 2015 - 2020 годы, утвержденной постановлением администрации Города Томска от 19.09.2014 №945. В дальнейшем объекты, выведенные из жилищного фонда, восстанавливаются за счет инвесторов. |
| **Показатели цели, задач, мероприятий муниципальной программы «Сохранение исторического наследия г. Томска» на 2019-2025 гг.»** |
| Таблица 2 |
| N | Цель, задачи и мероприятия (ведомственные целевые программы) муниципальной программы | Наименование показателей целей, задач, мероприятий муниципальной программы (единицы измерения) | Ответственный орган (подразделение) за достижение значения показателя | Метод сбора информации о достижении показателя | Фактическое значение показателей на момент разработки муниципальной программы | Плановые значения показателей по годам реализации муниципальной программы |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| в соответствии с потребностью | в соответствии с утвержденным финансированием | в соответствии с потребностью | в соответствии с утвержденным финансированием | в соответствии с потребностью | в соответствии с утвержденным финансированием | в соответствии с потребностью | в соответствии с утвержденным финансированием | в соответствии с потребностью | в соответствии с утвержденным финансированием | в соответствии с потребностью | в соответствии с утвержденным финансированием | в соответствии с потребностью | в соответствии с утвержденным финансированием |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 1 | **Цель муниципальной программы:** обеспечение сохранности объектов, представляющих историко-архитектурную ценность, расположенных на территории муниципального образования «Город Томск» | 1. Доля объектов деревянного зодчества, находящихся в нормативном состоянии, в общем числе подлежащих сохранению объектов (нарастающим итогом), - % | Департамент архитектуры и градостроительства администрации Города Томска | периодическая отчётность | 16,83 | 18,54 | 17,40 | 20,40 | 17,97 | 24,11 | 19,26 | 27,82 | 20,97 | 30,53 | 20,97 | 33,38 | 20,97 | 36,66 | 20,97 |
| в том числе за счет финансирования муниципальной программы «Сохранение исторического наследия г. Томска» (нарастающим итогом), - % | 0 | 1,71 | 0,57 | 3,57 | 1,14 | 7,28 | 2,43 | 10,98 | 4,14 | 13,69 | 4,14 | 16,55 | 4,14 | 19,83 | 4,14 |
| 2. Доля объектов культурного наследия, находящихся в нормативном состоянии относительно общего количества объектов -зданий, являющихся объектами культурного наследия, обязанность по сохранению которых относится к расходным обязательствам муниципального образования «Город Томск» (нарастающим итогом), - %. | 26,77 | 29,80 | 26,77 | 32,83 | 26,77 | 37,88 | 28,79 | 41,41 | 29,80 | 43,94 | 29,80 | 47,47 | 29,80 | 49,49 | 29,80 |
| в том числе в рамках мероприятий муниципальной программы «Сохранение исторического наследия г. Томска» (нарастающим итогом), - % | 0 | 3,03 | 0,00 | 6,06 | 0,00 | 11,11 | 2,02 | 14,65 | 3,03 | 17,17 | 3,03 | 20,71 | 3,03 | 22,73 | 3,03 |
| 3. Количество объектов культурного наследия, обязанность по сохранению которых относится к расходным обязательствам муниципального образования «Город Томск» находящихся в нормативном состоянии, - ед. (нарастающим. итогом) | 53 | 59 | 53 | 65 | 53 | 75 | 57 | 82 | 59 | 87 | 59 | 94 | 59 | 98 | 59 |
| 1.1 | **Задача 1 муниципальной программы:** проведение оценки технического состояния объектов, представляющих историко-архитектурную ценность, в целях принятия своевременных решений и мер по обеспечению их сохранности | Доля обследованных объектов культурного наследия, относительно общего количества объектов культурного наследия, нуждающихся в обследовании, обязанность по сохранению которых относится к расходным обязательствам муниципального образования «Город Томск» (нарастающим итогом), - % | Департамент архитектуры и градостроительства администрации Города Томска | периодическая отчётность | 0 | 24,1 |  24,1 | 48,19 | 48,19  | 72,29 | 72,29  | 96,39 | 96,39 | 100 | 96,39 | 100 | 96,39 | 100 | 96,39 |
| 1.1.1 | **Мероприятие 1.1.** Подготовка актов обследования о техническом состоянии несущих конструкций объектов культурного наследия | Количество обследованных объектов культурного наследия, - шт. <1> | 0 | 20 |  20 | 20 | 20  | 20 | 20  | 20 | 20 | 3 |  0 | 0 |  0 | 0 |  0 |
| 1.2 | **Задача 2 муниципальной программы:** организация мероприятий, направленных на ремонт и реставрацию объектов, представляющих историко-архитектурную ценность, а также благоустройство их придомовых территорий | 1. Количество объектов, представляющих историко-архитектурную ценность, охваченных ремонтом в рамках реализации муниципальной программы «Сохранение исторического наследия», - ед. <2> | Администрации районов Города Томска | периодическая отчётность | 0 | 64 | 24 | 61 | 22 | 48 | 25 | 45 | 24 | 35 | 0 | 35 | 0 | 24 | 0 |
| 2 Количество объектов, представляющих историко-архитектурную ценность, приведённых в нормативное состояние в рамках муниципальной программы «Сохранение исторического наследия г. Томска», - ед. <3> | 0 | 12 | 4 | 13 | 4 | 26 | 9 | 26 | 12 | 19 | 0 | 20 | 0 | 23 | 0 |
| 1.2.1 | **Мероприятие 2.1.** Проведение ремонтно-реставрационных мероприятий (капитального ремонта) на объектах, представляющих историко-архитектурную ценность, и относящихся к многоквартирным домам. | Количество многоквартирных домов, представляющих историко-архитектурную ценность, охваченных ремонтом - ед. | 0 | 42 | 2 | 39 | 0 | 23 | 0 | 21 | 0 | 14 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 |
| Количество многоквартирных домов, представляющих историко-архитектурную ценность, приведённых в нормативное состояние - ед. | 0 | 8 | 0 | 9 | 0 | 17 | 0 | 14 | 0 | 9 | 0 | 9 | 0 | 11 | 0 |
| 1.2.2 | **Мероприятие 2.2** Проведение ремонтно-реставрационных мероприятий на представляющих историко-архитектурную ценность объектах, переданных инвесторам | Количество объектов, представляющих историко-архитектурную ценность, охваченных ремонтом - ед. | 0 | 22 | 22 | 22 | 22 | 25 | 25 | 24 | 24 | 21 | 0 | 23 | 0 | 12 | 0 |
| Количество объектов представляющих историко-архитектурную ценность, приведённых в нормативное состояние - ед. | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 9 | 9 | 12 | 12 | 10 | 0 | 11 | 0 | 12 | 0 |
| 1.2.3 | **Мероприятие 2.3** Проведение мероприятий по обеспечению сохранности неэксплуатируемых объектов, представляющих историко-архитектурную ценность, обязанность по сохранению которых относится к расходным обязательствам муниципального образования «Город Томск». | Количество объектов охваченных мероприятием по обеспечению сохранности - ед. | периодическая отчётность | 0 | 28 | 24 | 28 |  28 | 28 |  28 | 28 | 23 | 28 | 0 | 28 | 0 | 28 | 0 |
| 1.2.4 | **Мероприятие 2.4** Предоставление субсидии некоммерческим организациям на реализацию проектов в области сохранения и популяризации объектов культурного наследия и иных объектов, обладающих историко-архитектурной ценностью. | Количество общественных организаций, участвующих в конкурсе, ед. | Департамент архитектуры и градостроительства администрации Города Томска | периодическая отчётность | 0 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 |

Расчет значения показателя «Доля объектов деревянного зодчества, находящихся в нормативном состоянии, в общем числе подлежащих сохранению объектов (нарастающим итогом), - %»:

$$Д\_{дз}=\frac{ДЗ\_{2018}+ДЗ\_{отчет}}{ДЗ}$$

$ДЗ\_{2018}$ – общее количество объектов деревянного зодчества в исправном, работоспособном состоянии, на момент разработки муниципальной программы (118 объектов);

$ДЗ\_{отчет}$ – общее количество отремонтированных объектов деревянного зодчества за отчетный период;

ДЗ – общее количество объектов деревянного зодчества на территории муниципального образования «Город Томск» (701 объект).

При расчёте значения показателя учитываются объекты деревянного зодчества, восстановленные в рамках муниципальной программы «Сохранение исторического наследия г. Томска», а также в рамках иных муниципальных, региональных или федеральных программ (муниципальные программы «Капитальный ремонт многоквартирных домов»; «Развитие культуры и туризма» муниципального образования «Город Томск»; «Развитие образования»; Региональная программа капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Томской области; Государственная программа «Развитие культуры и туризма в Томской области»; Государственная программа Российской Федерации «Развитие культуры и туризма» и проч.), а также объекты деревянного зодчества, находящиеся в частной собственности, восстановленные собственниками данных объектов.

Расчет значения показателя «Доля объектов деревянного зодчества, находящихся в нормативном состоянии, в общем числе подлежащих сохранению объектов (нарастающим итогом), в том числе в рамках мероприятий муниципальной программы «Сохранение исторического наследия г. Томска», - %.»:

$$Д\_{дз}^{'}=\frac{ДЗ\_{2018}+ДЗ\_{отчет}^{'}}{ДЗ}$$

$ДЗ\_{отчет}^{'}$ – общее количество отремонтированных объектов деревянного зодчества, в рамках реализации муниципальной программы «Сохранение исторического наследия г. Томска», за отчетный период.

Расчет значения показателя «Доля объектов культурного наследия, находящихся в нормативном состоянии относительно общего количества объектов -зданий, являющихся объектами культурного наследия, обязанность по сохранению которых относится к расходным обязательствам муниципального образования «Город Томск» (нарастающим итогом), - %.»:

$$Д\_{окн}=\frac{ОКН\_{2018}+ОКН\_{отчет}}{ОКН}$$

$ОКН\_{2018}$ – общее количество объектов культурного наследия (зданий), обязанность по сохранению которых относится к расходным обязательствам муниципального образования «Город Томск», в исправном, работоспособном состоянии, на момент разработки муниципальной программы (53 объекта);

$ОКН\_{отчет}$ – общее количество отремонтированных объектов культурного наследия (зданий), обязанность по сохранению которых относится к расходным обязательствам муниципального образования «Город Томск» за отчетный период;

$ОКН$ – общее количество объектов культурного наследия (зданий), обязанность по сохранению которых относится к расходным обязательствам муниципального образования «Город Томск» (198 объектов).

При расчёте значения показателя учитываются объекты культурного наследия, восстановленные в рамках муниципальной программы «Сохранение исторического наследия г. Томска», а также в рамках иных муниципальных, региональных или федеральных программ (муниципальные программы «Капитальный ремонт многоквартирных домов»; «Развитие культуры и туризма» муниципального образования «Город Томск»; «Развитие образования»; Региональная программа капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Томской области; Государственная программа «Развитие культуры и туризма в Томской области»; Государственная программа Российской Федерации «Развитие культуры и туризма» и проч.).

Расчет значения показателя «Доля объектов культурного наследия, находящихся в нормативном состоянии относительно общего количества объектов -зданий, являющихся объектами культурного наследия, обязанность по сохранению которых относится к расходным обязательствам муниципального образования «Город Томск» (нарастающим итогом), в том числе в рамках мероприятий муниципальной программы «Сохранение исторического наследия г. Томска», - %.»:

$$Д\_{окн}^{'}=\frac{ОКН\_{2018}+ОКН\_{отчет}^{'}}{ОКН}$$

$ОКН\_{отчет}^{'}$ – общее количество отремонтированных объектов культурного наследия, в рамках реализации муниципальной программы «Сохранение исторического наследия г. Томска», за отчетный период.

Расчет значения показателя «Доля обследованных объектов культурного наследия, относительно общего количества объектов культурного наследия, нуждающихся в обследовании, обязанность по сохранению которых относится к расходным обязательствам муниципального образования «Город Томск» (нарастающим итогом), - %»:

$$Д\_{о}=\frac{О\_{отчет}}{О}$$

Оотчет – общее количество обследованных объектов культурного наследия за отчетный период;

О – общее количество объектов культурного наследия, относящихся к расходным обязательствам муниципального образована «Город Томск», нуждающихся в обследовании (83 объекта).

<1> - подсчет обследованных объектов культурного наследия осуществляется в соответствии с приложениями 2 и 2.1 настоящей Муниципальной программы.

<2> - подсчет объектов, представляющих историко-архитектурную ценность, охваченных ремонтом, в рамках реализации муниципальной программы «Сохранение исторического наследия» осуществляется в соответствии с приложениями 3, 3.1, 4 и 4.1 настоящей муниципальной программы.

<3> - подсчет объектов, представляющих историко-архитектурную ценность, приведенных в нормативное состояние, в рамках реализации муниципальной программы «Сохранение исторического наследия» осуществляется в соответствии с приложениями 3, 3.1, 4 и 4.1 настоящей муниципальной программы.

IV. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ И ИХ ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ

Ресурсное обеспечение мероприятий муниципальной программы:

Средняя стоимость научно-проектных работ для реставрации недвижимых памятников истории и культуры, в том числе объектов ценной исторической среды и фоновой застройки определена с применением РНиП 4.05.01-93 «Методические рекомендации по определению стоимости научно-проектных работ для реставрации недвижимых памятников истории и культуры».

Стоимость разработки проектно-сметной документации и строительно-монтажных работ на многоквартирных домах, представляющих историко-культурную ценность, определена путем использования данных о стоимости объектов-аналогов, схожих по функциональному назначению, конструктивным характеристикам и близким по объемно-планировочным показателям. А именно применены данные о стоимости работ по капитальному ремонту многоквартирных домов, ремонтируемых посредством муниципальной программы «Сохранение деревянного зодчества г. Томска» на 2014-2020гг., а также целевой программы «Капитальный ремонт жилищного фонда» на 2010 - 2012 гг. Стоимость ремонтно-реставрационных будет уточняться по мере подготовки проектно-сметной документации.

Средняя стоимость подготовки одного акта обследования технического состояния объекта культурного наследия определена по результатам сбора предложений и составляет 35 000 руб. за один акт.

Формирование начальной максимальной цены муниципального контракта (гражданско-правового договора) на выполнение работ (оказание услуг) по обследованию технического состояния объектов культурного наследия осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Финансирование мероприятий по обеспечению сохранности неэксплуатируемых объектов, представляющих историко-архитектурную ценность, в целях сохранения муниципального имущества, осуществляется в форме бюджетных ассигнований путем закупки товаров, работ и услуг. Средняя стоимость мероприятий по обеспечению сохранности неэксплуатируемых объектов определена на основании расчётов, выполненных управлением муниципального заказа и тарифной политики администрации Города Томска. При этом в прогнозе не учтено сокращение количества неэксплуатируемых объектов, которое будет происходить по мере их передачи в аренду, и увеличение количества неэксплуатируемых объектов, которое будет осуществляться по мере расселения многоквартирных домов, представляющих историко-архитектурную ценность.

Мероприятия по обеспечению сохранности неэксплуатируемых объектов, представляющих историко-архитектурную ценность, могут включать в себя:

1) выполнение мероприятий по установке ограждений, а также мероприятий по закрытию оконных и дверных проёмов в целях ограничения доступа посторонних лиц.

2) ремонтные работы, направленные на предотвращение ухудшения технического состояния неэксплуатируемых объектов деревянного зодчества.

3) мероприятия, перечисленные в распоряжении администрации Города Томска № р 965 от 02.09.2015 «О наделении полномочиями».

Департаментом архитектуры и градостроительства администрации Города Томска планируется проведение открытого конкурса проектов, направленных на сохранение и популяризацию объектов культурного наследия и иных объектов, обладающих историко-архитектурной ценностью, а также благоустройство их придомовых территорий. По итогам конкурса планируется предоставление субсидий некоммерческим организациям.

Исходя из стоимости материалов необходимых для выполнения вышеуказанных работ, на типовом объекте ценной историко-архитектурной среды (площадь фасадных работ около 400 кв.м.), предполагается, что размер одной субсидии составит 160-200 т.р., что позволит принять участие 4-5 организациям.

Перечень основных мероприятий и ресурсное обеспечение муниципальной программы «Сохранение исторического наследия г. Томска» на 2019 - 2025 гг. указаны в таблице 3 «Перечень мероприятий и ресурсное обеспечение муниципальной программы «Сохранение исторического наследия г. Томска» на 2019 - 2025 гг. раздела IV.

График подготовки актов обследования о техническом состоянии несущих конструкций объектов культурного наследия в рамках программы «Сохранение исторического наследия г. Томска» на 2019-2025 гг.» и объем финансирования определены приложениями 2 и 2.1 к настоящей муниципальной программе.

График проведения ремонтно-реставрационных мероприятий (капитального ремонта) на объектах, представляющих историко-архитектурную ценность и относящихся к многоквартирным домам, в рамках программы «Сохранение исторического наследия г. Томска» на 2019-2025 гг.» и объемы финансирования на объектах, представляющих историко-архитектурную ценность, и относящиеся к многоквартирным домам определены в приложениях 3 и 3.1 к настоящей муниципальной программе.

График проведения ремонтно-реставрационных мероприятий (капитального ремонта) на объектах, представляющих историко-архитектурную ценность за счёт средств инвесторов, переданных в аренду в рамках программы «Сохранение исторического наследия г. Томска» на 2019-2025 гг.» и объемы финансирования на объектах, представляющих историко-архитектурную ценность, переданных инвесторам, определены в приложениях 4 и 4.1 к настоящей муниципальной программе.

График проведения мероприятий по обеспечению сохранности неэксплуатируемых объектов, представляющих историко-архитектурную ценность, обязанность по сохранению которых относится к расходным обязательствам муниципального образования «Город Томск», в рамках программы «Сохранение исторического наследия г. Томска» на 2019-2025 гг.» и объем финансирования определены в приложениях 5 и 5.1 к настоящей муниципальной программе.

|  |
| --- |
| **Перечень мероприятий и ресурсное обеспечение муниципальной программы «Сохранение исторического наследия г. Томска» на 2019-2025 гг.»** |
| Таблица 3 |
| N | Наименования целей, задач, мероприятий муниципальной программы | Код бюджетной классификации (КЦСР, КВР) | Срок исполнения | Объем финансирования (тыс. рублей) | В том числе за счет средств | Ответственный исполнитель, соисполнители |
| местного бюджета | федерального бюджета | областного бюджета | внебюджетных источников |
| потребность | утверждено | потребность | утверждено | потребность | утверждено | потребность | утверждено | потребность | план |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| **Цель муниципальной программы: обеспечение сохранности объектов, представляющих историко-архитектурную ценность, расположенных на территории муниципального образования «Город Томск»**  |
| **Задача 1 проведение оценки технического состояния объектов, представляющих историко-архитектурную ценность, в целях принятия своевременных решений и мер по обеспечению их сохранности** |
| 1.1 | **Мероприятие 1.1.** подготовка актов обследования о техническом состоянии несущих конструкций объектов культурного наследия | 07 0 00 99990, 244 | **всего** | **2 905** | **2800** | **2 905** | **2800** |   |   |   |   |   |   | Департамент архитектуры и градостроительства администрации Города Томска |
| 07 0 00 99990, 244 | 2019 | 700 |  700 | 700 |  700 |   |   |   |   |   |   |
| 07 0 00 99990, 244 | 2020 | 700 |  700 | 700 |  700 |   |   |   |   |   |   |
| 07 0 00 99990, 244 | 2021 | 700 |  700 | 700 |  700 |   |   |   |   |   |   |
| 07 0 00 99990, 244 | 2022 | 700 | 700 | 700 |  700 |   |   |   |   |   |   |
| 07 0 00 99990, 244 | 2023 | 105 |  0 | 105 |  |   |   |   |   |   |   |
| 07 0 00 99990, 244 | 2024 | 0 |  0 | 0 |  |   |   |   |   |   |   |
| 07 0 00 99990, 244 | 2025 | 0 |  0 | 0 |  |   |   |   |   |   |   |
| **Итого по задаче 1** |  | **всего** | **2 905** | **2800** | **2 905** | **2800** |  0 | 0  |  0 | 0  | 0  | 0  |
|   | 2019 | 700 |  700 | 700 |  700 |   |   |   |   |   |   |
|   | 2020 | 700 |  700 | 700 |  700 |   |   |   |   |   |   |
|   | 2021 | 700 |  700 | 700 |  700 |   |   |   |   |   |   |
|   | 2022 | 700 | 700 | 700 | 700 |   |   |   |   |   |   |
|   | 2023 | 105 |  0 | 105 |  |   |   |   |   |   |   |
|   | 2024 | 0 |  0 | 0 |  |   |   |   |   |   |   |
|   | 2023 | 0 |  0 | 0 |   |   |   |   |   |   |   |
| **Задача 2 муниципальной программы:** организация мероприятий, направленных на ремонт и реставрацию объектов, представляющих историко-архитектурную ценность, а также благоустройство их придомовых территорий |
| 2.1 | **Мероприятие 2.1.** Проведение ремонтно-реставрационных мероприятий (капитального ремонта) на объектах, представляющих историко-архитектурную ценность, и относящихся к многоквартирным домам. |  | **всего** | **643 517,2** | **12 381,9** | **643517,20** | **12 381,9** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |   |
| 07 0 00 99990, 811 | 2019 | 17 500 | 840,3 | 17 500 | 840,3 |   |   |   |   |   |   | Администрация Кировского района |
| 07 0 00 99990, 811 | 17 500 |  0 | 17 500 |  0 |   |   |   |   |   |   | Администрация Ленинского района |
| 07 0 00 99990, 811 | 17 500 |  0 | 17 500 |  0 |   |   |   |   |   |   | Администрация Октябрьского района |
| 07 0 00 99990, 811 | 25800 |  11 541,6 | 25800 |  11 541,6 |   |   |   |   |   |   | Администрация Советского района |
|  | итого в 2019 году | 78 300 |  12 381,9 | 78 300 |  12 381,9 |  0 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |   |
| 07 0 00 99990, 811 | 2020 | 51 4000 |  0 | 51 4000 |  0 |   |   |   |   |   |   | Администрация Кировского района |
| 07 0 00 99990, 811 | 10 000 |  0 | 10 000 |  0 |   |   |   |   |   |   | Администрация Ленинского района |
| 07 0 00 99990, 811 | 17 500 |  0 | 17 500 |  0 |   |   |   |   |   |   | Администрация Октябрьского района |
| 07 0 00 99990, 811 | 45 500 |  0 | 45 500 |  0 |   |   |   |   |   |   | Администрация Советского района |
|  | итого в 2020 году | 124 400 |  0 | 124 400 |  0 |  0 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |   |
| 07 0 00 99990, 811 | 2021 | 51 400 |  0 | 51 400 |  0 |   |   |   |   |   |   | Администрация Кировского района |
| 07 0 00 99990, 811 | 19 000 |  0 | 19 000 |  0 |   |   |   |   |   |   | Администрация Ленинского района |
| 07 0 00 99990, 811 | 17 500 |  0 | 17 500 |  0 |   |   |   |   |   |   | Администрация Октябрьского района |
| 07 0 00 99990, 811 | 21363,9 |  0 | 21363,9 |  0 |   |   |   |   |   |   | Администрация Советского района |
|  | итого в 2021 году | 109 263,9 |  0 | 109 263,9 |  0 |  0 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |   |
| 07 0 00 99990, 811 | 2022 | 51 400 |  0 | 51 400 |  0 |   |   |   |   |   |   | Администрация Кировского района |
| 07 0 00 99990, 811 | 18 000 |  0 | 18 000 |  0 |   |   |   |   |   |   | Администрация Ленинского района |
| 07 0 00 99990, 811 | 17 500 |  0 | 17 500 |  0 |   |   |   |   |   |   | Администрация Октябрьского района |
| 07 0 00 99990, 811 | 14 153,3 |  0 | 14 153,3 |  0 |   |   |   |   |   |   | Администрация Советского района |
|  | итого в 2022 году | 101 053,3 |  0 | 101 053,3 |  0 |  0 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |   |
| 07 0 00 99990, 811 | 2023 | 18 000 |  0 | 18 000 |  0 |   |   |   |   |   |   | Администрация Кировского района |
| 07 0 00 99990, 811 | 22 700 |  0 | 22 700 |  0 |   |   |   |   |   |   | Администрация Ленинского района |
| 07 0 00 99990, 811 | 17 500 |  0 | 17 500 |  0 |   |   |   |   |   |   | Администрация Октябрьского района |
| 07 0 00 99990, 811 | 17 500 |  0 | 17 500 |  0 |   |   |   |   |   |   | Администрация Советского района |
|  | итого в 2023 году | 75 700 |  0 | 75 700 |  0 |  0 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |   |
| 07 0 00 99990, 811 | 2024 | 14 600 |  0 | 14 600 |  0 |   |   |   |   |   |   | Администрация Кировского района |
| 07 0 00 99990, 811 | 25 400 |  0 | 25 400 |  0 |   |   |   |   |   |   | Администрация Ленинского района |
| 07 0 00 99990, 811 | 17 500 |  0 | 17 500 |  0 |   |   |   |   |   |   | Администрация Октябрьского района |
| 07 0 00 99990, 811 | 17 500 |  0 | 17 500 |  0 |   |   |   |   |   |   | Администрация Советского района |
|  | итого в 2024 году | 75 000 |  0 | 75 000 |  0 |  0 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |   |
| 07 0 00 99990, 811 | 2025 | 12 800 |  0 | 12 800 |  0 |   |   |   |   |   |   | Администрация Кировского района |
| 07 0 00 99990, 811 | 25 500 |  0 | 25 500 |  0 |   |   |   |   |   |   | Администрация Ленинского района |
| 07 0 00 99990, 811 | 17 500 |  0 | 17 500 |  0 |   |   |   |   |   |   | Администрация Октябрьского района |
| 07 0 00 99990, 811 | 24 000 |  0 | 24 000 |  0 |   |   |   |   |   |   | Администрация Советского района |
|  | итого в 2025 году | 79 800 |  0 | 79 800 |  0 |  0 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |   |
| 2.2 | **Мероприятие 2.2** Проведение ремонтно-реставрационных мероприятий на представляющих историко-архитектурную ценность объектах, переданных инвесторам. |  | **всего** | **813 200** | **344 200,0** | **0** | 0 |  0 |  0 | 0  | 0  | **813 200** | **344 200** |   |
|  | 2019 | 104 700 | 104 700,0 | 0 |   |   |   |   |   | 104 700 | 104 700 | Департамент архитектуры и градостроительства администрации Города Томска |
|  | 2020 | 99 800 | 99 800,0 | 0 |   |   |   |   |   | 99 800 | 99 800 |
|  | 2021 | 139 700 | 139 700,0 | 0 |   |   |   |   |   | 139 700 | 139 700 |
|  | 2022 | 107 000 |  | 0 |   |   |   |   |   | 107 000 | 0 |
|  | 2023 | 118 000 |   | 0 |   |   |   |   |   | 118 000 | 0 |
|  | 2024 | 124 000 |   | 0 |   |   |   |   |   | 124 000 | 0 |
|  | 2025 | 120 000 |   | 0 |   |   |   |   |   | 120 000 | 0 |
| 2.3 | **Мероприятие 2.3** Проведение мероприятий по обеспечению сохранности неэксплуатируемых объектов, представляющих историко-архитектурную ценность, обязанность по сохранению которых относится к расходным обязательствам муниципального образования «Город Томск».  |  | **всего** | **8743,6** | **3050,9** | **8743,6** | **3050,9** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |   |
| 07 0 00 99990, 244 | 2019 | 235 | 129,0 | 235 | 129,0 |   |   |   |   |   |   | Администрация Кировского района |
| 07 0 00 99990, 244 | 0 | 0 | 0 | 0 |   |   |   |   |   |   | Администрация Ленинского района |
| 07 0 00 99990, 244 | 208,7 | 55,60 | 208,7 | 55,60 |   |   |   |   |   |   | Администрация Октябрьского района |
| 07 0 00 99990, 244 | 468,7 | 341,5 | 468,7 | 341,5 |   |   |   |   |   |   | Администрация Советского района |
|  | итого в 2019 году | 912,4 | 526,1 | 912,4 | 526,1 |  0 | 0  |  0 |  0 |  0 | 0  |   |
| 07 0 00 99990, 244 | 2020 | 1835,4 | 235 | 1835,4 | 235 |   |   |   |   |   |   | Администрация Кировского района |
| 07 0 00 99990, 244 | 0 | 0 | 0 | 0 |   |   |   |   |   |   | Администрация Ленинского района |
| 07 0 00 99990, 244 | 208,7 | 208,7 | 208,7 | 208,7 |   |   |   |   |   |   | Администрация Октябрьского района |
| 07 0 00 99990, 244 | 468,7 | 468,7 | 468,7 | 468,7 |   |   |   |   |   |   | Администрация Советского района |
|  | итого в 2020 году | 2512,8 | 912,4 | 2512,80 | 912,4 |  0 | 0  |  0 |  0 |  0 | 0  |   |
| 07 0 00 99990, 244 | 2021 | 387,7 | 235 | 387,7 | 235 |   |   |   |   |   |   | Администрация Кировского района |
| 07 0 00 99990, 244 | 0 | 0 | 0 | 0 |   |   |   |   |   |   | Администрация Ленинского района |
| 07 0 00 99990, 244 | 208,7 | 208,7 | 208,7 | 208,7 |   |   |   |   |   |   | Администрация Октябрьского района |
| 07 0 00 99990, 244 | 468,7 | 468,7 | 468,7 | 468,7 |   |   |   |   |   |   | Администрация Советского района |
|  | итого в 2021 году | 1065,1 | 912,4 | 1065,10 | 912,4 |  0 | 0  |  0 |  0 |  0 | 0  |   |
| 07 0 00 99990, 244 | 2022 | 387,7 | 185,0 | 387,7 | 185,0 |   |   |   |   |   |   | Администрация Кировского района |
| 07 0 00 99990, 244 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |   |   |   |   |   |   | Администрация Ленинского района |
| 07 0 00 99990, 244 | 208,7 | 150,0 | 208,7 | 150,0 |   |   |   |   |   |   | Администрация Октябрьского района |
| 07 0 00 99990, 244 | 468,7 | 365,0 | 468,7 | 365,0 |   |   |   |   |   |   | Администрация Советского района |
|  | итого в 2022 году | 1065,1 | 700,0 | 1065,10 | 700,0 |  0 | 0  |  0 |  0 |  0 | 0  |   |
| 07 0 00 99990, 244 | 2023 | 216,9 | 0 | 216,9 |   |   |   |   |   |   |   | Администрация Кировского района |
| 07 0 00 99990, 244 | 50 | 0 | 50 |   |   |   |   |   |   |   | Администрация Ленинского района |
| 07 0 00 99990, 244 | 208,7 | 0 | 208,7 |   |   |   |   |   |   |   | Администрация Октябрьского района |
| 07 0 00 99990, 244 | 587,1 | 0 | 587,1 |   |   |   |   |   |   |   | Администрация Советского района |
|  | итого в 2023 году | 1062,72 | 0 | 1062,72 |  0 |  0 | 0  |  0 |  0 |  0 | 0  |   |
|  | 07 0 00 99990, 244 | 2024 | 216,9 | 0 | 216,9 |   |   |   |   |   |   |   | Администрация Кировского района |
| 07 0 00 99990, 244 | 50 | 0 | 50 |   |   |   |   |   |   |   | Администрация Ленинского района |
| 07 0 00 99990, 244 | 208,7 | 0 | 208,7 |   |   |   |   |   |   |   | Администрация Октябрьского района |
| 07 0 00 99990, 244 | 587,1 | 0 | 587,1 |   |   |   |   |   |   |   | Администрация Советского района |
|  | итого в 2024 году | 1062,7 | 0 | 1062,7 |  0 |  0 | 0  |  0 |  0 |  0 | 0  |   |
| 07 0 00 99990, 244 | 2025 | 216,9 | 0 | 216,9 |   |   |   |   |   |   |   | Администрация Кировского района |
| 07 0 00 99990, 244 | 50 | 0 | 50 |   |   |   |   |   |   |   | Администрация Ленинского района |
| 07 0 00 99990, 244 | 208,7 | 0 | 208,7 |   |   |   |   |   |   |   | Администрация Октябрьского района |
| 07 0 00 99990, 244 | 587,1 | 0 | 587,1 |   |   |   |   |   |   |   | Администрация Советского района |
|  | итого в 2025 году | 1062,7 | 0 | 1062,7 |  0 |  0 | 0  |  0 |  0 |  0 | 0  |   |
| **Мероприятие 2.4** Предоставление субсидии некоммерческим организациям на реализацию проектов в области сохранения и популяризации объектов культурного наследия и иных объектов, обладающих историко-архитектурной ценностью. |  | **всего** | **7700** | **2 197,5** | **7700** | **2 197,5** |  |  |  |  |  |  | Департамент архитектуры и градостроительства администрации Города Томска |
| 07 0 00 99990, 633 | 2019 | 800 |  597,5 | 800 |  597,5 |  |  |  |  |  |  |
| 07 0 00 99990, 633 | 2020 | 1500 |  800 | 1500 |  800 |  |  |  |  |  |  |
| 07 0 00 99990, 633 | 2021 | 1500 |  800 | 1500 |  800 |  |  |  |  |  |  |
| 07 0 00 99990, 633 | 2022 | 1500 |  800 | 1500 | 800 |  |  |  |  |  |  |
| 07 0 00 99990, 633 | 2023 | 800 |   | 800 |  |  |  |  |  |  |  |
| 07 0 00 99990, 633 | 2024 | 800 |   | 800 |  |  |  |  |  |  |  |
| 07 0 00 99990, 633 | 2025 | 800 |   | 800 |  |  |  |  |  |  |  |
| **Итого по задаче 2** |  | **всего** | **1 473 161** | **362 630,3** | **659960,76** | **18 430,3** |  |  |  |  | **813 200** | **344 200** |   |
|  | 2019 | 184 712,4 | 118 205,5 | 80 012,40 | 13 505,68 |   |   |   |   | 104 700 | 104 700 |
|  | 2020 | 228 212,8 | 101 512,4 | 128412,80 |  1 712,40 |   |   |   |   | 99 800 | 99 800 |
|  | 2021 | 251 529,0 | 141 412,4 | 111829,00 |  1 712,40 |   |   |   |   | 139 700 | 139 700 |
|  | 2022 | 210 618,4 | 1 500,0 | 103618,40 |  1 500,0 |   |   |   |   | 107 000 | 0 |
|  | 2023 | 195 562,7 | 0 | 77 562,72 |  0 |   |   |   |   | 118 000 | 0 |
|  | 2024 | 200 862,7 | 0 | 76 862,72 |  0 |   |   |   |   | 124 000 | 0 |
|  | 2025 | 201 662,7 | 0 | 81 662,72 |  0 |   |   |   |   | 120 000 | 0 |
|   | **Всего по муниципальной программе** |  | **всего** | **1 476 066** | **365 430,3** | **662 865,8** | **21 230,3** |  |  |  |  | **813 200** | **344 200** |   |
|  | 2019 | 185 412,4 | 118 905,5 | 80 712,4 |  14 205,5 |   |   |   |   | 104 700 | 104 700 |
|  | 2020 | 228 912,8 | 102 212,4 | 129112,8 |  2 412,4 |   |   |   |   | 99 800 | 99 800 |
|  | 2021 | 252 229,0 | 142 112,4 | 112529,00 |  2 412,4 |   |   |   |   | 139 700 | 139 700 |
|  | 2022 | 211 318,4 | 2 200,0 | 104318,4 | 2 200,0 |   |   |   |   | 107 000 | 0 |
|  | 2023 | 195 667,7 | 0 | 77 667,7 |  0 |   |   |   |   | 118 000 | 0 |
|  | 2024 | 200 862,7 | 0 | 76 862,7 |  0 |   |   |   |   | 124 000 | 0 |
|  | 2025 | 201 662,7 | 0 | 81 662,7 |  0 |   |   |   |   | 120 000 | 0 |