|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение 1 к постановлению администрации Города Томска |
| от 01.10.2021 № 838 |
| **I.  Паспорт муниципальной программы «Сохранение исторического наследия г. Томска» на 2019-2025 гг.»** |
| **(далее по тексту – муниципальная программа)** |
| **Правовой акт, являющийся основанием для разработки муниципальной программы** | Распоряжение администрации Города Томска от 23.05.2014 № р460 «Об утверждении перечня муниципальных программ муниципального образования «Город Томск»  |
| **Куратор муниципальной программы** | Заместитель Мэра Города Томска по архитектуре и строительству  |
| **Ответственный исполнитель муниципальной программы** | Департамент архитектуры и градостроительства администрации Города Томска |
| **Соисполнители** | Администрация Кировского района Города Томска, администрация Ленинского района Города Томска, администрация Октябрьского района Города Томска, администрация Советского района Города Томска |
| **Участники** |   |
| **Наименование стратегической цели (целевого вектора) развития Города Томска** | Сбалансированное пространственное развитие и узнаваемый архитектурный облик |
| **Наименование стратегической задачи развития Города Томска** | Сохранение историко-культурного наследия |
| **Цель и задачи муниципальной программы** | **Цель:** обеспечение сохранности объектов, представляющих историко-архитектурную ценность, расположенных на территории муниципального образования «Город Томск» |
| **Задача 1:** проведение оценки технического состояния объектов, представляющих историко-архитектурную ценность, в целях принятия своевременных решений и мер по обеспечению их сохранности |
| **Задача 2:** организация мероприятий, направленных на ремонт и реставрацию объектов, представляющих историко-архитектурную ценность, а также благоустройство их придомовых территорий |
| **Показатели цели муниципальной программы, единицы измерения** | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| в соответствии с потребностью | в соответствии с утвержденным финансированием | в соответствии с потребностью | в соответствии с утвержденным финансированием | в соответствии с потребностью | в соответствии с утвержденным финансированием | в соответствии с потребностью | в соответствии с утвержденным финансированием | в соответствии с потребностью | в соответствии с утвержденным финансированием | в соответствии с потребностью | в соответствии с утвержденным финансированием | в соответствии с потребностью | в соответствии с утвержденным финансированием |
| **Цель:** обеспечение сохранности объектов, представляющих историко-архитектурную ценность, расположенных на территории муниципального образования «Город Томск» |
| **Показатель цели:** 1. доля объектов деревянного зодчества, находящихся в нормативном состоянии, в общем числе подлежащих сохранению объектов (нарастающим итогом), - % | 16,83 | 18,54 | 17,40 | 19,97 | 17,55 | 20,54 | 18,12 | 22,40 | 19,26 | 25,39 | 21,11 | 27,53 | 21,11 | 30,10 | 21,11 |
| в том числе за счёт финансирования муниципальной программы «Сохранение исторического наследия г. Томска» (нарастающим итогом), - % | 0 | 1,71 | 0,57 | 3,14 | 0,71 | 3,71 | 1,28 | 5,56 | 2,43 | 8,56 | 4,28 | 10,70 | 4,28 | 13,27 | 4,28 |
| 2. Доля объектов культурного наследия, находящихся в нормативном состоянии относительно общего количества объектов -зданий, являющихся объектами культурного наследия, обязанность по сохранению которых относится к расходным обязательствам муниципального образования «Город Томск» (нарастающим итогом), - %. | 26,77 | 29,80 | 26,77 | 32,83 | 26,77 | 33,33 | 27,27 | 35,35 | 27,27 | 37,88 | 27,27 | 39,90 | 27,27 | 42,93 | 27,27 |
| в том числе в рамках мероприятий муниципальной программы «Сохранение исторического наследия г. Томска» (нарастающим итогом), - % | 0 | 3,03 | 0,00 | 6,06 | 0,00 | 6,57 | 0,51 | 8,59 | 0,51 | 11,11 | 0,51 | 13,13 | 0,51 | 16,16 | 0,51 |
| 3. Количество объектов культурного наследия, обязанность по сохранению которых относится к расходным обязательствам муниципального образования «Город Томск» находящихся в нормативном состоянии, - ед. (нарастающим итогом) | 53 | 59 | 53 | 65 | 53 | 66 | 54 | 70 | 54 | 75 | 54 | 79 | 54 | 85 | 54 |
| **Показатели задач муниципальной программы, единицы измерения** | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| в соответствии с потребностью | в соответствии с утвержденным финансированием | в соответствии с потребностью | в соответствии с утвержденным финансированием | в соответствии с потребностью | в соответствии с утвержденным финансированием | в соответствии с потребностью | в соответствии с утвержденным финансированием | в соответствии с потребностью | в соответствии с утвержденным финансированием | в соответствии с потребностью | в соответствии с утвержденным финансированием | в соответствии с потребностью | в соответствии с утвержденным финансированием |
| **Задача 1:** проведение оценки технического состояния объектов, представляющих историко-архитектурную ценность, в целях принятия своевременных решений и мер по обеспечению их сохранности  |
| **Показатели задачи:**  Доля обследованных объектов культурного наследия, относительно общего количества объектов культурного наследия, нуждающихся в обследовании, обязанность по сохранению которых относится к расходным обязательствам муниципального образования «Город Томск» (нарастающим итогом), - % | 0 | 24,10 | 24,10 | 48,19 | 24,10 | 72,29 | 24,10  | 96,39 | 24,10 | 100 | 24,10 | 124,10 | 24,10 | 124,10 | 24,10 |
| **Задача 2: организация мероприятий, направленных на ремонт и реставрацию объектов, представляющих историко-архитектурную ценность, а также благоустройство их придомовых территорий** |
| **Показатели задачи 2:**  1. Количество объектов, представляющих историко-архитектурную ценность, охваченных ремонтом в рамках реализации муниципальной программы «Сохранение исторического наследия», - ед. | 0 | 64 | 24 | 60 | 22 | 61 | 28 | 47 | 39 | 41 | 32 | 42 | 0 | 32 | 0 |
| 2 Количество представляющих историко-архитектурную ценность объектов, приведённых в нормативное состояние в рамках муниципальной программы «Сохранение исторического наследия г. Томска», - ед. | 0 | 12 | 4 | 10 | 1 | 4 | 4 | 13 | 8 | 21 | 13 | 15 | 0 | 18 | 0 |
| **Объемы и источники финансирования муниципальной программы (тыс. рублей)**         | Годы: | Всего по источникам | местный бюджет | федеральный бюджет | областной бюджет | внебюджетные источники |
|  | потребность | утверждено | потребность | утверждено | потребность | утверждено | потребность | утверждено | потребность | план |
| 2019 | 185 412,4  | 118 905,5  | 80 712,4  | 14 205,5  |   |   |   |   | 104 700,0 | 104 700 |
| 2020 | 158 382,8  | 42 343,3  | 129 112,8  | 13 073,3  |   |   |   |   | 29 270,0 | 29 270,0 |
| 2021 | 188 736,3  | 108 289,3  | 103 736,3  | 23 289,3  |   |   |   |   | 85 000,0 | 85 000,0 |
| 2022 | 155 971,6  | 111 861,4  | 46 471,6  | 2 361,4  |   |   |   |   | 109 500,0 | 109 500,0 |
| 2023 | 206 259,8  | 157 261,4  | 51 359,8  | 2 361,4  |   |   |   |   | 154 900,0 | 154 900,0 |
| 2024 | 127 157,7  | 2 200,0  | 51 257,7  | 2 200,0  |   |   |   |   | 75 900,0 | 0 |
| 2025 | 172 582,2  | 2 300,0  | 65 482,2  | 2 300,0  |   |   |   |   | 107 100,0 | 0 |
| Итого | **1 194 502,8**  | **543 160,9**  | **528 132,8**  | **59 790,9**  |  |   |  |  | 666 370 | 483 370 |
| **Сроки реализации муниципальной программы** | 2019-2025 гг. |
| **Перечень подпрограмм, ведомственных целевых программ (при наличии) либо укрупненный перечень мероприятий (в случае если подпрограммы не предусмотрены)** | 1. Подготовка актов обследования о техническом состоянии несущих конструкций объектов культурного наследия. |
| 2. Проведение мероприятий по обеспечению сохранности неэксплуатируемых объектов, представляющих историко-архитектурную ценность. |
| 3. Проведение ремонтно-реставрационных мероприятий (капитального ремонта) на объектах, представляющих историко-архитектурную ценность, и относящихся к многоквартирным домам. |
| 4. Проведение ремонтно-реставрационных мероприятий на представляющих историко-архитектурную ценность объектах, переданных инвесторам. |
| 5. Предоставление субсидий некоммерческим организациям на реализацию проектов в области сохранения и популяризации объектов культурного наследия и иных объектов, обладающих историко-архитектурной ценностью. |
| **Организация управления муниципальной программой и контроль за ее реализацией:** |   |
| **- управление муниципальной программой осуществляет** | Департамент архитектуры и градостроительства администрации Города Томска |
| **- текущий контроль и мониторинг реализации муниципальной программы осуществляют** | Администрация Кировского района Города Томска, администрация Ленинского района Города Томска, администрация Октябрьского района Города Томска, администрация Советского района Города Томска, департамент архитектуры и градостроительства администрации Города Томска |