Приложение 4 к муниципальной программе «Развитие дорожного хозяйства

на 2015-2025 годы»

ПОДПРОГРАММА «СОДЕРЖАНИЕ УЛИЧНО-ДОРОЖНОЙ СЕТИ»

# I. ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

«СОДЕРЖАНИЕ УЛИЧНО-ДОРОЖНОЙ СЕТИ»

| Куратор подпрограммы | Заместитель Мэра Города Томска по благоустройству |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | Департамент дорожной деятельности и благоустройства администрации Города Томска |
| Соисполнители | Департамент капитального строительства администрации Города Томска; Администрация Города Томска (Управление информационной политики и общественных связей (далее – управление информационной политики и общественных связей); Администрация Кировского района Города Томска; Администрация Ленинского района Города Томска; Администрация Советского района Города Томска; Администрация Октябрьского района Города Томска |
| Участники | МБУ «Центр технического надзора»; МБУ «Томск САХ» |
| Цель подпрограммы (соответствует задаче муниципальной программы), Задачи подпрограммы | Цель: Улучшение качества содержания улично-дорожной сети Задача 1: Обеспечение своевременного и качественного содержания улично-дорожной сети Задача 2: Укрепление инфраструктуры и материально-технической базы дорожно-благоустроительного комплекса Задача 3: Нормативно-техническое регулирование и информационное обеспечение в сфере содержания улично-дорожной сети |
| Показатели цели и задач подпрограммы (единицы измерения) | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
|  |  | в соответствии с потребностью | в соответствии с утвержденным финансированием | в соответствии с потребностью | в соответствии с утвержденным финансированием | в соответствии с потребностью | в соответствии с утвержденным финансированием | в соответствии с потребностью | в соответствии с утвержденным финансированием | в соответствии с потребностью | в соответствии с утвержденным финансированием | в соответствии с потребностью | в соответствии с утвержденным финансированием | в соответствии с потребностью | в соответствии с утвержденным финансированием | в соответствии с потребностью | в соответствии с утвержденным финансированием | в соответствии с потребностью | в соответствии с утвержденным финансированием | в соответствии с потребностью | в соответствии с утвержденным финансированием | в соответствии с потребностью | в соответствии с утвержденным финансированием |
| Цель: Улучшение качества содержания улично-дорожной сети |
| Показатель цели 1: Количество обращений, писем, предписаний о несоответствии уровня содержания улично-дорожной сети нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, шт. | 2700 | не более 2100 | не более 2100 | не более 1800 | не более 2200 | не более 1400 | не более 2300 | не более 1300 | не более 2200 | не более 1200 | не более 2100 | не более 1100 | не более 2000 | не более 1100 | не более 1100 | не более 1000 | не более 1000 | не более 1000 | не более 1000 | не более 900 | не более 900 | не более 900 | не более 900 |
| Задача 1: Обеспечение своевременного и качественного содержания улично-дорожной сети |
| 1) Доля объектов улично-дорожной сети, уровень текущего содержания, которых соответствует установленным требованиям, % от общей площади содержания улично-дорожной сети | - | 100 | 69 | 100 | 49 | 100 | 33 | 100 | 33 | 100 | 33 | 100 | 34 | 100 | 35 | 100 | 35 | 100 | 35 | 100 | 35 | 100 | 35 |
| Задача 2: Укрепление инфраструктуры и материально-технической базы дорожно-благоустроительного комплекса |
| 1) Количество ежегодно разработанных проектов содержания элементов инфраструктуры и материально-технической базы дорожно-благоустроительного комплекса, шт. |  | 1 | - | 3 | - | 5 | - | 5 | - | 5 | - | 5 | - | 5 | - | 5 | - | 5 | - | 5 | - | 5 | - |
| Задача 3: Нормативно-техническое регулирование и информационное обеспечение в сфере содержания улично-дорожной сети |
| 1) Количество исследований о текущем состоянии улично-дорожной сети, ед. | - | 10 | - | 10 | - | 10 | - | 10 | - | 10 | - | 10 | - | 10 | - | 10 | - | 10 | - | 10 | - | 10 | 0 |
| 2) Доля исполненных мероприятий по информационному обеспечению в сфере содержания улично-дорожной сети, % (проводимых в рамках задачи) | Введен с 01.01.2017 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы (с разбивкой по годам, тыс. рублей) | Годы: | Всего по источникам | Местный бюджет | Областной бюджет | Федеральный бюджет | Внебюджетные источники |
|  |  | потребность | утверждено | потребность | утверждено | потребность | утверждено | потребность | утверждено | потребность | план |
|  | ИТОГО | 10 534 036,56 | 7 545 643,70 | 9 778 427,31 | 6 985 689,70 | 755 609,25 | 559 954,00 |  |  |  |  |
|  | 2015 год | 482 291,3 | 394 491,3 | 408 623,1 | 320 823,1 | 73 668,2 | 73 668,2 |  |  |  |  |
|  | 2016 год | 555 977,8 | 461 128,6 | 483 143,0 | 388 293,8 | 72 834,8 | 72 834,8 |  |  |  |  |
|  | 2017 год | 636 416,31 | 537 303,3 | 587 139,11 | 488 026,1 | 49 277,2 | 49 277,2 |  |  |  |  |
|  | 2018 год | 992 541,85 | 600 505,0 | 913 422,2 | 527 670,2 | 79 119,65 | 72 834,8 |  |  |  |  |
|  | 2019 год | 1 150 229,1 | 742 302,0 | 1 019 126,5 | 684 034,2 | 131 102,6 | 58 267,8 |  |  |  |  |
|  | 2020 год | 850 585,5 | 776 670,1 | 792 317,7 | 718 402,3 | 58 267,8 | 58 267,8 |  |  |  |  |
|  | 2021 год | 959 734,4 | 801 086,4 | 901 466,6 | 742 818,6 | 58 267,8 | 58 267,8 |  |  |  |  |
|  | 2022 год | 1 055 471,6 | 753 328,5 | 997 203,8 | 695 060,7 | 58 267,8 | 58 267,8 |  |  |  |  |
|  | 2023 год | 1 254 910,1 | 753 328,5 | 1 196 642,3 | 695 060,7 | 58 267,8 | 58 267,8 |  |  |  |  |
|  | 2024 год | 1 278 026,8 | 0,0 | 1 219 759,0 | 0,0 | 58 267,8 | 0,0 |  |  |  |  |
|  | 2025 год | 1 317 851,8 | 0,0 | 1 259 584,0 | 0,0 | 58 267,8 | 0,0 |  |  |  |  |
| Сроки реализации подпрограммы | 2015 - 2025 гг. |
| Укрупненный перечень мероприятий | Текущее содержание и ремонт улично-дорожной сети и элементов обустройства |
| Организация управления подпрограммой и контроль за её реализацией: |  |
| - управление подпрограммой осуществляет | Департамент дорожной деятельности и благоустройства администрации Города Томска |
| - текущий контроль и мониторинг реализации подпрограммы осуществляют | Департамент дорожной деятельности и благоустройства администрации Города Томска Департамент капитального строительства администрации Города Томска Управление информационной политики и общественных связей; Администрация Кировского района Города Томска, Администрация Ленинского района Города Томска, Администрация Октябрьского района Города Томска, Администрация Советского района Города Томска |

II. Анализ текущей ситуации

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» к вопросам местного значения городского округа относится дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах городского округа, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Уровень благоустройства улично-дорожной сети определяет комфортность проживания жителей и является одним из вопросов, требующих каждодневного внимания и эффективного решения. Развитие города невозможно без хорошего транспортно-эксплуатационного состояния дорожной сети. Основу уличной сети составляют улицы и дороги, по которым осуществляется движение пассажирского, грузового, легкового и других видов транспорта. Обеспечение транспортной доступности территорий, бесперебойного и безопасного движения транспорта ведется путем восстановления соответствующей инфраструктуры и содержания ее в нормативном состоянии.

Город Томск имеет исторически сложившуюся улично-дорожную сеть с плотной застройкой. По состоянию на 01.01.2014 протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием составляет 797,4 км, из которых 565,5 км – с усовершенствованным покрытием. В соответствии со Стратегией развития города Томска, в 2012 году протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием, км., составил 795 км., в 2014 году – 797 км., 2017 год – 800,6 км., в 2018 году – 891,4 км. В ходе реализации мероприятий данной подпрограммы, показатели Стратегии развития города Томска достигнуты в полном объеме.

Следует отметить, что на пропускную способность улично-дорожной сети и скорость движения транспортных средств в условиях города воздействует большое количество факторов, основными из которых являются: погодно-климатические условия и как следствие эксплуатационное состояние, являющееся прямым результатом своевременного, качественного и полного выполнения работ как по текущему содержанию улично-дорожной сети, так и комплекса мероприятий направленных на его обеспечение, в том числе элементов обустройства улично-дорожной сети и инженерных сооружений на ней. Необходимо отметить, что с целью сохранения и поддержания в нормативном состоянии также важен комплексный подход содержания построенных (реконструированных, отремонтированных) объектов улично-дорожной сети и инженерных сооружений (улицы транспортные развязки, мосты, путепроводы, подземные и надземные переходы).

В результате проведенного анализа определены основные проблемы существующего уровня содержания улично-дорожной сети и содержания искусственных сооружений (мостовых сооружений, путепроводов, надземных и подземных пешеходных переходов), а именно:

- недостаточный объем и состав технологических операций по текущему содержанию улично-дорожной сети и инженерных сооружений;

- отсутствие развитой инфраструктуры;

- слабое обеспечение и большой износ техники;

- отсутствие взаимодействия с организациями, осуществляющие нормативно-техническое обеспечение.

Использование программных мероприятий и целевых методов управления в сфере содержания улично-дорожной сети и искусственных сооружений позволит комплексно подойти к решению указанных вопросов и значительно улучшить ситуацию с содержанием улично-дорожной сети в городе Томске.

В целях повышения уровня благоустройства, создания безопасных и комфортных условий жизни населения, на территории муниципального образования, принято решение об использовании программного механизма в продолжение системной работы по преодолению изложенной негативной ситуации.

Инструментом достижения видится реализация подпрограммы «Содержание улично-дорожной сети» в рамках реализации муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства на 2015 - 2025 годы».

Разработка подпрограммы «Содержание улично-дорожной сети» является одним из этапов в процессе реализации программы «Развитие дорожного хозяйства на 2015 – 2025 гг.

В рамках подпрограммы, предусмотрены мероприятия по текущему содержанию улично-дорожной сети и элементов обустройства, ремонту элементов обустройства улично-дорожной сети МО «Город Томск» (тротуары, парковки, остановочные площадки, чугунные ограждения)

Также предусмотрены мероприятия, направленные на оборудование объектов инфраструктуры дорожно-благоустроительного комплекса для приема и складирования снега.

Одним из значимых мероприятий подпрограммы является диагностика, обследование и оценка состояния улично-дорожной сети и искусственных сооружений, текущие и периодические осмотры, паспортизация, обследования и испытания искусственных сооружений, оценка качества содержания автомобильных дорог и дорожных сооружений, формирование и ведение банков данных о фактическом состоянии автомобильных дорог и искусственных сооружений и другая научная работа на территории образования.

Для определения основных мероприятий Подпрограммы был проведен анализ текущих мероприятий по содержанию улично-дорожной сети и разработаны 3 блока программных мероприятий, направленных на решение поставленных задач:

- улучшение качества содержания улично-дорожной сети;

- укрепление инфраструктуры и материально-технической базы дорожно-благоустроительного комплекса;

- нормативно-техническое регулирование и информационное обеспечение в сфере содержания улично-дорожной сети.

Сравнительный анализ показателя «Протяженность автомобильных дорог общего пользования» с городами основных административных центров Сибирского федерального округа:

| Протяженность автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием |
| --- |
|  | 2015 | 2016 | 2017 |
|  | км | прирост к предыдущему году, % | км | прирост к предыдущему году, % | км | прирост к предыдущему году, % |
| город Томск | 800,5 | - | 853,4 | 6,6 | 891,4 | 4,5 |
| город Красноярск | 1169,0 | - | 1174,9 | 0,5 | 1174,9 | - |
| город Новосибирск | 2537,4 | - | 2537,4 | - | 2537,4 | - |
| город Омск | 991,3 | - | 1000,6 | 0,9 | 1017,0 | 1,6 |

| Протяженность автомобильных дорог общего пользования с усовершенствованным покрытием |
| --- |
|  | 2015 | 2016 | 2017 |
|  | км | прирост к предыдущему году, % | км | прирост к предыдущему году, % | км | прирост к предыдущему году, % |
| город Томск | 575,6 | - | 602,0 | 4,5 | 610,6 | 1,4 |
| город Красноярск | 970,3 | - | 976,2 | 0,6 | 976,2 | - |
| город Новосибирск | 2537,4 | - | 2537,4 | - | 2537,4 | - |
| город Омск | 991,3 | - | 1000,6 | 0,9 | 1017,0 | 1,6 |

Подпрограмма направлена на повышение качества выполняемых работ по содержанию объектов улично-дорожной сети города Томска, в целях обеспечения наилучших условий и качества жизни жителей города. Одной из задач подпрограммы является обеспечение безопасности дорожного движения, безопасность движения пешеходов, содержание технических средств регулирования дорожного движения в и приведение их надлежащее состояние в соответствие с действующими нормативными документами.

Оценка возникающих рисков в процессе реализации подпрограммы

В целях предотвращения рисков или их негативного влияния на динамику показателей подпрограммы исполнителем подпрограммы и соисполнителями подпрограммы ежегодно, в сроки, установленные для составления проекта городского бюджета на очередной финансовый год и плановый период, направляются предложения по внесению изменений в подпрограмму для корректировки, а также принимаются меры организационного, нормативного или иного характера, не требующие ресурсного обеспечения.

На достижение тактической цели социально-экономического развития оказывают влияние внешние и внутренние факторы и риски, которые могут помешать реализации предполагаемых мероприятий и достижению планируемого уровня целевых показателей.

- К внешним рискам следует отнести увеличение цен, изменения федерального, областного и муниципального законодательства, техногенные и экологические риски, сокращение бюджетного финансирования. Затраты, связанные с возникновением внешних рисков, спрогнозировать невозможно.

- К внутренним рискам следует отнести:

- риск возникновения дополнительных затрат. В процессе выполнения программных мероприятий могут возникнуть непредвиденные затраты, связанные с необходимостью выполнения срочного и незапланированного ремонта объектов улично-дорожной сети. Для минимизации потерь от наступления риска в бюджете муниципального образования необходимо предусмотреть средства на непредвиденные затраты;

- риск неисполнения условий контракта. В процессе конкурсного отбора победителем конкурсной процедуры на оказание муниципальных услуг (работ) может стать организация, с которой в дальнейшем возможно расторжение контракта из-за неисполнения (или ненадлежащего исполнения) условий контракта;

- риск несостоявшейся конкурентной процедуры для выполнения работ по оказанию муниципальных услуг (работ);

- риск невыполнения муниципального контракта из-за ограниченных лимитов. Для обеспечения стабильного финансирования программных мероприятий необходимо выделение лимитов бюджетных обязательств в полном объёме с начала года;

- риск, связанный с непредоставлением необходимого объема средств из областного и местного бюджетов.

III. Цели, задачи, показатели подпрограммы

Основной целью настоящей подпрограммы является улучшение качества содержания улично-дорожной сети.

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач:

Задача 1: Обеспечение своевременного и качественного содержания улично-дорожной сети

Задача 2: Укрепление инфраструктуры и материально-технической базы дорожно-благоустроительного комплекса

Задача 3: Нормативно-техническое регулирование и информационное обеспечение в сфере содержания улично-дорожной сети

Цели, задачи, показатели подпрограммы «Содержание улично-дорожной сети» представлены в Приложении 1 к подпрограмме.

IV. Перечень мероприятий и экономическое обоснование

Перечень мероприятий и ресурсное обеспечение подпрограммы «Содержание улично-дорожной сети» представлены в Приложении 2 к подпрограмме.

Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования «Город Томск» и средств областного бюджета. Объемы финансирования в период с 2015 по 2025 годы носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению в установленном порядке при формировании проекта бюджета на соответствующий год, исходя из возможностей бюджета муниципального образования «Город Томск».

Реализация мероприятий позволит осуществить устройство и текущее содержание улично-дорожной сети с требованиями санитарно-гигиенических правил.

Мероприятия по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг на территории муниципального образования «Город Томск», понижение тротуаров для обеспечения комфортного съезда с тротуара на проезжую часть на инвалидной или детской колясках в целях обеспечения безопасности дорожного движения, реализуются в рамках муниципальной программы «Обеспечение безопасности дорожного движения» на 2017-2025 гг.

Экономические расчеты распределения средств при планировании мероприятий производятся в соответствии с законом, руководствуясь пунктом 5 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», частью 11 статьи 13 и частью 3 статьи 34 Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Формирование начальной максимальной цены муниципального контракта (гражданско-правового договора) на выполнение работ (оказание услуг), поставку товара по текущему содержанию улично-дорожной сети осуществляется согласно Федеральному закону от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», в соответствии с приказом Минтранса России от 16.11.2012 № 402 «Об утверждении Классификации работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог», положением о тарифной политике муниципального образования «Город Томск», утвержденным постановлением администрации Города Томска от 09.11.2011 № 1230 «Об утверждении Положения о тарифной политике муниципального образования Город Томск» и иными муниципальными правовыми актами муниципального образования «Город Томск».

При формировании мероприятий подпрограммы «Содержание улично-дорожной сети», по результатам расчетов проведенных департаментом дорожной деятельности и благоустройства администрации Города Томска, основным критерием определения потребности в финансировании на комплекс работ по текущему содержанию улично-дорожной сети является годовой комплекс работ (технологических операций) по содержанию проезжей части, тротуаров и элементов обустройства объектов улично-дорожной сети Города Томска 1, 2 и 3 категории содержания состоящий из зимней, летней и межсезонной технологии данных работ.

В соответствии с постановлением администрации Города Томска от 17.10.2016 № 1085 «Об утверждении нормативов финансовых затрат на содержание улично-дорожной сети муниципального образования «Город Томск» и правил расчета размера ассигнований бюджета муниципального образования «Город Томск» на указанные цели на 2017 год» утверждены нормативы финансовых затрат и правила расчета размера ассигнований бюджета муниципального образования «Город Томск» на содержание улично-дорожной сети муниципального образования «Город Томск» на 2017 год.

Согласно постановлению администрации Города Томска от 01.11.2017 № 1091 «Об утверждении нормативов финансовых затрат на содержание улично-дорожной сети муниципального образования «Город Томск» и правил расчета размера ассигнований бюджета муниципального образования «Город Томск» на указанные цели на 2018 год», определяется размер ассигнований бюджета муниципального образования «Город Томск» на содержание улично-дорожной сети.

Согласно постановлению администрации Города Томска от 26.12.2018 № 1224 «Об утверждении нормативов финансовых затрат на содержание улично-дорожной сети муниципального образования «Город Томск» и правил расчета размера ассигнований бюджета муниципального образования «Город Томск» на указанные цели на 2019 год», а также согласно постановлению администрации Города Томска от 24.07.2018 № 653 «Об утверждении норматива финансовых затрат на ремонт улично-дорожной сети муниципального образования «Город Томск» и правил расчета размера ассигнований бюджета муниципального образования «Город Томск» на указанные цели на 2019 год», определяется размер ассигнований бюджета муниципального образования «Город Томск» на содержание улично-дорожной сети.

Согласно постановлению администрации Города Томска от 30.12.2019 № 1359 «Об утверждении норматива финансовых затрат на ремонт автомобильных дорог местного значения муниципального образования «Город Томск» и правила расчета размера ассигнований бюджета муниципального образования «Город Томск» на указанные цели на 2020 год», определяется размер ассигнований бюджета муниципального образования «Город Томск» на содержание улично-дорожной сети.

Состав технических операций при выполнении соответствующих мероприятий в рамках исполнения муниципального контракта на выполнение работ по комплексному содержанию автомобильных дорог, расположенных на территории муниципального образования «Город Томск», предусмотрен техническим заданием.  Порядок проведения мероприятий определен технологическими картами. В соответствии с п. 11 раздела III положения о Департаменте дорожной деятельности и благоустройства администрации Города Томска, департамент осуществляет ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения в границах муниципального образования «Город Томск», включая контроль за качеством выполняемых работ. Качество выполняемых работ должно соответствовать критериям качества выполнения работ по комплексному содержанию автомобильных дорог, расположенных на территории муниципального образования «Город Томск» (далее – Критерии), критерии являются основным из условий муниципального контракта на выполнение работ по комплексному содержанию автомобильных дорог, расположенных на территории муниципального образования «Город Томск», а также определены в трехстороннем договоре с МБУ «Центр технического надзора» на осуществление технического надзора.

Постановлением администрации города Томска от 28.06.2011 № 661 «Об утверждении перечня имущества, передаваемого для содержания» отражены объекты УДС, передаваемые для организации текущего содержания, площади фактически эксплуатируемых дорог в том числе принимаются согласно фактическим замерам, а при проведении работ по текущему содержанию, объемы работ проверяются с привлечением специализированных организаций, осуществляющих технический надзор.

При реализации мероприятия по приобретению специализированной техники (оборудования) планируется приобретение техники альтернативного использования, т.е техники, которую можно использовать для проведения мероприятий по содержанию дорог муниципального образования «Город Томск», таких как: сбор и транспортировка уличного смета, транспортировка снега из районов с плотной застройкой, вывоз крупногабаритного мусора, веток с улично-дорожной сети и вывоза зимних накоплений, а также для как для сбора, транспортирования твердых коммунальных отходов и их утилизацию и захоронение в рамках благоустройства муниципального образования «Город Томск».

Финансово – экономическое обоснование

Для определении размера потребности в расходах на финансовое обеспечение мероприятий 1.1., 1.2., 1.3., 1.4, 1.5., 1.7., 2.1., 3.1., 3.2., 3.3.  при формировании начальной максимальной цены используется проектно-сметный метод или метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) согласно Федеральному закону от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»; по мероприятию 1.6. «Ремонт элементов обустройства улично-дорожной сети (тротуары, парковки, остановочные площадки, чугунные ограждения)» расчет размера финансового обеспечения производится на основании федеральных единичных расценок.

Потребность в расходах на финансовое обеспечение мероприятия 1.1. Текущее содержание и ремонт улично-дорожной сети и элементов обустройства изложена в прил. 3.1., 3.2., 3.3., 3.4., 3.5. Виды работ по содержанию улично-дорожной сети муниципального образования «Город Томск» утверждены постановлением администрации Города Томска от 01.11.2017 № 1091 «Об утверждении нормативов финансовых затрат на содержание улично-дорожной сети муниципального образования «Город Томск» и правил расчета размера ассигнований бюджета муниципального образования «Город Томск» на указанные цели на 2018 год», от 26.12.2018 № 1224 «Об утверждении нормативов финансовых затрат на содержание улично-дорожной сети муниципального образования «Город Томск» и правил расчета размера ассигнований бюджета муниципального образования «Город Томск» на указанные цели на 2019 год».

Потребность в приобретении специализированной техники (оборудования) мероприятия 1.7. изложена в прил. 3.6.

Ориентировочная стоимость работ по мероприятию 1.8. «Ремонт и содержание искусственных сооружений» рассчитывается на основании постановления администрации Города Томска от 01.11.2017 № 1091 «Об утверждении нормативов финансовых затрат на содержание улично-дорожной сети муниципального образования «Город Томск» и правил расчета размера ассигнований бюджета муниципального образования «Город Томск» на указанные цели на 2018 год».

| № п/п | Мероприятие | Единица измерения | Стоимость работ, руб. за ед. | Кол-во | Стоимость, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Ремонт и содержание искусственных сооружений (мостовых сооружений, путепроводов, надземных и подземных пешеходных переходов) | шт. | 470 000,00 | 18 | 8 460 000,00 |
|  | Итого: |  |  |  | 8 460 000,00 |

Потребность по мероприятию «1.9. Мероприятия по категорированию мостовых сооружений» составляет:

| № п\п | Объект ОТИ | Стоимость выполнения работ по оценке уязвимости ОТИ (фиксированная), руб. | Стоимости выполнения работ по транспортной безопасности ОТИ (фиксированная), руб. | Стоимость выполнения работ по разработке проектно-изыскательских работ реализации ОТИ и внедрению их на объекте категорирования (рассчитывается индивидуально в зависимости от присвоенной категории, то есть от проектной пропускной способности дороги авт./ сут.), руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Стоимость выполнения работ по категорированию коммунального моста составила | 6 259 999,99 |
| Стоимость обучения 1 сотрудника, ведущего всю документацию по объекту ОТИ в отделе транспортной безопасности однократно (повышение квалификации каждые пять лет). | 15 000,00 |
| Проект по разработке и внедрению видеонаблюдения на ОТИ | 2 000 000,00 |
| Общая стоимость выполнения работ по категорированию коммунального моста составила | 8 274 999,99 |

В Приложении 2 к Подпрограмме «Содержание улично-дорожной сети» «Перечень мероприятий и ресурсное обеспечение подпрограммы «Содержание улично-дорожной сети» уровень и критерии мероприятий (объектов мероприятий) муниципальной программы определены в соответствии с Порядком определения критериев приоритетности мероприятий муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства» на 2015-2025 годы» установленных в приложении 7 к муниципальной программе.

V. Механизмы управления и контроля подпрограммой

Текущий контроль и мониторинг реализации подпрограммы осуществляет департамент дорожной деятельности и благоустройства администрации Города Томска, департамент капитального строительства администрации Города Томска, управление информационной политики и общественных связей, администрация Кировского района Города Томска, администрация Ленинского района Города Томска, администрация Октябрьского района Города Томска, администрация Советского района Города Томска.

Текущий контроль и мониторинг реализации подпрограммы осуществляется постоянно в течение всего периода реализации муниципальной программы.

Департамент капитального строительства администрации Города Томска, управление информационной политики и общественных связей, администрация Кировского района Города Томска, администрация Ленинского района Города Томска, администрация Октябрьского района Города Томска, администрация Советского района Города Томска,  ежегодно,  в части своих мероприятий, в срок до 25 января года, следующего за отчетным,  представляет в департамент дорожной деятельности и благоустройства администрации Города Томска отчеты о реализации подпрограммы по итогам отчетного года – по форме согласно приложениям 8, 8.1. к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ муниципального образования Город Томск», их формирования, реализации, корректировки, мониторинга и контроля, утвержденному постановлением администрации Города Томска от 15.07.2014 № 677.

Финансирование мероприятий муниципальной программы осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования «Город Томск» и средств областного бюджета. Выделение из областного бюджета средств субсидии для финансирования расходов, связанных с осуществлением городом Томском, функций областного центра производится на основании сметы ежегодно утверждаемой Губернатором Томской области. Объем расходных обязательств (затрат) местного бюджета должен быть не менее 5% от объема расходных обязательств (затрат) областного бюджета.

Привлечение средств областного бюджета осуществляется в соответствии с постановлением администрации Томской области от 05.09.2019 № 313а «Об утверждении порядка принятия решений о разработке государственных программ Томской области, их формирования и реализации», привлечение средств федерального бюджета осуществляется в соответствии с порядком, установленным курирующим данное направление Министерством. Средства из областного бюджета привлекаются на условиях и в порядке, установленном в соответствии с нормативными правовыми актами Томской области.

Приложение 1 к подпрограмме

«Содержание улично-дорожной сети»

ПОКАЗАТЕЛИ ЦЕЛИ, ЗАДАЧ, МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ

«Содержание улично-дорожной сети»

(наименование подпрограммы)

| № п/п | Цель, задачи и мероприятия подпрограммы | Наименование показателей целей, задач, мероприятий подпрограммы (единицы измерения) |  | Ответственный орган (подразделение) за достижение значения показателя | Фактическое значение показателей на момент разработки подпрограммы, 2014 | Плановые значения показателей по годам реализации муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
|  |  |  | Метод сбора информации о достижении показателя |  |  | в соответствии с потребностью | в соответствии с утвержденным финансированием | в соответствии с потребностью | в соответствии с утвержденным финансированием | в соответствии с потребностью | в соответствии с утвержденным финансированием | в соответствии с потребностью | в соответствии с утвержденным финансированием | в соответствии с потребностью | в соответствии с утвержденным финансированием | в соответствии с потребностью | в соответствии с утвержденным финансированием | в соответствии с потребностью | в соответствии с утвержденным финансированием | в соответствии с потребностью | в соответствии с утвержденным финансированием | в соответствии с потребностью | в соответствии с утвержденным финансированием | в соответствии с потребностью | в соответствии с утвержденным финансированием | в соответствии с потребностью | в соответствии с утвержденным финансированием |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 1 | Цель: Улучшение качества содержания улично-дорожной сети | Количество обращений, писем, предписаний о несоответствии уровня содержания улично-дорожной сети нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, шт. | Периодическая, бухгалтерская и финансовая отчетность | ДДДиБ <1> | 2700 | не более 2100 | не более 2100 | не более 1800 | не более 2200 | не более 1400 | не более 2300 | не более 1300 | не более 2200 | не более 1200 | не более 2100 | не более 1100 | не более 2000 | не более 1100 | не более 1100 | не более 1000 | не более 1000 | не более 1000 | не более 1000 | не более 900 | не более 900 | не более 900 | не более 900 |
| 1 | Задача 1 подпрограммы: Обеспечение своевременного и качественного содержания улично-дорожной сети | Доля объектов улично-дорожной сети, уровень текущего содержания, которых соответствует установленным требованиям, % от общей площади содержания улично-дорожной сети |  | ДДДиБ | - | 100 | 69 | 100 | 49 | 100 | 33 | 100 | 33 | 100 | 33 | 100 | 34 | 100 | 35 | 100 | 35 | 100 | 35 | 100 | 35 | 100 | 35 |
|  | 1.1.Текущее содержание и ремонт улично-дорожной сети и элементов обустройства | Площадь содержания улично-дорожной сети, тыс. м2 |  | ДДДиБ АКР <2> АЛР <3> АОР <4> АСР <5> | 6882,8 | 6 882,8 | 6 882,8 | 7 922,8 | 7 922,8 | 7 922,8 | 7 922,8 | 9 642,886 | 9 154,0 | 9 710,926 | 9 154,0 | 9 710,926 | 9 154,0 | 10 493,006 | 10 493,006 | 10 493,006 | 10 493,006 | 10 493,006 | 10 493,006 | 10 493,006 | 10 493,006 | 10 493,006 | 10 493,006 |
|  | 1.2. Обеспечение видимости, вырубка деревьев и кустарников с уборкой и утилизацией порубочных остатков на обочинах, откосах, полосе отвода и в подмостовой зоне | Вырубка деревьев и кустарников, шт. |  |  | 515 | 3000 | 432 | 3000 | - | 3000 | - | 3000 | - | 3000 | - | Исключено с 2020 года |
|  | 1.3. Охрана дорожных сооружений - Коммунальный мост | Количество объектов на улично-дорожной сети (инженерных сооружений), шт. |  | ДДДиБ | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - |
|  | 1.4. Профилирование проезжей части с добавлением новых материалов, устройство гравийного (щебеночного) покрытия проезжей части улиц 3 категории содержания, в том числе на присоединенных территориях | Площадь отремонтированных элементов обустройства улично-дорожной сети, тыс. м2. |  | ДДДиБ | - | 30,0 | - | 40,0 | - | 42,0 | - | 42,0 | - | 42,0 | - | Исключено с 2020 года |  |
|  | 1.5. Проведение первоочередных мероприятий по обеспечению безопасности движения, ликвидация съездов с автомобильных дорог (въездов на автомобильные дороги) в неустановленных местах (в том числе демонтаж, монтаж и восстановление дорожных ограждений) | Процент исполнения предписаний контрольно-надзорных органов по обеспечению беспрепятственного проезда транспортных средств, % от общего количества предписаний |  | ДДДиБ | - | 100 | - | 100 | - | 100 | - | 100 | - | 100 | - | 100 | - | 100 | - | 100 | - | 100 | - | 100 | - | 100 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.6.Ремонт элементов обустройства улично-дорожной сети (тротуары, парковки, остановочные площадки, чугунные ограждения). | Площадь отремонтированных элементов обустройства улично-дорожной сети, тыс. м² |  | ДДДиБ | - | 11,2 | - | 12,0 | - | 13,2 | - | 13,2 | - | 13,2 | - | Исключено с 2020 года |  |  |  |
|  | 1.7. Приобретение специализированной техники (оборудования) | Количество приобретенной специализированной техники (оборудования), ед. |  | ДДДиБ | ВВЕДЕН С 01.01.2017 | 1 | 1 | 7 | 7 | 17 | 17 | 9 | 9 | 16 | 16 | 12 | 12 | 12 | 12 | 8 | 0 | 8 | 0 |  |  |  |
|  | 1.8. Ремонт и содержание искусственных сооружений (мостовых сооружений, путепроводов, надземных и подземных пешеходных переходов) | Количество отремонтированных искусственных сооружений, шт |  | ДДДиБ | ВВЕДЕН С 01.01.2018 | 18 | - | 1 | 1 | 1 | - | 6 | 6 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - |  |
|  | 1.9. Мероприятия по категорированию мостовых сооружений проведение оценки уязвимости объекта транспортной инфраструктуры (разработка и реализация плана безопасности ОТИ) | Количество мостов, в год, шт. |  | ДДДиБ | ВВЕДЕН С 01.01.2020 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 2. Задача 2 подпрограммы: Укрепление инфраструктуры и материально-технической базы дорожно-благоустроительного комплекса | Количество ежегодно разработанных проектов содержания элементов инфраструктуры и материально-технической базы дорожно-благоустроительного комплекса, шт. | Периодическая, бухгалтерская и финансовая отчетность | ДДДиБ | - | 1 | - | 3 | - | 5 | - | 5 | - | 5 | - | 5 | - | 5 | - | 5 | - | 5 | - | 5 | - | 5 | - |  |
|  | 2.1.Оборудование объектов инфраструктуры дорожно-благоустроительного комплекса для приема и складирования снега | Количество оборудованных объектов для приема и складирования снега, шт. | Периодическая, бухгалтерская и финансовая отчетность | ДКС <6> | - | 1 | - | 7 | - | 7 | - | 7 | - | 7 | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | 10 | - |  |
|  | Задача 3 подпрограммы: Нормативно-техническое регулирование и информационное обеспечение в сфере содержания улично-дорожной сети | 1)Количество исследований о текущем состоянии улично-дорожной сети, ед. |  | ДДДиБ | - | 10 | - | 10 | - | 10 | - | 10 | - | 10 | - | 10 | - | 10 | - | 10 | - | 10 | - | 10 | - | 10 | 0 |  |
|  |  | 2) Доля исполненных мероприятий по информационному обеспечению в сфере содержания улично-дорожной сети, % (проводимых в рамках задачи) | Периодическая, бухгалтерская и финансовая отчетность |  | Введен с 01.01.2017 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
|  | 3.1. Разработка проектов содержания улично-дорожной сети, технологии содержания мостовых и иных инженерных сооружений на улично-дорожной сети | Количество разработанных проектов по содержанию улично-дорожной сети, шт | Периодическая, бухгалтерская и финансовая отчетность | ДДДиБ | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - |  |
|  | 3.2.Диагностика, обследование и оценка состояния улично-дорожной сети и искусственных сооружений, текущие и периодические осмотры, обследования и испытания искусственных сооружений, оценка качества содержания автомобильных дорог и дорожных сооружений, формирование и ведение банков данных о фактическом состоянии автомобильных дорог и искусственных сооружений | Количество объектов обследования, шт. | Периодическая, бухгалтерская и финансовая отчетность | ДДДиБ | - | 10 | - | 15 | - | 20 | - | 20 | - | 20 | - | 20 | - | 20 | - | 20 | - | 20 | - | 20 | - | 20 | - |  |
|  | 3.3.Проведение оценки качества и уровня содержания улично-дорожной сети и дорожных сооружений, а также их элементов (мониторинг и экспертиза работ) | Удельный вес работ по содержанию улично-дорожной сети подлежащих мониторингу и экспертизе, % от общего объема работ |  | ДДДиБ | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Исключено с 2020 года |  |
|  | 3.4. Размещение на официальном портале муниципального образования «Город Томск» материалов, касающихся качества и уровня содержания улично-дорожной сети | Количество обновлений, материалов на официальном портале муниципального образования «Город Томск», шт. | Периодическая, бухгалтерская и финансовая отчетность | Управление информационной политики и общественных связей | - | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |
|  | 3.5. Рассмотрение Экспертным советом при заместителе Мэра Города Томска по городскому хозяйству наиболее актуальных вопросов в сфере текущего санитарного содержания улично-дорожной сети (не реализуется с 2020года) | Количество плановых заседаний, шт. | Периодическая, бухгалтерская и финансовая отчетность | Управление информационной политики и общественных связей | - | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | Исключено с 2020 года |  |
|  | 3.6. Организация взаимодействия со СМИ для информационного обеспечения проводимых в рамках программы мероприятий | Количество встреч, шт. |  | Управление информационной политики и общественных связей | - | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |  |
|  | 3.7. Проведение мониторинга оценки качества и уровня содержания улично-дорожной сети и дорожных сооружений, а также их элементов (Введено в 12.2020) | Соответствие выполненного комплекса работ по содержанию улично-дорожной сети и дорожных сооружений, а также их элементов, заявленному заданию, % |  | ДДДиБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Примечание:

ДДДиБ <1> департамент дорожной деятельности и благоустройства администрации Города Томска;

АКР <2> администрация Кировского района Города Томска;

АЛР <3> администрация Ленинского района Города Томска;

АОР <4> администрация Октябрьского района Города Томска;

АСР <5> администрация Советского района Города Томска;

ДКС <6> департамент капитального строительства администрации Города Томска.

Приложение 3.1.  к подпрограмме

«Содержание улично-дорожной сети на 2015-2025 годы»

Техническое задание работ по содержанию автомобильных дорог, расположенных на территории Кировского района Города Томска  в 2019 году в рамках  подпрограммы «Содержание улично-дорожной сети» муниципальной программы  «Развитие дорожного хозяйства 2015-2025 г.г.».

| основная | Единица измерения | Стоимость на ед.изм., руб. | Объём работ | Стоимость на 1 раз | Количество раз в месяц по технологии | Количество месяцев | Стоимость работ, руб. | Количество раз по технологии | Убираемая площадь годовой уборки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| проезжая часть 1,2 категория (зимний период) |
| Механизированное сгребание снега с проезжей части улиц | 103 м2 | 111,20 | 255,000 | 28 356,000 | 15,00 | 5,00 | 2 126 700,000 | 75,00 | 19 125,00 |
| Очистка обочин от снега автогрейдером | км | 245,98 | 91,000 | 22 384,180 | 3,00 | 5,00 | 335 762,70 | 15,00 | 1 365,00 |
| Механизированная посыпка проезжей части улиц ПСС 10% (при расходе ПСС от 101 до 150 г/м2) | 103 м2 | 401,80 | 250,000 | 100 450,000 | 6,00 | 4,00 | 2 410 800,00 | 24,00 | 6 000,00 |
| Механизированная посыпка проезжей части улиц ПСС 10% (при расходе ПСС от 201 до 250 г/м2) | 103 м2 | 566,06 | 250,000 | 141 515,000 | 3,00 | 5,00 | 2 122 725,000 | 15,00 | 3 750,00 |
| Механизированная посыпка проезжей части улиц ПСС 30% (при расходе ПСС от 101 до 150 г/м2) | 103 м2 | 619,91 | 50,000 | 30 995,500 | 2,00 | 5,00 | 309 955,000 | 10,00 | 500,00 |
| Механизированная расчистка перекрестков, проезжей части от снега колесным трактором | 103 м2 | 107,02 | 260,000 | 27 825,200 | 1,00 | 3,00 | 83 475,600 | 3,00 | 780,00 |
| Механизированная перекидка снега фрезерно-роторным снегоочистителем | 103 пог. м | 1 994,00 | 450,000 | 897 300,000 | 1,00 | 1,00 | 897 300,00 | 1,00 | 450,00 |
| Механизированная очистка парковочного кармана, заездов, остановок фронтальным погрузчиком | м2 | 15,04 | 13 000,000 | 195 520,000 | 1,00 | 1,00 | 195 520,00 | 1,00 | 13 000,00 |
| Дежурство пескоразбрасывателей | ч | 738,94 | 8,000 | 5 911,520 | 25,00 | 5,00 | 738 940,00 | 125,00 | 1 000,00 |
| Дежурство плужнощеточных | ч | 640,21 | 8,000 | 5 121,680 | 25,00 | 5,00 | 640 210,00 | 125,00 | 1 000,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | 9 861 388,30 |  |  |
| Тротуары 1,2 категория |
| Механизированная расчистка тротуаров от снега колесным трактором | 103 м2 | 107,02 | 24,430 | 2 614,50 | 10,00 | 5,00 | 130 724,93 | 50,00 | 1 221,500 |
| Механизированная уборка тротуаров от уплотненного снега (наста) | 103 м2 | 3 438,29 | 24,430 | 83 997,42 | 1,00 | 3,00 | 251 992,27 | 3,00 | 73,290 |
| Механизированная перекидка снега с тротуаров мини-трактором с фрезерно-роторным оборудованием | 103 м2 | 1 515,14 | 70,000 | 106 059,80 | 1,00 | 1,00 | 106 059,80 | 1,00 | 70,000 |
| Ручная уборка тротуаров от свежевыпавшего снега | 103 м2 | 1 273,38 | 7,896 | 10 054,61 | 6,00 | 5,00 | 301 638,25 | 30,00 | 236,880 |
| Ручная посыпка тротуаров песком (с учетом стоимости песка) | м2 | 1,18 | 17 000,000 | 20 060,00 | 1,00 | 5,00 | 100 300,00 | 5,00 | 85 000,000 |
| Ручная уборка тротуаров от льда и наледи | м2 | 16,61 | 3 600,000 | 59 796,00 | 2,00 | 5,00 | 597 960,00 | 10,00 | 36 000,000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 488 675,26 |  |  |
| проезжая часть 3 категория (зимний период) |
| Механизированная очистка проезжей части и обочин от снега фронтальным погрузчиком с объемом ковша до 1,8 м3 включительно | м2 | 10,96 | 45 000,0000 | 493 200,000 | 1 | 1 | 493 200,00 | 1 | 45 000,000 |
| Скалывание уплотненного снега автогрейдером с проезжей части за 1 проход | 103 м2 | 438,55 | 1 400,000 | 613 970,000 | 2,00 | 3,50 | 4 297 790,00 | 7,00 | 9 800,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | 4 790 990,00 |  |  |
| Снег 1,2,3 категория |
| Комплекс работ по вывозу снега с проезжей части, тротуаров, остановок | т | 535,7 | 19 463,016 | 10 426 337,901 | 1,00 | 1,00 | 10 426 337,90 | 1,00 | 1,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | 10 426 337,90 |  |  |
| Остановки 1,2 категория (зимний период) |
| Ручная уборка остановок общественного транспорта | м2 | 17,22 | 630,000 | 10 848,600 | 8,00 | 6,00 | 520 732,80 | 48,00 | 30 240,00 |
| Ручная уборка остановочных карманов от снега | м2 | 7,43 | 630,000 | 4 680,900 | 8,00 | 6,00 | 224 683,20 | 48,00 | 30 240,00 |
| Ручная посыпка остановок общественного транспорта песком | м2 | 1,18 | 630,000 | 743,400 | 8,00 | 6,00 | 35 683,20 | 48,00 | 30 240,00 |
| Ручная очистка от рекламных объявлений | м2 | 4,74 | 300,000 | 1 422,000 | 8,00 | 6,00 | 68 256,00 | 48,00 | 14 400,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | 849 355,20 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ИТОГО зимний период | 27 416 746,66 |  |  |
| проезжая часть 1,2 категория (летний период) |
| Механизированная мойка проезжей части (с учетом воды) | 103 м2 | 151,25 | 200,000 | 30 250,000 | 10,00 | 5,00 | 1 512 500,00 | 50,00 | 10 000,00 |
| Механизированная мойка лотков и технических тротуаров, прилегающих к проезжей части (с учетом стоимости воды) | 103 пог. м | 621,37 | 20,000 | 12 427,400 | 3,00 | 5,00 | 186 411,00 | 15,00 | 300,00 |
| Механизированное подметание лотков колесным трактором с прицепом ПУМА (с учетом стоимости воды) | 103 пог. м | 668,29 | 10,000 | 6 682,900 | 5,00 | 5,00 | 167 072,50 | 25,00 | 250,00 |
| Работа механизированного звена по очистке прибордюрной части от зимних накоплений | 103 пог. м | 53141,78 | 7,000 | 371 992,460 | 1,00 | 1,00 | 371 992,46 | 1,00 | 7,00 |
| Работа механизированного звена по очистке прибордюрной части от наносного грунта, грязи | 103 пог. м | 25840 | 15,000 | 387 600,000 | 1,00 | 1,00 | 387 600,00 | 1,00 | 15,00 |
| Механизированная расчистка перекрестков, проезжей части от грязи и мусора колесным трактором | 103 м2 | 102,95 | 200,000 | 20 590,000 | 4,00 | 5,00 | 411 800,00 | 20,00 | 4 000,00 |
| Кошение травостоя триммером со сбором и выноской травы | м2 | 3,02 | 60 000,000 | 181 200,000 | 1,00 | 4,00 | 724 800,00 | 4,00 | 240 000,00 |
| Погрузка грузчиком и вывозка уличного смета, мусора автосамосвалом (с учетом стоимости захоронения на полигоне) | км | 663,36 | 2 200,000 | 1 459 392,000 | 1,00 | 1,00 | 1 459 392,00 | 1,00 | 2 200,00 |
| Ручная уборка газонов, обочин, полос отвода от случайного мусора | м2 | 0,34 | 45 000,000 | 15 300,000 | 6,00 | 5,00 | 459 000,00 | 30,00 | 1 350 000,00 |
| профилирование обочин с вывозкой излишков грунта | 103 м2 | 178273,56 | 3,000 | 534 820,680 | 1,00 | 1,00 | 534 820,68 | 1,00 | 3,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | 6 215 388,64 |  |  |
| Категория 1,2 тротуары |
| Ручная уборка тротуаров от пыли и мусора | 103 м2 | 396,25 | 5,00 | 1 981,25 | 4,00 | 5,00 | 7 925,00 | 20,00 | 100,00 |
| Механизированная уборка зимних накоплений с тротуаров | 103 пог. м | 31971,43 | 6,00 | 191 828,58 | 1,00 | 1,00 | 191 828,58 | 1,00 | 6,00 |
| Механизированная расчистка тротуаров от грязи и мусора колесным трактором | 103 м2 | 102,95 | 24,400 | 2 511,98 | 4,00 | 6,00 | 60 287,52 | 24,00 | 585,60 |
|  |  |  |  |  |  |  | 260 041,10 |  |  |
| проезжая часть 3 категория (летний период) |
| Планировка проезжей части гравийных дорог автогрейдером при однократном прохождении | 103 м2 | 265,13 | 1 000,000 | 265 130,000 | 1,00 | 3,00 | 795 390,00 | 3,00 | 3 000,00 |
| Исправление профиля оснований гравийных дорог с добавлением нового материала | м2 | 125,48 | 3 000,000 | 376 440,000 | 1,00 | 1,00 | 376 440,00 | 1,00 | 3 000,00 |
| Профилирование обочин без погрузки и вывозки излишков грунта | 103 м2 | 566,45 | 200,000 | 113 290,000 | 1,00 | 1,00 | 113 290,00 | 1,00 | 200,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 285 120,00 |  |  |
| Остановки 1,2 категория |
| Ручная уборка остановок общественного транспорта с прилотковой частью остановочных карманов от мусора | м2 | 11,5 | 1 000,000 | 11 500,000 | 8,00 | 5,00 | 460 000,00 | 40,00 | 40 000,00 |
| Мойка остановочного комплекса | м2 | 25,07 | 1 000,000 | 25 070,000 | 1,00 | 1,00 | 25 070,00 | 1,00 | 1 000,00 |
| Покраска остановочного комплекса | м2 | 99,01 | 1 000,000 | 99 010,000 | 1,00 | 1,00 | 99 010,00 | 1,00 | 1 000,00 |
| Ручная очистка от рекламных объявлений | м2 | 4,74 | 300,000 | 1 422,000 | 8,00 | 5,00 | 56 880,00 | 40,00 | 12 000,00 |
| Вывоз мусора из урн | урна | 71,46 | 56,000 | 4 001,760 | 8,00 | 12,00 | 384 168,96 | 96,00 | 5 376,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 025 128,96 |  |  |
| Ограждение 1,2 категория |
| Очистка поверхности перильного ограждения от пыли и мусора | м | 2,84 | 22 000,000 | 62 480,000 | 1,00 | 1,00 | 62 480,00 | 1,00 | 22 000,00 |
| Окраска металлического перильного ограждения с грунтовкой на 1 раз | м | 107,16 | 6 454,000 | 691 610,640 | 1,00 | 1,00 | 691 610,64 | 1,00 | 6 454,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | 754 090,64 |  |  |
| Деревья 1,2,3 категория |
| Распиловка упавших деревьев и крупномерных сучьев | м3 | 163,53 | 300,000 | 49 059,000 | 1,00 | 1,00 | 49 059,00 | 1,00 | 300,00 |
| Погрузка сучьев, веток, упавших деревьев в автомашину и вывоз на полигон ТБО | м3 | 650,35 | 300,000 | 195 105,000 | 1,00 | 1,00 | 390 210,00 | 1,00 | 600,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | 439 269,00 |  |  |
| Свалки 1,2,3 категория |
| Прием мусора, уличного смета, веток, сучьев на полигоне ТБО | 1 т | 602,53 | 500,000 | 301 265,000 | 1,00 | 1,00 | 301 265,00 | 1,00 | 500,00 |
| Вывоз мусора с погрузкой автопогрузчиком на полигон | 1 т | 912,70 | 500,000 | 456 350,000 | 1,00 | 1,00 | 456 350,00 | 1,00 | 500,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | 757 615,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ИТОГО летний период | 10 736 653,340 |  |  |
| ИТОГО на 2019 год | 38 153 400,000 |  |  |

Приложение 3.1.  к подпрограмме

«Содержание улично-дорожной сети на 2015-2025 годы»

Техническое задание работ по содержанию автомобильных дорог, расположенных на территории Кировского района Города Томска, согласно потребности на 2020-2022 годы в рамках подпрограммы «Содержание улично-дорожной сети» муниципальной программы  «Развитие дорожного хозяйства 2015-2025 г.г.».

| основная | Единица измерения | Стоимость на ед.изм., руб. | Объём работ | Стоимость на 1 раз | Количество раз в месяц по технологии | Количество месяцев | Стоимость работ, руб. | Количество раз по технологии | Убираемая площадь годовой уборки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| проезжая часть 1,2 категория (зимний период) |
| Механизированное сгребание снега с проезжей части улиц | 103 м2 | 111,20 | 255,000 | 28 356,000 | 15,00 | 5,00 | 2 126 700,000 | 75,00 | 19 125,00 |
| Очистка обочин от снега автогрейдером | км | 245,98 | 91,000 | 22 384,180 | 3,00 | 5,00 | 335 762,70 | 15,00 | 1 365,00 |
| Механизированная посыпка проезжей части улиц ПСС 10% (при расходе ПСС от 101 до 150 г/м2) | 103 м2 | 401,80 | 250,000 | 100 450,000 | 6,00 | 4,00 | 2 410 800,00 | 24,00 | 6 000,00 |
| Механизированная посыпка проезжей части улиц ПСС 10% (при расходе ПСС от 201 до 250 г/м2) | 103 м2 | 566,06 | 250,000 | 141 515,000 | 3,00 | 5,00 | 2 122 725,000 | 15,00 | 3 750,00 |
| Механизированная посыпка проезжей части улиц ПСС 30% (при расходе ПСС от 101 до 150 г/м2) | 103 м2 | 619,91 | 50,000 | 30 995,500 | 2,00 | 5,00 | 309 955,000 | 10,00 | 500,00 |
| Механизированная расчистка перекрестков, проезжей части от снега колесным трактором | 103 м2 | 107,02 | 260,000 | 27 825,200 | 1,00 | 3,00 | 83 475,600 | 3,00 | 780,00 |
| Механизированная перекидка снега фрезерно-роторным снегоочистителем | 103 пог. м | 1 994,00 | 450,000 | 897 300,000 | 1,00 | 1,00 | 897 300,00 | 1,00 | 450,00 |
| Механизированная очистка парковочного кармана, заездов, остановок фронтальным погрузчиком | м2 | 15,04 | 13 000,000 | 195 520,000 | 1,00 | 1,00 | 195 520,00 | 1,00 | 13 000,00 |
| Дежурство пескоразбрасывателей | ч | 738,94 | 8,000 | 5 911,520 | 25,00 | 5,00 | 738 940,00 | 125,00 | 1 000,00 |
| Дежурство плужнощеточных | ч | 640,21 | 8,000 | 5 121,680 | 25,00 | 5,00 | 640 210,00 | 125,00 | 1 000,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | 9 861 388,30 |  |  |
| Тротуары 1,2 категория |
| Механизированная расчистка тротуаров от снега колесным трактором | 103 м2 | 107,02 | 24,430 | 2 614,50 | 10,00 | 5,00 | 130 724,93 | 50,00 | 1 221,500 |
| Механизированная уборка тротуаров от уплотненного снега (наста) | 103 м2 | 3 438,29 | 24,430 | 83 997,42 | 1,00 | 3,00 | 251 992,27 | 3,00 | 73,290 |
| Механизированная перекидка снега с тротуаров мини-трактором с фрезерно-роторным оборудованием | 103 м2 | 1 515,14 | 70,000 | 106 059,80 | 1,00 | 1,00 | 106 059,80 | 1,00 | 70,000 |
| Ручная уборка тротуаров от свежевыпавшего снега | 103 м2 | 1 273,38 | 7,896 | 10 054,61 | 6,00 | 5,00 | 301 638,25 | 30,00 | 236,880 |
| Ручная посыпка тротуаров песком (с учетом стоимости песка) | м2 | 1,18 | 17 000,000 | 20 060,00 | 1,00 | 5,00 | 100 300,00 | 5,00 | 85 000,000 |
| Ручная уборка тротуаров от льда и наледи | м2 | 16,61 | 3 600,000 | 59 796,00 | 2,00 | 5,00 | 597 960,00 | 10,00 | 36 000,000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 488 675,26 |  |  |
| проезжая часть 3 категория (зимний период) |
| Механизированная очистка проезжей части и обочин от снега фронтальным погрузчиком с объемом ковша до 1,8 м3 включительно | м2 | 10,96 | 45 000,0000 | 493 200,000 | 1 | 1 | 493 200,00 | 1 | 45 000,000 |
| Скалывание уплотненного снега автогрейдером с проезжей части за 1 проход | 103 м2 | 438,55 | 1 400,000 | 613 970,000 | 2,00 | 3,50 | 4 297 790,00 | 7,00 | 9 800,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | 4 790 990,00 |  |  |
| Снег 1,2,3 категория |
| Комплекс работ по вывозу снега с проезжей части, тротуаров, остановок | т | 623.33 | 61 939,9643 | 38 609 037,90 | 1,00 | 1,00 | 38 609 037,90 | 1,00 | 1,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | 38 609 037,90 |  |  |
| Остановки 1,2 категория (зимний период) |
| Ручная уборка остановок общественного транспорта | м2 | 17,22 | 630,000 | 10 848,600 | 8,00 | 6,00 | 520 732,80 | 48,00 | 30 240,00 |
| Ручная уборка остановочных карманов от снега | м2 | 7,43 | 630,000 | 4 680,900 | 8,00 | 6,00 | 224 683,20 | 48,00 | 30 240,00 |
| Ручная посыпка остановок общественного транспорта песком | м2 | 1,18 | 630,000 | 743,400 | 8,00 | 6,00 | 35 683,20 | 48,00 | 30 240,00 |
| Ручная очистка от рекламных объявлений | м2 | 4,74 | 300,000 | 1 422,000 | 8,00 | 6,00 | 68 256,00 | 48,00 | 14 400,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | 849 355,20 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ИТОГО зимний период | 55 599 446,66 |  |  |
| проезжая часть 1,2 категория (летний период) |
| Механизированная мойка проезжей части (с учетом воды) | 103 м2 | 151,25 | 200,000 | 30 250,000 | 10,00 | 5,00 | 1 512 500,00 | 50,00 | 10 000,00 |
| Механизированная мойка лотков и технических тротуаров, прилегающих к проезжей части (с учетом стоимости воды) | 103 пог. м | 621,37 | 20,000 | 12 427,400 | 3,00 | 5,00 | 186 411,00 | 15,00 | 300,00 |
| Механизированное подметание лотков колесным трактором с прицепом ПУМА (с учетом стоимости воды) | 103 пог. м | 668,29 | 10,000 | 6 682,900 | 5,00 | 5,00 | 167 072,50 | 25,00 | 250,00 |
| Работа механизированного звена по очистке прибордюрной части от зимних накоплений | 103 пог. м | 53141,78 | 7,000 | 371 992,460 | 1,00 | 1,00 | 371 992,46 | 1,00 | 7,00 |
| Работа механизированного звена по очистке прибордюрной части от наносного грунта, грязи | 103 пог. м | 25840 | 15,000 | 387 600,000 | 1,00 | 1,00 | 387 600,00 | 1,00 | 15,00 |
| Механизированная расчистка перекрестков, проезжей части от грязи и мусора колесным трактором | 103 м2 | 102,95 | 200,000 | 20 590,000 | 4,00 | 5,00 | 411 800,00 | 20,00 | 4 000,00 |
| Кошение травостоя триммером со сбором и выноской травы | м2 | 3,02 | 60 000,000 | 181 200,000 | 1,00 | 4,00 | 724 800,00 | 4,00 | 240 000,00 |
| Погрузка грузчиком и вывозка уличного смета, мусора автосамосвалом (с учетом стоимости захоронения на полигоне) | км | 663,36 | 2 200,000 | 1 459 392,000 | 1,00 | 1,00 | 1 459 392,00 | 1,00 | 2 200,00 |
| Ручная уборка газонов, обочин, полос отвода от случайного мусора | м2 | 0,34 | 45 000,000 | 15 300,000 | 6,00 | 5,00 | 459 000,00 | 30,00 | 1 350 000,00 |
| профилирование обочин с вывозкой излишков грунта | 103 м2 | 178273,56 | 3,000 | 534 820,680 | 1,00 | 1,00 | 534 820,68 | 1,00 | 3,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | 6 215 388,64 |  |  |
| Категория 1,2 тротуары |
| Ручная уборка тротуаров от пыли и мусора | 103 м2 | 396,25 | 5,00 | 1 981,25 | 4,00 | 5,00 | 7 925,00 | 20,00 | 100,00 |
| Механизированная уборка зимних накоплений с тротуаров | 103 пог. м | 31971,43 | 6,00 | 191 828,58 | 1,00 | 1,00 | 191 828,58 | 1,00 | 6,00 |
| Механизированная расчистка тротуаров от грязи и мусора колесным трактором | 103 м2 | 102,95 | 24,400 | 2 511,98 | 4,00 | 6,00 | 60 287,52 | 24,00 | 585,60 |
|  |  |  |  |  |  |  | 260 041,10 |  |  |
| проезжая часть 3 категория (летний период) |
| Планировка проезжей части гравийных дорог автогрейдером при однократном прохождении | 103 м2 | 265,13 | 1 000,000 | 265 130,000 | 1,00 | 3,00 | 795 390,00 | 3,00 | 3 000,00 |
| Исправление профиля оснований гравийных дорог с добавлением нового материала | м2 | 125,48 | 3 000,000 | 376 440,000 | 1,00 | 1,00 | 376 440,00 | 1,00 | 3 000,00 |
| Профилирование обочин без погрузки и вывозки излишков грунта | 103 м2 | 566,45 | 200,000 | 113 290,000 | 1,00 | 1,00 | 113 290,00 | 1,00 | 200,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 285 120,00 |  |  |
| Остановки 1,2 категория |
| Ручная уборка остановок общественного транспорта с прилотковой частью остановочных карманов от мусора | м2 | 11,5 | 1 000,000 | 11 500,000 | 8,00 | 5,00 | 460 000,00 | 40,00 | 40 000,00 |
| Мойка остановочного комплекса | м2 | 25,07 | 1 000,000 | 25 070,000 | 1,00 | 1,00 | 25 070,00 | 1,00 | 1 000,00 |
| Покраска остановочного комплекса | м2 | 99,01 | 1 000,000 | 99 010,000 | 1,00 | 1,00 | 99 010,00 | 1,00 | 1 000,00 |
| Ручная очистка от рекламных объявлений | м2 | 4,74 | 300,000 | 1 422,000 | 8,00 | 5,00 | 56 880,00 | 40,00 | 12 000,00 |
| Вывоз мусора из урн | урна | 71,46 | 56,000 | 4 001,760 | 8,00 | 12,00 | 384 168,96 | 96,00 | 5 376,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 025 128,96 |  |  |
| Ограждение 1,2 категория |
| Очистка поверхности перильного ограждения от пыли и мусора | м | 2,84 | 22 000,000 | 62 480,000 | 1,00 | 1,00 | 62 480,00 | 1,00 | 22 000,00 |
| Окраска металлического перильного ограждения с грунтовкой на 1 раз | м | 107,16 | 6 454,000 | 691 610,640 | 1,00 | 1,00 | 691 610,64 | 1,00 | 6 454,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | 754 090,64 |  |  |
| Деревья 1,2,3 категория |
| Распиловка упавших деревьев и крупномерных сучьев | м3 | 163,53 | 300,000 | 49 059,000 | 1,00 | 1,00 | 49 059,00 | 1,00 | 300,00 |
| Погрузка сучьев, веток, упавших деревьев в автомашину и вывоз на полигон ТБО | м3 | 650,35 | 300,000 | 195 105,000 | 1,00 | 1,00 | 390 210,00 | 1,00 | 600,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | 439 269,00 |  |  |
| Свалки 1,2,3 категория |
| Прием мусора, уличного смета, веток, сучьев на полигоне ТБО | 1 т | 602,53 | 500,000 | 301 265,000 | 1,00 | 1,00 | 301 265,00 | 1,00 | 500,00 |
| Вывоз мусора с погрузкой автопогрузчиком на полигон | 1 т | 912,70 | 500,000 | 456 350,000 | 1,00 | 1,00 | 456 350,00 | 1,00 | 500,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | 757 615,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ИТОГО летний период | 10 736 653,340 |  |  |
| ИТОГО потребность на 2020 -2022 годы | 66 336 100,000 |  |  |

Приложение 3.2.  к подпрограмме

«Содержание улично-дорожной сети на 2015-2025 годы»

| СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ |
| --- |
| на выполнение работ по комплексному содержанию автомобильных дорог и инженерных сооружений на них, расположенных на территории Ленинского района города Томска в 2019 году |
| 2, 3 категория |
| Наименование работ | Единица измерения | Стоимость на ед.изм., руб., с НДС | Объём работ ( по приложению) | Стоимость на 1 раз | Количество раз в месяц | Количество месяцев | Стоимость работ, руб., с НДС | Количество раз за сезон | Объем работ с учетом кратности |
| Механизированное сгребание снега с проезжей части улиц | 1000 м2 | 111,2 | 183,8980 | 20 449,458 | 7,00000 | 5 | 715 731,016 | 35 | 6 436,43000 |
| Скалывание уплотненного снега автогрейдером с проезжей части за 1 проход | 1000 м2 | 438,55 | 183,8980 | 80 648,468 | 3,74010 | 5 | 1 508 164,679 | 18,7005 | 3 438,98000 |
| Механизированная посыпка проезжей части улиц ПСС 10% (при расходе ПСС от 101 до 150гр/м2) | 1000 м2 | 401,8 | 183,8980 | 73 890,216 | 4,00000 | 5 | 1 477 804,328 | 20 | 3 677,9600 |
| Механизированная посыпка проезжей части улиц ПСС 10% (при расходе ПСС от 201 до 250 гр/м2) | 1000 м2 | 566,06 | 183,8980 | 104 097,302 | 0,60000 | 5 | 312 291,906 | 3 | 551,69400 |
| Механизированная очистка проезжей части от снежного заноса фронтальным погрузчиком с объемом ковша более 1,8 м3 | 1м2 | 10,96 | 183,8980 | 2 015,522 | 45,99289 | 5 | 463 498,400 | 229,96445 | 42 290,00000 |
| Дежурство пескоразбрасывателей | час. | 738,94 | 1 200,0000 |  |  |  | 886 728,000 |  | 1 200,0000 |
| ИТОГО проезжая часть |  |  |  |  |  |  | 5 364 218,329 |  |  |
| Тротуары (зимний период) |
| Наименование работ | Единица измерения | Стоимость на ед.изм., руб., с НДС | Объём работ (по приложению) | Стоимость на 1 раз | Количество раз в месяц по технологии | Количество месяцев | Стоимость работ, руб., с НДС | Количество раз за сезон | Объем работ с учетом кратности |
| 2 категория |
| Механизированная расчистка тротуаров от снега колесным трактором | 1000 м2 | 107,02 | 31,8210 | 3 405,483 | 2,00000 | 5 | 34 054,834 | 10 | 318,21000 |
| Механизированная уборка тротуаров от снега мини-трактором | 1000м2 | 315,18 | 31,8210 | 10 029,343 | 4,00000 | 5 | 200 586,856 | 20 | 636,42000 |
| Ручная уборка тротуаров от свежевыпавшего снега | 1000 м2 | 1273,38 | 31,821 | 40 520,225 | 0,06486 | 5 | 13 141,282 | 0,3243 | 10,32000 |
| Ручная посыпка тротуаров песком | 1 м2 | 1,18 | 31 821,0000 | 37 548,780 | 0,03138 | 5 | 5 890,560 | 0,1569 | 4 992,00000 |
| Ручная уборка тротуаров от льда и наледи | 1 м2 | 16,61 | 31 821,0000 | 528 546,810 | 0,07849 | 5 | 207 425,680 | 0,39245 | 12 488,00000 |
| Итого тротуары 2 кат. |  |  |  |  |  |  | 461 099,21 |  |  |
| Остановки |
| II кат. (зимний период) |
| Ручная уборка остановок общественного транспорта | 1 м2 | 17,22 | 38,0000 | 654,360 | 12,50000 | 5 | 40 897,500 | 62,5 | 2 375,00000 |
| Ручная посыпка остановок общественного транспорта песком | 1 м2 | 1,18 | 38,0000 | 44,840 | 4,60000 | 5 | 1 031,320 | 23 | 874,00000 |
| Ручная очистка от рекламных объявлений | 1 м2 | 4,74 | 10,0000 | 47,400 | 0,80000 | 5 | 189,600 | 4 | 40,00000 |
| Итого остановки 2 кат. |  |  |  |  |  |  | 42 118,420 |  |  |
| Вывоз снега II, III категория |
| Комплекс работ по вывозу снега с проезжей части, тротуаров, остановок | 1 т | 535,7 | 12 645,55213 | 6 774 222,28 | 0,33466 | 5 | 11 335 409,188 | 1,6733 | 21 159,99475 |
| Итого снега |  |  |  |  |  |  | 11 335 409,19 |  |  |
| Итого зимний период |  |  |  |  |  |  | 17 202 845,15 |  |  |
| Летний период |
| Проезжая часть, технические тротуары (летний период) |
| 2,3 категория |
| Наименование работ | Единица измерения | Стоимость на ед.изм., руб., с НДС | Объём работ ( по приложению) | Стоимость 1 раза | Количество раз в месяц по технологии | Количество месяцев | Стоимость работ, руб., с НДС | Количество раз за сезон | Объем работ с учетом кратности |
| Механизированная мойка проезжей части (с учетом воды) | 1000 м2 | 151,25 | 183,8980 | 27 814,573 | 2,17512 | 5 | 302 500,000 | 10,8756 | 2 000,0000 |
| Погрузка грузчиком и вывозка уличного смета, мусора автосамосвалом (с учетом стоимости захоронения на полигоне) | 1 км. | 663,36 | 22,1400 | 14 686,790 | 3,16170 | 5 | 232 176,000 | 15,8085 | 350,0000 |
| Работа механизированного звена по очистке прибордюрной части от наносного грунта, грязи | 1000 п.м | 25840 | 44,2800 | 1 144 195,200 | 0,02710 | 5 | 155 040,000 | 0,1355 | 6,0000 |
| Работа механизированного звена по очистке прибордюрной части от зимних накоплений | 1000 п.м | 53141,78 | 44,2800 | 2 353 118,018 | 0,04065 | 5 | 478 276,020 | 0,20325 | 9,0000 |
| Механизированная уборка прилотковой части DULEVO 5000 (с учетом стоимости воды) | 1000 м2 | 287,7 | 183,8980 | 52 907,455 | 0,25520 | 5 | 67 508,805 | 1,276 | 234,6500 |
| Механизированная расчистка перекрестков, колец и площадей проезжей части от грязи и мусуора колесным трактором | 1000 м2 | 102,95 | 22,1400 | 2 279,313 | 7,22674 | 5 | 82 360,000 | 36,1337 | 800,0000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 317 860,83 |  |  |
| Тротуары |
| Наименование работ | Единица измерения | Стоимость на ед.изм., руб., с НДС | Объём работ | Стоимость 1 раза | Количество раз в месяц по технологии | Количество месяцев | Стоимость работ, руб., с НДС | Количество раз за сезон | Объем работ с учетом кратности |
| 2 категория |
| Механизированная расчистка тротуаров от грязи и мусора колесным трактором | 1 000 м2 | 102,95 | 31,8210 | 3 275,972 | 0,69816 | 5 | 11 435,799 | 3,4908 | 111,0811 |
| Механизированная уборка зимних накоплений с тротуаров | 1000 п.м. | 31971,43 | 31,8210 | 1 017 362,874 | 0,01571 | 5 | 79 928,575 | 0,07855 | 2,5000 |
| Ручная уборка тротуаров от пыли и мусора | 1 000м2 | 396,25 | 31,8210 | 12 609,071 | 0,01257 | 5 | 792,500 | 0,06285 | 2,0000 |
| Итого тротуары 2 кат. |  |  |  |  |  |  | 92 156,87 |  |  |
| Газоны (летний период) |
| Наименование работ | Единица измерения | Стоимость на ед.изм., руб., с НДС | Объём работ | Стоимость 1 раза | Количество раз в месяц по технологии | Количество месяцев | Стоимость работ, руб., с НДС | Количество раз за сезон | Объем работ с учетом кратности |
| 2, 3 категория |
| Ручная уборка газонов, обочин, полос отвода от случайного мусора | 1 м2 | 0,34 | 48 254,0000 | 16 406,360 | 5,92697 | 5 | 486 200,000 | 29,63485 | 1 430 000,0000 |
| Кошение травостоя триммером со сбором и выноской травы | 1м2 | 3,02 | 482,5400 | 1 457,271 | 60,09864 | 5 | 437 900,000 | 300,4932 | 145 000,0000 |
| Итого газоны |  |  |  |  |  |  | 924 100,00 |  |  |
| Остановки II кат. (летний период) |
| Наименование работ | Единица измерения | Стоимость на ед.изм., руб., с НДС | Объём работ | Стоимость 1 раза | Количество раз в месяц по технологии | Количество месяцев | Стоимость работ, руб., с НДС | Количество раз за сезон | Объем работ с учетом кратности |
| Ручная уборка остановок общественного транспорта, включая часть остановочных карманов, от мусора | 1 м2 | 11,5 | 38,0000 | 437,000 | 6,80000 | 5 | 14 858,000 | 34 | 1 292,0000 |
| Ручная очистка от рекламных объявлений | 1 м2 | 4,74 | 20,0000 | 94,800 | 0,20000 | 5 | 94,800 | 1 | 20,0000 |
| Итого остановки |  |  |  |  |  |  | 14 952,800 |  |  |
| Урны 6 шт. III кат. (летний период) |
| Наименование работ | Единица измерения | Стоимость на ед.изм., руб., с НДС | Объём работ | Стоимость 1 раза | Количество раз в месяц по технологии | Количество месяцев | Стоимость работ, руб., с НДС | Количество раз за сезон | Объем работ с учетом кратности |
| Вывоз мусора из урн (с учетом стоимости захоронения на полигоне) | 1 урна | 71,46 | 20,0000 | 1 429,200 | 0,50000 | 5 | 3 573,000 | 2,5 | 50,0000 |
| Окраска урн | 1 урна | 77,92 | 20,0000 | 1 558,400 | 0,05000 | 5 | 389,600 | 0,25 | 5,0000 |
| Мойка урн (с учетом стоимости воды) | 1 урна | 25,98 | 20,0000 | 519,600 | 0,05000 | 5 | 129,900 | 0,25 | 5,0000 |
| Итого урны |  |  |  |  |  |  | 4 092,50 |  |  |
| Деревья |
| Наименование работ | Единица измерения | Стоимость на ед.изм., руб., с НДС | Объём работ | Стоимость 1 раза | Количество раз в месяц по технологии | Количество месяцев | Стоимость работ, руб., с НДС | Количество раз за сезон | Объем работ с учетом кратности |
| Вырезка поросли | 1 дер. | 13,19 | 200,0000 |  |  |  | 1 319,000 |  | 100,0000 |
| Побелка деревьев | 1 дер. | 13,3 | 1 000,0000 |  |  |  | 1 330,000 |  | 100,0000 |
| Распиловка упавших деревьев и крупномерных сучьев | 1 м3 | 163,53 | 250,0000 |  |  |  | 13 082,400 |  | 80,0000 |
| Погрузка сучьев, веток, листьев, упавших деревьев в автомашину и вывоз на полигон ТБО (с учетом стоимости захоронения на полигоне) | 1 м3 | 650,35 | 250,0000 |  |  |  | 97 552,500 |  | 150,0000 |
| Итого деревьев |  |  |  |  |  |  | 113 283,900 |  |  |
| Ограждения |  |  |  |  |  |
| Наименование работ | Единица измерения | Стоимость на ед.изм., руб., с НДС | Объём работ | Стоимость 1 раза | Количество раз в месяц по технологии | Количество месяцев | Стоимость работ, руб.с НДС | Количество раз за сезон | Объем работ с учетом кратности |
| Очистка поверхности перильного ограждения от пыли и мусора | м | 2,84 | 285,0000 |  |  | 5 | 809,4 |  |  |
| Окраска металлического перильного ограждения на 1 раз с грунт-эмалью | м | 107,16 | 285,0000 |  |  | 5 | 30540,6 |  |  |
| Исправление поврежденных секций металлического перильного ограждения | м | 490,52 | 100,0000 |  |  | 5 | 49052 |  |  |
| Итого ограждения на 2 кат. |  |  |  |  |  |  | 80 402,000 |  |  |
| Прочее |
| Наименование работ | Единица измерения | Стоимость на ед.изм., руб., с НДС | Объём работ | Стоимость 1 раза | Количество раз в месяц по технологии | Количество месяцев | Стоимость работ, руб., с НДС | Количество раз за сезон | Объем работ с учетом кратности |
| Планировка проезжей части гравийных дорог автогрейдером при однократном прохождении | 1000 м2 | 265,13 | 418,5690 | 110 975,199 | 0,01672 | 5 | 9 279,550 | 0,0836 | 35,0000 |
| Исправление профиля оснований гравийных дорог с добавлением нового материала | 1 м2. | 125,48 | 418 569,0000 | 52 522 038,120 | 0,00024 | 5 | 62 740,000 | 0,0012 | 500,0000 |
| Вывоз мусора с погрузкой автопогрузчиком на полигон (с учетом стоимости захоронения на полигоне) | 1т | 1515,23 |  |  |  |  | 681 853,500 |  | 450,0000 |
| Профилирование обочин без погрузки и вывозки излишков грунта | 1000м2 | 566,45 | 418,5690 | 237 098,410 | 0,00096 | 5 | 1 132,900 | 0,0048 | 2,0000 |
| Итого прочее |  |  |  |  |  |  | 755 005,95 |  |  |
| Итого летний период |  |  |  |  |  |  | 3 301 854,85 |  |  |
| Всего потребность на 2019 с НДС |  |  |  |  |  |  | 20 504 700,00 |  |  |

| СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ |
| --- |
| на выполнение работ по комплексному содержанию автомобильных дорог и инженерных сооружений на них, расположенных на территории Ленинского района города Томска в 2020- 2021 году |
| Зимний период ё |
| Проезжая часть |
| № п/п | Наименование работ | Единица измерения | Стоимость на ед.изм., руб | Объём работ | Стоимость работ в условиях 2019 года, руб | Объём работ на увеличение кратности | Дополнительная потребность на увеличение кратности, руб |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Механизированное сгребание снега с проезжей части улиц | 1000 м2 | 111,20 | 6 436,430 | 715 731,02 | 16 742,760 | 1 861 794,91 |
| 2 | Скалывание уплотненного снега автогрейдером с проезжей части за 1 проход | 10 км | 438,55 | 3 438,980 | 1 508 164,68 | 16 742,760 | 7 342 537,40 |
| 3 | Механизированная посыпка проезжей части улиц ПСС 10% (при расходе ПСС от 101 до 150 гр/м2) | 1000 м2 | 401,80 | 3 677,960 | 1 477 804,33 |  | 0,00 |
| 4 | Механизированная посыпка проезжей части улиц ПСС 10% (при расходе ПСС от 201 до 250 гр/м2) | 1000 м2 | 566,06 | 551,694 | 312 291,91 |  | 0,00 |
| 5 | Механизированная очистка проезжей части от снежного заноса фронтальным погрузчиком с объемом ковша более 1,8 м3 | м2 | 10,96 | 42 290,000 | 463 498,40 | 1 046 425,000 | 11 468 818,00 |
| 6 | Дежурство пескоразбрасывателей | ч | 738,94 | 1 200,000 | 886 728,00 |  | 0,00 |
|  | Итого |  |  |  | 5 364 218,33 |  | 20 673 150,31 |
| Тротуары |
| № п/п | Наименование работ | Единица измерения | Стоимость на ед.изм., руб | Объём работ | Стоимость работ в условиях 2019 года, руб | Объём работ на увеличение кратности | Дополнительная потребность на увеличение кратности, руб |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Механизированная расчистка тротуаров от снега колесным трактором | 1000 м2 | 107,02 | 318,210 | 34 054,83 |  | 0,00 |
| 2 | Механизированная уборка тротуаров от снега мини-трактором | 1000 м2 | 315,18 | 636,420 | 200 586,86 |  | 0,00 |
| 3 | Ручная уборка тротуаров от свежевыпавшего снега | 1000 м2 | 1273,38 | 10,320 | 13 141,28 |  | 0,00 |
| 4 | Ручная посыпка тротуаров песком | м2 | 1,18 | 4 992,000 | 5 890,56 |  | 0,00 |
| 5 | Ручная уборка тротуаров от льда и наледи | м2 | 16,61 | 12 488,000 | 207 425,68 |  | 0,00 |
|  | Итого |  |  |  | 461 099,21 |  | 0,00 |
| Остановки |
| № п/п | Наименование работ | Единица измерения | Стоимость на ед.изм., руб | Объём работ | Стоимость работ в условиях 2019 года, руб | Объём работ на увеличение кратности | Дополнительная потребность на увеличение кратности, руб |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Ручная уборка остановок общественного транспорта | м2 | 17,22 | 2 375,000 | 40 897,50 |  | 0,00 |
| 3 | Ручная посыпка остановок общественного транспорта | м2 | 1,18 | 874,000 | 1 031,32 |  | 0,00 |
| 4 | Ручная очистка от рекламных объявлений | м2 | 4,74 | 40,000 | 189,60 |  | 0,00 |
|  | Итого |  |  |  | 42 118,42 |  | 0,00 |
| Вывоз снега |
| № п/п | Наименование работ | Единица измерения | Стоимость на ед.изм., руб | Объём работ | Стоимость работ в условиях 2019 года, руб | Объём работ на увеличение кратности | Дополнительная потребность на увеличение кратности, руб |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Комплекс работ по вывозу снега с проезжей части, тротуаров, остановок, парковочных карманов | т | 535,70 | 21 159,995 | 11 335 409,19 | 10 000,000 | 5 357 000,00 |
|  | Итого |  |  |  | 11 335 409,19 |  | 5 357 000,00 |
|  | Итого зимний период |  |  |  | 17 202 845,15 |  | 26 030 150,31 |
| Летний период |
| Проезжая часть, технические тротуары |
| № п/п | Наименование работ | Единица измерения | Стоимость на ед.изм., руб | Объём работ | Стоимость работ в условиях 2019 года, руб | Объём работ на увеличение кратности | Дополнительная потребность на увеличение кратности, руб |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Механизированная мойка проезжей части (с учетом воды) | 1000 м2 | 151,25 | 2 000,000 | 302 500,00 |  | 0,00 |
| 2 | Погрузка грузчиком и вывозка уличного смета, мусора автосамосвалом (с учетом стоимости захоронения на полигоне) | км | 663,36 | 350,000 | 232 176,00 | 3 088,360 | 2 048 694,49 |
| 3 | Работа механизированного звена по очистке прибордюрной части от наносного грунта, грязи | 1000 пог.м | 25840,00 | 6,000 | 155 040,00 |  | 0,00 |
| 4 | Работа механизированного звена по очистке прибордюрной части от зимних накоплений | 1000 пог.м | 53141,78 | 9,000 | 478 276,02 |  | 0,00 |
| 5 | Механизированная уборка прилотковой части DULEVO 5000 (с учетом стоимости воды) | 1000 м2 | 287,70 | 234,650 | 67 508,81 |  | 0,00 |
| 6 | Механизированная расчистка перекрестков, колец и площадей проезжей части от грязи и мусора колесным трактором | 1000 м2 | 102,95 | 800,000 | 82 360,00 |  | 0,00 |
|  | Итого |  |  |  | 1 317 860,83 |  | 2 048 694,49 |
| Тротуары |
| № п/п | Наименование работ | Единица измерения | Стоимость на ед.изм., руб | Объём работ | Стоимость работ в условиях 2019 года, руб | Объём работ на увеличение кратности | Дополнительная потребность на увеличение кратности, руб |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Механизированная расчистка тротуаров от грязи и мусора колесным трактором | 1000 м2 | 102,95 | 111,081 | 11 435,80 | 1 161,759 | 119 603,08 |
| 2 | Механизированная уборка зимних накоплений с тротуаров | 1000 пог.м | 31971,43 | 2,500 | 79 928,58 | 29,321 | 937 434,30 |
| 3 | Ручная уборка тротуаров от пыли и мусора | 1000 м2 | 396,25 | 2,000 | 792,50 | 1 270,840 | 503 570,35 |
|  | Итого |  |  |  | 92 156,87 |  | 1 560 607,73 |
| Газоны |
| № п/п | Наименование работ | Единица измерения | Стоимость на ед.изм., руб | Объём работ | Стоимость работ в условиях 2019 года, руб | Объём работ на увеличение кратности | Дополнительная потребность на увеличение кратности, руб |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Кошение травостоя триммером со сбором и выноской травы | м2 | 0,34 | 1 430 000,000 | 486 200,00 |  | 0,00 |
| 2 | Ручная уборка территорий от случайного мусора | м2 | 3,02 | 145 000,000 | 437 900,00 |  | 0,00 |
|  | Итого |  |  |  | 924 100,00 |  | 0,00 |
| Остановки |
| № п/п | Наименование работ | Единица измерения | Стоимость на ед.изм., руб | Объём работ | Стоимость работ в условиях 2019 года, руб | Объём работ на увеличение кратности | Дополнительная потребность на увеличение кратности, руб |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Ручная уборка остановок общественного транспорта с прилотковой частью остановочных карманов от мусора | м2 | 11,50 | 1 292,000 | 14 858,00 |  | 0,00 |
| 2 | Ручная очистка от рекламных объявлений | м2 | 4,74 | 20,000 | 94,80 |  | 0,00 |
|  | Итого |  |  |  | 14 952,80 |  | 0,00 |
| Прочее |
| № п/п | Наименование работ | Единица измерения | Стоимость на ед.изм., руб | Объём работ | Стоимость работ в условиях 2019 года, руб | Объём работ на увеличение кратности | Дополнительная потребность на увеличение кратности, руб |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Планировка проезжей части гравийных дорог автогрейдером при однократном прохождении | 1000 м2 | 265,13 | 35,000 | 9 279,55 | 65,000 | 17 233,45 |
| 2 | Исправление профиля оснований гравийных дорог с добавлением нового материала | м2 | 125,48 | 500,000 | 62 740,00 | 1 500,000 | 188 220,00 |
| 3 | Вывоз мусора с погрузкой автопогрузчиком на полигон (с учетом стоимости захоронения на полигоне) | т | 1515,23 | 450,000 | 681 853,50 |  | 0,00 |
| 4 | Профилирование обочин без погрузки и вывозки излишков грунта | 1000 м2 | 566,45 | 2,000 | 1 132,90 | 8,000 | 4 531,60 |
|  | Итого |  |  |  | 755 005,95 |  | 209 985,05 |
| Деревья |
| № п/п | Наименование работ | Единица измерения | Стоимость на ед.изм., руб | Объём работ | Стоимость работ в условиях 2019 года, руб | Объём работ на увеличение кратности | Дополнительная потребность на увеличение кратности, руб |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Вырезка поросли | 1 дер. | 13,19 | 100,000 | 1 319,00 |  | 0,00 |
| 2 | Побелка деревьев | 1 дер. | 13,30 | 100,000 | 1 330,00 |  | 0,00 |
| 3 | Распиловка упавших деревьев и крупномерных сучьев | м3 | 163,53 | 80,000 | 13 082,40 |  | 0,00 |
| 4 | Погрузка сучьев, веток, листьев, упавших деревьев в автомашину и вывоз на полигон ТБО (с учетом стоимости захоронения на полигоне) | м3 | 650,35 | 150,000 | 97 552,50 |  | 0,00 |
|  | Итого |  |  |  | 113 283,90 |  | 0,00 |
| Урны |
| № п/п | Наименование работ | Единица измерения | Стоимость на ед.изм., руб | Объём работ | Стоимость работ в условиях 2019 года, руб | Объём работ на увеличение кратности | Дополнительная потребность на увеличение кратности, руб |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Вывоз мусора из урн (с учетом стоимости захоронения на полигоне) | 1 урна | 71,46 | 50,000 | 3 573,00 |  | 0,00 |
| 2 | Окраска урн | 1 урна | 77,92 | 5,000 | 389,60 |  | 0,00 |
| 3 | Мойка урн (с учетом стоимости воды) | 1 урна | 25,98 | 5,000 | 129,90 |  | 0,00 |
|  | Итого |  |  |  | 4 092,50 |  | 0,00 |
| Ограждения |
| № п/п | Наименование работ | Единица измерения | Стоимость на ед.изм., руб | Объём работ | Стоимость работ в условиях 2019 года, руб | Объём работ на увеличение кратности | Дополнительная потребность на увеличение кратности, руб |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Очистка поверхности перильного ограждения от пыли и мусора | м | 2,84 | 285,000 | 809,40 |  | 0,00 |
| 2 | Окраска металлического перильного ограждения на 1 раз с грунт-эмалью | м | 107,16 | 285,000 | 30 540,60 |  | 0,00 |
| 3 | Исправление поврежденных секций металлического перильного ограждения | м | 490,52 | 100,000 | 49 052,00 |  | 0,00 |
|  | Итого |  |  |  | 80 402,00 |  | 0,00 |
|  | Итого летний период |  |  |  | 3 301 854,85 |  | 3 819 287,27 |
|  | Итого потребность на год |  |  |  | 20 504 700,00 |  | 29 849 437,58 |

Приложение 3.3.  к подпрограмме

«Содержание улично-дорожной сети на 2015-2025 годы»

| СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ |
| --- |
| на выполнение работ по комплексному содержанию автомобильных дорог и инженерных сооружений на них, расположенных на территории Октябрьского района города Томска в 2019 году |
| Зимний период |
|  | 1, 2 категория |
|  | Проезжая часть (зимний период) |
| № п/п | Наименование работ | Единица измерения | Стоимость на ед.изм., руб., без НДС | всего объем | Всего стоимость работ без НДС, руб. |
| 1 | Механизированное сгребание снега с проезжей части улиц | 103 м2 | 92,67 | 5 607,43 | 519 640,54 |
| 2 | Очистка обочин от снега автогрейдером | км | 204,98 | 327,40 | 67 110,45 |
| 3 | Механизированная расчистка перекрестков, проезжей части от снега колесным трактором | 103м2 | 89,18 | 82,97 | 7 399,26 |
| 4 | Скалывание уплотненного снега автогрейдером с проезжей части за 1 проход | 1000 м2 | 365,46 | 1 704,78 | 623 028,90 |
| 5 | Механизированная посыпка проезжей части улиц ПСС 10% (при расходе ПСС от 101 до 150 гр/м2) | 103 м2 | 334,83 | 3 790,65 | 1 269 223,34 |
| 6 | Механизированная перекидка снега фрезернороторным снегоочистителем в звене | 103 пог.м | 4 214,15 | 118,00 | 497 269,70 |
| 7 | Механизированная уборка снежного вала автогрейдером | км | 227,75 | 260,00 | 59 215,00 |
| 8 | Дежурство пескоразбрасывателей | ч | 615,78 | 280,00 | 172 418,40 |
| 9 | Дежурство плужнощеточных | ч | 533,51 | 320,00 | 170 723,20 |
| 10 | Комплекс работ по вывозу снега с проезжей части, тротуаров, остановок, парковочных карманов | 1 т | 446,42 | 7 200,00 | 3 214 224,00 |
| Итого | 6 600 252,790 |
| 7 | Механизированная очистка проезжей части от снежного заноса фронтальным погрузчиком с объемом ковша более 1,8 м3 | м2 | 18,80 | 20 200,00 | 379 760,00 |
|  | Механизированная очистка проезжей части и обочин от снега фронтальным погрузчиком с объемом ковша до 1,8 м3 включительно | м2 | 9,13 | 30 000,00 | 273 900,00 |
| Итого | 653 660,00 |
| 3 категория |
|  | Проезжая часть (зимний период) |
| № п/п | Наименование работ | Единица измерения | Стоимость на ед.изм., руб., без НДС | всего объем | Всего стоимость работ без НДС, руб. |
| 1 | Механизированное сгребание снега с проезжей части улиц | 103 м2 | 92,67 | 800,00 | 74 136,00 |
| 2 | Скалывание уплотненного снега автогрейдером с проезжей части за 1 проход | 103 м2 | 365,46 | 12 706,96 | 4 643 885,60 |
| 3 | Механизированная расчистка перекрестков, проезжей части от снега колесным трактором | 103м2 | 89,18 | 120,00 | 10 701,60 |
| 4 | Механизированная посыпка проезжей части улиц ПСС 10% (при расходе ПСС от 101 до 150 гр/м2) | 103 м2 | 334,83 | 980,00 | 328 133,40 |
| 5 | Механизированная перекидка снега фрезернороторным снегоочистителем в звене | 103 пог.м | 4 214,15 | 150,00 | 632 122,50 |
| 6 | Механизированная очистка проезжей части от снежного заноса фронтальным погрузчиком с объемом ковша более 1,8 м3 | м2 | 18,80 | 15 500,00 | 291 400,00 |
| 7 | Механизированная очистка проезжей части и обочин от снега фронтальным погрузчиком с объемом ковша до 1,8 м3 включительно | м2 | 9,13 | 31 000,00 | 283 030,00 |
| 8 | Механизированная уборка снежного вала автогрейдером | км | 227,75 | 220,00 | 50 105,00 |
| 9 | Дежурство пескоразбрасывателей | ч | 615,78 | 200,00 | 123 156,00 |
| 10 | Дежурство плужнощеточных | ч | 533,51 | 150,00 | 80 026,50 |
| 11 | Комплекс работ по вывозу снега с проезжей части, тротуаров, остановок, парковочных карманов | 1 т | 446,42 | 6 165,00 | 2 752 179,30 |
| Итого | 9 268 875,90 |
|  | Тротуары (зимний период) |
| № п/п | Наименование работ | Единица измерения | Стоимость на ед.изм., руб., без НДС | всего объем | Всего стоимость работ без НДС, руб. |
|  | 2 категория |
| 1 | Механизированная расчистка тротуаров от снега колёсным трактором | 1000 м2 | 89,18 | 279,96 | 24 966,83 |
|  | Механизированная уборка тротуаров от снега мини-трактором | 1000 м2 | 262,65 | 46,66 | 12 255,25 |
| 2 | Механизированная уборка тротуаров от уплотненного снега (наста) | 1000 м2 | 2865,24 | 28,00 | 80 226,72 |
|  | Итого |  |  |  | 117 448,80 |
| 1 | Ручная уборка тротуаров от свежевыпавшего снега | 1000 м2 | 1061,15 | 2,80 | 2 971,22 |
| 2 | Ручная посыпка тротуаров песком (с учетом стоимости песка) | 1 м2 | 0,98 | 3 000,00 | 2 940,00 |
| 3 | Ручная уборка тротуаров от льда и наледи | 1 м2 | 13,84 | 5 600,00 | 77 504,00 |
|  | Итого |  |  |  | 83 415,220 |
| Итого | 200 864,02 |
| Итого тротуары | 200 864,02 |
| Остановки (зимний период) |
| № п/п | Наименование работ | Единица измерения | Стоимость на ед.изм., руб., без НДС | всего объем | Всего стоимость работ без НДС, руб. |
| 2 категория |
| 1 | Ручная уборка остановок общественного транспорта | 1 м2 | 14,35 | 5 700,00 | 81 795,00 |
| 2 | Ручная посыпка остановок общественного транспорта песком (с учетом стоимости песка) | 1 м2 | 0,98 | 2 880,00 | 2 822,40 |
| Итого | 84 617,40 |
| Итого остановки | 84 617,40 |
| Итого зимний период | 16 808 270,11 |
| Летний период |
| 1, 2 категория |
|  | Проезжая часть, технические тротуары (летний период) |
| № п/п | Наименование работ | Единица измерения | Стоимость на ед.изм., руб., без НДС | всего объем | Всего стоимость работ без НДС, руб. |
| 1 | Механизированная мойка проезжей части (с учетом воды) | 1000 м2 | 126,04 | 1 121,49 | 141 352,60 |
| 3 | Механизированная расчистка перекрестков, колец и площадей проезжей части от грязи и мусора колёсным трактором | 1 000 м2 | 85,79 | 267,80 | 22 974,56 |
| 4 | Погрузка грузчиком и вывозка уличного смета, мусора автосамосвалом (с учетом стоимости захоронения на полигоне) | км | 552,80 | 880,60 | 486 795,68 |
| 5 | Профилирование обочин без погрузки и вывозки излишков грунта | 1000 м2 | 472,04 | 88,80 | 41 917,15 |
| 6 | Профилирование обочин с вывозкой излишек грунта | 1000 м2 | 148 561,30 | 4,40 | 653 669,72 |
| 7 | Вывоз мусора с погрузкой автопогрузчиком на полигон (с учетом стоимости захоронения на полигоне) | 1 т | 1 262,69 | 70,00 | 88 388,30 |
| Итого | 1 435 098,010 |
| 6 | Работа механизированного звена по очистке прибордюрной части от зимних накоплений | 1000 п.м. | 44284,82 | 4,00 | 177 139,28 |
| 7 | Работа механизированного звена по очистке прибордюрной части от наносного грунта, грязи | 1000 п.м. | 21533,33 | 8,00 | 172 266,64 |
| Итого | 349 405,92 |
| 3 категория |
| Проезжая часть, технические тротуары (летний период) |
| № п/п | Наименование работ | Единица измерения | Стоимость на ед.изм., руб., без НДС | всего объем | Всего стоимость работ без НДС, руб. |
| 1 | Механизированная мойка проезжей части (с учетом воды) | 1000 м2 | 126,04 | 45,00 | 5 671,80 |
| 2 | Механизированная расчистка перекрестков, колец и площадей проезжей части от грязи и мусора колёсным трактором | 1 000 м2 | 85,79 | 110,00 | 9 436,90 |
| 4 | Планировка проезжей части гравийных дорог автогрейдером при однократном прохождении | 1000 м2 | 220,94 | 430,00 | 95 004,20 |
| 7 | Профилирование обочин без погрузки и вывозки излишков грунта | 1000 м2 | 472,04 | 60,00 | 28 322,40 |
| 8 | Работа механизированного звена по очистке прибордюрной части от зимних накоплений | 1000 п.м. | 44284,82 | 2,00 | 88 569,64 |
| 9 | Работа механизированного звена по очистке прибордюрной части от наносного грунта, грязи | 1000 п.м. | 21533,33 | 4,00 | 86 133,32 |
| 11 | Вывоз мусора с погрузкой автопогрузчиком на полигон (с учетом стоимости захоронения на полигоне) | 1 т | 1 262,69 | 121,00 | 152 785,49 |
| Итого | 465 923,75 |
| Тротуары |
| № п/п | Наименование работ | Единица измерения | Стоимость на ед.изм., руб., без НДС | всего объем | Всего стоимость работ без НДС, руб. |
|  | 2 категория |
| 1 | Механизированная расчистка тротуаров от грязи и мусора колёсным трактором | 1000 м2 | 85,79 | 139,98 | 12 008,88 |
| 2 | Ручная уборка тротуаров от пыли и мусора | 1000 м2 | 330,21 | 2,80 | 924,59 |
| Итого | 12 933,47 |
| Итого тротуары | 12 933,47 |
| Газоны, обочины, полосы отвода (летний период) |
| № п/п | Наименование работ | Единица измерения | Стоимость на ед.изм., руб., без НДС | всего объем | Всего стоимость работ без НДС, руб. |
| 1 | Кошение травостоя триммером со сбором и выноской травы | м2 | 2,52 | 120 000,00 | 302 400,00 |
| 2 | Ручная уборка газонов, обочин, полос отвода от случайного мусора | м2 | 0,28 | 2 597 615,50 | 727 332,34 |
| Итого | 1 029 732,34 |
| Итого газоны, обочины, полосы отвода | 1 029 732,34 |
| Остановки (летний период) |
| № п/п | Наименование работ | Единица измерения | Стоимость на ед.изм., руб., без НДС | всего объем | Всего стоимость работ без НДС, руб. |
| 2 категория |
|  | Вырезка поросли | шт. | 10,99 | 1 200,00 | 13 188,00 |
| 1 | Ручная уборка остановок общественного транспорта (включая прилотковою частью остановочных карманов) | м2 | 9,58 | 7 980,00 | 76 448,40 |
| Итого | 89 636,40 |
| Итого остановки | 89 636,40 |
| Итого летний период | 3 382 729,89 |
| Итого содержание объектов улично-дорожной сети | 20 191 000,00 |
| НДС, 20% | 4 038 200,00 |
| Всего содержание объектов улично-дорожной сети | 24 229 200,00 |

| СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ |
| --- |
| на выполнение работ по комплексному содержанию автомобильных дорог и инженерных сооружений на них, расположенных на территории Октябрьского района города Томска в 2019 году |
| Зимний период |
|  | 1, 2 категория |
|  | Проезжая часть (зимний период) |
| № п/п | Наименование работ | Единица измерения | Стоимость на ед.изм., руб., без НДС | всего объем | Всего стоимость работ без НДС, руб. |
| 1 | Механизированное сгребание снега с проезжей части улиц | 103 м2 | 92,67 | 5 607,43 | 519 640,54 |
| 2 | Очистка обочин от снега автогрейдером | км | 204,98 | 327,40 | 67 110,45 |
| 3 | Механизированная расчистка перекрестков, проезжей части от снега колесным трактором | 103м2 | 89,18 | 82,97 | 7 399,26 |
| 4 | Скалывание уплотненного снега автогрейдером с проезжей части за 1 проход | 1000 м2 | 365,46 | 1 704,78 | 623 028,90 |
| 5 | Механизированная посыпка проезжей части улиц ПСС 10% (при расходе ПСС от 101 до 150 гр/м2) | 103 м2 | 334,83 | 3 790,65 | 1 269 223,34 |
| 6 | Механизированная перекидка снега фрезернороторным снегоочистителем в звене | 103 пог.м | 4 214,15 | 118,00 | 497 269,70 |
| 7 | Механизированная уборка снежного вала автогрейдером | км | 227,75 | 260,00 | 59 215,00 |
| 8 | Дежурство пескоразбрасывателей | ч | 615,78 | 280,00 | 172 418,40 |
| 9 | Дежурство плужнощеточных | ч | 533,51 | 320,00 | 170 723,20 |
| 10 | Комплекс работ по вывозу снега с проезжей части, тротуаров, остановок, парковочных карманов | 1 т | 446,42 | 7 200,00 | 3 214 224,00 |
| Итого | 6 600 252,790 |
| 7 | Механизированная очистка проезжей части от снежного заноса фронтальным погрузчиком с объемом ковша более 1,8 м3 | м2 | 18,80 | 20 200,00 | 379 760,00 |
|  | Механизированная очистка проезжей части и обочин от снега фронтальным погрузчиком с объемом ковша до 1,8 м3 включительно | м2 | 9,13 | 30 000,00 | 273 900,00 |
| Итого | 653 660,00 |
| 3 категория |
|  | Проезжая часть (зимний период) |
| № п/п | Наименование работ | Единица измерения | Стоимость на ед.изм., руб., без НДС | всего объем | Всего стоимость работ без НДС, руб. |
| 1 | Механизированное сгребание снега с проезжей части улиц | 103 м2 | 92,67 | 800,00 | 74 136,00 |
| 2 | Скалывание уплотненного снега автогрейдером с проезжей части за 1 проход | 103 м2 | 365,46 | 12 706,96 | 4 643 885,60 |
| 3 | Механизированная расчистка перекрестков, проезжей части от снега колесным трактором | 103м2 | 89,18 | 120,00 | 10 701,60 |
| 4 | Механизированная посыпка проезжей части улиц ПСС 10% (при расходе ПСС от 101 до 150 гр/м2) | 103 м2 | 334,83 | 980,00 | 328 133,40 |
| 5 | Механизированная перекидка снега фрезернороторным снегоочистителем в звене | 103 пог.м | 4 214,15 | 150,00 | 632 122,50 |
| 6 | Механизированная очистка проезжей части от снежного заноса фронтальным погрузчиком с объемом ковша более 1,8 м3 | м2 | 18,80 | 15 500,00 | 291 400,00 |
| 7 | Механизированная очистка проезжей части и обочин от снега фронтальным погрузчиком с объемом ковша до 1,8 м3 включительно | м2 | 9,13 | 31 000,00 | 283 030,00 |
| 8 | Механизированная уборка снежного вала автогрейдером | км | 227,75 | 220,00 | 50 105,00 |
| 9 | Дежурство пескоразбрасывателей | ч | 615,78 | 200,00 | 123 156,00 |
| 10 | Дежурство плужнощеточных | ч | 533,51 | 150,00 | 80 026,50 |
| 11 | Комплекс работ по вывозу снега с проезжей части, тротуаров, остановок, парковочных карманов | 1 т | 446,42 | 6 165,00 | 2 752 179,30 |
| Итого | 9 268 875,90 |
|  | Тротуары (зимний период) |
| № п/п | Наименование работ | Единица измерения | Стоимость на ед.изм., руб., без НДС | всего объем | Всего стоимость работ без НДС, руб. |
|  | 2 категория |
| 1 | Механизированная расчистка тротуаров от снега колёсным трактором | 1000 м2 | 89,18 | 279,96 | 24 966,83 |
|  | Механизированная уборка тротуаров от снега мини-трактором | 1000 м2 | 262,65 | 46,66 | 12 255,25 |
| 2 | Механизированная уборка тротуаров от уплотненного снега (наста) | 1000 м2 | 2865,24 | 28,00 | 80 226,72 |
|  | Итого |  |  |  | 117 448,80 |
| 1 | Ручная уборка тротуаров от свежевыпавшего снега | 1000 м2 | 1061,15 | 2,80 | 2 971,22 |
| 2 | Ручная посыпка тротуаров песком (с учетом стоимости песка) | 1 м2 | 0,98 | 3 000,00 | 2 940,00 |
| 3 | Ручная уборка тротуаров от льда и наледи | 1 м2 | 13,84 | 5 600,00 | 77 504,00 |
|  | Итого |  |  |  | 83 415,220 |
| Итого | 200 864,02 |
| Итого тротуары | 200 864,02 |
| Остановки (зимний период) |
| № п/п | Наименование работ | Единица измерения | Стоимость на ед.изм., руб., без НДС | всего объем | Всего стоимость работ без НДС, руб. |
| 2 категория |
| 1 | Ручная уборка остановок общественного транспорта | 1 м2 | 14,35 | 5 700,00 | 81 795,00 |
| 2 | Ручная посыпка остановок общественного транспорта песком (с учетом стоимости песка) | 1 м2 | 0,98 | 2 880,00 | 2 822,40 |
| Итого | 84 617,40 |
| Итого остановки | 84 617,40 |
| Итого зимний период | 16 808 270,11 |
| Летний период |
| 1, 2 категория |
|  | Проезжая часть, технические тротуары (летний период) |
| № п/п | Наименование работ | Единица измерения | Стоимость на ед.изм., руб., без НДС | всего объем | Всего стоимость работ без НДС, руб. |
| 1 | Механизированная мойка проезжей части (с учетом воды) | 1000 м2 | 126,04 | 1 121,49 | 141 352,60 |
| 3 | Механизированная расчистка перекрестков, колец и площадей проезжей части от грязи и мусора колёсным трактором | 1 000 м2 | 85,79 | 267,80 | 22 974,56 |
| 4 | Погрузка грузчиком и вывозка уличного смета, мусора автосамосвалом (с учетом стоимости захоронения на полигоне) | км | 552,80 | 880,60 | 486 795,68 |
| 5 | Профилирование обочин без погрузки и вывозки излишков грунта | 1000 м2 | 472,04 | 88,80 | 41 917,15 |
| 6 | Профилирование обочин с вывозкой излишек грунта | 1000 м2 | 148 561,30 | 4,40 | 653 669,72 |
| 7 | Вывоз мусора с погрузкой автопогрузчиком на полигон (с учетом стоимости захоронения на полигоне) | 1 т | 1 262,69 | 70,00 | 88 388,30 |
| Итого | 1 435 098,010 |
| 6 | Работа механизированного звена по очистке прибордюрной части от зимних накоплений | 1000 п.м. | 44284,82 | 4,00 | 177 139,28 |
| 7 | Работа механизированного звена по очистке прибордюрной части от наносного грунта, грязи | 1000 п.м. | 21533,33 | 8,00 | 172 266,64 |
| Итого | 349 405,92 |
| 3 категория |
| Проезжая часть, технические тротуары (летний период) |
| № п/п | Наименование работ | Единица измерения | Стоимость на ед.изм., руб., без НДС | всего объем | Всего стоимость работ без НДС, руб. |
| 1 | Механизированная мойка проезжей части (с учетом воды) | 1000 м2 | 126,04 | 45,00 | 5 671,80 |
| 2 | Механизированная расчистка перекрестков, колец и площадей проезжей части от грязи и мусора колёсным трактором | 1 000 м2 | 85,79 | 110,00 | 9 436,90 |
| 4 | Планировка проезжей части гравийных дорог автогрейдером при однократном прохождении | 1000 м2 | 220,94 | 430,00 | 95 004,20 |
| 7 | Профилирование обочин без погрузки и вывозки излишков грунта | 1000 м2 | 472,04 | 60,00 | 28 322,40 |
| 8 | Работа механизированного звена по очистке прибордюрной части от зимних накоплений | 1000 п.м. | 44284,82 | 2,00 | 88 569,64 |
| 9 | Работа механизированного звена по очистке прибордюрной части от наносного грунта, грязи | 1000 п.м. | 21533,33 | 4,00 | 86 133,32 |
| 11 | Вывоз мусора с погрузкой автопогрузчиком на полигон (с учетом стоимости захоронения на полигоне) | 1 т | 1 262,69 | 121,00 | 152 785,49 |
| Итого | 465 923,75 |
| Тротуары |
| № п/п | Наименование работ | Единица измерения | Стоимость на ед.изм., руб., без НДС | всего объем | Всего стоимость работ без НДС, руб. |
|  | 2 категория |
| 1 | Механизированная расчистка тротуаров от грязи и мусора колёсным трактором | 1000 м2 | 85,79 | 139,98 | 12 008,88 |
| 2 | Ручная уборка тротуаров от пыли и мусора | 1000 м2 | 330,21 | 2,80 | 924,59 |
| Итого | 12 933,47 |
| Итого тротуары | 12 933,47 |
| Газоны, обочины, полосы отвода (летний период) |
| № п/п | Наименование работ | Единица измерения | Стоимость на ед.изм., руб., без НДС | всего объем | Всего стоимость работ без НДС, руб. |
| 1 | Кошение травостоя триммером со сбором и выноской травы | м2 | 2,52 | 120 000,00 | 302 400,00 |
| 2 | Ручная уборка газонов, обочин, полос отвода от случайного мусора | м2 | 0,28 | 2 597 615,50 | 727 332,34 |
| Итого | 1 029 732,34 |
| Итого газоны, обочины, полосы отвода | 1 029 732,34 |
| Остановки (летний период) |
| № п/п | Наименование работ | Единица измерения | Стоимость на ед.изм., руб., без НДС | всего объем | Всего стоимость работ без НДС, руб. |
| 2 категория |
|  | Вырезка поросли | шт. | 10,99 | 1 200,00 | 13 188,00 |
| 1 | Ручная уборка остановок общественного транспорта (включая прилотковою частью остановочных карманов) | м2 | 9,58 | 7 980,00 | 76 448,40 |
| Итого | 89 636,40 |
| Итого остановки | 89 636,40 |
| Итого летний период | 3 382 729,89 |
| Итого содержание объектов улично-дорожной сети | 20 191 000,00 |
| НДС, 20% | 4 038 200,00 |
| Всего содержание объектов улично-дорожной сети | 24 229 200,00 |

| СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог, расположенных на территории Октябрьского района города Томска в 2020 году |
| --- |
| 1,2 категория |
| Проезжая часть (зимний период) |
| № п/п | Наименование работ | Единица измерения | Стоимость на ед.изм., руб., с НДС | Объем работ | Количество месяцев | Количество раз в месяц | Всего объем | Всего стоимость работ руб. |
| 1 | Механизированное сгребание снега с проезжей части улиц | 103 м2 | 74,04 | 195,697 | 5 | 10 | 6 000,00 | 766 020,00 |
| 2 | Очистка обочин от снега автогрейдером | км | 247 | 29,153 | 5 | 1 | 145,77 | 36 005,19 |
| 3 | Механизированная расчистка перекрестков, проезжей части от снега колесным трактором | 103м2 | 107,02 | 20,69 | 5 | 8 | 827,6 | 88 569,75 |
| 4 | Скалывание уплотненного снега автогрейдером с проезжей части за 1 проход | 1000 м2 | 497,67 | 195,697 | 5 | 3 | 2 935,46 | 1 460 890,38 |
| 5 | Механизированная посыпка проезжей части улиц ПСС 10% (при расходе ПСС от 101 до 150 гр/м2) | 103 м2 | 457 | 195,697 | 5 | 4 | 4 000,00 | 1 828 000,00 |
| 6 | Механизированная перекидка снега фрезернороторным снегоочистителем в звене | 103 пог.м | 5 743,00 | 47,13 | 5 | 1 | 235,65 | 1 353 337,95 |
| 7 | Механизированная уборка снежного вала автогрейдером | км | 273,3 | 56,886 | 5 | 1 | 284,43 | 77 734,72 |
| 8 | Дежурство пескоразбрасывателей | ч | 885,33 | 48 | 5 | 1,17 | 100 | 88 533,00 |
| 9 | Дежурство плужнощеточных | ч | 729,33 | 48 | 5 | 1,33 | 100 | 72 933,00 |
| 10 | Комплекс работ по вывозу снега с проезжей части, тротуаров, остановок, парковочных карманов | 1 т | 609,33 | 14 000,00 | 1 | 1 | 2 100,00 | 1 279 593,00 |
| 11 | Механизированная очистка проезжей части от снежного заноса фронтальным погрузчиком с объемом ковша более 1,8 м3 | м2 | 25,33 | 6 733,33 | 3 | 5 | 80 000,00 | 2 026 400,00 |
| 12 | Механизированная очистка проезжей части и обочин от снега фронтальным погрузчиком с объемом ковша до 1,8 м3 включительно | м2 | 12,83 | 10 000,00 | 3 | 5 | 110 000,00 | 1 411 300,00 |
|  | Итого 2 категории проезжая часть зимний период |  |  |  |  |  |  | 10 489 316,99 |
| 3 категория |
| Проезжая часть (зимний период) |
| № п/п | Наименование работ | Единица измерения | Стоимость на ед.изм., руб., с НДС | Объем работ | Количество месяцев | Количество раз в месяц | всего объем | Всего стоимость работ с НДС, руб. |
| 1 | Механизированное сгребание снега с проезжей части улиц | 103 м2 | 127,67 | 120 | 5 | 10 | 6 000,00 | 766 020,00 |
| 2 | Скалывание уплотненного снега автогрейдером с проезжей части за 1 проход | 103 м2 | 497,67 | 847,205 | 5 | 3 | 12 708,08 | 6 324 430,17 |
| 3 | Механизированная расчистка перекрестков, проезжей части от снега колесным трактором | 103м2 | 107,02 | 84,7 | 5 | 8 | 3 388,00 | 362 583,76 |
| 4 | Механизированная посыпка проезжей части улиц ПСС 10% (при расходе ПСС от 101 до 150 гр/м2) | 103 м2 | 457 | 84,7 | 5 | 4 | 1 694,00 | 774 158,00 |
| 5 | Механизированная перекидка снега фрезернороторным снегоочистителем в звене | 103 пог.м | 5 743,00 | 150 | 3 | 1 | 300 | 1 722 900,00 |
| 6 | Механизированная очистка проезжей части от снежного заноса фронтальным погрузчиком с объемом ковша более 1,8 м3 | м2 | 25,33 | 3 100,00 | 5 | 5 | 77 500,00 | 1 963 075,00 |
| 7 | Механизированная очистка проезжей части и обочин от снега фронтальным погрузчиком с объемом ковша до 1,8 м3 включительно | м2 | 12,83 | 6 200,00 | 5 | 5 | 155 000,00 | 1 988 650,00 |
| 8 | Механизированная уборка снежного вала автогрейдером | км | 273,3 | 44 | 5 | 1 | 220 | 60 126,00 |
| 9 | Дежурство пескоразбрасывателей | ч | 885,33 | 24 | 5 | 1,667 | 100 | 88 533,00 |
| 10 | Дежурство плужнощеточных | ч | 729,33 | 24 | 5 | 1,25 | 100 | 72 933,00 |
| 11 | Комплекс работ по вывозу снега с проезжей части, тротуаров, остановок, парковочных карманов | 1 т | 609,33 | 12 250,00 |  |  | 2 000,00 | 1 218 660,00 |
| Итого 3-я категория проезжая часть зимний период |  |  |  |  | 15 342 068,93 |
| Тротуары (зимний период) |
| № п/п | Наименование работ | Единица измерения | Стоимость на ед.изм., руб., с НДС | Объем работ | Количество месяцев | Количество раз в месяц | всего объем | Всего стоимость работ с НДС, руб. |
|  | 2 категория |  |  |  |  |  |
| 1 | Механизированная расчистка тротуаров от снега колёсным трактором | 1000 м2 | 334,67 | 8,999 | 5 | 7 | 314,965 | 105 409,34 |
|  | Механизированная уборка тротуаров от снега мини-трактором | 1000 м2 | 333,33 | 8,999 | 5 | 11 | 494,945 | 164 980,02 |
| 2 | Механизированная уборка тротуаров от уплотненного снега (наста) | 1000 м2 | 3482,67 | 8,999 | 2 | 1,556 | 28,005 | 97 532,17 |
|  | Итого |  |  |  |  |  | 0 | 367 921,53 |
| 1 | Ручная уборка тротуаров от свежевыпавшего снега | 1000 м2 | 1273,38 | 0,162 | 5 | 6 | 4,86 | 6 188,63 |
| 2 | Ручная посыпка тротуаров песком (с учетом стоимости песка) | 1 м2 | 1,18 | 162 | 5 | 6 | 4 860,00 | 5 734,80 |
| 3 | Ручная уборка тротуаров от льда и наледи | 1 м2 | 16,61 | 162 | 5 | 6 | 4 860,00 | 80 724,60 |
|  | Итого |  |  |  |  |  |  | 92 648,03 |
| Итого тротуары зимний период |  |  |  |  | 460 569,56 |
| Остановки (зимний период) |
| № п/п | Наименование работ | Единица измерения | Стоимость на ед.изм., руб., с НДС | Объем работ | Количество месяцев | Количество раз в месяц | всего объем | Всего стоимость работ с НДС, руб. |
| 2 категория |  |  |  |  |  |
| 1 | Ручная уборка остановок общественного транспорта | 1 м2 | 17,22 | 380 | 5 | 10 | 19 000,00 | 327 180,00 |
| 2 | Ручная посыпка остановок общественного транспорта песком (с учетом стоимости песка) | 1 м2 | 1,18 | 380 | 5 | 5 | 9 500,00 | 11 210,00 |
| Итого остановки зимний период |  |  |  |  | 338 390,00 |
| Итого зимний период | 26 630 345,48 |
| Летний период |
| 2 категория |
|  | Проезжая часть, технические тротуары (летний период) |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование работ | Единица измерения | Стоимость на ед.изм., руб., с НДС | Объем работ | Количество месяцев | Количество раз в месяц | всего объем | Всего стоимость работ с НДС, руб. |
| 1 | Механизированная мойка проезжей части (с учетом воды) | 1000 м2 | 172,47 | 195,7 | 5 | 5 | 4 892,50 | 843 809,48 |
| 3 | Механизированная расчистка перекрестков, колец и площадей проезжей части от грязи и мусора колёсным трактором | 1 000 м2 | 117,67 | 20,69 | 5 | 6 | 620,7 | 73 037,77 |
| 4 | Профилирование обочин без погрузки и вывозки излишков грунта | 1000 м2 | 643,33 | 88,8 |  |  | 88,8 | 57 127,70 |
| 5 | Профилирование обочин с вывозкой излишек грунта | 1000 м2 | 179 745,67 | 4,4 |  |  | 4,4 | 790 880,95 |
| 6 | Работа механизированного звена по очистке прибордюрной части от зимних накоплений | 1000 п.м. | 60228,67 | 4 | 1 |  | 4 | 240 914,68 |
| 7 | Работа механизированного звена по очистке прибордюрной части от наносного грунта, грязи | 1000 п.м. | 29282,67 | 8 | 1 |  | 8 | 234 261,36 |
| Итого 2 категория летний период проезжая часть | 2 240 031,94 |
| 3 категория |
| Проезжая часть, технические тротуары (летний период) |
| № п/п | Наименование работ | Единица измерения | Стоимость на ед.изм., руб., с НДС | Объем работ | Количество месяцев | Количество раз в месяц | всего объем | Всего стоимость работ с НДС, руб. |
| 1 | Механизированная мойка проезжей части (с учетом воды) | 1000 м2 | 172,47 | 84,7 | 3 | 5 | 1 270,50 | 219 123,14 |
| 2 | Механизированная расчистка перекрестков, колец и площадей проезжей части от грязи и мусора колёсным трактором | 1 000 м2 | 117,67 | 84,7 | 5 | 6 | 2 541,00 | 298 999,47 |
| 3 | Планировка проезжей части гравийных дорог автогрейдером при однократном прохождении | 1000 м2 | 322,33 | 86 | 5 | 1 | 430 | 138 601,90 |
| 4 | Профилирование обочин без погрузки и вывозки излишков грунта | 1000 м2 | 643,33 | 60 | 1 | 1 | 60 | 38 599,80 |
| 5 | Работа механизированного звена по очистке прибордюрной части от зимних накоплений | 1000 п.м. | 60228,67 | 2 | 1 | 1 | 2 | 120 457,34 |
| 6 | Работа механизированного звена по очистке прибордюрной части от наносного грунта, грязи | 1000 п.м. | 29282,67 | 4 | 1 | 1 | 4 | 117 130,68 |
| Итого 3- категория проезжая часть летний период |  |  |  |  | 932 912,33 |
| Тротуары |
| № п/п | Наименование работ | Единица измерения | Стоимость на ед.изм., руб., с НДС | Объем работ | Количество месяцев | Количество раз в месяц | всего объем | Всего стоимость работ с НДС, руб. |
| 1 | Механизированная расчистка тротуаров от грязи и мусора колёсным трактором | 1000 м2 | 118,65 | 8,99 | 7 | 5 | 314,643 | 37 332,39 |
| 2 | Ручная уборка тротуаров от пыли и мусора | 1000 м2 | 396,25 | 0,162 | 7 | 2,469 | 2,8 | 1 109,50 |
| Итого тротуары летний период |  |  |  |  | 38 441,89 |
| Газоны, обочины, полосы отвода (летний период) |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование работ | Единица измерения | Стоимость на ед.изм., руб., с НДС | Объем работ | Количество месяцев | Количество раз в месяц | всего объем | Всего стоимость работ с НДС, руб. |
| 1 | Кошение травостоя триммером со сбором и выноской травы | м2 | 3,02 | 77 797,00 | 3 | 1 | 233 391,00 | 704 840,82 |
| 2 | Ручная уборка газонов, обочин, полос отвода от случайного мусора | м2 | 0,34 | 79 400,00 | 7 | 9 | 5 002 206,00 | 1 700 750,04 |
| Итого газоны, обочины, полосы отвода |  |  |  |  | 2 405 590,86 |
| Остановки (летний период) |
| № п/п | Наименование работ | Единица измерения | Стоимость на ед.изм., руб., с НДС | Объем работ | Количество месяцев | Количество раз в месяц | всего объем | Всего стоимость работ с НДС, руб. |
|  | Ручная уборка остановок общественного транспорта (включая прилотковою частью остановочных карманов) | м2 | 11,5 | 380 | 7 | 8 | 20 045,00 | 230 517,50 |
|  | Вырезка поросли | шт. | 13,19 | 1 000,00 | 4 | 1 | 4 000,00 | 52 760,00 |
| Итого остановки летний период |  |  |  |  | 283 277,50 |
| Итого летний период проезжая часть, тротуары, газоны, остановки |  |  |  |  | 5 900 254,52 |
| Итого содержание объектов улично-дорожной сети |  |  |  |  | 32 530 600,00 |

Приложение 3.4.  к подпрограмме

«Содержание улично-дорожной сети на 2015-2025 годы»

| Сметный расчет на выполнение работ по содержанию дорог 2-3 категорий в Советском районе города Томска на 2019 год в рамках подпрограммы «Содержание улично-дорожной сети» муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства» на 2015 - 2025 годы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Зимний период |  |  |  |
| Проезжая часть |  |  |  |
| 2 категория |  |  |  |
| Наименование работ | Единица измерения | Стоимость на ед.изм., руб., с НДС | Объём работ ( по приложению) | Стоимость на 1 раз | Количество раз в месяц | Количество месяцев | Стоимость работ, руб., с НДС | Количество раз за сезон | Объем работ с учетом кратности |  |  |  |
| Механизированное сгребание снега с проезжей части улиц | 1000 м2 | 109,35 | 14,8500 | 1 623,848 | 8,08081 | 5 | 65 610,000 | 40,40405 | 600,0000 |  |  |  |
| Очистка обочин, прилотковой проезжей части от вала снега автогрейдером | 10км | 2418,80 | 0,4640 | 1 122,323 | 4,31034 | 5 | 24 188,000 | 21,5517 | 10,0000 |  |  |  |
| Скалывание уплотненного снега автогрейдером с проезжей части за 1 проход | 1000 м2 | 431,24 | 14,8500 | 6 403,914 | 8,08081 | 5 | 258 744,000 | 40,40405 | 600,0000 |  |  |  |
| Механизированная посыпка проезжей части улиц ПСС (при расходе ПСС 250гр/м2) | 1000 м2 | 556,63 | 14,8500 | 8 265,956 | 1,34680 | 5 | 55 663,000 | 6,734 | 100,0000 |  |  |  |
| Механизированная очистка обочин проезжей части фронтальным погрузчиком с объемом ковша более 1,8 м3 | 1 м2. | 0,46 | 4 640,0000 | 2 134,400 | 8,62069 | 5 | 92 000,000 | 43,10345 | 200 000,0000 |  |  |  |
| Дежурство пескоразбрасывателей | час. | 726,62 | 1 800,0000 | 1 307 916,000 | 0,04630 | 6 | 363 310,000 |  | 500,0000 |  |  |  |
| Дежурство плужно-щеточная | час. | 629,54 | 1 800,0000 | 1 133 172,000 | 0,03086 | 9 | 314 770,000 |  | 500,0000 |  |  |  |
| Итого 2 кат. |  |  |  |  |  |  | 1 174 285,00 |  |  |  |  |  |
| 3 категория |  |  |  |
| Наименование работ | Единица измерения | Стоимость на ед.изм., руб., с НДС | Объём работ ( по приложению) | Стоимость на 1 раз | Количество раз в месяц по технологии |  | Стоимость работ, руб., с НДС | Количество раз за сезон | Объем работ с учетом кратности |  |  |  |
| Механизированное сгребание снега с проезжей части улиц | 1000 м2 | 109,35 | 502,3960 | 54 937,003 | 0,63695 | 5 | 174 960,000 | 3,18475 | 1 600,0000 |  |  |  |
| Скалывание уплотненного снега автогрейдером с проезжей части за 1 проход | 1000 м2 | 431,24 | 502,3960 | 216 653,251 | 1,35351 | 5 | 1 466 216,000 | 6,76755 | 3 400,0000 |  |  |  |
| Механизированная посыпка проезжей части улиц ПСС (при расходе ПСС 250гр/м2) | 1000 м2 | 556,63 | 502,3960 | 279 648,685 | 0,35828 | 5 | 500 967,000 | 1,7914 | 900,0000 |  |  |  |
| Механизированная очистка обочин проезжей части фронтальным погрузчиком с объемом ковша более 1,8 м3 | 1 м2. | 0,46 | 211 310,0000 | 97 202,600 | 0,75718 | 5 | 368 000,000 | 3,7859 | 800 000,0000 |  |  |  |
| Итого 3 кат. |  |  |  |  |  |  | 2 510 143,00 |  |  |  |  |  |
| ИТОГО проезжая часть |  |  |  |  |  |  | 3 684 428,000 |  |  |  |  |  |
| Тротуары (зимний период) |  |  |  |
| Наименование работ | Единица измерения | Стоимость на ед.изм., руб., с НДС | Объём работ ( по приложению) | Стоимость на 1 раз | Количество раз в месяц по технологии | Количество месяцев | Стоимость работ, руб., с НДС | Количество раз за сезон | Объем работ с учетом кратности |  |  |  |
| 2 категория |  |  |  |
| Механизированная расчистка тротуаров от снега колесным трактором | 1000 м2 | 105,23 | 2,0000 | 210,460 | 2,50000 | 5 | 2 630,750 | 12,5 | 25,0000 |  |  |  |
| Ручная уборка тротуаров от свежевыпавшего снега | 1000 м2 | 1 252,16 | 2,000 | 2 504,320 | 2,50000 | 5 | 31 304,000 | 12,5 | 25,0000 |  |  |  |
| Ручная посыпка тротуаров песком | 1 м2 | 1,16 | 2 000,0000 | 2 320,000 | 2,50000 | 5 | 29 000,000 | 12,5 | 25 000,0000 |  |  |  |
| Ручная уборка тротуаров от льда и наледи | 1 м2 | 16,33 | 2 000,0000 | 32 660,000 | 0,80000 | 5 | 130 640,000 | 4 | 8 000,0000 |  |  |  |
| Итого тротуары 2 кат. |  |  |  |  |  |  | 193 574,75 |  |  |  |  |  |
| 3 категория |  |  |  |
| Механизированная расчистка тротуаров от снега колесным трактором | 1000 м2 | 105,23 | 5,2000 | 547,196 | 0,96154 | 5 | 2 630,750 | 4,8077 | 25,0000 |  |  |  |
| Ручная уборка тротуаров от свежевыпавшего снега | 1000 м2 | 1 252,16 | 5,2000 | 6 511,232 | 0,96154 | 5 | 31 304,000 | 4,8077 | 25,0000 |  |  |  |
| Ручная посыпка тротуаров песком | 1 м2 | 1,16 | 5 200,0000 | 6 032,000 | 0,76923 | 5 | 23 200,000 | 3,84615 | 20 000,0000 |  |  |  |
| Ручная уборка тротуаров от льда и наледи | 1 м2 | 16,33 | 5 200,0000 | 84 916,000 | 0,30769 | 5 | 130 640,000 | 1,53845 | 8 000,0000 |  |  |  |
| Итого тротуары 3 кат. |  |  |  |  |  |  | 187 774,75 |  |  |  |  |  |
| Итого тротуары |  |  |  |  |  |  | 381 349,50 |  |  |  |  |  |
| Остановки |  |  |  |
| II кат. (зимний период) |  |  |  |
| Ручная уборка остановок общественного транспорта | 1 м2 | 16,93 | 19,0000 | 321,670 | 10,52632 | 5 | 16 930,000 | 52,6316 | 1 000,0000 |  |  |  |
| Ручная посыпка остановок общественного транспорта песком | 1 м2 | 1,16 | 19,0000 | 22,040 | 10,52632 | 5 | 1 160,000 | 52,6316 | 1 000,0000 |  |  |  |
| Ручная очистка от рекламных объявлений | 1 м2 | 4,66 | 10,0000 | 46,600 | 1,80000 | 5 | 419,400 | 9 | 90,0000 |  |  |  |
| Итого остановки 2 кат. |  |  |  |  |  |  | 18 509,400 |  |  |  |  |  |
| III кат. (зимний период) |  |  |  |
| Ручная уборка остановок общественного транспорта | 1 м2 | 16,93 | 50,0000 | 846,500 | 2,00000 | 5 | 8 465,000 | 10 | 500,0000 |  |  |  |
| Ручная посыпка остановок общественного транспорта песком | 1 м2 | 1,16 | 50,0000 | 58,000 | 2,00000 | 5 | 580,000 | 10 | 500,0000 |  |  |  |
| Ручная очистка от рекламных объявлений | 1 м2 | 4,66 | 10,0000 | 46,600 | 1,80000 | 5 | 419,400 | 9 | 90,0000 |  |  |  |
| Итого остановки 3 кат. |  |  |  |  |  |  | 9 464,40 |  |  |  |  |  |
| Итого остановки |  |  |  |  |  |  | 27 973,80 |  |  |  |  |  |
| Лестницы III кат.(зимний период) |  |  |  |
| Ручная очистка лестничных сходов от снега и льда | 1 м2 | 9,98 | 62,0000 | 618,760 | 16,12903 | 5 | 49 900,000 | 80,64515 | 5 000,0000 |  |  |  |
| Ручная посыпка лестничных сходов песком | 1 м2 | 1,27 | 62,0000 | 78,740 | 16,12903 | 5 | 6 350,000 | 80,64515 | 5 000,0000 |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  | 56 250,00 |  |  |  |  |  |
| Урны 6 шт. III кат. (зимний период) |  |  |  |
| Вывоз мусора из урн | 1 урна | 67,31 | 10,0000 | 673,100 | 2,00000 | 5 | 6 731,000 | 10 | 100,0000 |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  | 6 731,00 |  |  |  |  |  |
| Вывоз снега II категория |  |  |  |
| Комплекс работ по вывозу снега с проезжей части, тротуаров, остановок | 1 т | 526,78 | 2 000,00 | 1 053 560,000 | 0,40000 | 5 | 2 107 120,000 | 2 | 4 000,0000 |  |  |  |
| Вывоз снега III категория |  |  |  |
| Комплекс работ по вывозу снега с проезжей части, тротуаров, остановок | 1 т | 526,78 | 4 400,00 | 2 317 832,000 | 0,27273 | 5 | 3 160 680,000 | 1,36365 | 6 000,0000 |  |  |  |
| Итого снега |  |  |  |  |  |  | 5 267 800,00 |  |  |  |  |  |
| Итого зимний период |  |  |  |  |  |  | 9 424 532,30 |  |  |  |  |  |
| Летний период |  |  |  |
| Проезжая часть, технические тротуары (летний период) |  |  |  |
| 2 категория |  |  |  |
| Наименование работ | Единица измерения | Стоимость на ед.изм., руб., с НДС | Объём работ ( по приложению) | Стоимость 1 раза | Количество раз в месяц по технологии | Количество месяцев | Стоимость работ, руб., с НДС | Количество раз за сезон | Объем работ с учетом кратности |  |  |  |
| Механизированная мойка проезжей части (с учетом воды) | 1000 м2 | 148,73 | 14,8500 | 2 208,641 | 1,34680 | 5 | 14 873,000 | 6,734 | 100,0000 |  |  |  |
| Погрузка грузчиком и вывозка уличного смета, мусора автосамосвалом | 1 км. | 607,87 | 2,3200 | 1 410,258 | 4,31034 | 5 | 30 393,500 | 21,5517 | 50,0000 |  |  |  |
| Работа механизированного звена по очистке прибордюрной части от наносного грунта, грязи | 1000 п.м | 25409,33 | 4,6400 | 117 899,291 | 0,43103 | 5 | 254 093,300 | 2,15515 | 10,0000 |  |  |  |
| Работа механизированного звена по очистке прибордюрной части от зимних накоплений | 1000 п.м | 52973,37 | 4,6400 | 245 796,437 | 0,12931 | 5 | 158 920,110 | 0,64655 | 3,0000 |  |  |  |
| Механизированный полив проезжей части | 1000 м2 | 128,74 | 14,8500 | 1 911,789 | 0,13468 | 5 | 1 287,400 | 0,6734 | 10,0000 |  |  |  |
| Итого 2 кат. |  |  |  |  |  |  | 459 567,31 |  |  |  |  |  |
| 3 категория |  |  |  |
| Наименование работ | Единица измерения | Стоимость на ед.изм., руб., с НДС | Объём работ ( по приложению) | Стоимость 1 раза | Количество раз в месяц по технологии | Количество месяцев | Стоимость работ, руб., с НДС | Количество раз за сезон | Объем работ с учетом кратности |  |  |  |
| Механизированная мойка проезжей части (с учетом воды) | 1000 м2 | 148,73 | 500,5100 | 74 440,852 | 0,15984 | 5 | 59 492,000 | 0,7992 | 400,0000 |  |  |  |
| Погрузка грузчиком и вывозка уличного смета, мусора автосамосвалом | 1 км. | 607,87 | 101 384,0000 | 61 628 292,080 | 0,00010 | 5 | 30 393,500 | 0,0005 | 50,0000 |  |  |  |
| Работа механизированного звена по очистке прибордюрной части от зимних накоплений | 1000 п.м | 52973,37 | 202,7680 | 10 741 304,288 | 0,00395 | 5 | 211 893,480 | 0,01975 | 4,0000 |  |  |  |
| Механизированный полив проезжей части | 1000 м2 | 128,74 | 500,5100 | 64 435,657 | 0,01598 | 5 | 5 149,600 | 0,0799 | 40,0000 |  |  |  |
| Итого 3 кат. |  |  |  |  |  |  | 306 928,58 |  |  |  |  |  |
| ИТОГО проезжая часть |  |  |  |  |  |  | 766 495,890 |  |  |  |  |  |
| Тротуары |  |  |  |
| Наименование работ | Единица измерения | Стоимость на ед.изм., руб., с НДС | Объём работ | Стоимость 1 раза | Количество раз в месяц по технологии | Количество месяцев | Стоимость работ, руб., с НДС | Количество раз за сезон | Объем работ с учетом кратности |  |  |  |
| 2 категория |  |  |  |
| Механизированная расчистка тротуаров от грязи и мусора колесным трактором | 1 000 м2 | 101,23 | 2,0000 | 202,460 | 0,40000 | 5 | 404,920 | 2 | 4,0000 |  |  |  |
| Итого тротуары 2 кат. |  |  |  |  |  |  | 404,92 |  |  |  |  |  |
| 3 категория |  |  |  |
| Механизированная расчистка тротуаров от грязи и мусора колесным трактором | 1 000 м2 | 101,23 | 5,2000 | 526,396 | 0,38462 | 5 | 1 012,300 | 1,9231 | 10,0000 |  |  |  |
| Итого тротуары 3 кат. |  |  |  |  |  |  | 1 012,30 |  |  |  |  |  |
| Итого тротуары |  |  |  |  |  |  | 1 417,220 |  |  |  |  |  |
| Лестницы III кат. |  |  |  |
| Наименование работ | Единица измерения | Стоимость на ед.изм., руб., с НДС | Объём работ | Стоимость 1 раза | Количество раз в месяц по технологии | Количество месяцев | Стоимость работ, руб., с НДС | Количество раз за сезон | Объем работ с учетом кратности |  |  |  |
| Ручная очистка лестничных сходов от грязи и мусора | 1 м2 | 1,68 | 62,0000 | 104,160 | 0,32258 | 5 | 168,000 | 1,6129 | 100,0000 |  |  |  |
| Итого лестницы |  |  |  |  |  |  | 168,00 |  |  |  |  |  |
| Газоны (летний период) |  |  |  |
| Наименование работ | Единица измерения | Стоимость на ед.изм., руб., с НДС | Объём работ | Стоимость 1 раза | Количество раз в месяц по технологии | Количество месяцев | Стоимость работ, руб., с НДС | Количество раз за сезон | Объем работ с учетом кратности |  |  |  |
| 2 категория |  |  |  |
| Ручная уборка газонов, обочин, полос отвода от случайного мусора | 100 м2 | 33,00 | 40,4000 | 1 333,200 | 4,95050 | 5 | 33 000,000 | 24,7525 | 1 000,0000 |  |  |  |
| Кошение травостоя триммером со сбором и выноской травы | 100 м2 | 297,00 | 40,4000 | 11 998,800 | 1,48515 | 5 | 89 100,000 | 7,42575 | 300,0000 |  |  |  |
| Итого газоны 2 кат. |  |  |  |  |  |  | 122 100,00 |  |  |  |  |  |
| 3 категория |  |  |  |
| Ручная уборка газонов, обочин, полос отвода от случайного мусора | 100 м2 | 33,00 | 2 027,420 | 66 904,860 | 0,12331 | 5 | 41 250,000 | 0,61655 | 1 250,0000 |  |  |  |
| Кошение травостоя триммером со сбором и выноской травы | 100 м2 | 297,00 | 2 027,420 | 602 143,740 | 0,09865 | 5 | 297 000,000 | 0,49325 | 1 000,0000 |  |  |  |
| Итого газоны 3 кат. |  |  |  |  |  |  | 338 250,00 |  |  |  |  |  |
| Итого газоны |  |  |  |  |  |  | 460 350,00 |  |  |  |  |  |
| Остановки II кат. (летний период) |  |  |  |
| Наименование работ | Единица измерения | Стоимость на ед.изм., руб., с НДС | Объём работ | Стоимость 1 раза | Количество раз в месяц по технологии | Количество месяцев | Стоимость работ, руб., с НДС | Количество раз за сезон | Объем работ с учетом кратности |  |  |  |
| Ручная уборка остановок общественного транспорта, включая часть остановочных карманов, от мусора | 1 м2 | 11,3 | 19,0000 | 214,700 | 10,52632 | 5 | 11 300,000 | 52,6316 | 1 000,0000 |  |  |  |
| Итого остановки |  |  |  |  |  |  | 11 300,000 |  |  |  |  |  |
| Ручная мойка остановочного павильона (с учетом стоимости воды) | 1 м2 | 24,65 | 10,0000 | 246,500 | 1,00000 | 5 | 1 232,500 | 5 | 50,0000 |  |  |  |
| Ручная очистка от рекламных объявлений | 1 м2 | 4,66 | 10,0000 | 46,600 | 1,00000 | 5 | 233,000 | 5 | 50,0000 |  |  |  |
| Итого остановки II кат. |  |  |  |  |  |  | 12 765,500 |  |  |  |  |  |
| Остановки III кат. (летний период) |  |  |  |
| Ручная уборка остановок общественного транспорта, включая часть остановочных карманов, от мусора | 1 м2 | 11,3 | 50,0000 | 565,000 | 4,00000 | 5 | 11 300,000 | 20 | 1 000,0000 |  |  |  |
| Ручная мойка остановочного павильона (с учетом стоимости воды) | 1 м2 | 24,65 | 10,0000 | 246,500 | 0,99683 | 5 | 1 228,595 | 4,98415 | 49,8416 |  |  |  |
| Ручная очистка от рекламных объявлений | 1 м2 | 4,66 | 10,0000 | 46,600 | 1,00000 | 5 | 233,000 | 5 | 50,0000 |  |  |  |
| Итого остановки III кат. |  |  |  |  |  |  | 12 761,60 |  |  |  |  |  |
| Итого остановки |  |  |  |  |  |  | 25 527,10 |  |  |  |  |  |
| Урны 6 шт. III кат. (летний период) |  |  |  |
| Наименование работ | Единица измерения | Стоимость на ед.изм., руб., с НДС | Объём работ | Стоимость 1 раза | Количество раз в месяц по технологии | Количество месяцев | Стоимость работ, руб., с НДС | Количество раз за сезон | Объем работ с учетом кратности |  |  |  |
| Вывоз мусора из урн | 1 урна | 67,31 | 10,0000 | 673,100 | 10,00000 | 5 | 33 655,000 | 50 | 500,0000 |  |  |  |
| Итого урны |  |  |  |  |  |  | 33 655,00 |  |  |  |  |  |
| Деревья |  |  |  |
| 2 категория |  |  |  |
| Наименование работ | Единица измерения | Стоимость на ед.изм., руб., с НДС | Объём работ | Стоимость 1 раза | Количество раз в месяц по технологии | Количество месяцев | Стоимость работ, руб., с НДС | Количество раз за сезон | Объем работ с учетом кратности |  |  |  |
| Вырезка поросли | 1 дер. | 12,97 | 100,0000 |  |  |  | 389,100 |  | 30,0000 |  |  |  |
| Побелка деревьев | 1 дер. | 13,07 | 100,0000 |  |  |  | 653,500 |  | 50,0000 |  |  |  |
| Распиловка упавших деревьев и крупномерных сучьев | 1 м3 | 160,78 | 200,0000 |  |  |  | 3 215,600 |  | 20,0000 |  |  |  |
| Погрузка сучьев, веток, упавших деревьев в автомашину и вывоз на полигон ТБО | 1 м3 | 510,50 | 200,0000 |  |  |  | 20 420,000 |  | 40,0000 |  |  |  |
| Итого деревьев на 2 кат. |  |  |  |  |  |  | 24 678,20 |  |  |  |  |  |
| 3 категория |  |  |  |
| Вырезка поросли | 1 дер. | 12,97 | 100,0000 |  |  |  | 648,500 |  | 50,0000 |  |  |  |
| Побелка деревьев | 1 дер. | 13,07 | 100,0000 |  |  |  | 0,000 |  | 0,0000 |  |  |  |
| Распиловка упавших деревьев и крупномерных сучьев | 1 м3 | 160,78 | 200,0000 |  |  |  | 12 862,400 |  | 80,0000 |  |  |  |
| Погрузка сучьев, веток, упавших деревьев в автомашину и вывоз на полигон ТБО | 1 м3 | 510,50 | 200,0000 |  |  |  | 51 050,000 |  | 100,0000 |  |  |  |
| Итого деревьев на 3 кат. |  |  |  |  |  |  | 64 560,90 |  |  |  |  |  |
| Итого деревьев |  |  |  |  |  |  | 89 239,100 |  |  |  |  |  |
| Прочее III категория. |  |  |  |
| Наименование работ | Единица измерения | Стоимость на ед.изм., руб., с НДС | Объём работ | Стоимость 1 раза | Количество раз в месяц по технологии | Количество месяцев | Стоимость работ, руб., с НДС | Количество раз за сезон | Объем работ с учетом кратности |  |  |  |
| Планировка проезжей части гравийных дорог автогрейдером при однократном прохождении | 1000 м2 | 260,71 | 500,5100 | 130 487,962 | 0,11988 | 5 | 78 213,000 | 0,5994 | 300,00000 |  |  |  |
| Исправление профиля оснований гравийных дорог с добавлением нового материала | 1 м2. | 123,39 | 500 510,0000 | 61 757 928,900 | 0,01998 | 5 | 6 169 500,000 | 0,0999 | 50 000,0000 |  |  |  |
| Итого прочее |  |  |  |  |  |  | 6 247 713,00 |  |  |  |  |  |
| Итого летний период |  |  |  |  |  |  | 7 624 565,31 |  |  |  |  |  |
| Итого зимний и летний период, весенне-осенний период |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего сумма на 2019 с НДС |  |  |  |  |  |  | 17 049 097,61 |  |  |  |  |  |

| Сметный расчет на выполнение работ по содержанию дорог 2-3 категорий в Советском районе города Томска на 2019 год в рамках подпрограммы "Содержание улично-дорожной сети" муниципальной программы "Развитие дорожного хозяйства" на 2015 - 2025 годы |
| --- |
| Зимний период Проезжая часть |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 категория |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование работ | Единица измерения | Стоимость на ед.изм., руб., с НДС | Объём работ ( по приложению) | Стоимость на 1 раз | Количество раз в месяц | Количество месяцев | Стоимость работ, руб., с НДС | Количество раз за сезон | Объем работ с учетом кратности |
| Механизированное сгребание снега с проезжей части улиц | 103 м2 | 111,20 | 14,8500 | 1 651,320 | 16,16162 | 5 | 133 440,000 | 80,8081 | 1 200,0000 |
| Скалывание уплотненного снега автогрейдером с проезжей части за 1 проход | 103 м2 | 438,55 | 14,8500 | 6 512,468 | 8,08081 | 5 | 263 130,000 | 40,40405 | 600,0000 |
| Механизированная посыпка проезжей части улиц ПСС 10% (при расходе ПСС от 151 до 200 г/м2) | 103м2 | 483,92 | 14,8500 | 7 186,212 | 2,69360 | 5 | 96 784,000 | 13,468 | 200,0000 |
| Механизированная очистка обочин проезжей части фронтальным погрузчиком с объемом ковша более 1,8 м3 | м2. | 0,47 | 4 640,0000 | 2 180,800 | 4,31034 | 5 | 47 000,000 | 21,5517 | 100 000,0000 |
| Дежурство плужнощеточных | час. | 640,21 | 0,0000 |  |  |  | 256 084,000 |  | 400,0000 |
| Дежурство пескоразбрасывателей | час. | 738,94 | 0,0000 |  |  |  | 295 576,000 |  | 400,0000 |
| Итого 2 кат. |  |  |  |  |  |  | 1 092 014,00 |  |  |
| 3 категория |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование работ | Единица измерения | Стоимость на ед.изм., руб., с НДС | Объём работ ( по приложению) | Стоимость на 1 раз | Количество раз в месяц по технологии |  | Стоимость работ, руб., с НДС | Количество раз за сезон | Объем работ с учетом кратности |
| Механизированное сгребание снега с проезжей части улиц | 103 м2 | 111,20 | 502,3960 | 55 866,435 | 0,31847 | 5 | 88 960,000 | 1,59235 | 800,0000 |
| Скалывание уплотненного снега автогрейдером с проезжей части за 1 проход | 103 м2 | 438,55 | 502,3960 | 220 325,766 | 1,35351 | 5 | 1 491 070,000 | 6,76755 | 3 400,0000 |
| Механизированная посыпка проезжей части улиц ПСС 10% (при расходе ПСС от 151 до 200 г/м2) | 103м2 | 483,92 | 502,3960 | 243 119,472 | 0,27866 | 5 | 338 744,000 | 1,3933 | 700,0000 |
| Механизированная очистка обочин проезжей части фронтальным погрузчиком с объемом ковша более 1,8 м3 | м2. | 0,47 | 211 310,0000 | 99 315,700 | 0,37859 | 5 | 188 000,000 | 1,89295 | 400 000,0000 |
| Итого 3 кат. |  |  |  |  |  |  | 2 106 774,00 |  |  |
| ИТОГО проезжая часть |  |  |  |  |  |  | 3 198 788,000 |  |  |
| Тротуары (зимний период) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование работ | Единица измерения | Стоимость на ед.изм., руб., с НДС | Объём работ ( по приложению) | Стоимость на 1 раз | Количество раз в месяц по технологии | Количество месяцев | Стоимость работ, руб., с НДС | Количество раз за сезон | Объем работ с учетом кратности |
| 2 категория |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Механизированная расчистка тротуаров от снега колесным трактором | 103 м2 | 107,02 | 2,0000 | 214,040 | 5,00000 | 5 | 5 351,000 | 25 | 50,0000 |
| Ручная уборка тротуаров от свежевыпавшего снега | 103 м2 | 1 273,38 | 2,000 | 2 546,760 | 1,00000 | 5 | 12 733,800 | 5 | 10,0000 |
| Ручная посыпка тротуаров песком (с учетом стоимости песка) | м2. | 1,18 | 2 000,0000 | 2 360,000 | 2,00000 | 5 | 23 600,000 | 10 | 20 000,0000 |
| Ручная уборка тротуаров от льда и наледи | м2. | 16,61 | 2 000,0000 | 33 220,000 | 0,80000 | 5 | 132 880,000 | 4 | 8 000,0000 |
| Итого тротуары 2 кат. |  |  |  |  |  |  | 174 564,80 |  |  |
| 3 категория |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Механизированная расчистка тротуаров от снега колесным трактором | 103 м2 | 107,02 | 5,2000 | 556,504 | 1,92308 | 5 | 5 351,000 | 9,6154 | 50,0000 |
| Ручная уборка тротуаров от свежевыпавшего снега | 103 м2 | 1 273,38 | 5,2000 | 6 621,576 | 0,38462 | 5 | 12 733,800 | 1,9231 | 10,0000 |
| Ручная посыпка тротуаров песком (с учетом стоимости песка) | м2. | 1,18 | 5 200,0000 | 6 136,000 | 0,76923 | 5 | 23 600,000 | 3,84615 | 20 000,0000 |
| Ручная уборка тротуаров от льда и наледи | м2. | 16,61 | 5 200,0000 | 86 372,000 | 0,26923 | 5 | 116 270,000 | 1,34615 | 7 000,0000 |
| Итого тротуары 3 кат. |  |  |  |  |  |  | 157 954,80 |  |  |
| Итого тротуары |  |  |  |  |  |  | 332 519,60 |  |  |
| Остановки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| II кат. (зимний период) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ручная уборка остановок общественного транспорта | м2. | 17,22 | 19,0000 | 327,180 | 10,52632 | 5 | 17 220,000 | 52,6316 | 1 000,0000 |
| Ручная посыпка остановок общественного транспорта песком (с учетом стоимости песка) | м2. | 1,18 | 19,0000 | 22,420 | 10,52632 | 5 | 1 180,000 | 52,6316 | 1 000,0000 |
| Ручная очистка от рекламных объявлений | м2. | 4,74 | 10,0000 | 47,400 | 0,40000 | 5 | 94,800 | 2 | 20,0000 |
| Итого остановки 2 кат. |  |  |  |  |  |  | 18 494,800 |  |  |
| III кат. (зимний период) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ручная уборка остановок общественного транспорта | м2. | 17,22 | 50,0000 | 861,000 | 4,00000 | 5 | 17 220,000 | 20 | 1 000,0000 |
| Ручная посыпка остановок общественного транспорта песком (с учетом стоимости песка) | м2. | 1,18 | 50,0000 | 59,000 | 4,00000 | 5 | 1 180,000 | 20 | 1 000,0000 |
| Ручная очистка от рекламных объявлений | м2. | 4,74 | 10,0000 | 47,400 | 0,40000 | 5 | 94,800 | 2 | 20,0000 |
| Итого остановки 3 кат. |  |  |  |  |  |  | 18 494,80 |  |  |
| Итого остановки |  |  |  |  |  |  | 36 989,60 |  |  |
| Лестницы III кат.(зимний период) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ручная очистка лестничных сходов от снега и льда | м2. | 10,15 | 62,0000 | 629,300 | 16,12903 | 5 | 50 750,000 | 80,64515 | 5 000,0000 |
| Ручная посыпка лестничных сходов песком (с учетом стоимости песка) | м2. | 1,30 | 62,0000 | 80,600 | 16,12903 | 5 | 6 500,000 | 80,64515 | 5 000,0000 |
| Итого |  |  |  |  |  |  | 57 250,00 |  |  |
| Урны 6 шт. III кат. (зимний период) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вывоз мусора из урн (с учетом стоимости захоронения на полигоне) | 1 урна | 71,46 | 10,0000 | 714,600 | 2,00000 | 5 | 7 146,000 | 10 | 100,0000 |
| Итого |  |  |  |  |  |  | 7 146,00 |  |  |
| Вывоз снега II категория |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Комплекс работ по вывозу снега с проезжей части, тротуаров, остановок, парковочных карманов | 1 т | 535,7 | 2 000,00 | 1 071 400,000 | 0,20000 | 5 | 1 071 400,000 | 1 | 2 000,0000 |
| Вывоз снега III категория |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Комплекс работ по вывозу снега с проезжей части, тротуаров, остановок, парковочных карманов | 1 т | 535,7 | 4 400,00 | 2 357 080,000 | 0,95264 | 5 | 11 227 200,600 | 4,7632 | 20 958,000000 |
| Итого снега |  |  |  |  |  |  | 12 298 600,60 |  |  |
| Итого зимний период |  |  |  |  |  |  | 15 931 293,80 |  |  |
| Летний период |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проезжая часть, технические тротуары (летний период) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 категория |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование работ | Единица измерения | Стоимость на ед.изм., руб., с НДС | Объём работ ( по приложению) | Стоимость 1 раза | Количество раз в месяц по технологии | Количество месяцев | Стоимость работ, руб., с НДС | Количество раз за сезон | Объем работ с учетом кратности |
| Механизированная мойка проезжей части (с учетом воды) | 103 м2 | 151,25 | 14,8500 | 2 246,063 | 1,34680 | 5 | 15 125,000 | 6,734 | 100,0000 |
| Погрузка грузчиком и вывозка уличного смета, мусора автосамосвалом (с учетом стоимости захоронения на полигоне) | км. | 663,36 | 2,3200 | 1 538,995 | 4,31034 | 5 | 33 168,000 | 21,5517 | 50,0000 |
| Работа механизированного звена по очистке прибордюрной части от наносного грунта, грязи | 103 пог. м | 25840 | 4,6400 | 119 897,600 | 0,60345 | 5 | 361 760,000 | 3,01725 | 14,0000 |
| Работа механизированного звена по очистке прибордюрной части от зимних накоплений | 103 пог. м | 53141,78 | 4,6400 | 246 577,859 | 0,12931 | 5 | 159 425,340 | 0,64655 | 3,0000 |
| Механизированный полив проезжей части (с учетом стоимости воды) | 103 м2 | 130,92 | 14,8500 | 1 944,162 | 0,13468 | 5 | 1 309,200 | 0,6734 | 10,0000 |
| Итого 2 кат. |  |  |  |  |  |  | 570 787,54 |  |  |
| 3 категория |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование работ | Единица измерения | Стоимость на ед.изм., руб., с НДС | Объём работ ( по приложению) | Стоимость 1 раза | Количество раз в месяц по технологии | Количество месяцев | Стоимость работ, руб., с НДС | Количество раз за сезон | Объем работ с учетом кратности |
| Механизированная мойка проезжей части (с учетом воды) | 103 м2 | 151,25 | 500,5100 | 75 702,138 | 0,15984 | 5 | 60 500,000 | 0,7992 | 400,0000 |
| Погрузка грузчиком и вывозка уличного смета, мусора автосамосвалом (с учетом стоимости захоронения на полигоне) | км. | 663,36 | 101 384,0000 | 67 254 090,240 | 0,00010 | 5 | 33 168,000 | 0,0005 | 50,0000 |
| Работа механизированного звена по очистке прибордюрной части от зимних накоплений | 103 пог. м | 53141,78 | 202,7680 | 10 775 452,447 | 0,00395 | 5 | 212 567,120 | 0,01975 | 4,0000 |
| Механизированный полив проезжей части (с учетом стоимости воды) | 103 м2 | 130,92 | 500,5100 | 65 526,769 | 0,01598 | 5 | 5 236,800 | 0,0799 | 40,0000 |
| Итого 3 кат. |  |  |  |  |  |  | 311 471,92 |  |  |
| ИТОГО проезжая часть |  |  |  |  |  |  | 882 259,460 |  |  |
| Тротуары |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование работ | Единица измерения | Стоимость на ед.изм., руб., с НДС | Объём работ | Стоимость 1 раза | Количество раз в месяц по технологии | Количество месяцев | Стоимость работ, руб., с НДС | Количество раз за сезон | Объем работ с учетом кратности |
| 2 категория |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Механизированная расчистка тротуаров от грязи и мусора колесным трактором | 103 м2 | 102,95 | 2,0000 | 205,900 | 0,50000 | 5 | 514,750 | 2,5 | 5,0000 |
| Ручная уборка тротуаров от пыли и мусора | 103 м2 | 396,25 | 2,0000 | 792,500 | 0,50000 | 5 | 1 981,250 | 2,5 | 5,0000 |
| Итого тротуары 2 кат. |  |  |  |  |  |  | 2 496,00 |  |  |
| 3 категория |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Механизированная расчистка тротуаров от грязи и мусора колесным трактором | 103 м2 | 102,95 | 5,2000 | 535,340 | 0,38462 | 5 | 1 029,500 | 1,9231 | 10,0000 |
| Ручная уборка тротуаров от пыли и мусора | 103 м2 | 396,25 | 5,2000 | 2 060,500 | 0,19231 | 5 | 1 981,250 | 0,96155 | 5,0000 |
| Итого тротуары 3 кат. |  |  |  |  |  |  | 3 010,75 |  |  |
| Итого тротуары |  |  |  |  |  |  | 5 506,750 |  |  |
| Лестницы III кат. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование работ | Единица измерения | Стоимость на ед.изм., руб., с НДС | Объём работ | Стоимость 1 раза | Количество раз в месяц по технологии | Количество месяцев | Стоимость работ, руб., с НДС | Количество раз за сезон | Объем работ с учетом кратности |
| Ручная очистка лестничных сходов от грязи и мусора | 1 м2 | 1,7 | 62,0000 | 105,400 | 0,96774 | 5 | 510,000 | 4,8387 | 300,0000 |
| Итого лестницы |  |  |  |  |  |  | 510,00 |  |  |
| Газоны (летний период) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование работ | Единица измерения | Стоимость на ед.изм., руб., с НДС | Объём работ | Стоимость 1 раза | Количество раз в месяц по технологии | Количество месяцев | Стоимость работ, руб., с НДС | Количество раз за сезон | Объем работ с учетом кратности |
| 2 категория |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ручная уборка газонов, обочин, полос отвода от случайного мусора | м2 | 0,34 | 40,4000 | 13,736 | 495,04950 | 5 | 34 000,000 | 2475,2475 | 100 000,0000 |
| Кошение травостоя триммером со сбором и выноской травы | м2 | 3,02 | 40,4000 | 122,008 | 148,51485 | 5 | 90 600,000 | 742,57425 | 30 000,0000 |
| Итого газоны 2 кат. |  |  |  |  |  |  | 124 600,00 |  |  |
| 3 категория |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ручная уборка газонов, обочин, полос отвода от случайного мусора | м2 | 0,34 | 2 027,420 | 689,323 | 39,45902 | 5 | 136 000,000 | 197,2951 | 400 000,0000 |
| Кошение травостоя триммером со сбором и выноской травы | м2 | 3,02 | 2 027,420 | 6 122,808 | 6,90533 | 5 | 211 400,000 | 34,52665 | 70 000,0000 |
| Итого газоны 3 кат. |  |  |  |  |  |  | 347 400,00 |  |  |
| Итого газоны |  |  |  |  |  |  | 472 000,00 |  |  |
| Остановки II кат. (летний период) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование работ | Единица измерения | Стоимость на ед.изм., руб., с НДС | Объём работ | Стоимость 1 раза | Количество раз в месяц по технологии | Количество месяцев | Стоимость работ, руб., с НДС | Количество раз за сезон | Объем работ с учетом кратности |
| Ручная уборка остановок общественного транспорта (включая прилотковую часть остановочных карманов) | 1 м2 | 11,5 | 19,0000 | 218,500 | 5,26316 | 5 | 5 750,000 | 26,3158 | 500,0000 |
| Ручная мойка остановочного павильона (с учетом стоимости воды) | 1 м2 | 25,07 | 10,0000 | 250,700 | 1,00000 | 5 | 1 253,500 | 5 | 50,0000 |
| Ручная очистка от рекламных объявлений | 1 м2 | 4,74 | 10,0000 | 47,400 | 1,00000 | 5 | 237,000 | 5 | 50,0000 |
| Итого остановки II кат. |  |  |  |  |  |  | 7 240,500 |  |  |
| Остановки III кат. (летний период) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ручная уборка остановок общественного транспорта (включая прилотковую часть остановочных карманов) | 1 м2 | 11,5 | 50,0000 | 575,000 | 6,00000 | 5 | 17 250,000 | 30 | 1 500,0000 |
| Ручная мойка остановочного павильона (с учетом стоимости воды) | 1 м2 | 25,07 | 10,0000 | 250,700 | 1,00000 | 5 | 1 253,500 | 5 | 50,0000 |
| Ручная очистка от рекламных объявлений | 1 м2 | 4,74 | 10,0000 | 47,400 | 1,00000 | 5 | 237,000 | 5 | 50,0000 |
| Итого остановки III кат. |  |  |  |  |  |  | 18 740,50 |  |  |
| Итого остановки |  |  |  |  |  |  | 25 981,00 |  |  |
| Урны 6 шт. III кат. (летний период) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование работ | Единица измерения | Стоимость на ед.изм., руб., с НДС | Объём работ | Стоимость 1 раза | Количество раз в месяц по технологии | Количество месяцев | Стоимость работ, руб., с НДС | Количество раз за сезон | Объем работ с учетом кратности |
| Вывоз мусора из урн (с учетом стоимости захоронения на полигоне) | 1 урна | 71,46 | 10,0000 | 714,600 | 14,00000 | 5 | 50 022,000 | 70 | 700,0000 |
| Итого урны |  |  |  |  |  |  | 50 022,00 |  |  |
| Деревья |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 категория |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование работ | Единица измерения | Стоимость на ед.изм., руб., с НДС | Объём работ | Стоимость 1 раза | Количество раз в месяц по технологии | Количество месяцев | Стоимость работ, руб., с НДС | Количество раз за сезон | Объем работ с учетом кратности |
| Вырезка поросли | 1 дер. | 13,19 | 100,0000 |  |  |  | 395,700 |  | 30,0000 |
| Побелка деревьев | 1 дер. | 13,30 | 100,0000 |  |  |  | 665,000 |  | 50,0000 |
| Распиловка упавших деревьев и крупномерных сучьев | 1 м3 | 163,53 | 200,0000 |  |  |  | 3 270,600 |  | 20,0000 |
| Погрузка сучьев, веток, упавших деревьев в автомашину и вывоз на полигон ТБО | 1 м3 | 650,35 | 200,0000 |  |  |  | 65 035,000 |  | 100,0000 |
| Итого деревьев на 2 кат. |  |  |  |  |  |  | 69 366,30 |  |  |
| 3 категория |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вырезка поросли | 1 дер. | 13,19 | 100,0000 |  |  |  | 659,500 |  | 50,0000 |
| Побелка деревьев | 1 дер. | 13,30 | 100,0000 |  |  |  | 0,000 |  | 0,0000 |
| Распиловка упавших деревьев и крупномерных сучьев | 1 м3 | 163,53 | 100,0000 |  |  |  | 13 082,400 |  | 80,0000 |
| Погрузка сучьев, веток, упавших деревьев в автомашину и вывоз на полигон ТБО | 1 м3 | 650,35 | 100,0000 |  |  |  | 65 035,000 |  | 100,0000 |
| Итого деревьев на 3 кат. |  |  |  |  |  |  | 78 776,90 |  |  |
| Итого деревьев |  |  |  |  |  |  | 148 143,200 |  |  |
| Прочее III категория. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование работ | Единица измерения | Стоимость на ед.изм., руб., с НДС | Объём работ | Стоимость 1 раза | Количество раз в месяц по технологии | Количество месяцев | Стоимость работ, руб., с НДС | Количество раз за сезон | Объем работ с учетом кратности |
| Планировка проезжей части гравийных дорог автогрейдером при однократном прохождении | 1000 м2 | 265,13 | 500,5100 | 132 700,216 | 0,03996 | 5 | 26 513,000 | 0,1998 | 100,00000 |
| Исправление профиля оснований гравийных дорог с добавлением нового материала | 1 м2. | 125,48 | 500 510,0000 | 62 803 994,800 | 0,00165 | 5 | 518 401,394 | 0,00825 | 4 131,34678 |
| Итого прочее |  |  |  |  |  |  | 544 914,39 |  |  |
| Итого летний период |  |  |  |  |  |  | 2 129 336,80 |  |  |
| Итого зимний и летний период, весенне-осенний период |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего сумма на 2020 с НДС |  |  |  |  |  |  | 18 060 630,60 |  |  |

| СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог, расположенных на территории Советского района города Томска в 2020 году |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Зимний период |  |  |  |
| Проезжая часть |  |  |  |
| 2 категория |  |  |  |
| Наименование работ | Единица измерения | Стоимость на ед.изм., руб., с НДС | Объём работ ( по приложению) | Стоимость на 1 раз | Количество раз в месяц | Количество месяцев | Стоимость работ, руб., с НДС | Количество раз за сезон | Объем работ с учетом кратности |  |  |  |
| Механизированное сгребание снега с проезжей части улиц | 103 м2 | 111,20 | 14,8500 | 1 651,320 | 16,16162 | 5 | 133 440,000 | 80,8081 | 1 200,0000 |  |  |  |
| Скалывание уплотненного снега автогрейдером с проезжей части за 1 проход | 103 м2 | 438,55 | 14,8500 | 6 512,468 | 8,08081 | 5 | 263 130,000 | 40,40405 | 600,0000 |  |  |  |
| Механизированная посыпка проезжей части улиц ПСС 10% (при расходе ПСС от 151 до 200 г/м2) | 103м2 | 483,92 | 14,8500 | 7 186,212 | 2,69360 | 5 | 96 784,000 | 13,468 | 200,0000 |  |  |  |
| Механизированная очистка обочин проезжей части фронтальным погрузчиком с объемом ковша более 1,8 м3 | м2. | 0,47 | 4 640,0000 | 2 180,800 | 4,31034 | 5 | 47 000,000 | 21,5517 | 100 000,0000 |  |  |  |
| Дежурство плужнощеточных | час. | 640,21 | 0,0000 |  |  |  | 256 084,000 |  | 400,0000 |  |  |  |
| Дежурство пескоразбрасывателей | час. | 738,94 | 0,0000 |  |  |  | 295 576,000 |  | 400,0000 |  |  |  |
| Итого 2 кат |  |  |  |  |  |  | 1 092 014,00 |  |  |  |  |  |
| 3 категория |  |  |  |
| Наименование работ | Единица измерения | Стоимость на ед.изм., руб., с НДС | Объём работ ( по приложению) | Стоимость на 1 раз | Количество раз в месяц по технологии |  | Стоимость работ, руб., с НДС | Количество раз за сезон | Объем работ с учетом кратности |  |  |  |
| Механизированное сгребание снега с проезжей части улиц | 103 м2 | 111,20 | 502,3960 | 55 866,435 | 0,31847 | 5 | 88 960,000 | 1,59235 | 800,0000 |  |  |  |
| Скалывание уплотненного снега автогрейдером с проезжей части за 1 проход | 103 м2 | 438,55 | 502,3960 | 220 325,766 | 1,35351 | 5 | 1 491 070,000 | 6,76755 | 3 400,0000 |  |  |  |
| Механизированная посыпка проезжей части улиц ПСС 10% (при расходе ПСС от 151 до 200 г/м2) | 103м2 | 483,92 | 502,3960 | 243 119,472 | 0,27866 | 5 | 338 744,000 | 1,3933 | 700,0000 |  |  |  |
| Механизированная очистка обочин проезжей части фронтальным погрузчиком с объемом ковша более 1,8 м3 | м2. | 0,47 | 211 310,0000 | 99 315,700 | 0,37859 | 5 | 188 000,000 | 1,89295 | 400 000,0000 |  |  |  |
| Итого 3 кат |  |  |  |  |  |  | 2 106 774,00 |  |  |  |  |  |
| ИТОГО проезжая часть |  |  |  |  |  |  | 3 198 788,000 |  |  |  |  |  |
| Тротуары (зимний период) |  |  |  |
| Наименование работ | Единица измерения | Стоимость на ед.изм., руб., с НДС | Объём работ ( по приложению) | Стоимость на 1 раз | Количество раз в месяц по технологии | Количество месяцев | Стоимость работ, руб., с НДС | Количество раз за сезон | Объем работ с учетом кратности |  |  |  |
| 2 категория |  |  |  |
| Механизированная расчистка тротуаров от снега колесным трактором | 103 м2 | 107,02 | 2,0000 | 214,040 | 5,00000 | 5 | 5 351,000 | 25 | 50,0000 |  |  |  |
| Ручная уборка тротуаров от свежевыпавшего снега | 103 м2 | 1 273,38 | 2,000 | 2 546,760 | 1,00000 | 5 | 12 733,800 | 5 | 10,0000 |  |  |  |
| Ручная посыпка тротуаров песком (с учетом стоимости песка) | м2. | 1,18 | 2 000,0000 | 2 360,000 | 2,00000 | 5 | 23 600,000 | 10 | 20 000,0000 |  |  |  |
| Ручная уборка тротуаров от льда и наледи | м2. | 16,61 | 2 000,0000 | 33 220,000 | 0,80000 | 5 | 132 880,000 | 4 | 8 000,0000 |  |  |  |
| Итого тротуары 2 кат |  |  |  |  |  |  | 174 564,80 |  |  |  |  |  |
| 3 категория |  |  |  |
| Механизированная расчистка тротуаров от снега колесным трактором | 103 м2 | 107,02 | 5,2000 | 556,504 | 1,92308 | 5 | 5 351,000 | 9,6154 | 50,0000 |  |  |  |
| Ручная уборка тротуаров от свежевыпавшего снега | 103 м2 | 1 273,38 | 5,2000 | 6 621,576 | 0,38462 | 5 | 12 733,800 | 1,9231 | 10,0000 |  |  |  |
| Ручная посыпка тротуаров песком (с учетом стоимости песка) | м2. | 1,18 | 5 200,0000 | 6 136,000 | 0,76923 | 5 | 23 600,000 | 3,84615 | 20 000,0000 |  |  |  |
| Ручная уборка тротуаров от льда и наледи | м2. | 16,61 | 5 200,0000 | 86 372,000 | 0,26923 | 5 | 116 270,000 | 1,34615 | 7 000,0000 |  |  |  |
| Итого тротуары 3 кат |  |  |  |  |  |  | 157 954,80 |  |  |  |  |  |
| Итого тротуары |  |  |  |  |  |  | 332 519,60 |  |  |  |  |  |
| Остановки |  |  |  |
| II кат. (зимний период) |  |  |  |
| Ручная уборка остановок общественного транспорта | м2. | 17,22 | 19,0000 | 327,180 | 10,52632 | 5 | 17 220,000 | 52,6316 | 1 000,0000 |  |  |  |
| Ручная посыпка остановок общественного транспорта песком (с учетом стоимости песка) | м2. | 1,18 | 19,0000 | 22,420 | 10,52632 | 5 | 1 180,000 | 52,6316 | 1 000,0000 |  |  |  |
| Ручная очистка от рекламных объявлений | м2. | 4,74 | 10,0000 | 47,400 | 0,40000 | 5 | 94,800 | 2 | 20,0000 |  |  |  |
| Итого остановки 2 кат |  |  |  |  |  |  | 18 494,800 |  |  |  |  |  |
| III кат. (зимний период) |  |  |  |
| Ручная уборка остановок общественного транспорта | м2. | 17,22 | 50,0000 | 861,000 | 4,00000 | 5 | 17 220,000 | 20 | 1 000,0000 |  |  |  |
| Ручная посыпка остановок общественного транспорта песком (с учетом стоимости песка) | м2. | 1,18 | 50,0000 | 59,000 | 4,00000 | 5 | 1 180,000 | 20 | 1 000,0000 |  |  |  |
| Ручная очистка от рекламных объявлений | м2. | 4,74 | 10,0000 | 47,400 | 0,40000 | 5 | 94,800 | 2 | 20,0000 |  |  |  |
| Итого остановки 3 кат |  |  |  |  |  |  | 18 494,80 |  |  |  |  |  |
| Итого остановки |  |  |  |  |  |  | 36 989,60 |  |  |  |  |  |
| Лестницы III кат.(зимний период) |  |  |  |
| Ручная очистка лестничных сходов от снега и льда | м2. | 10,15 | 62,0000 | 629,300 | 16,12903 | 5 | 50 750,000 | 80,64515 | 5 000,0000 |  |  |  |
| Ручная посыпка лестничных сходов песком (с учетом стоимости песка) | м2. | 1,30 | 62,0000 | 80,600 | 16,12903 | 5 | 6 500,000 | 80,64515 | 5 000,0000 |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  | 57 250,00 |  |  |  |  |  |
| Урны 6 шт. III кат. (зимний период) |  |  |  |
| Вывоз мусора из урн (с учетом стоимости захоронения на полигоне) | 1 урна | 71,46 | 10,0000 | 714,600 | 2,00000 | 5 | 7 146,000 | 10 | 100,0000 |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  | 7 146,00 |  |  |  |  |  |
| Вывоз снега II категория |  |  |  |
| Комплекс работ по вывозу снега с проезжей части, тротуаров, остановок, парковочных карманов | 1 т | 535,7 | 2 000,00 | 1 071 400,000 | 0,20000 | 5 | 1 071 400,000 | 1 | 2 000,0000 |  |  |  |
| Вывоз снега III категория |  |  |  |
| Комплекс работ по вывозу снега с проезжей части, тротуаров, остановок, парковочных карманов | 1 т | 535,7 | 4 400,00 | 2 357 080,000 | 0,62478 | 5 | 7 363 270,000 | 3,1239 | 13 745,137204 |  |  |  |
| Итого снега |  |  |  |  |  |  | 8 434 670,00 |  |  |  |  |  |
| Итого зимний период |  |  |  |  |  |  | 12 067 363,20 |  |  |  |  |  |
| Летний период |  |  |  |
| Проезжая часть, технические тротуары (летний период) |  |  |  |
| 2 категория |  |  |  |
| Наименование работ | Единица измерения | Стоимость на ед.изм., руб., с НДС | Объём работ ( по приложению) | Стоимость 1 раза | Количество раз в месяц по технологии | Количество месяцев | Стоимость работ, руб., с НДС | Количество раз за сезон | Объем работ с учетом кратности |  |  |  |
| Механизированная мойка проезжей части (с учетом воды) | 103 м2 | 151,25 | 14,8500 | 2 246,063 | 1,34680 | 5 | 15 125,000 | 6,734 | 100,0000 |  |  |  |
| Погрузка грузчиком и вывозка уличного смета, мусора автосамосвалом (с учетом стоимости захоронения на полигоне) | км. | 663,36 | 2,3200 | 1 538,995 | 4,31034 | 5 | 33 168,000 | 21,5517 | 50,0000 |  |  |  |
| Работа механизированного звена по очистке прибордюрной части от наносного грунта, грязи | 103 пог. м | 25840 | 4,6400 | 119 897,600 | 0,60345 | 5 | 361 760,000 | 3,01725 | 14,0000 |  |  |  |
| Работа механизированного звена по очистке прибордюрной части от зимних накоплений | 103 пог. м | 53141,78 | 4,6400 | 246 577,859 | 0,12931 | 5 | 159 425,340 | 0,64655 | 3,0000 |  |  |  |
| Механизированный полив проезжей части (с учетом стоимости воды) | 103 м2 | 130,92 | 14,8500 | 1 944,162 | 0,13468 | 5 | 1 309,200 | 0,6734 | 10,0000 |  |  |  |
| Итого 2 кат |  |  |  |  |  |  | 570 787,54 |  |  |  |  |  |
| 3 категория |  |  |  |
| Наименование работ | Единица измерения | Стоимость на ед.изм., руб., с НДС | Объём работ ( по приложению) | Стоимость 1 раза | Количество раз в месяц по технологии | Количество месяцев | Стоимость работ, руб., с НДС | Количество раз за сезон | Объем работ с учетом кратности |  |  |  |
| Механизированная мойка проезжей части (с учетом воды) | 103 м2 | 151,25 | 500,5100 | 75 702,138 | 0,15984 | 5 | 60 500,000 | 0,7992 | 400,0000 |  |  |  |
| Погрузка грузчиком и вывозка уличного смета, мусора автосамосвалом (с учетом стоимости захоронения на полигоне) | км. | 663,36 | 101 384,0000 | 67 254 090,240 | 0,00010 | 5 | 33 168,000 | 0,0005 | 50,0000 |  |  |  |
| Работа механизированного звена по очистке прибордюрной части от зимних накоплений | 103 пог. м | 53141,78 | 202,7680 | 10 775 452,447 | 0,00395 | 5 | 212 567,120 | 0,01975 | 4,0000 |  |  |  |
| Механизированный полив проезжей части (с учетом стоимости воды) | 103 м2 | 130,92 | 500,5100 | 65 526,769 | 0,01598 | 5 | 5 236,800 | 0,0799 | 40,0000 |  |  |  |
| Итого 3 кат |  |  |  |  |  |  | 311 471,92 |  |  |  |  |  |
| ИТОГО проезжая часть |  |  |  |  |  |  | 882 259,460 |  |  |  |  |  |
| Тротуары |  |  |  |
| Наименование работ | Единица измерения | Стоимость на ед.изм., руб., с НДС | Объём работ | Стоимость 1 раза | Количество раз в месяц по технологии | Количество месяцев | Стоимость работ, руб., с НДС | Количество раз за сезон | Объем работ с учетом кратности |  |  |  |
| 2 категория |  |  |  |
| Механизированная расчистка тротуаров от грязи и мусора колесным трактором | 103 м2 | 102,95 | 2,0000 | 205,900 | 0,50000 | 5 | 514,750 | 2,5 | 5,0000 |  |  |  |
| Ручная уборка тротуаров от пыли и мусора | 103 м2 | 396,25 | 2,0000 | 792,500 | 0,50000 | 5 | 1 981,250 | 2,5 | 5,0000 |  |  |  |
| Итого тротуары 2 кат |  |  |  |  |  |  | 2 496,00 |  |  |  |  |  |
| 3 категория |  |  |  |
| Механизированная расчистка тротуаров от грязи и мусора колесным трактором | 103 м2 | 102,95 | 5,2000 | 535,340 | 0,38462 | 5 | 1 029,500 | 1,9231 | 10,0000 |  |  |  |
| Ручная уборка тротуаров от пыли и мусора | 103 м2 | 396,25 | 5,2000 | 2 060,500 | 0,19231 | 5 | 1 981,250 | 0,96155 | 5,0000 |  |  |  |
| Итого тротуары 3 кат |  |  |  |  |  |  | 3 010,75 |  |  |  |  |  |
| Итого тротуары |  |  |  |  |  |  | 5 506,750 |  |  |  |  |  |
| Лестницы III кат. |  |  |  |
| Наименование работ | Единица измерения | Стоимость на ед.изм., руб., с НДС | Объём работ | Стоимость 1 раза | Количество раз в месяц по технологии | Количество месяцев | Стоимость работ, руб., с НДС | Количество раз за сезон | Объем работ с учетом кратности |  |  |  |
| Ручная очистка лестничных сходов от грязи и мусора | 1 м2 | 1,7 | 62,0000 | 105,400 | 0,96774 | 5 | 510,000 | 4,8387 | 300,0000 |  |  |  |
| Итого лестницы |  |  |  |  |  |  | 510,00 |  |  |  |  |  |
| Газоны (летний период) |  |  |  |
| Наименование работ | Единица измерения | Стоимость на ед.изм., руб., с НДС | Объём работ | Стоимость 1 раза | Количество раз в месяц по технологии | Количество месяцев | Стоимость работ, руб., с НДС | Количество раз за сезон | Объем работ с учетом кратности |  |  |  |
| 2 категория |  |  |  |
| Ручная уборка газонов, обочин, полос отвода от случайного мусора | м2 | 0,34 | 40,4000 | 13,736 | 495,04950 | 5 | 34 000,000 | 2475,2475 | 100 000,0000 |  |  |  |
| Кошение травостоя триммером со сбором и выноской травы | м2 | 3,02 | 40,4000 | 122,008 | 148,51485 | 5 | 90 600,000 | 742,57425 | 30 000,0000 |  |  |  |
| Итого газоны 2 кат |  |  |  |  |  |  | 124 600,00 |  |  |  |  |  |
| 3 категория |  |  |  |
| Ручная уборка газонов, обочин, полос отвода от случайного мусора | м2 | 0,34 | 2 027,420 | 689,323 | 39,45902 | 5 | 136 000,000 | 197,2951 | 400 000,0000 |  |  |  |
| Кошение травостоя триммером со сбором и выноской травы | м2 | 3,02 | 2 027,420 | 6 122,808 | 6,90533 | 5 | 211 400,000 | 34,52665 | 70 000,0000 |  |  |  |
| Итого газоны 3 кат |  |  |  |  |  |  | 347 400,00 |  |  |  |  |  |
| Итого газоны |  |  |  |  |  |  | 472 000,00 |  |  |  |  |  |
| Остановки II кат. (летний период) |  |  |  |
| Наименование работ | Единица измерения | Стоимость на ед.изм., руб., с НДС | Объём работ | Стоимость 1 раза | Количество раз в месяц по технологии | Количество месяцев | Стоимость работ, руб., с НДС | Количество раз за сезон | Объем работ с учетом кратности |  |  |  |
| Ручная уборка остановок общественного транспорта (включая прилотковую часть остановочных карманов) | 1 м2 | 11,5 | 19,0000 | 218,500 | 5,26316 | 5 | 5 750,000 | 26,3158 | 500,0000 |  |  |  |
| Ручная мойка остановочного павильона (с учетом стоимости воды) | 1 м2 | 25,07 | 10,0000 | 250,700 | 1,00000 | 5 | 1 253,500 | 5 | 50,0000 |  |  |  |
| Ручная очистка от рекламных объявлений | 1 м2 | 4,74 | 10,0000 | 47,400 | 1,00000 | 5 | 237,000 | 5 | 50,0000 |  |  |  |
| Итого остановки II кат. |  |  |  |  |  |  | 7 240,500 |  |  |  |  |  |
| Остановки III кат. (летний период) |  |  |  |
| Ручная уборка остановок общественного транспорта (включая прилотковую часть остановочных карманов) | 1 м2 | 11,5 | 50,0000 | 575,000 | 6,00000 | 5 | 17 250,000 | 30 | 1 500,0000 |  |  |  |
| Ручная мойка остановочного павильона (с учетом стоимости воды) | 1 м2 | 25,07 | 10,0000 | 250,700 | 1,00000 | 5 | 1 253,500 | 5 | 50,0000 |  |  |  |
| Ручная очистка от рекламных объявлений | 1 м2 | 4,74 | 10,0000 | 47,400 | 1,00000 | 5 | 237,000 | 5 | 50,0000 |  |  |  |
| Итого остановки III кат. |  |  |  |  |  |  | 18 740,50 |  |  |  |  |  |
| Итого остановки |  |  |  |  |  |  | 25 981,00 |  |  |  |  |  |
| Урны 6 шт. III кат. (летний период) |  |  |  |
| Наименование работ | Единица измерения | Стоимость на ед.изм., руб., с НДС | Объём работ | Стоимость 1 раза | Количество раз в месяц по технологии | Количество месяцев | Стоимость работ, руб., с НДС | Количество раз за сезон | Объем работ с учетом кратности |  |  |  |
| Вывоз мусора из урн (с учетом стоимости захоронения на полигоне) | 1 урна | 71,46 | 10,0000 | 714,600 | 14,00000 | 5 | 50 022,000 | 70 | 700,0000 |  |  |  |
| Итого урны |  |  |  |  |  |  | 50 022,00 |  |  |  |  |  |
| Деревья |  |  |  |
| 2 категория |  |  |  |
| Наименование работ | Единица измерения | Стоимость на ед.изм., руб., с НДС | Объём работ | Стоимость 1 раза | Количество раз в месяц по технологии | Количество месяцев | Стоимость работ, руб., с НДС | Количество раз за сезон | Объем работ с учетом кратности |  |  |  |
| Вырезка поросли | 1 дер. | 13,19 | 100,0000 |  |  |  | 395,700 |  | 30,0000 |  |  |  |
| Побелка деревьев | 1 дер. | 13,30 | 100,0000 |  |  |  | 665,000 |  | 50,0000 |  |  |  |
| Распиловка упавших деревьев и крупномерных сучьев | 1 м3 | 163,53 | 200,0000 |  |  |  | 3 270,600 |  | 20,0000 |  |  |  |
| Погрузка сучьев, веток, упавших деревьев в автомашину и вывоз на полигон ТБО | 1 м3 | 650,35 | 200,0000 |  |  |  | 65 035,000 |  | 100,0000 |  |  |  |
| Итого деревьев на 2 кат. |  |  |  |  |  |  | 69 366,30 |  |  |  |  |  |
| 3 категория |  |  |  |
| Вырезка поросли | 1 дер. | 13,19 | 100,0000 |  |  |  | 659,500 |  | 50,0000 |  |  |  |
| Побелка деревьев | 1 дер. | 13,30 | 100,0000 |  |  |  | 0,000 |  | 0,0000 |  |  |  |
| Распиловка упавших деревьев и крупномерных сучьев | 1 м3 | 163,53 | 100,0000 |  |  |  | 13 082,400 |  | 80,0000 |  |  |  |
| Погрузка сучьев, веток, упавших деревьев в автомашину и вывоз на полигон ТБО | 1 м3 | 650,35 | 100,0000 |  |  |  | 65 035,000 |  | 100,0000 |  |  |  |
| Итого деревьев на 3 кат. |  |  |  |  |  |  | 78 776,90 |  |  |  |  |  |
| Итого деревьев |  |  |  |  |  |  | 148 143,200 |  |  |  |  |  |
| Прочее III категория. |  |  |  |
| Наименование работ | Единица измерения | Стоимость на ед.изм., руб., с НДС | Объём работ | Стоимость 1 раза | Количество раз в месяц по технологии | Количество месяцев | Стоимость работ, руб., с НДС | Количество раз за сезон | Объем работ с учетом кратности |  |  |  |
| Планировка проезжей части гравийных дорог автогрейдером при однократном прохождении | 1000 м2 | 265,13 | 500,5100 | 132 700,216 | 0,03996 | 5 | 26 513,000 | 0,1998 | 100,00000 |  |  |  |
| Исправление профиля оснований гравийных дорог с добавлением нового материала | 1 м2. | 125,48 | 500 510,0000 | 62 803 994,800 | 0,00165 | 5 | 518 401,394 | 0,00825 | 4 131,34678 |  |  |  |
| Итого прочее |  |  |  |  |  |  | 544 914,39 |  |  |  |  |  |
| Итого летний период |  |  |  |  |  |  | 2 129 336,80 |  |  |  |  |  |
| Итого зимний и летний период, весенне-осенний период |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего сумма контракта на 2019 с НДС |  |  |  |  |  |  | 14 196 700,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 14 196 700,000 |  |  |  |  |  |

Приложение 3.5.  к подпрограмме

«Содержание улично-дорожной сети на 2015-2025 годы»

| Смета на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог и инженерных сооружений на них, расположенных на территории муниципального образования «Город Томск» на 2019 год (Департамент дорожной деятельности и благоустройства администрации Города Томска) |
| --- |
| Зимний период (Смета общая) |
| Проезжая часть (зимний период) 1,2 категория |
| Наименование работ | Единица измерения | Стоимость на ед.изм., руб. | Объём работ | Количество раз в месяц по технологии | Количество месяцев | Объём работ с учётом кратности | Стоимость работ, руб. | Количество раз по технологии |
| Механизированное сгребание снега с проезжей части | 103 м2 | 92,67 | 2 799,606 | 12 | 6 | 201 571,63 | 18 679 643,14 | 72 |
| Механизированное подметание лотков от снега МПУ-1 | 103 пог.м | 730,67 | 46,000 | 12 | 6 | 3 312,00 | 2 419 979,04 | 72 |
| Механизированная уборка снежного вала автогрейдером | км | 227,75 | 10,000 | 1 | 1 | 10,0000 | 2 277,50 | 1 |
| Очистка обочин от снега автогрейдером | км | 204,98 | 22,000 | 5 | 5 | 550,0000 | 112 739,00 | 25 |
| Скалывание уплотненного снега автогрейдером с проезжей части за 1 проход | 103 м2 | 365,46 | 246,721 | 4 | 4 | 3 947,54 | 1 442 666,51 | 16 |
| Механизированная расчистка перекрестков, проезжей части от снега колесным трактором | 103 м2 | 89,18 | 38,84700 | 12 | 5 | 2 330,8200 | 207 862,53 | 60 |
| Механизированная посыпка проезжей части улиц ПСС 10% (при расходе ПСС от 201 до 250 г/м2) | 103 м2 | 471,72 | 2 239,68 | 2 | 2 | 8 958,7392 | 4 226 016,46 | 4 |
| Механизированная посыпка проезжей части улиц ПСС 10% (при расходе ПСС от 151 до 200 г/м2) | 103 м2 | 403,27 | 2 239,68 | 2 | 2 | 8 958,7392 | 3 612 790,76 | 4 |
| Механизированная посыпка проезжей части улиц ПСС 10% (при расходе ПСС от 101 до 150 г/м2) | 103 м2 | 334,83 | 2 239,68 | 1 | 2 | 4 479,3696 | 1 499 827,32 | 2 |
| Механизированная посыпка проезжей части улиц ПСС 10% (при расходе ПСС от 50 до 100 г/м2) | 103 м2 | 266,39 | 2 239,68 | 1 | 2 | 4 479,3696 | 1 193 259,27 | 2 |
| Механизированная посыпка проезжей части улиц ПСС 30% (при расходе ПСС от 201 до 250 г/м2) | 103 м2 | 774,65 | 1 851,43 | 1 | 2 | 3 702,8600 | 2 868 420,50 | 2 |
| Механизированная посыпка проезжей части улиц ПСС 30% (при расходе ПСС от 151 до 200 г/м2) | 103 м2 | 645,62 | 1 851,43 | 1 | 4 | 7 405,7200 | 4 781 280,95 | 4 |
| Механизированная посыпка проезжей части улиц ПСС 30% (при расходе ПСС от 101 до 150 г/м2) | 103 м2 | 516,59 | 1 851,43 | 4 | 4 | 29 622,8800 | 15 302 883,58 | 16 |
| Механизированная посыпка проезжей части улиц ПСС 30% (при расходе ПСС от 50 до 100 г/м2) | 103 м2 | 387,56 | 1 851,43 | 4 | 4 | 29 622,8800 | 11 480 643,37 | 16 |
| Механизированная посыпка проезжей части улиц ПСС 30% (при расходе ПСС до 50 г/м2) | 103 м2 | 258,53 | 1 851,43 | 4 | 4 | 29 622,8800 | 7 658 403,17 | 16 |
| Механизированная посыпка мостов, путепроводов песком (с учетом стоимости песка) | 103 м2 | 311,87 | 31,09600 | 6 | 5 | 932,8800 | 290 937,29 | 30 |
| Механизированная посыпка химическими реагентами | 103 м2 | 1 396,53 | 52,0000 | 12 | 4 | 2 496,0000 | 3 485 738,88 | 48 |
| Механизированная перекидка снега фрезерно-роторным снегоочистителем | 103 пог.м | 1 661,67 | 53,13 | 1 | 2 | 106,2600 | 176 569,05 | 2 |
| Механизированная перекидка снега фрезерно-роторным снегоочистителем в звене | 103 пог.м | 4 214,15 | 198,00 | 1 | 2 | 396,0000 | 1 668 803,40 | 2 |
| Удаление снежного вала роторным снегоочистителем АМ 2500 | 103 пог.м | 3 941,68 | 123,00 | 1 | 2 | 246,0000 | 969 653,28 | 2 |
| Механизированная очистка проезжей части от снежного заноса фронтальным погрузчиком с объемом ковша более 1,8 м3 | м2 | 18,80 | 650,000 | 5 | 5 | 16 250,0000 | 305 500,00 | 25 |
| Механизированная очистка обочин проезжей части фронтальным погрузчиком с объемом ковша более 1,8 м3 | м2 | 0,39 | 1 500,00 | 5 | 4 | 30 000,0000 | 11 700,00 | 20 |
| Механизированная очистка парковочного кармана, заездов, остановок фронтальным погрузчиком | м2 | 12,53 | 2 500,00 | 4 | 5 | 50 000,0000 | 626 500,00 | 20 |
| Дежурство пескоразбрасывателей | ч | 615,78 | 14 145,00 | 1 | 1 | 14 145,00 | 8 710 208,10 | 1 |
| Дежурство плужнощеточных | ч | 533,51 | 4 053 | 1 | 1 | 4 053,00 | 2 162 316,03 | 1 |
| Итого 1 кат., 2 кат. |  |  |  |  |  |  | 93 896 619,11 |  |
| Улицы 3 категории (зимний период) |
| Скалывание уплотненного снега автогрейдером с проезжей части за 1 проход (3 категория) | 103 м2 | 365,46 | 23,623 | 3 | 4 | 283,4760 | 103 599,14 | 12 |
| Механизированная расчистка перекрестков, проезжей части от снега колесным трактором (3 категория) | 103 м2 | 89,18 | 23,623 | 3 | 4 | 283,4760 | 25 280,39 | 12 |
| Механизированная очистка проезжей части от снежного заноса фронтальным погрузчиком с объемом ковша более 1,8 м3 (3 категория) | м2 | 18,8 | 2 363 | 1 | 1 | 2 363,00 | 44 424,40 | 1 |
| Механизированная перекидка снега фрезерно-роторным снегоочистителем в звене | 103 пог.м | 4 214,15 | 10,00 | 1 | 3 | 30,0000 | 126 424,50 | 3 |
| Итого 3 кат. |  |  |  |  |  |  | 299 728,43 |  |
| Итого проезжая часть 1, 2, 3 кат. |  |  |  |  |  |  | 94 196 347,54 |  |
| Тротуары (зимний период) |
| Наименование работ | Единица измерения | Стоимость на ед.изм., руб | Объём работ | Количество раз в месяц по технологии | Количество месяцев | Объём работ с учётом кратности | Стоимость работ, руб | Количество раз по технологии |
| Механизированная уборка тротуаров |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Механизированная расчистка тротуаров от снега колёсным трактором | 103 м2 | 89,18 | 191,696 | 15 | 6 | 17 252,6400 | 1 538 590,44 | 90 |
| Механизированная уборка тротуаров от снега мини-трактором | 103 м2 | 262,65 | 349,514 | 8 | 6 | 16 776,6528 | 4 406 387,86 | 48 |
| Механизированная перекидка снега с тротуаров мини-трактором с фрезерно-роторным оборудованием | 103 м2 | 1262,62 | 72,15 | 1 | 1 | 72,1500 | 91 098,03 | 1 |
| Механизированная уборка тротуаров от уплотненного снега (наста) | 103 м2 | 2865,24 | 500,00 | 1 | 1 | 500,0000 | 1 432 620,00 | 1 |
| Механизированная посыпка тротуаров песком мини-трактором с заправкой пескоразбрасывателем (с учетом стоимости песка ) | 103 м2 | 420,75 | 500,000 | 2 | 2 | 2 000,0 | 841 500,00 | 4 |
| Итого |  |  |  |  |  |  | 8 310 196,33 |  |
| Ручная уборка тротуаров |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ручная уборка тротуаров от свежевыпавшего снега | 103 м2 | 1 061,15 | 48,0850 | 5 | 6 | 1 442,5500 | 1 530 761,93 | 30 |
| Ручная посыпка тротуаров песком (с учетом стоимости песка) | м2 | 0,98 | 48 085,00 | 4 | 3 | 577 020,0000 | 565 479,60 | 12 |
| Ручная уборка тротуаров от льда и наледи | м2 | 13,84 | 48 085,00 | 4 | 5 | 961 700,0000 | 13 309 928,00 | 20 |
| Итого |  |  |  |  |  |  | 15 406 169,53 |  |
| Итого тротуары 1 кат., 2 кат. |  |  |  |  |  |  | 23 716 365,86 |  |
| Урны (зимний период) |
| Наименование работ | Единица измерения | Стоимость на ед.изм., руб | Объём работ | Количество раз в месяц по технологии | Количество месяцев | Объём работ с учётом кратности | Стоимость работ, руб | Количество раз по технологии |
| Вывоз мусора из урн (с учетом стоимости захоронения на полигоне) | шт. | 59,55 | 560,00 | 22 | 5 | 61 600,0000 | 3 668 280,00 | 110 |
| Итого урны 1,2 кат. |  |  |  |  |  |  | 3 668 280,00 |  |
| Лестницы (зимний период) |
| Наименование работ | Единица измерения | Стоимость на ед.изм., руб | Объём работ | Количество раз в месяц по технологии | Количество месяцев | Объём работ с учётом кратности | Стоимость работ, руб | Количество раз по технологии |
| Ручная очистка лестничных сходов от снега и льда | м2 | 8,46 | 4 472,020 | 12 | 5 | 268 321,2000 | 2 269 997,35 | 60 |
| Ручная посыпка лестничных сходов песком (с учетом стоимости песка) | м2 | 1,08 | 4 472,02 | 3 | 4 | 53 664,2400 | 57 957,38 | 12 |
| Итого лестницы 1,2 кат. |  |  |  |  |  |  | 2 327 954,73 |  |
| Содержание подземных и надземных пешеходных переходов (зимний период) |
| Наименование работ | Единица измерения | Стоимость на ед.изм., руб | Объём работ | Количество раз в месяц по технологии | Количество месяцев | Объём работ с учётом кратности | Стоимость работ, руб | Количество раз по технологии |
| Ручная уборка подземного и надземного пешеходного перехода от снега и мусора | м2 | 1,06 | 1 750,00 | 10 | 5 | 87 500,0000 | 92 750,00 | 50 |
| Ручная очистка лестничных сходов от снега и льда | м2 | 8,46 | 1 300,00 | 10 | 5 | 65 000,0000 | 549 900,00 | 50 |
| Замена лампы (с учетом стоимости светодиодной лампы) | шт. | 157,67 | 15,000 | 1 | 1 | 15,0000 | 2 365,05 | 1 |
| Итого |  |  |  |  |  |  | 645 015,05 |  |
| Остановки (зимний период) |
| Наименование работ | Единица измерения | Стоимость на ед.изм., руб | Объём работ | Количество раз в месяц по технологии | Количество месяцев | Объём работ с учётом кратности | Стоимость работ, руб | Количество раз по технологии |
| Ручная уборка остановок общественного транспорта | м2 | 14,35 | 12 171 | 12 | 5 | 730 260,0000 | 10 479 231,00 | 60 |
| Ручная посыпка остановок общественного транспорта песком (с учетом стоимости песка) | м2 | 0,98 | 12 171 | 3 | 5 | 182 565,0000 | 178 913,70 | 15 |
| Ручная уборка остановочных карманов от снега | м2 | 6,19 | 3 366,0 | 3 | 5 | 50 490,0000 | 312 533,10 | 15 |
| Ручная очистка от рекламных объявлений | м2 | 3,95 | 394 | 12 | 5 | 23 640,0000 | 93 378,00 | 60 |
| Итого остановки 1,2 кат. |  |  |  |  |  |  | 11 064 055,80 |  |
| Содержание ограждений (зимний период) |
| Ручная уборка снега у перильного ограждения | м | 4 | 580,000 | 15 | 5 | 43 500,0000 | 174 000,00 | 75 |
| Содержание садовых диванов (зимний период) |
| Ручная очистка садовых диванов от свежевыпавшего снега | шт. | 62,52 | 146,000 | 8 | 5 | 5 840,0000 | 365 116,80 | 40 |
| Вывоз снега |
| Комплекс работ по вывозу снега с проезжей части, тротуаров, остановок, парковочных карманов (1,2 категория) | т | 446,42 | 345 000,00 | 1 | 1 | 345 000,0000 | 154 014 900,00 | 1 |
| Комплекс работ по вывозу снега с проезжей части, тротуаров, остановок, парковочных карманов (3 категория) | т | 446,42 | 5 000,00 | 1 | 1 | 5 000,0000 | 2 232 100,00 | 1 |
| Всего вывоз снега |  |  | 350 000,00 |  |  |  | 156 247 000,00 |  |
| Итого зимний период |  |  |  |  |  |  | 292 404 135,78 |  |
| Летний период |
| Проезжая часть, технические тротуары (летний период) 1,2 категория |
| Наименование работ | Единица измерения | Стоимость на ед.изм., руб. | Объём работ | Количество раз в месяц по технологии | Количество месяцев | Объём работ с учётом кратности | Стоимость работ, руб. | Количество раз по технологии |
| Механизированная мойка проезжей части (без учета стоимости воды) | 103 м2 | 114,9 | 2 702,343 | 5 | 6 | 81 070,2900 | 9 314 976,32 | 30 |
| Механизированный полив проезжей части (без учета стоимости воды) | 103 м2 | 102,13 | 250,000 | 5 | 2 | 2 500,0000 | 255 325,00 | 10 |
| Механизированная мойка лотков и технических тротуаров, прилегающих к проезжей части (без учета стоимости воды) | 103 пог.м | 437,72 | 293,553 | 5 | 6 | 8 806,6032 | 3 854 826,35 | 30 |
| Механизированное подметание лотков колёсным трактором с прицепом ПУМА (без учета стоимости воды) | 103 пог.м | 542,13 | 116,586 | 18 | 6 | 12 591,2837 | 6 826 112,62 | 108 |
| Механизированная уборка прилотковой части подметально-уборочной машиной "Скандия" (без учета стоимости воды) | 103 пог.м | 698,51 | 91,1701 | 18 | 6 | 9 846,3665 | 6 877 785,45 | 108 |
| Механизированная уборка прилотковой части подметально-уборочной машиной МВП (без учета стоимости воды) | 103 пог.м | 704,61 | 78,000 | 18 | 6 | 8 424,0000 | 5 935 634,64 | 108 |
| Механизированная уборка прилотковой части DULEVO 5000 (без учета стоимости воды) | 103 м2 | 239,75 | 221,290 | 18 | 6 | 23 899,3200 | 5 729 861,97 | 108 |
| Механизированная уборка проезжей части DULEVO 850 (без учета стоимости воды) | 103 м2 | 2685,47 | 36,000 | 10 | 6 | 2 160,0000 | 5 800 615,20 | 60 |
| Механизированное подметание лотков от грязи и мусора МПУ-1 (без учета стоимости | 103 пог.м | 586,84 | 25,000 | 18 | 2 | 900,0000 | 528 156,00 | 36 |
| Механизированная расчистка перекрестков, колец и площадей, проезжей части от грязи и мусора колёсным трактором | 103 м2 | 85,79 | 147,27 | 15 | 6 | 13 254,3000 | 1 137 086,40 | 90 |
| Погрузка грузчиком и вывозка уличного смета, мусора автосамосвалом (с учетом стоимости захоронения на полигоне) | км | 552,80 | 246,721 | 25 | 6 | 37 008,1500 | 20 458 105,32 | 150 |
| Работа механизированного звена по очистке прибордюрной части от зимних накоплений | 103 пог.м | 44 284,82 | 270,000 | 1 | 1 | 270,0000 | 11 956 901,40 | 1 |
| Работа механизированного звена по очистке прибордюрной части от наносного грунта, грязи | 103 пог.м | 21 533,33 | 40,000 | 1 | 1 | 40,0000 | 861 333,20 | 1 |
| Механизированная уборка наносного грунта, загрязнений, листвы с проезжей части, въездов, парковок, под ограждениями подметально уборочной машиной с применением ручного труда | 103 пог.м | 27 043,36 | 20,000 | 1 | 1 | 20,0000 | 540 867,20 | 1 |
| Вода для мойки и полива проезжей части, для мойки и подметания лотков | м.куб | 35,05 | 23 098,84 | 1 | 1 | 23 098,8401 | 809 614,34 | 1 |
| Планировка проезжей части гравийных дорог автогрейдером при однократном прохождении | 103 м2 | 220,94 | 2,00 | 1 | 1 | 2,0000 | 441,88 | 1 |
| Засыпка выбоин щебеночно-песчаными смесями | м3 | 2 640,68 | 10,000 | 1 | 1 | 10,0000 | 26 406,80 | 1 |
| Засыпка выбоин асфальтобетонным сколом ( 1,2,3 категория) | т | 1 201,83 | 10,000 | 1 | 1 | 10,0000 | 12 018,30 | 1 |
| Засыпка выбоин асфальтобетонным сколом (3 категория) | т | 1 201,83 | 10,000 | 1 | 1 | 10,0000 | 12 018,30 | 1 |
| Исправление профиля оснований щебеночных без добавления нового материала (3 категрия) | м2 | 120,44 | 10,00 | 1 | 1 | 10,0000 | 1 204,40 | 1 |
| Исправление профиля оснований щебеночных с добавлением нового материала (3 категория) | м2 | 208,92 | 100,00 | 1 | 1 | 100,0000 | 20 892,00 | 1 |
| Исправление профиля оснований гравийныхных с добавлением нового материала (3 категория) | м2 | 104,57 | 100,00 | 1 | 1 | 100,0000 | 10 457,00 | 1 |
| Итого проезжая часть 1, 2, 3 кат |  |  |  |  |  |  | 80 970 640,10 |  |
| Тротуары 1,2 категория |
| Наименование работ | Единица измерения | Стоимость на ед.изм., руб., с НДС | Объём работ | Количество раз в месяц по технологии | Количество месяцев | Объём работ с учётом кратности | Стоимость работ, руб. | Количество раз по технологии |
| Механизированная уборка тротуаров |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Механизированная расчистка тротуаров от грязи и мусора колёсным трактором | 103 м2 | 85,79 | 166,498 | 9 | 6 | 8 990,9136 | 771 330,48 | 54 |
| Механизированная расчистка тротуаров от грязи и мусора мини-трактором (без учета стоимости воды) | 103 м2 | 609,23 | 320,702 | 4 | 6 | 7 696,8576 | 4 689 156,56 | 24 |
| Механизированная уборка тротуаров от грязи и мусора DULEVO 850 (без учета стоимости воды) | 103 м2 | 2 685,47 | 95,50 | 18 | 6 | 10 314,0000 | 27 697 937,58 | 108 |
| Механизированная мойка тротуаров мини-погрузчиком AVANT (без учета стоимости воды) | 103 м2 | 2 052,86 | 4,98 | 18 | 6 | 537,8400 | 1 104 110,22 | 108 |
| Механизированная уборка зимних накоплений с тротуаров | 103 пог.м | 26 642,86 | 26,00 | 1 | 1 | 26,0000 | 692 714,36 | 1 |
| Итого |  |  |  |  |  |  | 34 955 249,20 |  |
| Ручная уборка тротуаров |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ручная уборка тротуаров от пыли и мусора | 103 м2 | 330,21 | 28,851 | 18 | 6 | 3 115,9080 | 1 028 903,98 | 108 |
| Итого тротуары 1 кат.,2 кат. |  |  |  |  |  |  | 35 984 153,18 |  |
| Газоны (летний период) |
| Наименование работ | Единица измерения | Стоимость на ед.изм., руб. | Объём работ | Количество раз в месяц по технологии | Количество месяцев | Объём работ с учётом кратности | Стоимость работ, руб. | Количество раз по технологии |
| Ручная уборка газонов, обочин, полос отвода от случайного мусора | м2 | 0,28 | 1 237 760,00000 | 8 | 6 | 59 412 480,0000 | 16 635 494,40 | 48 |
| Кошение травостоя триммером со сбором и выноской травы | м2 | 2,52 | 1 103 740,000 | 1 | 3 | 3 311 220,0000 | 8 344 274,40 | 3 |
| Ручная уборка опавших листьев | м2 | 6,44 | 130 000,000 | 1 | 2 | 260 000,0000 | 1 674 400,00 | 2 |
| Итого 1 кат. |  |  |  |  |  |  | 26 654 168,80 |  |
| Итого газоны 1,2 кат. |  |  |  |  |  |  | 26 654 168,80 |  |
| Урны (летний период) |
| Наименование работ | Единица измерения | Стоимость на ед.изм., руб. | Объём работ | Количество раз в месяц по технологии | Количество месяцев | Объём работ с учётом кратности | Стоимость работ, руб. | Количество раз по технологии |
| Вывоз мусора из урн (с учетом захоронения на полигоне) | шт. | 59,55 | 550,00 | 22 | 7 | 84 700,0000 | 5 043 885,00 | 154 |
| Окраска урн | шт. | 64,93 | 150,00 | 1 | 1 | 150,0000 | 9 739,50 | 1 |
| Мойка урн (без учета стоимости воды) | шт. | 21,31 | 150,00 | 1 | 1 | 150,0000 | 3 196,50 | 1 |
| Установка урн (с учетом стоимости урны) | шт. | 2 689,71 | 50,00 | 1 | 1 | 50,0000 | 134 485,50 |  |
| Итого 1 кат.,2 кат. |  |  |  |  |  |  | 5 191 306,50 |  |
| Итого урны 1,2 кат. |  |  |  |  |  |  | 5 191 306,50 |  |
| Лестницы (летний период) |
| Наименование работ | Единица измерения | Стоимость на ед.изм., руб. | Объём работ | Количество раз в месяц по технологии | Количество месяцев | Объём работ с учётом кратности | Стоимость работ, руб. | Количество раз по технологии |
| Ручная очистка лестничных сходов от грязи и мусора | м2 | 1,42 | 4 472,020 | 15 | 7 | 469 562,1000 | 666 778,18 | 105 |
| Итого лестницы 1,2 кат. |  |  |  |  |  |  | 666 778,18 |  |
| Содержание подземных и надземных пешеходных переходов (летний период) |
| Наименование работ | Единица измерения | Стоимость на ед.изм., руб. | Объём работ | Количество раз в месяц по технологии | Количество месяцев | Объём работ с учётом кратности | Стоимость работ, руб. | Количество раз по технологии |
| Ручная уборка подземного и надземного пешеходного перехода от грязи и мусора | м2 | 0,33 | 1 750,00 | 12 | 7 | 147 000,0000 | 48 510,00 | 84 |
| Ручная очистка лестничных сходов от грязи и мусора | м2 | 1,42 | 1 300,00000 | 12 | 7 | 109 200,0000 | 155 064,00 | 84 |
| Замена лампы (с учетом стоимости светодиодной лампы) | шт. | 157,67 | 15 | 1 | 1 | 15,0000 | 2 365,05 | 1 |
| Итого |  |  |  |  |  |  | 205 939,05 |  |
| Остановки (летний период) |
| Наименование работ | Единица измерения | Стоимость на ед.изм., руб. | Объём работ | Количество раз в месяц по технологии | Количество месяцев | Объём работ с учётом кратности | Стоимость работ, руб. | Количество раз по технологии |
| Ручная уборка остановок общественного транспорта (включая прилотковую часть остановочных карманов) | м2 | 9,58 | 12 171 | 9 | 7 | 766 773,0000 | 7 345 685,34 | 63 |
| Ручная очистка от рекламных объявлений | м2 | 3,95 | 2 758 | 9 | 7 | 173 754,0000 | 686 328,30 | 63 |
| Ручная мойка остановочного павильона (без учета стоимости воды) | м2 | 20,82 | 5 516 | 1 | 2 | 11 032,0000 | 229 686,24 | 2 |
| Покраска остановочного павильона | м2 | 82,51 | 760,0000 | 1 | 1 | 760,0000 | 62 707,60 | 1 |
| Итого остановки 1 кат., 2 кат. |  |  |  |  |  |  | 8 324 407,48 |  |
| Содержание остановочных павильонов типа " NEXT" (1,2 категория) |
| Наименование работ | Единица измерения | Стоимость на ед.изм., руб. | Объём работ | Количество раз в месяц по технологии | Количество месяцев | Объём работ с учётом кратности | Стоимость работ, руб. | Количество раз по технологии |
| Ручная промывка и очистка поверхности остановочных павильонов типа "NEXT", "NEО" (без учета стоимости воды) | шт. | 2 587,06 | 97 | 2 | 2 | 388,0000 | 1 003 779,28 | 4 |
| Итого |  |  |  |  |  |  | 1 003 779,28 |  |
| Деревья (1,2 категория) |
| Наименование работ | Единица измерения | Стоимость на ед.изм., руб. | Объём работ | Количество раз в месяц по технологии | Количество месяцев | Объём работ с учётом кратности | Стоимость работ, руб. |  |
| Вырезка поросли 1 кат. | 1 дерево | 10,99 | 5 000,0000 | 1 | 1 | 5 000,0000 | 54 950,00 | 1 |
| Вырезка поросли 2 кат. | 1 дерево | 10,99 | 600,00 | 1 | 1 | 1,0000 | 6 594,00 | 1 |
| Побелка деревьев 1 кат. | 1 дерево | 11,08 | 6 825,00 | 1 | 1 | 6 825,0000 | 75 621,00 | 1 |
| Распиловка упавших деревьев и крупномерных сучьев | м3 | 136,25 | 35,00 | 1 | 1 | 35,0000 | 4 768,75 | 1 |
| Погрузка сучьев, веток, листьев, упавших деревье в автомашину и вывоз на полигон ТБО (с учетом стоимости захоронения на полигоне) | м3 | 541,96 | 35,00 | 1 | 1 | 35,0000 | 18 968,60 | 1 |
| Измельчение веток, сучьев рубительной машиной МORBARK BEEVER | м3 | 657,48 | 215,000 | 1 | 1 | 215,0000 | 141 358,20 | 1 |
| Итого |  |  |  |  |  |  | 302 260,55 |  |
| Вывоз и захоронение уличного смета из контейнеров ( 1,2 категория) |
| Наименование работ | Единица измерения | Стоимость на ед.изм., руб. | Объём работ | Количество раз в месяц по технологии | Количество месяцев | Объём работ с учётом кратности | Стоимость работ, руб. | Количество раз по технологии |
| Вывоз и захоронение уличного смета из контейнеров | 1 т | 1994,68 | 140,00 | 1 | 1 | 140,0000 | 279 255,20 | 1 |
| Итого |  |  |  |  |  |  | 279 255,20 |  |
| Содержание обочин (1,2 категория) |
| Профилирование обочин с вывозкой излишков грунта | 103 м2 | 148 561,30 | 15,0000 | 1 | 1 | 15,0000 | 2 228 419,50 | 1 |
| Укрепление обочин асфальтобетонным сколом | 103 м2 | 123 049,82 | 10,0000 | 1 | 1 | 10,0000 | 1 230 498,20 | 1 |
| Профилирование обочин без погрузки и вывозки излишков грунта | 103 м2 | 472,04 | 45,000 | 1 | 1 | 45,0000 | 21 241,80 | 1 |
| Садовые диваны (1 категория) |
| Окраска садовых диванов (в один слой) | шт. | 764,05 | 131,00 | 1 | 1 | 131,0000 | 100 090,55 |  |
| Ремонт садовых диванов | шт. | 336,15 | 100,00 | 1 | 1 | 100,0000 | 33 615,00 |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  | 133 705,55 |  |
| Перильные ограждения (1,2 категория) |
| Наименование работ | Единица измерения | Стоимость на ед.изм., руб. | Объём работ | Количество раз в месяц по технологии | Количество месяцев | Объём работ с учётом кратности | Стоимость работ, руб. | Количество раз по технологии |
| Очистка поверхности перильного ограждения от пыли и мусора | м | 2,37 | 34 000,000 | 1 | 1 | 34 000,0000 | 80 580,00 | 1 |
| Механизированная мойка перильного ограждения (без учета стоимости воды) | м | 1,89 | 34 000,000 | 1 | 3 | 102 000,0000 | 192 780,00 | 3 |
| Окраска металлического перильного ограждения на 1 раз грунт-эмалью | м | 89,30 | 34 000,000 | 1 | 1 | 34 000,0000 | 3 036 200,00 | 1 |
| Исправление повреждённых секций металлического перильного ограждения | м | 408,77 | 3 500,00 | 1 | 1 | 3 500,0000 | 1 430 695,00 | 1 |
| Итого |  |  |  |  |  |  | 4 740 255,00 |  |
| Барьерные ограждения (1,2 категория) |
| Наименование работ | Единица измерения | Стоимость на ед.изм., руб. | Объём работ | Количество раз в месяц по технологии | Количество месяцев | Объём работ с учётом кратности | Стоимость работ, руб. | Количество раз по технологии |
| Очистка поверхности барьерного ограждения от пыли и мусора | м | 2,31 | 2 550,000 | 1 | 1 | 2 550,0000 | 5 890,500 | 1 |
| Очистка барьерного ограждения, уборка наносного грунта | м | 11,51 | 18 153,000 | 1 | 1 | 18 153,0000 | 208 941,030 | 1 |
| Выправка отдельных частей металлического барьерного ограждения | м | 408,77 | 7,000 | 1 | 1 | 7,0000 | 2 861,39 | 1 |
| Замена световозвращающих элементов на барьерном ограждении | шт. | 179,01 | 500,000 | 1 | 1 | 500,0000 | 89 505,00 | 1 |
| Механизированная мойка барьерного ограждения (без учета стоимости воды) | м | 1,89 | 17 603,000 | 5 | 2 | 176 030,0000 | 332 696,70 | 2 |
| Окраска металлического барьерного ограждения двухстороннего на 1 раз грунт-эмалью | м | 83,43 | 2 158,000 | 1 | 1 | 2 158,0000 | 180 041,94 | 1 |
| Побелка бетонных блоков известью (без учета стоимости воды) | м2 | 33,59 | 1 000,0000 | 1 | 1 | 1 000,0000 | 33 590,00 | 1 |
| Итого |  |  |  |  |  |  | 853 526,56 |  |
| Вывоз мусора с погрузкой автопогрузчиком на полигон ( 1,2 категория) |
| Вывоз мусора с погрузкой автопогрузчиком на полигон (с учетом стоимости захоронения на полигоне) | т | 1262,69 | 100,000 | 1 | 1 | 100,0000 | 126 269,00 | 1 |
| Мойка подпорной стенки главпочтамта |
| Мойка подпорной стенки из гранита (без учета стоимости воды) | м2 | 29,18 | 762,000 | 4 | 5 | 15 240,0000 | 444 703,20 | 6 |
| Ямочный ремонт изношенного покрытия проезжей части струйно-инъекционным методом |
| Ямочный ремонт изношенного покрытия проезжей части струйно-инъекционным методом | 100м² | 69992 | 10,000 | 1 | 1 | 10,0000 | 699 920,00 |  |
| Итого летний период |  |  |  |  |  |  | 170 061 227,13 |  |
| Итого зимний и летний период, руб., |  |  |  |  |  |  | 462 465 362,90 |  |
| Итого с НДС |  |  |  |  |  |  | 545 709 128,23 |  |

Смета на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог и инженерных сооружений на них, расположенных на территории муниципального образования «Город Томск» на 2020-2025 годы (Департамент дорожной деятельности и благоустройства администрации Города Томска)

| восстановление откосов насыпи Коммунального моста, путепровода развязки Пушкина – Комсомольский (данные работы планировалось выполнить в 2019 году, средства были оптимизированы) | 600 000.00 |
| --- | --- |
| восстановительные работы подпорной стенки по ул. Октябрьский взвоз (окраска, косметический ремонт) | 100 000.00 |
| восстановительные работы подпорных стенок по пр. Ленина, других элементов (окраска, косметический ремонт) | 300 000.00 |
| восстановительные работы подземных пешеходных переходов, иных элементов благоустройства и инженерных сооружений (окраска, косметический ремонт, восстановление и окраска элементов пешеходных мостов и т.д.) | 600 000.00 |
| восстановление и устранение деформаций и повреждений (заделка выбоин, просадок, шелушения, выкрашивания и других дефектов) покрытий | 400 000.00 |
| ИТОГО на 2020-2025 годы | 2 000 000.00 |

Приложение 3.6. к подпрограмме

«Содержание улично-дорожной сети на 2015-2025 годы»

Потребность в приобретении специализированной техники (оборудования)