Приложение 6 к муниципальной программе

«Развитие дорожного хозяйства» на 2015-2025 годы»

IV. ПОДПРОГРАММА «Обеспечение наружного освещения» (Введена с 01.01.2018)

# I. ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

«Обеспечение наружного освещения»

| Куратор подпрограммы | Заместитель Мэра Города Томска по благоустройству |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | Департамент дорожной деятельности и благоустройства администрации Города Томска |
| Соисполнители | Департамент капитального строительства администрации Города Томска; Администрация Советского района Города Томска; Администрация Ленинского района Города Томска; Администрация Кировского района Города Томска; Администрация Октябрьского района Города Томска. |
| Участники | ООО «Горсети» (по согласованию) |
| Цель подпрограммы | Цель: Повышение качества и комфортности инфраструктуры городской среды посредством обеспечения уличного освещения и повышения эффективности установок наружного освещения на территории муниципального образования «Город Томск» |
| Задачи подпрограммы | Задача 1: Обеспечение функционирования сетей наружного освещения города Томска в соответствии с нормативными требованиями Задача 2: Развитие сетей наружного освещения |
| Показатели цели подпрограммы, единицы измерения | Фактическое значение показателей на момент разработки подпрограммы 2017 год | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|  |  | в соответствии с потребностью | в соответствии с утвержденным финансированием | в соответствии с потребностью | в соответствии с утвержденным финансированием | в соответствии с потребностью | в соответствии с утвержденным финансированием | в соответствии с потребностью | в соответствии с утвержденным финансированием | в соответствии с потребностью | в соответствии с утвержденным финансированием | в соответствии с потребностью | в соответствии с утвержденным финансированием | в соответствии с потребностью | в соответствии с утвержденным финансированием | в соответствии с потребностью | в соответствии с утвержденным финансированием |
| Цель: Повышение качества и комфортности инфраструктуры городской среды посредством обеспечения уличного освещения и повышения эффективности установок наружного освещения на территории муниципального образования «Город Томск» |
| Показатель цели 1: Снижение ДТП в темное время суток (по отношению к прошлому году), % | 19 | 18 | 18 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 16 | 17 | 16 | 17 | 16 | 15 | 0 | 15 | 0 |
| Показатель цели 2: Доля протяженности освещенных частей улиц, проездов, набережных в их общей протяженности, % | 72,4 | 72,4 | 72,4 | 80,4 | 72,4 | 83,6 | 72,4 | 74,4 | 74,4 | 74,9 | 74,4 | 74,4 | 74,4 | 74,4 | 74,4 | 74,4 | 74,4 |
| Показатели задач подпрограммы, единицы измерения | Фактическое значение показателей на момент разработки подпрограммы 2017 год | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|  |  | в соответствии с потребностью | в соответствии с утвержденным финансированием | в соответствии с потребностью | в соответствии с утвержденным финансированием | в соответствии с потребностью | в соответствии с утвержденным финансированием | в соответствии с потребностью | в соответствии с утвержденным финансированием | в соответствии с потребностью | в соответствии с утвержденным финансированием | в соответствии с потребностью | в соответствии с утвержденным финансированием | в соответствии с потребностью | в соответствии с утвержденным финансированием | в соответствии с потребностью | в соответствии с утвержденным финансированием |
| Задача 1: Обеспечение функционирования сетей наружного освещения города Томска в соответствии с нормативными требованиями |
| Показатели задачи 1: Доля функционирующих ламп светильников наружного освещения, % | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 0 | 95 | 0 |
| Задача 2: Развитие сетей наружного освещения |
| Показатели задачи 2: Протяженность построенных сетей наружного освещения, муниципального образования «Город Томск», км. | 0,51 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,15 | 0,0 | 1,213 | 1,213 | 3,94 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

| Объемы и источники финансирования подпрограммы (тыс. рублей) | Годы | Всего по источникам | местный бюджет | федеральный бюджет | областной бюджет | внебюджетные источники |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | потребность | утверждено | потребность | утверждено | потребность | утверждено | потребность | утверждено | потребность | план |
|  | 2018 | 183 443,7 | 183 443,7 | 183 443,7 | 183 443,7 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2019 | 200 902,7 | 169 584,1 | 200 902,7 | 169 584,1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2020 | 322 595,7 | 188 507,1 | 322 595,7 | 188 507,1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2021 | 210 668,1 | 191 613,5 | 210 668,1 | 191 613,5 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2022 | 382 341,7 | 167 755,6 | 382 341,7 | 167 755,6 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2023 | 359 890,8 | 167 755,6 | 359 890,8 | 167 755,6 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2024 | 372 841,0 | 0,0 | 372 841,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2025 | 372 841,0 | 0,0 | 372 841,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | итого | 2 405 524,6 | 1 068 659,6 | 2 405 524,6 | 1 068 659,6 |  |  |  |  |  |  |
| Сроки реализации подпрограммы | 2018 - 2025 гг. |
| Укрупненный перечень мероприятий | Проведение мероприятий по обеспечению наружным освещением территории города |
| Организация управления подпрограммой и контроль за её реализацией: |  |
| - управление подпрограммой осуществляет | Департамент дорожной деятельности и благоустройства администрации Города Томска |
| - текущий контроль и мониторинг подпрограммы осуществляет | Департамент дорожной деятельности и благоустройства администрации Города Томска; Департамент капитального строительства администрации Города Томска; Администрация Советского района Города Томска; Администрация Ленинского района Города Томска; Администрация Кировского района Города Томска; Администрация Октябрьского района Города Томска. |

II. АНАЛИЗ ТЕКУЩЕЙ СИТУАЦИИ

Одним из точных и наглядных критериев комфортности проживания граждан на территории того или иного муниципального образования является уровень развития сетей наружного освещения.

Трудно переоценить значение наружного освещения в повседневной жизнедеятельности Города Томска и развитии городской инфраструктуры: это и безопасность движения транспорта и пешеходов, и улучшение криминогенной обстановки, и снижение травматизма пешеходов при движении по тротуарам и пешеходным дорожкам.

В первую очередь обеспечение качественного наружного освещения непосредственно связано с решением важной социальной проблемы - снижение травматизма на улице.

Учитывая высокий уровень автомобилизации, проведение в последние годы работ по устройству на проезжей части улично-дорожной сети искусственных препятствий для принудительного снижения скорости транспортных средств и установке стационарного наружного освещения улиц Города Томска должно создавать для водителей транспорта и пешеходов условия зрительной работы, обеспечивающие своевременное обнаружение препятствий. Хорошее наружное освещение позволяет значительно снизить количество дорожно-транспортных происшествий в вечернее и ночное время суток.

Общепризнанным также является факт положительного влияния развитых сетей наружного освещения на динамику показателей уличной преступности. Улучшение криминогенной обстановки на улицах является приоритетным направлением работы для властей любого муниципального образования.

В последнее время уличное освещение Города Томска претерпело серьезные изменения, обусловленные как техническим прогрессом в области источников света и световых приборов, так и требованиями к освещению, связанными с изменением образа жизни и появлением новых концепций освещения. Поэтому при проектировании и строительстве новых и реконструкции существующих сетей наружного освещения учитываются и дополнительно решаются вопросы энергосбережения.

Сравнительный анализ протяженности освещенных частей улиц, проездов, набережных г. Томска, с другими городами РФ в 2017, 2018 году (км):

| Город | Общая протяженность дорог (2017 год) | Протяженность освещенных частей улиц, проездов, набережных (2017 год) | Общая протяженность дорог (2018 год) | Протяженность освещенных частей улиц, проездов, набережных (2018 год) инф-ия с сайта: https://knoema.ru/fsss36703 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Кемерово | 904,4 | 568 | 904 | 581,7 |
| Томск | 891,4 | 650,95 | 909,5 | 544,5 |
| Ростов-на-Дону | 1382 | 1372 | 1400 | 1308,4 |
| Уфа | 1522 | 1522 | 1317,6 | 1567,7 |
| Челябинск | 1104 | 1103 | 1055 | 1109 |

Оптимальным способом организации работы по развитию сетей наружного освещения муниципального образования «Город Томск» является реализация Подпрограммы.

Деятельность в рамках Подпрограммы позволит последовательно и системно, в рамках утвержденного графика, произвести предусмотренные Подпрограммой виды работ с использованием системы контроля, исключив тем самым возможность отклонения от сроков и содержания запланированных мероприятий.

В рамках Подпрограммы предполагается выполнение работ по разработке проектной документации, строительству, капитальному ремонту и реконструкции сетей наружного освещения на территории муниципального образования «Город Томск» общей протяженностью 5,15 км (табл. 1):

### Таблица 1

| Район | Общая протяженность сетей наружного освещения, для разработки проектно- сметной документации и осуществления строительно-монтажных работ, км. | ПСД в том числе по годам, км. | СМР в том числе по годам, км. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Кировский район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Советский район | 4,85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ленинский район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Октябрьский район | 0,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого: | 5,15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Оценка возникающих рисков в процессе реализации Подпрограммы

На динамику показателей Подпрограммы могут повлиять следующие риски:

- недостаточное финансирование (менее 100% от потребности), влияющее на сохранение, поддержание материальной базы, приводящее к ухудшению качества выполнения работ и аварийности;

- низкий уровень культуры населения, приводящий к действиям девиантного характера (хулиганство);

- неблагоприятные погодные условия, в результате которых повышаются случаи аварий на сетях наружного освещения.

III. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ, ПОКАЗАТЕЛИ ПОДПРОГРАММЫ

«Обеспечение наружного освещения»

Цели, задачи, показатели Подпрограммы «Обеспечение наружного освещения» представлены в Приложении 1 к Подпрограмме.

IV. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ И ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПОДПРОГРАММЫ

«Обеспечение наружного освещения»

Перечень мероприятий и ресурсное обеспечение Подпрограммы «Обеспечение наружного освещения» представлены в Приложении 2 к Подпрограмме.

Решение о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной собственности муниципального образования «Город Томск», включенных в подпрограмму «Обеспечение наружного освещения», указано в приложении 3 к настоящей Подпрограмме.

Финансово-экономическое обоснование

В рамках реализации мероприятий по решению мероприятия 1 «Содержание и техническое обслуживание объектов уличного освещения (в т.ч. светоточек, дополнительно подключенных к сетям наружного освещения)» Задачи 1 «Обеспечение функционирования сетей наружного освещения города Томска в соответствии с нормативными требованиями» подпрограммы в целях организации бесперебойного функционирования сетей наружного освещения и обеспечения безопасности движения автотранспорта и передвижения пешеходов в вечернее и ночное время необходимо финансовое обеспечение муниципального контракта, заключенного между департаментом дорожной деятельности и благоустройства администрации Города Томска и ООО «Горсети». В настоящий момент действует муниципальный контракт № Ф.2019.000565 от 01.07.2019 года (заключенный на 2,5 года) на предоставление услуг по организации освещения улиц и праздничного освещения МО «Город Томск». Согласно условиям контракта, Подрядчик в лице ООО «Горсети» предоставляет услуги по организации наружного освещения и праздничной иллюминации на период празднования новогодних и рождественских праздников, а также на период проведения общенациональных праздников.

На реализацию мероприятия в 2020 году «Установка и подключение осветительных приборов на территории муниципального образования «Город Томск» требуется сумма в размере 17 371,9 тыс.руб., а именно:

На установку и подключение 1 осветительной опоры и 1 светильника требуется 176,0 тыс.руб. (126,0 тыс.руб. и 50,0 тыс.руб. соответственно). Для реализации вышеназванного мероприятия требуется установить и подключить 99 опор и светильников. (по предварительным расчетам согласно типовой конструкции).

На реализацию мероприятия в 2021-2023 годах «Установка и подключение осветительных приборов на территории муниципального образования «Город Томск» требуется сумма на 2021 г - в размере 31 043,2 тыс.руб., а именно:

На установку и подключение 1 осветительной опоры и 1 светильника требуется 176,0 тыс.руб. (126,0 тыс.руб. и 50,0 тыс.руб. соответственно). Для реализации вышеназванного мероприятия требуется установить и подключить 176 опор и светильников. (по предварительным расчетам согласно типовой конструкции), на 2022-2023 г.г - требуется сумма в размере 11 500,0 тыс.руб., для реализации вышеназванного мероприятия требуется установить и подключить 65 опор и светильников.

В рамках Задачи 2 подпрограммы: Развитие сетей наружного освещения, в 2020 году требуется финансирование в размере 131 688,6 тыс.руб., а именно:

РАСЧЕТ

стоимости объекта

Строительство сетей наружного освещения в мкр. «Наука» (1 этап) по ул. Кащенко (от дома № 1 до дома 3 25), по ул. Воробьева (от дома № 3 до дома № 51)

тыс. руб.

|  | Стоимость по ПСД в ценах 3 кв. 2016 г. | Стоимость объекта в ценах 2022 года |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Стоимость всего | 2 695,9 | 3 799,9 |

Примечание:

1) В столбце 3 указана стоимость с учетом индексов-дефляторов  в соответствии с распоряжением Департамента архитектуры и строительства Томской области от 29.01.2021 № 20 "Об утверждении Методических рекомендаций по определению объемов капитальных вложений на строительство, реконструкцию объектов капитального строительства и бюджетных ассигнований на капитальные ремонты, проектно-изыскательские работы, при планировании областного бюджета на 2022 год и плановый период 2023 - 2024 годов" (приложение 2).

РАСЧЕТ

стоимости объекта

Строительство сетей наружного освещения в мкр. «Наука» (II этап) по ул. Кучина (от дома ул. Братьев Троновых, № 24 до дома по ул. Кучина, № 83)

тыс. руб.

|  | Стоимость по ПСД в ценах 3 кв. 2016 г. | Стоимость объекта в ценах 2022 года |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Стоимость всего | 1 806,8 | 2 546,6 |

Примечание:

1) В столбце 3 указана стоимость с учетом индексов-дефляторов  в соответствии с распоряжением Департамента архитектуры и строительства Томской области от 29.01.2021 № 20 "Об утверждении Методических рекомендаций по определению объемов капитальных вложений на строительство, реконструкцию объектов капитального строительства и бюджетных ассигнований на капитальные ремонты, проектно-изыскательские работы, при планировании областного бюджета на 2022 год и плановый период 2023 - 2024 годов" (приложение 2).

РАСЧЕТ

стоимости объекта

Строительство сетей наружного освещения в мкр. «Наука» (II этап) по ул. Стрельникова (от дома № 72 до дома № 48)

тыс. руб.

|  | Стоимость по ПСД в ценах 3 кв. 2016 г. | Стоимость объекта в ценах 2022 года |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Стоимость всего | 810,2 | 1 141,9 |

Примечание:

1) В столбце 3 указана стоимость с учетом индексов-дефляторов  в соответствии с распоряжением Департамента архитектуры и строительства Томской области от 29.01.2021 № 20 "Об утверждении Методических рекомендаций по определению объемов капитальных вложений на строительство, реконструкцию объектов капитального строительства и бюджетных ассигнований на капитальные ремонты, проектно-изыскательские работы, при планировании областного бюджета на 2022 год и плановый период 2023 - 2024 годов" (приложение 2).

РАСЧЕТ

стоимости объекта

Строительство сетей наружного освещения в мкр. «Наука» (III этап) по ул. Академика Сахарова (от дома № 15 до дома № 77)

тыс. руб.

|  | Стоимость по ПСД в ценах 3 кв. 2016 г. | Стоимость объекта в ценах 2021 года |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Стоимость всего | 1 242,4 | 1 617,2 |

Примечание:

1) В столбце 3 указана стоимость с учетом индексов-дефляторов в соответствии с распоряжением Департамента архитектуры и строительства Томской области от 23.01.2020 № 14 «Об утверждении Методических рекомендаций по определению объемов капитальных вложений на строительство, реконструкцию объектов капитального строительства и бюджетных ассигнований на капитальные ремонты, проектно-изыскательские работы, при планировании областного бюджета на 2021 год и плановый период 2022 - 2023 годов» (приложение 2).

РАСЧЕТ

стоимости объекта

Строительство сетей наружного освещения аллеи, расположенной по адресу: г. Томск, от дома Иркутский тракт, 44 до пер. Курганский

тыс. руб.

|  | Стоимость по ПСД в ценах 3 кв. 2016 г. | Стоимость объекта в ценах 2022 года |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Стоимость всего | 453,5 | 639,3 |

Примечание:

1) В столбце 3 указана стоимость с учетом индексов-дефляторов  в соответствии с распоряжением Департамента архитектуры и строительства Томской области от 29.01.2021 № 20 "Об утверждении Методических рекомендаций по определению объемов капитальных вложений на строительство, реконструкцию объектов капитального строительства и бюджетных ассигнований на капитальные ремонты, проектно-изыскательские работы, при планировании областного бюджета на 2022 год и плановый период 2023 - 2024 годов" (приложение 2).

Стоимость строительства сетей наружного освещения определена на основании сметной документации, получившей положительное заключение о проверки достоверности определения сметной стоимости с учетом применения коэффициентов (индексов), применяемых для пересчета стоимости работ в цены соответствующих лет.

Расчет необходимой потребности в финансовом обеспечении мероприятий по строительству сетей уличного (дворового) освещения и внутриквартальных проездов, территориально закрепленных за районными администрациями Города Томска на 2020-2025 годы:

| № п/п | Объекты | Протяженность, км | Кол-во опор | Стоимость, тыс. руб., с НДС* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| Ленинский район |
|  | 2020 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ул. Смирнова, 40, 40/1, 40/3 | 0,18 | 6 |  | 300,0 |  |  |  |  |  |
| 2 | пр. Мира, 21а | 0,07 | 3 |  | 150,0 |  |  |  |  |  |
| 3 | ул. Интернационалистов, 12/1, 12, 6, 6/1, 8, 8/1 | 0,33 | 11 |  | 550,0 |  |  |  |  |  |
| 4 | внутриквартальный проезд от ул. Карла Ильмера до ул. 79-й Гвардейской дивизии, включая жилые дома по ул. Карла Ильмера, 1-17, 23, 19, ул. 79-й Гвардейской дивизии 22, 26, 15 | 0,98 | 33 |  | 1 650,0 |  |  |  |  |  |
| 5 | ул. Смирнова 48а (к ПУ № 27) | 0,5 | 15 |  | 850,0 |  |  |  |  |  |
| 6 | ул. Смирнова 44/1 (к ПУ № 33) | 0,5 | 15 |  | 850,0 |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО | 2,56 | 83 | 0,0 | 4 350,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Кировский район |
|  | 2020 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | пер. Нахимова, 2 - пер. Нахимова, 4 | 0,25 | 8 |  |  | 400 |  |  |  |  |
| 2 | ул. Мокрушина,24 (лестница) | 0,002 | 2 |  |  | 100 |  |  |  |  |
| 3 | ул. Карташова,31а,ул. Дзержинского,33,31а | 0,057 | 3 |  |  | 150 |  |  |  |  |
| 4 | с. Дзержинское, ул. Волынова,2 внутриквартальный проезд | 0,0435 | 2 |  |  | 100 |  |  |  |  |
| 5 | Ул. Киевская,109/1,109/2,109/3,109/4 , внутриквартальный проезд | 0,15 | 5 |  |  | 250 |  |  |  |  |
| 6 | пер. Ботанический,16/3 вдоль лестницы | 0,025 | 2 |  |  | 100 |  |  |  |  |
| 7 | ул. Больничная с. Тимирязевское | 0,75 | 25 |  |  | 1250 |  |  |  |  |
| 8 | ул. Болотная с. Тимирязевское | 2 | 67 |  |  | 3350 |  |  |  |  |
| 9 | ул. Большая Пионерская с. Тимирязевское | 0,26 | 9 |  |  | 450 |  |  |  |  |
| 10 | Ул. Водозаборная с. Тимирязевское | 0,2 | 7 |  |  | 350 |  |  |  |  |
| 11 | Пер. Дальний с. Тимирязевское | 0,54 | 18 |  |  | 900 |  |  |  |  |
| 12 | Ул. Дальняя с. Тимирязевское | 1,06 | 36 |  |  | 1800 |  |  |  |  |
| 13 | Ул. Деповская с. Тимирязевское | 0,95 | 32 |  |  | 1600 |  |  |  |  |
| 14 | Ул. Зеленая с. Тимирязевское | 0,38 | 13 |  |  | 650 |  |  |  |  |
| 15 | Пер. Зеленый с. Тимирязевское | 0,28 | 10 |  |  | 500 |  |  |  |  |
| 16 | Ул. Комсомольская с. Тимирязевское | 0,5 | 17 |  |  | 850 |  |  |  |  |
| 17 | Ул. Кооперативная с. Тимирязевское | 0,17 | 6 |  |  | 300 |  |  |  |  |
| 18 | Пер. Крылова с. Тимирязевское | 0,17 | 6 |  |  | 300 |  |  |  |  |
| 19 | Ул. Крылова с. Тимирязевское | 0,9 | 30 |  |  | 1500 |  |  |  |  |
| 20 | ул. 3-й Кордон с. Тимирязевское | 0,1 | 4 |  |  | 200 |  |  |  |  |
| 21 | Пер. Лесной с. Тимирязевское | 0,55 | 19 |  |  | 950 |  |  |  |  |
| 22 | Ул. Лесотехническая с. Тимирязевское | 0,74 | 25 |  |  | 1250 |  |  |  |  |
| 23 | Левобережная подстанция с. Тимирязевское | 0,2 | 7 |  |  | 350 |  |  |  |  |
| 24 | Ул. Малая Пионерская с. Тимирязевское | 0,14 | 5 |  |  | 250 |  |  |  |  |
| 25 | Ул. Некрасова с. Тимирязевское | 0,43 | 15 |  |  | 750 |  |  |  |  |
| 26 | Ул. Ново-Деповская с. Тимирязевское | 0,47 | 16 |  |  | 800 |  |  |  |  |
| 27 | Ул. Песчаное озеро с. Тимирязевское | 0,4 | 14 |  |  | 700 |  |  |  |  |
| 28 | Пер. Песчаный с. Тимирязевское | 0,18 | 6 |  |  | 300 |  |  |  |  |
| 29 | Примыкание с. Тимирязевское | 0,5 | 17 |  |  | 850 |  |  |  |  |
| 30 | Ул. Путевая с. Тимирязевское | 1,48 | 50 |  |  | 2500 |  |  |  |  |
| 31 | Ул. Пушкина с. Тимирязевское | 0,38 | 13 |  |  | 650 |  |  |  |  |
| 32 | Пер. 1-ый Рабочий с. Тимирязевское | 0,25 | 9 |  |  | 450 |  |  |  |  |
| 33 | Пер. 2-ой Рабочий с. Тимирязевское | 0,36 | 12 |  |  | 600 |  |  |  |  |
| 34 | Ул. Садовая с. Тимирязевское | 0,81 | 27 |  |  | 1350 |  |  |  |  |
| 35 | Пер. Садовый с. Тимирязевское | 0,17 | 6 |  |  | 300 |  |  |  |  |
| 36 | Ул. Старо-Трактовая с. Тимирязевское | 1,5 | 50 |  |  | 2500 |  |  |  |  |
| 37 | Пер. Сосновый с. Тимирязевское | 0,23 | 8 |  |  | 400 |  |  |  |  |
| 38 | Мкр. Солнечный с. Тимирязевское | 1,1 | 37 |  |  | 1850 |  |  |  |  |
| 39 | Ул. Советская с. Тимирязевское | 1,1 | 37 |  |  | 1850 |  |  |  |  |
| 40 | Ул. Тенистая с. Тимирязевское | 0,73 | 25 |  |  | 1250 |  |  |  |  |
| 41 | Ул. Цехановского с. Тимирязевское | 0,62 | 21 |  |  | 1050 |  |  |  |  |
| 42 | Ул. Чехова с. Тимирязевское | 0,23 | 8 |  |  | 400 |  |  |  |  |
| 43 | Ул. Чапаева с. Тимирязевское | 0,27 | 9 |  |  | 450 |  |  |  |  |
| 44 | Мкр. Юбилейный с. Тимирязевское | 2,52 | 84 |  |  | 4200 |  |  |  |  |
| 45 | Ул. Проточная п. Нижний Склад | 0,5 | 17 |  |  | 850 |  |  |  |  |
| 46 | Ул. Сплавная п. Нижний Склад | 1,84 | 62 |  |  | 3100 |  |  |  |  |
| 47 | Пер. 1-ый Сплавной п. Нижний Склад | 0,28 | 10 |  |  | 500 |  |  |  |  |
| 48 | Пер. 2-ой Сплавной п. Нижний Склад | 0,25 | 9 |  |  | 450 |  |  |  |  |
| 49 | Пер. 3-ий Сплавной п. Нижний Склад | 0,2 | 7 |  |  | 350 |  |  |  |  |
| 50 | Пер. 3-ый Сплавной п. Нижний Склад | 0,17 | 6 |  |  | 300 |  |  |  |  |
| 51 | Ул. Левобережная п. Нижний Склад | 1 | 34 |  |  | 1700 |  |  |  |  |
| 52 | Пер. Левобережный п. Нижний Склад | 0,3 | 10 |  |  | 500 |  |  |  |  |
| 53 | Пер. Нижне-Складской п. Нижний Склад | 0,31 | 11 |  |  | 550 |  |  |  |  |
| 54 | Подъездная а/д к п. Тояновский П. Тояновский | 1,5 | 50 |  |  | 2500 |  |  |  |  |
| 55 | П. Тояновский П. Тояновский | 0,63 | 21 |  |  | 1050 |  |  |  |  |
| 56 | Ул. Фрунзе Д. Эушта | 0,7 | 24 |  |  | 1200 |  |  |  |  |
| 57 | Пер. Клубный Д. Эушта | 0,3 | 10 |  |  | 500 |  |  |  |  |
| 58 | Пер. Кооперативный Д. Эушта | 0,15 | 5 |  |  | 250 |  |  |  |  |
| 59 | Пер. Новый Д. Эушта | 0,15 | 5 |  |  | 250 |  |  |  |  |
| 60 | Пер. Рабочий Д. Эушта | 0,2 | 7 |  |  | 350 |  |  |  |  |
| 61 | Ул. Совхозная Д. Эушта | 0,8 | 27 |  |  | 1350 |  |  |  |  |
| 62 | Ул. Тояна Д. Эушта | 0,5 | 17 |  |  | 850 |  |  |  |  |
| 63 | Ул. Школьная Д. Эушта | 0,45 | 15 |  |  | 750 |  |  |  |  |
| 64 | Подъездная а/д Нижний Склад – Эушта Д. Эушта | 1,2 | 40 |  |  | 2000 |  |  |  |  |
| 65 | Подъездная а/д Эушта – новый мост ч/р р. Томь Д. Эушта | 4,4 | 147 |  |  | 7350 |  |  |  |  |
| 66 | Подъездная а/д к п.1-ый Заречный П. 1-ый Заречный | 2 | 67 |  |  | 3350 |  |  |  |  |
| 67 | Подъездная а/д к п. 2-ой Заречный П. 2-ой Заречный | 2,5 | 84 |  |  | 4200 |  |  |  |  |
| 68 | Ул. Камышовая П. 2-ой Заречный | 0,6 | 20 |  |  | 1000 |  |  |  |  |
| 69 | Ул. Приозерная П. 2-ой Заречный | 0,7 | 24 |  |  | 1200 |  |  |  |  |
| 70 | Ул. Дзержниского С. Дзержинское | 3 | 100 |  |  | 5000 |  |  |  |  |
| 71 | Ул. Больничная С. Дзержинское | 1,1 | 37 |  |  | 1850 |  |  |  |  |
| 72 | Ул. Волынова С. Дзержинское | 0,3 | 10 |  |  | 500 |  |  |  |  |
| 73 | Ул. Гагарина С. Дзержинское | 0,25 | 9 |  |  | 450 |  |  |  |  |
| 74 | Ул. Дорожная С. Дзержинское | 0,3 | 10 |  |  | 500 |  |  |  |  |
| 75 | Пер. Дзержинского С. Дзержинское | 0,6 | 20 |  |  | 1000 |  |  |  |  |
| 76 | Ул. Дружбы С. Дзержинское | 0,6 | 20 |  |  | 1000 |  |  |  |  |
| 77 | Ул. Заводская С. Дзержинское | 1,5 | 50 |  |  | 2500 |  |  |  |  |
| 78 | Ул. Зеленая С. Дзержинское | 1,6 | 54 |  |  | 2700 |  |  |  |  |
| 79 | Ул. Логовая С. Дзержинское | 1,3 | 44 |  |  | 2200 |  |  |  |  |
| 80 | Пер. Лесной С. Дзержинское | 0,7 | 24 |  |  | 1200 |  |  |  |  |
| 81 | Ул. Мало-Больничная С. Дзержинское | 0,55 | 19 |  |  | 950 |  |  |  |  |
| 82 | Пер. Мира С. Дзержинское | 0,12 | 4 |  |  | 200 |  |  |  |  |
| 83 | Ул. Ново-Логовая С. Дзержинское | 0,7 | 24 |  |  | 1200 |  |  |  |  |
| 84 | Ул. Северная С. Дзержинское | 0,9 | 30 |  |  | 1500 |  |  |  |  |
| 85 | Ул. Сибирская С. Дзержинское | 0,35 | 12 |  |  | 600 |  |  |  |  |
| 86 | Ул. Спортивная С. Дзержинское | 0,2 | 7 |  |  | 350 |  |  |  |  |
| 87 | Ул. Светлая С. Дзержинское | 0,3 | 10 |  |  | 500 |  |  |  |  |
| 88 | Ул. Фабричная С. Дзержинское | 0,5 | 17 |  |  | 850 |  |  |  |  |
| 89 | Пер. Фабричный С. Дзержинское | 1 | 34 |  |  | 1700 |  |  |  |  |
| 90 | Ул. Сосновая С. Дзержинское | 0,3 | 10 |  |  | 500 |  |  |  |  |
| 91 | Пер. Еловый С. Дзержинское | 0,2 | 7 |  |  | 350 |  |  |  |  |
| 92 | Пер. Кленовый С. Дзержинское | 0,2 | 7 |  |  | 350 |  |  |  |  |
| 93 | Пер. Тальниковый С. Дзержинское | 0,2 | 7 |  |  | 350 |  |  |  |  |
| 94 | Пер. Осиновый С. Дзержинское | 0,2 | 7 |  |  | 350 |  |  |  |  |
| 95 | Пер. Калиновый С. Дзержинское | 0,25 | 9 |  |  | 450 |  |  |  |  |
| 96 | Пер. Ромашковый С. Дзержинское | 0,2 | 7 |  |  | 350 |  |  |  |  |
| 97 | Пер. Клеверный С. Дзержинское | 0,4 | 14 |  |  | 700 |  |  |  |  |
| 98 | Пер. Полынный С. Дзержинское | 0,2 | 7 |  |  | 350 |  |  |  |  |
| 99 | Пер. Лиловый С. Дзержинское | 0,15 | 5 |  |  | 250 |  |  |  |  |
|  | ИТОГО | 63,7 | 2166 | 0 | 0 | 108 300,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Советский район |
|  | 2020 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | проезд от ул. Сергея Вицмана до жилого дома ул. Сибирская, 110 | 0,65 | 22 |  | 1 100,0 |  |  |  |  |  |
| 2 | лестничный спуск пр. Комсомольский, 39/1 | 0,02 | 1 |  | 50,0 |  |  |  |  |  |
| 3 | проезд от ул. Сибирская, 33 до ул. Лебедева, 18 | 0,117 | 4 |  | 200,0 |  |  |  |  |  |
| 4 | проезд от ул. Киевская вдоль ул. Киевская, 26 до ул. Лебедева, 39 | 0,3 | 10 |  | 500,0 |  |  |  |  |  |
| 5 | ул. Вавилова, 10, 10а | 0,3 | 10 |  | 500,0 |  |  |  |  |  |
| 6 | лестничный спуск пр. Комсомольский, 39/4 | 0,08 | 3 |  | 150,0 |  |  |  |  |  |
| 7 | лестничный спуск от ул. Черноморская до ул. Сибирская | 0,2 | 7 |  | 350,0 |  |  |  |  |  |
| 8 | ул. Киевская, 62 (сквер) | 0,115 | 4 |  | 200,0 |  |  |  |  |  |
| 9 | пр. Фрунзе, 16 (сквер) | 0,1 | 4 |  | 200,0 |  |  |  |  |  |
| 10 | пр. Комсомольский, 65 (сквер) | 0,11 | 4 |  | 200,0 |  |  |  |  |  |
| 11 | тротуар вдоль ул. Лебедева (пр. Комсомольский, 39/1) | 0,15 | 5 |  | 250,0 |  |  |  |  |  |
| 12 | ул. Алтайская, 107 (лестничный спуск) | 0,065 | 3 |  | 150,0 |  |  |  |  |  |
| 13 | сквер Энергетиков ул. Шевченко, 38 | 0,11 | 4 |  | 200,0 |  |  |  |  |  |
| 14 | ул. Балтийская, 22 | 0,1 | 4 |  | 200,0 |  |  |  |  |  |
| 15 | ул. Сибирская, 34д - 34/4 | 0,3 | 10 |  | 500,0 |  |  |  |  |  |
| 16 | ул. Гоголя вдоль дома № 40 по ул. Гоголя и дома № 4/1 по пер. Нечевский до пер. Нечевский | 0,2 | 7 |  | 350,0 |  |  |  |  |  |
| 17 | сквер по пр. Фрунзе, 46 (Доска Почета) | 0,1 | 4 |  | 200,0 |  |  |  |  |  |
| 18 | лестничный спуск от ул. Сибирская, 102 к ул. Сибирская, 104/7 | 0,1 | 4 |  | 200,0 |  |  |  |  |  |
| 19 | проезд от ул. Сибирская к ул. Лебедева, 8 (школа №4 по ул. Лебедева, 6) | 0,2 | 7 |  | 350,0 |  |  |  |  |  |
| 20 | Петропавловский сквер (ул. Лебедева, 6) | 0,5 | 17 |  | 850,0 |  |  |  |  |  |
| 21 | сквер «Семейные узы», (ул. Шевченко, 20) | 0,1 | 4 |  | 200,0 |  |  |  |  |  |
| 22 | лестничный спуск по ул. Лебедева, 34д | 0,002 | 1 |  | 50,0 |  |  |  |  |  |
| 23 | сквер по ул. Красноармейская, 16 | 0,2 | 7 |  | 350,0 |  |  |  |  |  |
| 26 | сквер по ул. Сибирская, 104/4-104/7 (у водоема) | 0,1 | 4 |  | 200,0 |  |  |  |  |  |
| 27 | сквер по ул. Балтийская (Тойота центр) | 0,9 | 30 |  | 1 500,0 |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО | 5,119 | 180 | 0,0 | 9 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Октябрьский район |
|  | 2020 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Сквер Памяти поколений ул. Пушкина, 56г | 0,06 | 2 |  | 100,0 |  |  |  |  |  |
| 2 | ул. Беринга, 13 - ул. Беринга, 13/3 | 0,13 | 4 |  | 200,0 |  |  |  |  |  |
| 3 | ул. Айвазовского, 31 - ул. Айвазовского, 31/1 | 0,11 | 3 |  | 150,0 |  |  |  |  |  |
| 4 | ул. Беринга, 22 - Мичурина, 55/2 | 0,13 | 4 |  | 200,0 |  |  |  |  |  |
| 5 | пер. Карповский, 28а, лестничный спуск | 0,2 | 6 |  | 300,0 |  |  |  |  |  |
| 6 | ул. Ивана Черных - ул. Ивана Черных, 101 | 0,3 | 10 |  | 500,0 |  |  |  |  |  |
| 7 | ул. Бела Куна (вдоль домов по ул. Бела Куна, № 26/2, 24/2, ул. Сергея Лазо, 34) | 0,3 | 10 |  | 500,0 |  |  |  |  |  |
| 8 | Иркутский тракт, 51/3, 51/1 ДОУ № 134, СОШ № 167 | 0,3 | 10 |  | 500,0 |  |  |  |  |  |
| 9 | ул. Мичурина-ул. Мичурина, 51/5 | 0,2 | 6 |  | 300,0 |  |  |  |  |  |
| 10 | Иркутский тракт, 166-188/1 (вдоль ДОУ №№ 11, 82) | 0,55 | 18 |  | 900,0 |  |  |  |  |  |
| 11 | ул. Айвазовского, 24/28 | 0,09 | 3 |  | 150,0 |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО | 2,37 | 76 | 0,0 | 3 800,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Примечание: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | * стоимость работ рассчитана исходя из мониторинга стоимости работ аналогичных объектов на сайте единой системы в сфере закупок (НМЦК- по сметному методу), на установку и подключение 1 осветительной опоры и 1 светильника требуется 50,0 тыс.руб. (По предварительным расчетам согласно типовой конструкции). В Приложении 2 к Подпрограмме «Обеспечение наружного освещения» «Перечень мероприятий и ресурсное обеспечение подпрограммы «Обеспечение наружного освещения» уровень и критерии мероприятий (объектов мероприятий) муниципальной программы определены в соответствии с Порядком определения критериев приоритетности мероприятий муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства» на 2015-2025 годы» установленных в приложении 7 к муниципальной программе. |

V. МЕХАНИЗМЫ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ПОДПРОГРАММОЙ

«Обеспечение наружного освещения»

Руководство и текущее управление реализацией Подпрограммы осуществляет департамент дорожной деятельности и благоустройства администрации Города Томска (комитет дорожной деятельности и благоустройства, отдел благоустройства).

Текущий контроль и мониторинг реализации Подпрограммы осуществляется постоянно в течение всего периода реализации подпрограммы «Обеспечение наружного освещения» департаментом дорожной деятельности и благоустройства администрации Города Томска, с привлечением юридических и физических лиц, отбор которых осуществляется в установленном действующем законодательством и муниципальными правовыми актами муниципального образования «Город Томск» порядке.

Соисполнители Подпрограммы (администрации районов Города Томска, департамент капитального строительства администрации Города Томска) ежегодно в срок до 25 января года, следующего за отчетным, представляет в департамент дорожной деятельности и благоустройства администрации Города Томска (комитет дорожной деятельности и благоустройства) отчеты о реализации мероприятий  Подпрограммы, по итогам отчетного года – по форме, аналогичной приложению 8, 8.1 к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ муниципального образования «Город Томск», их формирования, реализации, корректировки, мониторинга и контроля, утвержденного постановлением администрации Города Томска от 15.07.2014 №677.

Ответственность за реализацию Подпрограммы, достижение показателей цели и задач, внесение изменений несут – департамент дорожной деятельности и благоустройства администрации Города Томска (комитет дорожной деятельности и благоустройства), администрации районов Города Томска, департамент капитального строительства администрации Города Томска, в том числе, в разрезе задач и мероприятий.

Департамент дорожной деятельности и благоустройства администрации Города Томска:

Мероприятие 1.1. «Содержание и техническое обслуживание объектов уличного освещения (в т.ч. светоточек, дополнительно подключенных к сетям наружного освещения)»;

Мероприятие 1.2. «Установка и подключение осветительных приборов на территории муниципального образования «Город Томск»».

Департамент капитального строительства администрации Города Томска:

Мероприятие 2.1. «Строительство сетей наружного освещения в мкр. Наука (I этап) по ул. Кащенко (от дома № 1 до дома № 25), по ул. Воробьева (от дома № 3 до дома № 51)»

Мероприятие 2.2. «Строительство сетей наружного освещения в мкр. Наука (II этап) по ул. Кучина (от дома ул. Братьев Троновых, 24 до дома по ул. Кучина, 83)»

Мероприятие 2.3. «Строительство сетей наружного освещения в мкр. Наука (II этап) по ул. Стрельникова (от дома № 72 до дома № 48)»

Мероприятие 2.4. «Строительство сетей наружного освещения в мкр. Наука (III этап) по ул. Академика Сахарова (от дома № 15 до дома № 77)»

Мероприятие 2.5. «Строительство сетей наружного освещения аллеи, расположенной по адресу: г. Томск, от дома Иркутский тракт, 44 до пер. Курганский»

Администрации районов Города Томска:

Мероприятие 2.6. «Строительство сетей уличного (дворового) освещения и внутриквартальных проездов на территории Кировского района» (исключено с 10.2021 года);

Мероприятие 2.7. «Строительство сетей уличного (дворового) освещения и внутриквартальных проездов на территории Ленинского района» (исключено с 10.2021 года);

Мероприятие 2.8. «Строительство сетей уличного (дворового) освещения и внутриквартальных проездов на территории Октябрьского района» (исключено с 10.2021 года);

Мероприятие 2.9. «Строительство сетей уличного (дворового) освещения и внутриквартальных проездов на территории Советского района» (исключено с 10.2021 года).

В случае внесения изменений в Подпрограмму «Обеспечение наружного освещения», затрагивающих содержание муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства» на 2015-2025 годы» в целом, ответственный исполнитель данной Подпрограммы формирует проект изменений в части муниципальной программы и Подпрограммы. Соисполнители Подпрограммы (администрации районов Города Томска, департамент капитального строительства администрации Города Томска) предоставляют информацию в департамент дорожной деятельности и благоустройства администрации Города Томска для корректировки Подпрограммы в сроки, установленные ответственным исполнителем.

Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования «Город Томск». Объемы финансирования в период с 2020 по 2025 годы носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению в установленном порядке при формировании проекта бюджета на соответствующий год, исходя из возможностей бюджета муниципального образования «Город Томск». Экономические расчеты распределения средств при планировании мероприятий производятся в соответствии с Градостроительным кодексом РФ, Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», СНиП 23-05-95 «Естественное и искусственное освещение», СНиП 2.07.01-89 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

Приложение 1 к Подпрограмме

«Обеспечение наружного освещения»

ПОКАЗАТЕЛИ ЦЕЛИ, ЗАДАЧ, МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ

«Обеспечение наружного освещения»

| № п/п | Цель, задачи и мероприятия подпрограммы | Наименование показателей целей, задач, мероприятий подпрограммы (единицы измерения) | Метод сбора информации о достижении показателя | Ответственный орган (подразделение) за достижение значения показателя | Фактическое значение показателей на момент разработки подпрограммы 2017 год | Плановые значения показателей по годам реализации подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|  |  |  |  |  |  | в соответствии с потребностью | в соответствии с утвержденным финансированием | в соответствии с потребностью | в соответствии с утвержденным финансированием | в соответствии с потребностью | в соответствии с утвержденным финансированием | в соответствии с потребностью | в соответствии с утвержденным финансированием | в соответствии с потребностью | в соответствии с утвержденным финансированием | в соответствии с потребностью | в соответствии с утвержденным финансированием | в соответствии с потребностью | в соответствии с утвержденным финансированием | в соответствии с потребностью | в соответствии с утвержденным финансированием |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 1. | Цель подпрограммы: Повышение качества и комфортности инфраструктуры городской среды посредством обеспечения уличного освещения и повышения эффективности установок наружного освещения на территории муниципального образования «Город Томск» | 1. Снижение ДТП в темное время суток (по отношению к прошлому году), % | Периодическая, бухгалтерская и финансовая отчетность | ДДДиБ <3> | 19 | 18 | 18 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 16 | 17 | 16 | 17 | 16 | 15 | 0 | 15 | 0 |
|  |  | 2. Доля протяженности освещенных частей улиц, проездов, набережных в их общей протяженности, % <1> |  |  | 72,4 | 72,4 | 72,4 | 80,4 | 72,4 | 83,6 | 72,4 | 74,4 | 74,4 | 74,9 | 74,4 | 74,4 | 74,4 | 74,4 | 74,4 | 74,4 | 74,4 |
| 1.1. | Задача 1 подпрограммы: Обеспечение функционирования сетей наружного освещения города Томска в соответствии с нормативными требованиями | 1. Доля функционирующих ламп светильников наружного освещения, % |  | ДДДиБ | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 0 | 95 | 0 |
| 1.1.1. | Содержание и техническое обслуживание объектов уличного освещения (в т.ч. светоточек, дополнительно подключенных к сетям наружного освещения) | Количество объектов уличного освещения (в т.ч. светоточек, дополнительно подключенных к сетям наружного освещения), шт. |  |  | 21 833 | 22 509 | 22 509 | 23 548 | 23 548 | 23 548 | 23 548 | 24 888 | 24 888 | 25 397 | 25 397 | 25 397 | 25 397 | 25 397 | 0 | 25 397 | 0 |
|  |  | Площадь земельного участка, за которую производится арендная плата за пользование, кв.м. |  |  | 0 | 955 | 955 | 955 | 955 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2. | Установка и подключение осветительных приборов на территории муниципального образования «Город Томск» | Доля установленных и подключенных осветительных приборов на территории муниципального образования «Город Томск» в срок, % <2> |  | ДДДиБ | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 |
| 2.1. | Задача 2 подпрограммы: Развитие сетей наружного освещения | 1. Протяженность построенных сетей наружного освещения, муниципального образования «Город Томск», км. |  | ДКС <4> | 0,51 | 0,0 | 0,0 | 5,15 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,213 | 1,213 | 3,94 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1.1. | Строительство сетей наружного освещения в мкр. Наука (I этап) по ул. Кащенко (от дома № 1 до дома № 25), по ул. Воробьева (от дома № 3 до дома № 51)" | Количество построенных объектов, шт. |  | ДКС |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.2. | Строительство сетей наружного освещения в мкр. Наука (II этап) по ул. Кучина (от дома ул. Братьев Троновых, 24 до дома по ул. Кучина, 83) | Количество построенных объектов, шт. |  | ДКС |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.3 | Строительство сетей наружного освещения в мкр. Наука (II этап) по ул. Стрельникова (от дома № 72 до дома № 48) | Количество построенных объектов, шт. |  | ДКС |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.4. | Строительство сетей наружного освещения в мкр. Наука (III этап) по ул. Академика Сахарова (от дома № 15 до дома № 77) | Количество построенных объектов, шт. |  | ДКС |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.5. | Строительство сетей наружного освещения аллеи, расположенной по адресу: г. Томск, от дома Иркутский тракт, 44 до пер. Курганский | Количество построенных объектов, шт. |  | ДКС |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.6. | Строительство сетей уличного (дворового) освещения и внутриквартальных проездов на территории Кировского района | Количество построенных объектов, шт. |  | АКР <5> | Введено с 2020 года | 99 |  | (исключено с 10.2021 года) |
| 2.1.7. | Строительство сетей уличного (дворового) освещения и внутриквартальных проездов на территории Ленинского района | Количество построенных объектов, шт. |  | АЛР <6> | Введено с 2020 года | 4 |  | (исключено с 10.2021 года) |
| 2.1.8. | Строительство сетей уличного (дворового) освещения и внутриквартальных проездов на территории Октябрьского района | Количество построенных объектов, шт. |  | АОР <7> | Введено с 2020 года | 11 |  | (исключено с 10.2021 года) |
| 2.1.9. | Строительство сетей уличного (дворового) освещения и внутриквартальных проездов на территории Советского района | Количество построенных объектов, шт. |  | АСР <8> | Введено с 2020 года | 27 |  | (исключено с 10.2021 года) |

Примечание:

<1> индикаторы рассчитаны исходя из общей протяженности сетей наружного освещения в 2019 году - 694,4 км., с 2020 года - 723,92 км.

2021 год Потребность = (537,42+1,213) *100/723,92 = 74,4 (уменьшение значения, в связи с увеличением общей протяженности сетей наружного освещения)

Утверждено = (537,42+1,213) *100/723,92 = 74,4

2022 год Потребность = (537,42+1,213+3,94) *100/723,92 = 74,9

Утверждено = (537,42+1,213) *100/723,92 = 74,4

2023 год Потребность = (537,42+1,213) *100/723,92 = 74,4

Утверждено = (537,42+1,213) *100/723,92 = 74,4

2024 год Потребность = (537,42+1,213) *100/723,92 = 74,4

Утверждено = (537,42+1,213) *100/723,92 = 74,4

2025 год Потребность = (537,42+1,213) *100/723,92 = 74,4

Утверждено = (537,42+1,213) *100/723,92 = 74,4

<2> индикаторы рассчитаны исходя из выполненных работ в установленные контрактом сроки.

ДДДиБ <3> Департамент дорожной деятельности и благоустройства администрации Города Томска

ДКС <4> Департамент капитального строительства администрации Города Томска

АКР <5> Администрация Кировского района Города Томска

АЛР <6> Администрация Ленинского района Города Томска

АОР <7> Администрация Октябрьского района Города Томска

АСР <8> Администрация Советского района Города Томска.

*- Протяженность освещенных улиц, проездов, набережных в 2020 году – 537,42 км.