|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение 3 к постановлению администрации Города Томска |
| от 27.03.2023 № 226 |

IV. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ И ИХ ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ

Ресурсное обеспечение мероприятий муниципальной программы.

Средняя стоимость научно-проектных работ для реставрации недвижимых памятников истории и культуры, в том числе объектов ценной исторической среды и фоновой застройки определена с применением РНиП 4.05.01-93 «Методические рекомендации по определению стоимости научно-проектных работ для реставрации недвижимых памятников истории и культуры».

Стоимость разработки проектно-сметной документации и строительно-монтажных работ на многоквартирных домах, представляющих историко-культурную ценность, определена путем использования данных о стоимости объектов-аналогов, схожих по функциональному назначению, конструктивным характеристикам и близким по объемно-планировочным показателям. А именно применены данные о стоимости работ по капитальному ремонту многоквартирных домов, ремонтируемых посредством муниципальной программы «Сохранение деревянного зодчества г. Томска» на 2014-2020 гг., а также целевой программы «Капитальный ремонт жилищного фонда» на 2010 - 2012 гг. Стоимость ремонтно-реставрационных работ будет уточняться по мере подготовки проектно-сметной документации.

Средняя стоимость подготовки одного акта обследования технического состояния объекта культурного наследия (далее – акт) определена по результатам сбора предложений и составляет 35 000 руб. за один акт. Согласно внесенному изменению в постановление Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 № 47 «Об утверждении Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом» (редакция от 29.11.2019) кроме лицензии на работы, составляющие деятельность по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, организация, выполняющая акт, должна являться членом саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания и имеющих право на осуществление работ по обследованию состояния грунтов оснований зданий и сооружений, их строительных конструкций. Проведя анализ цен организаций, отвечающих данным требованиям, на 2022 год установлено, что стоимость подготовки одного акта технического обследования объекта культурного наследия ориентировочно составляет от 100 тыс. руб. в зависимости от объема здания стоимость может варьироваться.

Формирование начальной максимальной цены муниципального контракта (гражданско-правового договора) на выполнение работ (оказание услуг) по обследованию технического состояния объектов культурного наследия осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Финансирование мероприятий по обеспечению сохранности неэксплуатируемых объектов, представляющих историко-архитектурную ценность, в целях сохранения муниципального имущества, осуществляется в форме бюджетных ассигнований путем закупки товаров, работ и услуг. Средняя стоимость мероприятий по обеспечению сохранности неэксплуатируемых объектов определена на основании расчётов, выполненных управлением муниципального заказа и тарифной политики администрации Города Томска. При этом в прогнозе не учтено сокращение количества неэксплуатируемых объектов, которое будет происходить по мере их передачи в аренду, и увеличение количества неэксплуатируемых объектов, которое будет осуществляться по мере расселения многоквартирных домов, представляющих историко-архитектурную ценность.

Мероприятия по обеспечению сохранности неэксплуатируемых объектов, представляющих историко-архитектурную ценность, могут включать в себя:

1) выполнение мероприятий по установке ограждений, а также мероприятий по закрытию оконных и дверных проёмов в целях ограничения доступа посторонних лиц (консервация объектов);

2) ремонтные работы, направленные на предотвращение ухудшения технического состояния неэксплуатируемых объектов деревянного зодчества;

3) физическая охрана неэксплуатируемых объектов, представляющих историко-архитектурную ценность;

4) устройство фальшфасадов неэксплуатируемых объектов, представляющих историко-архитектурную ценность;

5) мероприятия, перечисленные в распоряжении администрации Города Томска от 02.09.2015 № р 965 «О наделении полномочиями».

Департаментом архитектуры и градостроительства администрации Города Томска планируется проведение открытого конкурса проектов, направленных на сохранение и популяризацию объектов культурного наследия и иных объектов, обладающих историко-архитектурной ценностью, а также благоустройство их придомовых территорий. По итогам конкурса планируется предоставление субсидий некоммерческим организациям.

Исходя из стоимости материалов необходимых для выполнения вышеуказанных работ, на типовом объекте ценной историко-архитектурной среды (площадь фасадных работ около 400 кв.м.), предполагается, что размер одной субсидии составит 200-300 т.р., что позволит принять участие 2-3 организациям.

Перечень основных мероприятий и ресурсное обеспечение муниципальной программы «Сохранение исторического наследия г. Томска» на 2019 - 2025 гг. указаны в таблице 3 «Перечень мероприятий и ресурсное обеспечение муниципальной программы «Сохранение исторического наследия г. Томска» на 2019 - 2025 гг. раздела IV.

График подготовки актов обследования о техническом состоянии несущих конструкций объектов культурного наследия в рамках программы «Сохранение исторического наследия г. Томска» на 2019-2025 гг.» и объем финансирования определены приложениями 2 и 2.1 к настоящей муниципальной программе.

График проведения ремонтно-реставрационных мероприятий на объектах, представляющих историко-архитектурную ценность и относящихся к многоквартирным домам, в рамках программы «Сохранение исторического наследия г. Томска» на 2019-2025 гг.» и объемы финансирования на объектах, представляющих историко-архитектурную ценность, и относящиеся к многоквартирным домам определены в приложениях 3 и 3.1 к настоящей муниципальной программе.

График проведения ремонтно-реставрационных мероприятий (капитального ремонта) на объектах, представляющих историко-архитектурную ценность за счёт средств инвесторов, переданных в аренду в рамках программы «Сохранение исторического наследия г. Томска» на 2019-2025 гг.» и объемы финансирования на объектах, представляющих историко-архитектурную ценность, переданных инвесторам, определены в приложениях 4 и 4.1 к настоящей муниципальной программе.

График проведения мероприятий по обеспечению сохранности неэксплуатируемых объектов, представляющих историко-архитектурную ценность, обязанность по сохранению которых относится к расходным обязательствам муниципального образования «Город Томск», в рамках программы «Сохранение исторического наследия г. Томска» на 2019-2025 гг.» и объем финансирования определены в приложениях 5 и 5.1 к настоящей муниципальной программе.

**Порядок формирования перечня мероприятий (определения уровня приоритетности мероприятий (объектов мероприятий) муниципальной программы,**

**с учетом** [**критериев**](consultantplus://offline/ref=1D04B4DC8FE9BEB882D3678704EDD91EBB29AD735D2E53F1FF493B23430172E5E5A55A810E39C33B71A680EFDCB4562BC466DA76F8D701365F3AE03EY0bCC) **определения уровней приоритетности мероприятий (объектов мероприятий) муниципальной программы**

I. Первый уровень приоритетности:

А. Объекты и мероприятия, направленные на исполнение судебных актов либо предупреждение их появления (при наличии финансовой возможности реализации мероприятий по предупреждению).

Б. Объекты и мероприятия, направленные на исполнение предписаний (постановлений, представлений, решений) органов (должностных лиц), осуществляющих государственный надзор (контроль).

В. Объекты и мероприятия, направленные на достижение показателей национальных и региональных проектов.

Г. Мероприятия по консервации и первичным противоаварийным мероприятиям, выполняемые в отношении пустующих зданий, направленные на предотвращение ухудшения их состояния, а также на обеспечение безопасности жизнедеятельности жителей города.

Д. Объекты и мероприятия, по которым имеются заключенные муниципальные контракты.

Е. Объекты и мероприятия, финансируемые из внебюджетных источников, без привлечения средств бюджета муниципального образования «Город Томск» или вышестоящих бюджетов.

II. Второй уровень приоритетности:

А. Вновь начинаемые объекты капитального строительства, по которым имеется проектная документация и положительное заключение экспертизы проектной документации, получено заключение о достоверности определения сметной стоимости, обеспеченные софинансированием из бюджетов вышестоящих уровней.

Б. Объекты и мероприятия, реализация которых финансируется из бюджета муниципального образования «Город Томск» и (или) вышестоящих бюджетов и внебюджетных источников (софинансирование из внебюджетных источников).

В. Мероприятия, реализация которых определена в рамках протокольных поручений по итогам совещаний с участием Мэра Города Томска, протокольных поручений заместителей Мэра Города Томска, решений комитетов Думы Города Томска и Согласительной комиссии для рассмотрения проекта бюджета муниципального образования «Город Томск».

III. Третий уровень приоритетности:

А. Объекты и мероприятия, не обеспеченные софинансированием из бюджетов вышестоящих уровней.

Б. Объекты, по которым необходимо разработать проектную документацию.

В. Иные объекты и мероприятия.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  | **Перечень мероприятий и ресурсное обеспечение муниципальной программы «Сохранение исторического наследия г. Томска» на 2019-2025 гг.»** | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | Таблица 3 | | | | | | | | | | | | | | | |
| № | Наименования целей, задач, мероприятий муниципальной программы | | | Код бюджетной классификации (КЦСР, КВР) | Уровень приоритетности мероприятий | Критерий уровня приоритетности мероприятий | Срок исполнения | Объем финансирования (тыс. рублей) | | В том числе за счет средств | | | | | | | | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники |
| местного бюджета | | федерального бюджета | | областного бюджета | | внебюджетных источников | |
| потребность | утверждено | потребность | утверждено | потребность | утверждено | потребность | утверждено | потребность | план |
| 1 | 2 | | | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| **Цель муниципальной программы: обеспечение сохранности объектов, представляющих историко-архитектурную ценность, расположенных на территории муниципального образования «Город Томск»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Задача 1 муниципальной программы:** проведение оценки технического состояния объектов, представляющих историко-архитектурную ценность, в целях принятия своевременных решений и мер по обеспечению их сохранности | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | **Мероприятие 1.1.** Подготовка актов обследования о техническом состоянии несущих конструкций объектов культурного наследия | | | 07 0 00 99990, 244 |  |  | **всего** | **4 900,0** | **700** | **4 900,0** | **700** |  |  |  |  |  |  | Департамент архитектуры и градостроительства администрации Города Томска |
| 07 0 00 99990, 244 |  |  | 2019 | 700,0 | 700 | 700,0 | 700 |  |  |  |  |  |  |
| 07 0 00 99990, 244 |  |  | 2020 | 700,0 | 0 | 700,0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 07 0 00 99990, 244 | I | Г | 2021 | 700,0 | 0 | 700,0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 07 0 00 99990, 244 | I | Г | 2022 | 700,0 | 0 | 700,0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 07 0 00 99990, 244 | I | Г | 2023 | 700,0 | 0 | 700,0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 07 0 00 99990, 244 | I | Г | 2024 | 700,0 | 0 | 700,0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 07 0 00 99990, 244 | I | Г | 2025 | 700,0 | 0 | 700,0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| **Итого по задаче 1** | | |  |  |  | **всего** | **4 900,0** | **700** | **4 900,0** | **700** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | 2019 | 700,0 | 700 | 700,0 | 700 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2020 | 700,0 | 0 | 700,0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2021 | 700,0 | 0 | 700,0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2022 | 700,0 | 0 | 700,0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2023 | 700,0 | 0 | 700,0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2024 | 700,0 | 0 | 700,0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2025 | 700,0 | 0 | 700,0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| **Задача 2 муниципальной программы:** организация мероприятий, направленных на ремонт и реставрацию объектов, представляющих историко-архитектурную ценность, а также благоустройство их придомовых территорий | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | **Мероприятие 2.1.** Проведение ремонтно-реставрационных мероприятий (капитального ремонта) на объектах, представляющих историко-архитектурную ценность, и относящихся к многоквартирным домам (Предоставление субсидий организациям, осуществляющим управление (обслуживание) многоквартирными домами, в целях возмещения затрат на проведение капитального ремонта многоквартирных домов, являющихся объектами историко-архитектурной ценности) | | |  |  |  | **всего** | **427 998,8** | **44 339,6** | **427 998,8** | **44 339,6** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |  |
| 07 0 00 99990, 811 |  |  | 2019 | 17 500 | 840,3 | 17 500 | 840,3 |  |  |  |  |  |  | Администрация Кировского района |
| 07 0 00 99990, 811 |  |  | 17 500 | 0 | 17 500 | 0 |  |  |  |  |  |  | Администрация Ленинского района |
| 07 0 00 99990, 811 |  |  | 17 500 | 0 | 17 500 | 0 |  |  |  |  |  |  | Администрация Октябрьского района |
| 07 0 00 99990, 811 |  |  | 25800 | 11 541,6 | 25800 | 11 541,6 |  |  |  |  |  |  | Администрация Советского района |
|  |  |  | итого в 2019 году | 78 300 | 12 381,9 | 78 300 | 12 381,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 07 0 00 99990, 811 |  |  | 2020 | 51 4000 | 0 | 51 4000 | 0 |  |  |  |  |  |  | Администрация Кировского района |
| 07 0 00 99990, 811 |  |  | 10 000 | 0 | 10 000 | 0 |  |  |  |  |  |  | Администрация Ленинского района |
| 07 0 00 99990, 811 |  |  | 17 500 | 0 | 17 500 | 0 |  |  |  |  |  |  | Администрация Октябрьского района |
| 07 0 00 99990, 811 |  |  | 45 500 | 11 499,8 | 45 500 | 11 499,8 |  |  |  |  |  |  | Администрация Советского района |
|  |  |  | итого в 2020 году | 124 400 | 11 499,8 | 124 400 | 11 499,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 07 0 00 99990, 811 | I | Б | 2021 | 54 400 | 0 | 54 400 | 0 |  |  |  |  |  |  | Администрация Кировского района |
| 07 0 00 99990, 811 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  | Администрация Ленинского района |
| 07 0 00 99990, 811 | I | Б | 17 500,0 | 0 | 17 500,0 | 0 |  |  |  |  |  |  | Администрация Октябрьского района |
| 07 0 00 99990, 811 | I | Б | 24 969,9 | 17 330,1 | 24 969,9 | 17 330,1 |  |  |  |  |  |  | Администрация Советского района |
|  |  |  | итого в 2021 году | 96 869,9 | 17330,1 | 96 869,9 | 17330,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 07 0 00 99990, 811 | I | Б | 2022 | 15 000,0 | 988,9 | 15 000,0 | 988,9 |  |  |  |  |  |  | Администрация Кировского района |
| 07 0 00 99990, 811 | I | Б | 10 000,0 | 0 | 10 000,0 | 0 |  |  |  |  |  |  | Администрация Ленинского района |
| 07 0 00 99990, 811 |  |  | 590,0 | 0 | 590,0 | 0 |  |  |  |  |  |  | Администрация Октябрьского района |
| 07 0 00 99990, 811 | I | Б | 15 000,0 | 2 138,9 | 15 000,0 | 2 138,9 |  |  |  |  |  |  | Администрация Советского района |
|  |  |  | итого в 2022 году | 40 590,0 | 3 127,8 | 40 590,0 | 3 127,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 07 0 00 99990, 811 | I | Б | 2023 | 5 700,0 | 0 | 5 700,0 | 0 |  |  |  |  |  |  | Администрация Кировского района |
| 07 0 00 99990, 811 | I | Б | 10 000,0 | 0 | 10 000,0 | 0 |  |  |  |  |  |  | Администрация Ленинского района |
| 07 0 00 99990, 811 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  | Администрация Октябрьского района |
| 07 0 00 99990, 811 | I | Б | 12 138,9 | 0 | 12 138,9 | 0 |  |  |  |  |  |  | Администрация Советского района |
|  |  |  | итого в 2023 году | 27 838,9 | 0 | 27 838,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 07 0 00 99990, 811 | I | Б | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  | Администрация Кировского района |
| 07 0 00 99990, 811 | I | Б | 15 000,0 | 0 | 15 000,0 | 0 |  |  |  |  |  |  | Администрация Ленинского района |
| 07 0 00 99990, 811 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  | Администрация Октябрьского района |
| 07 0 00 99990, 811 | I | Б | 15 000,0 | 0 | 15 000,0 | 0 |  |  |  |  |  |  | Администрация Советского района |
|  |  |  | итого в 2024 году | 30 000,0 | 0 | 30 000,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 07 0 00 99990, 811 | I | Б | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  | Администрация Кировского района |
| 07 0 00 99990, 811 | I | Б | 15 000,0 | 0 | 15 000,0 | 0 |  |  |  |  |  |  | Администрация Ленинского района |
| 07 0 00 99990, 811 | I | Б | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  | Администрация Октябрьского района |
| 07 0 00 99990, 811 | I | Б | 15 000,0 | 0 | 15 000,0 | 0 |  |  |  |  |  |  | Администрация Советского района |
|  |  |  | итого в 2025 году | 30 000,0 | 0 | 30 000,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2.2 | **Мероприятие 2.2.** Проведение ремонтно-реставрационных мероприятий на представляющих историко-архитектурную ценность объектах, переданных инвесторам | | |  |  |  | **всего** | **634 670,0** | **591 130,0** | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **634 670,0** | **591 130,0** |  |
|  |  |  | 2019 | 104 700,0 | 104 700,0 | 0 |  |  |  |  |  | 104 700,0 | 104 700,0 | Департамент архитектуры и градостроительства администрации Города Томска |
|  |  |  | 2020 | 29 270,0 | 29 270,0 | 0 |  |  |  |  |  | 29 270,0 | 29 270,0 |
|  | I | Е | 2021 | 85 000 | 73 860,0 | 0 |  |  |  |  |  | 85 000 | 73 860,0 |
|  | I | Е | 2022 | 130 200,0 | 97 800,0 | 0 |  |  |  |  |  | 130 200,0 | 97 800,0 |
|  | I | Е | 2023 | 121 500,0 | 121 500,0 | 0 |  |  |  |  |  | 121 500,0 | 121 500,0 |
|  | I | Е | 2024 | 101 000,0 | 101 000,0 | 0 |  |  |  |  |  | 101 000,0 | 101 000,0 |
|  | I | Е | 2025 | 63 000,0 | 63 000,0 | 0 |  |  |  |  |  | 63 000,0 | 63 000,0 |
| 2.3 | **Мероприятие 2.3.** Проведение мероприятий по обеспечению сохранности неэксплуатируемых объектов, представляющих историко-архитектурную ценность, обязанность по сохранению которых относится к расходным обязательствам муниципального образования «Город Томск» | | |  |  |  | **всего** | **30 131,6** | **17 106,7** | **30 131,6** | **17 106,7** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |  |
| 07 0 00 99990, 244 |  |  | 2019 | 235 | 129,0 | 235 | 129,0 |  |  |  |  |  |  | Администрация Кировского района |
| 07 0 00 99990, 244 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  | Администрация Ленинского района |
| 07 0 00 99990, 244 |  |  | 208,7 | 55,6 | 208,7 | 55,6 |  |  |  |  |  |  | Администрация Октябрьского района |
| 07 0 00 99990, 244 |  |  | 468,7 | 341,5 | 468,7 | 341,5 |  |  |  |  |  |  | Администрация Советского района |
|  |  |  | итого в 2019 году | 912,4 | 526,1 | 912,4 | 526,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 07 0 00 99990, 244 |  |  | 2020 | 1835,4 | 1 281,5 | 1835,4 | 1 281,5 |  |  |  |  |  |  | Администрация Кировского района |
| 07 0 00 99990, 244 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  | Администрация Ленинского района |
| 07 0 00 99990, 244 |  |  | 208,7 | 151,3 | 208,7 | 151,3 |  |  |  |  |  |  | Администрация Октябрьского района |
| 07 0 00 99990, 244 |  |  | 468,7 | 140,8 | 468,7 | 140,8 |  |  |  |  |  |  | Администрация Советского района |
|  |  |  | итого в 2020 году | 2512,8 | 1573,5 | 2512,80 | 1573,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 07 0 00 99990, 244 | I | Г | 2021 | 2 470,4 | 1 474,1 | 2 470,4 | 1 474,1 |  |  |  |  |  |  | Администрация Кировского района |
| 07 0 00 99990, 244 | I | Г | 1 010,0 | 198,6 | 1 010,0 | 198,6 |  |  |  |  |  |  | Администрация Ленинского района |
| 07 0 00 99990, 244 | I | Г | 888,7 | 188,1 | 888,7 | 188,1 |  |  |  |  |  |  | Администрация Октябрьского района |
| 07 0 00 99990, 244 | I | Г | 997,3 | 665,7 | 997,3 | 665,7 |  |  |  |  |  |  | Администрация Советского района |
|  |  |  | итого в 2021 году | 5 366,4 | 2 526,5 | 5 366,4 | 2 526,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 07 0 00 99990, 244 | I | Г | 2022 | 3 531,6 | 995,7 | 3 531,6 | 995,7 |  |  |  |  |  |  | Администрация Кировского района |
| 07 0 00 99990, 244 | I | Г | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 |  |  |  |  |  |  | Администрация Ленинского района |
| 07 0 00 99990, 244 | I | Г | 208,7 | 108,7 | 208,7 | 108,7 |  |  |  |  |  |  | Администрация Октябрьского района |
| 07 0 00 99990, 244 | I | Г | 1 081,2 | 473,3 | 1 081,2 | 473,3 |  |  |  |  |  |  | Администрация Советского района |
|  |  |  | итого в 2022 году | 4 971,6 | 1 727,7 | 4 971,6 | 1 727,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 07 0 00 99990, 244 | I | Г | 2023 | 3 866,8 | 2 358,3 | 3 866,8 | 2 358,3 |  |  |  |  |  |  | Администрация Кировского района |
| 07 0 00 99990, 244 | I | Г | 870,0 | 150,0 | 870,0 | 150,0 |  |  |  |  |  |  | Администрация Ленинского района |
| 07 0 00 99990, 244 | I | Г | 208,7 | 208,7 | 208,7 | 208,7 |  |  |  |  |  |  | Администрация Октябрьского района |
| 07 0 00 99990, 244 | I | Г | 867,3 | 867,3 | 867,3 | 867,3 |  |  |  |  |  |  | Администрация Советского района |
|  |  |  | итого в 2023 году | 5 812,8 | 3 584,3 | 5 812,8 | 3 584,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 07 0 00 99990, 244 | I | Г | 2024 | 3 866,8 | 2 358,3 | 3 866,8 | 2 358,3 |  |  |  |  |  |  | Администрация Кировского района |
| 07 0 00 99990, 244 | I | Г | 450,0 | 150,0 | 450,0 | 150,0 |  |  |  |  |  |  | Администрация Ленинского района |
| 07 0 00 99990, 244 | I | Г | 208,7 | 208,7 | 208,7 | 208,7 |  |  |  |  |  |  | Администрация Октябрьского района |
| 07 0 00 99990, 244 | I | Г | 867,3 | 867,3 | 867,3 | 867,3 |  |  |  |  |  |  | Администрация Советского района |
|  |  |  | итого в 2024 году | 5 392,8 | 3 584,3 | 5 392,8 | 3 584,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 07 0 00 99990, 244 | I | Г | 2025 | 3 866,8 | 2 358,3 | 3 866,8 | 2 358,3 |  |  |  |  |  |  | Администрация Кировского района |
| 07 0 00 99990, 244 | I | Г | 220,0 | 150,0 | 220,0 | 150,0 |  |  |  |  |  |  | Администрация Ленинского района |
| 07 0 00 99990, 244 | I | Г | 208,7 | 208,7 | 208,7 | 208,7 |  |  |  |  |  |  | Администрация Октябрьского района |
| 07 0 00 99990, 244 | I | Г | 867,3 | 867,3 | 867,3 | 867,3 |  |  |  |  |  |  | Администрация Советского района |
|  |  |  | итого в 2025 году | 5 162,8 | 3 584,3 | 5 162,8 | 3 584,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| **Мероприятие 2.4.** Предоставление субсидии некоммерческим организациям на реализацию проектов в области сохранения и популяризации объектов культурного наследия и иных объектов, обладающих историко-архитектурной ценностью | | |  |  |  | **всего** | **6 300** | **3 494,3** | **6 300** | **3 494,3** |  |  |  |  |  |  | Департамент архитектуры и градостроительства администрации Города Томска |
| 07 0 00 99990, 633 |  |  | 2019 | 800 | 597,5 | 800 | 597,5 |  |  |  |  |  |  |
| 07 0 00 99990, 633 |  |  | 2020 | 1 500 | 0 | 1 500 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 07 0 00 99990, 633 | II | В | 2021 | 800 | 197,3 | 800 | 197,3 |  |  |  |  |  |  |
| 07 0 00 99990, 633 | II | В | 2022 | 800 | 299,5 | 800 | 299,5 |  |  |  |  |  |  |
| 07 0 00 99990, 633 | II | В | 2023 | 800 | 800 | 800 | 800 |  |  |  |  |  |  |
| 07 0 00 99990, 633 | II | В | 2024 | 800 | 800 | 800 | 800 |  |  |  |  |  |  |
| 07 0 00 99990, 633 | II | В | 2025 | 800 | 800 | 800 | 800 |  |  |  |  |  |  |
| **Итого по задаче 2** | | |  |  |  | **всего** | **1 099 100,4** | **656 070,6** | **464430,4** | **64 940,6** |  |  |  |  | **634 670,0** | **591 130,0** |  |
|  |  |  | 2019 | 184 712,4 | 118 205,5 | 80012,4 | 13 505,5 |  |  |  |  | 104 700,0 | 104 700,0 |
|  |  |  | 2020 | 157 682,8 | 42 343,3 | 128412,8 | 13 073,3 |  |  |  |  | 29 270,0 | 29 270,0 |
|  |  |  | 2021 | 188 036,3 | 93 913,9 | 103036,3 | 20 053,9 |  |  |  |  | 85 000 | 73 860,0 |
|  |  |  | 2022 | 176 561,6 | 102 955,0 | 46361,6 | 5 155,0 |  |  |  |  | 130 200,0 | 97 800,0 |
|  |  |  | 2023 | 155 951,7 | 125 884,3 | 34451,7 | 4 384,3 |  |  |  |  | 121 500,0 | 121 500,0 |
|  |  |  | 2024 | 137 192,8 | 105 384,3 | 36192,8 | 4 384,3 |  |  |  |  | 101 000,0 | 101 000,0 |
|  |  |  | 2025 | 98 962,8 | 67 384,3 | 35962,8 | 4 384,3 |  |  |  |  | 63 000,0 | 63 000,0 |
|  | **Всего по муниципальной программе** | | |  |  |  | **всего** | **1 104 000,4** | **656 770,6** | **469330,4** | **65 640,6** |  |  |  |  | **634 670,0** | **591 130,0** |  |
|  |  |  | 2019 | 185 412,4 | 118 905,5 | 80712,4 | 14 205,5 |  |  |  |  | 104 700,0 | 104 700,0 |
|  |  |  | 2020 | 158 382,8 | 42 343,3 | 129112,8 | 13 073,3 |  |  |  |  | 29 270,0 | 29 270,0 |
|  |  |  | 2021 | 188 736,3 | 93 913,9 | 103736,3 | 20 053,9 |  |  |  |  | 85 000 | 73 860,0 |
|  |  |  | 2022 | 177 261,6 | 102 955,0 | 47061,6 | 5 155,0 |  |  |  |  | 130 200,0 | 97 800,0 |
|  |  |  | 2023 | 156 651,7 | 125 884,3 | 35151,7 | 4 384,3 |  |  |  |  | 121 500,0 | 121 500,0 |
|  |  |  | 2024 | 137 892,8 | 105 384,3 | 36892,8 | 4 384,3 |  |  |  |  | 101 000,0 | 101 000,0 |
|  |  |  | 2025 | 99 662,8 | 67 384,3 | 36662,8 | 4 384,3 |  |  |  |  | 63 000,0 | 63 000,0 |