|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение 2 к постановлению администрации Города Томска |
| от 12.05.2023 № 338 |

|  |
| --- |
| **III. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ, ПОКАЗАТЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**Целью настоящей муниципальной программы является – обеспечение сохранности объектов, представляющих историко-архитектурную ценность, расположенных на территории муниципального образования «Город Томск». При этом на сегодняшний день в г. Томске реализуются программы, мероприятия которых также способствуют достижению поставленной цели. На сегодняшний день ремонтные работы в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального образования «Город Томск», осуществляются в рамках муниципальной программы «Капитальный ремонт многоквартирных домов» на 2017 - 2025 годы, утвержденной постановлением администрации Города Томска от 09.11.2016 № 1173, а также Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Томской области, утвержденной постановлением Администрации Томской области от 30.12.2013 № 597а. Таким образом, выполнение работ по капитальному ремонту на объектах представляющих историко-архитектурную ценность, посредством вышеназванных региональных и муниципальных программ напрямую влияет на выполнение показателей «Доля объектов деревянного зодчества, находящихся в нормативном состоянии, в общем числе подлежащих сохранению объектов (нарастающим итогом), - %» и «Доля объектов культурного наследия, находящихся в нормативном состоянии относительно общего количества объектов - зданий, являющихся объектами культурного наследия, обязанность по сохранению которых относится к расходным обязательствам муниципального образования «Город Томск» (нарастающим итогом), - %.».Помимо мероприятий по капитальному ремонту, в рамках реализации подпрограммы «Расселение аварийного жилья» муниципальной программы «Расселение аварийного жилья и создание маневренного жилищного фонда» на 2017 – 2025 годы, утвержденной постановлением администрации Города Томска от 09.11.2016 № 1174, осуществляются мероприятия по расселению жилых помещений аварийного жилищного фонда Города Томска. После расселения многоквартирные дома, являющиеся объектами деревянного зодчества или объектами культурного наследия, выводятся из жилого фонда в рамках реализации подпрограммы «Обеспечение управления муниципальным имуществом и земельными ресурсами» муниципальной программы «Эффективное управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами» на 2015 - 2025 годы, утвержденной постановлением администрации Города Томска от 19.09.2014 № 945. В дальнейшем объекты, выведенные из жилищного фонда, восстанавливаются за счет инвесторов. |
| **Показатели цели, задач, мероприятий муниципальной программы «Сохранение исторического наследия г. Томска» на 2019-2025 гг.»** |
| Таблица 2 |
| № | Цель, задачи и мероприятия (ведомственные целевые программы) муниципальной программы | Наименование показателей целей, задач, мероприятий муниципальной программы (единицы измерения) | Ответственный орган (подразделение) за достижение значения показателя | Метод сбора информации о достижении показателя | Фактическое значение показателей на момент разработки муниципальной программы | Плановые значения показателей по годам реализации муниципальной программы |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| в соответствии с потребностью | в соответствии с утвержденным финансированием | в соответствии с потребностью | в соответствии с утвержденным финансированием | в соответствии с потребностью | в соответствии с утвержденным финансированием | в соответствии с потребностью | в соответствии с утвержденным финансированием | в соответствии с потребностью | в соответствии с утвержденным финансированием | в соответствии с потребностью | в соответствии с утвержденным финансированием | в соответствии с потребностью | в соответствии с утвержденным финансированием |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 1 | **Цель муниципальной программы:** обеспечение сохранности объектов, представляющих историко-архитектурную ценность, расположенных на территории муниципального образования «Город Томск» | 1. Доля объектов деревянного зодчества, находящихся в нормативном состоянии, в общем числе подлежащих сохранению объектов (нарастающим итогом), - % | Департамент архитектуры и градостроительства администрации Города Томска | периодическая отчётность | 16,83 | 18,54 | 17,40 | 19,97 | 17,55 | 20,54 | 17,83 | 22,97 | 17,97 | 24,39 | 19,12 | 25,53 | 20,26 | 26,39 | 20,68 |
| в том числе за счет финансирования муниципальной программы «Сохранение исторического наследия г. Томска» (нарастающим итогом), - % | 0 | 1,71 | 0,57 | 3,14 | 0,71 | 3,71 | 1 | 6,56 | 1,14 | 8,27 | 2,28 | 9,56 | 3,42 | 10,41 | 3,85 |
| 2. Доля объектов культурного наследия, находящихся в нормативном состоянии относительно общего количества объектов -зданий, являющихся объектами культурного наследия, обязанность по сохранению которых относится к расходным обязательствам муниципального образования «Город Томск» (нарастающим итогом), - %. | 26,77 | 29,80 | 26,77 | 32,83 | 26,77 | 33,33 | 27,78 | 39,39 | 27,78 | 40,91 | 28,28 | 41,41 | 28,79 | 42,93 | 29,29 |
| в том числе в рамках мероприятий муниципальной программы «Сохранение исторического наследия г. Томска» (нарастающим итогом), - % | 0 | 3,03 | 0,00 | 6,06 | 0,00 | 6,57 | 1,01 | 12,63 | 1,01 | 14,14 | 1,52 | 14,65 | 2,02 | 16,16 | 2,53 |
| 3. Количество объектов культурного наследия, обязанность по сохранению которых относится к расходным обязательствам муниципального образования «Город Томск» находящихся в нормативном состоянии, - ед. (нарастающим итогом) | 53 | 59 | 53 | 65 | 53 | 66 | 55 | 78 | 55 | 81 | 56 | 82 | 57 | 85 | 58 |
| 1.1 | **Задача 1 муниципальной программы:** проведение оценки технического состояния объектов, представляющих историко-архитектурную ценность, в целях принятия своевременных решений и мер по обеспечению их сохранности | Доля обследованных объектов культурного наследия, относительно общего количества объектов культурного наследия, нуждающихся в обследовании, обязанность по сохранению которых относится к расходным обязательствам муниципального образования «Город Томск» (нарастающим итогом), - % | Департамент архитектуры и градостроительства администрации Города Томска | периодическая отчётность | 0 | 24,1 |  24,1 | 48,19 | 24,10 | 72,29 | 24,10 | 79,52 | 24,10 | 86,75 | 24,10 | 93,98 | 24,10 | 100 | 24,10 |
| 1.1.1 | **Мероприятие 1.1.** Подготовка актов обследования о техническом состоянии несущих конструкций объектов культурного наследия | Количество обследованных объектов культурного наследия, - шт. <1> | 0 | 20 |  20 | 20 | 0  | 20 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 5 | 0 |
| 1.2 | **Задача 2 муниципальной программы:** организация мероприятий, направленных на ремонт и реставрацию объектов, представляющих историко-архитектурную ценность, а также благоустройство их придомовых территорий | 1. Количество объектов, представляющих историко-архитектурную ценность, охваченных ремонтом в рамках реализации муниципальной программы «Сохранение исторического наследия», - ед. <2> | Администрации районов Города Томска | периодическая отчётность | 0 | 64 | 24 | 60 | 22 | 61 | 24 | 42 | 26 | 31 | 27 | 21 | 18 | 13 | 10 |
| 2 Количество объектов, представляющих историко-архитектурную ценность, приведённых в нормативное состояние в рамках муниципальной программы «Сохранение исторического наследия г. Томска», - ед. <3> | 0 | 12 | 4 | 10 | 1 | 4 | 2 | 20 | 1 | 12 | 8 | 9 | 8 | 6 | 3 |
| 1.2.1 | **Мероприятие 2.1.** Проведение ремонтно-реставрационных мероприятий (капитального ремонта) на объектах, представляющих историко-архитектурную ценность, и относящихся к многоквартирным домам (Предоставление субсидий организациям, осуществляющим управление (обслуживание) многоквартирными домами, в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат на проведение капитального ремонта многоквартирных домов, являющихся объектами историко-архитектурной ценности) | Количество многоквартирных домов, представляющих историко-архитектурную ценность, охваченных ремонтом - ед. | 0 | 42 | 2 | 39 | 1 | 34 | 1 | 13 | 2 | 5 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| Количество многоквартирных домов, представляющих историко-архитектурную ценность, приведённых в нормативное состояние - ед. | 0 | 8 | 0 | 9 | 0 | 1 | 1 | 12 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| Количество объектов деревянного зодчества, восстановленных за счет бюджетных средств, нарастающим итогом, шт. |  | Показатель введен в 2020 году | 80 | 80 | 81 | 81 | 90 | 81 | 92 | 81 | 92 | 81 | 95 | 81 |
| 1.2.2 | **Мероприятие 2.2.** Проведение ремонтно-реставрационных мероприятий на представляющих историко-архитектурную ценность объектах, переданных инвесторам | Количество объектов, представляющих историко-архитектурную ценность, охваченных ремонтом - ед. | 0 | 22 | 22 | 21 | 21 | 27 | 23 | 29 | 24 | 26 | 26 | 18 | 18 | 10 | 10 |
| Количество объектов представляющих историко-архитектурную ценность, приведённых в нормативное состояние - ед. | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 8 | 1 | 8 | 8 | 8 | 8 | 3 | 3 |
| Количество объектов деревянного зодчества, восстановленных за счет инвесторов, нарастающим итогом, шт. |  |  | Показатель введен в 2020 году | 14 | 14 | 17 | 15 | 25 | 16 | 33 | 24 | 40 | 32 | 43 | 35 |
| 1.2.3 | **Мероприятие 2.3.** Проведение мероприятий по обеспечению сохранности неэксплуатируемых объектов, представляющих историко-архитектурную ценность, обязанность по сохранению которых относится к расходным обязательствам муниципального образования «Город Томск» | Количество объектов, охваченных мероприятием по обеспечению сохранности - ед. | периодическая отчётность | 0 | 28 | 24 | 38 |  26 | 65 | 31 | 53 | 39 | 56 | 43 | 56 | 39 | 53 | 39 |
| 1.2.4 | **Мероприятие 2.4.** Предоставление субсидии некоммерческим организациям на реализацию проектов в области сохранения и популяризации объектов культурного наследия и иных объектов, обладающих историко-архитектурной ценностью | Количество общественных организаций, участвующих в конкурсе, ед. | Департамент архитектуры и градостроительства администрации Города Томска | периодическая отчётность | 0 | 4 | 3 | 4 | 0 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |

<1> - подсчет обследованных объектов культурного наследия осуществляется в соответствии с приложениями 2 и 2.1 настоящей Муниципальной программы.

<2> - подсчет объектов, представляющих историко-архитектурную ценность, охваченных ремонтом, в рамках реализации муниципальной программы «Сохранение исторического наследия» осуществляется в соответствии с приложениями 3, 3.1, 4 и 4.1 настоящей муниципальной программы.

<3> - подсчет объектов, представляющих историко-архитектурную ценность, приведенных в нормативное состояние, в рамках реализации муниципальной программы «Сохранение исторического наследия» осуществляется в соответствии с приложениями 3, 3.1, 4 и 4.1 настоящей муниципальной программы.

Расчет значения показателя «Доля объектов деревянного зодчества, находящихся в нормативном состоянии, в общем числе подлежащих сохранению объектов (нарастающим итогом), - %»:

$$Д\_{дз}=\frac{ДЗ\_{2018}+ДЗ\_{отчет}}{ДЗ}$$

$ДЗ\_{2018}$ – общее количество объектов деревянного зодчества в исправном, работоспособном состоянии, на момент разработки муниципальной программы (118 объектов);

$ДЗ\_{отчет}$ – общее количество отремонтированных объектов деревянного зодчества за отчетный период;

ДЗ – общее количество объектов деревянного зодчества на территории муниципального образования «Город Томск», на момент разработки муниципальной программы (701 объект).

При расчёте значения показателя учитываются объекты деревянного зодчества, восстановленные в рамках муниципальной программы «Сохранение исторического наследия г. Томска», а также в рамках иных муниципальных, региональных или федеральных программ (муниципальные программы «Капитальный ремонт многоквартирных домов»; «Развитие культуры и туризма» муниципального образования «Город Томск»; «Развитие образования»; Региональная программа капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Томской области; Государственная программа «Развитие культуры и туризма в Томской области»; Государственная программа Российской Федерации «Развитие культуры и туризма» и проч.), а также объекты деревянного зодчества, находящиеся в частной собственности, восстановленные собственниками данных объектов.

Расчет значения показателя «Доля объектов деревянного зодчества, находящихся в нормативном состоянии, в общем числе подлежащих сохранению объектов (нарастающим итогом), в том числе в рамках мероприятий муниципальной программы «Сохранение исторического наследия г. Томска», - %.»:

$$Д\_{дз}^{'}=\frac{ДЗ\_{2018}+ДЗ\_{отчет}^{'}}{ДЗ}$$

$ДЗ\_{отчет}^{'}$ – общее количество отремонтированных объектов деревянного зодчества, в рамках реализации муниципальной программы «Сохранение исторического наследия г. Томска», за отчетный период.

Расчет значения показателя «Доля объектов культурного наследия, находящихся в нормативном состоянии относительно общего количества объектов -зданий, являющихся объектами культурного наследия, обязанность по сохранению которых относится к расходным обязательствам муниципального образования «Город Томск» (нарастающим итогом), - %.»:

$$Д\_{окн}=\frac{ОКН\_{2018}+ОКН\_{отчет}}{ОКН}$$

$ОКН\_{2018}$ – общее количество объектов культурного наследия (зданий), обязанность по сохранению которых относится к расходным обязательствам муниципального образования «Город Томск», в исправном, работоспособном состоянии, на момент разработки муниципальной программы (53 объекта);

$ОКН\_{отчет}$ – общее количество отремонтированных объектов культурного наследия (зданий), обязанность по сохранению которых относится к расходным обязательствам муниципального образования «Город Томск» за отчетный период;

$ОКН$ – общее количество объектов культурного наследия (зданий), обязанность по сохранению которых относится к расходным обязательствам муниципального образования «Город Томск» (198 объектов).

При расчёте значения показателя учитываются объекты культурного наследия, восстановленные в рамках муниципальной программы «Сохранение исторического наследия г. Томска», а также в рамках иных муниципальных, региональных или федеральных программ (муниципальные программы «Капитальный ремонт многоквартирных домов»; «Развитие культуры и туризма» муниципального образования «Город Томск»; «Развитие образования»; Региональная программа капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Томской области; Государственная программа «Развитие культуры и туризма в Томской области»; Государственная программа Российской Федерации «Развитие культуры и туризма» и проч.).

Расчет значения показателя «Доля объектов культурного наследия, находящихся в нормативном состоянии относительно общего количества объектов -зданий, являющихся объектами культурного наследия, обязанность по сохранению которых относится к расходным обязательствам муниципального образования «Город Томск» (нарастающим итогом), в том числе в рамках мероприятий муниципальной программы «Сохранение исторического наследия г. Томска», - %.»:

$$Д\_{окн}^{'}=\frac{ОКН\_{2018}+ОКН\_{отчет}^{'}}{ОКН}$$

$ОКН\_{отчет}^{'}$ – общее количество отремонтированных объектов культурного наследия, в рамках реализации муниципальной программы «Сохранение исторического наследия г. Томска», за отчетный период.

Расчет значения показателя «Доля обследованных объектов культурного наследия, относительно общего количества объектов культурного наследия, нуждающихся в обследовании, обязанность по сохранению которых относится к расходным обязательствам муниципального образования «Город Томск» (нарастающим итогом), - %»:

$$Д\_{о}=\frac{О\_{отчет}}{О}$$

Оотчет – общее количество обследованных объектов культурного наследия за отчетный период;

О – общее количество объектов культурного наследия, относящихся к расходным обязательствам муниципального образована «Город Томск», нуждающихся в обследовании (83 объекта).