II. Анализ текущей ситуации

Подпрограмма «Газификация Томска» разработана в соответствии с Генеральным планом муниципального образования «Город Томск», Законом Томской области от 12.08.2013 № 143-ОЗ «О социальной поддержке отдельных категорий граждан, осуществляющих газификацию жилых помещений на территории Томской области», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации Томской области от 27.09.2019 № 346а «Об утверждении государственной программы «Развитие коммунальной инфраструктуры в Томской области».

В Федеральный Закон № 69-ФЗ от 31.03.1999 «О газоснабжении в Российской Федерации» внесены изменения, согласно которым решение вопросов газификации населённых пунктов возложено на Единого оператора газификации. Догазификацию домовладений производит Единый оператор газификации на безвозмездной основе до границ земельного участка. Представителем Единого оператора газификации в Городе Томске является ООО «Газпром газораспределение Томск».

В связи с чем, в рамках муниципальной программы планируется реализовывать мероприятия, которые не подпадают под социальную догазификацию. В частности, перевод многоквартирных жилых домов с сжиженного газа на природный. А также мероприятия в рамках исполнения судебных решений.

### На территории Города Томска размещено 45 групповых установок сжиженного газа (далее – ГУСГ), которые обслуживают 82 многоквартирных жилых дома, протяженность сетей газопроводов от ГУСГ составляет 11,335 км. Деятельность по обслуживанию и наполнению ГУСГ осуществляет ООО «ТД ОАО Томскоблгаз».

### В рамках подпрограммы «Газификация Томска» запланированы мероприятия по замене сжиженного газа на природный, путем подключения жилых домов к централизованным сетям газоснабжения.

| **№**  **п/п** | **Адрес** | **Протяжённость г/п.** |
| --- | --- | --- |
| 1 | пр. Фрунзе, 216, 218, 220 | 310,1 |
|
|
|
| 2 | ул. Северный городок, 49 | 900,7 |
|
|
|
|
| 3 | ул. Пушкина, 52,52а,52б,52в,52г,52д,54,54б,56  ул. Железнодорожная, 1 | 1285,5 |
|
|
|
|
| 4 | пр. Фрунзе, 105 | 360,8 |
|
| 5 | ул. Войкова, 70, 78 | 268,4 |
|
| 6 | ул. Новгородская, 42, 44 | 266,7 |
|
| 7 | ул. Железнодорожная, 7а, 11, 9 | 304,0 |
|
| 8 | пер. Сакко, 9 | 107,2 |
|
| 9 | ул. Р. Люксембург, 42 | 92,0 |
|
| 10 | пр. Ленина, 6  ул. Учебная, 19,23а | 285,8 |
|
| 11 | пр. Ленина, 138а | 70,0 |
|
| 12 | пр. Ленина, 10, 12  ул. Учебная, 18  ул. Тимакова, 3 | 486,9 |
|
|
| 13 | ул. Новгородская, 20 | 122,1 |
|
| 14 | ул. Говорова, 34,36 36а, 38  ул. 79-я Гв. Дивизии, 8 | 716,3 |
|
|
|
| 15 | пр. Фрунзе, 65а  ул. Герцена, 54 | 267,5 |
|
|
| 16 | ул. Тимакова, 5 | 125,2 |
|
| 17 | ул. Савиных, 2 | 56,3 |
|
| 18 | ул. Кулагина, 45  пер. Фруктовый, 28 | 150,4 |
|
| 19 | ул. Вершинина 18а | 60,0 |
|
| 20 | ул. Трамвайная, 1, 3, 5 | 415,5 |
|
|
| 21 | ул. Советская 7а, 9 | 138,8 |
|
| 22 | ул. С.Лазо, 14 | 105,4 |
|
| 23 | ул. Советская, 46, 48 | 360,8 |
|
| 24 | ул. К. Маркса, 42 | 174,6 |
|
| 25 | ул. Д. Ключевская, 6 | 228,3 |
|
| 26 | пр. Ленина, 114  пер. Красный, 7 | 279,3 |
|
| 27 | пер. Пристанской, 2 | 139,0 |
|
| 28 | ул. К. Маркса, 24 | 105,0 |
|
| 29 | ул. Сибирская, 90 | 241,9 |
|
| 30 | пр. Ленина, 235 | 69,8 |
|
| 31 | пер. Новый, 1  ул. 79-я Гв. Дивизии, 3, 5 | 426,3 |
|
|
|
| 32 | ул. Нахимова, 20 | 226,9 |
|
| 33 | пер. Переездный, 2 | 101,8 |
|
| 34 | ул. Героев Чубаровцев, 24, 26. | 212,3 |
|
| 35 | пер. Шумихинский, 3 | 145,0 |
|
| 36 | пер. Красный, 4,5 | 265,9 |
|
|
| 37 | пер. Шпальный, 7 | 105,3 |
|
| 38 | ул. Рабочая, 9 | 178,0 |
|
| 39 | ул. Лыткина, 4, 6 | 259,0 |
|
| 40 | пер. Макрушина, 14 | 140,0 |
|
|
| 41 | ул. Герцена, 15 | 158,0 |
|
| 42 | Иркутский тр-т., 94 | 128,1 |
|
| 43 | ул. Кулагина, 37 | 155,0 |
|
| 44 | ул. Учебная, 12 | 93,1 |
| 45 | ул. Гоголя, 29, 29а | 246,2 |
|
|
|

### В 2015-2017 годах в рамках муниципальной программы «Развитие инженерной инфраструктуры для обеспечения населения коммунальными услугами на 2015-2025 годы» реализовано мероприятие «Замена СУГ (сжиженный газ) на природный г. Томск, Кировский район (район ул. Матросова - ул. Киевская - ул. Усова)» (Список жилых домов, подлежащих переключению: ул. Киевская, 86а; ул. Киевская, 88а; ул. Киевская, 86б; ул. Щорса, 13; ул. Киевская, 86в; ул. Киевская, 109/2; ул. Усова, 21; ул. Усова, 12; ул. Усова, 23; ул. Усова, 25/1; ул. Усова, 25/2; ул. Кирова, 39а; ул. Дзержинского, 60а; ул. Дзержинского, 59; ул. Усова, 40; ул. Усова, 42; ул. Усова, 44; ул. Красноармейская, 87; ул. Красноармейская, 89а; ул. Студенческая, 5; ул. Студенческая, 5а; ул. Студенческая, 7).

### Кроме того, следует отметить, что природный газ в сравнении с другими энергоносителями является наиболее экологически чистым видом топлива, в данной связи реализация вышеуказанных мероприятий программы позволит повысить экологическую безопасность объектов и понизить выброс загрязняющих веществ в атмосферу.

**Сравнительный анализ динамики значений показателей социально-экономического развития, в сравнении с показателями основных административных центров Сибирского федерального округа**

Основными показателями данной подпрограммы являются показатели «Снижение уровня газификации муниципального образования «Город Томск» сжиженным углеводородным газом, шт.» и «Увеличение уровня газификации муниципального образования «Город Томск» природным газом, шт.». На период действия Программы до 2030 года определено, что в муниципальном образовании «Город Томск» необходимо перевести 82 многоквартирных дома с сжиженного газа на природный.

В связи с тем, что вышеназванные показатели не являются стратегическими, данные по этим показателям в сравненииспоказателями основных административных центров Сибирского федерального округа отсутствуют.

**Реализация настоящей Подпрограммы должна обеспечить следующие конечные результаты:**

* Снижение уровня газификации муниципального образования «Город Томск» сжиженным углеводородным газом;
* Увеличение уровня газификации муниципального образования «Город Томск» природным газом;

**Анализ рисков реализации Подпрограммы и меры по их управлению**

Так как мероприятия Подпрограммы реализуются посредством заключения муниципальных контрактов по результатам проведенных в рамках Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», существует риск недостижения показателей цели, задач и мероприятий вследствие признания отдельных торгов несостоявшимися по причине неявки участников, либо расторжения муниципальных контрактов вследствие недобросовестности исполнителей.

Основной мерой управления данными рисками является качественное планирование проведения конкурсных процедур, своевременное внесение изменений в планы-графики закупок ответственных исполнителей.

В ходе реализации подпрограммы возможны и другие внешние риски, наступление или ненаступление которых не зависит от действий ответственного исполнителя муниципальной программы, являющиеся следствием:

- возникновения дестабилизирующих общественных процессов;

- изменения федерального и областного законодательства о местном самоуправлении;

- снижения объема финансирования по муниципальной программе в результате ухудшения финансового положения муниципального образования «Город Томск» и пересмотра параметров соответствующего бюджета.

1. Цели, задачи, показатели подпрограммы

Показатели цели, задач, мероприятий Подпрограммы представлены в приложении 1 к Подпрограмме «Газификация Томска».

Перевод многоквартирных домов с сжиженного газа на природный.

По состоянию на 01.07.2023 на территории муниципального образования «Город Томск» общее число жилых домов, обслуживаемых сжиженным газом – 82 МКД.

Решением суда на администрацию Города Томска возложена обязанность осуществить газоснабжение земельных участков, исполнение решений суда будет осуществляться в рамках данной подпрограммы.

IV. Перечень мероприятий и экономическое обоснование

Общий перечень основных мероприятий с указанием ресурсного обеспечения представлен в приложении 2 к Подпрограмме.

Порядок формирования перечня мероприятий (объектов мероприятий) сформирован с учетом критериев определения уровней приоритетности мероприятий муниципальной программы (Приложение 3 к муниципальной программе ««Развитие инженерной инфраструктуры для обеспечения населения коммунальными услугами» на 2024-2030 годы»).

В рамках реализации данной подпрограммы планируется проведение проектно-изыскательских работ,землеустроительных и кадастровых работ, строительно-монтажных работ, по строительству, капитальному ремонту сетей газоснабжения, приобретение в муниципальную собственность сетей газоснабжения, а также корректировка ранее разработанной проектной документации.

Стоимость проектно-изыскательских работ рассчитана на основании стоимостных показателей объектов-аналогов, исходя из протяженности сетей газоснабжения. Стоимость проектно-изыскательских работ будет уточнена после заключения договора подряда на выполнение работ.

Стоимость строительства, капитального ремонта сетей газоснабжения определена исходя из протяженности сетей газоснабжения и среднерыночной стоимости строительства (капитального ремонта) 1 км сетей газоснабжения. Стоимость строительства и капитального ремонта сетей газоснабжения, а также протяженность сетей будет уточнена после разработки проектной документации и получения заключения государственной экспертизы.

Экономические расчеты распределения средств при планировании мероприятий производятся в соответствии с нормами статьи 22 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», в частности методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка), а также проектно-сметным методом. Обоснование начальных цен контрактов являются приложениями к документации о проведении закупок департаментом капитального строительства администрации Города Томска.

Выполнение работ по строительству, капитальному ремонту сетей газоснабжения предусмотрено в соответствии с перечнем объектов, на которые предусмотрено выделение денежных средств из бюджета муниципального образования «Город Томск», бюджета Томской области, внебюджетных источников (прогноз).

Подпрограмма не предполагает осуществление мероприятий в отношении объектов муниципальной собственности, содержание которых финансируется за счет средств бюджета муниципального образования «Город Томск». Все объекты инженерной инфраструктуры, указанные в подпрограмме, передаются в эксплуатацию ресурсоснабжающим организациям муниципального образования «Город Томск».

В связи с вышеизложенным установление показателей, характеризующих будущие удельные текущие расходы на содержание таких объектов, не представляется возможным.

Кроме того, в соответствии с Федеральным законом от 31.03.1999 № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации» (с изменениями) часть мероприятий подпрограммы планируется выполнить Единым оператором газификации, полномочия которого в Томской области исполняет ООО «Газпром газораспределение Томск», в связи с чем, мероприятия, планируемые к исполнению вышеназванным обществом исключены из перечня мероприятий подпрограммы.

V. Механизмы управления и контроля

В ходе реализации Подпрограммы будут использованы нормативно-правовое регулирование, административные меры, бюджетная поддержка, организационные механизмы и контролирующие меры.

Куратором Подпрограммы является Заместитель Мэра Города Томска - начальник департамента городского хозяйства администрации Города Томска.

Для достижения подпрограммных целей предполагается использовать средства бюджета муниципального образования «Город Томск», областного бюджета (прогноз) в пределах средств, предусмотренных на финансирование мероприятий Подпрограммы в соответствующем финансовом году, а также предполагается использовать внебюджетные источники (прогноз).

Привлечение средств бюджета Томской области с целью софинансирования мероприятий Подпрограммы осуществляется в рамках реализации государственной программы «Развитие коммунальной инфраструктуры в Томской области» (утверждена постановлением Администрации Томской области от 27.09.2019 № 346а.).

В порядке, установленном нормативными правовыми актами Администрации Томской области, муниципальное образование «Город Томск» участвует в отборе муниципальных образований Томской области для предоставления из областного бюджета субсидий местным бюджетам муниципальных образований Томской области.

Порядок и условия предоставления субсидий из бюджета муниципального образования «Город Томск» по мероприятиям, предусмотренным Подпрограммой, утверждаются отдельными нормативными правовыми актами администрации Города Томска.

Реализация Подпрограммы осуществляется в период с 2024 - 2030 годы путем заключения контрактов, гражданских договоров и в иных формах, предусмотренных бюджетным законодательством.

Мониторинг и контроль хода реализации Подпрограммы осуществляет департамент городского хозяйства администрации Города Томска.

Департамент капитального строительства администрации Города Томска подаёт в департамент городского хозяйства администрации Города Томска сведения о мероприятиях, выполненных в рамках реализации Подпрограммы, а департамент городского хозяйства администрации Города Томска осуществляет общий контроль фактического исполнения мероприятий и сроков их выполнения.

Соисполнители Подпрограммы предоставляют в адрес департамента городского хозяйства администрации Города Томска предварительные отчеты о реализации мероприятий Подпрограммы (ответственными исполнителями которых они являются) и достижении соответствующих показателей в срок до 01 февраля года, следующего за отчетным, по формам согласно приложениям 8 и 8.1 к Порядку принятий решений о разработке муниципальных программ муниципального образования «Город Томск», их формирования, реализации, корректировки, мониторинга и контроля, утвержденному постановлением администрации Города Томска от 15.07.2014 № 677 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ муниципального образования «Город Томск», их формирования, реализации, корректировки, мониторинга и контроля» в бумажном, а также в электронном виде (в формате MS Excel и MS Word соответственно). Ответственность за достижение показателей мероприятий, цели и задач Программы, ответственным органом за достижение которых выступает соисполнитель, несет соисполнитель.

Реализация Подпрограммы освещается в средствах массовой информации.