|  |
| --- |
| Приложение 2 к подпрограмме 4 «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт объектов культуры» |
|  муниципальной программы  |
| «Развитие культуры и туризма» на территории муниципального образования «Город Томск» |
| на 2024-2029 годы |
|   |   |   |   |   |   |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ И РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ 4 |
|   |   |   |   |   |   |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| «СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЯ, КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРЫ» |
|   |   |   |   |   |   |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| № | Наименования целей, задач, мероприятий подпрограммы | Код бюджетной классификации (КЦСР, КВР) | Уровень приоритетности мероприятий | Критерий определения уровня приоритетности мероприятий | Срок исполнения | Объем финансирования (тыс. руб.) | В том числе, за счет средств | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники |
| местного бюджета  | федерального бюджета | областного бюджета | внебюджетных источников |
| потребность | утверждено | потребность | утверждено | потребность | утверждено | потребность | утверждено | потребность | план |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| *Цель: Развитие инфраструктуры учреждений культуры.* |
|  | **Укрупненное (основное) мероприятие «Обеспечение безопасных и комфортных условий в муниципальных учреждениях культуры» (решается в рамках задачи 1.1)** |   |  |  | **всего** |  **489 627,1**  |  **79 549,9**  |  **395 967,2**  |  **79 549,9**  |  **-**  |  **-**  |  **93 659,9**  |  **-**  |  **-**  |  **-**  | ДКС |
| **2024 год** |  **232 146,7**  |  **79 549,9**  |  **138 486,8**  |  **79 549,9**  |  **-**  |  **-**  |  **93 659,9**  |  **-**  |  **-**  |  **-**  |
|  | **2025 год** |  **26 867,0**  |  **-**  |  **26 867,0**  |  **-**  |  **-**  |  **-**  |  **-**  |  **-**  |  **-**  |  **-**  |
|  | **2026 год** |  **170 400,0**  |  **-**  |  **170 400,0**  |  **-**  |  **-**  |  **-**  |  **-**  |  **-**  |  **-**  |  **-**  |
|  | **2027 год** |  **37 166,7**  |  **-**  |  **37 166,7**  |  **-**  |  **-**  |  **-**  |  **-**  |  **-**  |  **-**  |  **-**  |
|  | **2028 год** |  **20 850,0**  |  **-**  |  **20 850,0**  |  **-**  |  **-**  |  **-**  |  **-**  |  **-**  |  **-**  |  **-**  |
|  | **2029 год** |  **2 196,7**  |  **-**  |  **2 196,7**  |  **-**  |  **-**  |  **-**  |  **-**  |  **-**  |  **-**  |  **-**  |
|   |  **Задача 1.1. Обеспечение безопасных и комфортных условий в муниципальных учреждениях культуры.** | ДКС |
| 1 | 1.1.1. Капитальный ремонт учреждений культуры | КЦСР 0340120320, КВР 243 | II | Б | всего |  **444 871,5**  |  **79 549,9**  |  **351 211,6**  |  **79 549,9**  |  **-**  |  **-**  |  **93 659,9**  |  **-**  |  **-**  |  **-**  |
| 2024 год |  231 475,8  |  79 549,9  |  137 815,9  |  79 549,9  |  -  |  -  |  93 659,9  |  -  |  **-**  |  **-**  |
|   | 2025 год |  26 867,0  |  -  |  26 867,0  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  **-**  |  **-**  |
|   | 2026 год |  170 400,0  |  -  |  170 400,0  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  **-**  |  **-**  |
|   | 2027 год |  16 128,7  |  -  |  16 128,7  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  **-**  |  **-**  |
|   | 2028 год |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  **-**  |  **-**  |
|   | 2029 год |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  **-**  |  **-**  |
| 2 | 1.1.2. Обмерно-обследовательские работы |   | II | Б | **всего** |  **670,9**  |  **-**  |  **670,9**  |  **-**  |  **-**  |  **-**  |  **-**  |  **-**  |  **-**  |  **-**  |   |
| 2024 год |  670,9  |  -  |  670,9  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  **-**  |  **-**  | УК |
| 2025 год |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  **-**  |  **-**  |
| 2026 год |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  **-**  |  **-**  |
| 2027 год |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  **-**  |  **-**  |
| 2028 год |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  **-**  |  **-**  |
| 2029 год |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  **-**  |  **-**  |
| 3 | 1.1.3. Капитальный ремонт системы автоматической пожарной сигнализации (АПС) и системы оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ) |   | II | Б | **всего** |  **44 084,7**  |  **-**  |  **44 084,7**  |  **-**  |  **-**  |  **-**  |  **-**  |  **-**  |  **-**  |  **-**  |  |
| 2024 год |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  **-**  |  **-**  | ДКС |
| 2025 год |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  **-**  |  **-**  |
| 2026 год |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  **-**  |  **-**  |
| 2027 год |  21 038,0  |  -  |  21 038,0  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  **-**  |  **-**  |
| 2028 год |  20 850,0  |  -  |  20 850,0  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  **-**  |  **-**  |
| 2029 год |  2 196,7  |  -  |  2 196,7  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  **-**  |  **-**  |
|   | **ИТОГО по задаче 1.1.** |  |  |  | **всего** |  **489 627,1**  |  **79 549,9**  |  **395 967,2**  |  **79 549,9**  |  **-**  |  **-**  |  **93 659,9**  |  **-**  |  **-**  |  **-**  |   |
| **2024 год** |  **232 146,7**  |  **79 549,9**  |  **138 486,8**  |  **79 549,9**  |  **-**  |  **-**  |  **93 659,9**  |  **-**  |  **-**  |  **-**  |   |
| **2025 год** |  **26 867,0**  |  **-**  |  **26 867,0**  |  **-**  |  **-**  |  **-**  |  **-**  |  **-**  |  **-**  |  **-**  |   |
| **2026 год** |  **170 400,0**  |  **-**  |  **170 400,0**  |  **-**  |  **-**  |  **-**  |  **-**  |  **-**  |  **-**  |  **-**  |   |
| **2027 год** |  **37 166,7**  |  **-**  |  **37 166,7**  |  **-**  |  **-**  |  **-**  |  **-**  |  **-**  |  **-**  |  **-**  |   |
| **2028 год** |  **20 850,0**  |  **-**  |  **20 850,0**  |  **-**  |  **-**  |  **-**  |  **-**  |  **-**  |  **-**  |  **-**  |   |
| **2029 год** |  **2 196,7**  |  **-**  |  **2 196,7**  |  **-**  |  **-**  |  **-**  |  **-**  |  **-**  |  **-**  |  **-**  |   |
|   | **Всего по Подпрограмме 4** |  |  |  | **всего** |  **489 627,1**  |  **79 549,9**  |  **395 967,2**  |  **79 549,9**  |  **-**  |  **-**  |  **93 659,9**  |  **-**  |  **-**  |  **-**  |   |
| **2024 год** |  **232 146,7**  |  **79 549,9**  |  **138 486,8**  |  **79 549,9**  |  **-**  |  **-**  |  **93 659,9**  |  **-**  |  **-**  |  **-**  |
| **2025 год** |  **26 867,0**  |  **-**  |  **26 867,0**  |  **-**  |  **-**  |  **-**  |  **-**  |  **-**  |  **-**  |  **-**  |
| **2026 год** |  **170 400,0**  |  **-**  |  **170 400,0**  |  **-**  |  **-**  |  **-**  |  **-**  |  **-**  |  **-**  |  **-**  |
| **2027 год** |  **37 166,7**  |  **-**  |  **37 166,7**  |  **-**  |  **-**  |  **-**  |  **-**  |  **-**  |  **-**  |  **-**  |
| **2028 год** |  **20 850,0**  |  **-**  |  **20 850,0**  |  **-**  |  **-**  |  **-**  |  **-**  |  **-**  |  **-**  |  **-**  |
| **2029 год** |  **2 196,7**  |  **-**  |  **2 196,7**  |  **-**  |  **-**  |  **-**  |  **-**  |  **-**  |  **-**  |  **-**  |