Приложение 4

к постановлению администрации Города Томска  
от 29.03.2024 № 246

Приложение 3

к муниципальной программе "Сохранение иcторического наследия  
 г. Томска" на 2024-2030 годы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **График проведения ремонтно-реставрационных мероприятий на объектах, представляющих историко-архитектурную ценность и относящихся к многоквартирным домам, в рамках муниципальной программы "Сохранение исторического наследия г. Томска" на 2024-2030 годы в соотвествии с потребностью.** | | | | | | | | | | |
| **№ объекта, охваченного ремонтом** | **№ объекта, приведённого в нормативное состояние** | **Адрес МКД** | **материал стен** | **статус объекта** | **Вид капитального ремонта** | **Стоимость ремонтно-реставрационных мероприятий (капитального ремонта) (тыс. руб.)** | | | | **Наименование обслуживающей организации** |
| **Стоимость (тыс. руб.) ВСЕГО** | **Доля местного бюджета** | **Доля областного бюджета** | **Доля федерального бюджета** |
| **2024** | | | | | | | | | | |
| **Кировский район** | | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | Красноармейская ул., 67/1 | д | ОКН | разработка проектно-сметной документации и выборочный капитальный ремонт | 9563,1 | 9563,1 | 0 | 0 | ООО "УК "Тверская" |
| 2 |  | Студгородок ул., 3 | д | ОКН | разработка проектной документации | 854,8 | 854,8 | 0,0 | 0,0 | ООО "УК Громада" |
| **ИТОГО в 2024 году по Кировскому району охвачено мероприятиями по ремонту 2 объекта, из них приведено в нормативное состояние - 1** | | | | | | **10417,9** | **10417,9** | **0,0** | **0,0** |  |
| **Ленинский район** | | | | | | | | | | |
| 3 |  | Ленина пр., 98 | д | ВОКН | разработка проектной документации | 700,0 | 700,0 | 0,0 | 0,0 | ООО "Ремстройбыт" |
| 4 | 2 | Войкова ул., 22 | д | ОДЗ | Разработка проектной документации на выполнение работ, не связанных с устранением последствий и угрозы ЧС, выборочный капитальный ремонт конструкций здания, не затронутых пожаром, восстановление декоративных элементов фасада. | 8000 | 8000 | 0 | 0 | ООО "Ремстройбыт" |
| 5 |  | Совпартшкольный пер., 6а | д | ОДЗ | разработка проектно-сметной документации и выборочный капитальный ремонт | 5300 | 5300 | 0 | 0 | ООО "УК "Меркурий" |
| 6 |  | Ленина пр., 100 | см | ВОКН | разработка проектной документации | 600,0 | 600,0 | 0,0 | 0,0 | ООО "Жилкомплекс" |
| **ИТОГО в 2024 году по Ленинскому району охвачено мероприятиями по ремонту 4 объекта, из них приведено в нормативное состояние - 1** | | | | | | **14600,0** | **14600,0** | **0,0** | **0,0** |  |
| **Октябрьский район** | | | | | | | | | | |
| 7 |  | Кустарный пер., 3 |  |  | разработка проектно-сметной документации и выборочный капитальный ремонт | 400,0 | 400,0 | 0,0 | 0,0 | ООО "УК "СтройДом" |
| 8 |  | Кузнечный взвоз ул.,6 | д | ОКН | разработка проектно-сметной документации и выборочный капитальный ремонт | 2 500,0 | 2 500,0 | 0,0 | 0,0 | ООО "УК "СтройДом" |
| **ИТОГО в 2024 по Октябрьскому району охвачено мероприятиями по ремонту 2 объект, из них приведено в нормативное состояние - 0** | | | | | | **2900,0** | **2900,0** | **0,0** | **0,0** |  |
| **Советский район** | | | | | | | | | | |
| **9** |  | Никитина ул., 15 | д | ОДЗ | разраболтка проектной документации и выборочный капитальный ремонт | 4 300,0 | 4 300,0 | 0,0 | 0,0 | ООО "ЖилРемСервис" |
| **10** |  | Дзержинского, 18 | д | ОДЗ | разработка проектной документации и выборочный капитальный ремонт | 4 536,9 | 4 536,9 | 0,0 | 0,0 | ООО "ЖилРемСервис" |
| 11 |  | Татарская ул., 9 | см | ОКН | разработка проектной документации и выборочный капитальный ремонт | 5663,1 | 5663,1 | 0,0 | 0,0 | ООО "ЖилРемСервис" |
| **ИТОГО по Советскому району в 2024 году охвачено мероприятиями по ремонту 3 объекта, из них приведено в нормативное состояние - 0** | | | | | | **14500,0** | **14500,0** | **0,0** | **0,0** |  |
| **ВСЕГО в 2024 году охвачено мероприятиями по ремонту 11 объекта, из них приведено в нормативное состояние - 2** | | | | | | **42417,9** | **42417,9** | **0,0** | **0,0** |  |
| **2025 год** | | | | | | | | | | |
| **Кировский район** | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | Студгородок ул., 3 | д | ВОКН | выборочный капитальный ремонт | 5000,0 | 5000,0 | 0,0 | 0,0 | ООО "УК Громада" |
| 2 |  | Красноармейская ул., 92 | д | ОКН | разработка проектно-сметной документации | 2000,0 | 2000,0 | 0,0 | 0,0 | ООО "УК "Тверская" |
| **ИТОГО в 2025 году по Кировскому району охвачено мероприятиями по ремонту 2 объекта, из них приведено в нормативное состояние - 1** | | | | | | **7000,0** | **7000,0** | **0,0** | **0,0** |  |
| **Ленинский район** | | | | | | | | | | |
| 3 |  | Ленина пр., 98 | д | ВОКН | выборочный капитальный ремонт | 5000,0 | 5000,0 | 0,0 | 0,0 | ООО "УК Ремстройбыт" |
| 4 | 3 | Ленина пр., 100 | д | ВОКН | выборочный капитальный ремонт | 5000,0 | 5000,0 | 0,0 | 0,0 | ООО "Жилкомплекс" |
| **ИТОГО в 2025 году по Ленинскому району охвачено мероприятиями по ремонту 2 объекта, из них приведено в нормативное состояние - 1** | | | | | | **10000,0** | **10000,0** | **0,0** | **0,0** |  |
| **Октябрьский район** | | | | | | | | | | |
| 5 |  | Кузнечный взвоз ул.,6 | д | ОКН | разработка проектно-сметной документации и выборочный капитальный ремонт | 12000,0 | 12000,0 | 0,0 | 0,0 | ООО "УК "СтройДом" |
| **ИТОГО в 2025 по Октябрьскому району охвачено мероприятиями по ремонту 1 объект, из них приведено в нормативное состояние - 0** | | | | | | 12000,0 | **12000,0** | **0,0** | **0,0** |  |
| **Советский район** | | | | | | | | | | |
| 6 | 4 | Дзержинского ул., 16 | д | ОКН | разработка проектной документации и выборочный капитальный ремонт | 4000,0 | 4000,0 | 0,0 | 0,0 | ООО "ЖилРемСервис" |
| 7 | 5 | Татарская ул., 9 | см | ОКН | капитальный ремонт | 6000,0 | 6000,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 8 |  | Татарская ул., 46 | д | ОКН | разработка проектной документации | 2000,0 | 2000,0 | 0,0 | 0,0 | ООО "ЖилРемСервис" |
| **ИТОГО по Советскому району в 2025 году охвачено мероприятиями по ремонту 3 объекта, из них приведено в нормативное состояние - 1** | | | | | | 12000,0 | **12000,0** | **0,0** | **0,0** |  |
| **ВСЕГО в 2025 году охвачено мероприятиями по ремонту 8 объектов, из них приведено в нормативное состояние 3 объекта** | | | | | | 41000,0 | **41000,0** | **0,0** | **0,0** |  |
| **2026 год** | | | | | | | | | | |
| **Кировский район** | | | | | | | | | | |
| 1 |  | Красноармейская ул., 92 | д | ОКН | капитальный ремонт | 12000,0 | 12000,0 | 0,0 | 0,0 | ООО "Жилкомплекс" |
| **ИТОГО в 2026 году по Кировскому району охвачено мероприятиями по ремонту 1 объект, из них приведено в нормативное состояние - 0** | | | | | | **12000,0** | **12000,0** | **0,0** | **0,0** |  |
| **Ленинский район** | | | | | | | | | | |
| 2 | 6 | Ленина пр., 98 | д | ВОКН | выборочный капитальный ремонт | 12000,0 | 12000,0 | 0,0 | 0,0 | ООО "Жилкомплекс" |
| **ИТОГО в 2026 году по Ленинскому району охвачено мероприятиями по ремонту 1 объект, из них приведено в нормативное состояние - 1** | | | | | | **12000,0** | **12000,0** | **0,0** | **0,0** |  |
| **Октябрьский район** | | | | | | | | | | |
| 3 |  | Кузнечный взвоз ул., 3 | **д** | ВОКН | разработка проектно-сметной документации | 1500,0 | 1500,0 | 0,0 | 0,0 | ООО "УК "СтройДом" |
| 4 | 7 | Кузнечный взвоз ул.,6 | д | ОКН | выборочный капитальный ремонт | 10500,0 | 10500,0 | 0,0 | 0,0 | ООО "УК "СтройДом" |
| **ИТОГО в 2026 по Октябрьскому району охвачено мероприятиями по ремонту 2 объекта, из них приведено в нормативное состояние - 1** | | | | | | 12000,0 | **12000,0** | **0,0** | **0,0** |  |
| **Советский район** | | | | | | | | | | |
| 5 |  | Советская ул., 32 | д | ОКН | разработка проектно-сметной документации | 1000,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | ООО "ЖилРемСервис" |
| 6 | 8 | Татарская ул., 46 | д | ОКН | выборочный капитальный ремонт | 11000,0 | 11000,0 | 0,0 | 0,0 | ООО "ЖилРемСервис" |
| **ИТОГО по Советскому району в 2026 году охвачено мероприятиями по ремонту 2 объекта, из ни приведено в нормативное состояние - 1** | | | | | | 12000,0 | **12000,0** | **0,0** | **0,0** |  |
| **ВСЕГО в 2026 году охвачено мероприятиями по ремонту 6 объектов, из них приведено в нормативное состояние 3 объектов** | | | | | | 48000,0 | **48000,0** | **0,0** | **0,0** |  |
| **2027 год** | | | | | | | | | | |
| **Кировский район** | | | | | | | | | | |
| 1 | 9 | Красноармейская ул., 92 | д | ОКН | выборочный капитальный ремонт | 10000,0 | 10000,0 | 0,0 | 0,0 | ООО "Жилкомплекс" |
| 2 |  | Красноармейская ул., 79а | д | ОКН | разработка проектно-сметной документации | 2000,0 | 2000,0 | 0,0 | 0,0 | ООО "УК "Система плюс" |
| **ИТОГО в 2027 году по Кировскому району охвачено мероприятиями по ремонту 2 объекта, из них приведено в нормативное состояние - 1** | | | | | | 12000,0 | **12000,0** | **0,0** | **0,0** |  |
| **Ленинский район** | | | | | | | | | | |
| 3 |  | Карла Маркса ул., 2 | д | ОКН | разработка проектно-сметной документации и капитальный ремонт | 6000,0 | 6000,0 | 0,0 | 0,0 | ООО "Ремстройдом" |
| 4 |  | Кооперативный пер., 8 | к | ВОКН | разработка проектно-сметной документации и капитальный ремонт | 6000,0 | 6000,0 | 0,0 | 0,0 | ООО "Мой дом Ленинского района" |
| **ИТОГО в 2027 году по Ленинскому району охвачено мероприятиями по ремонту 2 объекта, из них приведено в нормативное состояние - 0** | | | | | | **12000,0** | **12000,0** | **0,0** | **0,0** |  |
| **Октябрьский район** | | | | | | | | | | |
| 5 |  | Кузнечный взвоз ул., 3 | **д** | ВОКН | выборочный капитальный ремонт | 10000,0 | 10000,0 | 0,0 | 0,0 | ООО "УК Октябрьский массив" |
| 6 |  | Шишкова ул., 4 | **д** | ОДЗ | разработка проектно-сметной документации | 2000,0 | 2000,0 | 0,0 | 0,0 | ООО "УК Октябрьский массив" |
| **ИТОГО в 2027 по Октябрьскому району охвачено мероприятиями по ремонту 2 объекта, из них приведено в нормативное состояние - 0** | | | | | | 12000,0 | **12000,0** | **0,0** | **0,0** |  |
| **Советский район** | | | | | | | | | | |
| 7 | 10 | Советская ул., 32 | д | ОКН | выборочный капитальный ремонт | 6000,0 | 6000,0 | 0,0 | 0,0 | ООО "ЖилРемСервис" |
| 8 |  | Советская ул., 30 | к | ОКН | разработка проектно-сметной документации и выборочный капитальный ремонт | 6000,0 | 6000,0 | 0,0 | 0,0 | ООО "ЖилРемСервис" |
| **ИТОГО по Советскому району в 2027 году охвачено мероприятиями по ремонту 2 объекта, из них приведено в нормативное состояние - 1** | | | | | | 12000,0 | **12000,0** | **0,0** | **0,0** |  |
| **ВСЕГО в 2027 году охвачено мероприятиями по ремонту 8 объектов, из них приведено в нормативное состояние 2 объекта** | | | | | | 48000,0 | **48000,0** | **0,0** | **0,0** |  |
| **2028 год** | | | | | | | | | | |
| **Кировский район** | | | | | | | | | | |
| 1 |  | Красноармейская ул., 79а | д | ОКН | выборочный капитальный ремонт | 10000,0 | 10000,0 | 0,0 | 0,0 | ООО "УК "Система плюс" |
| 2 |  | Кузнецова ул., 17 | д | ОКН | разработка проектно-сметной документации | 2000,0 | 2000,0 | 0,0 | 0,0 | ООО "Стройдом" |
| **ИТОГО в 2028 году по Кировскому району охвачено мероприятиями по ремонту 2 объекта, из них приведено в нормативное состояние - 0** | | | | | | 12000,0 | **12000,0** | **0,0** | **0,0** |  |
| **Ленинский район** | | | | | | | | | | |
| 3 |  | Кооперативный пер., 8 | к | ВОКН | капитальный ремонт | 6000,0 | 6000,0 | 0,0 | 0,0 | ООО "Мой дом Ленинского района" |
| 4 |  | Карла Маркса ул., 2 | к | ОКН | капитальный ремонт | 6000,0 | 6000,0 | 0,0 | 0,0 | ООО "Ремстройдом" |
| **ИТОГО в 2028 году по Ленинскому району охвачено мероприятиями по ремонту 2 объекта, из них приведено в нормативное состояние - 0** | | | | | | **12000,0** | **12000,0** | **0,0** | **0,0** |  |
| **Октябрьский район** | | | | | | | | | | |
| 5 |  | Шишкова ул., 14 | **д** | ОДЗ | разработка проектно-сметной документации | 2000,0 | 2000,0 | 0,0 | 0,0 | ООО "УК Октябрьский массив" |
| 6 | 11 | Кузнечный взвоз ул., 3 | **д** | ВОКН | выборочный капитальный ремонт | 3000,0 | 3000,0 | 0,0 | 0,0 | ООО "УК Октябрьский массив" |
| 7 |  | Шишкова ул., 4 | **д** | ОКН | выборочный капитальный ремонт | 7000,0 | 7000,0 | 0,0 | 0,0 | ООО "УК Октябрьский массив" |
| **ИТОГО в 2028 по Октябрьскому району охвачено мероприятиями по ремонту 3 объекта, из них приведено в нормативное состояние - 1** | | | | | | 12000,0 | **12000,0** | **0,0** | **0,0** |  |
| **Советский район** | | | | | | | | | | |
| 8 | 12 | Советская ул., 30 | к | ОКН | выборочный капитальный ремонт | 6000,0 | 6000,0 | 0,0 | 0,0 | ООО "ЖилРемСервис" |
| 9 |  | Советская ул., 27 | к | ОКН | разработка проектно-сметной документации и выборочный капитальный ремонт | 6000,0 | 6000,0 | 0,0 | 0,0 | ООО "ЖилРемСервис" |
| **ИТОГО по Советскому району в 2028 году охвачено мероприятиями по ремонту 2 объекта, из них приведено в нормативное состояние - 1** | | | | | | 12000,0 | **12000,0** | **0,0** | **0,0** |  |
| **ВСЕГО в 2028 году охвачено мероприятиями по ремонту 9 объектов, из них приведено в нормативное состояние 2** | | | | | | 48000,0 | **48000,0** | **0,0** | **0,0** |  |
| **2029 год** | | | | | | | | | | |
| **Кировский район** | | | | | | | | | | |
| 1 | 13 | Красноармейская ул., 79а | д | ОКН | выборочный капитальный ремонт | 5000,0 | 5000,0 | 0,0 | 0,0 | ООО "УК "Система плюс" |
| 2 |  | Кузнецова ул., 17 | д | ОКН | выборочный капитальный ремонт | 7000,0 | 7000,0 | 0,0 | 0,0 | ООО "Стройдом" |
| **ИТОГО в 2029 году по Кировскому району охвачено мероприятиями по ремонту 2 объекта, из них приведено в нормативное состояние - 1** | | | | | | 12000,0 | **12000,0** | **0,0** | **0,0** |  |
| **Ленинский район** | | | | | | | | | | |
| 3 | 14 | Кооперативный пер., 8 | к | ВОКН | выборочный капитальный ремонт | 6000,0 | 6000,0 | 0,0 | 0,0 | ООО "Мой дом Ленинского района" |
| 4 |  | Карла Маркса ул., 2 | к | ОКН | выборочный капитальный ремонт | 6000,0 | 6000,0 | 0,0 | 0,0 | ООО "Ремстройдом" |
| **ИТОГО в 2029 году по Ленинскому району охвачено мероприятиями по ремонту 2 объекта, из них приведено в нормативное состояние - 1** | | | | | | **12000,0** | **12000,0** | **0,0** | **0,0** |  |
| **Октябрьский район** | | | | | | | | | | |
| 5 |  | Шишкова ул., 14 | **д** | ОКН | выборочный капитальный ремонт | 8000,0 | 8000,0 | 0,0 | 0,0 | ООО "УК Октябрьский массив" |
| 6 | 15 | Шишкова ул., 4 | **д** | ОКН | выборочный капитальный ремонт | 4000,0 | 4000,0 | 0,0 | 0,0 | ООО "УК Октябрьский массив" |
| **ИТОГО в 2029 по Октябрьскому району охвачено мероприятиями по ремонту 2 объекта, из них приведено в нормативное состояние - 1** | | | | | | 12000,0 | **12000,0** | **0,0** | **0,0** |  |
| **Советский район** | | | | | | | | | | |
| 7 | 16 | Советская ул., 27 | к | ОКН | выборочный капитальный ремонт | 4000,0 | 4000,0 | 0,0 | 0,0 | ООО "ЖилРемСервис" |
| 8 |  | Гагарина ул., 32 | см | ОКН | разработка проектно-сметной документации и выборочный капитальный ремонт | 8000,0 | 8000,0 | 0,0 | 0,0 | ООО "ЖилРемСервис" |
| **ИТОГО по Советскому району в 2029 году охвачено мероприятиями по ремонту 2 объекта, из них приведено в нормативное состояние - 1** | | | | | | 12000,0 | **12000,0** | **0,0** | **0,0** |  |
| **ВСЕГО в 2029 году охвачено мероприятиями по ремонту 8 объектов, из них приведено в нормативное состояние 4** | | | | | | 48000,0 | **48000,0** | **0,0** | **0,0** |  |
| **2030 год** | | | | | | | | | | |
| **Кировский район** | | | | | | | | | | |
| 1 | 17 | Кузнецова ул., 17 | д | ОКН | выборочный капитальный ремонт | 12000,0 | 12000,0 | 0,0 | 0,0 | ООО "Стройдом" |
| **ИТОГО в 2030 году по Кировскому району охвачено мероприятиями по ремонту 1 объекта, из них приведено в нормативное состояние - 1** | | | | | | 12000,0 | **12000,0** | **0,0** | **0,0** |  |
| **Ленинский район** | | | | | | | | | | |
| 2 | 18 | Карла Маркса ул., 2 | к | ОКН | выборочный капитальный ремонт | 12000,0 | 12000,0 | 0,0 | 0,0 | ООО "Ремстройдом" |
| **ИТОГО в 2030 году по Ленинскому району охвачено мероприятиями по ремонту 1 объект, из них приведено в нормативное состояние - 1** | | | | | | **12000,0** | **12000,0** | **0,0** | **0,0** |  |
| **Октябрьский район** | | | | | | | | | | |
| 3 | 19 | Шишкова ул., 14 | **д** | ОКН | выборочный капитальный ремонт | 12000,0 | 12000,0 | 0,0 | 0,0 | ООО "УК Октябрьский массив" |
| **ИТОГО в 2030 по Октябрьскому району охвачено мероприятиями по ремонту 1 объект, из них приведено в нормативное состояние - 1** | | | | | | 12000,0 | **12000,0** | **0,0** | **0,0** |  |
| **Советский район** | | | | | | | | | | |
| 4 | 20 | Гагарина ул., 32 | см | ОКН | выборочный капитальный ремонт | 12000,0 | 12000,0 | 0,0 | 0,0 | ООО "Жилремсервис" |
| **ИТОГО по Советскому району в 2030 году охвачено мероприятиями по ремонту 1 объект, из них приведено в нормативное состояние - 1** | | | | | | 12000,0 | **12000,0** | **0,0** | **0,0** |  |
| **ВСЕГО в 2030 году охвачено мероприятиями по ремонту 4 объекта, из них приведено в нормативное состояние 4** | | | | | | 48000,0 | **48000,0** | **0,0** | **0,0** |  |
| **ВСЕГО в 2024-2030 гг. охвачено мероприятиями по ремонту 20 объектов, из них приведены в нормативное состояние - 20** | | | | | | 323417,9 | **323417,9** | **0,0** | **0,0** |  |