Приложение 4 к муниципальной программе «Развитие дорожного хозяйства»

на 2022-2030 годы

ПОДПРОГРАММА «СОДЕРЖАНИЕ И РЕМОНТ УЛИЧНО-ДОРОЖНОЙ СЕТИ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ»

# I. ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

«СОДЕРЖАНИЕ И РЕМОНТ УЛИЧНО-ДОРОЖНОЙ СЕТИ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ»

| Куратор подпрограммы | Заместитель Мэра Города Томска по благоустройству |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | Департамент дорожной деятельности и благоустройства администрации Города Томска |
| Соисполнители | Администрация Кировского района Города Томска; Администрация Ленинского района Города Томска; Администрация Советского района Города Томска; Администрация Октябрьского района Города Томска; Администрация Города Томска (Управление информационной политики и общественных связей); Департамент образования администрации Города Томска |
| Участники | МБУ «Центр технического надзора» (по согласованию); МБУ «Томск САХ» (по согласованию) УГИБДД УМВД России по Томской области (по согласованию) Муниципальное казённое учреждение Города Томска «Центр организации дорожного движения» (по согласованию) |
| Цель подпрограммы (соответствует задаче муниципальной программы), Задачи подпрограммы | Цель: Улучшение качества содержания и ремонта улично-дорожной сети Задача 1: Обеспечение своевременного и качественного содержания улично-дорожной сети Задача 2: Совершенствование инфраструктуры улично-дорожной сети, обеспечивающей безопасность дорожного движения Задача 3: Нормативно-техническое регулирование и информационное обеспечение в сфере содержания улично-дорожной сети, а также формирование эффективной системы профилактики правонарушений в сфере безопасности дорожного движения Задача 4: Обеспечение реализации полномочий в сфере организации и осуществления текущего содержания средств организации дорожного движения (Муниципальное казённое учреждение Города Томска «Центр организации дорожного движения») Задача 5: Обеспечение сокращения детского дорожно-транспортного травматизма Задача 6: Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и обеспечение безопасности дорожного движения |

| Показатели цели подпрограммы (единицы измерения) | Год разработки подпрограммы -2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | в соответствии с потребностью | в соответствии с утвержденным финансированием | в соответствии с потребностью | в соответствии с утвержденным финансированием | в соответствии с потребностью | в соответствии с утвержденным финансированием | в соответствии с потребностью | в соответствии с утвержденным финансированием | в соответствии с потребностью | в соответствии с утвержденным финансированием | в соответствии с потребностью | в соответствии с утвержденным финансированием | в соответствии с потребностью | в соответствии с утвержденным финансированием | в соответствии с потребностью | в соответствии с утвержденным финансированием | в соответствии с потребностью | в соответствии с утвержденным финансированием |
| Цель: Улучшение качества содержания и ремонта улично-дорожной сети |
| Показатель цели 1: Количество обращений, писем, предписаний о несоответствии уровня содержания улично-дорожной сети нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, шт. | не более 1100 | не более 1000 | не более 2500 | не более 1000 | не более 2500 | не более 900 | не более 2500 | не более 900 | не более 2500 | не более 900 | не более 2500 | не более 900 | не более 2500 | не более 900 | не более 2500 | не более 900 | не более 2500 | не более 900 | не более 2500 |
| Показатели задач подпрограммы, ед. измерения | Год разработки подпрограммы -2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|  |  | в соответствии с потребностью | в соответствии с утвержденным финансированием | в соответствии с потребностью | в соответствии с утвержденным финансированием | в соответствии с потребностью | в соответствии с утвержденным финансированием | в соответствии с потребностью | в соответствии с утвержденным финансированием | в соответствии с потребностью | в соответствии с утвержденным финансированием | в соответствии с потребностью | в соответствии с утвержденным финансированием | в соответствии с потребностью | в соответствии с утвержденным финансированием | в соответствии с потребностью | в соответствии с утвержденным финансированием | в соответствии с потребностью | в соответствии с утвержденным финансированием |
| Задача 1: Обеспечение своевременного и качественного содержания улично-дорожной сети |
| 1) Доля объектов улично-дорожной сети, уровень текущего содержания, которых соответствует установленным нормативным требованиям, % от общей площади содержания улично-дорожной сети | 100 | 100 | 35 | 100 | 48,7 | 100 | 47,5 | 100 | 48,4 | 100 | 48,4 | 100 | 49,5 | 100 | 49,5 | 100 | 0 | 100 | 0 |
| Задача 2: Совершенствование инфраструктуры улично-дорожной сети, обеспечивающей безопасность дорожного движения |
| Показатель 1. Количество дорожно-транспортных происшествий, произошедших по причине неудовлетворительного состояния улично-дорожной сети, ед. | Не более 100 | Не более 75 | Не более 75 | Не более 50 | Не более 50 | Не более 35 | Не более 35 | Не более 20 | Не более 20 | Не более 20 | Не более 20 | Не более 20 | Не более 20 | Не более 20 | Не более 20 | Не более 20 | Не более 20 | Не более 20 | Не более 20 |
| Показатель 2. Ликвидация мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети, выявленных в предыдущем периоде % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 |
| Задача 3: Нормативно-техническое регулирование и информационное обеспечение в сфере содержания улично-дорожной сети, а также формирование эффективной системы профилактики правонарушений в сфере безопасности дорожного движения |
| 1) Количество исследований о текущем состоянии улично-дорожной сети, ед. | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 |
| 2) Доля исполненных мероприятий по информационному обеспечению в сфере содержания и ремонта улично-дорожной сети, % (проводимых в рамках задачи) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 |
| 3) Доля исполненных нормативно-технических мероприятий в сфере содержания и ремонта улично-дорожной сети, % (проводимых в рамках задачи) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 |
| 4) Количество дорожно-транспортных происшествий из-за нарушений правил дорожного движения водителями, ед. | не более 170 | не более 170 | не более 190 | не более 170 | не более 190 | не более 170 | не более 190 | не более 170 | не более 190 | не более 170 | не более 190 | не более 170 | не более 190 | не более 170 | не более 190 | не более 170 | не более 190 | не более 170 | не более 190 |
| 5) Количество нарушителей правил дорожного движения: | не более | не более | не более | не более | не более | не более | не более | не более | не более | не более | не более | не более | не более | не более | не более | не более | не более | не более | не более |
| - водители, человек; | 140 | 140 | 328 | 140 | 328 | 140 | 328 | 140 | 328 | 140 | 328 | 140 | 328 | 140 | 328 | 140 | 328 | 140 | 328 |
| - пешеходы, человек | 29 | 29 | 60 | 29 | 60 | 29 | 60 | 29 | 60 | 29 | 60 | 29 | 60 | 29 | 60 | 29 | 60 | 29 | 60 |
| Задача 4: Обеспечение реализации полномочий в сфере организации и осуществления текущего содержания средств организации дорожного движения (Муниципальное казённое учреждение Города Томска «Центр организации дорожного движения») |
| Показатель 1. Количество пострадавших граждан в дорожно-транспортных происшествиях, человек | 1,5 | не более 245 | не более 320 | не более 245 | не более 320 | не более 245 | не более 320 | не более 245 | не более 320 | не более 245 | не более 320 | не более 245 | не более 320 | не более 245 | не более 320 | не более 245 | 0 | не более 245 | 0 |
| Задача 5: Обеспечение сокращения детского дорожно-транспортного травматизма |
| Показатель 1. Снижение числа дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали дети, % к уровню предыдущего года | 6,5 | 15 | 6,5 | 15 | 6,5 | 15 | 6,5 | 15 | 6,5 | 15 | 6,5 | 15 | 6,5 | 15 | 6,5 | 15 | 0 | 15 | 0 |
| Задача 6: Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и обеспечение безопасности дорожного движения |
| Показатель 1. Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории муниципального образования «Город Томск», соответствующих нормативным требованиям к транспортно эксплуатационным показателям (продольная ровность и отсутствие повреждений проезжей части), в результате ремонта автомобильных дорог, км. | - | 14,731 | 11,390 | 14,731 | 7,517 | 14,731 | 4,1 | 14,731 | 4,1 | 14,731 | 4,1 | 14,731 | 4,1 | 14,731 | 4,1 | 14,731 | 0 | 14,731 | 0 |

| Объемы и источники финансирования подпрограммы (с разбивкой по годам, тыс. рублей) | Годы: | Всего по источникам | Местный бюджет | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Внебюджетные источники |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | потребность | утверждено | потребность | утверждено | потребность | утверждено | потребность | утверждено | потребность | план |
|  | ИТОГО | 26 968 200,30 | 9 941 625,40 | 20 410 670,50 | 8 398 275,60 |  |  | 6 557 529,80 | 1 543 349,80 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2022 год | 2 498 150,1 | 1 762 644,0 | 1 919 415,6 | 1 183 909,5 |  |  | 578 734,5 | 578 734,5 | 0,0 | 0,0 |
|  | 2023 год | 3 451 355,0 | 2 279 744,8 | 2 566 146,9 | 1 431 665,1 |  |  | 885 208,1 | 848 079,7 | 0,0 | 0,0 |
|  | 2024 год | 3 138 263,6 | 1 220 234,0 | 2 419 980,8 | 1 161 966,2 |  |  | 718 282,8 | 58 267,8 | 0,0 | 0,0 |
|  | 2025 год | 3 011 198,9 | 1 223 776,5 | 2 292 916,1 | 1 165 508,7 |  |  | 718 282,8 | 58 267,8 | 0,0 | 0,0 |
|  | 2026 год | 2 999 563,9 | 1 152 508,7 | 2 281 281,1 | 1 152 508,7 |  |  | 718 282,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | 2027 год | 2 967 417,2 | 1 151 608,7 | 2 232 732,5 | 1 151 608,7 |  |  | 734 684,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | 2028 год | 2 967 417,2 | 1 151 108,7 | 2 232 732,5 | 1 151 108,7 |  |  | 734 684,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | 2029 год | 2 967 417,2 | 0,0 | 2 232 732,5 | 0,0 |  |  | 734 684,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | 2030 год | 2 967 417,2 | 0,0 | 2 232 732,5 | 0,0 |  |  | 734 684,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Сроки реализации подпрограммы | 2022 - 2030 гг. |
| Укрупненный перечень мероприятий | Текущее содержание и ремонт улично-дорожной сети и элементов обустройства Реализация регионального проекта «Региональная и местная дорожная сеть" национального проекта "Безопасные качественные дороги" |
| Организация управления подпрограммой и контроль за её реализацией: |  |
| - управление подпрограммой осуществляет | Департамент дорожной деятельности и благоустройства администрации Города Томска |
| - текущий контроль и мониторинг реализации подпрограммы осуществляют | Департамент дорожной деятельности и благоустройства администрации Города Томска Администрация Кировского района Города Томска, Администрация Ленинского района Города Томска, Администрация Октябрьского района Города Томска, Администрация Советского района Города Томска Администрация Города Томска (управление информационной политики и общественных связей) Департамент образования администрации Города Томска |

II. Анализ текущей ситуации

В части содержания улично-дорожной сети.

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» к вопросам местного значения городского округа относится дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах городского округа, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Уровень благоустройства улично-дорожной сети определяет комфортность проживания жителей и является одним из вопросов, требующих каждодневного внимания и эффективного решения. Развитие города невозможно без хорошего транспортно-эксплуатационного состояния дорожной сети. Основу уличной сети составляют улицы и дороги, по которым осуществляется движение пассажирского, грузового, легкового и других видов транспорта. Обеспечение транспортной доступности территорий, бесперебойного и безопасного движения транспорта ведется путем восстановления соответствующей инфраструктуры и содержания ее в нормативном состоянии.

Муниципальное образование «Город Томск» имеет исторически сложившуюся улично-дорожную сеть с плотной застройкой. По состоянию на 01.01.2021 протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием составляет 941,7 км, из которых 645 км – с усовершенствованным покрытием. В соответствии со Стратегией социально-экономического развития муниципального образования «Город Томск» до 2030 года, утвержденной решением Думы города Томска от 27.06.2006 № 224, в 2019 году протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием, км., составила 909,5 км., в 2020 году – 920,3 км. В ходе реализации мероприятий данной подпрограммы, показатели Стратегии экономического развития муниципального образования «Город Томск» до 2030 года, утвержденной решением Думы города Томска от 27.06.2006 № 224 планируется достигнуть в полном объеме.

Следует отметить, что на пропускную способность улично-дорожной сети и скорость движения транспортных средств в условиях города воздействует большое количество факторов, основными из которых являются: погодно-климатические условия и как следствие эксплуатационное состояние, являющееся прямым результатом своевременного, качественного и полного выполнения работ как по текущему содержанию улично-дорожной сети, так и комплекса мероприятий направленных на его обеспечение, в том числе элементов обустройства улично-дорожной сети и инженерных сооружений на ней. Необходимо отметить, что с целью сохранения и поддержания в нормативном состоянии также важен комплексный подход содержания построенных (реконструированных, отремонтированных) объектов улично-дорожной сети и инженерных сооружений (улицы транспортные развязки, мосты, путепроводы, подземные и надземные переходы).

В результате проведенного анализа определены основные проблемы существующего уровня содержания улично-дорожной сети и содержания искусственных сооружений (мостовых сооружений, путепроводов, надземных и подземных пешеходных переходов), а именно:

- недостаточный объем и состав технологических операций по текущему содержанию улично-дорожной сети и инженерных сооружений;

- отсутствие развитой инфраструктуры;

- слабое обеспечение и большой износ техники;

- отсутствие взаимодействия с организациями, осуществляющие нормативно-техническое обеспечение.

Использование программных мероприятий и целевых методов управления в сфере содержания улично-дорожной сети и искусственных сооружений позволит комплексно подойти к решению указанных вопросов и значительно улучшить ситуацию с содержанием улично-дорожной сети в муниципальном образовании « Город Томск».

В целях повышения уровня благоустройства, создания безопасных и комфортных условий жизни населения, на территории муниципального образования, принято решение об использовании программного механизма в продолжение системной работы по преодолению изложенной негативной ситуации.

В части безопасности дорожного движения.

Ежегодно в муниципальном образовании «Город Томск» в результате дорожно-транспортных происшествий погибают и получают ранения свыше 500 человек. На дорогах города за последние 2 года погиб 49 человек и 39 детей в возрасте до 16 лет были травмированы.

Общие сведения, характеризующие состояние аварийности на улично-дорожной сети муниципального образования «Город Томск» за 2019 и 2020 года, представлены в таблице 1.

| Таблица 1 |
| --- |
| Дорожно-транспортные происшествия по видам |
|  | Итого |
|  | 2020 | 2019 |
| Столкновение | 135 | 174 |
| погибло | 19 | 18 |
| ранено | 198 | 264 |
| Опрокидывание | 1 | 7 |
| погибло | - | 3 |
| ранено | 1 | 6 |
| Наезд на пешехода | 118 | 178 |
| погибло | 12 | 23 |
| ранено | 109 | 163 |
| Наезд на препятствие | 22 | 27 |
| погибло | 10 | 2 |
| ранено | 26 | 48 |
| Наезд на стоящее ТС | 7 | 13 |
| погибло | 1 | - |
| ранено | 10 | 15 |
| Иной вид ДТП | 48 | 46 |
| погибло | 3 | 2 |
| ранено | 51 | 50 |

Системный анализ произошедших за последние годы дорожно-транспортных происшествий показывает, что наиболее распространенным происшествием, происходящим на улично-дорожной сети муниципального образования «Город Томск» является столкновение транспортных средств. Далее в рейтинге наиболее распространенных видов происшествий находится наезд на пешеходов. При этом преимущественное большинство таких происшествий происходят по вине самих пешеходов (невнимательность при нахождении на дороге, игнорирование сигналов светофоров, переход в неположенном месте).

Проблема обеспечения безопасности дорожного движения продолжает оставаться одной из наиболее острых на протяжении ряда лет. Аварийность на дорогах во многом определяется постоянно возрастающим количеством транспортных средств, что, в свою очередь, усиливает диспропорцию между плотностью транспортных потоков и состоянием дорожной сети.

Несоответствие существующей дорожно-транспортной инфраструктуры потребностям общества в безопасном дорожном движении, крайне низкая дисциплина участников дорожного движения на фоне высокого уровня смертности и травматизма людей вследствие дорожно-транспортных происшествий отнесли проблему обеспечения безопасности дорожного движения к наиболее приоритетным задачам, решаемым на государственном уровне.

Реализация данной подпрограммы направлена на сокращение количества дорожно-транспортных происшествий.

Основные стратегические показатели в сфере обеспечения безопасности дорожного движения в срезе центральных городов Сибирского федерального округа представлены в таблице 2 (информация взята с сайта

http://stat.gibdd.ru/

### Таблица 2

| Годы/Муниципальное образование | Томская область | Красноярский край | Новосибирская область |
| --- | --- | --- | --- |
| 2020: |  |  |  |
| Число дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими | 545 | 3079 | 2035 |
| Погибло | 89 | 351 | 293 |
| Ранено | 658 | 3852 | 2486 |

Из таблицы видно, что за 2020 год количество дорожно-транспортных происшествий по Томской области меньше, чем в Красноярском крае и новосибирской области.

Инструментом достижения целей, направленных на улучшение качества содержания и ремонта улично-дорожной сети является реализация настоящей подпрограммы.

Разработка подпрограммы «Содержание и ремонт улично-дорожной сети и организация дорожного движения» на 2022-2030 годы является одним из этапов в процессе реализации программы «Развитие дорожного хозяйства» на 2022 – 2030 годы.

В рамках подпрограммы, предусмотрены мероприятия по текущему содержанию, ремонту улично-дорожной сети и элементов обустройства, ремонту элементов обустройства улично-дорожной сети МО «Город Томск», а также мероприятия по организации безопасности дорожного движения (тротуары, парковки, остановочные площадки, чугунные ограждения).

Одним из значимых мероприятий подпрограммы является диагностика, обследование и оценка состояния улично-дорожной сети и искусственных сооружений, текущие и периодические осмотры, паспортизация, обследования и испытания искусственных сооружений, оценка качества содержания автомобильных дорог и дорожных сооружений, формирование и ведение банков данных о фактическом состоянии автомобильных дорог и искусственных сооружений и другая научная работа на территории образования.

Для определения основных мероприятий Подпрограммы был проведен анализ текущих мероприятий по содержанию, ремонту улично-дорожной сети и безопасности дорожного движения и разработаны 5 блоков программных мероприятий, направленных на решение поставленных задач, а именно:

- обеспечение своевременного и качественного содержания улично-дорожной сети;

- совершенствование инфраструктуры улично-дорожной сети, обеспечивающей безопасность дорожного движения;

- нормативно-техническое регулирование и информационное обеспечение в сфере содержания и ремонта улично-дорожной сети;

- обеспечение реализации полномочий в сфере организации и осуществления текущего содержания средств организации дорожного движения (Муниципальное казённое учреждение Города Томска «Центр организации дорожного движения»);

- обеспечение сокращения детского дорожно-транспортного травматизма.

Оценка возникающих рисков в процессе реализации подпрограммы

В целях предотвращения рисков или их негативного влияния на динамику показателей подпрограммы исполнителем подпрограммы и соисполнителями подпрограммы ежегодно, в сроки, установленные для составления проекта городского бюджета на очередной финансовый год и плановый период, направляются предложения по внесению изменений в подпрограмму для корректировки, а также принимаются меры организационного, нормативного или иного характера, не требующие ресурсного обеспечения.

На достижение тактической цели социально-экономического развития оказывают влияние внешние и внутренние факторы и риски, которые могут помешать реализации предполагаемых мероприятий и достижению планируемого уровня целевых показателей.

- К внешним рискам следует отнести увеличение цен, изменения федерального, областного и муниципального законодательства, техногенные и экологические риски, сокращение бюджетного финансирования. Затраты, связанные с возникновением внешних рисков, спрогнозировать невозможно.

- К внутренним рискам следует отнести:

- риск возникновения дополнительных затрат. В процессе выполнения программных мероприятий могут возникнуть непредвиденные затраты, связанные с необходимостью выполнения срочного и незапланированного ремонта объектов улично-дорожной сети. Для минимизации потерь от наступления риска в бюджете муниципального образования необходимо предусмотреть средства на непредвиденные затраты;

- риск неисполнения условий контракта. В процессе конкурсного отбора победителем конкурсной процедуры на оказание муниципальных услуг (работ) может стать организация, с которой в дальнейшем возможно расторжение контракта из-за неисполнения (или ненадлежащего исполнения) условий контракта;

- риск несостоявшейся конкурентной процедуры для выполнения работ по оказанию муниципальных услуг (работ);

- риск невыполнения муниципального контракта из-за ограниченных лимитов. Для обеспечения стабильного финансирования программных мероприятий необходимо выделение лимитов бюджетных обязательств в полном объёме с начала года;

- риск, связанный с непредоставлением необходимого объема средств из областного и местного бюджетов.

III. Цели, задачи, показатели подпрограммы

Основной целью настоящей подпрограммы является улучшение качества содержания и ремонта улично-дорожной сети.

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач:

Задача 1: Обеспечение своевременного и качественного содержания улично-дорожной сети;

Задача 2: Совершенствование инфраструктуры улично-дорожной сети, обеспечивающей безопасность дорожного движения;

Задача 3: Нормативно-техническое регулирование и информационное обеспечение в сфере содержания улично-дорожной сети, а также формирование эффективной системы профилактики правонарушений в сфере безопасности дорожного движения;

Задача 4: Обеспечение реализации полномочий в сфере организации и осуществления текущего содержания средств организации дорожного движения (Муниципальное казённое учреждение Города Томска «Центр организации дорожного движения»);

Задача 5: Обеспечение сокращения детского дорожно-транспортного травматизма;

Задача 6: Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и обеспечение безопасности дорожного движения

Цели, задачи, показатели подпрограммы «Содержание и ремонт улично-дорожной сети и обеспечение безопасности дорожного движения» представлены в Приложении 1 к подпрограмме.

Показатель «Доля исполненных мероприятий по информационному обеспечению в сфере содержания и ремонта улично-дорожной сети, % (проводимых в рамках задачи)» рассчитывается по следующей формуле:

N = n : m * 100%

где:

N – Доля исполненных мероприятий по информационному обеспечению в сфере содержания и ремонта улично-дорожной сети, % (проводимых в рамках задачи);

n – количество мероприятий по информационному обеспечению в сфере содержания и ремонта улично-дорожной сет, шт.;

m – плановое количество мероприятий по информационному обеспечению в сфере содержания и ремонта улично-дорожной сети, шт.

Показатель «Доля исполненных нормативно-технических мероприятий в сфере содержания и ремонта улично-дорожной сети, % (проводимых в рамках задачи), %» рассчитывается по следующей формуле:

N = n : m * 100%

где:

N – доля исполненных нормативно-технических мероприятий в сфере содержания и ремонта улично-дорожной сети, %;

n – количество нормативно-технических мероприятий в сфере содержания и ремонта улично-дорожной сети, шт.;

m – плановое количество нормативно-технических мероприятий в сфере содержания и ремонта улично-дорожной сети, шт.

Показатель «Охват образовательных учреждений от общего числа, %» рассчитывается по следующей формуле:

N = n : m * 100%

где:

N – Охват образовательных учреждений от общего числа, %;

n – количество проведенных мероприятий по мониторингу детского дорожно-транспортного травматизма в образовательных учреждениях муниципального образования «Город Томск», шт.;

m – плановое количество мероприятий по мониторингу детского дорожно-транспортного травматизма в образовательных учреждениях муниципального образования «Город Томск», шт.

IV. Перечень мероприятий и экономическое обоснование

Перечень мероприятий и ресурсное обеспечение подпрограммы «Содержание и ремонт улично-дорожной сети и обеспечение безопасности дорожного движения» представлены в Приложении 2 к подпрограмме.

Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования «Город Томск» и средств областного бюджета. Объемы финансирования в период с 2022 по 2030 годы носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению в установленном порядке при формировании проекта бюджета на соответствующий год, исходя из возможностей бюджета муниципального образования «Город Томск».

Реализация мероприятий позволит осуществить ремонт и текущее содержание улично-дорожной сети с требованиями санитарно-гигиенических правил.

Мероприятия по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг на территории муниципального образования «Город Томск», понижение тротуаров для обеспечения комфортного съезда с тротуара на проезжую часть на инвалидной или детской колясках в целях обеспечения безопасности дорожного движения, реализуются в рамках данной подпрограммы.

Экономические расчеты распределения средств при планировании мероприятий производятся в соответствии с Законом, руководствуясь пунктом 11 части 1 статьи 13 и частью 3 статьи 34 Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Формирование начальной максимальной цены муниципального контракта (гражданско-правового договора) на выполнение работ (оказание услуг), поставку товара по текущему содержанию улично-дорожной сети согласно Федеральному закону от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

При формировании мероприятий подпрограммы «Содержание и ремонт улично-дорожной сети и обеспечение безопасности дорожного движения», по результатам расчетов проведенных департаментом дорожной деятельности и благоустройства администрации Города Томска, основным критерием определения потребности в финансировании на комплекс работ по текущему содержанию и ремонту улично-дорожной сети является годовой комплекс работ (технологических операций) по содержанию проезжей части, тротуаров и элементов обустройства объектов улично-дорожной сети Города Томска 1, 2 и 3 категории содержания состоящий из зимней, летней и межсезонной технологии данных работ.

Состав технических операций при выполнении соответствующих мероприятий в рамках исполнения муниципального контракта на выполнение работ по комплексному содержанию автомобильных дорог, расположенных на территории муниципального образования «Город Томск», предусмотрен техническим заданием. Порядок проведения мероприятий определен технологическими картами. В соответствии с пунктом 11 раздела III Положения о департаменте дорожной деятельности и благоустройства администрации Города Томска, утвержденного решением Думы города Томска от 30.10.2007 № 683 «О внесении изменений в решение Думы города Томска от 24.05.2005 № 916 «Об утверждении структуры администрации города Томска» и утверждении положений об органах администрации», департамент осуществляет ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения в границах муниципального образования «Город Томск», включая контроль за качеством выполняемых работ. Качество выполняемых работ должно соответствовать критериям качества выполнения работ по комплексному содержанию автомобильных дорог, расположенных на территории муниципального образования «Город Томск» (далее – Критерии), критерии являются основным из условий муниципального контракта на выполнение работ по комплексному содержанию автомобильных дорог, расположенных на территории муниципального образования «Город Томск», а также определены в трехстороннем договоре с МБУ «Центр технического надзора» на осуществление технического надзора.

Постановлением администрации города Томска от 28.06.2011 № 661 «Об утверждении перечня имущества, передаваемого для содержания» отражены объекты УДС, передаваемые для организации текущего содержания, площади фактически эксплуатируемых дорог в том числе принимаются согласно фактическим замерам, а при проведении работ по текущему содержанию, объемы работ проверяются с привлечением специализированных организаций, осуществляющих технический надзор.

ПЕРЕЧЕНЬ КРИТЕРИЕВ ПРИОРИТЕТНОСТИ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ

Настоящий Перечень сформирован на основании приложения 10 к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ муниципального образования «Город Томск», их формирования, реализации, корректировки, мониторинга и контроля, утвержденному постановлением администрации Города Томска от 15.07.2014 № 677 «Об утверждении порядка принятия решений о разработке муниципальных программ муниципального образования «Город Томск», их формирования, реализации, корректировки, мониторинга и контроля», распоряжения администрации Города Томска от 14.07.2014 № р697 «Об утверждении порядка формирования перечня объектов социальной сферы, находящихся в собственности муниципального образования «Город Томск» и подлежащих капитальному ремонту или реконструкции в очередном финансовом году и плановом периоде»:

- Первый уровень приоритетности:

А. Объекты и мероприятия, направленные на исполнение судебных актов либо предупреждение их появления (при наличии финансовой возможности реализации мероприятий по предупреждению).

Б. Объекты и мероприятия, направленные на исполнение предписаний (постановлений, представлений, решений) органов (должностных лиц), осуществляющих государственный надзор (контроль).

В. Объекты и мероприятия, направленные на достижение показателей национальных и региональных проектов.

Г. Незавершенные объекты капитального строительства и мероприятия, неисполнение (незавершение) которых в предлагаемые сроки не позволит выполнить стратегические цели, установленные в Стратегии социально-экономического развития муниципального образования «Город Томск» до 2030 года (далее – Стратегия), и цели муниципальных программ, обеспеченные софинансированием из бюджетов вышестоящих уровней.

Д. Объекты и мероприятия, по которым имеются заключенные муниципальные контракты.

Е. Объекты и мероприятия, финансируемые из внебюджетных источников, без привлечения средств бюджета муниципального образования «Город Томск» или вышестоящих бюджетов.

Ж. Объекты и мероприятия, финансируемые за счет доведения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальным учреждениям.

З. Расходы на финансовое обеспечение деятельности органа администрации Города Томска, являющегося ответственным исполнителем муниципальной программы.

- Второй уровень приоритетности:

А. Вновь начинаемые объекты капитального строительства, по которым имеется проектная документация и положительное заключение экспертизы проектной документации, получено заключение о достоверности определения сметной стоимости, обеспеченные софинансированием из бюджетов вышестоящих уровней.

Б. Объекты и мероприятия, реализация которых финансируется из бюджета муниципального образования «Город Томск» и (или) вышестоящих бюджетов и внебюджетных источников (софинансирование из внебюджетных источников).

В. Мероприятия, реализация которых определена в рамках протокольных поручений по итогам совещаний с участием Мэра Города Томска, протокольных поручений заместителей Мэра Города Томска, решений комитетов Думы Города Томска и Согласительной комиссии для рассмотрения проекта бюджета муниципального образования «Город Томск».

- Третий уровень приоритетности:

А. Объекты и мероприятия, не обеспеченные софинансированием из бюджетов вышестоящих уровней.

Б. Объекты, по которым необходимо разработать проектную документацию.

В. Вновь начинаемые объекты капитального строительства, по которым имеется проектная документация и положительное заключение экспертизы на проектную документацию, получено заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости, не обеспеченные софинансированием из бюджетов вышестоящих уровней.

Г. Иные объекты и мероприятия.

Финансово – экономическое обоснование

Потребность в средствах на реализацию мероприятий подпрограммы определена проектно-сметным методом или методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка). Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) производятся в соответствии с нормами статьи 22 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и  заключается в установлении стоимости работ на основании информации о рыночных ценах идентичных товаров, работ, услуг, планируемых к закупкам, или при их отсутствии однородных товаров, работ, услуг. Обоснованием начальных цен контрактов являются приложения к документации о проведении закупок департамента дорожной деятельности и благоустройства администрации Города Томска.

Для определении размера потребности в расходах на финансовое обеспечение мероприятий 1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 3.1, 3.2, 3.3. при формировании начальной максимальной цены используется проектно-сметный метод или метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) согласно Федеральному закону от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Потребность в расходах на финансовое обеспечение мероприятия 1.1 «Текущее содержание улично-дорожной сети и элементов обустройства» изложена в приложениях 3, 4, 5, 6. Виды работ по содержанию улично-дорожной сети муниципального образования «Город Томск», утверждены постановлением администрации Города Томска от 01.11.2017 № 1091 «Об утверждении нормативов финансовых затрат на содержание улично-дорожной сети муниципального образования «Город Томск» и правил расчета размера ассигнований бюджета муниципального образования «Город Томск» на указанные цели на 2018 год», от 30.11.2020 № 1038 «Об утверждении нормативов финансовых затрат на содержание автомобильных дорог местного значения муниципального образования «Город Томск» и правил расчета размера ассигнований бюджета муниципального образования «Город Томск» на указанные цели на 2021 год».

Потребность в приобретении специализированной техники (оборудования) мероприятия 1.2 изложена в приложении 7.

При реализации мероприятия по приобретению специализированной техники (оборудования) планируется приобретение техники альтернативного использования, т.е техники, которую можно использовать для проведения мероприятий по содержанию дорог муниципального образования «Город Томск», таких как: сбор и транспортировка уличного смета, транспортировка снега из районов с плотной застройкой, вывоз крупногабаритного мусора, веток с улично-дорожной сети и вывоза зимних накоплений, а также для как для сбора, транспортирования твердых коммунальных отходов и их утилизацию и захоронение в рамках благоустройства муниципального образования «Город Томск».

Ориентировочная стоимость работ по мероприятию 2.1 «Поставка и установка остановочных павильонов» изложена в приложении 8.

Ориентировочная стоимость по мероприятию 2.2, 6.1, 6.2  изложена в приложении 9.

Ориентировочная стоимость по мероприятию 2.3 «Приобретение комплектующих материалов для установки недостающих и замены поврежденных дорожных знаков» изложена в приложении 10.

Ориентировочная стоимость по мероприятию 2.4 «Ремонт и приобретение существующих и устройство недостающих элементов обустройства улично-дорожной сети Города Томска (установка, перевозка, демонтаж элементов УДС, ремонт остановочных комплексов)» изложена в приложении 11.

V. Механизмы управления и контроля подпрограммой

Руководство и текущее управление реализацией подпрограммы осуществляет департамент дорожной деятельности и благоустройства администрации Города Томска, а именно: разрабатывает проекты муниципальных правовых актов, необходимых для ее реализации, проводит анализ и формирует предложения по рациональному использованию финансовых ресурсов подпрограммы.

Департамент дорожной деятельности и благоустройства администрации Города Томска организует постоянное взаимодействие с администрациями районов Города Томска по вопросам:

а) обеспечения внесения изменений в подпрограмму, в том числе в целях ее приведения в соответствие с решениями Думы Города Томска о бюджете муниципального образования «Город Томск» на текущий финансовый год и плановый период и изменениями в данное решение;

б) подготовки отчетов о ходе реализации подпрограммы;

в) формирования заявок и предложений для обеспечения финансирования подпрограммы из бюджета муниципального образования «Город Томск», а также для привлечения софинансирования из иных бюджетных источников и внебюджетных источников.

Администрация Кировского района Города Томска, администрация Октябрьского района Города Томска, администрация Ленинского района Города Томска, администрация Советского района Города Томска, ежегодно, в срок до 25 января года, следующего за отчетным, представляют в департамент дорожной деятельности и благоустройства администрации Города Томска отчеты о реализации мероприятий подпрограммы, по итогам отчетного года - по форме, аналогичной приложениям 8, 8.1 к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ муниципального образования «Город Томск», их формирования, реализации, корректировки, мониторинга и контроля, утвержденному постановлением администрации Города Томска от 15.07.2014 № 677.

Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования «Город Томск», а также осуществляется софинансирование мероприятий по ремонту автомобильных дорог в рамках реализации регионального проекта «Дорожная сеть» национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» из областного бюджета в соответствии с Порядком предоставления и распределения субсидии из областного бюджета местным бюджетам Томской области на капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, утвержденным постановлением Администрации Томской области от 26.09.2019 № 340а «Об утверждении государственной программы «Развитие транспортной инфраструктуры в Томской области» и из федерального бюджета в соответствии с постановлением Администрации Томской области от 24.03.2017 № 97а «Об утверждении Порядка предоставления иных межбюджетных трансфертов на финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В соответствии с Соглашением о предоставлении иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение, из бюджета Томской области бюджету муниципального образования «Город Томск» сумма софинансирования составляет не более 50% от общего размера иного межбюджетного трансферта.

Средства из областного и федерального бюджета привлекаются на условиях и в порядке, установленном в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и Томской области. Привлечение средств областного бюджета осуществляется в соответствии с постановлением администрации Томской области от 05.09.2019 № 313а «Об утверждении порядка принятия решений о разработке государственных программ Томской области, их формирования и реализации», привлечение средств федерального бюджета осуществляется в соответствии с порядком, установленным курирующим данное направление Министерством. Средства из областного бюджета привлекаются на условиях и в порядке, установленном в соответствии с нормативными правовыми актами Томской области.

Приложение 1 к подпрограмме

«Содержание и ремонт улично-дорожной сети и

обеспечение безопасности дорожного движения»

ПОКАЗАТЕЛИ ЦЕЛИ, ЗАДАЧ, МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ

«Содержание и ремонт улично-дорожной сети и обеспечение безопасности дорожного движения»

(наименование подпрограммы)

| № п/п | Цель, задачи и мероприятия подпрограммы | Наименование показателей целей, задач, мероприятий подпрограммы (единицы измерения) |  | Ответственный орган (подразделение) за достижение значения показателя | Фактическое значение показателей на момент разработки подпрограммы, 2021 | Плановые значения показателей по годам реализации муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |
|  |  |  | Метод сбора информации о достижении показателя |  |  | в соответствии с потребностью | в соответствии с утвержденным финансированием | в соответствии с потребностью | в соответствии с утвержденным финансированием | в соответствии с потребностью | в соответствии с утвержденным финансированием | в соответствии с потребностью | в соответствии с утвержденным финансированием | в соответствии с потребностью | в соответствии с утвержденным финансированием | в соответствии с потребностью | в соответствии с утвержденным финансированием | в соответствии с потребностью | в соответствии с утвержденным финансированием | в соответствии с потребностью | в соответствии с утвержденным финансированием | в соответствии с потребностью | в соответствии с утвержденным финансированием |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 1 | Цель: Улучшение качества содержания и ремонта улично-дорожной сети | Количество обращений, писем, предписаний о несоответствии уровня содержания улично-дорожной сети нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, шт. | Периодическая, бухгалтерская и финансовая отчетность | ДДДиБ <1> | не более 1100 | не более 1000 | не более 2500 | не более 1000 | не более 2500 | не более 900 | не более 2500 | не более 900 | не более 2500 | не более 900 | не более 2500 | не более 900 | не более 2500 | не более 900 | не более 2500 | не более 900 | не более 2500 | не более 900 | не более 2500 |
| 1 | Задача 1 подпрограммы: Обеспечение своевременного и качественного содержания улично-дорожной сети | Доля объектов улично-дорожной сети, уровень текущего содержания, которых соответствует установленным нормативным требованиям, % от общей площади содержания улично-дорожной сети |  | ДДДиБ | 100 | 100 | 35 | 100 | 48,7 | 100 | 47,5 | 100 | 48,4 | 100 | 48,4 | 100 | 49,5 | 100 | 49,5 | 100 | 0 | 100 | 0 |
|  | 1.1.Текущее содержание и ремонт улично-дорожной сети и элементов обустройства | Площадь содержания улично-дорожной сети, тыс. м2 |  | ДДДиБ АКР <2> АЛР <3> АОР <4> АСР <5> | 10493,006 | 10721,818 | 10721,818 | 10661,758 | 10661,758 | 10661,758 | 10661,758 | 10661,758 | 10661,758 | 10661,758 | 10661,758 | 10661,758 | 10661,758 | 10661,758 | 10661,758 | 10661,758 | 0 | 10661,758 | 0 |
|  |  | Отношение объема затрат на оплату штрафов в соответствии с постановлением о назначении административных наказаний в части исполнения производства работ к затратам на выполнение объема работ в разрезе подвидов работ, входящих в содержание муниципальной работы, % |  | ДДДиБ | 100 | не более 1 | не более 1 | не более 1 | не более 1 | не более 1 | не более 1 | не более 1 | не более 1 | не более 1 | не более 1 | не более 1 | не более 1 | не более 1 | не более 1 | не более 1 | 0 | не более 1 | 0 |
|  |  | Доля объектов улично-дорожной сети, уровень текущего содержания которых соответствует требованиям Порядка организации и проведения ремонта и содержания автомобильных дорог местного значения муниципального образования «Город Томск», утвержденного нормативно правовым актом администрации Города Томска, % |  | ДДДиБ | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 |
|  |  | Доля работ, выполненных в установленный нормативно правовым актом учредителя срок исполнения работ, % |  | ДДДиБ | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 |
|  | 1.2. Приобретение специализированной техники (оборудования) | Количество приобретенной специализированной техники (оборудования), ед. |  | ДДДиБ | 13 | 5 | 3 | 6 | 1 | 18 | 6 | 15 | 5 | 12 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 |
|  | Задача 2 подпрограммы: Совершенствование инфраструктуры улично-дорожной сети, обеспечивающей безопасность дорожного движения | Количество дорожно-транспортных происшествий, произошедших по причине неудовлетворительного состояния улично-дорожной сети, ед. | Единовременное обследование | ДДДиБ | Не более 100 | Не более 75 | Не более 75 | Не более 50 | Не более 50 | Не более 35 | Не более 35 | Не более 20 | Не более 20 | Не более 20 | Не более 20 | Не более 20 | Не более 20 | Не более 20 | Не более 20 | Не более 20 | Не более 20 | Не более 20 | Не более 20 |
|  |  | Ликвидация мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети, выявленных в предыдущем периоде % | Единовременное обследование | ДДДиБ | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 |
|  | 2.1. Поставка и установка остановочных павильонов | Количество обустроенных остановочных павильонов, шт. | единовременное обследование | ДДДиБ | 69 | 72 | 56 | 9 | 9 | 111 | 8 | 111 | 8 | 111 | 8 | 44 | 8 | 44 | 8 | 44 | 0 | 44 | 0 |
|  | 2.2. Проведение ремонта автомобильных дорог местного значения муниципального образования «Город Томск», в том числе ремонт тротуаров, в условиях поддержания бесперебойного движения транспортных средств и организации безопасных условий такого движения | Площадь ремонтируемой поверхности, м2 | единовременное обследование | ДДДиБ | 349 265,0 | 233 757,1 | 102 890,0 | 146 000,0 | 93 000,0 | 200 000,0 | 40 000,0 | 200 000,0 | 40 000,0 | 200 000,0 | 30 000,0 | 200 000,0 | 30 000,0 | 200 000,0 | 30 000,0 | 200 000,0 | 0 | 200 000,0 | 0 |
|  | 2.3. Приобретение комплектующих материалов для установки недостающих и замены поврежденных дорожных знаков | Количество приобретенных комплектующих материалов, шт. | единовременное обследование | ДДДиБ | 127 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 2.4. Ремонт существующих и приобретение, устройство недостающих элементов обустройства улично-дорожной сети муниципального образования «Город Томск» (установка, перевозка, демонтаж элементов УДС, ремонт остановочных комплексов) в сфере содержания улично- дорожной сети | Количество элементов, м2 | единовременное обследование | ДДДиБ | 428,63 | 3 119 | 145 | 150 | 150 | 580 | 0 | 580 | 0 | 580 | 0 | 580 | 0 | 580 | 0 | 580 | 0 | 580 | 0 |
|  |  | Количество элементов, шт. | единовременное обследование | ДДДиБ | 0 | 5164,4 | 6 | 7 | 7 | 7 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 |
|  | 2.5. Приобретение элементов улично-дорожной сети в целях обеспечения безопасности дорожного движения | Количество элементов, шт. | единовременное обследование | ДДДиБ | 0 | 315 | 315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 2.6. Проведение ремонта автомобильных дорог местного значения муниципального образования «Город Томск"за счёт средств резервного фонда финансирования непредвиденных расходов Администрации Томской области | Площадь ремонтируемой поверхности, м2 | единовременное обследование | ДДДиБ | 0 | 2 001,12 | 2 001,12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 2.7 Проведение мероприятий по установке элементов освещения на пешеходных переходах и обустройство пешеходных переходов в соответствии с национальными стандартами, в том числе вблизи школ и других образовательных организаций | Количество объектов, на которых проведены мероприятия, ед. | единовременное обследование | ДДДиБ | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Задача 3 подпрограммы: Нормативно-техническое регулирование и информационное обеспечение в сфере содержания улично-дорожной сети, а также формирование эффективной системы профилактики правонарушений в сфере безопасности дорожного движения | 1) Количество исследований о текущем состоянии улично-дорожной сети, ед. | Периодическая, бухгалтерская и финансовая отчетность | ДДДиБ | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 |
|  |  | 2) Доля исполненных мероприятий по информационному обеспечению в сфере содержания и ремонта улично-дорожной сети, % (проводимых в рамках задачи) | Периодическая отчетность | Управление информационной политики и общественных связей администрации Города Томска | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 |
|  |  | 3) Доля исполненных нормативно-технических мероприятий в сфере содержания и ремонта улично-дорожной сети, % (проводимых в рамках задачи) | Периодическая, бухгалтерская и финансовая отчетность | ДДДиБ | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 |
|  |  | 4) Количество дорожно-транспортных происшествий из-за нарушений правил дорожного движения водителями, ед. | Периодическая, бухгалтерская и финансовая отчетность | ДДДиБ | не более 170 | не более 170 | не более 190 | не более 170 | не более 190 | не более 170 | не более 190 | не более 170 | не более 190 | не более 170 | не более 190 | не более 170 | не более 190 | не более 170 | не более 190 | не более 170 | не более 190 | не более 170 | не более 190 |
|  |  | 5) Количество нарушителей правил дорожного движения: | Периодическая, бухгалтерская и финансовая отчетность | ДДДиБ | не более | не более | не более | не более | не более | не более | не более | не более | не более | не более | не более | не более | не более | не более | не более | не более | не более | не более | не более |
|  |  | - водители, человек; |  |  | 140 | 140 | 328 | 140 | 328 | 140 | 328 | 140 | 328 | 140 | 328 | 140 | 328 | 140 | 328 | 140 | 328 | 140 | 328 |
|  |  | - пешеходы, человек |  |  | 29 | 29 | 60 | 29 | 60 | 29 | 60 | 29 | 60 | 29 | 60 | 29 | 60 | 29 | 60 | 29 | 60 | 29 | 60 |
|  | 3.1. Диагностика, обследование и оценка состояния улично-дорожной сети, текущие и периодические осмотры, обследования и испытания искусственных сооружений, оценка качества содержания автомобильных дорог и дорожных сооружений, формирование и ведение банков данных о фактическом состоянии автомобильных дорог и искусственных сооружений, инструментальное обследование улично-дорожной сети (проверка сметной стоимости, проведение экспертизы работ, работы по лабораторным испытаниям дорожно-строительных материалов), паспортизация автомобильных дорог и искусственных сооружений (подготовка технической документации) в сфере содержания улично-дорожной сети | Количество объектов обследования, шт. | Периодическая, бухгалтерская и финансовая отчетность | ДДДиБ | - | 15 | 230 | 38 | 38 | 25 | 0 | 25 | 0 | 25 | 0 | 25 | 0 | 25 | 0 | 25 | 0 | 25 | 0 |
|  | 3.2 Предпроектное обследование и испытание мостовых сооружений, обследование и испытание мостовых сооружений после их ремонта с составлением технического паспорта, проведение диагностики после ремонта автомобильных дорог, разработка проектов или сметных расчетов стоимости работ, экспертиза проектов, строительный контроль, авторский надзор в сфере ремонта улично-дорожной сети | Количество объектов обследования, шт. | Периодическая, бухгалтерская и финансовая отчетность | ДДДиБ | - | 280 | 156 | 237 | 237 | 269 | 108 | 269 | 108 | 269 | 108 | 269 | 108 | 269 | 108 | 269 | 0 | 269 | 0 |
|  | 3.3. Разработка технических паспортов на объекты улично-дорожной сети | Протяженность улично-дорожной сети на которую необходима разработка технических паспортов, км. | Периодическая, бухгалтерская и финансовая отчетность | ДДДиБ | - | 941 | 0 | 941 | 20 | 941 | 0 | 941 | 0 | 941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 3.4. Разработка и актуализация существующих проектов организации дорожного движения | Количество проектов, шт. | периодическая отчетность периодическая отчетность | ДДДиБ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 3.5. Размещение на официальном портале муниципального образования «Город Томск» материалов, касающихся качества и уровня содержания улично-дорожной сети, а также вопросов безопасности дорожного движения | Количество обновлений, материалов на официальном портале муниципального образования «Город Томск», шт. |  | Управление информационной политики и общественных связей администрации Города Томска | - | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 |
|  | 3.6. Рассмотрение на заседаниях городской комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения наиболее актуальных вопросов безопасности дорожного движения с принятием решений, направленных на реализацию мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения | Количество заседаний, шт. |  | ДДДиБ | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 0 | 12 | 0 |
|  | 3.7. Организация взаимодействия со СМИ для информационного обеспечения проводимых в рамках программы мероприятий | Количество встреч, шт. |  | ДДДиБ | - | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 |
|  | 3.8. Систематическое разъяснение на радио и в телепрограммах требований нормативных правовых актов в сфере безопасности дорожного движения, информирование населения о дорожно-транспортных происшествиях и причинах их возникновения | Количество заседаний, шт. |  | ДДДиБ | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 0 | 12 | 0 |
|  | Задача 4 подпрограммы: Обеспечение реализации полномочий в сфере организации и осуществления текущего содержания средств организации дорожного движения (Муниципальное казённое учреждение Города Томска «Центр организации дорожного движения») | Количество пострадавших граждан в дорожно-транспортных происшествиях, человек | Ведомственная статистика | ДДДиБ | 1,5 | Не более 245 | Не более 320 | Не более 245 | Не более 320 | Не более 245 | Не более 320 | Не более 245 | Не более 320 | Не более 245 | Не более 320 | Не более 245 | Не более 320 | Не более 245 | Не более 320 | Не более 245 | 0 | Не более 245 | 0 |
|  | 4.1. Текущее содержание средств организации дорожного движения | Количество объектов организации дорожного движения, содержащихся в нормативном состоянии, шт. | Единовременное обследование | ДДДиБ | 9 312 | 10812 | 10 812 | 12 300 | 11 787 | 11 000 | 10 000 | 11 000 | 10 000 | 11 000 | 10 000 | 11 000 | 10 000 | 11 000 | 10 000 | 11 000 | 0 | 11 000 | 0 |
|  |  | Доля объектов организации дорожного движения, содержащихся в нормативном состоянии, % |  |  | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 |
|  | Задача 5 подпрограммы: Обеспечение сокращения детского дорожно-транспортного травматизма | Снижение числа дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали дети, % к уровню предыдущего года | Ведомственная статистика | ДДДиБ | 6,5 | 15 | 6,5 | 15 | 6,5 | 15 | 6,5 | 15 | 6,5 | 15 | 6,5 | 15 | 6,5 | 15 | 6,5 | 15 | 0 | 15 | 0 |
|  | 5.1. Проведение мероприятий по мониторингу детского дорожно-транспортного травматизма в образовательных учреждениях муниципального образования «Город Томск» | Охват образовательных учреждений от общего числа, % | периодическая отчетность | Департамент образования администрации Города Томска | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 |
|  | 5.2. Проведение цикла классных часов и занятий по правилам дорожного движения для учащихся образовательных учреждений и воспитанников дошкольных образовательных учреждений муниципального образования «Город Томск» | Количество классных часов, шт. | периодическая отчетность | Департамент образования администрации Города Томска | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 |
|  | Задача 6 подпрограммы: Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и обеспечение безопасности дорожного движения | Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории муниципального образования «Город Томск», соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям (продольная ровность и отсутствие повреждений проезжей части), в результате ремонта автомобильных дорог, км. | Ведомственная статистика | ДДДиБ | - | 14,731 | 11,390 | 14,731 | 7,517 | 14,731 | 4,1 | 14,731 | 4,1 | 14,731 | 4,1 | 14,731 | 4,1 | 14,731 | 4,1 | 14,731 | 0 | 14,731 | 0 |
|  | 6.1 Проведение ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения в рамках реализации регионального проекта "Региональная и местная сеть" национального проекта "Безопасные и качественные дороги" | Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории муниципального образования «Город Томск», соответствующих нормативным требованиям, включенных в дорожную сеть Томской агломерации в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» | единовременное обследование | ДДДиБ | - | 153,909 | 150,568 | 168,054 | 158,085 | 179,657 | 68,054 | 179,657 | 68,054 | 179,657 | 68,054 | 179,657 | 68,054 | 179,657 | 68,054 | 179,657 | 0 | 179,657 | 0 |
|  | 6.2 Проведение мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения в рамках реализации регионального проекта "Региональная и местная сеть" национального проекта "Безопасные и качественные дороги" | Количество объектов, на которых проведены мероприятия, ед. | Ведомственная статистика | ДДДиБ | - | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 |

Примечание:

ДДДиБ <1> департамент дорожной деятельности и благоустройства администрации Города Томска;

АКР <2> администрация Кировского района Города Томска;

АЛР <3> администрация Ленинского района Города Томска;

АОР <4> администрация Октябрьского района Города Томска;

АСР <5> администрация Советского района Города Томска;

Приложение 3 к подпрограмме

«Содержание и ремонт улично-дорожной сети и обеспечение безопасности дорожного движения»

Техническое задание работ по содержанию автомобильных дорог, расположенных на территории Кировского района Города Томска, согласно потребности на  2022 год в рамках подпрограммы «Содержание и ремонт улично-дорожной сети и обеспечение безопасности дорожного движения» муниципальной программы  «Развитие дорожного хозяйства 2022-2030 г.г.».

| Зимний период |
| --- |
|  | 1 категория |
| Проезжая часть (зимний период) |
| № п/п | Наименование работ | Единица измерения | Стоимость на ед.изм., руб. | Объем выполняемых работ | Количество месяцев | Количество раз в месяц | Количество раз за зимний период | всего объем | Всего стоимость работ, руб. |
| 1 | Механизированное сгребание снега с проезжей части улиц | 103 м2 | 198,33 | 52,700 | 5,00 | 20,00 | 100,00 | 5 270,00 | 1 045 199,10 |
| 2 | Очистка обочин от снега автогрейдером | км | 506,67 | 5,600 | 5,00 | 1,00 | 5,00 | 28,00 | 14 186,76 |
| 3 | Скалывание уплотненного снега автогрейдером с проезжей части за 1 проход | 103 м2 | 598,33 | 52,700 | 5,00 | 1,00 | 5,00 | 263,50 | 157 659,96 |
| 4 | Механизированная посыпка проезжей части улиц ПСС 10% (при расходе ПСС от 101 до 150 г/м2) | 103 м2 | 610,00 | 52,700 | 5,00 | 18,00 | 90,00 | 4 743,00 | 2 893 230,00 |
| 5 | Механизированная посыпка проезжей части улиц ПСС 10% (при расходе ПСС от 201 до 250 г/м2) | 103 м2 | 716,67 | 52,700 | 5,00 | 3,00 | 15,00 | 790,50 | 566 527,64 |
| 6 | Механизированная перекидка снега фрезернороторным снегоочистителем в звене | 103 пог.м | 6 033,33 | 5,600 | 5,00 | 1,00 | 5,00 | 28,00 | 168 933,24 |
| 7 | Механизированная перекидка снега фрезернороторным снегоочистителем | 103 пог.м | 4 083,33 | 5,600 | 5,00 | 2,00 | 10,00 | 56,00 | 228 666,48 |
| 8 | Дежурство пескоразбрасывателей | ч | 848,33 | 200,000 |  |  |  | 200,00 | 169 666,00 |
| 9 | Дежурство плужнощеточных | ч | 780,00 | 200,000 |  |  |  | 200,00 | 156 000,00 |
| 10 | Комплекс работ по вывозу снега с проезжей части, тротуаров, остановок, парковочных карманов | 1 т | 710 | 1 500,00 |  |  |  | 1 500,00 | 1 065 000,00 |
| 11 | Механизированная очистка парковочного кармана, заездов, остановок фронтальным погрузчиком | м2 | 29,33 | 3 000,000 |  |  |  | 5 000,000 | 146 650,00 |
| 12 | Механизированная очистка проезжей части и обочин от снега фронтальным погрузчиком с объемом ковша до 1,8 м3 включительно | м2 | 20,33 | 7 000,000 |  |  |  | 10 000,000 | 203 300,00 |
| Итого | 6 815 019,180 |
| 2 категория |
| Проезжая часть (зимний период) |
| № п/п | Наименование работ | Единица измерения | Стоимость на ед.изм., руб. | Объем выполняемых работ | Количество месяцев | Количество раз в месяц | Количество раз за зимний период | всего объем | Всего стоимость работ, руб. |
| 1 | Механизированное сгребание снега с проезжей части улиц | 103 м2 | 198,33 | 208,45617 | 5,00 | 18,00 | 90,00 | 18 761,06 | 3 720 881,03 |
| 2 | Очистка обочин от снега автогрейдером | км | 506,67 | 33,335 | 5,00 | 2,00 | 10,00 | 333,35 | 168 898,44 |
| 3 | Скалывание уплотненного снега автогрейдером с проезжей части за 1 проход | 103 м2 | 598,33 | 208,812 | 5,00 | 1,00 | 5,00 | 1 044,06 | 624 692,42 |
| 4 | Механизированная посыпка проезжей части улиц ПСС 10% (при расходе ПСС от 101 до 150 г/м2) | 103 м2 | 610,00 | 169,590 | 5,00 | 10,00 | 50,00 | 8 479,50 | 5 172 495,00 |
| 5 | Механизированная посыпка проезжей части улиц ПСС 10% (при расходе ПСС от 201 до 250 г/м2) | 103 м2 | 716,67 | 169,590 | 5,00 | 1,00 | 5,00 | 847,95 | 607 700,33 |
| 6 | Механизированная перекидка снега фрезернороторным снегоочистителем | 103 пог.м | 4 083,33 | 35,000 | 5,00 | 1,00 | 5,00 | 175,00 | 714 582,75 |
| 7 | Механизированная перекидка снега фрезернороторным снегоочистителем в звене | 103 пог.м | 6 033,33 | 11,820 | 5,00 | 1,00 | 5,00 | 59,10 | 356 569,80 |
| 8 | Механизированная очистка проезжей части и обочин от снега фронтальным погрузчиком с объемом ковша до 1,8 м3 включительно | м2 | 20,33 | 15 000,000 |  |  |  | 15 000,000 | 304 950,00 |
| 9 | Дежурство пескоразбрасывателей | ч | 848,33 | 100,000 |  |  |  | 100,00 | 84 833,00 |
| 10 | Дежурство плужнощеточных | ч | 780,00 | 100,000 |  |  |  | 100,00 | 78 000,00 |
| 11 | Комплекс работ по вывозу снега с проезжей части, тротуаров, остановок, парковочных карманов | 1 т | 710 | 3 000,00 |  |  |  | 3 000,00 | 2 130 000,00 |
| Итого | 13 963 602,77 |
| 3 категория |
| Проезжая часть (зимний период) |
| № п/п | Наименование работ | Единица измерения | Стоимость на ед.изм., руб. | Объем выполняемых работ | Количество месяцев | Количество раз в месяц | Количество раз за зимний период | всего объем | Всего стоимость работ, руб. |
| 1 | Механизированное сгребание снега с проезжей части улиц | 103 м2 | 198,33 | 1 216,778 | 5,00 | 1,00 | 5,00 | 6 083,89 | 1 206 617,90 |
| 2 | Скалывание уплотненного снега автогрейдером с проезжей части за 1 проход | 103 м2 | 598,33 | 1 216,778 | 5,00 | 4,00 | 20,00 | 24 335,56 | 14 560 695,61 |
| 3 | Механизированная перекидка снега фрезернороторным снегоочистителем | 103 пог.м | 4 083,33 | 50,150 | 5,00 | 1,00 | 5,00 | 250,75 | 1 023 895,00 |
| 4 | Механизированная очистка проезжей части и обочин от снега фронтальным погрузчиком с объемом ковша до 1,8 м3 включительно | м2 | 20,33 | 105 000,00 |  |  |  | 105 000,00 | 2 134 650,00 |
| 5 | Комплекс работ по вывозу снега с проезжей части, тротуаров, остановок, парковочных карманов | 1 т | 710 | 2 295,00 |  |  |  | 2 295,00 | 1 629 450,00 |
| Итого | 20 555 308,51 |
|  |  |  |  |  |  |  | Итого проезжая часть | 41 333 930,46 |
| Тротуары (зимний период) 1 и 2 категоря. |
| (Механизированные работы + Ручные работы) |
| № п/п | Наименование работ | Единица измерения | Стоимость на ед.изм., руб. | Объем выполняемых работ | Количество месяцев | Количество раз в месяц | Количество раз за зимний период | всего объем | Всего стоимость работ, руб. |
| 1 | Механизированная расчистка тротуаров от снега колесным трактором | 103 м2 | 203,33 | 19,141 | 5,00 | 7,00 | 35,00 | 669,94 | 136 218,90 |
| 2 | Механизированная уборка тротуаров от уплотненного снега (наста) | 103 м2 | 5143,33 | 19,141 | 5,00 | 1,00 | 5,00 | 95,71 | 492 268,11 |
| 3 | Ручная уборка тротуаров от свежевыпавшего снега (Пешеходные переходы) | 103 м2 | 1424,46 | 0,352 | 5,00 | 5,00 | 25,00 | 8,80 | 12 535,25 |
| 4 | Ручная посыпка тротуаров песком (с учетом стоимости песка) | м2 | 1,55 | 352,00 | 5,00 | 1,00 | 5,00 | 1 760,00 | 2 728,00 |
| 5 | Ручная уборка тротуаров от льда и наледи (Пешеходные переходы) | м2 | 19,37 | 352,00 | 5,00 | 10,00 | 50,00 | 17 600,00 | 340 912,00 |
| Итого | 984 662,26 |
| Остановки (зимний период) |
| № п/п | Наименование работ | Единица измерения | Стоимость на ед.изм., руб. | Объем выполняемых работ | Количество месяцев | Количество раз в месяц | Количество раз за зимний период | всего объем | Всего стоимость работ, руб. |
| 1 | Ручная уборка остановок общественного транспорта | м2 | 20,41 | 741,00 | 5,00 | 12,00 | 60,00 | 44 460,00 | 907 428,60 |
| 2 | Ручная уборка остановочных карманов от снега | м2 | 8,41 | 741,00 | 5,00 | 12,00 | 60,00 | 44 460,00 | 373 908,60 |
| 3 | Ручная посыпка остановок общественного транспорта песком (с учетом стоимости песка) | м2 | 1,29 | 741,00 | 5,00 | 5,00 | 25,00 | 18 525,00 | 23 897,25 |
| 4 | Ручная очистка от рекламных объявлений | м2 | 2,84 | 38,00 | 5,00 | 12,00 | 60,00 | 2 280,00 | 6 475,20 |
| 5 | Вывоз мусора из урн (без учета стоимости захоронения на полигоне) | 1 урна | 74,48 | 55,00 | 5,00 | 12,00 | 60,00 | 3 300,00 | 245 784,00 |
| Итого | 1 557 493,65 |
| Лестницы (зимний период) |
| № п/п | Наименование работ | Единица измерения | Стоимость на ед.изм., руб. | Объем выполняемых работ | Количество месяцев | Количество раз в месяц | Количество раз за зимний период | всего объем | Всего стоимость работ, руб. |
| 1 | Ручная уборка лестничных сходов от снега и льда | м2 | 9,15 | 32,84 | 5,00 | 4,00 | 20,00 | 656,80 | 6 009,72 |
| Итого лестницы | 6 009,72 |
| Итого зимний период | 43 882 096,09 |
| Летний период |
| 1 категория |
| Проезжая часть (летний период) |
| № п/п | Наименование работ | Единица измерения | Стоимость на ед.изм., руб. | Объем выполняемых работ | Количество месяцев | Количество раз в месяц | количество раз за летний период | всего объем | Всего стоимость работ, руб. |
| 1 | Механизированная мойка проезжей части (с учетом воды) | 103 м2 | 196,67 | 52,70 | 5,00 | 4,00 | 20,00 | 1 054,00 | 207 290,18 |
| 2 | Механизированная расчистка перекрестков проезжей части от грязи и муора колесным трактором | 103 м2 | 258,33 | 52,70 | 5,00 | 4,00 | 20,00 | 1 054,00 | 272 279,82 |
| 3 | Работа механизированного звена по очистке прибордюрной части от зимних накоплений | 103 пог.м | 56 704,35 | 5,600 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 5,60 | 317 544,36 |
| 4 | Работа механизированного звена по очистке прибордюрной части от наносного грунта, грязи | 103 пог.м | 45 400,00 | 5,600 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 5,60 | 254 240,00 |
| 5 | Механизированное подметание лотков колесным трактором с прицепом ПУМА (с учетом стоимости воды) | 103 пог.м | 1 256,67 | 5,600 | 4,00 | 12,00 | 48,00 | 268,80 | 337 792,90 |
| 6 | Распиловка упавших деревьев и крупномерных сучьев | м3 | 194,51 | 100,000 | 5,00 | 2,00 | 10,00 | 1 000,00 | 194 510,00 |
| Итого | 1 583 657,260 |
| 2 категория |
| Проезжая часть (летний период) |
| № п/п | Наименование работ | Единица измерения | Стоимость на ед.изм., руб. | Объем выполняемых работ | Количество месяцев | Количество раз в месяц | количество раз за летний период | всего объем | Всего стоимость работ, руб. |
| 1 | Механизированная мойка проезжей части (с учетом воды) | 103 м2 | 196,67 | 151,45 | 5,00 | 2,00 | 10,00 | 1 514,50 | 297 856,72 |
| 2 | Механизированная расчистка перекрестков проезжей части от грязи и муора колесным трактором | 103 м2 | 258,33 | 151,45 | 5,00 | 2,00 | 10,00 | 1 514,50 | 391 240,79 |
| 3 | Профилирование обочин без погрузки и вывозки излишков грунта | 103 м2 | 617,14 | 52,70 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 52,70 | 32 523,28 |
| 4 | Профилирование обочин с вывозкой излишек грунта | 103 м2 | 205 004,86 | 3,26 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 3,26 | 668 315,84 |
| 5 | Работа механизированного звена по очистке прибордюрной части от зимних накоплений | 103 пог.м | 56 704,35 | 3,500 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 3,50 | 198 465,23 |
| 6 | Работа механизированного звена по очистке прибордюрной части от наносного грунта, грязи | 103 пог.м | 45 400,00 | 3,500 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 3,50 | 158 900,00 |
| 7 | Механизированное подметание лотков колесным трактором с прицепом ПУМА (с учетом стоимости воды) | 103 пог.м | 1 256,67 | 3,500 | 4,00 | 12,00 | 48,00 | 168,00 | 211 120,56 |
| 8 | Распиловка упавших деревьев и крупномерных сучьев | м3 | 194,51 | 100,000 | 5,00 | 1,00 | 5,00 | 500,00 | 97 255,00 |
| Итого | 2 055 677,42 |
| 3 категория |
| Проезжая часть (летний период) |
| № п/п | Наименование работ | Единица измерения | Стоимость на ед.изм., руб. | Объем выполняемых работ | Количество месяцев | Количество раз в месяц | количество раз за летний период | всего объем | Всего стоимость работ, руб. |
| 1 | Планировка проезжей части гравийных дорог автогрейдером при однократном прохождении | 103 пог.м | 613,33 | 1 000,00 | 5,00 |  |  |  | 613 330,00 |
| 2 | Распиловка упавших деревьев и крупномерных сучьев | м3 | 194,51 | 200,000 | 5,00 | 1,00 | 5,00 | 1 000,00 | 194 510,00 |
| Итого | 807 840,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | Итого проезжая часть | 4 447 174,68 |
| Тротуары (Летний период) 1 и 2 категория |
| № п/п | Наименование работ | Единица измерения | Стоимость на ед.изм., руб. | Объем выполняемых работ | Количество месяцев | Количество раз в месяц | количество раз за летний период | всего объем | Всего стоимость работ, руб. |
| 1 | Механизированная уборка зимних накоплений с тротуара | 103 пог.м | 45433,33 | 8,703 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 8,70 | 395 269,97 |
| 2 | Механизироанная расчистка тротуаров от грязи и мусора колесным трактором | 103 м2 | 258,33 | 19,14 | 5,00 | 1,00 | 3,00 | 57,42 | 14 833,31 |
| 3 | Ручная уборка тротуаров от пыли и мусора | 103 м2 | 465,42 | 19,14 | 5,00 | 1,00 | 3,00 | 57,42 | 26 724,42 |
| итого | 436 827,70 |
| Газоны, обочины, полосы отвода, деревья (летний период) |
| № п/п | Наименование работ | Единица измерения | Стоимость на ед.изм., руб. | Объем выполняемых работ | Количество месяцев | Количество раз в месяц | количество раз за летний период | всего объем | Всего стоимость работ, руб. |
|  | 1 категория |
| 1 | Кошение травостоя триммером со сбором и выноской травы | м2 | 3,55 | 26 800,000 | 3,00 | 1,00 | 3,00 | 80 400,00 | 285 420,00 |
| 2 | Ручная уборка газонов, обочин, полос отвода от случайного мусора | м2 | 0,11 | 26 800,000 | 5,00 | 12,00 | 60,00 | 1 608 000,00 | 176 880,00 |
| 3 | Ручная уборка опавших листьев | м2 | 8,41 | 26 800,000 | 1,00 | 2,00 | 2,00 | 53 600,00 | 450 776,00 |
| 4 | Вырезка порослей | 1 дерево | 16,90 | 83,000 |  |  |  |  | 1 402,70 |
| 5 | Побелка деревьев | 1 дерево | 20,37 | 40,000 |  |  |  |  | 814,80 |
| Итого | 915 293,50 |
|  | 2 категория |
| 1 | Кошение травостоя триммером со сбором и выноской травы | м2 | 3,55 | 119 964,000 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 119 964,00 | 425 872,20 |
| 2 | Ручная уборка газонов, обочин, полос отвода от случайного мусора | м2 | 0,11 | 30 000,000 | 5,00 | 5,00 | 25,00 | 750 000,00 | 82 500,00 |
| 3 | Вырезка порослей | 1 дерево | 16,90 | 100,000 |  |  |  |  | 1 690,00 |
| Итого | 510 062,20 |
| Итого газоны, обочины, полосы отвода | 1 425 355,70 |
| Остановки (летний период) |
| № п/п | Наименование работ | Единица измерения | Стоимость на ед.изм., руб. | Объем выполняемых работ | Количество месяцев | Количество раз в месяц | количество раз за летний период | всего объем | Всего стоимость работ, руб. |
| 1 | Ручная уборка остановок общественного транспорта с прилотковой частью остановочных карманов от мусора | м2 | 14,5 | 741,00 | 5,00 | 10,00 | 50,00 | 37 050,00 | 537 225,00 |
| 2 | Покраска остановочного павильона | м2 | 122,22 | 57,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 57,00 | 6 966,54 |
| 3 | Ручная промывка и очистка поверхности остановочных павильонов (с учетом стоимости воды) | 1 ост. | 3402,85 | 30,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 30,00 | 102 085,50 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Итого | 646 277,04 |
| Вывоз мусора с улично-дорожной сети |
| № п/п | Наименование работ | Единица измерения | Стоимость на ед.изм., руб. | Объем выполняемых работ | Количество месяцев | Количество раз в месяц | количество раз за летний период | всего объем | Всего стоимость работ, руб. |
| 1 | Погрузка грузчиком и вывоз уличного смета, мусора автосамосвалом (без учета стоимости захоронния на полигоне) | км | 710,3 | 463,66 |  |  |  |  | 329 337,70 |
| 2 | Прием мусора, уличного смета, веток, сучьев на полигон ТБО | т | 746,67 | 280 |  |  |  |  | 209 067,60 |
| 3 | Вывоз мусора с погрузкой автопогрузчиком на полигон (без учета стоимости захоронения на полигоне) | т | 1049,87 | 280 |  |  |  |  | 293 963,60 |
| 4 | Погрузка сучьев, веток, упавших деревьев в автомашину и вывоз на полигон ТБО | м3 | 720 | 3300 |  |  |  |  | 2 376 000,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Итого | 3 208 368,90 |
| 1 | Восстановление поперечного профиля и ровности проезжей части гравийных покрытий с добавлением гравия (расход до 300 м3 на 1 километр) | км |  |  |  |  |  |  | 7 000 000,00 |
| 2 | Восстановление поперечного профиля и ровности проезжей части щебеночных покрытий с добавлением щебня (расход до 300 м3 на 1 километр) | км |  |  |  |  |  |  | 3 000 000,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Итого | 10 000 000,00 |
| Итого летний период | 20 164 004,02 |
| Итого содержание объектов улично-дорожной сети | 64 046 100 |

Техническое задание работ по содержанию автомобильных дорог, расположенных на территории Кировского района Города Томска, согласно потребности на  2023 год в рамках подпрограммы «Содержание и ремонт улично-дорожной сети и обеспечение безопасности дорожного движения» муниципальной программы  «Развитие дорожного хозяйства 2022-2030 г.г.».

| Зимний период |
| --- |
|  | 1 категория |
| Проезжая часть (зимний период) |
| № п/п | Наименование работ | Единица измерения | Стоимость на ед.изм., руб. | Объем выполняемых работ | Количество месяцев | Количество раз в месяц | Количество раз за зимний период | всего объем | Всего стоимость работ, руб. |
| 1 | Механизированное сгребание снега с проезжей части улиц | 103 м2 | 198,33 | 52,700 | 5,00 | 20,00 | 100,00 | 5 270,00 | 1 045 199,10 |
| 2 | Очистка обочин от снега автогрейдером | км | 506,67 | 5,600 | 5,00 | 1,00 | 5,00 | 28,00 | 14 186,76 |
| 3 | Скалывание уплотненного снега автогрейдером с проезжей части за 1 проход | 103 м2 | 598,33 | 52,700 | 5,00 | 1,00 | 5,00 | 263,50 | 157 659,96 |
| 4 | Механизированная посыпка проезжей части улиц ПСС 10% (при расходе ПСС от 101 до 150 г/м2) | 103 м2 | 610,00 | 52,700 | 5,00 | 18,00 | 90,00 | 4 743,00 | 2 893 230,00 |
| 5 | Механизированная посыпка проезжей части улиц ПСС 10% (при расходе ПСС от 201 до 250 г/м2) | 103 м2 | 716,67 | 52,700 | 5,00 | 3,00 | 15,00 | 790,50 | 566 527,64 |
| 6 | Механизированная перекидка снега фрезернороторным снегоочистителем в звене | 103 пог.м | 6 033,33 | 5,600 | 5,00 | 1,00 | 5,00 | 28,00 | 168 933,24 |
| 7 | Механизированная перекидка снега фрезернороторным снегоочистителем | 103 пог.м | 4 083,33 | 5,600 | 5,00 | 2,00 | 10,00 | 56,00 | 228 666,48 |
| 8 | Дежурство пескоразбрасывателей | ч | 848,33 | 200,000 |  |  |  | 200,00 | 169 666,00 |
| 9 | Дежурство плужнощеточных | ч | 780,00 | 200,000 |  |  |  | 200,00 | 156 000,00 |
| 10 | Комплекс работ по вывозу снега с проезжей части, тротуаров, остановок, парковочных карманов | 1 т | 710 | 1 500,00 |  |  |  | 1 500,00 | 1 065 000,00 |
| 11 | Механизированная очистка парковочного кармана, заездов, остановок фронтальным погрузчиком | м2 | 29,33 | 3 000,000 |  |  |  | 5 000,000 | 146 650,00 |
| 12 | Механизированная очистка проезжей части и обочин от снега фронтальным погрузчиком с объемом ковша до 1,8 м3 включительно | м2 | 20,33 | 7 000,000 |  |  |  | 10 000,000 | 203 300,00 |
| Итого | 6 815 019,180 |
| 2 категория |
| Проезжая часть (зимний период) |
| № п/п | Наименование работ | Единица измерения | Стоимость на ед.изм., руб. | Объем выполняемых работ | Количество месяцев | Количество раз в месяц | Количество раз за зимний период | всего объем | Всего стоимость работ, руб. |
| 1 | Механизированное сгребание снега с проезжей части улиц | 103 м2 | 198,33 | 208,45617 | 5,00 | 18,00 | 90,00 | 18 761,06 | 3 720 881,03 |
| 2 | Очистка обочин от снега автогрейдером | км | 506,67 | 33,335 | 5,00 | 2,00 | 10,00 | 333,35 | 168 898,44 |
| 3 | Скалывание уплотненного снега автогрейдером с проезжей части за 1 проход | 103 м2 | 598,33 | 208,812 | 5,00 | 1,00 | 5,00 | 1 044,06 | 624 692,42 |
| 4 | Механизированная посыпка проезжей части улиц ПСС 10% (при расходе ПСС от 101 до 150 г/м2) | 103 м2 | 610,00 | 169,590 | 5,00 | 10,00 | 50,00 | 8 479,50 | 5 172 495,00 |
| 5 | Механизированная посыпка проезжей части улиц ПСС 10% (при расходе ПСС от 201 до 250 г/м2) | 103 м2 | 716,67 | 169,590 | 5,00 | 1,00 | 5,00 | 847,95 | 607 700,33 |
| 6 | Механизированная перекидка снега фрезернороторным снегоочистителем | 103 пог.м | 4 083,33 | 35,000 | 5,00 | 1,00 | 5,00 | 175,00 | 714 582,75 |
| 7 | Механизированная перекидка снега фрезернороторным снегоочистителем в звене | 103 пог.м | 6 033,33 | 11,820 | 5,00 | 1,00 | 5,00 | 59,10 | 356 569,80 |
| 8 | Механизированная очистка проезжей части и обочин от снега фронтальным погрузчиком с объемом ковша до 1,8 м3 включительно | м2 | 20,33 | 15 000,000 |  |  |  | 15 000,000 | 304 950,00 |
| 9 | Дежурство пескоразбрасывателей | ч | 848,33 | 100,000 |  |  |  | 100,00 | 84 833,00 |
| 10 | Дежурство плужнощеточных | ч | 780,00 | 100,000 |  |  |  | 100,00 | 78 000,00 |
| 11 | Комплекс работ по вывозу снега с проезжей части, тротуаров, остановок, парковочных карманов | 1 т | 710 | 3 000,00 |  |  |  | 3 000,00 | 2 130 000,00 |
| Итого | 13 963 602,77 |
| 3 категория |
| Проезжая часть (зимний период) |
| № п/п | Наименование работ | Единица измерения | Стоимость на ед.изм., руб. | Объем выполняемых работ | Количество месяцев | Количество раз в месяц | Количество раз за зимний период | всего объем | Всего стоимость работ, руб. |
| 1 | Механизированное сгребание снега с проезжей части улиц | 103 м2 | 198,33 | 1 216,778 | 5,00 | 1,00 | 5,00 | 6 083,89 | 1 206 617,90 |
| 2 | Скалывание уплотненного снега автогрейдером с проезжей части за 1 проход | 103 м2 | 598,33 | 1 216,778 | 5,00 | 4,00 | 20,00 | 24 335,56 | 14 560 695,61 |
| 3 | Механизированная перекидка снега фрезернороторным снегоочистителем | 103 пог.м | 4 083,33 | 50,150 | 5,00 | 1,00 | 5,00 | 250,75 | 1 023 895,00 |
| 4 | Механизированная очистка проезжей части и обочин от снега фронтальным погрузчиком с объемом ковша до 1,8 м3 включительно | м2 | 20,33 | 105 000,00 |  |  |  | 105 000,00 | 2 134 650,00 |
| 5 | Комплекс работ по вывозу снега с проезжей части, тротуаров, остановок, парковочных карманов | 1 т | 710 | 5 394,2 |  |  |  | 5 394,2 | 3 829 850,00 |
| Итого | 22 755 708,51 |
|  |  |  |  |  |  |  | Итого проезжая часть | 43 534 330,46 |
| Тротуары (зимний период) 1 и 2 категоря. |
| (Механизированные работы + Ручные работы) |
| № п/п | Наименование работ | Единица измерения | Стоимость на ед.изм., руб. | Объем выполняемых работ | Количество месяцев | Количество раз в месяц | Количество раз за зимний период | всего объем | Всего стоимость работ, руб. |
| 1 | Механизированная расчистка тротуаров от снега колесным трактором | 103 м2 | 203,33 | 19,141 | 5,00 | 7,00 | 35,00 | 669,94 | 136 218,90 |
| 2 | Механизированная уборка тротуаров от уплотненного снега (наста) | 103 м2 | 5143,33 | 19,141 | 5,00 | 1,00 | 5,00 | 95,71 | 492 268,11 |
| 3 | Ручная уборка тротуаров от свежевыпавшего снега (Пешеходные переходы) | 103 м2 | 1424,46 | 0,352 | 5,00 | 5,00 | 25,00 | 8,80 | 12 535,25 |
| 4 | Ручная посыпка тротуаров песком (с учетом стоимости песка) | м2 | 1,55 | 352,00 | 5,00 | 1,00 | 5,00 | 1 760,00 | 2 728,00 |
| 5 | Ручная уборка тротуаров от льда и наледи (Пешеходные переходы) | м2 | 19,37 | 352,00 | 5,00 | 10,00 | 50,00 | 17 600,00 | 340 912,00 |
| Итого | 984 662,26 |
| Остановки (зимний период) |
| № п/п | Наименование работ | Единица измерения | Стоимость на ед.изм., руб. | Объем выполняемых работ | Количество месяцев | Количество раз в месяц | Количество раз за зимний период | всего объем | Всего стоимость работ, руб. |
| 1 | Ручная уборка остановок общественного транспорта | м2 | 20,41 | 741,00 | 5,00 | 12,00 | 60,00 | 44 460,00 | 907 428,60 |
| 2 | Ручная уборка остановочных карманов от снега | м2 | 8,41 | 741,00 | 5,00 | 12,00 | 60,00 | 44 460,00 | 373 908,60 |
| 3 | Ручная посыпка остановок общественного транспорта песком (с учетом стоимости песка) | м2 | 1,29 | 741,00 | 5,00 | 5,00 | 25,00 | 18 525,00 | 23 897,25 |
| 4 | Ручная очистка от рекламных объявлений | м2 | 2,84 | 38,00 | 5,00 | 12,00 | 60,00 | 2 280,00 | 6 475,20 |
| 5 | Вывоз мусора из урн (без учета стоимости захоронения на полигоне) | 1 урна | 74,48 | 55,00 | 5,00 | 12,00 | 60,00 | 3 300,00 | 245 784,00 |
| Итого | 1 557 493,65 |
| Лестницы (зимний период) |
| № п/п | Наименование работ | Единица измерения | Стоимость на ед.изм., руб. | Объем выполняемых работ | Количество месяцев | Количество раз в месяц | Количество раз за зимний период | всего объем | Всего стоимость работ, руб. |
| 1 | Ручная уборка лестничных сходов от снега и льда | м2 | 9,15 | 32,84 | 5,00 | 4,00 | 20,00 | 656,80 | 6 009,72 |
| Итого лестницы | 6 009,72 |
| Итого зимний период | 46 082 496,09 |
| Летний период |
| 1 категория |
| Проезжая часть (летний период) |
| № п/п | Наименование работ | Единица измерения | Стоимость на ед.изм., руб. | Объем выполняемых работ | Количество месяцев | Количество раз в месяц | количество раз за летний период | всего объем | Всего стоимость работ, руб. |
| 1 | Механизированная мойка проезжей части (с учетом воды) | 103 м2 | 196,67 | 52,70 | 5,00 | 4,00 | 20,00 | 1 054,00 | 207 290,18 |
| 2 | Механизированная расчистка перекрестков проезжей части от грязи и муора колесным трактором | 103 м2 | 258,33 | 52,70 | 5,00 | 4,00 | 20,00 | 1 054,00 | 272 279,82 |
| 3 | Работа механизированного звена по очистке прибордюрной части от зимних накоплений | 103 пог.м | 56 704,35 | 5,600 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 5,60 | 317 544,36 |
| 4 | Работа механизированного звена по очистке прибордюрной части от наносного грунта, грязи | 103 пог.м | 45 400,00 | 5,600 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 5,60 | 254 240,00 |
| 5 | Механизированное подметание лотков колесным трактором с прицепом ПУМА (с учетом стоимости воды) | 103 пог.м | 1 256,67 | 5,600 | 4,00 | 12,00 | 48,00 | 268,80 | 337 792,90 |
| 6 | Распиловка упавших деревьев и крупномерных сучьев | м3 | 194,51 | 100,000 | 5,00 | 2,00 | 10,00 | 1 000,00 | 194 510,00 |
| Итого | 1 583 657,260 |
| 2 категория |
| Проезжая часть (летний период) |
| № п/п | Наименование работ | Единица измерения | Стоимость на ед.изм., руб. | Объем выполняемых работ | Количество месяцев | Количество раз в месяц | количество раз за летний период | всего объем | Всего стоимость работ, руб. |
| 1 | Механизированная мойка проезжей части (с учетом воды) | 103 м2 | 196,67 | 151,45 | 5,00 | 2,00 | 10,00 | 1 514,50 | 297 856,72 |
| 2 | Механизированная расчистка перекрестков проезжей части от грязи и муора колесным трактором | 103 м2 | 258,33 | 151,45 | 5,00 | 2,00 | 10,00 | 1 514,50 | 391 240,79 |
| 3 | Профилирование обочин без погрузки и вывозки излишков грунта | 103 м2 | 617,14 | 52,70 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 52,70 | 32 523,28 |
| 4 | Профилирование обочин с вывозкой излишек грунта | 103 м2 | 205 004,86 | 3,26 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 3,26 | 668 315,84 |
| 5 | Работа механизированного звена по очистке прибордюрной части от зимних накоплений | 103 пог.м | 56 704,35 | 3,500 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 3,50 | 198 465,23 |
| 6 | Работа механизированного звена по очистке прибордюрной части от наносного грунта, грязи | 103 пог.м | 45 400,00 | 3,500 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 3,50 | 158 900,00 |
| 7 | Механизированное подметание лотков колесным трактором с прицепом ПУМА (с учетом стоимости воды) | 103 пог.м | 1 256,67 | 3,500 | 4,00 | 12,00 | 48,00 | 168,00 | 211 120,56 |
| 8 | Распиловка упавших деревьев и крупномерных сучьев | м3 | 194,51 | 100,000 | 5,00 | 1,00 | 5,00 | 500,00 | 97 255,00 |
| Итого | 2 055 677,42 |
| 3 категория |
| Проезжая часть (летний период) |
| № п/п | Наименование работ | Единица измерения | Стоимость на ед.изм., руб. | Объем выполняемых работ | Количество месяцев | Количество раз в месяц | количество раз за летний период | всего объем | Всего стоимость работ, руб. |
| 1 | Планировка проезжей части гравийных дорог автогрейдером при однократном прохождении | 103 пог.м | 613,33 | 1 000,00 | 5,00 |  |  |  | 613 330,00 |
| 2 | Распиловка упавших деревьев и крупномерных сучьев | м3 | 194,51 | 200,000 | 5,00 | 1,00 | 5,00 | 1 000,00 | 194 510,00 |
| Итого | 807 840,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | Итого проезжая часть | 4 447 174,68 |
| Тротуары (Летний период) 1 и 2 категория |
| № п/п | Наименование работ | Единица измерения | Стоимость на ед.изм., руб. | Объем выполняемых работ | Количество месяцев | Количество раз в месяц | количество раз за летний период | всего объем | Всего стоимость работ, руб. |
| 1 | Механизированная уборка зимних накоплений с тротуара | 103 пог.м | 45433,33 | 8,703 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 8,70 | 395 269,97 |
| 2 | Механизироанная расчистка тротуаров от грязи и мусора колесным трактором | 103 м2 | 258,33 | 19,14 | 5,00 | 1,00 | 3,00 | 57,42 | 14 833,31 |
| 3 | Ручная уборка тротуаров от пыли и мусора | 103 м2 | 465,42 | 19,14 | 5,00 | 1,00 | 3,00 | 57,42 | 26 724,42 |
| итого | 436 827,70 |
| Газоны, обочины, полосы отвода, деревья (летний период) |
| № п/п | Наименование работ | Единица измерения | Стоимость на ед.изм., руб. | Объем выполняемых работ | Количество месяцев | Количество раз в месяц | количество раз за летний период | всего объем | Всего стоимость работ, руб. |
|  | 1 категория |
| 1 | Кошение травостоя триммером со сбором и выноской травы | м2 | 3,55 | 26 800,000 | 3,00 | 1,00 | 3,00 | 80 400,00 | 285 420,00 |
| 2 | Ручная уборка газонов, обочин, полос отвода от случайного мусора | м2 | 0,11 | 26 800,000 | 5,00 | 12,00 | 60,00 | 1 608 000,00 | 176 880,00 |
| 3 | Ручная уборка опавших листьев | м2 | 8,41 | 26 800,000 | 1,00 | 2,00 | 2,00 | 53 600,00 | 450 776,00 |
| 4 | Вырезка порослей | 1 дерево | 16,90 | 83,000 |  |  |  |  | 1 402,70 |
| 5 | Побелка деревьев | 1 дерево | 20,37 | 40,000 |  |  |  |  | 814,80 |
| Итого | 915 293,50 |
|  | 2 категория |
| 1 | Кошение травостоя триммером со сбором и выноской травы | м2 | 3,55 | 119 964,000 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 119 964,00 | 425 872,20 |
| 2 | Ручная уборка газонов, обочин, полос отвода от случайного мусора | м2 | 0,11 | 30 000,000 | 5,00 | 5,00 | 25,00 | 750 000,00 | 82 500,00 |
| 3 | Вырезка порослей | 1 дерево | 16,90 | 100,000 |  |  |  |  | 1 690,00 |
| Итого | 510 062,20 |
| Итого газоны, обочины, полосы отвода | 1 425 355,70 |
| Остановки (летний период) |
| № п/п | Наименование работ | Единица измерения | Стоимость на ед.изм., руб. | Объем выполняемых работ | Количество месяцев | Количество раз в месяц | количество раз за летний период | всего объем | Всего стоимость работ, руб. |
| 1 | Ручная уборка остановок общественного транспорта с прилотковой частью остановочных карманов от мусора | м2 | 14,5 | 741,00 | 5,00 | 10,00 | 50,00 | 37 050,00 | 537 225,00 |
| 2 | Покраска остановочного павильона | м2 | 122,22 | 57,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 57,00 | 6 966,54 |
| 3 | Ручная промывка и очистка поверхности остановочных павильонов (с учетом стоимости воды) | 1 ост. | 3402,85 | 30,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 30,00 | 102 085,50 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Итого | 646 277,04 |
| Вывоз мусора с улично-дорожной сети |
| № п/п | Наименование работ | Единица измерения | Стоимость на ед.изм., руб. | Объем выполняемых работ | Количество месяцев | Количество раз в месяц | количество раз за летний период | всего объем | Всего стоимость работ, руб. |
| 1 | Погрузка грузчиком и вывоз уличного смета, мусора автосамосвалом (без учета стоимости захоронния на полигоне) | км | 710,3 | 463,66 |  |  |  |  | 329 337,70 |
| 2 | Прием мусора, уличного смета, веток, сучьев на полигон ТБО | т | 746,67 | 280 |  |  |  |  | 209 067,60 |
| 3 | Вывоз мусора с погрузкой автопогрузчиком на полигон (без учета стоимости захоронения на полигоне) | т | 1049,87 | 280 |  |  |  |  | 293 963,60 |
| 4 | Погрузка сучьев, веток, упавших деревьев в автомашину и вывоз на полигон ТБО | м3 | 720 | 3300 |  |  |  |  | 2 376 000,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Итого | 3 208 368,90 |
| Восстановление поперечного профиля и ровности проезжей части гравийных покрытий с добавлением инертного материала |
| 1 | Восстановление поперечного профиля и ровности проезжей части гравийных покрытий с добавлением гравия (расход до 300м3 на 1 км) | 10,0009 | 103 м2 | 310 000,00 | 350 000,00 | 341 000,00 | 333 666,67 | 20 984,12 | 6,29 |
| 2 | Восстановление поперечного профиля и ровности проезжей части гравийных покрытий с добавлением щебня (расход до 300м3 на 1 км) | 11,3898 | 103 м2 | 550 000,00 | 600 000,00 | 605 000,00 | 585 000,00 | 30 413,81 | 5,2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Итого | 10 000 000,00 |
| Итого летний период | 20 164 004,02 |
| Итого содержание объектов улично-дорожной сети | 66 246 500 |

| № | Наименование единицы товара (работы, услуги)* | Кол-во / Объем | Ед.изм. | Поставщик / Подрядчик / Исполнитель 1, | Поставщик / Подрядчик / Исполнитель 2, | Поставщик / Подрядчик / Исполнитель 3, | Средняя арифметическая величина цены за ед.изм., руб. | Среднее квадратичное отклонение | Коэффициент вариации, % | Начальная цена единицы товара (работы, услуги), руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п |  |  |  | руб. | руб. | руб. |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Восстановление поперечного профиля и ровности проезжей части гравийных покрытий с добавлением гравия (расход до 300м3 на 1 км) | 10,0009 | 103 м2 | 310 000,00 | 350 000,00 | 341 000,00 | 333 666,67 | 20 984,12 | 6,29 | 3 336 967,00 |
| 2 | Восстановление поперечного профиля и ровности проезжей части гравийных покрытий с добавлением щебня (расход до 300м3 на 1 км) | 11,3898 | 103 м2 | 550 000,00 | 600 000,00 | 605 000,00 | 585 000,00 | 30 413,81 | 5,2 | 6 663 033,00 |
| Начальная сумма цен единиц товара (работы, услуги) | 10 000 000,00 |

Техническое задание работ по содержанию автомобильных дорог, расположенных на территории Кировского района Города Томска, согласно потребности на 2024 год в рамках подпрограммы «Содержание и ремонт улично-дорожной сети и обеспечение безопасности дорожного движения» муниципальной программы  «Развитие дорожного хозяйства 2022-2030 г.г.».

| Зимний период |
| --- |
|  | 1 категория |
| Проезжая часть (зимний период) |
| № п/п | Наименование работ | Единица измерения | Стоимость на ед.изм., руб. | Объем выполняемых работ | Количество месяцев | Количество раз в месяц | Количество раз за зимний период | всего объем | Всего стоимость работ, руб. |
| 1 | Механизированное сгребание снега с проезжей части улиц | 103 м2 | 198,33 | 52,700 | 5,00 | 20,00 | 100,00 | 5 270,00 | 1 045 199,10 |
| 2 | Очистка обочин от снега автогрейдером | км | 506,67 | 5,600 | 5,00 | 1,00 | 5,00 | 28,00 | 14 186,76 |
| 3 | Скалывание уплотненного снега автогрейдером с проезжей части за 1 проход | 103 м2 | 598,33 | 52,700 | 5,00 | 1,00 | 5,00 | 263,50 | 157 659,96 |
| 4 | Механизированная посыпка проезжей части улиц ПСС 10% (при расходе ПСС от 101 до 150 г/м2) | 103 м2 | 610,00 | 52,700 | 5,00 | 18,00 | 90,00 | 4 743,00 | 2 893 230,00 |
| 5 | Механизированная посыпка проезжей части улиц ПСС 10% (при расходе ПСС от 201 до 250 г/м2) | 103 м2 | 716,67 | 52,700 | 5,00 | 3,00 | 15,00 | 790,50 | 566 527,64 |
| 6 | Механизированная перекидка снега фрезернороторным снегоочистителем в звене | 103 пог.м | 6 033,33 | 5,600 | 5,00 | 1,00 | 5,00 | 28,00 | 168 933,24 |
| 7 | Механизированная перекидка снега фрезернороторным снегоочистителем | 103 пог.м | 4 083,33 | 5,600 | 5,00 | 2,00 | 10,00 | 56,00 | 228 666,48 |
| 8 | Дежурство пескоразбрасывателей | ч | 848,33 | 200,000 |  |  |  | 200,00 | 169 666,00 |
| 9 | Дежурство плужнощеточных | ч | 780,00 | 200,000 |  |  |  | 200,00 | 156 000,00 |
| 10 | Комплекс работ по вывозу снега с проезжей части, тротуаров, остановок, парковочных карманов | 1 т | 710 | 1 500,00 |  |  |  | 1 500,00 | 1 065 000,00 |
| 11 | Механизированная очистка парковочного кармана, заездов, остановок фронтальным погрузчиком | м2 | 29,33 | 3 000,000 |  |  |  | 5 000,000 | 146 650,00 |
| 12 | Механизированная очистка проезжей части и обочин от снега фронтальным погрузчиком с объемом ковша до 1,8 м3 включительно | м2 | 20,33 | 7 000,000 |  |  |  | 10 000,000 | 203 300,00 |
| Итого | 6 815 019,180 |
| 2 категория |
| Проезжая часть (зимний период) |
| № п/п | Наименование работ | Единица измерения | Стоимость на ед.изм., руб. | Объем выполняемых работ | Количество месяцев | Количество раз в месяц | Количество раз за зимний период | всего объем | Всего стоимость работ, руб. |
| 1 | Механизированное сгребание снега с проезжей части улиц | 103 м2 | 198,33 | 208,45617 | 5,00 | 18,00 | 90,00 | 18 761,06 | 3 720 881,03 |
| 2 | Очистка обочин от снега автогрейдером | км | 506,67 | 33,335 | 5,00 | 2,00 | 10,00 | 333,35 | 168 898,44 |
| 3 | Скалывание уплотненного снега автогрейдером с проезжей части за 1 проход | 103 м2 | 598,33 | 208,812 | 5,00 | 1,00 | 5,00 | 1 044,06 | 624 692,42 |
| 4 | Механизированная посыпка проезжей части улиц ПСС 10% (при расходе ПСС от 101 до 150 г/м2) | 103 м2 | 610,00 | 169,590 | 5,00 | 10,00 | 50,00 | 8 479,50 | 5 172 495,00 |
| 5 | Механизированная посыпка проезжей части улиц ПСС 10% (при расходе ПСС от 201 до 250 г/м2) | 103 м2 | 716,67 | 169,590 | 5,00 | 1,00 | 5,00 | 847,95 | 607 700,33 |
| 6 | Механизированная перекидка снега фрезернороторным снегоочистителем | 103 пог.м | 4 083,33 | 35,000 | 5,00 | 1,00 | 5,00 | 175,00 | 714 582,75 |
| 7 | Механизированная перекидка снега фрезернороторным снегоочистителем в звене | 103 пог.м | 6 033,33 | 11,820 | 5,00 | 1,00 | 5,00 | 59,10 | 356 569,80 |
| 8 | Механизированная очистка проезжей части и обочин от снега фронтальным погрузчиком с объемом ковша до 1,8 м3 включительно | м2 | 20,33 | 15 000,000 |  |  |  | 15 000,000 | 304 950,00 |
| 9 | Дежурство пескоразбрасывателей | ч | 848,33 | 100,000 |  |  |  | 100,00 | 84 833,00 |
| 10 | Дежурство плужнощеточных | ч | 780,00 | 100,000 |  |  |  | 100,00 | 78 000,00 |
| 11 | Комплекс работ по вывозу снега с проезжей части, тротуаров, остановок, парковочных карманов | 1 т | 710 | 3 000,00 |  |  |  | 3 000,00 | 2 130 000,00 |
| Итого | 13 963 602,77 |
| 3 категория |
| Проезжая часть (зимний период) |
| № п/п | Наименование работ | Единица измерения | Стоимость на ед.изм., руб. | Объем выполняемых работ | Количество месяцев | Количество раз в месяц | Количество раз за зимний период | всего объем | Всего стоимость работ, руб. |
| 1 | Механизированное сгребание снега с проезжей части улиц | 103 м2 | 198,33 | 1 216,778 | 5,00 | 1,00 | 5,00 | 6 083,89 | 1 206 617,90 |
| 2 | Скалывание уплотненного снега автогрейдером с проезжей части за 1 проход | 103 м2 | 598,33 | 1 216,778 | 5,00 | 4,00 | 20,00 | 24 335,56 | 14 560 695,61 |
| 3 | Механизированная перекидка снега фрезернороторным снегоочистителем | 103 пог.м | 4 083,33 | 50,150 | 5,00 | 1,00 | 5,00 | 250,75 | 1 023 895,00 |
| 4 | Механизированная очистка проезжей части и обочин от снега фронтальным погрузчиком с объемом ковша до 1,8 м3 включительно | м2 | 20,33 | 105 000,00 |  |  |  | 105 000,00 | 2 134 650,00 |
| 5 | Комплекс работ по вывозу снега с проезжей части, тротуаров, остановок, парковочных карманов | 1 т | 710 | 5 394,2 |  |  |  | 5 394,2 | 3 829 850,00 |
| Итого | 22 755 708,51 |
|  |  |  |  |  |  |  | Итого проезжая часть | 43 534 330,46 |
| Тротуары (зимний период) 1 и 2 категоря. |
| (Механизированные работы + Ручные работы) |
| № п/п | Наименование работ | Единица измерения | Стоимость на ед.изм., руб. | Объем выполняемых работ | Количество месяцев | Количество раз в месяц | Количество раз за зимний период | всего объем | Всего стоимость работ, руб. |
| 1 | Механизированная расчистка тротуаров от снега колесным трактором | 103 м2 | 203,33 | 19,141 | 5,00 | 7,00 | 35,00 | 669,94 | 136 218,90 |
| 2 | Механизированная уборка тротуаров от уплотненного снега (наста) | 103 м2 | 5143,33 | 19,141 | 5,00 | 1,00 | 5,00 | 95,71 | 492 268,11 |
| 3 | Ручная уборка тротуаров от свежевыпавшего снега (Пешеходные переходы) | 103 м2 | 1424,46 | 0,352 | 5,00 | 5,00 | 25,00 | 8,80 | 12 535,25 |
| 4 | Ручная посыпка тротуаров песком (с учетом стоимости песка) | м2 | 1,55 | 352,00 | 5,00 | 1,00 | 5,00 | 1 760,00 | 2 728,00 |
| 5 | Ручная уборка тротуаров от льда и наледи (Пешеходные переходы) | м2 | 19,37 | 352,00 | 5,00 | 10,00 | 50,00 | 17 600,00 | 340 912,00 |
| Итого | 984 662,26 |
| Остановки (зимний период) |
| № п/п | Наименование работ | Единица измерения | Стоимость на ед.изм., руб. | Объем выполняемых работ | Количество месяцев | Количество раз в месяц | Количество раз за зимний период | всего объем | Всего стоимость работ, руб. |
| 1 | Ручная уборка остановок общественного транспорта | м2 | 20,41 | 741,00 | 5,00 | 12,00 | 60,00 | 44 460,00 | 907 428,60 |
| 2 | Ручная уборка остановочных карманов от снега | м2 | 8,41 | 741,00 | 5,00 | 12,00 | 60,00 | 44 460,00 | 373 908,60 |
| 3 | Ручная посыпка остановок общественного транспорта песком (с учетом стоимости песка) | м2 | 1,29 | 741,00 | 5,00 | 5,00 | 25,00 | 18 525,00 | 23 897,25 |
| 4 | Ручная очистка от рекламных объявлений | м2 | 2,84 | 38,00 | 5,00 | 12,00 | 60,00 | 2 280,00 | 6 475,20 |
| 5 | Вывоз мусора из урн (без учета стоимости захоронения на полигоне) | 1 урна | 74,48 | 55,00 | 5,00 | 12,00 | 60,00 | 3 300,00 | 245 784,00 |
| Итого | 1 557 493,65 |
| Лестницы (зимний период) |
| № п/п | Наименование работ | Единица измерения | Стоимость на ед.изм., руб. | Объем выполняемых работ | Количество месяцев | Количество раз в месяц | Количество раз за зимний период | всего объем | Всего стоимость работ, руб. |
| 1 | Ручная уборка лестничных сходов от снега и льда | м2 | 9,15 | 32,84 | 5,00 | 4,00 | 20,00 | 656,80 | 6 009,72 |
| Итого лестницы | 6 009,72 |
| Итого зимний период | 46 082 496,09 |
| Летний период |
| 1 категория |
| Проезжая часть (летний период) |
| № п/п | Наименование работ | Единица измерения | Стоимость на ед.изм., руб. | Объем выполняемых работ | Количество месяцев | Количество раз в месяц | количество раз за летний период | всего объем | Всего стоимость работ, руб. |
| 1 | Механизированная мойка проезжей части (с учетом воды) | 103 м2 | 196,67 | 52,70 | 5,00 | 4,00 | 20,00 | 1 054,00 | 207 290,18 |
| 2 | Механизированная расчистка перекрестков проезжей части от грязи и муора колесным трактором | 103 м2 | 258,33 | 52,70 | 5,00 | 4,00 | 20,00 | 1 054,00 | 272 279,82 |
| 3 | Работа механизированного звена по очистке прибордюрной части от зимних накоплений | 103 пог.м | 56 704,35 | 5,600 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 5,60 | 317 544,36 |
| 4 | Работа механизированного звена по очистке прибордюрной части от наносного грунта, грязи | 103 пог.м | 45 400,00 | 5,600 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 5,60 | 254 240,00 |
| 5 | Механизированное подметание лотков колесным трактором с прицепом ПУМА (с учетом стоимости воды) | 103 пог.м | 1 256,67 | 5,600 | 4,00 | 12,00 | 48,00 | 268,80 | 337 792,90 |
| 6 | Распиловка упавших деревьев и крупномерных сучьев | м3 | 194,51 | 100,000 | 5,00 | 2,00 | 10,00 | 1 000,00 | 194 510,00 |
| Итого | 1 583 657,260 |
| 2 категория |
| Проезжая часть (летний период) |
| № п/п | Наименование работ | Единица измерения | Стоимость на ед.изм., руб. | Объем выполняемых работ | Количество месяцев | Количество раз в месяц | количество раз за летний период | всего объем | Всего стоимость работ, руб. |
| 1 | Механизированная мойка проезжей части (с учетом воды) | 103 м2 | 196,67 | 151,45 | 5,00 | 2,00 | 10,00 | 1 514,50 | 297 856,72 |
| 2 | Механизированная расчистка перекрестков проезжей части от грязи и муора колесным трактором | 103 м2 | 258,33 | 151,45 | 5,00 | 2,00 | 10,00 | 1 514,50 | 391 240,79 |
| 3 | Профилирование обочин без погрузки и вывозки излишков грунта | 103 м2 | 617,14 | 52,70 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 52,70 | 32 523,28 |
| 4 | Профилирование обочин с вывозкой излишек грунта | 103 м2 | 205 004,86 | 3,26 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 3,26 | 668 315,84 |
| 5 | Работа механизированного звена по очистке прибордюрной части от зимних накоплений | 103 пог.м | 56 704,35 | 3,500 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 3,50 | 198 465,23 |
| 6 | Работа механизированного звена по очистке прибордюрной части от наносного грунта, грязи | 103 пог.м | 45 400,00 | 3,500 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 3,50 | 158 900,00 |
| 7 | Механизированное подметание лотков колесным трактором с прицепом ПУМА (с учетом стоимости воды) | 103 пог.м | 1 256,67 | 3,500 | 4,00 | 12,00 | 48,00 | 168,00 | 211 120,56 |
| 8 | Распиловка упавших деревьев и крупномерных сучьев | м3 | 194,51 | 100,000 | 5,00 | 1,00 | 5,00 | 500,00 | 97 255,00 |
| Итого | 2 055 677,42 |
| 3 категория |
| Проезжая часть (летний период) |
| № п/п | Наименование работ | Единица измерения | Стоимость на ед.изм., руб. | Объем выполняемых работ | Количество месяцев | Количество раз в месяц | количество раз за летний период | всего объем | Всего стоимость работ, руб. |
| 1 | Планировка проезжей части гравийных дорог автогрейдером при однократном прохождении | 103 пог.м | 613,33 | 1 000,00 | 5,00 |  |  |  | 613 330,00 |
| 2 | Распиловка упавших деревьев и крупномерных сучьев | м3 | 194,51 | 200,000 | 5,00 | 1,00 | 5,00 | 1 000,00 | 194 510,00 |
| Итого | 807 840,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | Итого проезжая часть | 4 447 174,68 |
| Тротуары (Летний период) 1 и 2 категория |
| № п/п | Наименование работ | Единица измерения | Стоимость на ед.изм., руб. | Объем выполняемых работ | Количество месяцев | Количество раз в месяц | количество раз за летний период | всего объем | Всего стоимость работ, руб. |
| 1 | Механизированная уборка зимних накоплений с тротуара | 103 пог.м | 45433,33 | 8,703 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 8,70 | 395 269,97 |
| 2 | Механизироанная расчистка тротуаров от грязи и мусора колесным трактором | 103 м2 | 258,33 | 19,14 | 5,00 | 1,00 | 3,00 | 57,42 | 14 833,31 |
| 3 | Ручная уборка тротуаров от пыли и мусора | 103 м2 | 465,42 | 19,14 | 5,00 | 1,00 | 3,00 | 57,42 | 26 724,42 |
| итого | 436 827,70 |
| Газоны, обочины, полосы отвода, деревья (летний период) |
| № п/п | Наименование работ | Единица измерения | Стоимость на ед.изм., руб. | Объем выполняемых работ | Количество месяцев | Количество раз в месяц | количество раз за летний период | всего объем | Всего стоимость работ, руб. |
|  | 1 категория |
| 1 | Кошение травостоя триммером со сбором и выноской травы | м2 | 3,55 | 26 800,000 | 3,00 | 1,00 | 3,00 | 80 400,00 | 285 420,00 |
| 2 | Ручная уборка газонов, обочин, полос отвода от случайного мусора | м2 | 0,11 | 26 800,000 | 5,00 | 12,00 | 60,00 | 1 608 000,00 | 176 880,00 |
| 3 | Ручная уборка опавших листьев | м2 | 8,41 | 26 800,000 | 1,00 | 2,00 | 2,00 | 53 600,00 | 450 776,00 |
| 4 | Вырезка порослей | 1 дерево | 16,90 | 83,000 |  |  |  |  | 1 402,70 |
| 5 | Побелка деревьев | 1 дерево | 20,37 | 40,000 |  |  |  |  | 814,80 |
| Итого | 915 293,50 |
|  | 2 категория |
| 1 | Кошение травостоя триммером со сбором и выноской травы | м2 | 3,55 | 119 964,000 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 119 964,00 | 425 872,20 |
| 2 | Ручная уборка газонов, обочин, полос отвода от случайного мусора | м2 | 0,11 | 30 000,000 | 5,00 | 5,00 | 25,00 | 750 000,00 | 82 500,00 |
| 3 | Вырезка порослей | 1 дерево | 16,90 | 100,000 |  |  |  |  | 1 690,00 |
| Итого | 510 062,20 |
| Итого газоны, обочины, полосы отвода | 1 425 355,70 |
| Остановки (летний период) |
| № п/п | Наименование работ | Единица измерения | Стоимость на ед.изм., руб. | Объем выполняемых работ | Количество месяцев | Количество раз в месяц | количество раз за летний период | всего объем | Всего стоимость работ, руб. |
| 1 | Ручная уборка остановок общественного транспорта с прилотковой частью остановочных карманов от мусора | м2 | 14,5 | 741,00 | 5,00 | 10,00 | 50,00 | 37 050,00 | 537 225,00 |
| 2 | Покраска остановочного павильона | м2 | 122,22 | 57,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 57,00 | 6 966,54 |
| 3 | Ручная промывка и очистка поверхности остановочных павильонов (с учетом стоимости воды) | 1 ост. | 3402,85 | 30,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 30,00 | 102 085,50 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Итого | 646 277,04 |
| Вывоз мусора с улично-дорожной сети |
| № п/п | Наименование работ | Единица измерения | Стоимость на ед.изм., руб. | Объем выполняемых работ | Количество месяцев | Количество раз в месяц | количество раз за летний период | всего объем | Всего стоимость работ, руб. |
| 1 | Погрузка грузчиком и вывоз уличного смета, мусора автосамосвалом (без учета стоимости захоронния на полигоне) | км | 710,3 | 463,66 |  |  |  |  | 329 337,70 |
| 2 | Прием мусора, уличного смета, веток, сучьев на полигон ТБО | т | 746,67 | 280 |  |  |  |  | 209 067,60 |
| 3 | Вывоз мусора с погрузкой автопогрузчиком на полигон (без учета стоимости захоронения на полигоне) | т | 1049,87 | 280 |  |  |  |  | 293 963,60 |
| 4 | Погрузка сучьев, веток, упавших деревьев в автомашину и вывоз на полигон ТБО | м3 | 720 | 3300 |  |  |  |  | 2 376 000,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Итого | 3 208 368,90 |
| Восстановление поперечного профиля и ровности проезжей части гравийных покрытий с добавлением инертного материала |
| 1 | Восстановление поперечного профиля и ровности проезжей части гравийных покрытий с добавлением гравия (расход до 300м3 на 1 км) | 10,0009 | 103 м2 | 310 000,00 | 350 000,00 | 341 000,00 | 333 666,67 | 20 984,12 | 6,29 |
| 2 | Восстановление поперечного профиля и ровности проезжей части гравийных покрытий с добавлением щебня (расход до 300м3 на 1 км) | 11,3898 | 103 м2 | 550 000,00 | 600 000,00 | 605 000,00 | 585 000,00 | 30 413,81 | 5,2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Итого | 10 000 000,00 |
| Итого летний период | 20 164 004,02 |
| Итого содержание объектов улично-дорожной сети | 66 246 500 |

| № п/п | Наименование единицы товара (работы, услуги)* | Кол-во / Объем | Ед.изм. | Поставщик / Подрядчик / Исполнитель 1, руб. | Поставщик / Подрядчик / Исполнитель 2, руб. | Поставщик / Подрядчик / Исполнитель 3, руб. | Средняя арифметическая величина цены за ед.изм., руб. | Среднее квадратичное отклонение | Коэффициент вариации, % | Начальная цена единицы товара (работы, услуги), руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Восстановление поперечного профиля и ровности проезжей части гравийных покрытий с добавлением гравия (расход до 300м3 на 1 км) | 12 | 103 м2 | 310 000,00 | 350 000,00 | 360 000,00 | 340 000,00 | 26 457,51 | 7,78 | 4 080 000,00 |
| 2 | Восстановление поперечного профиля и ровности проезжей части гравийных покрытий с добавлением щебня (расход до 300м3 на 1 км) | 12 | 103 м2 | 550 000,00 | 650 000,00 | 580 000,00 | 593 333,33 | 51 316,01 | 8,65 | 7 119 999,96 |
| Начальная сумма цен единиц товара (работы, услуги) | 11 199 999,96 |

Приложение 4  к подпрограмме

«Содержание и ремонт улично-дорожной сети и обеспечение безопасности дорожного движения»

СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

на выполнение работ по комплексному содержанию автомобильных дорог и инженерных сооружений на них, расположенных на территории Октябрьского района Города Томска в 2022 году Зимний период 1 категория Проезжая часть (зимний период) № п/п Наименование работ Единица измерения Стоимость на ед.изм., руб., без НДС Объем работ Количество месяцев Количество раз в месяц всего объем Всего стоимость работ без НДС, руб. 1 Механизированное сгребание снега с проезжей части улиц 1000 м2 220,33 13,000 5,00 12,00 780,00 171 857,40 2 Очистка обочин от снега автогрейдером км 545,67 3,240 5,00 4,00 64,80 35 359,42 3 Механизированная расчистка перекрестков, проезжей части от снега колесным трактором 103м2 213,50 1,800 5,00 4,00 36,00 7 686,00 4 Скалывание уплотненного снега автогрейдером с проезжей части за 1 проход 1000 м2 647,33 13,000 5,00 4,00 260,00 168 305,80 5 Механизированная посыпка проезжей части улиц ПСС 10% (при расходе ПСС от 151 до 200 г/м2) 1000 м2 674,50 13,000 5,00 4,00 260,00 175 370,00 6 Механизированная посыпка проезжей части улиц ПСС 10% (при расходе ПСС от 201 до 250 г/м2) 1000 м2 762,50 13,000 5,00 1,00 65,00 49 562,50 7 Механизированная перекидка снега фрезернороторным снегоочистителем в звене 103 пог.м 6 744,17 0,300 5,00 2,00 3,00 20 232,51 8 Механизированная перекидка снега фрезернороторным снегоочистителем 103 пог.м 4 269,17 0,600 5,00 1,00 3,00 12 807,51 9 Механизированная уборка снежного вала автогрейдером км 745,67 3,240 5,00 3,00 48,60 36 239,56 10 Дежурство специализированной техники ч 1 124,65 50,000 50,00 56 232,50 11 Комплекс работ по вывозу снега с проезжей части, тротуаров, остановок, парковочных карманов 1 т 786,33 2 500,00 2 500,00 1 965 825,00 Итого 2 699 478,200 2 категория Проезжая часть (зимний период) № п/п Наименование работ Единица измерения Стоимость на ед.изм., руб., без НДС Объем работ Количество месяцев Количество раз в месяц всего объем Всего стоимость работ без НДС, руб. 1 Механизированное сгребание снега с проезжей части улиц 103 м2 220,33 193,580 5,00 8,00 7 743,20 1 706 059,26 2 Очистка обочин от снега автогрейдером км 545,67 63,840 5,00 3,00 957,60 522 533,59 3 Механизированная расчистка перекрестков проезжей части от снега колесным трактором 1000 м2 213,50 12,000 5,00 3,00 180,00 38 430,00 4 Скалывание уплотненного снега автогрейдером с проезжей части за 1 проход 103 м2 647,33 193,580 5,00 4,00 3 871,60 2 506 202,83 5 Механизированная посыпка проезжей части улиц ПСС 10% (при расходе ПСС от 101 до 150 гр/м2) 103 м2 674,50 193,580 5,00 3,00 2 903,70 1 958 545,65 6 Механизированная посыпка проезжей части улиц ПСС 10% (при расходе ПСС от 201 до 250 г/м2) 1000 м2 762,50 193,580 5,00 1,00 967,90 738 023,75 7 Механизированная перекидка снега фрезернороторным снегоочистителем в звене 103 пог.м 4 214,15 23,000 5,00 1,00 115,00 484 627,25 8 Механизированная перекидка снега фрезернороторным снегоочистителем 103 пог.м 4 269,17 5,000 5,00 1,00 25,00 106 729,25 9 Механизированная очистка проезжей части от снежного заноса фронтальным погрузчиком с объемом ковша более 1,8 м3 м2 32,87 1 000,000 3,00 2,00 6 000,00 197 220,00 10 Механизированная очистка проезжей части и обочин от снега фронтальным погрузчиком с объемом ковша до 1,8 м3 включительно м2 28,00 2 000,000 3,00 2,00 12 000,00 336 000,00 11 Механизированная уборка снежного вала автогрейдером км 745,67 20,200 5,00 2,00 202,00 150 625,34 12 Дежурство специализированной техники ч 1 124,65 80,000 80,00 89 972,00 13 Комплекс работ по вывозу снега с проезжей части, тротуаров, остановок, парковочных карманов т 786,33 2 000,00 2 000,00 1 572 660,00 Итого 10 407 628,92 3 категория Проезжая часть (зимний период) № п/п Наименование работ Единица измерения Стоимость на ед.изм., руб., без НДС Объем работ Количество месяцев Количество раз в месяц всего объем Всего стоимость работ без НДС, руб. 1 Механизированное сгребание снега с проезжей части улиц 103 м2 220,33 120,000 5,00 3,00 1 800,00 396 594,00 2 Скалывание уплотненного снега автогрейдером с проезжей части за 1 проход 103 м2 647,33 860,464 5,00 2,00 8 604,64 5 570 041,61 3 Механизированная расчистка перекрестков, проезжей части от снега колесным трактором 103м2 213,50 8,000 5,00 3,00 120,00 25 620,00 4 Механизированная посыпка проезжей части улиц ПСС 10% (при расходе ПСС от 101 до 150 гр/м2) 103 м2 674,50 82,000 5,00 3,00 1 230,00 829 635,00 5 Механизированная перекидка снега фрезернороторным снегоочистителем 103 пог.м 4 269,17 40,000 5,00 1,00 200,00 853 834,00 6 Механизированная очистка проезжей части и обочин от снега фронтальным погрузчиком с объемом ковша до 1,8 м3 включительно м2 28,00 1 500,000 5,00 1,00 7 500,00 210 000,00 7 Механизированная уборка снежного вала автогрейдером км 754,67 4,200 5,00 2,00 42,00 31 696,14 8 Дежурство специализированной техники ч 1 124,65 50,000 50,00 56 232,50 9 Комплекс работ по вывозу снега с проезжей части, тротуаров, остановок, парковочных карманов 1 т 786,33 7 200,00 7 200,00 5 661 576,00 Итого 13 635 229,25 Тротуары (зимний период) № п/п Наименование работ Единица измерения Стоимость на ед.изм., руб., без НДС Объем работ Количество месяцев Количество раз в месяц всего объем Всего стоимость работ без НДС, руб. 2 категория 1 Механизированная расчистка тротуаров от снега колёсным трактором 1000 м2 213,50 8,999 5,00 4,00 179,98 38 425,73 2 Механизированная уборка тротуаров от снега мини-трактором 1000 м2 474,50 3,000 5,00 1,00 15,00 7 117,50 3 Механизированная уборка тротуаров от уплотненного снега (наста) 1000 м2 5477,17 3,000 5,00 2,00 30,00 164 315,10 Итого 209 858,33 1 Ручная уборка тротуаров от свежевыпавшего снега 1000 м2 1495,71 0,30 5,00 10,00 15,00 22 435,65 2 Ручная посыпка тротуаров песком (с учетом стоимости песка) 1 м2 1,67 40,00 5,00 10,00 2 000,00 3 340,00 3 Ручная уборка тротуаров от льда и наледи 1 м2 20,34 25,00 5,00 12,00 1 500,00 30 510,00 Итого 56 285,650 Итого 266 143,98 3 категория 1 Механизированная расчистка тротуаров от снега колёсным трактором 1000 м2 213,50 1,600 5,00 4,00 32,00 6 832,00 2 Механизированная уборка тротуаров от уплотненного снега (наста) 1000 м2 5477,17 0,200 5,00 2,00 2,00 10 954,34 Итого 17 786,34 1 Ручная уборка тротуаров от свежевыпавшего снега 1000 м2 1495,71 0,10 5,00 10,00 5,00 7 478,55 2 Ручная посыпка тротуаров песком (с учетом стоимости песка) 1 м2 1,67 20,00 5,00 10,00 1 000,00 1 670,00 3 Ручная уборка тротуаров от льда и наледи 1 м2 20,34 15,00 5,00 12,00 900,00 18 306,00 Итого 27 454,55 Итого 45 240,89 Итого тротуары 311 384,87 Остановки (зимний период) № п/п Наименование работ Единица измерения Стоимость на ед.изм., руб., без НДС Объем работ Количество месяцев Количество раз в месяц всего объем Всего стоимость работ без НДС, руб. 2 категория 1 Ручная уборка остановок общественного транспорта 1 м2 21,43 323,00 5,00 4,00 6 460,00 138 437,80 2 Ручная посыпка остановок общественного транспорта песком (с учетом стоимости песка) 1 м2 1,35 323,00 5,00 10,00 16 150,00 21 802,50 Итого 160 240,30 Итого остановки 160 240,30 Итого зимний период 27 213 961,54 Летний период 1 категория Проезжая часть, технические тротуары (летний период) № п/п Наименование работ Единица измерения Стоимость на ед.изм., руб., без НДС Объем работ Количество месяцев Количество раз в месяц всего объем Всего стоимость работ без НДС, руб. 1 Механизированная мойка проезжей части (с учетом воды) 1000 м2 213,5 13,00 5,00 1,00 65,00 13 877,50 2 Механизированная расчистка перекрестков, колец и площадей проезжей части от грязи и мусора колёсным трактором 1 000 м2 274,42 1,80 5,00 2,00 18,00 4 939,56 3 Погрузка грузчиком и вывозка уличного смета, мусора автосамосвалом 1 км 892,50 1,165 5,00 6,00 34,95 31 192,88 4 Профилирование обочин без погрузки и вывозки излишков грунта 1000 м2 908,17 1,900 1,90 1 725,52 5 Профилирование обочин с вывозкой излишек грунта 1000 м2 236 583,33 0,300 0,30 70 975,00 Итого 122 710,460 2 категория Проезжая часть, технические тротуары (летний период) № п/п Наименование работ Единица измерения Стоимость на ед.изм., руб., без НДС Объем работ Количество месяцев Количество раз в месяц всего объем Всего стоимость работ без НДС, руб. 1 Механизированная мойка проезжей части (с учетом воды) 1000 м2 213,5 193,58 5,00 1,00 967,90 206 646,65 2 Механизированная расчистка перекрестков, колец и площадей проезжей части от грязи и мусора колёсным трактором 1 000 м2 274,42 24,000 5,00 2,00 240,00 65 860,80 3 Погрузка грузчиком и вывозка уличного смета, мусора автосамосвалом 1 км 892,50 24,547 5,00 2,00 245,47 219 081,98 4 Работа механизированного звена по очистке прибордюрной части от зимних накоплений 1000 п.м. 63527,25 9,000 1,00 1,00 9,00 571 745,25 5 Работа механизированного звена по очистке прибордюрной части от наносного грунта, грязи 1000 п.м. 49200,00 9,000 1,00 0,50 4,50 221 400,00 6 Профилирование обочин с вывозкой излишек грунта 1000 м2 236 583,33 1,000 1,00 236 583,33 7 Профилирование обочин без погрузки и вывозки излишков грунта 1000 м2 908,17 40,000 40,00 36 326,80 8 Механизированная уборка прилотковой части вакуумной подметально-уборочной машиной DULEVO 5000 1000 м2 1386,17 24,000 5,00 0,50 60,00 83 170,20 9 Погрузка сучьев, веток, листьев, упавших деревьев 1 м3 1559,17 25,000 25,00 38 979,25 10 Вывоз мусора с погрузкой автопогрузчиком на полигон (с учетом захоронения) 1 т 1 490,57 200,000 200,00 298 114,00 Итого 1 977 908,26 3 категория Проезжая часть, технические тротуары (летний период) № п/п Наименование работ Единица измерения Стоимость на ед.изм., руб., без НДС Объем работ Количество месяцев Количество раз в месяц всего объем Всего стоимость работ без НДС, руб. 1 Механизированный полив проезжей части (с учетом воды) 1000 м2 109,1 15,00 3,00 1,00 45,00 4 909,50 2 Механизированная расчистка перекрестков, колец и площадей проезжей части от грязи и мусора колёсным трактором 1 000 м2 85,79 12,000 5,00 2,00 120,00 10 294,80 3 Погрузка грузчиком и вывозка уличного смета, мусора автосамосвалом 1 км 515,14 15,210 5,00 3,00 228,15 117 529,19 4 Планировка проезжей части гравийных дорог автогрейдером при однократном прохождении 1000 м2 220,94 86,000 5,00 1,00 430,00 95 004,20 5 Профилирование проезжей части с исправлением профиля щебеночных дорог с добавлением нового материала 1000 м2 224 889,41 10,000 3,00 - 10,00 2 248 894,10 6 Профилирование проезжей части с исправлением профиля гравийных дорог с добавлением нового материала 1000 м2 123 641,57 10,000 3,00 - 10,00 1 236 415,70 7 Восстановление поперечного профиля и ровности проезжей части щебеночных покрытий с добавлением нового материала 1000 м2 199 889,43 21,000 3,00 - 21,00 4 197 678,03 8 Восстановление поперечного профиля и ровности проезжей части гравийных покрытий с добавлением нового материала 1000 м2 112 389,50 21,000 3,00 - 21,00 2 360 179,50 9 Засыпка выбоин щебеночно-песчаными смесями 1 м3 2 640,68 60,000 60,00 158 440,80 10 Профилирование обочин без погрузки и вывозки излишков грунта 1000 м2 472,04 60,000 60,00 28 322,40 11 Работа механизированного звена по очистке прибордюрной части от зимних накоплений 1000 п.м. 44284,82 2,000 1,00 1,00 2,00 88 569,64 12 Работа механизированного звена по очистке прибордюрной части от наносного грунта, грязи 1000 п.м. 21533,33 2,000 1,00 1,00 2,00 43 066,66 13 Укрепление обочин асфальтобетонным сколом 1000 м2 123 049,82 1,5 1,50 184 574,73 14 Вывоз мусора с погрузкой автопогрузчиком на полигон 1 т 760,58 273,000 273,00 207 638,34 Итого 10 981 517,59 Тротуары № п/п Наименование работ Единица измерения Стоимость на ед.изм., руб., без НДС Объем работ Количество месяцев Количество раз в месяц всего объем Всего стоимость работ без НДС, руб. 2 категория 1 Механизированная расчистка тротуаров от грязи и мусора колёсным трактором 1000 м2 288,08 8,995 5,00 1,00 44,98 12 957,84 2 Механизированная уборка тротуаров от зимних накоплений 1000 п.м. 1301,17 9,020 1,00 1,00 9,02 11 736,55 3 Механизированная уборка тротуаров от наносного грунта, грязи 1000 п.м. 281,25 8,990 5,00 1,00 44,95 12 642,19 4 Ручная уборка тротуаров от пыли и мусора 1000 м2 488,7 5,000 5,00 1,00 25,00 12 217,50 Итого 49 554,08 3 категория 1 Механизированная расчистка тротуаров от грязи и мусора колёсным трактором 1000 м2 288,08 3,200 5,00 1,00 16,00 4 609,28 2 Ручная уборка тротуаров от пыли и мусора 1000 м2 488,7 2,000 5,00 1,00 10,00 4 887,00 Итого 9 496,28 Итого тротуары 59 050,36 Газоны, обочины, полосы отвода, деревья (летний период) № п/п Наименование работ Единица измерения Стоимость на ед.изм., руб., без НДС Объем работ Количество месяцев Количество раз в месяц всего объем Всего стоимость работ без НДС, руб. 1 категория 1 Кошение травостоя триммером со сбором и выноской травы м2 4,20 3 600,000 4,00 1,00 14 400,00 60 480,00 2 Ручная уборка газонов, обочин, полос отвода от случайного мусора м2 0,48 3 600,000 5,00 4,00 72 000,00 34 560,00 Итого 95 040,00 2 категория 1 Кошение травостоя триммером со сбором и выноской травы м2 4,20 41 250,000 4,00 0,63880 105 402,00 442 688,40 2 Кошение травотоя трактором м2 2,62 16 300,000 4,00 1,00 65 200,00 170 824,00 3 Вырезка поросли шт 17,75 100,00 1 775,00 4 Распил упавших деревьев и крупномерных сучьев м3 199,50 50,00 9 975,00 5 Ручная уборка газонов, обочин, полос отвода от случайного мусора м2 0,48 41 250,000 5,00 4,000605 825 124,78 396 059,89 Итого 1 021 322,29 3 категория 1 Кошение травостоя триммером со сбором и выноской травы м2 4,20 34 550,000 4,00 1,00 138 200,00 580 440,00 2 Кошение травотоя трактором м2 2,62 16 200,000 2,00 1,00 32 400,00 84 888,00 3 Вырезка поросли шт 17,75 100,00 1 775,00 4 Распил упавших деревьев и крупномерных сучьев м3 199,50 50,00 9 975,00 5 Ручная уборка газонов, обочин, полос отвода от случайного мусора м2 0,48 34 550,000 5,00 1,00 172 750,00 82 920,00 Итого 759 998,00 Итого газоны, обочины, полосы отвода 1 876 360,29 Остановки (летний период) № п/п Наименование работ Единица измерения Стоимость на ед.изм., руб., без НДС Объем работ Количество месяцев Количество раз в месяц всего объем Всего стоимость работ без НДС, руб. 2 категория 1 Ручная уборка остановок общественного транспорта (включая прилотковою частью остановочных карманов) м2 15,24 323,00 5,00 8,00 12 920,00 196 900,80 2 Ручная покраска остановочного павильонов м2 128,33 323,00 1,00 1,00 323,00 41 450,59 3 Ручная мойка остановочного павильона м2 188,05 323,00 1,00 1,00 323,00 60 740,15 Итого 299 091,54 Итого остановки 299 091,54 Итого летний период 15 316 638,50 Итого содержание объектов улично-дорожной сети 42 530 600

| СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ |
| --- |
| на выполнение работ по комплексному содержанию автомобильных дорог и инженерных сооружений на них, расположенных на территории Октябрьского района Города Томска в 2023 году |
| Зимний период |
|  | 1 категория |
|  | Проезжая часть (зимний период) |
| № п/п | Наименование работ | Единица измерения | Стоимость на ед.изм., руб., без НДС | Объем работ | Количество месяцев | Количество раз в месяц | всего объем | Всего стоимость работ без НДС, руб. |
| 1 | Механизированное сгребание снега с проезжей части улиц | 1000 м2 | 299,22 | 13,000 | 5,00 | 12,00 | 780,00 | 233 391,60 |
| 2 | Очистка обочин от снега автогрейдером | км | 567,20 | 3,240 | 5,00 | 4,00 | 64,80 | 36 754,56 |
| 3 | Механизированная расчистка перекрестков, проезжей части от снега колесным трактором | 103м2 | 292,77 | 1,800 | 5,00 | 4,00 | 36,00 | 10 539,72 |
| 4 | Скалывание уплотненного снега автогрейдером с проезжей части за 1 проход | 1000 м2 | 682,45 | 13,000 | 5,00 | 4,00 | 260,00 | 177 437,00 |
| 5 | Механизированная посыпка проезжей части улиц ПСС 10% (при расходе ПСС от 151 до 200 г/м2) | 1000 м2 | 741,43 | 13,000 | 5,00 | 4,00 | 260,00 | 192 771,80 |
| 6 | Механизированная посыпка проезжей части улиц ПСС 10% (при расходе ПСС от 201 до 250 г/м2) | 1000 м2 | 853,50 | 13,000 | 5,00 | 1,00 | 65,00 | 55 477,50 |
| 7 | Механизированная перекидка снега фрезернороторным снегоочистителем в звене | 103 пог.м | 7 036,98 | 0,300 | 5,00 | 2,00 | 3,00 | 21 110,94 |
| 8 | Механизированная перекидка снега фрезернороторным снегоочистителем | 103 пог.м | 3 657,08 | 0,600 | 5,00 | 1,00 | 3,00 | 10 971,24 |
| 9 | Механизированная уборка снежного вала автогрейдером | км | 513,13 | 3,240 | 5,00 | 3,00 | 48,60 | 24 938,12 |
| 10 | Дежурство специализированной техники | ч | 760,00 | 50,000 |  |  | 50,00 | 38 000,00 |
| 11 | Комплекс работ по вывозу снега с проезжей части, тротуаров, остановок, парковочных карманов | 1 т | 4 808,67 | 1 624,304 |  |  | 1 624,304 | 7 810 741,92 |
| Итого | 8 612 134,4 |
|  | 2 категория |
|  | Проезжая часть (зимний период) |
| № п/п | Наименование работ | Единица измерения | Стоимость на ед.изм., руб., без НДС | Объем работ | Количество месяцев | Количество раз в месяц | всего объем | Всего стоимость работ без НДС, руб. |
| 1 | Механизированное сгребание снега с проезжей части улиц | 103 м2 | 799,22 | 119,990 | 5,00 | 8,00 | 4 799,60 | 3 835 936,31 |
| 2 | Очистка обочин от снега автогрейдером | км | 567,20 | 63,840 | 5,00 | 3,00 | 957,60 | 543 150,72 |
| 3 | Механизированная расчистка перекрестков проезжей части от снега колесным трактором | 1000 м2 | 292,77 | 12,000 | 5,00 | 3,00 | 180,00 | 52 698,60 |
| 4 | Скалывание уплотненного снега автогрейдером с проезжей части за 1 проход | 103 м2 | 685,45 | 193,587 | 5,00 | 5,00 | 4 839,68 | 3 317 358,66 |
| 5 | Механизированная посыпка проезжей части улиц ПСС 10% (при расходе ПСС от 101 до 150 гр/м2) | 103 м2 | 741,43 | 170,700 | 5,00 | 3,00 | 2 560,50 | 1 898 431,52 |
| 6 | Механизированная посыпка проезжей части улиц ПСС 10% (при расходе ПСС от 201 до 250 г/м2) | 1000 м2 | 853,50 | 170,487 | 5,00 | 1,00 | 852,44 | 727 557,54 |
| 7 | Механизированная перекидка снега фрезернороторным снегоочистителем в звене | 103 пог.м | 7 036,98 | 23,000 | 5,00 | 1,00 | 115,00 | 809 252,70 |
| 8 | Механизированная перекидка снега фрезернороторным снегоочистителем | 103 пог.м | 3 657,08 | 5,000 | 5,00 | 1,00 | 25,00 | 91 427,00 |
| 9 | Механизированная очистка проезжей части от снежного заноса фронтальным погрузчиком с объемом ковша более 1,8 м3 | м2 | 22,85 | 1 000,000 | 3,00 | 2,00 | 6 000,00 | 137 100,00 |
| 10 | Механизированная очистка проезжей части и обочин от снега фронтальным погрузчиком с объемом ковша до 1,8 м3 включительно | м2 | 17,33 | 2 000,000 | 3,00 | 2,00 | 12 000,00 | 207 960,00 |
| 11 | Механизированная уборка снежного вала автогрейдером | км | 513,13 | 20,200 | 5,00 | 2,00 | 202,00 | 103 652,26 |
| 12 | Дежурство специализированной техники | ч | 760,00 | 80,000 |  |  | 80,00 | 60 800,00 |
| 13 | Комплекс работ по вывозу снега с проезжей части, тротуаров, остановок, парковочных карманов | т | 808,67 | 2 500,00 |  |  | 2 500,00 | 2 021 675,00 |
| Итого | 13 807 000,31 |
| 3 категория |
|  | Проезжая часть (зимний период) |
| № п/п | Наименование работ | Единица измерения | Стоимость на ед.изм., руб., без НДС | Объем работ | Количество месяцев | Количество раз в месяц | всего объем | Всего стоимость работ без НДС, руб. |
| 1 | Механизированное сгребание снега с проезжей части улиц | 103 м2 | 299,22 | 120,000 | 5,00 | 3,00 | 1 800,00 | 538 596,00 |
| 2 | Скалывание уплотненного снега автогрейдером с проезжей части за 1 проход | 103 м2 | 685,45 | 460,000 | 5,00 | 4,00 | 9 200,00 | 6 306 140,00 |
| 3 | Механизированная расчистка перекрестков, проезжей части от снега колесным трактором | 103м2 | 292,77 | 8,000 | 5,00 | 3,00 | 120,00 | 35 132,40 |
| 4 | Механизированная посыпка проезжей части улиц ПСС 10% (при расходе ПСС от 101 до 150 гр/м2) | 103 м2 | 1741,43 | 82,000 | 5,00 | 3,00 | 1 230,00 | 2 141 958,9 |
| 5 | Механизированная перекидка снега фрезернороторным снегоочистителем | 103 пог.м | 3 657,08 | 40,000 | 5,00 | 1,00 | 200,00 | 731 416,00 |
| 6 | Механизированная очистка проезжей части и обочин от снега фронтальным погрузчиком с объемом ковша до 1,8 м3 включительно | м2 | 17,33 | 1 500,000 | 5,00 | 1,00 | 7 500,00 | 129 975,00 |
| 7 | Механизированная уборка снежного вала автогрейдером | км | 513,13 | 4,200 | 5,00 | 2,00 | 42,00 | 21 551,46 |
| 8 | Дежурство специализированной техники | ч | 760,00 | 50,000 |  |  | 50,00 | 38 000,00 |
| 9 | Комплекс работ по вывозу снега с проезжей части, тротуаров, остановок, парковочных карманов | 1 т | 808,67 | 10 000,00 |  |  | 10 000,00 | 8 086 700,00 |
| Итого | 18 029 469,76 |
|  | Тротуары (зимний период) |
| № п/п | Наименование работ | Единица измерения | Стоимость на ед.изм., руб., без НДС | Объем работ | Количество месяцев | Количество раз в месяц | всего объем | Всего стоимость работ без НДС, руб. |
|  | 2 категория |
| 1 | Механизированная расчистка тротуаров от снега колёсным трактором | 1000 м2 | 377,37 | 8,999 | 5,00 | 4,00 | 179,98 | 67 919,05 |
| 2 | Механизированная уборка тротуаров от снега мини-трактором | 1000 м2 | 377,37 | 3,000 | 5,00 | 1,00 | 15,00 | 5 660,55 |
| 3 | Механизированная уборка тротуаров от уплотненного снега (наста) | 1000 м2 | 5459,04 | 3,000 | 5,00 | 2,00 | 30,00 | 163 771,20 |
|  | Итого |  |  |  |  |  |  | 237 350,80 |
| 1 | Ручная уборка тротуаров от свежевыпавшего снега | 1000 м2 | 2024,83 | 0,30 | 5,00 | 10,00 | 15,00 | 30 372,45 |
| 2 | Ручная посыпка тротуаров песком (с учетом стоимости песка) | 1 м2 | 2,63 | 40,00 | 5,00 | 10,00 | 2 000,00 | 5 260,00 |
| 3 | Ручная уборка тротуаров от льда и наледи | 1 м2 | 26,10 | 25,00 | 5,00 | 12,00 | 1 500,00 | 39 150,00 |
|  | Итого |  |  |  |  |  |  | 74 782,450 |
| Итого | 312 133,25 |
| 3 категория |
| 1 | Механизированная расчистка тротуаров от снега колёсным трактором | 1000 м2 | 377,37 | 1,600 | 5,00 | 4,00 | 32,00 | 12 075,84 |
| 2 | Механизированная уборка тротуаров от уплотненного снега (наста) | 1000 м2 | 5459,04 | 0,200 | 5,00 | 2,00 | 2,00 | 10 918,08 |
|  | Итого |  |  |  |  |  |  | 22 993,92 |
| 1 | Ручная уборка тротуаров от свежевыпавшего снега | 1000 м2 | 2024,83 | 0,10 | 5,00 | 10,00 | 5,00 | 10 124,15 |
| 2 | Ручная посыпка тротуаров песком (с учетом стоимости песка) | 1 м2 | 2,63 | 20,00 | 5,00 | 10,00 | 1 000,00 | 2 630,00 |
| 3 | Ручная уборка тротуаров от льда и наледи | 1 м2 | 26,10 | 15,00 | 5,00 | 12,00 | 900,00 | 23 490,00 |
|  | Итого |  |  |  |  |  |  | 36 244,15 |
| Итого | 59 238,07 |
| Итого тротуары | 371 371,32 |
| Остановки (зимний период) |
| № п/п | Наименование работ | Единица измерения | Стоимость на ед.изм., руб., без НДС | Объем работ | Количество месяцев | Количество раз в месяц | всего объем | Всего стоимость работ без НДС, руб. |
| 2 категория |
| 1 | Ручная уборка остановок общественного транспорта | 1 м2 | 27,80 | 323,00 | 5,00 | 4,00 | 6 460,00 | 179 588,00 |
| 2 | Ручная посыпка остановок общественного транспорта песком (с учетом стоимости песка) | 1 м2 | 2,63 | 323,00 | 5,00 | 10,00 | 16 150,00 | 42 474,50 |
| Итого | 222 062,50 |
| Итого остановки | 222 062,50 |
| Итого зимний период | 41 042 038,29 |
| Летний период |
| 1 категория |
|  | Проезжая часть, технические тротуары (летний период) |
| № п/п | Наименование работ | Единица измерения | Стоимость на ед.изм., руб., без НДС | Объем работ | Количество месяцев | Количество раз в месяц | всего объем | Всего стоимость работ без НДС, руб. |
| 1 | Механизированная мойка проезжей части (с учетом воды) | 1000 м2 | 225,52 | 13,00 | 5,00 | 1,00 | 65,00 | 14 658,80 |
| 2 | Механизированная расчистка перекрестков, колец и площадей проезжей части от грязи и мусора колёсным трактором | 1 000 м2 | 368,5 | 1,80 | 5,00 | 2,00 | 18,00 | 6 633,00 |
| 3 | Погрузка грузчиком и вывозка уличного смета, мусора автосамосвалом | 1 км | 921,67 | 1,165 | 5,00 | 6,00 | 34,95 | 32 212,37 |
| 4 | Профилирование обочин без погрузки и вывозки излишков грунта | 1000 м2 | 944,67 | 1,900 |  |  | 1,90 | 1 794,87 |
| 5 | Профилирование обочин с вывозкой излишек грунта | 1000 м2 | 225 000,00 | 0,300 |  |  | 0,30 | 67 500,00 |
| Итого | 122 799,040 |
| 2 категория |
| Проезжая часть, технические тротуары (летний период) |
| № п/п | Наименование работ | Единица измерения | Стоимость на ед.изм., руб., без НДС | Объем работ | Количество месяцев | Количество раз в месяц | всего объем | Всего стоимость работ без НДС, руб. |
| 1 | Механизированная мойка проезжей части (с учетом воды) | 1000 м2 | 225,52 | 193,58 | 5,00 | 1,00 | 967,90 | 218 280,81 |
| 2 | Механизированная расчистка перекрестков, колец и площадей проезжей части от грязи и мусора колёсным трактором | 1 000 м2 | 368,5 | 24,000 | 5,00 | 2,00 | 240,00 | 88 440,00 |
| 3 | Погрузка грузчиком и вывозка уличного смета, мусора автосамосвалом | 1 км | 921,67 | 24,547 | 5,00 | 2,00 | 245,47 | 226 242,33 |
| 4 | Работа механизированного звена по очистке прибордюрной части от зимних накоплений | 1000 п.м. | 72293,38 | 9,000 | 1,00 | 1,00 | 9,00 | 650 640,42 |
| 5 | Работа механизированного звена по очистке прибордюрной части от наносного грунта, грязи | 1000 п.м. | 36527,51 | 9,000 | 1,00 | 0,50 | 4,50 | 164 373,80 |
| 6 | Профилирование обочин с вывозкой излишек грунта | 1000 м2 | 205 766,85 | 1,000 |  |  | 1,00 | 205 766,85 |
| 7 | Профилирование обочин без погрузки и вывозки излишков грунта | 1000 м2 | 944,67 | 40,000 |  |  | 40,00 | 37 786,80 |
| 8 | Механизированная уборка прилотковой части вакуумной подметально-уборочной машиной | 1000 м2 | 642,67 | 24,000 | 5,00 | 0,50 | 60,00 | 38 560,20 |
| 9 | Погрузка сучьев, веток, листьев, упавших деревьев в автомашину и вывоз на полигон ТБО (с учетом стоимости захоронения на полигоне) | 1 м3 | 1136,67 | 25,000 |  |  | 25,00 | 28 416,75 |
| 10 | Вывоз уличного смета, мусора (не относящегося к ТКО) с погрузкой автопогрузчиком на полигон (с учетом стоимости захоронения на полигоне) | 1 т | 1 628,67 | 50,000 |  |  | 50,00 | 81 433,50 |
| Итого | 1 739 941,46 |
| 3 категория |
| Проезжая часть, технические тротуары (летний период) |
| № п/п | Наименование работ | Единица измерения | Стоимость на ед.изм., руб., без НДС | Объем работ | Количество месяцев | Количество раз в месяц | всего объем | Всего стоимость работ без НДС, руб. |
| 1 | Механизированный полив проезжей части (с учетом воды) | 1000 м2 | 225,52 | 15,00 | 3,00 | 1,00 | 45,00 | 10 148,40 |
| 2 | Механизированная расчистка перекрестков, колец и площадей проезжей части от грязи и мусора колёсным трактором | 1 000 м2 | 368,5 | 12,000 | 5,00 | 2,00 | 120,00 | 44 220,00 |
| 3 | Погрузка грузчиком и вывозка уличного смета, мусора автосамосвалом | 1 км | 921,67 | 15,210 | 5,00 | 3,00 | 228,15 | 210 279,01 |
| 4 | Планировка проезжей части гравийных дорог автогрейдером при однократном прохождении | 1000 м2 | 733,67 | 86,000 | 5,00 | 1,00 | 430,00 | 315 478,10 |
| 5 | Профилирование обочин без погрузки и вывозки излишков грунта | 1000 м2 | 944,67 | 60,000 |  |  | 60,00 | 56 680,20 |
| 6 | Работа механизированного звена по очистке прибордюрной части от зимних накоплений | 1000 п.м. | 72293,38 | 2,000 | 1,00 | 1,00 | 2,00 | 144 586,76 |
| 7 | Работа механизированного звена по очистке прибордюрной части от наносного грунта, грязи | 1000 п.м. | 36527,51 | 2,000 | 1,00 | 1,00 | 2,00 | 73 055,02 |
| 8 | Вывоз уличного смета, мусора (не относящегося к ТКО) с погрузкой автопогрузчиком на полигон (с учетом стоимости захоронения на полигоне) | 1 т | 1 628,67 | 330,000 |  |  | 110,00 | 179 153,70 |
| 9 | Профилирование проезжей части с исправлением профиля щебёночных дорог с добавлением нового материала | 1000 м2 | 1 660 191,33 |  |  |  | 2,00 | 3 320 382,66 |
| 10 | Профилирование проезжей части с исправлением профиля гравийных дорог с добавлением нового материала | 1000 м2 | 662 999,00 |  |  |  | 2,00 | 1 325 998,00 |
| 11 | Восстановление поперечного профиля и ровности проезжей части щебеночных покрытий с добавлением нового материала | 1000 м2 | 894 359,66 |  |  |  | 2,50 | 2 235 899,15 |
| 12 | Восстановление поперечного профиля и ровности проезжей части гравийных покрытий с добавлением нового материала | 1000 м2 | 333 221,33 |  |  |  | 2,50 | 833 053,33 |
| Итого | 8 748 934,33 |
| Тротуары |
| № п/п | Наименование работ | Единица измерения | Стоимость на ед.изм., руб., без НДС | Объем работ | Количество месяцев | Количество раз в месяц | всего объем | Всего стоимость работ без НДС, руб. |
|  | 2 категория |
| 1 | Механизированная расчистка тротуаров от грязи и мусора колёсным трактором | 1000 м2 | 393 | 8,990 | 5,00 | 1,00 | 44,95 | 17 665,35 |
| 2 | Механизированная уборка тротуаров от зимних накоплений | 1000 п.м. | 36527,51 | 8,990 | 1,00 | 1,00 | 8,99 | 328 382,31 |
| 3 | Механизированная уборка тротуаров от наносного грунта, грязи | 1000 п.м. | 17498,87 | 8,990 | 5,00 | 1,00 | 44,95 | 786 574,21 |
| 4 | Ручная уборка тротуаров от пыли и мусора | 1000 м2 | 640,33 | 5,000 | 5,00 | 1,00 | 25,00 | 16 008,25 |
| Итого | 1 148 630,12 |
|  | 3 категория |
| 1 | Механизированная расчистка тротуаров от грязи и мусора колёсным трактором | 1000 м2 | 393 | 3,200 | 5,00 | 1,00 | 16,00 | 6 288,00 |
| 2 | Ручная уборка тротуаров от пыли и мусора | 1000 м2 | 640,33 | 2,000 | 5,00 | 1,00 | 10,00 | 6 403,30 |
| Итого | 12 691,30 |
| Итого тротуары | 1 161 321,42 |
| Газоны, обочины, полосы отвода, деревья (летний период) |
| № п/п | Наименование работ | Единица измерения | Стоимость на ед.изм., руб., без НДС | Объем работ | Количество месяцев | Количество раз в месяц | всего объем | Всего стоимость работ без НДС, руб. |
|  | 1 категория |
| 1 | Кошение травостоя триммером со сбором и выноской травы | м2 | 5,71 | 3 600,000 | 4,00 | 1,00 | 14 400,00 | 82 224,00 |
| 2 | Ручная уборка газонов, обочин, полос отвода от случайного мусора | м2 | 0,75 | 3 600,000 | 5,00 | 4,00 | 72 000,00 | 54 000,00 |
| Итого | 136 224,00 |
|  | 2 категория |
| 1 | Кошение травостоя триммером со сбором и выноской травы | м2 | 5,71 | 41 250,000 | 4,00 | 1,00000 | 165 000,00 | 942 150,00 |
| 2 | Кошение травотоя трактором | м2 | 1,43 | 16 300,000 | 4,00 | 1,00 | 65 200,00 | 93 236,00 |
| 3 | Вырезка поросли | шт | 24,07 |  |  |  | 100,00 | 2 407,00 |
| 4 | Распил упавших деревьев и крупномерных сучьев | м3 | 425,83 |  |  |  | 50,00 | 21 291,50 |
| 5 | Ручная уборка газонов, обочин, полос отвода от случайного мусора | м2 | 0,75 | 41 250,000 | 5,00 | 4,000000 | 825 000,00 | 618 750,00 |
| Итого | 1 677 834,50 |
|  | 3 категория |
| 1 | Кошение травостоя триммером со сбором и выноской травы | м2 | 5,71 | 35 403,000 | 4,00 | 1,00 | 141 612,00 | 808 604,52 |
| 2 | Кошение травотоя трактором | м2 | 1,43 | 16 200,000 | 2,00 | 1,00 | 32 400,00 | 46 332,00 |
| 3 | Вырезка поросли | шт | 24,07 |  |  |  | 100,00 | 2 407,00 |
| 4 | Распил упавших деревьев и крупномерных сучьев | м3 | 425,83 |  |  |  | 50,00 | 21 291,50 |
| 5 | Ручная уборка газонов, обочин, полос отвода от случайного мусора | м2 | 0,75 | 34 547,359 | 5,00 | 1,00 | 172 736,80 | 129 552,60 |
| Итого | 1 008 187,62 |
| Итого газоны, обочины, полосы отвода | 2 822 246,12 |
| Остановки (летний период) |
| № п/п | Наименование работ | Единица измерения | Стоимость на ед.изм., руб., без НДС | Объем работ | Количество месяцев | Количество раз в месяц | всего объем | Всего стоимость работ без НДС, руб. |
| 2 категория |
| 1 | Ручная уборка остановок общественного транспорта (включая прилотковою частью остановочных карманов) | м2 | 20,67 | 323,00 | 5,00 | 8,00 | 12 920,00 | 267 056,40 |
| 2 | Ручная покраска остановочного павильонов | м2 | 211,17 | 323,00 | 1,00 | 1,00 | 323,00 | 68 307,91 |
| 3 | Ручная мойка остановочного павильона | м2 | 164,83 | 323,00 | 1,00 | 1,00 | 323,00 | 53 240,09 |
| Итого | 388 604,40 |
| Итого остановки | 388 604,40 |
| Итого летний период | 14 983 846,77 |
| Итого потребность на содержание объектов улично-дорожной сети | 56 025 885,06 |

| СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (потребность) |
| --- |
| на выполнение работ по комплексному содержанию автомобильных дорог и инженерных сооружений на них, расположенных на территории Октябрьского района города Томска в 2024 году |
| Зимний период |
|  | 1 категория |
|  | Проезжая часть (зимний период) |
| № п/п | Наименование работ | Единица измерения | Стоимость на ед.изм., руб., без НДС | Объем работ | Количество месяцев | Количество раз в месяц | всего объем | Всего стоимость работ без НДС, руб. |
| 1 | Механизированное сгребание снега с проезжей части улиц | 1000 м2 | 376,67 | 13,010 | 5,00 | 12,00 | 780,60 | 294 028,60 |
| 2 | Очистка обочин от снега автогрейдером | км | 693,33 | 2,860 | 5,00 | 1,00 | 14,30 | 9 914,62 |
| 3 | Механизированная расчистка перекрестков, проезжей части от снега колесным трактором | 103м2 | 363,33 | 1,800 | 5,00 | 4,00 | 36,00 | 13 079,88 |
| 4 | Скалывание уплотненного снега автогрейдером с проезжей части за 1 проход | 1000 м2 | 833,33 | 13,010 | 5,00 | 2,00 | 130,10 | 108 416,23 |
| 5 | Механизированная посыпка проезжей части улиц ПСС 10% (при расходе ПСС от 151 до 200 г/м2) | 1000 м2 | 910,00 | 13,010 | 5,00 | 8,00 | 520,40 | 473 564,00 |
| 6 | Механизированная посыпка проезжей части улиц ПСС 10% (при расходе ПСС от 201 до 250 г/м2) | 1000 м2 | 1 053,33 | 13,010 | 5,00 | 1,00 | 65,05 | 68 519,12 |
| 7 | Механизированная перекидка снега фрезернороторным снегоочистителем в звене | 103 пог.м | 8 566,67 | 0,000 | 5,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Механизированная перекидка снега фрезернороторным снегоочистителем | 103 пог.м | 4 466,67 | 0,700 | 5,00 | 1,00 | 3,50 | 15 633,35 |
| 9 | Механизированная уборка снежного вала автогрейдером | км | 633,33 | 2,860 | 5,00 | 1,00 | 14,30 | 9 056,62 |
| 10 | Дежурство специализированной техники | ч | 1 166,67 | 120,000 | 5,00 | 0,20 | 120,00 | 140 000,40 |
| 11 | Комплекс работ по вывозу снега с проезжей части, тротуаров, остановок, парковочных карманов | 1 т | 990 | 2 500,00 | 5,00 | 0,20 | 2 500,00 | 2 475 000,00 |
| Итого | 3 607 212,820 |
|  | 2 категория |
|  | Проезжая часть (зимний период) |
| № п/п | Наименование работ | Единица измерения | Стоимость на ед.изм., руб., без НДС | Объем работ | Количество месяцев | Количество раз в месяц | всего объем | Всего стоимость работ без НДС, руб. |
| 1 | Механизированное сгребание снега с проезжей части улиц | 103 м2 | 376,67 | 231,913 | 5,00 | 12,00 | 13 914,78 | 5 241 280,18 |
| 2 | Очистка обочин от снега автогрейдером | км | 693,33 | 63,840 | 5,00 | 1,00 | 319,20 | 221 310,94 |
| 3 | Механизированная расчистка перекрестков проезжей части от снега колесным трактором | 1000 м2 | 363,33 | 12,000 | 5,00 | 2,00 | 120,00 | 43 599,60 |
| 4 | Скалывание уплотненного снега автогрейдером с проезжей части за 1 проход | 103 м2 | 833,33 | 231,913 | 5,00 | 2,00 | 2 319,13 | 1 932 600,60 |
| 5 | Механизированная посыпка проезжей части улиц ПСС 10% (при расходе ПСС от 101 до 150 гр/м2) | 103 м2 | 910,00 | 231,913 | 5,00 | 8,00 | 9 276,52 | 8 441 633,20 |
| 6 | Механизированная посыпка проезжей части улиц ПСС 10% (при расходе ПСС от 201 до 250 г/м2) | 1000 м2 | 1 053,33 | 231,913 | 5,00 | 1,00 | 1 159,57 | 1 221 409,87 |
| 7 | Механизированная перекидка снега фрезернороторным снегоочистителем в звене | 103 пог.м | 8 566,67 | 5,000 | 5,00 | 1,00 | 25,00 | 214 166,75 |
| 8 | Механизированная перекидка снега фрезернороторным снегоочистителем | 103 пог.м | 4 466,67 | 38,000 | 5,00 | 1,00 | 190,00 | 848 667,30 |
| 9 | Механизированная очистка проезжей части от снежного заноса фронтальным погрузчиком с объемом ковша более 1,8 м3 | м2 | 31,67 | 2 000,000 | 3,00 | 1,00 | 6 000,00 | 190 020,00 |
| 10 | Механизированная очистка проезжей части и обочин от снега фронтальным погрузчиком с объемом ковша до 1,8 м3 включительно | м2 | 26,67 | 10 000,000 | 3,00 | 2,00 | 60 000,00 | 1 600 200,00 |
| 11 | Механизированная уборка снежного вала автогрейдером | км | 633,33 | 64,840 | 5,00 | 1,00 | 324,20 | 205 325,59 |
| 12 | Дежурство специализированной техники | ч | 1 166,67 | 120,000 | 5,00 | 0,20 | 120,00 | 140 000,40 |
| 13 | Комплекс работ по вывозу снега с проезжей части, тротуаров, остановок, парковочных карманов | т | 990 | 7 000,00 | 5,00 | 0,20 | 7 000,00 | 6 930 000,00 |
| Итого | 27 230 214,43 |
| 3 категория |
|  | Проезжая часть (зимний период) |
| № п/п | Наименование работ | Единица измерения | Стоимость на ед.изм., руб., без НДС | Объем работ | Количество месяцев | Количество раз в месяц | всего объем | Всего стоимость работ без НДС, руб. |
| 1 | Механизированное сгребание снега с проезжей части улиц | 103 м2 | 376,67 | 803,259 | 5,00 | 1,00 | 4 016,30 | 1 512 819,72 |
| 2 | Скалывание уплотненного снега автогрейдером с проезжей части за 1 проход | 103 м2 | 833,33 | 803,259 | 5,00 | 2,00 | 8 032,59 | 6 693 798,22 |
| 3 | Механизированная расчистка перекрестков, проезжей части от снега колесным трактором | 103м2 | 363,33 | 8,000 | 5,00 | 3,00 | 120,00 | 43 599,60 |
| 4 | Механизированная посыпка проезжей части улиц ПСС 10% (при расходе ПСС от 101 до 150 гр/м2) | 103 м2 | 910,00 | 18,443 | 5,00 | 4,00 | 368,86 | 335 662,60 |
| 5 | Механизированная перекидка снега фрезернороторным снегоочистителем | 103 пог.м | 4 466,67 | 35,108 | 5,00 | 1,00 | 175,54 | 784 079,25 |
| 6 | Механизированная очистка проезжей части и обочин от снега фронтальным погрузчиком с объемом ковша до 1,8 м3 включительно | м2 | 26,67 | 10 000,000 | 5,00 | 1,00 | 50 000,00 | 1 333 500,00 |
| 7 | Механизированная уборка снежного вала автогрейдером | км | 633,33 | 8,400 | 5,00 | 2,00 | 84,00 | 53 199,72 |
| 8 | Дежурство специализированной техники | ч | 1 166,67 | 120,000 | 5,00 | 0,20 | 120,00 | 140 000,40 |
| 9 | Комплекс работ по вывозу снега с проезжей части, тротуаров, остановок, парковочных карманов | 1 т | 990 | 20 000,00 | 5,00 | 0,20 | 20 000,00 | 19 800 000,00 |
| Итого | 30 696 659,51 |
|  | Тротуары (зимний период) |
| № п/п | Наименование работ | Единица измерения | Стоимость на ед.изм., руб., без НДС | Объем работ | Количество месяцев | Количество раз в месяц | всего объем | Всего стоимость работ без НДС, руб. |
|  | 2 категория |
| 1 | Механизированная расчистка тротуаров от снега колёсным трактором | 1000 м2 | 430,00 | 10,461 | 5,00 | 8,00 | 418,44 | 179 929,20 |
| 2 | Механизированная уборка тротуаров от снега мини-трактором | 1000 м2 | 510,00 | 3,000 | 5,00 | 1,00 | 15,00 | 7 650,00 |
| 3 | Механизированная уборка тротуаров от уплотненного снега (наста) | 1000 м2 | 5433,33 | 7,461 | 5,00 | 1,00 | 37,31 | 202 717,54 |
|  | Итого |  |  |  |  |  |  | 390 296,74 |
| 1 | Ручная уборка тротуаров от свежевыпавшего снега | 1000 м2 | 2100,00 | 1,046 | 5,00 | 4,00 | 20,92 | 43 932,00 |
| 2 | Ручная посыпка тротуаров песком (с учетом стоимости песка) | 1 м2 | 3,17 | 1 046,000 | 5,00 | 10,00 | 52 300,00 | 165 791,00 |
| 3 | Ручная уборка тротуаров от льда и наледи | 1 м2 | 31,00 | 1 046,000 | 5,00 | 4,00 | 20 920,00 | 648 520,00 |
|  | Итого |  |  |  |  |  |  | 858 243,000 |
| Итого | 1 248 539,74 |
| 3 категория |
| 1 | Механизированная расчистка тротуаров от снега колёсным трактором | 1000 м2 | 430,00 | 3,342 | 5,00 | 8,00 | 133,68 | 57 482,40 |
| 2 | Механизированная уборка тротуаров от уплотненного снега (наста) | 1000 м2 | 5433,33 | 3,342 | 5,00 | 1,00 | 16,71 | 90 790,94 |
|  | Итого |  |  |  |  |  |  | 148 273,34 |
| 1 | Ручная уборка тротуаров от свежевыпавшего снега | 1000 м2 | 2100,00 | 0,334 | 5,00 | 4,00 | 6,68 | 14 028,00 |
| 2 | Ручная посыпка тротуаров песком (с учетом стоимости песка) | 1 м2 | 3,17 | 334,00 | 5,00 | 10,00 | 16 700,00 | 52 939,00 |
| 3 | Ручная уборка тротуаров от льда и наледи | 1 м2 | 31,00 | 334,00 | 5,00 | 4,00 | 6 680,00 | 207 080,00 |
|  | Итого |  |  |  |  |  |  | 274 047,00 |
| Итого | 422 320,34 |
| Итого тротуары | 1 670 860,08 |
| Остановки (зимний период) |
| № п/п | Наименование работ | Единица измерения | Стоимость на ед.изм., руб., без НДС | Объем работ | Количество месяцев | Количество раз в месяц | всего объем | Всего стоимость работ без НДС, руб. |
| 2 категория |
| 1 | Ручная уборка остановок общественного транспорта | 1 м2 | 29,33 | 152,00 | 5,00 | 10,00 | 7 600,00 | 222 908,00 |
| 2 | Ручная посыпка остановок общественного транспорта песком (с учетом стоимости песка) | 1 м2 | 3,17 | 152,00 | 5,00 | 10,00 | 7 600,00 | 24 092,00 |
| Итого | 247 000,00 |
| № п/п | Наименование работ | Единица измерения | Стоимость на ед.изм., руб., без НДС | Объем работ | Количество месяцев | Количество раз в месяц | всего объем | Всего стоимость работ без НДС, руб. |
| 3 категория |
| 1 | Ручная уборка остановок общественного транспорта | 1 м2 | 29,33 | 55,00 | 5,00 | 10,00 | 2 750,00 | 80 657,50 |
| 2 | Ручная посыпка остановок общественного транспорта песком (с учетом стоимости песка) | 1 м2 | 3,17 | 55,00 | 5,00 | 10,00 | 2 750,00 | 8 717,50 |
| Итого | 89 375,00 |
| Итого остановки | 336 375,00 |
| Итого зимний период | 63 541 321,84 |
| Летний период |
| 1 категория |
|  | Проезжая часть, технические тротуары (летний период) |
| № п/п | Наименование работ | Единица измерения | Стоимость на ед.изм., руб., без НДС | Объем работ | Количество месяцев | Количество раз в месяц | всего объем | Всего стоимость работ без НДС, руб. |
| 1 | Механизированная мойка проезжей части (с учетом воды) | 1000 м2 | 283,33 | 13,01 | 5,00 | 10,00 | 650,50 | 184 306,17 |
| 2 | Механизированная расчистка перекрестков, колец и площадей проезжей части от грязи и мусора колёсным трактором | 1 000 м2 | 373,33 | 13,01 | 5,00 | 10,00 | 650,50 | 242 851,17 |
| 3 | Погрузка грузчиком и вывозка уличного смета, мусора (не относящегося к ТКО) автосамосвалом (с учетом стоимости захоронения на полигоне) | 1 км | 966,67 | 1,430 | 7,00 | 4,00 | 40,04 | 38 705,47 |
| 4 | Профилирование обочин без погрузки и вывозки излишков грунта | 1000 м2 | 666,67 | 2,860 | 4,00 | 1,00 | 11,44 | 7 626,70 |
| 5 | Профилирование обочин с вывозкой излишек грунта | 1000 м2 | 256 833,33 | 2,860 | 1,00 | 1,00 | 2,86 | 734 543,32 |
| Итого | 1 208 032,830 |
| 2 категория |
| Проезжая часть, технические тротуары (летний период) |
| № п/п | Наименование работ | Единица измерения | Стоимость на ед.изм., руб., без НДС | Объем работ | Количество месяцев | Количество раз в месяц | всего объем | Всего стоимость работ без НДС, руб. |
| 1 | Механизированная мойка проезжей части (с учетом воды) | 1000 м2 | 283,33 | 231,91 | 5,00 | 10,00 | 11 595,50 | 3 285 353,02 |
| 2 | Механизированная расчистка перекрестков, колец и площадей проезжей части от грязи и мусора колёсным трактором | 1 000 м2 | 373,33 | 231,910 | 5,00 | 10,00 | 11 595,50 | 4 328 948,02 |
| 3 | Погрузка грузчиком и вывозка уличного смета, мусора (не относящегося к ТКО) автосамосвалом (с учетом стоимости захоронения на полигоне) | 1 км | 966,67 | 33,281 | 7,00 | 4,00 | 931,87 | 900 810,77 |
| 4 | Работа механизированного звена по очистке прибордюрной части от зимних накоплений | 1000 п.м. | 87666,67 | 6,000 | 1,00 | 1,00 | 6,00 | 526 000,02 |
| 5 | Работа механизированного звена по очистке прибордюрной части от наносного грунта, грязи | 1000 п.м. | 44666,67 | 6,000 | 5,00 | 1,00 | 30,00 | 1 340 000,10 |
| 6 | Профилирование обочин с вывозкой излишек грунта | 1000 м2 | 256 833,33 | 7,240 | 1,00 | 1,00 | 7,24 | 1 859 473,31 |
| 7 | Профилирование обочин без погрузки и вывозки излишков грунта | 1000 м2 | 666,67 | 40,000 | 5,00 | 1,00 | 200,00 | 133 334,00 |
| 8 | Механизированная уборка прилотковой части вакуумной подметально-уборочной машиной | 1000 м2 | 716,67 | 12,000 | 5,00 | 2,00 | 120,00 | 86 000,40 |
| 9 | Погрузка сучьев, веток, листьев, упавших деревьев в автомашину и вывоз на полигон ТКО (с учетом стоимости захоронения на полигоне) | 1 м3 | 1300,00 | 50,000 | 1,00 | 1,00 | 50,00 | 65 000,00 |
| 10 | Вывоз уличного смета, мусора (не относящегося к ТКО) с погрузкой автопогрузчиком на полигон (с учетом стоимости захоронения на полигоне) | 1 т | 1 800,00 | 550,000 | 1,00 | 1,00 | 550,00 | 990 000,00 |
| Итого | 13 514 919,64 |
| 3 категория |
| Проезжая часть, технические тротуары (летний период) |
| № п/п | Наименование работ | Единица измерения | Стоимость на ед.изм., руб., без НДС | Объем работ | Количество месяцев | Количество раз в месяц | всего объем | Всего стоимость работ без НДС, руб. |
| 1 | Механизированная мойка проезжей части (с учетом воды) | 1000 м2 | 283,33 | 160,652 | 5,00 | 2,00 | 1 606,52 | 455 175,31 |
| 2 | Механизированная расчистка перекрестков, колец и площадей проезжей части от грязи и мусора колёсным трактором | 1 000 м2 | 373,33 | 160,652 | 5,00 | 2,00 | 1 606,52 | 599 762,11 |
| 3 | Погрузка грузчиком и вывозка уличного смета, мусора (не относящегося к ТКО) автосамосвалом (с учетом стоимости захоронения на полигоне) | 1 км | 966,67 | 157,346 | 7,00 | 1,00 | 1 101,42 | 1 064 709,67 |
| 4 | Планировка проезжей части гравийных дорог автогрейдером при однократном прохождении | 1000 м2 | 766,67 | 120,489 | 5,00 | 1,00 | 602,45 | 461 880,34 |
| 5 | Профилирование проезжей части с исправлением профиля щебеночных дорог с добавлением нового материала | 1000 м2 | 666 666,67 | 6,000 | 1,00 | 1,00 | 6,00 | 4 000 000,02 |
| 6 | Профилирование проезжей части с исправлением профиля гравийных дорог с добавлением нового материала | 1000 м2 | 366 666,67 | 6,000 | 1,00 | 1,00 | 6,00 | 2 200 000,02 |
| 7 | Восстановление поперечного профиля и ровности проезжей части щебеночных покрытий с добавлением нового материала | 1000 м2 | 593 333,33 | 6,000 | 1,00 | 1,00 | 6,00 | 3 559 999,98 |
| 8 | Восстановление поперечного профиля и ровности проезжей части гравийных покрытий с добавлением нового материала | 1000 м2 | 343 333,33 | 6,000 | 1,00 | 1,00 | 6,00 | 2 059 999,98 |
| 9 | Профилирование обочин без погрузки и вывозки излишков грунта | 1000 м2 | 666,67 | 31,470 | 5,00 | 1,00 | 157,35 | 104 900,52 |
| 10 | Работа механизированного звена по очистке прибордюрной части от зимних накоплений | 1000 п.м. | 87666,67 | 2,000 | 1,00 | 1,00 | 2,00 | 175 333,34 |
| 11 | Работа механизированного звена по очистке прибордюрной части от наносного грунта, грязи | 1000 п.м. | 44666,67 | 2,000 | 1,00 | 1,00 | 2,00 | 89 333,34 |
| 12 | Подсыпка, планировка и уплотнение обочин | 1000 м2 | 463 333,33 | 1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 463 333,33 |
| 13 | Вывоз уличного смета, мусора (не относящегося к ТКО) с погрузкой автопогрузчиком на полигон (с учетом стоимости захоронения на полигоне) | 1 т | 1 800,00 | 1 000,000 | 1,00 | 1,00 | 1 000,00 | 1 800 000,00 |
| 14 | Механизированная уборка прилотковой части вакуумной подметально-уборочной машиной | 1000 м2 | 716,67 | 80,326 | 1,00 | 1,00 | 80,33 | 57 570,10 |
| Итого | 17 091 998,06 |
| Тротуары |
| № п/п | Наименование работ | Единица измерения | Стоимость на ед.изм., руб., без НДС | Объем работ | Количество месяцев | Количество раз в месяц | всего объем | Всего стоимость работ без НДС, руб. |
|  | 2 категория |
| 1 | Механизированная расчистка тротуаров от грязи и мусора колёсным трактором | 1000 м2 | 416,67 | 10,461 | 7,00 | 10,00 | 732,27 | 305 114,94 |
| 2 | Механизированная уборка тротуаров от зимних накоплений | 1000 п.м. | 45666,67 | 6,581 | 1,00 | 1,00 | 6,58 | 300 486,69 |
| 3 | Механизированная уборка тротуаров от наносного грунта, грязи | 1000 п.м. | 22333,33 | 6,581 | 5,00 | 1,00 | 32,91 | 734 989,89 |
| 4 | Ручная уборка тротуаров от пыли и мусора | 1000 м2 | 716,67 | 1,046 | 5,00 | 10,00 | 52,30 | 37 481,84 |
| Итого | 1 378 073,36 |
|  | 3 категория |
| 1 | Механизированная расчистка тротуаров от грязи и мусора колёсным трактором | 1000 м2 | 416,67 | 3,342 | 7,00 | 10,00 | 233,94 | 97 475,78 |
| 2 | Механизированная уборка тротуаров от зимних накоплений | 1000 п.м. | 45666,67 | 1,656 | 1,00 | 1,00 | 1,66 | 75 806,67 |
| 3 | Механизированная уборка тротуаров от наносного грунта, грязи | 1000 п.м. | 22333,33 | 1,656 | 5,00 | 1,00 | 8,28 | 184 919,97 |
| 4 | Ручная уборка тротуаров от пыли и мусора | 1000 м2 | 716,67 | 0,334 | 5,00 | 10,00 | 16,70 | 11 968,39 |
| Итого | 370 170,81 |
| Итого тротуары | 1 748 244,17 |
| Газоны, обочины, полосы отвода, деревья (летний период) |
| № п/п | Наименование работ | Единица измерения | Стоимость на ед.изм., руб., без НДС | Объем работ | Количество месяцев | Количество раз в месяц | всего объем | Всего стоимость работ без НДС, руб. |
|  | 1 категория |
| 1 | Кошение травостоя триммером со сбором и выноской травы | м2 | 5,67 | 5 440,000 | 4,00 | 1,00 | 21 760,00 | 123 379,20 |
| 2 | Ручная уборка газонов, обочин, полос отвода от случайного мусора | м2 | 0,80 | 5 440,000 | 7,00 | 4,00 | 152 320,00 | 121 856,00 |
| Итого | 245 235,20 |
|  | 2 категория |
| 1 | Кошение травостоя триммером со сбором и выноской травы | м2 | 5,67 | 38 500,000 | 4,00 | 1,00000 | 154 000,00 | 873 180,00 |
| 2 | Кошение травотоя трактором | м2 | 1,60 | 39 700,000 | 4,00 | 1,00 | 158 800,00 | 254 080,00 |
| 3 | Вырезка поросли | шт | 31,00 | 1 000,000 | 1,00 | 1,00 | 1 000,00 | 31 000,00 |
| 4 | Распил упавших деревьев и крупномерных сучьев | м3 | 423,33 | 100,000 | 1,00 | 1,00 | 100,00 | 42 333,00 |
| 5 | Ручная уборка газонов, обочин, полос отвода от случайного мусора | м2 | 0,80 | 78 200,000 | 7,00 | 4,00 | 2 189 600,00 | 1 751 680,00 |
| Итого | 2 952 273,00 |
|  | 3 категория |
| 1 | Кошение травостоя триммером со сбором и выноской травы | м2 | 5,67 | 34 550,000 | 4,00 | 1,00 | 138 200,00 | 783 594,00 |
| 2 | Кошение травотоя трактором | м2 | 1,60 | 16 200,000 | 2,00 | 1,00 | 32 400,00 | 51 840,00 |
| 3 | Вырезка поросли | шт | 31,00 | 1 000,000 | 1,00 | 1,00 | 1 000,00 | 31 000,00 |
| 4 | Распил упавших деревьев и крупномерных сучьев | м3 | 423,33 | 100,000 | 1,00 | 1,00 | 100,00 | 42 333,00 |
| 5 | Ручная уборка газонов, обочин, полос отвода от случайного мусора | м2 | 0,80 | 368 206,000 | 7,00 | 1,00 | 2 577 442,00 | 2 061 953,60 |
| Итого | 2 970 720,60 |
| Итого газоны, обочины, полосы отвода | 6 168 228,80 |
| Остановки (летний период) |
| № п/п | Наименование работ | Единица измерения | Стоимость на ед.изм., руб., без НДС | Объем работ | Количество месяцев | Количество раз в месяц | всего объем | Всего стоимость работ без НДС, руб. |
| 2 категория |
| 1 | Ручная уборка остановок общественного транспорта (включая прилотковою частью остановочных карманов) | м2 | 20,67 | 152,00 | 7,00 | 10,00 | 10 640,00 | 219 928,80 |
| 2 | Ручная покраска остановочного павильонов | м2 | 216,67 | 175,00 | 1,00 | 1,00 | 175,00 | 37 917,25 |
| 3 | Ручная покраска урн | шт | 473,33 | 5,00 | 1,00 | 1,00 | 5,00 | 2 366,65 |
| 4 | Установка урн | шт | 4600 | 2,00 | 1,00 | 1,00 | 2,00 | 9 200,00 |
| 5 | Ручная мойка остановочного павильона | м2 | 165 | 175,00 | 3,00 | 1,00 | 525,00 | 86 625,00 |
| Итого | 356 037,70 |
| № п/п | Наименование работ | Единица измерения | Стоимость на ед.изм., руб., без НДС | Объем работ | Количество месяцев | Количество раз в месяц | всего объем | Всего стоимость работ без НДС, руб. |
| 3 категория |
| 1 | Ручная уборка остановок общественного транспорта (включая прилотковою частью остановочных карманов) | м2 | 20,67 | 55,00 | 7,00 | 10,00 | 3 850,00 | 79 579,50 |
| 2 | Ручная покраска остановочного павильонов | м2 | 216,67 | 55,00 | 1,00 | 1,00 | 55,00 | 11 916,85 |
| 3 | Ручная покраска урн | шт | 473,33 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 473,33 |
| 4 | Установка урн | шт | 4600 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 4 600,00 |
| 5 | Ручная мойка остановочного павильона | м2 | 165 | 55,00 | 3,00 | 1,00 | 165,00 | 27 225,00 |
| Итого | 123 794,68 |
| Итого остановки | 479 832,38 |
| Итого летний период | 40 211 255,88 |
| Итого потребность на содержание объектов улично-дорожной сети | 103 752 577,72 |

Приложение 5 к подпрограмме

«Содержание и ремонт улично-дорожной сети и обеспечение безопасности дорожного движения»

СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ на выполнение работ по комплексному содержанию автомобильных дорог и инженерных сооружений на них, расположенных на территории Ленинского района города Томска в 2022 году № п/п Наименование работ Единица измерения Стоимость на ед.изм., руб Объём работ Стоимость работ в условиях 2021 года, руб Объём работ на увеличение кратности Дополнительная потребность на увеличение кратности, руб Итого потребность на плановый период, руб 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Зимний период Проезжая часть 1 Механизированное сгребание снега с проезжей части улиц 1000 м2 190,00 12 101,508 2 299 286,52 16 742,760 3 181 124,40 5 480 410,92 2 Скалывание уплотненного снега автогрейдером с проезжей части за 1 проход 1000 м2 600,00 5 210,632 3 126 379,20 7 209,040 4 325 424,00 7 451 803,20 3 Механизированная посыпка проезжей части улиц ПСС 10% (при расходе ПСС от 101 до 150 гр/м2) 1000 м2 401,80 5 554,656 2 231 860,78 0,000 0,00 2 231 860,78 4 Механизированная перекидка снега фрезерно-роторным снегоочистителем в звене 1000 пог.м. 4 214,150 40,142 169 164,41 0,000 0,00 169 164,41 5 Механизированная перекидка снега фрезерно-роторным снегоочистителем 1000 пог.м. 1661,67 40,352 67 051,71 0,000 0,00 67 051,71 6 Механизированная очистка проезжей части от снежного заноса фронтальным погрузчиком с объемом ковша более 1,8 м3 м2 18,80 24 000,000 451 200,00 810 609,000 15 239 449,20 15 690 649,20 7 Дежурство пескоразбрасывателей ч 738,94 400,000 295 576,00 0,000 0,00 295 576,00 Итого 8 640 518,62 22 745 997,60 31 386 516,22 Тротуары 1 1000 м2 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,00 2 Механизированная уборка тротуаров от снега мини-трактором 1000 м2 350,00 2 571,194 899 917,90 0,000 0,00 899 917,90 3 Ручная уборка тротуаров от свежевыпавшего снега 1000 м2 1273,38 10,320 13 141,28 0,000 0,00 13 141,28 4 Ручная посыпка тротуаров песком м2 1,18 4 992,000 5 890,56 0,000 0,00 5 890,56 5 Ручная уборка тротуаров от льда и наледи м2 16,61 12 488,000 207 425,68 0,000 0,00 207 425,68 Итого 1 126 375,42 0,00 1 126 375,42 Остановки 1 Ручная уборка остановок общественного транспорта м2 17,22 2 375,000 40 897,50 0,000 0,00 40 897,50 3 Ручная посыпка остановок общественного транспорта м2 1,18 920,000 1 085,60 0,000 0,00 1 085,60 4 Ручная очистка от рекламных объявлений м2 4,74 40,000 189,60 0,000 0,00 189,60 Итого 42 172,70 0,00 42 172,70 Вывоз снега 1 Комплекс работ по вывозу снега с проезжей части, тротуаров, остановок, парковочных карманов т 535,70 17 979,555 9 631 647,66 12 000,000 6 428 400,00 16 060 047,66 Итого 9 631 647,66 6 428 400,00 16 060 047,66 Итого зимний период 19 440 714,40 29 174 397,60 48 615 112,00 Летний период Проезжая часть, технические тротуары 1 Механизированная мойка проезжей части (с учетом воды) 1000 м2 151,25 3 857,400 583 431,75 0,000 0,00 583 431,75 3 Работа механизированного звена по очистке прибордюрной части от наносного грунта, грязи 1000 пог.м 25840,00 9,491 245 247,44 0,000 0,00 245 247,44 4 Работа механизированного звена по очистке прибордюрной части от зимних накоплений 1000 пог.м 53141,78 9,491 504 368,63 0,000 0,00 504 368,63 6 Механизированная расчистка перекрестков, колец и площадей проезжей части от грязи и мусора колесным трактором 1000 м2 170,00 896,670 152 433,90 0,000 0,00 152 433,90 Итого 1 485 481,72 0,00 1 485 481,72 Тротуары 1 Механизированная расчистка тротуаров от грязи и мусора мини-трактором (с учетом стоимости воды) 1000 м2 800,00 905,350 724 280,00 367,490 293 992,00 1 018 272,00 2 Механизированная уборка зимних накоплений с тротуаров 1000 пог.м 31971,43 2,500 79 928,58 0,000 0,00 79 928,58 3 Ручная уборка тротуаров от пыли и мусора 1000 м2 396,25 2,000 792,50 0,000 0,00 792,50 Итого 805 001,08 293 992,00 1 098 993,08 Газоны 1 Кошение травостоя триммером со сбором и выноской травы м2 3,02 162 276,000 490 073,52 0,000 0,00 490 073,52 2 Ручная уборка газонов, обочин, полос отвода от случайного мусора м2 0,34 3 570 072,000 1 213 824,48 0,000 0,00 1 213 824,48 Итого 1 703 898,00 0,00 1 703 898,00 Остановки 1 Ручная уборка остановок общественного транспорта с прилотковой частью остановочных карманов от мусора м2 11,50 1 482,000 17 043,00 0,000 0,00 17 043,00 2 Ручная очистка от рекламных объявлений м2 40,00 19,000 760,00 0,000 0,00 760,00 Итого 17 803,00 0,00 17 803,00 Деревья 1 Вырезка поросли 1 дер. 70,00 93,000 6 510,00 0,000 0,00 6 510,00 2 Распиловка упавших деревьев и крупномерных сучьев м3 163,53 80,000 13 082,40 0,000 0,00 13 082,40 Итого 19 592,40 0,00 19 592,40 Ограждения 1 Очистка поверхности перильного ограждения от пыли и мусора м 2,84 285,000 809,40 0,000 0,00 809,40 2 Окраска металлического перильного ограждения на 1 раз с грунт-эмалью м 107,16 300,000 32 148,00 0,000 0,00 32 148,00 3 Исправление поврежденных секций металлического перильного ограждения м 490,52 100,000 49 052,00 0,000 0,00 49 052,00 Итого 82 009,40 0,00 82 009,40 Итого летний период 4 113 785,60 0,00 293 992,00 4 407 777,60 Итого потребность на год 23 554 500,00 0,00 29 468 389,60 53 022 889,60

СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

на выполнение работ по комплексному содержанию автомобильных дорог и инженерных сооружений на них, расположенных на территории Ленинского района города Томска в 2023 году

| № п/п | Наименование работ | Единица измерения | Стоимость на ед.изм., руб | Объём работ | Стоимость работ в условиях 2023 года, руб |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Зимний период |
| Проезжая часть |
| 1 | Механизированное сгребание снега с проезжей части улиц | 1000 м2 | 247,08 | 12 101,508 | 2 990 040,60 |
| 2 | Скалывание уплотненного снега автогрейдером с проезжей части за 1 проход | 1000 м2 | 732,98 | 5 210,632 | 3 819 289,04 |
| 3 | Механизированная посыпка проезжей части улиц ПСС 10% (при расходе ПСС от 101 до 150 гр/м2) | 1000 м2 | 713,08 | 5 554,656 | 3 960 914,10 |
| 4 | Механизированная посыпка проезжей части улиц ПСС 20% (при расходе ПСС от 101 до 150 гр/м2) | 1001 м2 | 815,00 | 5 554,656 | 4 527 044,64 |
| 5 | Механизированная перекидка снега фрезерно-роторным снегоочистителем в звене | 1000 пог.м. | 4 717,960 | 40,142 | 189 388,35 |
| 6 | Механизированная перекидка снега фрезерно-роторным снегоочистителем | 1000 пог.м. | 1661,67 | 40,352 | 67 051,71 |
| 7 | Механизированная очистка проезжей части от снежного заноса фронтальным погрузчиком с объемом ковша более 1,8 м3 | м2 | 26,27 | 24 000,000 | 630 480,00 |
| 8 | Дежурство пескоразбрасывателей | ч | 1953,54 | 400,000 | 781 416,00 |
|  | Итого |  |  |  | 16 965 624,44 |
| Тротуары |
| 1 | Механизированная уборка тротуаров от снега мини-трактором | 1000 м2 | 417,90 | 2 571,194 | 1 074 501,97 |
| 2 | Механизированная посыпка песком тротуаров мини-трактором | 1000 м2 | 4835,80 | 2 571,194 | 12 433 779,95 |
| 3 | Ручная уборка тротуаров от свежевыпавшего снега | 1000 м2 | 3779,39 | 10,320 | 39 003,30 |
| 4 | Ручная посыпка тротуаров песком | м2 | 3,31 | 4 992,000 | 16 523,52 |
| 5 | Ручная уборка тротуаров от льда и наледи | м2 | 26,54 | 12 488,000 | 331 431,52 |
|  | Итого |  |  |  | 13 895 240,26 |
| Остановки |
| 1 | Ручная уборка остановок общественного транспорта | м2 | 26,30 | 2 375,000 | 62 462,50 |
| 3 | Ручная посыпка остановок общественного транспорта | м2 | 3,31 | 920,000 | 3 045,20 |
| 4 | Ручная очистка от рекламных объявлений | м2 | 11,84 | 40,000 | 473,60 |
|  | Итого |  |  |  | 65 981,30 |
| Вывоз снега |
| 1 | Комплекс работ по вывозу снега с проезжей части, тротуаров, остановок, парковочных карманов | т | 737,96 | 7 528,521 | 5 555 747,66 |
|  | Итого |  |  |  | 5 555 747,66 |
|  | Итого зимний период |  |  |  | 36 482 593,66 |
| № п/п | Наименование работ | Единица измерения | Стоимость на ед.изм., руб | Объём работ | Стоимость работ в условиях 2023 года, руб |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Летний период |
| Проезжая часть, технические тротуары |
| 1 | Механизированная мойка проезжей части (с учетом воды) | 1000 м2 | 208,95 | 3 857,400 | 806 003,73 |
| 2 | содержанию автомобильных дорог, расположенных на территории Ленинского района Города Томска (отсыпка щебнем) |  |  |  | 8 820 839,78 |
| 3 | Работа механизированного звена по очистке прибордюрной части от наносного грунта, грязи | 1000 пог.м | 47222,70 | 9,491 | 448 190,65 |
| 4 | Работа механизированного звена по очистке прибордюрной части от зимних накоплений | 1000 пог.м | 57461,25 | 9,491 | 545 364,72 |
| 5 | Профилирование обочин без погрузки и вывозки излишков грунта | 1000 м2 | 850,73 |  |  |
| 6 | Планировка проезжей части гравийных дорог автогрейдером при однократном прохождении | 1000 м2 | 626,85 |  |  |
| 7 | Механизированная расчистка перекрестков, колец и площадей проезжей части от грязи и мусора колесным трактором | 1000 м2 | 161,36 | 896,670 | 144 686,67 |
|  | Итого |  |  |  | 10 765 085,55 |
| Тротуары |
| 1 | Механизированная расчистка тротуаров от грязи и мусора мини-трактором (с учетом стоимости воды) | 1000 м2 | 845,75 | 905,350 | 765 699,76 |
| 2 | Механизированная уборка зимних накоплений с тротуаров | 1000 пог.м | 26218,00 | 2,500 | 65 545,00 |
| 3 | Ручная уборка тротуаров от пыли и мусора | 1000 м2 | 757,86 | 2,000 | 1 515,72 |
|  | Итого |  |  |  | 832 760,48 |
| Газоны |
| 1 | Кошение травостоя триммером со сбором и выноской травы | м2 | 6,65 | 789 360,000 | 5 249 244,00 |
| 2 | Ручная уборка газонов, обочин, полос отвода от случайного мусора | м2 | 1,60 | 3 570 072,000 | 5 712 115,20 |
|  | Итого |  |  |  | 10 961 359,20 |
| Остановки |
| 1 | Ручная уборка остановок общественного транспорта с прилотковой частью остановочных карманов от мусора | м2 | 25,70 | 1 482,000 | 38 087,40 |
| 2 | Ручная очистка от рекламных объявлений | м2 | 11,84 | 19,000 | 224,96 |
|  | Итого |  |  |  | 38 312,36 |
| Деревья |
| 1 | Вырезка поросли | 1 дер. | 55,72 | 1 000,000 | 55 720,00 |
| 2 | Распиловка упавших деревьев и крупномерных сучьев | м3 | 263,68 | 200,000 | 52 736,00 |
|  | Итого |  |  |  | 108 456,00 |
| Ограждения |
| 1 | Очистка поверхности перильного ограждения от пыли и мусора | м | 7,79 | 285,000 | 2 220,15 |
| 2 | Окраска металлического перильного ограждения на 1 раз с грунт-эмалью | м | 159,20 | 300,000 | 47 760,00 |
| 3 | Исправление поврежденных секций металлического перильного ограждения | м | 688,21 | 100,000 | 68 821,00 |
|  | Итого |  |  |  | 118 801,15 |
|  | Итого летний период |  |  |  | 22 824 774,74 |
|  | Итого потребность на год |  |  |  | 59 307 368,40 |

| Ленинский район |
| --- |
| Проезжая часть |
| 3 категория |
| Наименование работ | Единица измерения | Цена за ед. изм., руб. | Объём работ | Стоимость |
| выполнение работ по восстановлению поперечного профиля и ровности проезжей части щебеночных покрытий с добавлением щебня (расход 300 м3 на 1 километр) | м2 | 241,63 | 41 385,590 | 10 000 000 |

| Сводный сметный расчет стоимости строительства (по решению судов) |
| --- |
| по состоянию на 3 квартал 2020 г. |
|  | «Устройство дренажных прорезей по ул. Ижевской, ул. Профсоюзной, пер. Керепетский, пер. Корейский, пер. Стрелочный, пер. Румынский, ул. Чепалова г. Томске в рамках содержания улично-дорожной сети». 1 Очередь |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | руб |
| № п/п | № смет. расчетов и смет | Наименование глав, объектов работ и затрат | Сметная стоимость | Общая сметная стоимость |
|  |  |  | Строительных работ | Монтажных работ | Оборудование и инвентарь | Прочих затрат |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Глава 2. Основные объекты строительства |
| 1 | ЛСР 02-01-01 | устройство лестничногоспуска | 484 178,00 | - | - | - | 484 178,00 |
|  |  | Итого по главе 2 : | 484 178,00 | - | - | - | 484 178,00 |
| Глава 9. Прочие работы и затраты. |
|  |  | Итого по главам 1-10: | 484 178,00 |  |  |  | 484178,00 |
| Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы. |
| 3 | Смета № 01 | Проектные работы (НДС не предусмотрен) | - | - | - |  |  |
| 4 | Договор № 23СД/2020 от 26.03.2020г | Проверка достоверности определения сметной стоимости строительства. (НДС не предусмотрен) | - | - | - |  |  |
|  |  | Итого по главе 12: | - |  |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Итого по главам 1-12: | 484 178,00 |  |  | 0,00 | 484178,00 |
| 5 | МДС 81-35.2004 п.4.96 | Непредвиденные затраты 2% | 9 683,00 |  |  | - | 9 683,00 |
|  |  | Итого по расчету: | 493 861,00 |  |  | - | 493 861,00 |
| 6 |  | НДС 20% (без п. 3, п. 4) | 98 772,20 |  |  | - | 98 772,20 |
|  |  | Всего стоимость с НДС | 592 633,20 |  |  | - | 592 633,20 |
| Сводный сметный расчет стоимости строительства |
| по состоянию на 3 квартал 2020 г. |
|  | «Устройство дренажных прорезей по ул. Ижевской, ул. Профсоюзной, пер. Керепетский, пер. Корейский, пер. Стрелочный, пер. Румынский, ул. Чепалова г. Томске в рамках содержания улично-дорожной сети». 2 Очередь |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | руб |
| № п/п | № смет. расчетов и смет | Наименование глав, объектов работ и затрат | Сметная стоимость | Общая сметная стоимость |
|  |  |  | Строительных работ | Монтажных работ | Оборудование и инвентарь | Прочих затрат |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Глава 2. Основные объекты строительства |
| 1 | ЛСР 02-01-01 | устройство лестничногоспуска | 480 228,00 | - | - | - | 480 228,00 |
|  |  | Итого по главе 2 : | 480 228,00 | - | - | - | 480 228,00 |
| Глава 9. Прочие работы и затраты. |
|  |  | Итого по главам 1-10: | 480 228,00 |  |  |  | 480228,00 |
| Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы. |
| 3 | Смета № 01 | Проектные работы (НДС не предусмотрен) | - | - | - |  |  |
| 4 | Договор № 23СД/2020 от 26.03.2020г | Проверка достоверности определения сметной стоимости строительства. (НДС не предусмотрен) | - | - | - |  |  |
|  |  | Итого по главе 12: | - |  |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Итого по главам 1-12: | 480 228,00 |  |  | 0,00 | 480228,00 |
| 5 | МДС 81-35.2004 п.4.96 | Непредвиденные затраты 2% | 9 604,00 |  |  | - | 9 604,00 |
|  |  | Итого по расчету: | 489 832,00 |  |  | - | 489 832,00 |
| 6 |  | НДС 20% (без п. 3, п. 4) | 97 966,40 |  |  | - | 97 966,40 |
|  |  | Всего стоимость с НДС | 587 798,40 |  |  | - | 587 798,40 |

СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

на выполнение работ по комплексному содержанию автомобильных дорог и инженерных сооружений на них, расположенных на территории Ленинского района города Томска в 2024 году

| № п/п | Наименование работ | Единица измерения | Стоимость на ед.изм., руб | Объём работ | Стоимость работ в условиях 2023 года, руб | Объём работ на увеличение кратности | Дополнительная потребность на увеличение кратности, руб |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Зимний период |
| Проезжая часть |
| 1 | Механизированное сгребание снега с проезжей части улиц | 1000 м2 | 247,08 | 10 101,000 | 2 495 755,08 |  | 0,00 |
| 2 | Скалывание уплотненного снега автогрейдером с проезжей части за 1 проход | 1000 м2 | 732,98 | 4 210,000 | 3 085 845,80 |  | 0,00 |
| 3 | Механизированная посыпка проезжей части улиц ПСС 10% (при расходе ПСС от 101 до 150 гр/м2) | 1000 м2 | 713,08 | 4 554,650 | 3 247 829,82 |  | 0,00 |
| 4 | Механизированная посыпка проезжей части улиц ПСС 20% (при расходе ПСС от 101 до 150 гр/м2) | 1000 м2 | 815,00 | 1 008,000 | 821 520,00 | 5 554,656 | 4 527 044,64 |
| 5 | Механизированная перекидка снега фрезерно-роторным снегоочистителем в звене | 1000 пог.м. | 4 717,960 | 40,142 | 189 388,35 |  | 0,00 |
| 6 | Механизированная перекидка снега фрезерно-роторным снегоочистителем | 1000 пог.м. | 1661,67 | 40,352 | 67 051,71 |  | 0,00 |
| 7 | Механизированная очистка проезжей части от снежного заноса фронтальным погрузчиком с объемом ковша более 1,8 м3 | м2 | 26,27 | 24 000,000 | 630 480,00 | 16 000,000 | 420 320,00 |
| 8 | Дежурство пескоразбрасывателей | ч | 953,54 | 400,000 | 381 416,00 |  | 0,00 |
|  | Итого |  |  |  | 10 919 286,76 |  | 4 947 364,64 |
| Тротуары |
| 1 | Механизированная уборка тротуаров от снега мини-трактором | 1000 м2 | 417,90 | 2 571,194 | 1 074 501,97 |  | 0,00 |
| 2 | Механизированная посыпка песком тротуаров мини-трактором | 1000 м2 | 835,80 | 2 571,194 | 2 149 003,95 |  | 0,00 |
| 3 | Ручная уборка тротуаров от свежевыпавшего снега | 1000 м2 | 1779,39 | 10,320 | 18 363,30 |  | 0,00 |
| 4 | Ручная посыпка тротуаров песком | м2 | 3,31 | 4 992,000 | 16 523,52 |  | 0,00 |
| 5 | Ручная уборка тротуаров от льда и наледи | м2 | 26,54 | 12 488,000 | 331 431,52 |  | 0,00 |
|  | Итого |  |  |  | 3 589 824,26 |  | 0,00 |
| Остановки |
| 1 | Ручная уборка остановок общественного транспорта | м2 | 26,30 | 2 375,000 | 62 462,50 |  | 0,00 |
| 3 | Ручная посыпка остановок общественного транспорта | м2 | 3,31 | 920,000 | 3 045,20 |  | 0,00 |
| 4 | Ручная очистка от рекламных объявлений | м2 | 11,84 | 40,000 | 473,60 |  | 0,00 |
|  | Итого |  |  |  | 65 981,30 |  | 0,00 |
| Вывоз снега |
| 1 | Комплекс работ по вывозу снега с проезжей части, тротуаров, остановок, парковочных карманов | т | 737,96 | 5 000,268 | 3 689 997,71 | 20 000,000 | 14 759 200,00 |
|  | Итого |  |  |  | 3 689 997,71 |  | 14 759 200,00 |
|  | Итого зимний период |  |  |  | 18 265 090,04 |  | 19 706 564,64 |
| № п/п | Наименование работ | Единица измерения | Стоимость на ед.изм., руб | Объём работ | Стоимость работ в условиях 2023 года, руб | Объём работ на увеличение кратности | Дополнительная потребность на увеличение кратности, руб |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Летний период |
| Проезжая часть, технические тротуары |
| 1 | Механизированная мойка проезжей части (с учетом воды) | 1000 м2 | 208,95 | 3 857,400 | 806 003,73 |  | 0,00 |
| 2 | содержанию автомобильных дорог, расположенных на территории Ленинского района Города Томска (отсыпка щебнем) |  |  |  | 10 000 000,00 |  | 10 000 000,00 |
| 3 | Работа механизированного звена по очистке прибордюрной части от наносного грунта, грязи | 1000 пог.м | 47222,70 | 9,491 | 448 190,65 |  | 0,00 |
| 4 | Работа механизированного звена по очистке прибордюрной части от зимних накоплений | 1000 пог.м | 57461,25 | 9,491 | 545 364,72 |  | 0,00 |
| 5 | Профилирование обочин без погрузки и вывозки излишков грунта | 1000 м2 | 850,73 |  |  | 40,000 | 34 029,20 |
| 6 | Планировка проезжей части гравийных дорог автогрейдером при однократном прохождении | 1000 м2 | 626,85 |  |  | 264,100 | 165 551,09 |
| 7 | Механизированная расчистка перекрестков, колец и площадей проезжей части от грязи и мусора колесным трактором | 1000 м2 | 261,36 | 896,670 | 234 353,67 |  | 0,00 |
|  | Итого |  |  |  | 12 033 912,77 |  | 10 199 580,29 |
| Тротуары |
| 1 | Механизированная расчистка тротуаров от грязи и мусора мини-трактором (с учетом стоимости воды) | 1000 м2 | 845,75 | 905,350 | 765 699,76 |  | 0,00 |
| 2 | Механизированная уборка зимних накоплений с тротуаров | 1000 пог.м | 36218,00 | 2,500 | 90 545,00 |  | 0,00 |
| 3 | Ручная уборка тротуаров от пыли и мусора | 1000 м2 | 757,86 | 2,000 | 1 515,72 |  | 0,00 |
|  | Итого |  |  |  | 857 760,48 |  | 0,00 |
| Газоны |
| 1 | Кошение травостоя триммером со сбором и выноской травы | м2 | 4,65 | 789 360,000 | 3 670 524,00 | 627 084,000 | 2 915 940,60 |
| 2 | Ручная уборка газонов, обочин, полос отвода от случайного мусора | м2 | 0,60 | 3 570 072,000 | 2 142 043,20 | 2 744 808,000 | 1 646 884,80 |
|  | Итого |  |  |  | 5 812 567,20 |  | 4 562 825,40 |
| Остановки |
| 1 | Ручная уборка остановок общественного транспорта с прилотковой частью остановочных карманов от мусора | м2 | 25,70 | 1 482,000 | 38 087,40 |  | 0,00 |
| 2 | Ручная очистка от рекламных объявлений | м2 | 11,84 | 19,000 | 224,96 |  | 0,00 |
|  | Итого |  |  |  | 38 312,36 |  | 0,00 |
| Деревья |
| 1 | Вырезка поросли | 1 дер. | 55,72 | 1 000,000 | 55 720,00 | 907,000 | 50 538,04 |
| 2 | Распиловка упавших деревьев и крупномерных сучьев | м3 | 263,68 | 200,000 | 52 736,00 | 120,000 | 31 641,60 |
|  | Итого |  |  |  | 108 456,00 |  | 82 179,64 |
| Ограждения |
| 1 | Очистка поверхности перильного ограждения от пыли и мусора | м | 7,79 | 285,000 | 2 220,15 |  | 0,00 |
| 2 | Окраска металлического перильного ограждения на 1 раз с грунт-эмалью | м | 159,20 | 300,000 | 47 760,00 |  | 0,00 |
| 3 | Исправление поврежденных секций металлического перильного ограждения | м | 688,21 | 100,000 | 68 821,00 |  | 0,00 |
|  | Итого |  |  |  | 118 801,15 |  | 0,00 |
|  | Итого летний период |  |  |  | 18 969 809,96 | 0,00 | 14 844 585,33 |
|  | Итого потребность на год |  |  |  | 37 234 900,00 | 0,00 | 34 551 149,97 |

Приложение 6 к подпрограмме

«Содержание и ремонт улично-дорожной сети и обеспечение безопасности дорожного движения»

Потребность на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования, расположенных на территории Советского района города Томска в 2022 году в рамках подпрограммы «Содержание и ремонт улично-дорожной сети и обеспечение безопасности дорожного движения» муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства» (работ по профилированию гравийно-щебеночных дорог с добавлением нового материала)

| Расчет стоимости работ по содержанию улично-дорожной сети (отсыпка) в 2022 году |
| --- |
| № п/п | Наименование работ и услуг | Объем работ | Ед. изм. | Цена за ед. изм., руб. | Общая стоимость, руб. на 2022 гг. |
|  |  | 2023 год |  |  |  |
| Содержание (механизированное) внутриквартальных проездов |
| 1 | Профилирование проезжей части с исправлением профиля щебёночных дорог с добавлением нового материала | 3,83264368 | тыс м2 | 435000,00 | 1 667 200,00 |
| 2 | Профилирование проезжей части с исправлением профиля гравийных дорог с добавлением нового материала | 15,000 | тыс м2 | 250000,00 | 3 750 000,00 |
| 3 | Восстановление поперечного профиля и ровности проезжей части щебеночных покрытий с добавлением нового материала | 3,000 | тыс м2 | 366000,00 | 1 098 000,00 |
| 4 | Восстановление поперечного профиля и ровности проезжей части гравийных покрытий с добавлением нового материала | 10,000 | тыс м2 | 220000,00 | 2 200 000,00 |
|  |  |  |  |  | 8 715 200,00 |

|  | Наименование работ | Единица измерения | Цена за ед.изм., руб. | Стоимость работ, руб. | Объем работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2022 г. |
|  | Зимний период |
|  | Проезжая часть (зимний период) |
| 1 | Механизированное сгребание снега с проезжей части улиц | 103м2 | 202,00 | 202 000,000 | 1 000,00 |
| 2 | Скалывание уплотненного снега автогрейдером с проезжей части за 1 проход | 103м2 | 595,00 | 2 380 000,000 | 4 000,00 |
| 3 | Механизированная посыпка проезжей части улиц ПСС 10% (при расходе ПСС от 151 до 200 г/м2) | 103м2 | 620,00 | 310 000,000 | 500,00 |
| 4 | Механизированная очистка парковочного кармана, заездов, остановок фронтальным погрузчиком | м2 | 30,00 | 7 500,000 | 250,00 |
| 5 | Механизированная очистка проезжей части и обочин от снега фронтальным погрузчиком с объемом ковша до 1,8 м3 включительно | м2 | 19,00 | 570 000,000 | 30 000,00 |
| 6 | Механизированная перекидка снега фрезернороторным снегоочистетелем | 103 пог.м | 3600,00 | 360 000,000 | 100,00 |
| 7 | Механизированная перекидка снега фрезернороторным снегоочистителем в звене | 103 пог.м | 6950,00 | 695 000,000 | 100,00 |
| 8 | Дежурство пескоразбрасывателей | ч | 720,00 | 360 000,00 | 500,00 |
| 9 | Дежурство плужнощеточных | ч | 670,00 | 335 000,00 | 500,00 |
|  | Итого проезжая часть |  |  | 5 219 500,00 |  |
|  | Тротуары (зимний период) |
| 10 | Механизированная расчистка тротуаров от снега колесным трактором | 103м2 | 320,00 | 16 000,000 | 50,00 |
| 11 | Ручная уборка тротуаров от свежевыпавшего снега | 103м2 | 1420,00 | 7 100,000 | 5,00 |
| 12 | Ручная посыпка тротуаров песком (с учетом стоимости песка) | м2 | 1,96 | 9 800,000 | 5 000,00 |
| 13 | Ручная уборка тротуаров от льда и наледи | м2 | 20,60 | 41 200,000 | 2 000,000 |
| 14 | Механизированная уборка тротуаров от уплотненного снега (наста) | 103м2 | 4 200,00 | 210 000,000 | 50,00 |
|  | Итого тротуары |  |  | 284 100,00 |  |
|  | Остановки (зимний период) |
| 15 | Ручная уборка остановок общественного транспорта от свежевыпавшего снега и наледи | м2 | 21,00 | 42 000,000 | 2 000,0000 |
| 16 | Ручная посыпка остановок общественного транспорта песком (с учетом стоимости песка) | м2 | 1,90 | 1 900,000 | 1 000,0000 |
| 17 | Ручная очистка от рекламных объявлений | м2 | 5,20 | 260,000 | 50,0000 |
|  | Итого остановки |  |  | 44 160,00 |  |
|  | Лестницы (зимний период) |
| 18 | Ручная очистка лестничных сходов от снега и льда | м2 | 12,00 | 24 000,000 | 2 000,0000 |
| 19 | Ручная посыпка лестничных сходов песком (с учетом стоимости песка) | м2 | 1,80 | 3 600,000 | 2 000,0000 |
|  | Итого |  |  | 27 600,00 |  |
|  | Урны 6 шт.(зимний период) |
| 20 | Очистка урн | шт | 88,00 | 4 400,000 | 50,00 |
|  | Итого |  |  | 4 400,00 |  |
|  | Вывоз снега |
| 21 | Комплекс работ по вывозу снега с проезжей части, тротуаров, остановок, парковочных карманов | т | 780,00 | 15 600 000,000 | 20 000,0000 |
|  | Итого снега |  |  | 15 600 000,000 |  |
|  | Итого зимний период |  |  | 21 179 760,000 |  |
|  | Итого зимний период с понижающим коэффициентом по итогам электронного аукциона К=1 |  |  | 21 179 760,000 |  |
|  | Летний период |
|  | Проезжая часть, технические тротуары (летний период) |
| 22 | Механизированная мойка проезжей части (с учетом воды) | 103 м2 | 202,00 | 60 600,000 | 300,00 |
| 23 | Работа механизированного звена по очистке прибордюрной части от наносного грунта, грязи | 103 пог. м | 34520,00 | 1 726 000,000 | 50,00 |
| 24 | Работа механизированного звена по очистке прибордюрной части от зимних накоплений | 103 пог. м | 62500,00 | 437 500,000 | 7,00 |
| 25 | Механизированная расчистка проезжей части от грязи и песка колесным трактором | 103 м2 | 258,00 | 12 900,000 | 50,00 |
| 26 | Механизированный полив проезжей части (с учетом стоимости воды) | 103 м2 | 155,00 | 3 100,000 | 20,00 |
|  | Итого |  |  | 2 240 100,000 |  |
|  | Тротуары |
| 27 | Механизированная расчистка тротуаров от пыли и грязи колесным трактором | 103 м2 | 256,00 | 2 560,000 | 10,00 |
| 28 | Механизированная уборка тротуаров от зимних накоплений | 103 пог. м | 34500,00 | 276 000,000 | 8,00 |
| 29 | Ручная уборка тротуаров от пыли и грязи | 103 м2 | 485,00 | 3 880,000 | 8,00 |
|  | Итого тротуары |  |  | 282 440,000 |  |
|  | Лестницы |
| 30 | Ручная очистка лестничных сходов от пыли и грязи | м2 | 3,50 | 700,000 | 200,00 |
|  | Итого лестницы |  |  | 700,000 |  |
|  | Газоны (летний период) |
| 31 | Ручная уборка газонов, обочин, полос отвода от случайного мусора, без транспортировки и утилизации | м2 | 0,60 | 300 000,000 | 500 000,00 |
| 32 | Кошение травостоя триммером со сбором и выноской травы | м2 | 4,20 | 840 000,000 | 200 000,00 |
|  | Итого газоны |  |  | 1 140 000,000 |  |
|  | Остановки (летний период) |
| 33 | Ручная уборка остановок общественного транспорта, включая прилотковую часть остановочных карманов, от пыли, грязи и случайного мусора, не относящегося к твердым коммунальным отходам, и вывоз на полигон ТБО (без учета стоимости захоронения на полигоне). | м2 | 15,00 | 15 000,000 | 1 000,00 |
| 34 | Ручная мойка остановочного павильона (с учетом стоимости воды) | м2 | 110,00 | 22 000,000 | 200,00 |
| 35 | Ручная очистка от рекламных объявлений | м2 | 5,20 | 1 560,000 | 300,00 |
|  | Итого остановки |  |  | 38 560,000 |  |
|  | Урны 6 шт.(летний период) |
| 36 | Очистка урн | шт | 88,00 | 61 600,000 | 700,00 |
|  | Итого урны |  |  | 61 600,000 |  |
|  | Деревья |
| 37 | Вырезка поросли | усл.ед | 16,00 | 1 600,000 | 100,000 |
| 38 | Распиловка упавших деревьев и крупномерных сучьев | м3 | 300,00 | 30 000,000 | 100,0000 |
| 39 | Погрузка сучьев, веток, листьев, упавших деревьев в автомашину и вывоз на полигон ТБО (без учета стоимости захоронения на полигоне) | м3 | 400,00 | 40 000,000 | 100,0000 |
|  | Итого деревьев |  |  | 71 600,000 |  |
|  | Прочее |
| 40 | Планировка проезжей части гравийных дорог автогрейдером при однократном прохождении | 103 м2 | 35000,00 | 700 000,000 | 20,00000 |
| 41 | Погрузка грузчиком и вывозка уличного смета, скошенной травы автосамосвалом (с учетом стоимости захоронения на полигоне) | км | 880,00 | 50 040,003 | 56,863640 |
| 42 | Профилирование обочин без погрузки и вывозки излишков грунта | 103 м2 | 700,00 | 4 900,000 | 7,000 |
|  | Итого прочие: |  |  | 754 940,003 |  |
|  | Итого летний период с понижающим коэффициентом по итогам электронного аукциона К=1 |  |  | 4 589 940,003 |  |
|  | Всего за летний и зимний периоды с понижающим коэффициентом по итогам электронного аукциона К=1, в том числе НДС 20% |  |  | 25 769 700,00 |  |
|  | В том числе НДС 20%: |  |  | 4 294 950,00 |  |
|  | * расчет произведен методом сопоставления рыночных цен |  |  |  |

|  | Техническое задание на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования, расположенных на территории Советского района города Томска в 2023 году в рамках подпрограммы «СОДЕРЖАНИЕ И РЕМОНТ УЛИЧНО-ДОРОЖНОЙ СЕТИ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ» муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства 2022-2030 г.г.» |
| --- | --- |
|  | Наименование работ | Единица измерения | Цена за ед.изм., руб. | Стоимость работ, руб. | Объем работ |
|  |  |  |  |  | 2023 г. |
|  | Зимний период |
|  | Проезжая часть (зимний период) |
| 1 | Механизированное сгребание снега с проезжей части улиц | 103м2 | 202,00 | 202 000,000 | 1 000,00 |
| 2 | Скалывание уплотненного снега автогрейдером с проезжей части за 1 проход | 103м2 | 595,00 | 1 190 000,000 | 2 000,00 |
| 3 | Механизированная посыпка проезжей части улиц ПСС 10% (при расходе ПСС от 151 до 200 г/м2) | 103м2 | 620,00 | 310 000,000 | 500,00 |
| 4 | Механизированная очистка парковочного кармана, заездов, остановок фронтальным погрузчиком | м2 | 30,00 | 7 500,000 | 250,00 |
| 5 | Механизированная очистка проезжей части и обочин от снега фронтальным погрузчиком с объемом ковша до 1,8 м3 включительно | м2 | 19,00 | 570 000,000 | 30 000,00 |
| 6 | Механизированная перекидка снега фрезернороторным снегоочистетелем | 103 пог.м | 3600,00 | 360 000,000 | 100,00 |
| 7 | Механизированная перекидка снега фрезернороторным снегоочистителем в звене | 103 пог.м | 6950,00 | 695 000,000 | 100,00 |
| 8 | Дежурство пескоразбрасывателей | ч | 720,00 | 360 000,00 | 500,00 |
| 9 | Дежурство плужнощеточных | ч | 670,00 | 335 000,00 | 500,00 |
|  | Итого проезжая часть |  |  | 4 029 500,00 |  |
|  | Тротуары (зимний период) |
| 10 | Механизированная расчистка тротуаров от снега колесным трактором | 103м2 | 320,00 | 16 000,000 | 50,00 |
| 11 | Ручная уборка тротуаров от свежевыпавшего снега | 103м2 | 1420,00 | 7 100,000 | 5,00 |
| 12 | Ручная посыпка тротуаров песком (с учетом стоимости песка) | м2 | 1,96 | 9 800,000 | 5 000,00 |
| 13 | Ручная уборка тротуаров от льда и наледи | м2 | 20,60 | 41 200,000 | 2 000,000 |
| 14 | Механизированная уборка тротуаров от уплотненного снега (наста) | 103м2 | 4 200,00 | 210 000,000 | 50,00 |
|  | Итого тротуары |  |  | 284 100,00 |  |
|  | Остановки (зимний период) |
| 15 | Ручная уборка остановок общественного транспорта от свежевыпавшего снега и наледи | м2 | 21,00 | 42 000,000 | 2 000,0000 |
| 16 | Ручная посыпка остановок общественного транспорта песком (с учетом стоимости песка) | м2 | 1,90 | 1 900,000 | 1 000,0000 |
| 17 | Ручная очистка от рекламных объявлений | м2 | 5,20 | 260,000 | 50,0000 |
|  | Итого остановки |  |  | 44 160,00 |  |
|  | Лестницы (зимний период) |
| 18 | Ручная очистка лестничных сходов от снега и льда | м2 | 12,00 | 24 000,000 | 2 000,0000 |
| 19 | Ручная посыпка лестничных сходов песком (с учетом стоимости песка) | м2 | 1,80 | 3 600,000 | 2 000,0000 |
|  | Итого |  |  | 27 600,00 |  |
|  | Урны 6 шт.(зимний период) |
| 20 | Очистка урн | шт | 88,00 | 4 400,000 | 50,00 |
|  | Итого |  |  | 4 400,00 |  |
|  | Вывоз снега |
| 21 | Комплекс работ по вывозу снега с проезжей части, тротуаров, остановок, парковочных карманов | т | 780,00 | 7 800 000,000 | 10 000,0000 |
|  | Итого снега |  |  | 7 800 000,000 |  |
|  | Итого зимний период |  |  | 12 189 760,000 |  |
|  | Итого зимний период с понижающим коэффициентом по итогам электронного аукциона К=1 |  |  | 12 189 760,000 |  |
|  | Летний период |
|  | Проезжая часть, технические тротуары (летний период) |
| 22 | Механизированная мойка проезжей части (с учетом воды) | 103 м2 | 202,00 | 60 600,000 | 300,00 |
| 23 | Работа механизированного звена по очистке прибордюрной части от наносного грунта, грязи | 103 пог. м | 34520,00 | 1 035 600,000 | 30,00 |
| 24 | Работа механизированного звена по очистке прибордюрной части от зимних накоплений | 103 пог. м | 62500,00 | 437 500,000 | 7,00 |
| 25 | Механизированная расчистка проезжей части от грязи и песка колесным трактором | 103 м2 | 258,00 | 12 900,000 | 50,00 |
| 26 | Механизированный полив проезжей части (с учетом стоимости воды) | 103 м2 | 155,00 | 3 100,000 | 20,00 |
|  | Итого |  |  | 1 549 700,000 |  |
|  | Тротуары |
| 27 | Механизированная расчистка тротуаров от пыли и грязи колесным трактором | 103 м2 | 256,00 | 2 560,000 | 10,00 |
| 28 | Механизированная уборка тротуаров от зимних накоплений | 103 пог. м | 34500,00 | 276 000,000 | 8,00 |
| 29 | Ручная уборка тротуаров от пыли и грязи | 103 м2 | 485,00 | 3 880,000 | 8,00 |
|  | Итого тротуары |  |  | 282 440,000 |  |
|  | Лестницы |
| 30 | Ручная очистка лестничных сходов от пыли и грязи | м2 | 3,50 | 700,000 | 200,00 |
|  | Итого лестницы |  |  | 700,000 |  |
|  | Газоны (летний период) |
| 31 | Ручная уборка газонов, обочин, полос отвода от случайного мусора, без транспортировки и утилизации | м2 | 0,60 | 300 000,000 | 500 000,00 |
| 32 | Кошение травостоя триммером со сбором и выноской травы | м2 | 4,20 | 420 000,000 | 100 000,00 |
|  | Итого газоны |  |  | 720 000,000 |  |
|  | Остановки (летний период) |
| 33 | Ручная уборка остановок общественного транспорта, включая прилотковую часть остановочных карманов, от пыли, грязи и случайного мусора, не относящегося к твердым коммунальным отходам, и вывоз на полигон ТБО (без учета стоимости захоронения на полигоне). | м2 | 15,00 | 15 000,000 | 1 000,00 |
| 34 | Ручная мойка остановочного павильона (с учетом стоимости воды) | м2 | 110,00 | 22 000,000 | 200,00 |
| 35 | Ручная очистка от рекламных объявлений | м2 | 5,20 | 1 560,000 | 300,00 |
|  | Итого остановки |  |  | 38 560,000 |  |
|  | Урны 6 шт.(летний период) |
| 36 | Очистка урн | шт | 88,00 | 61 600,000 | 700,00 |
|  | Итого урны |  |  | 61 600,000 |  |
|  | Деревья |
| 37 | Вырезка поросли | усл.ед | 16,00 | 1 600,000 | 100,000 |
| 38 | Распиловка упавших деревьев и крупномерных сучьев | м3 | 300,00 | 30 000,000 | 100,0000 |
| 39 | Погрузка сучьев, веток, листьев, упавших деревьев в автомашину и вывоз на полигон ТБО (без учета стоимости захоронения на полигоне) | м3 | 400,00 | 40 000,000 | 100,0000 |
|  | Итого деревьев |  |  | 71 600,000 |  |
|  | Прочее |
| 40 | Планировка проезжей части гравийных дорог автогрейдером при однократном прохождении | 103 м2 | 35000,00 | 350 000,000 | 10,00 |
| 41 | Погрузка грузчиком и вывозка уличного смета, скошенной травы автосамосвалом (с учетом стоимости захоронения на полигоне) | км | 880,00 | 212 240,002 | 241,18182 |
| 42 | Профилирование обочин без погрузки и вывозки излишков грунта | 103 м2 | 700,00 | 4 900,000 | 7,000 |
|  | Итого прочие: |  |  | 567 140,002 |  |
|  | Итого летний период с понижающим коэффициентом по итогам электронного аукциона К=1 |  |  | 3 291 740,002 |  |
|  | Всего за летний и зимний периоды с понижающим коэффициентом по итогам электронного аукциона К=1, в том числе НДС 20% |  |  | 15 481 500,00 |  |
|  | В том числе НДС 20%: |  |  | 2 580 250,00 |  |
|  | * расчет произведен методом сопоставления рыночных цен |  |  |  |

| Расчет стоимости работ по содержанию улично-дорожной сети (отсыпка) в 2023 году |
| --- |
| № п/п | Наименование работ и услуг | Объем работ | Ед. изм. | Цена за ед. изм., руб. | Общая стоимость, руб. на 2023 гг. |
|  |  | 2023 год |  |  |  |
| Содержание (механизированное) внутриквартальных проездов |
| 1 | Профилирование проезжей части с исправлением профиля щебёночных дорог с добавлением нового материала | 3,83264368 | тыс м2 | 735130 | 2817491,348 |
| 2 | Профилирование проезжей части с исправлением профиля гравийных дорог с добавлением нового материала | 15,000 | тыс м2 | 740000 | 11100000 |
| 3 | Восстановление поперечного профиля и ровности проезжей части щебеночных покрытий с добавлением нового материала | 3,000 | тыс м2 | 562000 | 1686000 |
| 4 | Восстановление поперечного профиля и ровности проезжей части гравийных покрытий с добавлением нового материала | 10,000 | тыс м2 | 340000 | 3400000 |
|  |  |  |  |  | 19 003 491,35 |

Потребность на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования, расположенных на территории Советского района города Томска в 2024 году в рамках подпрограммы «Содержание и ремонт улично-дорожной сети и обеспечение безопасности дорожного движения» муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства» (работ по профилированию гравийно-щебеночных дорог с добавлением нового материала)

|  | Наименование работ | Единица измерения | Цена за ед.изм., руб. | Стоимость работ, руб. | Объем работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2024 г. |
|  | Зимний период |
|  | Проезжая часть (зимний период) |
| 1 | Механизированное сгребание снега с проезжей части улиц | 103м2 | 222,00 | 444 000,000 | 2 000,00 |
| 2 | Скалывание уплотненного снега автогрейдером с проезжей части за 1 проход | 103м2 | 654,00 | 3 270 000,000 | 5 000,00 |
| 3 | Механизированная посыпка проезжей части улиц ПСС 10% (при расходе ПСС от 151 до 200 г/м2) | 103м2 | 660,00 | 1 320 000,000 | 2 000,00 |
| 4 | Механизированная очистка парковочного кармана, заездов, остановок фронтальным погрузчиком | м2 | 33,00 | 16 500,000 | 500,00 |
| 5 | Механизированная очистка проезжей части и обочин от снега фронтальным погрузчиком с объемом ковша до 1,8 м3 включительно | м2 | 20,00 | 1 000 000,000 | 50 000,00 |
| 6 | Механизированная перекидка снега фрезернороторным снегоочистетелем | 103 пог.м | 3960,00 | 396 000,000 | 100,00 |
| 7 | Механизированная перекидка снега фрезернороторным снегоочистителем в звене | 103 пог.м | 7100,00 | 710 000,000 | 100,00 |
| 8 | Дежурство спец. техники (пескоразбрасыватель+плужнощеточная ) | ч | 860,00 | 430 000,000 | 500,00 |
|  | Итого проезжая часть |  |  | 7 586 500,00 |  |
|  | Тротуары (зимний период) |
| 9 | Механизированная расчистка тротуаров от снега колесным трактором | 103м2 | 350,00 | 35 000,000 | 100,00 |
| 10 | Ручная уборка тротуаров от свежевыпавшего снега | 103м2 | 1550,00 | 31 000,000 | 20,00 |
| 11 | Ручная посыпка тротуаров песком (с учетом стоимости песка) | м2 | 2,20 | 110 000,000 | 50 000,00 |
| 12 | Ручная уборка тротуаров от льда и наледи | м2 | 25,00 | 125 000,000 | 5 000,000 |
| 13 | Механизированная уборка тротуаров от уплотненного снега (наста) | 103м2 | 4 620,00 | 231 000,000 | 50,00 |
|  | Итого тротуары |  |  | 532 000,00 |  |
|  | Остановки (зимний период) |
| 14 | Ручная уборка остановок общественного транспорта от свежевыпавшего снега и наледи | м2 | 26,00 | 26 000,000 | 1 000,0000 |
| 15 | Ручная посыпка остановок общественного транспорта песком (с учетом стоимости песка) | м2 | 2,20 | 2 200,000 | 1 000,0000 |
| 16 | Ручная очистка от рекламных объявлений | м2 | 7,00 | 350,000 | 50,0000 |
|  | Итого остановки |  |  | 28 550,00 |  |
|  | Лестницы (зимний период) |
| 17 | Ручная очистка лестничных сходов от снега и льда | м2 | 15,00 | 15 000,000 | 1 000,0000 |
| 18 | Ручная посыпка лестничных сходов песком (с учетом стоимости песка) | м2 | 2,20 | 2 200,000 | 1 000,0000 |
|  | Итого |  |  | 17 200,00 |  |
|  | Урны 6 шт.(зимний период) |
| 19 | Очистка урн | шт | 100,00 | 10 000,000 | 100,00 |
|  | Итого |  |  | 10 000,00 |  |
|  | Вывоз снега |
| 20 | Комплекс работ по вывозу снега с проезжей части, тротуаров, остановок, парковочных карманов | т | 900,00 | 18 000 000,000 | 20 000,0000 |
|  | Итого снега |  |  | 18 000 000,000 |  |
|  | Итого зимний период |  |  | 26 174 250,000 |  |
|  | Итого зимний период с понижающим коэффициентом по итогам электронного аукциона К=1 |  |  | 26 174 250,000 |  |
|  | Летний период |
|  | Проезжая часть, технические тротуары (летний период) |
| 21 | Механизированная мойка проезжей части (с учетом воды) | 103 м2 | 226,00 | 113 000,000 | 500,00 |
| 22 | Работа механизированного звена по очистке прибордюрной части от наносного грунта, грязи | 103 пог. м | 36300,00 | 3 630 000,000 | 100,00 |
| 23 | Работа механизированного звена по очистке прибордюрной части от зимних накоплений | 103 пог. м | 65000,00 | 650 000,000 | 10,00 |
| 24 | Механизированная расчистка проезжей части от грязи и песка колесным трактором | 103 м2 | 415,00 | 41 500,000 | 100,00 |
| 25 | Механизированный полив проезжей части (с учетом стоимости воды) | 103 м2 | 190,00 | 9 500,000 | 50,00 |
|  | Итого |  |  | 4 444 000,000 |  |
|  | Тротуары |
| 26 | Механизированная расчистка тротуаров от пыли и грязи колесным трактором | 103 м2 | 415,00 | 20 750,000 | 50,00 |
| 27 | Механизированная уборка тротуаров от зимних накоплений | 103 пог. м | 36300,00 | 290 400,000 | 8,00 |
| 28 | Ручная уборка тротуаров от пыли и грязи | 103 м2 | 525,00 | 13 125,000 | 25,00 |
|  | Итого тротуары |  |  | 324 275,000 |  |
|  | Лестницы |
| 29 | Ручная очистка лестничных сходов от пыли и грязи | м2 | 4,95 | 990,000 | 200,00 |
|  | Итого лестницы |  |  | 990,000 |  |
|  | Газоны (летний период) |
| 30 | Ручная уборка газонов, обочин, полос отвода от случайного мусора, без транспортировки и утилизации | м2 | 1,00 | 1 000 000,000 | 1 000 000,00 |
| 31 | Кошение травостоя триммером со сбором и выноской травы | м2 | 4,50 | 900 000,000 | 200 000,00 |
|  | Итого газоны |  |  | 1 900 000,000 |  |
|  | Остановки (летний период) |
| 32 | Ручная уборка остановок общественного транспорта, включая прилотковую часть остановочных карманов, от пыли, грязи и случайного мусора, не относящегося к твердым коммунальным отходам, и вывоз на полигон ТБО (без учета стоимости захоронения на полигоне). | м2 | 20,00 | 20 000,000 | 1 000,00 |
| 33 | Ручная мойка остановочного павильона (с учетом стоимости воды) | м2 | 120,00 | 24 000,000 | 200,00 |
| 34 | Ручная очистка от рекламных объявлений | м2 | 7,00 | 1 400,000 | 200,00 |
|  | Итого остановки |  |  | 45 400,000 |  |
|  | Урны 6 шт.(летний период) |
| 35 | Очистка урн | шт | 100,00 | 100 000,000 | 1 000,00 |
|  | Итого урны |  |  | 100 000,000 |  |
|  | Деревья |
| 36 | Вырезка поросли | усл.ед | 20,00 | 4 000,000 | 200,000 |
| 37 | Распиловка упавших деревьев и крупномерных сучьев | м3 | 320,00 | 64 000,000 | 200,0000 |
| 38 | Погрузка грузчиком и вывозка уличного смета, скошенной травы автосамосвалом (с учетом стоимости захоронения на полигоне) | м3 | 920,00 | 184 000,000 | 200,0000 |
|  | Итого деревьев |  |  | 252 000,000 |  |
|  | Прочее |
| 39 | Планировка проезжей части гравийных дорог автогрейдером при однократном прохождении | 103 м2 | 37900,00 | 758 000,000 | 20,0000000 |
| 40 | Погрузка сучьев, веток, листьев, упавших деревьев в автомашину и вывоз на полигон ТБО (без учета стоимости захоронения на полигоне) | км | 450,00 | 225 000,000 | 500,00000 |
| 41 | Профилирование обочин без погрузки и вывозки излишков грунта | 103 м2 | 770,00 | 77 000,000 | 100,000 |
|  | Итого прочие: |  |  | 1 060 000,000 |  |
|  | Итого летний период с понижающим коэффициентом по итогам электронного аукциона К=1 |  |  | 8 126 665,000 |  |
|  | Всего за летний и зимний периоды с понижающим коэффициентом по итогам электронного аукциона К=1, в том числе НДС 20% |  |  | 34 300 915,00 |  |
|  | В том числе НДС 20%: |  |  | 5 716 819,17 |  |

|  | Летний период |
| --- | --- |
|  | Проезжая часть, технические тротуары (летний период) |
|  | Наименование работ | ед.изм. | цена за ед.изм. | Сумма | Объем |
| 1 | Профилирование проезжей части с исправлением профиля щебёночных дорог с добавлением нового материала | 103 м2 | 424 000,00 | 4 240 000,00 | 10,000 |
| 2 | Профилирование проезжей части с исправлением профиля гравийных дорог с добавлением нового материала | 103 м2 | 266 000,00 | 5 320 000,00 | 20,000 |
| 3 | Восстановление поперечного профиля и ровности проезжей части щебеночных покрытий с добавлением нового материала | 103 м2 | 390 000,00 | 3 900 000,00 | 10,000 |
| 4 | Восстановление поперечного профиля и ровности проезжей части гравийных покрытий с добавлением нового материала | 103 м2 | 225 000,00 | 4 500 000,00 | 20,000 |
| 5 | Планировка проезжей части гравийных дорог автогрейдером при однократном прохождении | 103 м2 | 38 000,00 | 3 800 000,00 | 100,000 |
|  | Итого |  |  | 21 760 000,00 |  |
|  | Всего за летний и зимний периоды с понижающим коэффициентом по итогам электронного аукциона К=1, в том числе НДС 20% |  |  |  |  |
|  | В том числе НДС 20%: |  |  | 4 352 000,00 |  |

Приложение 7 к подпрограмме

«Содержание и ремонт улично-дорожной сети и обеспечение безопасности дорожного движения»

Потребность в приобретении специализированной техники (оборудования)

| 2022 год |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование транспортного средства | кол-во | цена за ед. | цена, руб. |
| Вакумно подметальная уборочная машина | 1,00 | 11 360 000,0 | 11 360 000,0 |
| вакуумно-уборочная (компактная) | 1,00 | 9 500 000,0 | 9 500 000,0 |
| мини-погрузчик ЧЕТРА | 300 | 3 046 666,7 | 9 140 000,0 |
|  | 5,00 |  | 30 000 000,0 |

На 2023 год

| № п/п | стоимость тыс.руб. |
| --- | --- |
| 1 | трактор «Беларусь» МТЗ 82 с навесной ротационной косилкой | 6 383,30 |
| 2 | Комбинированная машина с плужно-щеточным оборудованием (КДМ) на базе КАМАЗ 6520 | 9 430,00 |
| 3 | Вакумно подметально-уборочная дорожная машина на базе КАМАЗ с зимним оборудованием распределителем ПСС | 20 900,00 |
| 4 | Бульдозер | 15 771,30 |
| 5 | Мини погрузчик МКСМ 1000М | 4 700,00 |
| 6 | ГАЗЕЛЬ грузопассажирская | 2 370,00 |
|  | ИТОГО | 59 554,60 |

Приобретение техники:

| № п/п |  | Стоимость тыс.руб. | Планируемое приобретение 2024г. | Планируемое приобретение 2025г. | Планируемое приобретение 2026г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Машина комбинированная на базе самосвала КАМАЗ- 6520-53 - Пескоразбрасывающее оборудование (Объём кузова— 10 куб.м) Поливомоечное оборудование (пластиковые баки) Объём-10 куб.м Высоконапорная рейка Пистолет для мойки барьерных ограждений Фронтальная щетка для мойки барьерных ограждений Передний поворотный отвал Средняя щетка | 13 940 000 | 27880000,00 (2 ед.) | 13940000,00 (1 ед.) | 27880000,00 (2ед.) |
| 2 | Колесный трактор Беларусь 82.1 с передним | 3 272 920 | 65458400,00 (2 ед.) | 3272920,00 (1 ед.) | 3272920,00 (1 ед.) |

|  | отвалом, щеткой |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | Минипогрузчики | 4 700 000 | 9400000,00 (2 ед.) | 23500000,00 (5 ед.) | 18800000,00 (4 ед.) |
| 4 | Снегопогрузчик шнеокороторный типа СнП-18 | 9 800 000 | 9800000,00 (1 ед.) | 19600000,00 (2 ед.) |  |
| 5 | Бульдозер | 13 229 700 | 13229700,00 (1 ед.) | 13229700,00 (1 ед.) | 13229700,00 (1 ед.) |
| 6 | Фронтальный погрузчик | 8 060 000 | 8060000,00 (1 ед.) | 8060000,00 (1 ед.) | 8060000,00 (1 ед.) |
| 7 | Вакумно подметальноуборочные дорожные машины на базе КАМАЗ с зимним оборудованием распределителем ПСС | 20 490 000 | 20490000,00 (1 ед.) | 20490000,00 (1 ед.) | 20490000,00 (1 ед.) |
| 8 | Ввакуумно-уборочная машина (компактная) 8\УЕЕРЕКдля круглогодичной эффективной уборки пешеходных зон, тротуаров с дополнительным оборудованием: отвал снегообурочный; щетка универсальная (зима/лето) передняя | 12 935 000 | 12935000,00 (1 ед.) | 12935000,00 (1 ед.) | 12935000,00 (1 ед.) |
| 9 | Машина дорожного мастера Газель | 2 300 000 | 4600000,00 (2 ед.) | 2300000,00 (1 ед.) |  |
| 10 | Комбинированные машины с плужнощеточным и бункерным оборудованием | 9 400 000 | 18800000,00 (2 ед.) | 9400000,00 (1 ед.) |  |
| 11 | Автогрейдер | 10 425 000 | 31275000,00 (3 ед.) |  | 10425000,00 (1 ед.) |
|  | итого |  | 221 928 100,00 | 126 727 620,00 | 115 092 620,00 |

Приложение 8 к подпрограмме

«Содержание и ремонт улично-дорожной сети и обеспечение безопасности дорожного движения»

| Потребность на поставку и установку автопавильонов остановок общественного транспорта на территории муниципального образования «Город Томск» на 2022 год |
| --- |
| № | Остановка | Адрес | Тип | Стоимость, руб. |
| 1 | Инженерный центр | пр. Развития (нечетная сторона) | ОП 4 | 229 333,0 |
| 2 | Проспект Развития 3 | пр. Развития (нечетная сторона) | ОП 4 | 229 333,0 |
| 3 | Научно-внедренческий центр | пр. Развития (четная сторона) | ОП 4 | 229 333,0 |
| 4 | Научно-внедренческий центр | пр. Развития (нечетная сторона) | ОП 4 | 229 333,0 |
| 5 | проспект Развития | пр. Развития (четная сторона) | ОП 4 | 229 333,0 |
| 6 | проспект Развития | пр. Развития (нечетная сторона) | ОП 4 | 229 333,0 |
| 7 | Особая экономическая зона | пр. Развития (четная сторона) | ОП 4 | 229 333,0 |
| 8 | Особая экономическая зона | пр. Развития (нечетная сторона) | ОП 4 | 229 333,0 |
| 9 | улица Кольцевая | пр. Кольцевая (четная сторона) | ОП 4 | 229 333,0 |
| 10 | улица Торговая | ул Мичурина (четная сторона) | ОП 4 | 229 333,0 |
| 11 | улица Торговая | ул Мичурина (нечетная сторона) | ОП 4 | 229 333,0 |
| 12 | улица Баумана | ул. Баумана (четная сторона) | ОП 4 | 229 333,0 |
| 13 | улица Сергея Лазо | ул. Беренга (четная сторона) | ОП 4 | 229 333,0 |
| 14 | Горэлектросети | ул. Шевченко (нечетная сторона) | ОП 4 | 229 333,0 |
| 15 | Горэлектросети | ул. Елизаровых (четная сторона) | ОП 4 | 229 333,0 |
| 16 | Горэлектросети | ул. Елизаровых (нечетная сторона) | ОП 4 | 229 333,0 |
| 17 | Детский реабилитационный центр | ул. Елизаровых (четная сторона) | ОП 4 | 229 333,0 |
| 18 | Детский реабилитационный центр | ул. Елизаровых (нечетная сторона) | ОП 4 | 229 333,0 |
| 19 | Томск-1 | ул. Елизаровых (нечетная сторона) | ОП 4 | 229 333,0 |
| 20 | Томск-1 | ул. Елизаровых (четная сторона) | ОП 4 | 229 333,0 |
| 21 | Юбилейный | ул. Елизаровых (четная сторона) | ОП 4 | 229 333,0 |
| 22 | улица Артема | ул. Елизаровых (четная сторона) | ОП 4 | 229 333,0 |
| 23 | улица Артема | ул. Елизаровых (нечетная сторона) | ОП 4 | 229 333,0 |
| 24 | Транспортное кольцо | ул. Елизаровых (четная сторона) | ОП 4 | 229 333,0 |
| 25 | Транспортное кольцо | ул. Елизаровых (нечетная сторона) | ОП 4 | 229 333,0 |
| 26 | Черемошники | пр. Ленина (четная сторона) | ОП 2 | 290 000,0 |
| 27 | улица Бердская | пр. Ленина (четная сторона) | ОП 4 | 229 333,0 |
| 28 | Дом радио | ул. Пушкина (четная сторона) | ОП 4 | 229 333,0 |
| 29 | Дом радио | ул. Пушкина (нечетная сторона) | ОП 2 | 290 000,0 |
| 30 | Южные ворота | ул. Степановская (четная сторона | ОП 4 | 229 333,0 |
| 31 | переулок Источный | ул. Татарская (четная сторона) | ОП 2 | 290 000,0 |
| 32 | улица Татарская | ул. Татарская (четная сторона) | ОП 2 | 290 000,0 |
| 33 | улица Татарская | ул. Татарская (нечетная сторона) | ОП 2 | 290 000,0 |
| 34 | ул. Дальне-Ключевская | пр. Ленина (нечетная сторона) | ОП 4 | 229 333,0 |
| 35 | Речной вокзал | пр. Ленина (нечетная сторона) | ОП 4 | 229 333,0 |
| 36 | Изумрудный город | пр. Комсомольский (нечетная сторона) | ОП 2 | 290 000,0 |
| 37 | улица Сибирская | пр. Комсомольский (четная сторона) | ОП 2 | 290 000,0 |
| 38 | Линия | ул. Нижне-Луговая | ОП 4 | 229 333,0 |
| 39 | Новостанционная | ул. Большая Подгорная | ОП 4 | 229 333,0 |
| 40 | Транспортаное кольцо | ул. Красноармейская (нечетная сторона) (трамвай) | ОП 2 | 290 000,0 |
| 41 | ул. Артема | ул. Елизаровых (четная сторона) (трамвай) | ОП 2 | 290 000,0 |
| 42 | ул. Артема | ул. Елизаровых (нечетная сторона) (трамвай) | ОП 2 | 290 000,0 |
| 43 | Томск-1 | ул. Елизаровых (четная сторона) (трамвай) | ОП 2 | 290 000,0 |
| 44 | Томск1 | ул. Елизаровых (нечетная сторона) (трамвай) | ОП 2 | 290 000,0 |
| 45 | Лента | ул. Елизаровых (четная сторона) (трамвай) | ОП 2 | 290 000,0 |
| 46 | Лента | ул. Елизаровых (нечетная сторона) (трамвай) | ОП 2 | 290 000,0 |
| 47 | Новая остановка | пер. Речной | ОП 2 | 290 000,0 |
| 48 | Новая остановка | ул. Трудовая | ОП 2 | 290 000,0 |
| 49 | Новая остановка | ул. Трудовая | ОП 2 | 290 000,0 |
| 50 | улица Чкалова | ул. Лебедева (четная сторона) | ОП 4 | 229 333,0 |
| 51 | мкр. Радужный | пр. Мира (четная сторона) | ОП 4 | 229 333,0 |
| 52 | ул. Советская | ул. Учебная (нечетная сторона) | ОП 2 | 290 000,0 |
| 53 | Колхозная | ул. Сибирская 102 в (четная сторона) | ОП 2 | 290 000,0 |
| 54 | Новая остановка | ул. Сплавная 100 | ОП 4 | 229 333,0 |
| 55 | Школа-интернат | ул. Сибирская 64/1 | ОП-4 | 229 333,0 |
| 56 | Школа-интернат | ул. Сибирская 81а | ОП-4 | 229 333,0 |
| 57 | ул. О. Кошевого | ул. Сибирская 91 | ОП-4 | 229 333,0 |
| 58 | ул. О. Кошевого | ул. Сибирская 84 | ОП-4 | 229 333,0 |
| 59 | ул. Л. Толстого | ул. Сибирская 90 | ОП-4 | 229 333,0 |
| 60 | ул. Колхозная | ул. Сибирская 102 в (четная сторона) | ОП 2 | 290 000,0 |
| 61 | Мичуринская | ул. Нижнескладская | ОП-4 | 229 333,0 |
| 62 | Нижнескладская | ул. Нижнескладская | ОП-4 | 229 333,0 |
| 63 | Нижний склад | ул. Нижнескладская | ОП-4 | 229 333,0 |
| 64 | пер. Путевой | ул. Вокзальная | ОП-4 | 229 333,0 |
| 65 | Томск-2 | ул. Вокзальная | ОП-4 | 229 333,0 |
| 66 | Медицинский колледж | ул.Смирнова (четная сторона) | ОП-4 | 229 333,0 |
| 67 | Новая остановка | ул. Академика Сахарова | ОП-4 | 229 333,0 |
| 68 | ул. Енисейская | пр. Комсомольский (нечетная) | ОП-4 | 229 333,0 |
| 69 | ул. Енисейская | пр. Комсомольский (нечетная сторона) (трамвай) | ОП-4 | 229 333,0 |
| 70 | ул. Енисейская | пр. Комсомольский (четная сторона) (трамвай) | ОП-4 | 229 333,0 |
| 71 | Предтеченск | ул. Мелиоративная | ОП-4 | 229 333,0 |
| 72 | ЦУМ | пр. Ленина | ОП-4 | 229 333,0 |
| ИТОГО | 17 725 316,0 |
| Потребность на поставку и установку автопавильонов остановок общественного транспорта на территории муниципального образования «Город Томск» на 2023 год |
| № Остановка Адрес Тип Стоимость, руб. 1 Горбольница №3 ул. Нахимова (четная сторона) Двойная 1 180 000 2 Горбольница №3 ул. Нахимова (нечетная сторона) Двойная 1 180 000 3 пл. Южная ул. Красноармейская (четная сторона) Двойная 1 180 000 4 пл. Дзержинского пр. Кирова (четная) Одинарная 672 000 5 пл. Дзержинского пр. Кирова (нечетная) Одинарная 672 000 6 пл. Дзержинского пр. Кирова (нечетная), трамвайная Одинарная 672 000 7 Томск - 2 ул. Вокзальная (четная сторона) Одинарная 672 000 8 ул. Киевская пр. Кирова (нечетная) Одинарная 672 000 9 ул. Киевская пр. Кирова (четная) Одинарная 672000 Итого 7 572 000 |

Приложение 9 к подпрограмме

«Содержание и ремонт улично-дорожной сети и обеспечение безопасности дорожного движения»

| Перечень объектов для проведения ремонта улично-дорожной сети муниципального образования «Город Томск» на 2022 г. Наименование улицы площадь всего Стоимость, руб ул. Высоцкого 16784,52 44 787 708,84 ул. Ивановского (от Иркутский тракт до ул. Высоцкого) 12111,46 30 197 061,17 ул. Баумана 6046,75 20 706 160,80 ул. Гамалеи 811,7 2 023 454,40 ул. Ивановского 1 33965,46 87 252 191,60 ул. Мечникова 1371,78 3 259 254,00 ул. Гагарина 16625,88 57 101 726,32 ул. К.Маркса 33229,58 92 130 542,46 ул. Сибирская 41676,56 115 568 954,40 ул. Бирюкова 18584,65 44 924 802,00 ул. Басандайская 40464 60 100 749,60 ул. Богашевский тракт 9786,61 13 803 777,60 ул. Красноармейская 11664,14 28 143 616,80 ВСЕГО 600 000 000,00 Проект перечня объектов для проведения ремонта улично-дорожной сети муниципального образования "Город Томск" в рамках реализации регионального проекта "Региональная и местная сеть" национального проекта "Безопасные и качественные дороги" на 2023г. № п/п Объект УДС/участок УДС Протяженность Стоимость, руб. 1 ул. Беринга 1,140 148 443 433,20 2 ул. Клюева 3,040 166 351 160,12 3 ул. Дальне-Ключевская 1,381 116 815 855,98 4 ул. Красноармейская (от пр. Кирова до ул. Красноармейская, 123а) 1,363 157 664 822,22 5 ул. Алтайская (от ул. Л. Толстого до ул. Елизаровых) 1,060 33 350 184,20 6 ул. Киевская (от пр. Фрунзе до ул. Сибирской) 0,698 50 782 176,73 7 ул. Иркутский тракт (от ост. Жилмассив до поворота на пос. Светлый) 4,840 197 284 691,14 8 Мероприятия по организации и обеспечению безопасности дорожного движения - 37 000 000,00 всего 13,52 907 692 323,59 Перечень объектов для проведения ремонта улично-дорожной сети муниципального образования "Город Томск" в рамках реализации регионального проекта "Региональная и местная сеть" национального проекта "Безопасные и качественные дороги" на 2023г. Объекты Площадь (ПЧ+заезды), м2 Стоимость, тыс.руб. ул. Алтайская от ул. Алтайская 147 до ул. Елизаровых, 86 3447,31 8606,65 ул. Беринга от ул. Иркутский тракт, 116в до ул. Беринга, 24 7998,9 37380,02 ул. Дальне-Ключевская от ул. Дальне-Ключевская, 115 до пр. Ленина, 191 12494,6 38946,24 Томск-Мариинск 24804,78 85680,66 ул. Киевская от пр. Фрунзе, 96 до ул. Киевская, 9 5727,63 24262,22 ул. Клюева от ул. Иркутский тракт, 75/1 ст 1 до ул. Клюева, 1/1 14977,73 63445,69 ул. Красноармейская от пр. Кирова, 25а до ул. Красноармейская, 123а 14889,6 59370,82 итого 84 340,55 317 692,3 |
| --- |
| Перечень объектов для проведения ремонта улично-дорожной сети муниципального образования "Город Томск" в рамках реализации регионального проекта "Региональная и местная сеть" национального проекта "Безопасные и качественные дороги"на 2024г. в соответствии с утвержденным финансированием на 2024 год Объекты Площадь (ПЧ+заезды), м2 Стоимость, тыс.руб. Перечень объектов не утвержден. 32 000,0 210 000,0 итого 32 000,0 210 000,0 Потребность в ремонте улиц 2-3 категории на 2022г. Объем Стоимость № Объект 1 ул. Алтайская (от ул. Красноармейской до ул. Тверской 3008 8619476,466 2 ул. Петропавловская (от ул. Сибирская до ул. Алтайская) 1682 4861684,352 3 ул. Матросова 3123 9489561,424 4 ул. Совхозная 1846 5786857,664 5 ул. Салтыкова-Щедрина 4621 7204323,84 6 пер. С. Лазо 4727 10478275,36 7 ул. Трудовая 7554 17528818,26 8 ул. Героев Чубаровцев (от ул. Пролетарской до ул. Б.Подгороная) 4137 6583728,48 9 ул. Пролетарская (от пр. Ленина до Героев Чубаровцев) 11802 29725169,17 Итого: 35 449 451,52 Перечень объектов ремонта улиц, в том числе улиц 2-3 категории на 2023г. № Объект Стоимость, тыс.руб. 1 пер. Дербышевский 300 000,0 2 ул. Каспийская с участком ул. Балтийской до ул. Балтийская, 10а 3 ул. Олега Кошевого от ул. Сибирская до ул. Достоевского 4 ул. Олега Кошевого от пр. Фрунзе до ул. Сибирская 5 ул. Полины Осипенко 6 пер. Светлый от ул. Большая Подгорная до пр. Мира 7 ул. Таврическая 8 ул. Техническая 9 пер. Урожайный Всего Перечень объектов ремонта улиц, в том числе улиц 2-3 категории на 2023г. соответствии с утвержденным финансированием на 2023 год № Объект Площадь , м2 Стоимость, тыс.руб. 1 пер. Дербышевский 8750,31 135 536,40 2 ул. Каспийская с участком ул. Балтийской до ул. Балтийская, 10а 7400,87 3 ул. Олега Кошевого от ул. Сибирская до ул. Достоевского 4049,93 4 ул. Олега Кошевого от пр. Фрунзе до ул. Сибирская 7043,85 5 ул. Полины Осипенко 6584,32 6 пер. Светлый от ул. Большая Подгорная до пр. Мира 9284,19 7 ул. Таврическая 2562,5 8 ул. Техническая 2641,57 9 пер. Урожайный 5239,2 53 556,74 Всего Выполнение работ по ремонту улично-дорожной сети литыми и холодными смесями на 2022 год |
| № | Объект | Площадь, м2 | Стоимость, руб. |
| 1 | Холодные смеси в переходный период по предписаниям и ликвидации аварийно-опасных дефектов покрытия | 520 | 1 2 025 075,00 |
| 2 | Литые смеси в переходный период по предписаниям и ликвидации аварийно-опасных дефектов покрытия | 580 | 1 959 878,00 |
| Итого | 3 984 953,00 |

| Потребность по ремонту улично-дорожной сети методом холодного фрезерования на 2022 год |
| --- |
| № | Объект | Объем | Стоимость |
| 1 | пер. Песочный | 3800 | 5924352 |
| 2 | пер. Асфальтовый (пересечение с пр. Комсомольский) | 289 | 450562,56 |
| 3 | Перекресток пр. Фрунзе/пр. Комсомольский | 1352 | 3161733,12 |
| 4 | ул. Шишкова | 1250 | 1948800 |
| 5 | ул. Октябрьская с. Тимирязевское | 1200 | 1870848 |
| 6 | пер. Школьный | 1000 | 1559040 |
| 7 | пер. Нижний | 455 | 709363,2 |
| 8 | пер. Водопроводный | 845 | 1317388,8 |
| 9 | ул. Ломоносова ( от ул. Социалистической до ул. Энергетиков) | 3207 | 4999841,28 |
| 10 | ул. Енисейская | 800 | 1247232 |
| 11 | ул. Транспортная | 565 | 880857,6 |
| 12 | Киевская (ликвидация колейности) | 270 | 420940,8 |
| 13 | Перекресток пр. Кирова/ул. Красноармейская | 782 | 1828753,92 |
| 14 | ул. Лазарева, ул. И. Черных | 2200 | 3429888 |
| 15 | ул. Путейская | 706 | 1100682,24 |
| 16 | ул. 3я Рабочая | 1450 | 2260608 |
| 17 | пер. Паровозный (с перекресток с ул. Чулымская) | 1500 | 2338560 |
| Итого |  | 35 449 451,52 |
| Потребность по ремонту улично-дорожной сети методом холодного фрезерования на 2023 год № Объект Площадь Стоимость 1 пер. Нижний 950 1 900 000,00 2 ул. Ивановского (от ул. Иркутский тракт до ул. Высоцкого) 3500 7 000 000,00 3 ул. Дальне-Ключевская 1900 3 800 000,00 4 Кузовлевский тракт 2300 4 600 000,00 5 ул. Нижне-Луговая 1200 2 400 000,00 6 а/д в пос. Заварзино 850 1 700 000,00 7 ул. Парковая 720 1 440 000,00 8 ул. Льва Толстого 2500 5 000 000,00 9 пер. Дербышевского 1200 2 400 000,00 10 пер. Светлый 850 1 700 000,00 11 ул. Ломоносова ( участок от ул. Социалистической до ул. Энергетической) 1200 2 400 000,00 Итого 34 340 000,00 Устранение дефектов на объектах по решению суда признанных не гарантийными на 2022-2023 годы |
| Объекты 2017 года |  |
| № | Объект | Подрядчик | Вид дефекта | Решение суда | Стоимость, руб. |
| 1 | ул. Б.Хмельницкого (от СОШ № 35 до ул. Степановская, с участком ул. Степановская) | ООО "КУЗБАССДОРСТРОЙ" Ф.2017.140994 от 02.05.2017 | Раскрытие продольного шва на а/б покрытии шириной до 30 мм, 100,0 п.м. | Решение суда A67-5238-2020 | 2 649 000,0 |
|  |  |  | Выкрашивание а/б покрытия, ул. Б, Хмельницкого, 119 на остановке справа, 5,0 м2. |  |  |
|  |  |  | Образование колейности на а/б покрытии проезжей части, h=12-13 мм, ул. Б. Хмельницкого, 89, 700,0 м2. |  |  |
|  |  |  | Образование колейности на а/б покрытии проезжей части, h=20 мм, ул. Б. Хмельницкого, 81, 700,0 м2. |  |  |
|  |  |  | Выкрашивание а/б покрытия проезжей части, ул. Б. Хмельницкого, 79а, 5,0 м2. |  |  |
| 2 | пер. Ботанический (от ул. Б. Хмельницкого до ул. Мокрушина) | УМП "Спецавтохозяйство г. Томска" Ф.2017.117983 от 18.04.2017 | Выкрашивание а/б покрытия проезжей части по оси, пер. Ботанический, 2, 25,0 м2 | Решение суда A67-5165-2020 | 9 400 000,0 |
|  |  |  | Раскрытие продольного шва на а/б покрытии шириной до 50 мм, 100,0 п.м. |  |  |
|  |  |  | Выкрашивание а/б покрытия проезжей части, пер. Ботанический, 22, 10,0 м2. |  |  |
|  |  |  | Выкрашивание а/б покрытия проезжей части, пер. Ботанический, 22/1, 90,0 м2. |  |  |
|  |  |  | Образование колейности на а/б покрытии проезжей части, h=30 мм, пер. Ботанический, 22/1, 150,0 м2. |  |  |
| 3 | ул. Смирнова от ул. Чекистский тракт до ж/д переезда | УМП "Спецавтохозяйство г. Томска" Ф.2017.117983 от 18.04.2017 | Колейность на а/б покрытии проезжей части h=10-18 мм, пер. Обской, д 4 (право) | Решение суда A67-8438-2019 | 540 000,0 |
| 4 | Чекистский тракт (от ул. Смирнова до ул. Кузовлевский тракт, 24) | УМП "Спецавтохозяйство г. Томска" Ф.2017.117983 от 18.04.2017 | Колейность на а/б покрытии проезжей части h=8-20 мм, ПК6+10 право, ПК3+50 лево | Решение суда A67-8438-2019 | 3 780 000,0 |
|  |  |  | Выкрашивание а/б покрытия проезжей части, ПК3+50 (право) |  |  |
| 5 | ул. Мостовая | УМП "Спецавтохозяйство г. Томска" Ф.2017.117983 от 18.04.2017 | Выкрашивание укрепления обочины из а/б гранулята, ул. мостовая, 169А (нечетная сторона) | Решение суда A67-8438-2019 | 450 000,0 |
|  |  |  | Просадка а/б покрытия проезжей части h=30 мм, ул. мостовая, 16А (нечетная сторона) |  |  |
|  |  |  | Просадка а/б покрытия проезжей части h=20 мм, перед поворот на реч.порт. |  |  |
|  |  |  | Выбоины на а/б покрытии проезжей части, ул. Мостовая, 16А (нечетная стонова) |  |  |
| Объекты 2018 ГОД |  |
| 6 | ул. С. Лазо | УМП "Спецавтохозяйство г. Томска" Ф.2018.107254 от 27.03.2018 | Продольная трещина на а/б покрытии проезжей части с раскрытием более 10 мм, ул. С. Лазо, 18 | Решение суда A67-8437-2019 | 980 000,0 |
|  |  |  | Поперечная трещина на а/б покрытии проезжей части, сдвиговая деформация h=11 мм |  |  |
|  |  |  | Просадка а/б покрытия проезжей части над ливневой канализацией (6шт) h=23мм |  |  |
|  |  |  | Продольные трещины на а/б покрытии проезжей части, уд С. Лазо, 25 правая сторона, ул. С. Лазо, 25а, ул. С. Лазо, 27 |  |  |
| 7 | ул. Елизаровых | ООО "Томская строительная компания" Ф.2018.100864 от 25.03.2018 | Образование колейности на а/б покрытии проезжей части, h=25 мм, пр. Фрунзе, 240а прямой ход левая полоса, 700,0 м2. | Решение суда A67-5176-2020 | 1 890 000,0 |
|  |  |  | Образование колейности на а/б покрытии проезжей части, h=15-20 мм, h=30-25 мм, h=45-55 мм, кольцо на пр. Фрунзе и ул. Елизаровых крайняя левая полоса, 350,0 м2. |  |  |
| 8 | ул. Балтийская | ООО "Томская строительная компания" Ф.2018.100864 от 25.03.2018 | Выкрашивание а/б покрытия у люка ливневой канализации, АЗС Роснефть обратный ход, 1 шт. | Решение суда A67-5176-2020 | 2 530 000,0 |
|  |  |  | Образование колейности на а/б покрытии проезжей части, прямой ход h=30 мм, обратный ход h=25 мм, АЗС Роснефть, регулируемый пешеходных переход, 1 400,0 м2. |  |  |
| 9 | пр. Мира | ООО "КУЗБАССДОРСТРОЙ" Ф.2018.83721 от 12.03.2018 | Образование колейности на а/б покрытии проезжей части, h=15-20 мм, пр. Мира, 39а прямой ход, 150,0 м2 | Определение о принятии А67-5237/2020 | 540 000,0 |
|  |  |  | Раскрытие поперечной трещины на а/б покрытии шириной до 30 мм, 70,0 п.м. |  |  |
| ИТОГО | 22 759 000,0 |

|  | Ремонт пешеходных тротуаров на 2022 год |
| --- | --- |
|  | Наименование улицы | Вид работ | М2 | Стоимость, руб. |
| 1 | ул. Сергея Лазо, 18 | ремонт тротуара | 200 | 520 000 |
| 2 | ул. Смирнова, 9 ст. 1 | ремонт тротуара | 200 | 520 000 |
| 3 | ул. Новгородская, 20 | ремонт тротуара | 200 | 520 000 |
| 4 | ул. Иркутский тракт | ремонт тротуара | 2500 | 6 500 000 |
| 5 | пр. Фрунзе, 105 | ремонт тротуара | 200 | 520 000 |
| 6 | ул. П. Федоровского, 4 | ремонт тротуара | 200 | 520 000 |
| 7 | ул. Б. Хмельницкого, 40 | ремонт тротуара | 200 | 520 000 |
| 8 | ул. Беленца, 3 | ремонт тротуара | 200 | 520 000 |
| 9 | ул. Олега Кошевого, 70 (от ул. Фрунзе до ул. Лебедева) | ремонт тротуара | 500 | 1 300 000 |
| 10 | пр. Мира (от ул. Д.Ключевской до пр-т Мира, 20) | ремонт тротуара | 3200 | 8 320 000 |
| 11 | пр. Кирова, 34 | ремонт тротуара | 300 | 780 000 |
| 12 | ул. Смирнова, 9 | ремонт тротуара | 300 | 780 000 |
| 13 | пер. Урожайный | ремонт тротуара | 1000 | 2 600 000 |
| 14 | пр. Мира, 21а | ремонт тротуара | 900 | 2 340 000 |
| 15 | ул. Енисейская, 7 | ремонт тротуара | 400 | 1 040 000 |
| 16 | ул. Карла Маркса, 27/1 | ремонт тротуара | 400 | 1 040 000 |
| 17 | пр. Ленина (четная сторона от ул. Трудовой до ул. Нижне-Луговой) | ремонт тротуара | 6300 | 16 380 000 |
| 18 | ул. Киевская х ул. Никитина | ремонт тротуара | 300 | 780 000 |
| 19 | ул. Киевская, 76 | ремонт тротуара | 500 | 1 300 000 |
| 20 | ул. Киевская, 82 | ремонт тротуара | 500 | 1 300 000 |
| 21 | пр-т Комсомольский, 53 | ремонт тротуара | 467 | 1 214 200 |
| 22 | ул. Елизаровых, 18 | ремонт тротуара | 400 | 1 040 000 |
| 23 | ул. Железнодорожная, 60-62 | ремонт тротуара | 800 | 2 080 000 |
| 24 | ул. Елизаровых, 39-41 | ремонт тротуара | 400 | 1 040 000 |
| 25 | ул. Сибирская, 81в | ремонт тротуара | 400 | 1 040 000 |
| 26 | пр. Ленина, 200 | ремонт тротуара | 400 | 1 040 000 |
| 27 | пр. Фрунзе, 40 | ремонт проезда | 200 | 520 000 |
| 28 | ул. Иркутский тракт, 80 | ремонт тротуара | 225 | 585 000 |
| 29 | пер. Школьный 15 | ремонт тротуара | 200 | 520 000 |
| 30 | пр-т Мира 71а | ремонт тротуара | 200 | 520 000 |
| 31 | пр-т Кирова, 51а | ремонт тротуара | 1500 | 3 900 000 |
| 32 | Остановка Белинского (ул. Учебная) | ремонт тротуара | 100 | 260 000 |
| 33 | пер. Карский 27а + ул. Любы Шевцовой 4 | ремонт тротуара | 888 | 2 308 800 |
| 34 | пер. Совпартшкольный 6, 6а | ремонт тротуара | 218 | 566 800 |
| 35 | Нахановича (от ул. Советской до ул. Гагарина) | ремонт тротуара | 270 | 702 000 |
| 36 | ул. Трудовая | ремонт тротуара | 1000 | 2 600 000 |
| 37 | ул. К. Маркса, 21 | ремонт тротуара | 300 | 780 000 |
| 38 | пр. Ленина, 88 | ремонт тротуара | 300 | 780 000 |
| 39 | ул. Дзержинского, 59 | ремонт тротуара | 300 | 780 000 |
| 40 | пр. Фрунзе, 119е | ремонт тротуара | 200 | 520 000 |
| 41 | ул. Карла Ильмера, 17 | ремонт тротуара | 200 | 520 000 |
| 42 | пр. Ленина, 202 | ремонт тротуара | 100 | 260 000 |
| 43 | ул. Иркутский тракт (от ул. Беринга до ул. Иркутский тракт, 186а) | ремонт тротуара | 13000 | 33 800 000 |
| 44 | ул. 5-й армии | ремонт тротуара |  |  |
| 45 | ул. Смирнова, 44 | ремонт тротуара | 300 | 780 000 |
| 46 | ул. Кривая, 33 | ремонт тротуара | 300 | 780 000 |
| 47 | пер. Белозерский 17,15 | ремонт тротуара | 400 | 1 040 000 |
| 48 | ул. Иркутский тракт (Остановка "Зеленый массив", обе стороны) | ремонт тротуара | 400 | 1 040 000 |
| 49 | ул. Иркутский тракт (ДОСААФ, Русский фейерверк, Сбербанк) | ремонт тротуара | 600 | 1 560 000 |
| 50 | ул. Розы Люксембург (от пер. Тихого до ул. Д. Ключевской) | ремонт тротуара | 500 | 1 300 000 |
| 51 | пр. Ленина, 261 | ремонт тротуара | 300 | 780 000 |
| 52 | ул. Ф. Мюнниха | ремонт тротуара | 2000 | 5 200 000 |
| 53 | ул. Сибирская, 81 (парковка) | ремонт тротуара | 150 | 390 000 |
| 54 | ул. Ивана Черных, 115б | ремонт тротуара | 300 | 780 000 |
| 55 | ул. Ф. Лыткина | ремонт тротуара | 3200 | 8 320 000 |
| 56 | пер. Пионерский, 8 | ремонт тротуара | 300 | 780 000 |
| 57 | сквер "Семейные узы" ул. Шевченко, 20 | ремонт тротуара | 300 | 780 000 |
| 58 | сквер "Кулагинский" (пр. Фрунзе, 125) | ремонт тротуара | 300 | 780 000 |
| 59 | пр. Ленина, 222 | ремонт тротуара | 300 | 780 000 |
| 60 | ул. Пролетарская | ремонт тротуара | 5000 | 13 000 000 |
| 61 | ул. Никитина (от ул. Красноармейская, 20 до детского сада) | ремонт тротуара | 260 | 676 000 |
| 62 | ул. Мичурина, 63 | ремонт тротуара | 200 | 520 000 |
| 63 | ул. Шишкова | ремонт тротуара | 2200 | 5 720 000 |
| 64 | пер. Аптекарский | ремонт тротуара | 330 | 858 000 |
| 65 | ул. Октябрьская | ремонт тротуара | 3800 | 9 880 000 |
| 66 | ул. Никитина (от ул. Киевская до школы №40) | ремонт тротуара | 300 | 780 000 |
| 67 | ул. Иркутский тракт, 194 | ремонт тротуара | 300 | 780 000 |
| 68 | ул. Энтузиастов, 30 | ремонт тротуара | 300 | 780 000 |
| 69 | ул. Московский тракт, 15 | ремонт тротуара | 300 | 780 000 |
| 70 | пр. Ленина, 263 | ремонт тротуара | 300 | 780 000 |
| 71 | Остановка ул. Белинского (четная) | ремонт тротуара | 200 | 520 000 |
| 72 | пр. Ленина, 133 | ремонт тротуара | 200 | 520 000 |
| 73 | ул. Асоновская, 1/1 | ремонт тротуара | 100 | 260 000 |
| 74 | ул. Смирнова,23 | ремонт тротуара | 200 | 520 000 |
| 75 | ул. Татарская, 24 | ремонт тротуара | 200 | 520 000 |
| 76 | ул. Усова (школа №50) | ремонт тротуара | 200 | 520 000 |
| 77 | ул. Тверская, 32 | ремонт тротуара | 200 | 520 000 |
| 78 | ул. Никитина, 40 | ремонт тротуара | 200 | 520 000 |
| 79 | ул. Ивановского (четная сторона ) | ремонт тротуара | 9000 | 23 400 000 |
| 80 | ул. Архитекторов, 7 | ремонт тротуара | 200 | 520 000 |
| 81 | ул. Железнодорожная, 60 | ремонт тротуара | 200 | 520 000 |
| 82 | ул. Говорова, 58 | ремонт тротуара | 200 | 520 000 |
| 83 | остановка говорова по 79й | ремонт тротуара | 100 | 260 000 |
| 84 | ул. Советская (от ул. Советская, 13 до пер. Плеханова) | ремонт тротуара | 500 | 1 300 000 |
| 85 | ул. Усова (от ул. Вершинина до ул. Красноармейская) | ремонт тротуара | 500 | 1 300 000 |
| 86 | ул. Смирнова,7 | ремонт тротуара | 400 | 1 040 000 |
| 87 | пр. Фрунзе (ост. Тверская) | ремонт тротуара | 200 | 520 000 |
| 88 | пр. Кирова (от ул. Артема до ул. Елизаровых (нечетная)) | ремонт тротуара | 1000 | 2 600 000 |
| 89 | ул. Бердская (от ул. Войкова до ул. Ленина) | ремонт тротуара | 1600 | 4 160 000 |
| 90 | перекресток ул. Учебная и ул. Вершинина | ремонт тротуара | 1100 | 2 860 000 |
| 91 | Тактильная плитка на остановочных площадках |  |  | 1 000 000 |
| 92 | Устройство пандусов | 29 штук |  | 1 450 000 |
| ИТОГО: | 210 470 800 |

Ремонт пешеходных тротуаров на 2023 год

| Наименование улицы | Площадь/м2 | Стоимость,руб. |
| --- | --- | --- |
| ул. Смирнова, 44 (медколледж) | 336 | 638 400,00 |
| ул. Никитина (от ул. Киевской до ул. Тверской) | 255 | 484 500,00 |
| ул. О. Кошевого, 70 (подходы к пешеходному переходу) | 145 | 275 500,00 |
| ул. Никитина, 14 (тротуар отделить от проезжей части) | 75 | 142 500,00 |
| пр. Ленина - ул. Учебная (ул. Учебная, 20) | 239 | 454 100,00 |
| от пр. Мира, 17 до ул. 79 Гвардейской Дивизии | 650 | 1 235 000,00 |
| ул. Тверская, 18 | 200 | 380 000,00 |
| пересечение ул.Тверская и ул. Алтайская | 200 | 380 000,00 |
| ул. Тверская, 32 | 200 | 380 000,00 |
| ул.Тверская (от ул. Лебедева до ул. Никитина) | 1000 | 1 900 000,00 |
| ул. Лебедева, 87 | 200 | 380 000,00 |
| Пешеходная дорожка от пр. Мира по К.Ильмера | 1000 | 1 900 000,00 |
| ул. Бердская от пр. Ленина до ул. Войкова (нечетная) | 500 | 950 000,00 |
| пр. Мира, 40 а | 200 | 380 000,00 |
| ул.Белинского, 42 | 200 | 380 000,00 |
| ул.Иркутский тракт 58-68 | 500 | 950 000,00 |
| ул.Иркутский тракт 53б, 53в | 500 | 950 000,00 |
| пр. Фрунзе 34 | 200 | 380 000,00 |
| ул. Белинского, 60/1 | 300 | 570 000,00 |
| от ул. Никитина 14 до ул.Красноармейская | 1000 | 1 900 000,00 |
| пр. Фрунзе 94 | 300 | 570 000,00 |
| пр. Кирова от площади Кирова до Елизаровых | 1000 | 1 900 000,00 |
| ул. Клюева, 27 | 300 | 570 000,00 |
| ул. Новгородская, 20 | 300 | 570 000,00 |
| ул. Новгородская (от Фрунзе 77б до ул.Герцена) | 1000 | 1 900 000,00 |
| ул. Косарева 17 | 300 | 570 000,00 |
| ул.Елизаровых 43 | 300 | 570 000,00 |
| пр. Кирова 34 | 300 | 570 000,00 |
| ул. Беринга 1/1, 1/2 | 300 | 570 000,00 |
| ул.Лазо 3а | 300 | 570 000,00 |
| пр. Мира 17 и 19а (в двух местах) | 500 | 950 000,00 |
| пересечение ул. Елизаровых и ул. Шевченко | 300 | 570 000,00 |
| пр. Комсомольский (от ул. Сибирской до пр. Фрунзе) по нечетной стороне | 1000 | 1 900 000,00 |
| пер. Дербышевский | 10000 | 19 000 000,00 |
| пер. Сухоозерный | 2000 | 3 800 000,00 |
| ул. Бердская | 10000 | 19 000 000,00 |
| ул. Водяная | 10000 | 19 000 000,00 |
| ул. Войкова | 10000 | 19 000 000,00 |
| пр. Ленина 202 | 300 | 570 000,00 |
| пр. Ленина 217 | 300 | 570 000,00 |
| пр. Мира (вход в парк победы) | 300 | 570 000,00 |
| ул. Интернационалистов | 10000 | 19 000 000,00 |
| пр. Кирова 58 | 300 | 570 000,00 |
| Остановка "28 школа" | 300 | 570 000,00 |
| ул.Сибирская, 81 а (со стороны Алтайской) | 300 | 570 000,00 |
| ул. Ф. Мюнниха 8/2 | 300 | 570 000,00 |
| ул. Алтайская 81а | 300 | 570 000,00 |
| ул. Ломономова 25-28 | 300 | 570 000,00 |
| ул. Гоголя (четная от пр. Фрунзе до ул. Никитина) | 1000 | 1 900 000,00 |
| подходы к пешеходным переходам на ул. Мичурина - ул. Беринга | 300 | 570 000,00 |
| ул. М. Горького, 15 (около магазина "Абрикос") | 500 | 950 000,00 |
| пересечение ул. Парковая и ул. Центральная (около ворот 19 школы) | 300 | 570 000,00 |
| пр. Ленина 200 | 300 | 570 000,00 |
| ИТОГО |  | 135 280 000,00 |

| Устранение деформаций и повреждений асфальтобетонного покрытия на 2022 год |
| --- |
| № | Объект | Площадь | Цена |
| 1 | Подготовка к празднованию 9 Мая в соответствии с фактическим состоянием УДС | 1000 | 2 000 000,00 |
| 2 | Подготовка к легкоатлетическому марафону в соответствии с фактическим состоянием УДС | 1500 | 3 000 000,00 |
| 3 | ул. Кулагина | 500 | 1 000 000,00 |
| 4 | ул. Техническая | 50 | 100 000,00 |
| 5 | ул. Таврическая | 300 | 600 000,00 |
| 6 | ул. Потанина | 750 | 1 500 000,00 |
| 7 | пер. Урожайный | 250 | 500 000,00 |
| 8 | пер. Новостанционный | 60 | 120 000,00 |
| 9 | ул. Алтайская | 480 | 960 000,00 |
| 10 | ул. Киевская | 300 | 600 000,00 |
| 11 | ул. Мюнниха | 190 | 380 000,00 |
| 12 | ул. Интернационалистов | 285 | 570 000,00 |
| 13 | ул. Транспортная | 180 | 360 000,00 |
| 14 | ул. О. Кошевого | 150 | 300 000,00 |
| 15 | ул. Челюскинцев | 240 | 480 000,00 |
| 16 | пр. Академический | 320 | 640 000,00 |
| 17 | ул. Новосибирская | 120 | 240 000,00 |
| 18 | ул. Суворова | 170 | 340 000,00 |
| 19 | ул. Чулымская | 120 | 240 000,00 |
| 20 | а/д в пос. Спутник | 120 | 240 000,00 |
| 21 | пер. Урожайный | 150 | 300 000,00 |
| 22 | пер. Новостанционный | 60 | 120 000,00 |
| 23 | ул. Никитина | 180 | 360 000,00 |
| 24 | ул. Алтайская | 280 | 560 000,00 |
| 25 | ул. Киевская | 75 | 150 000,00 |
| 26 | ул. Мюнниха | 80 | 160 000,00 |
| 27 | ул. Источная | 100 | 200 000,00 |
| 28 | ул. Салтыкова Щедрина | 350 | 700 000,00 |
| 29 | ул. Трудовая | 550 | 1 100 000,00 |
| 30 | ул. Нефтяная | 150 | 300 000,00 |
| 31 | Проезд от ул. Ф. Лыткина до ул. Красноармейская | 450 | 900 000,00 |
| 32 | пр. Белинского | 50 | 100 000,00 |
| 33 | пер. Спортивный | 50 | 100 000,00 |
| 34 | пер. Нечевский | 200 | 400 000,00 |
| 35 | ул. Лебедева | 170 | 340 000,00 |
| 36 | пер. Ванцетти | 50 | 100 000,00 |
| 37 | пер. Красный | 150 | 300 000,00 |
| 38 | пер. Тихий | 60 | 120 000,00 |
| 39 | ул. П. Нарановича | 170 | 340 000,00 |
| 40 | ул. Архитекторов | 130 | 260 000,00 |
| 41 | ул. Березовая | 700 | 1 400 000,00 |
| 42 | пер. Шумихинский | 30 | 60 000,00 |
| 43 | ул. 4я, 5я Заречная | 120 | 240 000,00 |
| 44 | пр. Фрунзе | 450 | 900 000,00 |
| 45 | ул. Заречная пос. Кузовлево | 900 | 1 800 000,00 |
| 46 | ул. Героев Чубаровцев | 570 | 1 140 000,00 |
| 47 | ул. Первомайская | 650 | 1 300 000,00 |
| 48 | ул. Мокрушина | 170 | 340 000,00 |
| 49 | ул. Континентальная | 320 | 640 000,00 |
| 50 | ул. Торговая | 250 | 500 000,00 |
| 51 | ул. Ново-Киевская | 370 | 740 000,00 |
| 52 | пер. Соляной | 550 | 1 100 000,00 |
| 53 | ул. Колхозная | 450 | 900 000,00 |
| 54 | ул. Барнаульская | 100 | 200 000,00 |
| 55 | ул. Красноармейская (от пр. Кирова до дома 123а) | 500 | 1 000 000,00 |
| 56 | ул. Кутузова | 400 | 800 000,00 |
| 57 | ул. Балтийская малая | 120 | 240 000,00 |
| 58 | ул. Бориса Пастернака | 200 | 400 000,00 |
| 59 | ул. Зеленый Бульвар | 150 | 300 000,00 |
| 60 | ул. Степана Разина | 150 | 300 000,00 |
| 61 | пер. Мариинский | 120 | 240 000,00 |
| 62 | пер. Фруктовый | 350 | 700 000,00 |
| 63 | пер. Садовый | 100 | 200 000,00 |
| 64 | ул. Белинского | 700 | 1 400 000,00 |
| 65 | пер. Курганский | 200 | 400 000,00 |
| 66 | ул. Маяковского | 220 | 440 000,00 |
| 67 | ул. Угрюмова | 150 | 300 000,00 |
| 68 | ул. Заливная | 20 | 40 000,00 |
| 69 | пер. Асфальтовый | 150 | 300 000,00 |
| 70 | пер. Автомоторный | 170 | 340 000,00 |
| Итого | 39 740 000,00 |

| Потребность в ремонте улиц 2-3 категории на 2024 год. |
| --- |
| № | Объект |
| 1 | пер. Нижний |
| 2 | Кузовлевский тракт |
| 3 | а/д в пос. Заварзино |
| 4 | пер. Урожайный |
| 5 | пер. Соляной |
| 6 | ул. Куйбышева (от ул. А. Невского до ул. Парковая) |
| 7 | ул. 3я Рабочая |
| 8 | пер. Новосибирский |
| 9 | пер. Карский |
| 10 | пер. Водопроводный |
| 11 | ул. Потанина |
| 12 | ул. Мюнниха |
| 13 | ул. Студенческая |
| 14 | ул. Щорса |
| 15 | ул. Кулева |
| 16 | ул. П. Осипенко |
| 17 | ул. Пирогова |
| 18 | ул. Карпова |
| 19 | ул. Больничная с. Тимирязевское |
| 20 | пер. Железнодорожный |
| 21 | пер. Кустарный |
| 22 | ул. В. Болдырева |
| 23 | ул. Павла Нарановича |
| 24 | автодорога в пос. Спутник |
| 25 | пер. Нечевский |
| 26 | ул. Новгородская |
| 27 | ул. Енисейская |
| 28 | пер. Островского |
| 29 | ул. Асиновская |
| 30 | ул. Кутузова |
| 31 | ул. Алеутская |
| 32 | пер. Сухоозерный |
| 33 | пер. Курганский |
| 34 | ул. Октябрьская с. Тимирязевское |

Приложение 10 к подпрограмме

«Содержание и ремонт улично-дорожной сети и обеспечение безопасности дорожного движения»

| Приобретение комплектующих материалов для установки недостающих и замены поврежденных дорожных знаков, опор, кронштейнов на 2022 год |
| --- |
| № п/п | Наименование | кол-во | цена за ед.руб. | Сумма, руб. |
| 1 | Г-образная опора | 30,00 | 38 700,00 | 1 161 000 |
| 2 | Г-образный кронштейн | 30,00 | 13 500,00 | 405 000 |
| 3 | Стойки прямые | 30,00 | 27 800,00 | 834 000 |
| Итого | 2 400 000 |

Приложение 11 к подпрограмме

«Содержание и ремонт улично-дорожной сети и обеспечение безопасности дорожного движения»

| Выполнение работ по ремонту автопавильонов остановок общественного транспорта, расположенных на территории муниципального образования «Город Томск» на 2023 год |
| --- |
| Тип автопавильона | Элементы требующие ремонта | Объем | Цена*, руб | Стоимость, руб. |
| ОП-2 | Покраска металлоконструкций, шт. | 6 | 13000 | 78 000 |
| ОП-4 | Покраска металлоконструкций, шт. | 7 | 15000 | 105 000 |
| NEXT | Остекление, м2 | 126,49 | 14000 | 1 770 860 |
|  | Ремонт несущей конструкции, шт. | 7 | 15000 | 105 000 |
|  | Покраска металлоконструкций, шт. | 10 | 15000 | 150 000 |
| Neo | Остекление, м2 | 180,43 | 10000 | 3 264 300 |
|  | Ремонт несущей конструкции, шт. | 7 | 15000 | 105 000 |
|  | Покраска металлоконструкций, шт. | 5 | 17000 | 85 000 |
| Синий железный автопавильон | Ремонт несущей конструкции, шт. | 5 | 15000 | 75 000 |
|  | Покраска металлоконструкций, шт. | 55 | 12000 | 1 200 000 |
| ИТОГО | 4 938 160 |
| Ремонт покрытия трамвайных переездов |
| №п/п | Объект | Стоимость |
| 1 | Ул. Р. Люксембург – пер. 1905 года | 200 000 |
| 2 | Ул. Лебедева – ул. Л. Толстого | 200 000 |
| 3 | Ул. Лебедева – ул. Киевская | 200 000 |
| 4 | Ул. Лебедва – ул. Красноармейская | 200 000 |
| 5 | Ул. О. Кошевого – ул. Лебедева | 200 000 |
| 6 | Ул. Красноармейская – пр. Кирова | 200 000 |
|  | ИТОГО | 1 200 000 |

| Ремонт пешеходных ограждений |
| --- |
| ДДДиБ |
| Наименование работ | Ед. изм. | Цена за единицу услуги, руб. | кол-во | сумма |
| Монтаж пешеходных ограждений секция промежуточная | шт | 1 404,94 | 450 | 632223 |
| Монтаж пешеходных ограждений секция угловая | шт | 2 012,87 | 65 | 130836,6 |
| Восстановление поврежденных опорных стоек | шт | 645,75 | 350 | 226012,5 |
| Демонтаж секции пешеходного ограждения | шт | 796 | 180 | 143280 |
| Демонтаж опорных стоек | шт | 671,62 | 161 | 108130,8 |
| ИТОГО | 1 240 482,87 |